ZP.271.84.2025

(2025-270176)

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

na roboty budowlane

Tryb podstawowy bez negocjacji

Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku „JULIUSZ” wraz z zagospodarowaniem terenu, budową przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowego oraz budową nowego odcinka linii kablowej SN,  w ramach zadania: „Modernizacja zabytkowego budynku JULIUSZ byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera”.

# Informacja o postępowaniu

Zamawiający

Miasto Rybnik

ul. Bolesława Chrobrego Nr 2, 44-200 Rybnik

ogłasza postępowanie o wartości mniejszej niż próg unijny,

w trybie podstawowym, bez negocjacji:

Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku „JULIUSZ”

wraz z zagospodarowaniem terenu, budową przyłączy kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociągowego oraz budową nowego odcinka linii kablowej SN,  
w ramach zadania: „Modernizacja zabytkowego budynku JULIUSZ byłego

Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera”

Znak postępowania: ZP.271.84.2025

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Finansowanie zamówienia

Zamówienie jest finansowane z budżetu miasta. Zamówienie kwalifikuje się do kredytowania przez Europejski Bank Inwestycyjny. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zamawiający złożył wniosek 
o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach działania FESL.09.01 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym.

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający”	Miasto Rybnik

„Postępowanie”	postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej specyfikacji

„SWZ”	niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia

„Ustawa”	ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

„Zamówienie”	należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale II SWZ

„Wykonawca”	osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego

„Bank”	Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg
o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 
w sprawie zamówienia publicznego

„RODO”	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200);

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta jest Pani Anita Zynek, kontakt: e-mail: iod@um.rybnik.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych. W przypadku dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa zawarta w wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi projektu, z którego uzyskano dofinansowanie;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

* Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

# Zamawiający (nazwa i adres oraz inne dane teleinformatyczne)

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miasto Rybnik

ul. Bolesława Chrobrego Nr 2, 44-200 Rybnik

Numer tel.: +32 43 92 302

Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl

# Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10b9ac0e-d447-46cc-b403-0fb78ccfc41e

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

# Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 
z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

# Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zadania:
Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku „JULIUSZ” wraz z zagospodarowaniem terenu, budową przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowego oraz budową nowego odcinka linii kablowej SN, 
w ramach zadania: „Modernizacja zabytkowego budynku JULIUSZ byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera”.

- Opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z realizacją zamówienia:

2.1	Dane ogólne 
Przedmiotem zamówienia są roboty związane z modernizacją obejmującą rozbudowę i przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku „Juliusz” wchodzącego w skład zabudowy dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku,

a także zagospodarowanie terenu na obszarze tzw. „kwartału Juliusz”, zawartego pomiędzy ul. 3 Maja od wschodu, ul. Miejską od zachodu, zieleńcem „Bukówka” od północy i ul. Klasztorną od południa.

Powierzchnia zabudowy budynku podlegającego rozbudowie i przebudowie ze zmianą użytkowania wynosi 922 m2, zaś powierzchnia całego terenu inwestycji 9,55 tys. m2. 	 
Szczegółowy zakres robót określony został dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SWZ.
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków pod numerem A/1462/24 (1462/92).

2.2	Zagospodarowanie terenu.
Ten element przedmiotu zamówienia składa się z dwóch części. Fragment terenu pomiędzy budynkiem „Juliusz” a ul. Klasztorną stanowi integralną część projektu rozbudowy i przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku „Juliusz”. Obejmuje on m.in. rozbudowę o schody zewnętrzne przy wejściu głównym, budowę murów oporowych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowę tarasu, renowację murów ogrodzeniowych, a także wykonanie zewnętrznych odcinków kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji elektrycznej oraz wodociągowej wraz z komorą hydroforową.
Zagospodarowanie pozostałej część terenu, w obrębie wewnętrznego dziedzińca pomiędzy budynkami „kwartału Juliusz” i skwerem „bukówka od północy” ujęte jest w projekcie zmian istotnych do projektu „zagospodarowanie terenu zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku” zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Rybnika nr 1706/6740/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. Projekt zmian zatwierdzony został decyzją Prezydenta Miasta Rybnika nr 519/6740/2023 z dnia 26 października 2023 r.
Ukształtowanie terenu względem projektu pierwotnego (stanowiącego załącznik do SWZ) pozostanie zasadniczo bez zmian. Roboty ziemne będą dotyczyły koniecznej niwelacji terenu dotyczącej kształtowania ciągów pieszo-jezdnych i chodników. Istniejąca skarpa zostanie w niewielkim stopniu przebudowana. Całość dostosowana zostanie do koniecznego do realizacji normatywnego nachylenia niwelety istniejącej drogi pożarowej (max. 5%), która ulegnie wymaganym korektom z uwagi na planowaną zmianę jej nawierzchni. 
W zakresie uzbrojenia terenu rozbudowana zostanie instalacja oświetlenia terenu 
i  monitoringu miejskiego, wykonana zostanie instalacja nawadniania roślin, a także prace związane z instalacją kanalizacji deszczowej.
W ramach zagospodarowania terenu zabudowane zostaną elementy małej architektury: trejaż o konstrukcji stalowej do obsadzenia pnączami, ławki, donice, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe, latarnie oświetleniowe. Dodatkowo, zabudowane zostaną w miejsce wcześniej zdemontowanych, nowe elementy siłowni zewnętrznej (14 szt.), które wkomponowane zostaną w nowy układ zagospodarowania terenu.
Dostęp do drogi publicznej bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.
W oparciu o zatwierdzony ww. decyzją pierwotny projekt zagospodarowania terenu, wykonano następujący zakres robót:

- rozbiórkę nawierzchni drogi wewnętrznej i siłowni terenowej,

- rozbiórkę schodów terenowych i murków powyżej poziomu terenu,

- wycinkę drzew objętych decyzją zezwalającą na usunięcie,

- demontaż urządzeń siłowni zewnętrznej,

- odtworzenie pozostałości ogrodzenia od strony zieleńca „Bukówka”,

- odtworzenie ogrodzenia od strony ul. Miejskiej,

- odtworzenie ogrodzenia w miejscu dawnej portierni (pomiędzy budynkiem „Rafał” i ul. Miejską),

- zagospodarowanie skweru u zbiegu ul. Miejskiej i Klasztornej,

- instalację podziemnych zbiorników retencyjnych wody deszczowej,

- instalację 7 ławek z bloków z betonu architektonicznego z siedziskami z drewna egzotycznego (4 z nich do przeniesienia w inne miejsce, bądź do demontażu i wykonania jako nowe w innych lokalizacjach),

- wykonanie tymczasowego chodnika z bruku betonowego (przeznaczonego do 
rozbiórki).

Elementy małej architektury, z wyjątkiem indywidualnie projektowanych ławek / siedzisk muszą spełniać wymagania dotyczące mebli miejskich, dostępnych na stronie: https://siw.rybnik.eu/#meble-miejskie

2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku „Juliusz”. 
Budynek „Juliusz”, podlegający modernizacji polegającej na rozbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania, stanowi część zabytkowego kompleksu poszpitalnego. Do budynku od strony wschodniej przylega zdesakralizowana kaplica św. Juliusza, a od strony zachodniej łącznik oraz budynek szpitalny „Rafał”.
Budynek nie jest obecnie użytkowany. Jednak w oparciu o decyzję pierwotną (wyeliminowaną z obiegu prawnego) dla projektu autorstwa „TUMAS / RADZYŃSKI / ARCHITEKCI sp. j.” oraz „Projektu konstrukcyjno-technologiczno-wykonawczego robót rozbiórkowo wykonawczych Rybnik, ul. Klasztorna 3, działka 2135/11” autorstwa pracowni „TOPROJEKT” na obiekcie zostały wykonane następujące prace: 
Rozbiórki:

- części ścianek działowych,

- części instalacji wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna),

- części kominów i pionów instalacyjnych,

- fragmentów płytek ściennych i podłogowych,

- części posadzek,

- podłogi na gruncie.

Przygotowawcze:

- czyszczenie wątku ceglanego części elewacji północnej,

Konstrukcyjne:

- wykonanie części stóp fundamentowych,

- wykonanie płyty fundamentowej szybu windowego

Ponadto z uwagi na zły stan techniczny dachu tj. liczne ubytki, wykonano doraźne zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, aby nie doprowadzić do dalszej degradacji konstrukcji więźby, ścian oraz stropów.

Przedmiotowa inwestycja polega na:

- przebudowie pawilonu „Juliusz” w zakresie robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych, obejmującej równocześnie wszystkie kondygnacje budynku oraz konstrukcję dachu,

- remoncie elewacji, uzupełnieniu i konserwacji detali architektonicznych, wymianie zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej,

- rozbudowie pawilonu „Juliusz” o schody zewnętrzne przy głównym wejściu do budynku,

- rozbiórce fragmentu murków ogrodzeniowych przy wejściu na teren inwestycji od strony ul. Klasztornej,

- renowacji murów ogrodzeniowych (oczyszczenie, uzupełnienie / odtworzenie),

- budowie murów oporowych przy schodach zewnętrznych,

- budowie schodów zewnętrznych do restauracji,

- budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych,

- budowie tarasów,

- wykonaniu zewnętrznych odcinków instalacji elektrycznej,

- wykonaniu zewnętrznych odcinków instalacji wodociągowej, wraz z komorą 
 hydroforową,

- wykonaniu zewnętrznych odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- wykonaniu instalacji wewnętrznych.

Projekt rozbudowy i przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku „Juliusz” zatwierdzony został decyzją Prezydenta Miasta Rybnika 
nr 586/6740/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.

2.4	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
W ramach tej części przedmiotu zamówienia zrealizowana zostanie budowa dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego. Przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzać będą typowe ścieki bytowo-gospodarcze z budynku oraz ścieki technologiczne z kuchni do sieci kanalizacyjnej przebiegającej w drodze, w ciągu ul. Klasztornej. Przed wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej obie nitki zostaną połączone w jedną w studzience S1. Na przyłączu odprowadzającym ścieki z kuchni zabudowany zostanie separator tłuszczu.
Zasilanie w wodę zrealizowane będzie z istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej w rejonie ul. Klasztornej. Przyłącze będzie zasilało instalację wody na cele bytowo-gospodarcze oraz cele przeciwpożarowe. 
Prace w zakresie ww. przyłączy realizowane będą w oparciu o zgłoszenie ich budowy, zewidencjonowane w rejestrze organu administracji architektoniczno-budowlanej pod nr Ar-II.6743.711.2023. Zaświadczenie o nie wniesieniu przez organ sprzeciwu wydano w dniu 9 listopada 2023 r.

2.5	Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę trzech przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe z południowej części dachów budynków: pawilon Rafał, łącznik, pawilon Juliusz i zdesakralizowanej kaplicy do planowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Klasztornej. Wody opadowe z północnej części dachów tych budynków kompleksu, odprowadzone zostaną do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej znajdującej się na dziedzińcu na terenie inwestycji w rejonie ul. Miejskiej.
Prace w zakresie ww. przyłączy realizowane będą w oparciu o zgłoszenie ich budowy, zewidencjonowane w rejestrze organu administracji architektoniczno-budowlanej pod nr Ar-II.6743.816.2023. Zaświadczenie o nie wniesieniu przez organ sprzeciwu wydano w dniu 2 listopada 2023 r.

2.6	Przebudowa trasy linii kablowej SN z uwagi na kolizję z inwestycją. 
W ramach tej części przedmiotu zamówienia przebudowany zostanie istniejący kabel ziemny relacji „stacja transformatorowa nr GLRR0288 Rybnik Urząd” – „stacja transformatorowa GLRR0218 Rybnik Młyn”, kolidujący z inwestycją. 
Ww. zakres robót zatwierdzony został decyzją Prezydenta Miasta Rybnika 
nr 30/6740/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

2.7	Pozostałe informacje i wymagania związane z realizacją zamówienia.

- Szczegółowy zakres prac precyzuje dokumentacja projektowa, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót jako element 
pomocniczy,

- Wykonawca ma za zadanie przygotować dokumentację powykonawczą wraz 
z niezbędnymi badaniami i pomiarami, opracować świadectwo charakterystyki 
energetycznej budynku, a także instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektu,

- Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia prowadzone będą 
w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych i użytkowanych obiektów (Edukatorium 
Juliusz, Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Izba Rzemieślnicza wraz ze Szkołą Branżową). Wykonawca zobowiązany będzie wygrodzić teren prowadzonych robót, a także poczynić wszelkie starania by ograniczyć uciążliwości związane z hałasem	i zapyleniem czy innymi niedogodnościami wynikającymi z realizacji robót budowlanych jak np. czasowe ograniczenie ruchu pieszych i pojazdów w strefie prowadzonych robót. Dojścia do ww. placówek, a w przypadku Izby Rzemieślniczej również dojazd, muszą być utrzymane w całym okresie realizacji robót. O sprawach organizacyjnych związanych z utrudnieniami, koniecznością zachowania szczególnej ostrożności oraz zakazie wstępu na teren budowy, Wykonawca poinformuje Dyrekcje ww. placówek przed przystąpieniem do wykonywania robót. 
Zamawiający oczekuje systematycznej i szybkiej realizacji elementów przedmiotu zamówienia, w sposób skutkujący maksymalnym ograniczeniem uciążliwości dla pracowników, użytkowników i odwiedzających sąsiadujące z placem budowy placówki.

- Wykonawca ma w obowiązku ogrodzić i zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób postronnych zgodnie z przepisami BHP.

- W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. 
Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:

- zraszania wodą / innego zabezpieczenia przed pyleniem dla terenu prowadzenia prac rozbiórkowych,

- zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy,

- stosowania zabezpieczeń pylistych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie),

- transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów,

- stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.

Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót.  
Przypomina się również, że Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. Organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.

- Zamawiający może z chwilą podpisania PT (protokołu przekazania środków 
trwałych / nakładów inwestycyjnych), przekazać uprawnienia z tytułu gwarancji 
 i rękojmi za wady na jednostkę miasta zarządzającą obiektem będącym przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania FESL.09.01 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym. W przypadku uzyskania dofinansowania, Wykonawca będzie zobowiązany do działań informacyjno-promocyjnych, na podstawie zasad opisanych w "Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta funduszy europejskich na lata 2021-2027 w zakresie Informacji i Promocji" oraz "Przewodniku dla Beneficjentów FE SL 2021-2027".  W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie, Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji robót zgodnie z wytycznymi IZ.
W ramach tych działań planuje się przede wszystkim umieszczenie w widocznym miejscu, trwałej tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej, a ponadto odpowiednie oznaczanie wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu. Nadruk tablicy musi być przewidziany na minimalny okres trwałości wynoszący 5 lat. Jeżeli w tym okresie Zamawiający lub Podmiot udzielający dofinansowania zadania stwierdzi jej nadmierne zużycie (wyblakłe napisy czy degradacja tworzywa), Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty powiadomienia, przygotuje i zabuduje nową tablicę.

Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:

- roboty ogólnobudowlane z zakresie robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych 
i wykończeniowych,

- roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych,

- roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych,

- roboty instalacyjne w zakresie instalacji teletechnicznych wewnętrznych 
i zewnętrznych,

- roboty inżynieryjne w zakresie robót ziemnych, nawierzchniowych, elementów małej architektury oraz zieleni.

Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1: dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia zawiera rozwiązania mające na celu zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, 
w tym m.in. dla osób głuchych i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących, osób mających problemy z poruszaniem się, a także osób mających ograniczone zdolności poznawcze. Zastosowano m.in. następujące rozwiązania:

- nawierzchnia dojścia do budynku utwardzona i wypłaszczona, o nachyleniu 
podłużnym nie przekraczającym 5%,

- drzwi wejściowe o szerokości w świetle ościeżnicy min. 120 cm, z progiem 
o wysokości nie przekraczającej 2 cm (ze ściętym klinem, wyróżniony kontrastem), z górną krawędzią klamki drzwi na wysokości nie przekraczającej 120 cm,

- system identyfikacji wizualnej obejmujący oznaczenia, napisy informacyjne 
i piktogramy z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków oraz dodatkowego zapisu alfabetem braille’a,

- banery informacyjne zlokalizowane w charakterystycznych miejscach budynku,

- zlokalizowany w recepcji ogólny plan budynku (wizualny i dotykowy), z zaznaczeniem punktu „tu jesteś”,

- tablice informacyjne obrazujące sposób poruszania się po budynku oraz wskazujące na funkcje danych pomieszczeń,

- plan tyflograficzny obiektu umieszczony w strefie wejścia,

- odpowiednie oznaczenie nawierzchni zarówno w warstwie fakturowej jak i kolorystycznej,

- pętle indukcyjne,

- dźwig osobowy zapewniającego dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych 
budynku,

- miejsca odpoczynku wyposażone w siedziska,

- toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

- miejsca parkingowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały, dostarczone i zabudowane urządzenia wraz z instalacjami, licząc od dnia odbioru końcowego (w przypadku zaoferowania krótszego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia). Przyjmuje się, że okres rękojmi odpowiada okresowi gwarancji i rozpoczyna się od daty odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie całego przedmiotu zamówienia.

Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.

Szczegółowy zakres prac precyzuje:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiar robót stanowiący element pomocniczy do przygotowania wyceny przedmiotu zamówienia w wersji *.pdf, a także w postaci pliku *.xls stanowiącego bazę do przygotowania kosztorysu przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę, złożonego po zawarciu umowy,

- tabelaryczne zestawienia kosztów (kosztorys skrócony),  zawarte w treści załącznika nr 1 „Formularz oferty”,

- dokumentacja fotograficzna aktualnego stanu terenu i obiektu będących przedmiotem inwestycji,

- opracowanie pn. „Standardy kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni Miasta Rybnika”

- wytyczne dotyczące elementów systemu identyfikacji wizualnej (dostępne na stronie https://siw.rybnik.eu/#system-identyfikacji-wizualnej, w tym dotyczące mebli miejskich dostępne na stronie: https://siw.rybnik.eu/#meble-miejskie).

Zamawiający informuje, że:

- nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

- niniejsze zamówienie stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach (do odrębnego postępowania wyłączono jeden z elementów dokumentacji projektowej, tj. wystawę stałą pn. „Centrum Poznawcze Rogerium”, poświęconą Juliuszowi Rogerowi). Zamawiający nie dokonuje podziału niniejszego zamówienia na części, tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Zamówienie realizowane będzie w oparciu o spójną dokumentację projektową, obejmującą wzajemnie powiązane ze sobą zakresy robót.  Brak możliwości podziału zadania ze względów technologicznych i organizacyjnych.

- nie wymaga od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej,

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262700-8 - Przebudowa budynków

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

Podwykonawstwo

- Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca oraz podać firmę Podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt w załączniku nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane, także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.

# VII	Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 720 dni od daty zawarcia umowy.

Określając termin realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uwzględnił ewentualny brak możliwości prowadzenia robót w okresach zimowych, do których zalicza miesiące: grudzień, styczeń i luty.
W ramach ww. terminu umownego, Wykonawca zobowiązany jest do:

- przejęcia terenu i zorganizowania placu budowy,

- wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do specyfikacji warunków zamówienia,

- przeprowadzenia wymaganych prób, badań i pomiarów wraz ze sporządzeniem 
stosownych protokołów,

- zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu realizacji robót,

- skompletowania dokumentacji odbiorowej,

- prowadzenia procedury odbiorowej, której celem będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku rozbudowy i przebudowy budynku „Juliusz”) bądź przyjęcie przez PINB bez wniesienia sprzeciwu, zawiadomień o zakończeniu budowy (w przypadku zagospodarowania terenu, budowy przyłączy oraz budowy nowego odcinka linii kablowej SN), zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem,

- informowania Zamawiającego o wyznaczonych terminach kontroli obiektu przez PSP, PPIS i PINB,

- przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej inwestycji, 
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pozytywnie zweryfikowanej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzędzie Miasta Rybnika, podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

# VIII	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.

# IX	Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji finansowej lub ekonomicznej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, 
co najmniej 2 roboty każda polegająca na budowie (w tym również odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie) lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego wielorodzinnego o wartości minimum 15 000 000 zł brutto każda, przy czym przynajmniej jedna z nich dotyczyła obiektu wpisanego do rejestru zabytków (wojewódzkiego lub gminnego) bądź położonego w strefie ochrony konserwatorskiej.
Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony:

- przez Wykonawcę samodzielnie; lub

- przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę 
i doświadczenie (Podwykonawcę) samodzielnie;

- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:

  - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi. Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych, lub posiadać co najmniej 18-miesięczne doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,

  - kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji telekomunikacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi,

  - kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
i instalacji sanitarnych bez ograniczeń,

  - kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
i instalacji elektrycznych bez ograniczeń,

  - kierownika robót drogowych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy
i kierownika robót. Jednocześnie dopuszcza się łączenie funkcji kierowników robót pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień budowlanych.

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane 
w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – 
w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie 
w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji 
(w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

- W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

# X	Poleganie na zasobach innych podmiotów

      - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot, na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.

      - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

      - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

      - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1)	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2)	sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3)	czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

      - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

      - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

      - Uwaga: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

# XI	Podstawy wykluczenia

- Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, Wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

— lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

      - zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

      - zreorganizował personel,

      - wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

      - utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

      - wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

- W celu skorzystania z zapisów pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców, 
w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

# XII	Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą.

- Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.

- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

- Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składają odrębnie:

- Wykonawca / każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

- podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy,

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie określa w szczególności informacje wymienione w rozdziale X pkt 4 SWZ.

- Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

- Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:

- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

- podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

# XIII	Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego

- Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SWZ, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia (dotyczy kierownika budowy), kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Okres 10 lat, o którym mowa w pkt 1, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych i/lub usług, które wykonywał wspólnie z innymi Wykonawcami, wykazy, o których mowa powyżej dotyczą robót budowlanych i/lub usług, 
w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

# XIV	Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

- Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10b9ac0e-d447-46cc-b403-0fb78ccfc41e Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

- Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-10b9ac0e-d447-46cc-b403-0fb78ccfc41e

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

- Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

  - w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

  - jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zam_pub@um.rybnik.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

# XV	Opis sposobu składania oferty

- Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza oferty”, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie 
e-Zamówienia.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „puść”) służące do dodawania plików.

- Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” 
w pierwszym polu (Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki
i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

- Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

- Formularz oferty należy złożyć w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Po podpisaniu nie należy zmieniać nazwy pliku formularza. W przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się korzystanie z opcji znacznika czasu.

- Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452) złożone w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodne z wyborem wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.

- W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”

- Sposób złożenia oferty oraz załączników został opisany w interaktywnej instrukcji „Oferty, wnioski i prace konkursowe”, zamieszczonej na platformie e-zamówienia.

- Maksymalny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250MB.

# XVI	Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- w zakresie merytorycznym:

Piotr Wieczorek		Wydział Inwestycji

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Łukasz Kobeszko			Wydział Zamówień Publicznych

# XVII	Wymagania dotyczące wadium.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 300 000,00 zł.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą i musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy UM Rybnik w PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 2528 0000 0302 0434 3695.

Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). W przypadku wnoszenia wadium w innej formie aniżeli pieniężna, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności, o której mowa w art. 98 ust. 1 i ust. 2.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

# XVIII	Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane zgodnie z określoną reprezentacją.

- Formularz oferty, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt 1 oraz oświadczenia, o których mowa w rozdziale XII należy złożyć w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w postaci papierowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.

- Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 4 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

- W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione podmioty (inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca), przekazuje się ten dokument.

- W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania lub inne dokumenty zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

# XIX	Wyjaśnianie treści SWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zmiany w treści SWZ

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ. Odpowiedzi na pytania oraz zmiany stanowią integralną treść SWZ.

- W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ oraz zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

# XX	Sposób obliczenia ceny oferty

- Określa się wynagrodzenie ryczałtowe z wyłączeniem zakresu ujętego w poz. 12.12 (P2001) obejmującego „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych (2,4 x 1,2 m + podkonstrukcja) o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych (na czas budowy i docelowej)”, który zostanie rozliczony kosztorysowo, w zależności od uzyskania dofinansowania inwestycji.

- Elementy stanowiące podstawę ustalenia ceny ofertowej:

- koszt wykonania całego zakresu robót określonego dokumentacją projektową,

- koszt opracowań, usług i robót uzupełniających (dział 12 przedmiaru robót),

- koszt serwisów i przeglądów urządzeń / sprzętu / technologii w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, przewidzianych przez gwarancję producenta jako obowiązkowe obejmując również wymianę materiałów eksploatacyjnych,

- koszt elementów towarzyszących procesowi inwestycyjnemu, nie wyszczególnionych w odrębnych pozycjach przedmiarowych, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia (włączonych w zakres obowiązków Wykonawcy),
a także:

- przedmiar robót jako element pomocniczy,

- koszt wykonania badań, prób i pomiarów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

- koszt zabezpieczenia ruchu pieszego i pojazdów w strefie prowadzonych robót,

- koszt czasowego zabezpieczenia odsłoniętych elementów infrastruktury podziemnej, wraz z ewentualnym kosztem odbiorów i uzgodnień z gestorami sieci,

- koszt opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

- koszt opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku wraz 
z aktualizacją instrukcji dla budynku RAFAŁ (Edukatorium Juliusz),

- koszt nadzorów branżowych, w tym archeologicznego i ornitologicznego,

- koszt wykonania i montażu tablicy informacyjnej i promocyjnej związanej 
z dofinansowaniem zadania,

- koszt opracowania kosztorysu ofertowego, oraz jego każdorazowa aktualizacja wraz zawieranymi umowami podwykonawczymi,

- własna kalkulacja dotycząca zakresu robót uzupełniających i przygotowawczych [np. nadzór; zorganizowanie zaplecza dla pracowników; wydzielenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót; zorganizowanie zaplecza na potrzeby składowania materiałów budowlanych oraz kontenerów do gromadzenia urobku z demontażu i rozbiórek; transport materiałów, utylizacja odpadów; wykonanie opracowań i robót technologicznych - nie objętych przedmiarem robót, a niezbędnych 
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, energii cieplnej i wody wraz z poniesieniem kosztów ich zużycia, itp.],

- koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

- opłaty związane z zajęciem chodnika lub pasa drogowego na czas prowadzenia robót,

- własna kalkulacja dotycząca kosztów robót tymczasowych, nie ujętych w przedmiarze, do ujęcia w kosztach ogólnych robót podstawowych – zgodnie ze STWiOR (rusztowania, deskowania, prace porządkowe, itp.).

3.	Postanowienia dodatkowe:

- cena ofertowa wynikać będzie z tabelarycznego zestawienia kosztów (kosztorysu skróconego), zawartego w formie tabeli w załączniku nr 1 „Formularz oferty”,

- Załączenie do oferty kosztorysu sporządzonego na podstawie przedmiaru robót będącego załącznikiem do SWZ NIE JEST wymagane. Zostanie on złożony dopiero przez Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia w terminie do 7 roboczych dni od daty zawarcia umowy. Kosztorys ten powinien być sporządzony w oparciu o przedmiar (inwestorski) robót, przedstawiony w formie uproszczonej (bez rozbicia na składniki cenotwórcze RMS i narzuty), z podaniem stawki robocizny, narzutów oraz z podaniem dla każdej pozycji ilości jednostek przedmiarowych (zgodnie z przedmiarem robót), ceny jednostkowej wraz z narzutami oraz jej wartości. Kosztorys stanowi tylko element pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia; struktura kosztorysu nie musi być spójna ze strukturą przedmiaru robót (pozycje można modyfikować, scalać, zmieniać ich kolejność oraz dodawać nowe).

4.	W całkowitej cenie ofertowej przedkładanej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę.

- Cenę ofertową należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zasady zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 
5 należy zaokrąglić w górę).

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

- Umowa będzie zawarta na całość prac określonych w przedmiocie zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN.

# XXI	Sposób oraz termin składania ofert

- Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 stycznia 2026 r., do godz.: 09:00

# XXII	Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 stycznia 2026 r., o godz.: 10:00

- Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# XXIII	Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą upływa w dniu 19 lutego 2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego (tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 5, oferta podlega odrzuceniu, 
a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# XXIV	Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium I	Cena (C)						60 pkt

Kryterium II	Gwarancja (G)					20 pkt

Kryterium III	Doświadczenie Kierownika Budowy (D)		20 pkt

Kryterium I: Cena (C) – 60 pkt

Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie 
z poniższym wzorem:

Cmax- Co

-----------------------------	 x 60 pkt = liczba punktów dla danej oferty

Cmax - Cmin

gdzie:

Cmax 	cena maksymalna spośród złożonych ofert niepodlegających 			odrzuceniu

Cmin 	cena minimalna spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Co 	cena oferty ocenianej

Wykonawca, który zaoferuje cenę minimalną otrzymuje 60 punktów.

Wykonawca, który zaoferuje cenę maksymalną – otrzymuje 0 punktów.

W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Zamawiający przyzna ofercie 60 punktów.

Kryterium II: Gwarancja (G) – 20 pkt

W tym kryterium pod uwagę będzie brany zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały, dostarczone i zabudowane urządzenia wraz z instalacjami. Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

G o – G min

------------------------- x 20 pkt = liczba punktów dla danej oferty

G max – G min

gdzie:

Go 	gwarancja oferty ocenianej

Gmin	gwarancja minimalna wymagana przez Zamawiającego (60 miesięcy)

Gmax	gwarancja maksymalna punktowana przez Zamawiającego 
(96 miesięcy)

Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy 
(w przypadku zaoferowania krótszego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia). Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana za zaoferowanie 120-miesięcznej gwarancji. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 120 miesięcy Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie 120 miesięcy. Jeżeli Wykonawca poda termin w niepełnych miesiącach, Zamawiający w celu obliczenia punktów będzie zaokrąglać termin w dół do pełnych miesięcy (np. przy zaoferowanym terminie 66,5 miesiąca do obliczenia punktów przyjętych będzie 66 miesięcy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje zróżnicowaną gwarancję dla poszczególnych elementów zamówienia, do obliczenia punktów Zamawiający przyjmie najniższą zaoferowaną gwarancję.

Kryterium III Doświadczenie Kierownika Budowy (D) – 20 pkt

W tym kryterium pod uwagę będzie brane doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę jako kierownik budowy (osoby wskazanej w załączniku nr 5 do SWZ „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”). Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy. Zamawiający będzie przyznawać punkty w następujący sposób:

| Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy | Liczba punktów |
| --- | --- |
| Doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 20 lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu robotami budowlanymi (na stanowisku kierownika budowy) każdej o wartości minimum 6 000 000 zł brutto oraz każdej polegającej na odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków (wojewódzkiego lub gminnego) bądź położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, pełniącego funkcję budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego wielorodzinnego, w ilości 4 zadań lub więcej. | 20 |
| Doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 20 lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu robotami budowlanymi (na stanowisku kierownika budowy) każdej o wartości minimum 6 000 000 zł brutto oraz każdej polegającej na odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków (wojewódzkiego lub gminnego) bądź położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, pełniącego funkcję budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego wielorodzinnego - w ilości 3 zadań | 15 |
| Doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 20 lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu robotami budowlanymi (na stanowisku kierownika budowy) każdej o wartości minimum 6 000 000 zł brutto oraz każdej polegającej na odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków (wojewódzkiego lub gminnego) bądź położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, pełniącego funkcję budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego wielorodzinnego - w ilości 2 zadań. | 10 |
| Doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 20 lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu 1 robotą budowlaną (na stanowisku kierownika budowy) o wartości minimum 6 000 000 zł brutto oraz polegającą na odbudowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków (wojewódzkiego lub gminnego) bądź położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, pełniącego funkcję budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego wielorodzinnego. | 5 |

Jeśli pełnienie funkcji polegającej na kierowaniu robotami budowlanymi rozpoczęło się w okresie powyżej ostatnich 20 lat przed upływem terminu składania ofert i zakończyło w ciągu ostatnich 20 lat przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający uzna takie doświadczenie jako spełniające kryterium oceny ofert – doświadczenie kierownika budowy.

Pełnienie funkcji polegającej na kierowaniu robotami budowlanymi przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego.

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100.

- Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 1 i 2 otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru: S = C + G + D.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów S obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 5. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ).

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia (określonych w rozdziale XIII niniejszej SWZ).

Poprawianie omyłek rachunkowych

W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia podanej w załączniku nr 1 „Formularz oferty” a wartościami wynikającymi z tabelarycznego zestawienia kosztów (kosztorysu skróconego), zawartego w formie tabeli w załączniku nr 1 „Formularz oferty” Zamawiający uzna za prawidłowe wartości brutto elementów podane w tabeli. W takiej sytuacji Zamawiający we własnym zakresie dokona sumowania wartości brutto elementów 
i tak otrzymaną wartość potraktuje jako cenę oferty.

Jawność postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert (z wyjątkiem informacji, które mają charakter poufny).

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 255 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# XXV	Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, o którym mowa w pkt. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 450 ustawy wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt. 2), 3), 4) i 5) Zamawiający wymaga, aby w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy UM Rybnik w PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 2528 0000 0302 0434 3695.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy dostarczyć do Wydziału Zamówień Publicznych, ul. Bolesława Chrobrego 2 pokój 302 przed podpisaniem umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie elektronicznej należy je przesłać na adres: zam_pub@um.rybnik.pl

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny (z podatkiem VAT) podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu gwarancji.

Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia 
z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

XXVI	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

- Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505-590 ustawy Pzp).

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie 
o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający by obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Załączniki do SWZ

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków u udziału w postępowaniu

- załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, jakie prace wykonają poszczególni Wykonawcy

- załącznik nr 4 – wzór wykazu wykonanych robót

- załącznik nr 5 – wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

- załącznik nr 6 – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- dokumentacja projektowa

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- przedmiar robót

- dokumentacja fotograficzna aktualnego stanu terenu i obiektu będących przedmiotem inwestycji,

- opracowanie pn. „Standardy kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni Miasta Rybnika”

Rybnik, dnia 22 grudnia 2025 r.