Załącznik Nr 5 do SWZ

„Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Robotniczej 2 oraz Robotniczej 10 w Starachowicach”

Wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia i wyceny.

- Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie robót objętych niniejszym zamówieniem.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia: robót nie wpływających bezpośrednio na efekt użytkowy budowy.

- Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia     w dokumentacji nie stanowi podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

- Wykonawca własnym kosztem i staraniem urządzi swoje zaplecze budowy, zorganizuje czasowe ciągi komunikacyjne, drogi technologiczne, dojazdy, stanowiska pracy sprzętu, place składowe i magazyny zamknięte dla czasowego składowania dostaw materiałów, urządzeń i instalacji, itp.

- Wykonawca w trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót we własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży w terminie określonym w umowie, uzgodniony  z Zamawiającym harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy. Szczegółowa forma w/w harmonogramu zostanie uzgodniona po ogłoszeniu wyniku postępowania przetargowego.

- Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem powinien być podzielony na pozycje harmonogramu       o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż podział na działy przedmiaru opublikowanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest w terminie określonym w umowie przedłożyć kosztorys ofertowy sporządzony w formie kalkulacji szczegółowej w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie edytowalnym uzgodnionym z Zamawiającym. Kosztorys w formie kalkulacji szczegółowej powinien być tożsamy z kosztorysem ofertowym załączonym do Oferty w zakresie: ilości pozycji kosztorysowych, numeru pozycji, podstawy wyceny, opisu pozycji, jednostki obmiarowej, ilości jednostek obmiarowych robót, ceny jednostkowej pozycji, wartości pozycji, zastosowanych upustów, wartości działu, wartości całego kosztorysu. Pozycje kosztorysowe z podstawą wyceny – kalkulacja (analiza) indywidualna w kosztorysie szczegółowym powinny zawierać wartość robocizny, materiałów i sprzętu.

Tak opracowany kosztorys będzie podstawą do rozliczania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy - robót objętych przedmiotem zamówienia, ale niewystępujących w przedmiarze robót, oraz robót zamiennych i dodatkowych.

- Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyskuje miejsca składowania i ewentualnej utylizacji materiałów z rozbiórki. W pozycjach kosztorysowych dotyczących wywozu w/w materiałów należy uwzględnić rzeczywistą odległość wywozu, w oparciu o pozyskane informacje.