**Załącznik Nr 3 do SWZ**

Wzór umowy

Znak postępowania: **IZP.271.1.3.2026**

**Umowa nr IZP.** **…….**

zawarta w dniu ...................... r. w Żaganiu pomiędzy:

**Gminą Żagań** ulica Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań, NIP 9241001069 reprezentowaną przez:

**Leszka Ochrymczuka - Wójta Gminy Żagań**,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Kosińskiej

**zwanym dalej „Zamawiającym”,**

a

............................................................................................................,

reprezentowanym przez: ...................................................., z siedzibą   
w ......................................., wpisanym do KRS/centralnej ewidencji i informacji   
o działalności gospodarczej pod nr ………………………….......,

**zwanym dalej „Wykonawcą”.**

Wrezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym   
bez negocjacji, o którym mowa w 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych   
(Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620), zawarta zostaje umowa o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem zamówienia jest „***Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 446 w miejscowości Łozy, gmina Żagań*”.**
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w:
3. Dokumentacji projektowej
4. Przedmiarze robót, z zastrzeżeniem ust. 3.
5. Zatwierdzonej Stałej Organizacji Ruchu.
6. Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
7. Zgłoszeniu do Starosty żagańskiego zamiaru budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.
8. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest   
   do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją związaną z zamówieniem   
   i wskazaną w ust. 2.
9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami związanymi z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskał niezbędne informacje konieczne do ich wyceny.
10. Zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia robót objętych niniejszą umową, zapewniał Zamawiającemu oraz innym uczestnikom ruchu drogowego możliwość korzystania z przebudowywanej drogi.

**§ 2**

**Termin realizacji umowy**

1. Termin wykonania zamówienia **do 122 (stu dwudziestu dwóch) dni od daty zawarcia umowy**.
2. Strony postanawiają, że termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie  
   w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 19 niniejszej umowy.

**§ 3**

**Harmonogram robót**

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy robót i terminy ich realizacji stanowi załącznik do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uzupełniony harmonogram, o którym mowa w ust. 1 w dniu podpisania niniejszej umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla kolejności wykonywanych prac objętych niniejszą umową.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy harmonogram, strony muszą poinformować się o ich zaistnieniu i ich przyczynach w terminie 3 dni od zaistnienia przyczyny.
4. W przypadku przekazania przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu uzasadnionej i niezawinionej przez Zamawiającego przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram, Wykonawca ma obowiązek złożenia uaktualnionego harmonogramu w ciągu 3 dni od jej otrzymania. W przypadku poinformowania przez Wykonawcę Zamawiającego o zaistnieniu uzasadnionej i niezawinionej przez Wykonawcę przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych zobowiązany jest przedstawić Wykonawcy stanowisko w zakresie uznania/nieuznania podstaw do zmiany harmonogramu,   
   z zastrzeżeniem ust. 6. Wykonawca ma obowiązek złożenia uaktualnionego harmonogramu w ciągu 3 dni od dotarcia do niego oświadczenia o zgodzie Zamawiającego na zmianę harmonogramu.
5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu w terminie,   
   o którym mowa w ust. 4, to Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki aż do czasu złożenia uaktualnionego harmonogramu.
6. Zmiana harmonogramu z przyczyn określonych w ust. 4 nie może skutkować zmianą terminu wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 1, chyba, że zajdą niezależnie przesłanki zmiany tego terminu określone w § 19.

**§ 4**

**Przekazanie dokumentacji**

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie materiały będące w posiadaniu Zamawiającego, (pomocne w realizacji inwestycji) opisane w § 6 ust. 1 pkt 2, w dniu zawarcia umowy.

**§ 5**

**Powołanie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego**

1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: ....................................., posiadającego uprawnienia nr ....................... z dnia ............................. wpisanego na listę członków ................................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym ........................................
2. Ustanowiony Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. Pełnomocnictwo powyższe nie daje upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy,   
   w szczególności poprzez wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji.
3. Wykonawca wskazuje kierownika budowy w osobie ........................................ posiadającego uprawnienia nr .................... z dnia ..................... wpisanego na listę członków ............................ Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym ................................... .
4. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego,   
   a osoba wskazana w zastępstwie osoby dotychczas pełniącej funkcję kierownika budowy musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą i skierowaniem do pracy innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
5. Zmiana na stanowiskach wskazanych w ust. 1 i 3, w tym przewidziana w ust. 4 procedura, nie stanowi przesłanki do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowić będzie podstawę odstąpienia   
   od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
7. Z ramienia Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcą, nadzór, odbiór i rozliczenie robót objętych niniejsza umową będą:
8. Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Żagań – Tomasz Czajkowski;
9. Podinspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Żagań - Martyna Hoffman
10. Inspektor nadzoru inwestorskiego – …………………………………………..
11. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji umowy będzie Kierownik budowy.  
    Wykonawca oświadcza, że wskazany Kierownik budowy będzie obecny na budowie, osobiście w trakcie realizacji robót codziennie.
12. Kierownik budowy będzie czynnie współuczestniczył we wszystkich czynnościach odbiorowych.
13. Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy realizacji niniejszej umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą stroną w celu zapewniania należytego i terminowego jej wykonania.
14. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu   
    § 19 i nie wymaga aneksu, a jedynie dopełnienia wymogów z ust. 4.

**§ 6**

**Prawa i obowiązki stron w zakresie przedmiotu zamówienia**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
3. dostarczeniu Wykonawcy: Zgłoszenia do Starosty Żagańskiego zamiaru budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz innych niezbędnych dokumentów do realizacji zamówienia;
4. dokonanie odbiorów robót zanikowych i odbioru końcowego;
5. zapłata wynagrodzenia za roboty stanowiące przedmiot umowy w terminie określonym w § 9 niniejszej umowy.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy oraz odpowiedzialności wynikającej ze stopnia stosowania   
   i przestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP i przeciwpożarowych podczas realizacji przedmiotu umowy.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy:
8. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie ze Zgłoszeniem, dokumentacją projektową i harmonogramem rzeczowo-finansowym, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, obowiązującymi Polskimi Normami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy;
9. Dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;
10. Przejęcie terenu budowy i niezwłoczne rozpoczęcie robót, nie później jednak niż 7 dni po przekazaniu placu budowy;
11. Współpraca ze służbami Zamawiającego;
12. Zorganizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaplecza budowy, w szczególności, w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresach: administracyjnym, sanitarnym, technicznym oraz gospodarczym, a także w innych wymaganych przepisami prawa zakresach;
13. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418, poz. 1080);
14. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów;
15. Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, ze szczególnym zabezpieczeniem ciągłego, wolnego dojazdu pojazdów do prywatnych posesji.
16. W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzenia prac przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem Wykonawca powinien:
17. wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
18. zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce jego odkrycia,
19. niezwłocznie zawiadomić o ujawnieniu przedmiotu Powiatowego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Wójta Gminy Żagań;
20. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami;
21. Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,   
    w szczególności pod względem przeciwpożarowym;
22. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie   
    go Zamawiającemu nie później niż w ostatnim dniu końcowego (ostatecznego) odbioru;
23. Stosowanie wyrobów wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia   
    16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213)   
    i aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi obowiązującymi normami, rozporządzeniami i zarządzeniami;
24. Informowanie Inspektora nadzoru i Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązany będzie, na własny koszt, do odkrycia robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót a następnie do przywrócenia, na własny koszt, robót do stanu poprzedniego. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora nadzoru.   
    W przypadku nie przystąpienia przez Inspektora do odbioru w ww. terminie uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo i można dokonać ich zakrycia;
25. Przedłożenie dowodów, na każde żądanie Zamawiającego, dopuszczenia   
    do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych zastosowanych przy realizacji inwestycji oraz oświadczeń dotyczących wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie;
26. Uzgodnienie z Zamawiającym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardu wykonania oraz nieistotnych zmian projektowych określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.   
    z 2025 r., poz. 418, poz. 1080), po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta;
27. Zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, a rzutujących na przedmiot wykonania lub bezpieczeństwo ludzi;
28. Zapewnienie obsługi geodezyjnej zadania, w szczególności w zakresie wytyczenia obiektu i dokonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
29. Opracowanie 2 (dwóch) egzemplarzy pełnej, kompletnej dokumentacji odbioru końcowego wymaganej przepisami art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.   
    Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418 poz. 1080);
30. Wykonanie we własnym zakresie, wymaganych prób, badań oraz uzgodnień zgodnie z STWiOR (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót);
31. Uzgodnienie i wykonanie pod nadzorem właściciela sieci, tj. Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., sposobu i terminu wykonania robót   
    w obrębie sieci wodno-kanalizacyjnej;
32. Uzgodnienie i wykonanie pod nadzorem właściciela sieci/operatora   
    i sprzedawcy energii elektrycznej sposobu i terminu wykonania robót w obrębie istniejącej sieci elektrycznej/energetycznej.
33. Uzgodnienie i wykonanie pod nadzorem właściciela sieci/operatora   
    i sprzedawcy usług telekomunikacyjnych sposobu i terminu wykonania robót   
    w obrębie istniejącej sieci teleinformatycznej.
34. Pisemne powiadamianie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego   
    o gotowości do odbioru:
35. robót zanikowych – z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego,
36. końcowego – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Strony ustalają, że ww. terminy będą liczone od następnego dnia od daty wpływu zawiadomienia do siedziby Zamawiającego;

1. Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, wszystkich wymaganych przepisami prawa atestów, instrukcji eksploatacji i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń oraz przekazanie Zamawiającemu certyfikatów bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   
   (Dz.U. z 2025 r., poz. 418) oraz atestów dopuszczających ich stosowanie.   
   Do wszelkich dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca dołączy ich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
2. Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.
3. Materiały budowlane i osprzęt przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego, tj. Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów drogowych, posesji prywatnych oraz istniejącego ogrodzenia lub utwardzenia terenu, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego na swój koszt.
5. Odpowiedzialność cywilna Wykonawcy powinna uwzględniać szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

**§ 7**

**Oświadczenia Wykonawcy w zakresie zatrudniania pracowników**

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane   
   z wykonywaniem robót w wykonaniu przedmiotu umowy, czyli tzw. pracownicy fizyczni, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się, że:

1) pracownicy, o których mowa w ust. 1, będą w okresie realizacji umowy zatrudnienia podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.);

2) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, przedłoży do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 1. Kopia umowy musi zawierać dane umożliwiające zidentyfikowanie pracownika, datę zawarcia umowy oraz okres jej obowiązywania i informacje o formie zatrudnienia. Pozostałe informacje mogą być zanonimizowane.

1. Zwłoka w przedłożeniu przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę  
   z pracownikami, o których mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 pkt 2 spowoduje obciążenie Wykonawcy karą umowną zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. i.
2. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących pracę   
   na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w § 13.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności,   
   w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia tych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Nadto w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę,   
   na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo:
   1. żądać oświadczeń zatrudnionych pracowników;
   2. żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy złożenia oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę;
   3. żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy poświadczonych za zgodność   
      z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników;
   4. innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,   
      w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć mu wymagane dokumenty, w terminie przez niego wskazanym,- nie krótszym niż 5 dni roboczych.
4. Postanowienia ust. 1-8 dotyczą również podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób opisanych w ust. 1, w każdym czasie w okresie realizacji zamówienia, a Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli, zarówno na terenie robót podczas ich realizacji, jak również poprzez przedłożenie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w jego siedzibie.

**§ 8**

**Wynagrodzenie**

* + - 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają zgodnie z ceną ofertową wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokości …......................... zł brutto (słownie: ..................................... złotych), tj. ..................................zł netto plus podatek VAT ....................................... zł.
      2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
      3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w stosunku do stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego, o wartość stanowiącą różnicę pomiędzy stawką dotychczasową, a nową stawką ze skutkiem na dzień powstania obowiązku podatkowego, przy założeniu, że wysokość wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie.
      4. Warunkiem wymagalności wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa   
         w ust. 1 umowy, jest dostarczenie Zamawiającemu faktury VAT wraz z kompletem dokumentów wyszczególnionych w ust. 5. W razie nie przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów, termin   
         do zapłaty faktury Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 2, nie rozpoczyna biegu. Bieg terminu zapłaty faktury rozpoczyna się po przedłożeniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów.
      5. Do faktury wystawionej po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy muszą być dołączone następujące dokumenty:
  1. Podpisany protokół odbioru końcowego;
  2. Harmonogram potwierdzający wykonanie robót;
  3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu obowiązków określonych w § 7 umowy;
  4. W przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców, pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których nie poinformował Zamawiającego;
  5. W przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego, w tym podwykonawców wskazanych w ofercie Wykonawcy, zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczególności pisemne oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia;
  6. W przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego, w tym podwykonawców wskazanych w ofercie Wykonawcy:

1. pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego, w tym wykonawców, o których poinformował Zamawiającego w swojej ofercie,
2. pisemne oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa, że faktycznie nie wykonywał zakresu robót objętego zgodą Zamawiającego, w tym wykazanego w ofercie Wykonawcy, podlegających wykonaniu przez podwykonawcę oraz oświadczenie, iż w związku z tym nie wnosi roszczeń o wynagrodzenie z tytułu podwykonawstwa, chyba że fakt niewykonywania robót podwykonawczych przez podwykonawców wskazanych w ofercie wykazany zostanie innymi wiarygodnymi dowodami.
   * + 1. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, tj. robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej   
          do przewidzenia, do wyceny robót dodatkowych zostaną zastosowane następujące stawki i narzuty:

Rg- …zł Materiał- wg stawek …………….

K.p /R+S/- …% Sprzęt- wg stawek ………….…

K.Z.- …% VAT- ………….…

Zysk- …%

**§ 9**

**Rozliczenie przedmiotu umowy**

1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego   
   dla całości przedmiotu umowy bez wad istotnych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z faktury w terminie   
   do 30 dni od daty otrzymania faktury, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 - 5. Należności   
   za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego w formie przelewu   
   wyłącznie na rachunek bankowy ujęty w „Wykazie podatników VAT” z faktury   
   lub umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.
4. Zamawiający przewiduje 1 (jedną) płatność w wysokości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania.
5. Zamawiający jest ustawowo zobowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. W związku z powyższym Wykonawca uprawniony jest do przesyłania faktur, również w wersji elektronicznej na adres   
   e-mail: faktury@gminazagan.pl. W celu złożenia faktur elektronicznych należy stosować nr **NIP: 9241001069** Zamawiającego.
6. Na fakturach VAT powinny zostać umieszczone następujące dane:

**Nabywca:**

**Gmina Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań, NIP: 924-10-01-069.**

**Odbiorca:**

**Urząd Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań**, **NIP: 9241899550**

**§ 10**

**Udział podwykonawców w realizacji zamówienia**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi /przy udziale podwykonawców:
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
4. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy następujące roboty: ..…………………………………… Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie   
   o podwykonawstwo musi mieścić się w zakresie określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć się podwykonawcom.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa   
   i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,   
   przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej   
   z projektem umowy. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do projektu zmiany umowy.
8. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od otrzymania odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, projektu jej zmian, zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, w przypadku:
9. Niespełniania wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
10. Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
11. Gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.
12. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem   
    są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy   
    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian   
    w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację tego projektu umowy przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, których przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów   
    o podwykonawstwo oraz ich zmian, z zastrzeżeniem umów o wartości większej   
    niż 50 000,00 zł, które w każdym przypadku winny być przedłożone Zamawiającemu.
15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i dokonywana jest (łącznie w odniesieniu do wszystkich podwykonawców) wyłącznie w granicach określonych wynagrodzeniem należnym Wykonawcy, a nadto z wyłączeniem podatku VAT,   
    w przypadku gdy zastosowanie znajdzie mechanizm odwróconego podatku.
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
20. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
21. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
22. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia   
    z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
24. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy określony w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

**§ 11**

**Rękojmia za wady**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia.
2. Termin rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę w każdym czasie trwania rękojmi za wady, w terminie do 3 dni roboczych od daty jej wykrycia. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia lub   
   w innym wyznaczonym przez Zamawiającego i uzasadnionym technicznie terminie nie krótszym jednak niż **30 dni**.
4. W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego okres rękojmi za wady **każdorazowo ulega przedłużeniu** o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Roboty polegające na usunięciu wad w okresie rękojmi podlegają odbiorowi   
   w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o ich usunięciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego   
   o gotowości do odbioru ww. robót z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego.

**§ 12**

**Gwarancja**

1. Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji wynosi …… miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy (odbioru bez wad istotnych),   
   z zastrzeżeniem ust. 3 i 5 (dotyczy to zarówno robót, jak i urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę).
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia lub w innym uzasadnionym technicznie terminie nie krótszym niż **30 dni**. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek przez Zamawiającego okres gwarancji każdorazowo ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady lub usterki. Roboty polegające na usunięciu wad w okresie gwarancji podlegają odbiorowi w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o ich usunięciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru ww. robót z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego.
4. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze gwarancyjnym, jeżeli Zamawiający wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na dzień przypadający w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. W przypadku nieobecności Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony samodzielnie sporządzić protokół odbioru gwarancyjnego.
5. Wykonawca odpowiada za wady lub usterki w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zgłosi wady lub usterki Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości lub w protokole odbioru gwarancyjnego.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający może zlecić,   
   po uprzednim wezwaniu i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 14 ust. 3 pkt 2).
7. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym   
   w szczególności koszty dojazdu do miejsca położenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy na wolną od wad oraz inne koszty związane   
   z usunięciem wad czy usterek, ponosi w całości Wykonawca.

**§ 13**

**Kary umowne**

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
3. zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1%, wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
4. zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
5. brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
6. nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,   
   w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy przypadek,
7. nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   
   o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy przypadek;
8. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,   
   w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy przypadek,
9. odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1,
10. każdy przypadek niezastosowania się przez Wykonawcę do wezwania Zamawiającego w zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia w wysokości 100 zł,
11. zwłokę w przedłożeniu przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, o których mowa w § 7 ust. 1,w terminie wskazanym przez Zamawiającego w § 7 ust. 2 pkt 2), w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,
12. naruszenia obowiązku zatrudniania opisanych w § 7 osób wyłącznie na podstawie umowy o pracę, oraz obowiązku umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli opisanej w § 7, w wysokości 100 zł, za każdy jednostkowy przypadek naruszenia.
13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
14. zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 300,00zł   
    za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie,   
    w którym odbiór miał być zakończony;
15. odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1.
16. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.
17. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.
18. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 14**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia, co stanowi kwotę ……….. zł *(słownie: ………………….złotych ).*
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ………..…….......…
3. Strony postanawiają, że:
4. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
5. pozostałe 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
6. W przypadku przekroczenia terminu realizacji Umowy, jak również w przypadkach o których mowa w § 11 ust. 4 i § 12 ust. 3, Wykonawca na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy niepieniężnego o ograniczonym okresie ważności przedłuży je o czas przekroczenia, a jeśli to nie jest możliwe, wniesie nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
7. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wystąpi do Gwaranta/Poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia całości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Poręczenie lub gwarancja musi zawierać klauzulę o nie odwoływalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej   
   w żądaniu.

**§ 15**

**Odbiór przedmiotu umowy**

1. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja składająca się   
   z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin   
   i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go i Inspektora nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę   
   o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o wyznaczonym terminie Wykonawcę.
2. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu z mocy obowiązujących przepisów prawa, w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wskazanym w protokole odbioru. Wadliwe roboty podlegają ponownemu odbiorowi po ich poprawieniu. Żądanie usunięcia wad może być ponawiane. Niezależnie od powyższego, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
3. W przypadku stwierdzenia wad istotnych, których Wykonawca nie usunął   
   w terminie wyznaczonym w toku odbioru, względnie wad istotnych nie dających się usunąć, albo wad istotnych, których Wykonawca nie zdoła – w istniejących okolicznościach - usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia wynagrodzenia;
4. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, których Wykonawca nie usunął   
   w terminie wyznaczonym w toku odbioru, względnie wad nieistotnych   
   nie dających się usunąć, albo wad nieistotnych, których Wykonawca nie zdoła   
   w istniejących okolicznościach usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający uprawniony jest do żądania obniżenia wynagrodzenia;
5. W przypadku stwierdzenia wad istotnych, czyniących przedmiot robót niezdatnym do normalnego użytku, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych, z zastrzeżeniem regulacji z § 11 i 12.
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone   
   na usunięcie stwierdzonych wad uzasadnionych technicznie.
8. Terminy rozpoczęcia odbiorów:
9. odbiory robót zanikających - w terminie do 1 dnia roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora nadzoru,
10. odbiór końcowy - w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora nadzoru.
11. odbiór gwarancyjny – do 14 dni od dnia zawiadomienia
12. Terminy zakończenia czynności związanych z odbiorami:
13. odbiory robót zanikających - w terminie 1 dnia roboczego od daty rozpoczęcia,
14. odbiór końcowy - w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia,
15. odbiór gwarancyjny – do 7 dni od daty rozpoczęcia

**§ 16**

**Badanie jakości**

1. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przeprowadzenia badania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, zgodnie z zapisami   
   w dokumentacji projektowej.
2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsadę osobową, urządzenia oraz materiały wymagane do przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.
3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

**§ 17**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
2. w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ustalonym terminie   
   bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,
4. gdy Wykonawca w sposób rażący nie respektuje uzasadnionych nakazów inspektora nadzoru inwestorskiego, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania wskazanych przez inspektora naruszeń,
5. gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.
6. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2-4, odstąpienie nastąpi z winy leżącej   
   po stronie Wykonawcy.
7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie, każdorazowo w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości   
   o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, chyba że z umowy,   
   z przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw wynika dłuższy termin   
   na skorzystanie z prawa odstąpienia albo bezterminowe uprawnienie do odstąpienia od umowy.
9. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
10. w terminie wskazanym w oświadczeniu Zamawiającego o odstąpieniu, nie krótszym niż 7 dni od daty jego otrzymania przez Wykonawcę, Wykonawca przy udziale Zamawiającego oraz inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień odstąpienia;
11. w terminie wskazanym w oświadczeniu Zamawiającego o odstąpieniu nie krótszym niż 7 dni od daty jego otrzymania przez Wykonawcę, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;
12. w terminie wskazanym w oświadczeniu Zamawiającego o odstąpieniu, nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;
13. w terminie wskazanym w oświadczeniu Zamawiającego o odstąpieniu, nie dłuższym niż 10 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

**§ 18**

**Roboty zamienne**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy wykonania robót zamiennych (zastosowanie rozwiązań zamiennych) niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia. Roboty zamienne będą rozliczane się na podstawie [kosztorysu zamiennego](https://www.google.com/search?q=kosztorysu+r%C3%B3%C5%BCnicowego&oq=WED%C5%81UG+JAKICH+ZASAD+ROZLICZANE+B%C4%98D%C4%84+ROBOTY+ZAMIENNE&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABjvBTIHCAIQABjvBTIHCAMQABjvBTIHCAQQABjvBTIHCAUQABjvBdIBCTEzMjlqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDUNNXG0v1BJi_Nr-uYyZYcmh8Fb3Rj035h_xOeF0W8PE-n3QI38dagbbRVkhcGgVbtt-6eXte_oi1n7q8oMzSxbujaavLJCECzQLKKX44ex0WQ3c4eOqPreh6YcS6wlds&csui=3&ved=2ahUKEwieya7J8ZmSAxVCCRAIHQ1POUgQgK4QegQIAhAB), opracowanego w oparciu o stawki z § 8 ust. 6 niniejszej umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu umowy określonego w § 1 do minimalnej wartości netto wynoszącej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wynagrodzenia umownego brutto określonego § 8 ust. 1.
3. Roboty zamienne (rozwiązania zamienne), o których mowa w ust. 1, w stosunku  
   do przewidzianych w dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja:
4. nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych   
   (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), lub;
5. powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji zatwierdzonego   
   w dokumentacji projektowej materiału), lub;
6. wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych   
   w skutkach strat dla Zamawiającego aczkolwiek nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

**§ 19**

**Zmiana postanowień umowy**

* + - 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest istotna zmiana umowy. Zmiana jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:
  1. wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu   
     o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
  2. narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy,   
     w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
  3. w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
  4. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
     + 1. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
       2. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1. jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie:
2. możliwości powierzenia podwykonawcy wykonania części robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców,
3. zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku   
   do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej;
4. jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które dotyczyć będą:
5. działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny od usunięcia skutków tego działania; przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia którego, skutkom nie dało się zapobiec (lub byłoby to nadmiernie utrudnione) – np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie,
6. zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy - wydłużenie o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia,
7. błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
8. konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
9. konieczności zmiany zakresu robót i finansowania,
10. prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,
11. realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac   
    i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ   
    na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),
12. wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów,
13. jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 2 lit. c) do h) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień   
    lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,
14. wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji z sieciami, urządzeniami, fragmentami budowli lub innymi przeszkodami, nie ujętymi   
    w dokumentacji projektowej, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami lub sztuką budowlaną,
15. wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ   
    na zmianę terminu realizacji robót objętych przedmiotem umowy,
16. wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy,
17. odkrycia wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców,   
    o ile będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,
18. zmiany stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
19. wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów,   
    z przyczyn innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wykonawcę, użyciem przez niego wadliwych materiałów czy też naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa;
20. zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych o czas niezbędny do wykonania prac przewidzianych zmianą,
21. jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy ze wskazanym podwykonawcą w trybie zapisów § 10, która w szczególności dotyczyć będzie uwarunkowania dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i zapłaceniem przez Wykonawcę (i udokumentowaniem powyższego na podstawie stosownego oświadczenia przekazanego zamawiającemu) całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy,
22. jeżeli zmiana umowy dotyczy zmiany wynagrodzenia:
    1. ze względu na zmiany zakresu rzeczowego robót określonych rodzajowo   
       w dokumentacji w przypadku wykonania większego lub mniejszego zakresu robót,
    2. w związku z wykonaniem zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych,
    3. w przypadku wykonania mniejszego zakresu robót niż określony   
       w dokumentacji w związku z § 18 ust. 2 umowy,
    4. zmiany stawki podatku od towarów i usług,
23. jeżeli zmiana umowy dotyczy zmiany wynagrodzenia:
24. w przypadku wykonania większego zakresu robót w związku z wykonaniem zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych,
25. zmiany stawki podatku do towarów i usług,
26. w przypadku wykonania mniejszego zakresu robót w związku z § 18 ust. 2 umowy

6) zmian w sposobie spełnienia świadczenia, w przypadku:

a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji postępowania o zamówienie, spowodowanej deficytem np. wywołanym działaniami wojennymi, zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

b) zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w przedmiarze robót,

c) aktualizacji rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

d) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a konieczność ich wykonania wynika   
z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły wady dokumentacji projektowej,

* 1. konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
  2. zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego

ze względu na stwierdzone wady lub możliwość poprawy funkcjonalności, co

spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych,

7) Jeżeli zmiana umowy dotyczy zmiany sposobu wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur i dokumentowania realizacji przedmiotu umowy, w przypadku konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian obowiązujących przepisów prawa, w tym wywołanych wprowadzeniem krajowego systemu e-Faktur (KSeF) albo zmian organizacyjnych spowodowanych powyższym zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

* + - 1. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:

1. opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,
2. uzasadnienie zmiany,
3. obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.
   * + 1. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej   
          lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi:
4. przedmiar i niezbędne rysunki,
5. projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją   
   o konieczności zmiany zgłoszenia do Starosty żagańskiego.
   * + 1. Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 20**

**Ubezpieczenie**

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności w zakresie robót realizowanych w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do odbioru końcowego. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej:
2. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzonej działalności w związku z realizacją niniejszej umowy na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż: 130 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;
3. w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawcy, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć   
   o odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawcę   
   do wysokości sumy gwarancyjnej określonej ust. 1 pkt 1).
4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. polisy ubezpieczeniowej   
   w terminie do 7 dni od zawarcia umowy oraz przedstawi do wglądu   
   na każdorazowe wezwanie Zamawiającego oryginały dowodów wpłat na powyższą polisę przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, o której mowa w ust. 1   
   w terminie 7 dni od podpisania umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, polisę, którą powinien przedstawić Wykonawca, zaś koszty, jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub kwota z tytułu opłacenia polisy ubezpieczeniowej będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę.
6. W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłużenia ubezpieczenia i doręczenia kopii polisy Zamawiającemu.

**§ 21**

**Zmiana adresu Wykonawcy**

1. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiającemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.
2. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie adresu wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie   
   z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

**§ 22**

**Oświadczenie wykonawcy**

Wykonawca oświadcza, że **nie podlega** wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2025 r., poz. 514) zwana dalej ustawą.

**§ 23**

**Spór**

* 1. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy były rozstrzygane polubownie.
  2. W przypadku zaistnienia sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą one poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
  3. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcie sporu zgodnie z postanowieniami   
     ust. 2 powyżej nie przyniesie rezultatu, wszelkie spory, które mogą powstać   
     w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

**§ 24**

**Inne przepisy i ustalenia**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia   
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2025 r., poz. 1071 z późn. zm.), ustawy   
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn.zm) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

**§ 25**

**Egzemplarze umowy**

Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy, 3 (trzy) egzemplarze dla Zamawiającego.

**Zamawiający: Wykonawca:**