WZÓR

Załącznik nr 8 do SWZ

Umowa Nr ................

zawarta w dniu  ………………… w Białej Podlaskiej pomiędzy

Zakładem Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej 
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska, NIP 537-247-37-89, REGON 060290132, wpisaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290902, który reprezentuje:

………………………………………….

zwaną dalej „Zamawiającym”

a……………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

……………………………………………..

……………………………………..………

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1. Podstawa prawna zawarcia umowy.

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320) zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp” p.n.: „Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łomaskiej 40A w Białej Podlaskiej” nr postępowania: U/1/2026

§ 2. Przedmiot umowy.

1. Przedmiot umowy obejmuje usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2025 poz. 418 z późn. zm.) przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białej Podlaskiej przy ul. Łomaskiej 40A”

2. Wykonawca zapewni inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych dla realizacji zadania inwestycyjnego specjalnościach, w szczególności w branżach:

- ogólnobudowlanej

- elektrycznej

- sanitarnej

- drogowej

- telekomunikacyjnej.

3. Wykonawca będzie, w granicach uprawnień określonych niniejszą umową, przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy, którą Zamawiający zawarł z wykonawcą robót budowlanych przedmiotowej inwestycji.

4. „Harmonogram Rzeczowo – Finansowy” zadania inwestycyjnego, zawierający zestawienie ilościowe i kosztowe poszczególnych grup robót podlegających odbiorom częściowym, będzie podstawą rozliczeń międzyokresowych pomiędzy Stronami przewidzianych umową.

5. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót stanowiących przedmiot umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

    - umowa,

    - Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania, o którym mowa w §. 1 umowy [dalej: SWZ],

    - oferta Wykonawcy,

    - Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Harmonogram rzeczowo – finansowy dotyczący zadania inwestycyjnego,

    - umowa zawarta przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych.

§ 3. Terminy wykonania umowy

1.Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

  - termin rozpoczęcia pełnienia obowiązków inspektora nadzoru: z dniem zawarcia niniejszej umowy,

  - termin zakończenia pełnienia obowiązków inspektora nadzoru, kończy się z dniem ostatecznego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, z zastrzeżeniem zakresu określonego ust. 3.

  - Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego: 30.11.2027r.

2. Termin wykonania zamówienia uzależniony jest od okresu realizacji robót budowlanych. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego w następstwie okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, np. wstrzymania, przerwy w realizacji robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych na skutek konieczności wykonania np. robót zamiennych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. Zmiana terminu nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia i sprawowania obowiązku nadzoru inwestorskiego w trakcie dokonywania przeglądów gwarancyjnych/rękojmi w trakcie trwania gwarancji/rękojmi oraz odbioru na zakończenie okresu gwarancji/rękojmi zadania inwestycyjnego.

§ 4. Wynagrodzenie.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości

................................ (słownie:....................................) brutto , w tym netto……….. i VAT…………

2.Powyższe kwoty obejmują wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym m.in.: opłaty, koszty dojazdów/przejazdów na budowę oraz do siedziby Zmawiającego, delegacji, diet, noclegów, łączności telefonicznej i elektronicznej, uzgodnień, materiałów, narzędzi i inne oraz należny Wykonawcy zysk.

3. Wynagrodzenie, obejmuje realizację umowy w terminie realizacji robót, w tym także w terminie zmienionym/przedłużonym, zgodnie z § 3 ust. 2 oraz realizację umowy z uwzględnieniem robót dodatkowych i zamiennych robót budowlanych.

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 w przypadku nieprzewidzianym w umowie, nawet jeżeli w chwili zawarcia umowy, na bazie dostarczonych materiałów wejściowych, nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Strony przyjmują, iż okres realizacji zadania jest równy okresowi realizacji robót budowlanych wraz z jego ostatecznym odbiorem i końcowym rozliczeniem. Koszt wykonywania obowiązków, o których mowa w § 6 ust.6 pkt 30,31,35 i 36, zostaje wliczony do kosztów realizacji zadania i nie jest dodatkowo rozliczany.

6. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za wykonane w całości i odebrane grupy robót określone w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym zadania inwestycyjnego.

7. Wysokość i terminy płatności częściowych zostaną ustalone w Harmonogramie okresów rozliczeniowych, uzgodnionym przez Strony po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i wykonawcę zadania inwestycyjnego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, proporcjonalnie do wartości odebranych robót budowlanych. Dokument ten stanowić będzie Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

8. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej wystawionych po odbiorach grup robót i odbiorze końcowym potwierdzonych bezusterkowym „Protokołem odbioru częściowego/końcowego” podpisanym przez Wykonawcę, kierownika budowy i kierowników robót, ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego.

9. Do faktury Wykonawca dołączy dodatkowo:

- pisemne oświadczenie o stanie zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Podwykonawców lub podwykonawców w stosunku do dalszych podwykonawców lub między dalszymi podwykonawcami,

- dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury nie później niż w terminie 30 dni liczonym od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury VAT z zastrzeżeniem ust. 11. Za datę dokonania przez Zamawiającego płatności uznaje się datę złożenia przelewu należności w banku Zamawiającego.

11. Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy dokonywane są zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

12. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej umowy.

13.Zamawiający nie udziela zaliczek.

14. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy określone w fakturze.

15. Rozliczenie końcowe Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi nastąpić przed rozliczeniem końcowym z Zamawiającym, na okoliczność którą Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa ust. 9, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

17. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub związaną z niniejszą umową od każdej płatności, również niewymagalnej, należnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej należności z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy opisanego w § 2 lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego.

1. Po zawarciu umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o podmiotach i osobach uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcą dla celów technicznej realizacji przedmiotu umowy. Zmiana osób, o których mowa powyżej przedstawiona każdorazowo na piśmie przez Zamawiającego jest wiążąca dla stron umowy.

2. Zamawiający zawiadomi organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

3. Zmawiający przekaże Wykonawcy niezbędną dokumentację zadania inwestycyjnego oraz zawiadomi o terminie przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych z co najmniej 
7 dniowym wyprzedzeniem.

6. Zamawiający ma obowiązek, na wniosek Wykonawcy organizować i przeprowadzać bez zbędnej zwłoki odbiory robót, a także doraźne komisje i narady techniczne dotyczące realizacji zamierzenia inwestycyjnego

7. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami 
§ 4 umowy.

§ 6. Obowiązki Wykonawcy.

1.Niezwłocznie po zawarciu umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o osobie lub osobach uprawnionych do kontaktowania się z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy.

2. Niezwłocznie po zawarciu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego wymienionych w ofercie inspektorów nadzoru inwestorskiego. Lista ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy.

3. Wykonawca wskaże Zamawiającemu koordynatora inspektorów nadzoru z zespołu wskazanych w ofercie inspektorów nadzoru w wymaganych specjalnościach.

4. Zmiana osób wymienionych w ofercie może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów, iż osoby zastępujące je będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze od osób zastępowanych, z zachowaniem ciągłości pełnienia nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. stosownie do art. 95 ustawy p.z.p. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), które nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (opinia UZP).

6. Do obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności nadzoru inwestorskiego, określony w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
w szczególności:

  - sprawowanie kontroli nad realizowanymi robotami w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego,

  - reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy i informowanie Zamawiającego na bieżąco o okolicznościach mogących mieć wpływ na sposób wykonania prac, termin realizacji, koniecznych zmianach mających wpływ na wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych,

  - udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów,

  - kontrola zgodności wykonania robót budowlanych z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa budowlanego,, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz postanowieniami umownymi,

  - kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym Harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz terminowości ich wykonania, weryfikacja i opiniowanie zmian Harmonogramu rzeczowo – finansowego.

  - kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego etapu/przedmiotu umowy, kontrola kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

  - kontrola dokumentacji budowy oraz kontrola tworzenia dokumentacji powykonawczej,

  - sprawdzanie dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego 
o dokonanie w niej zmian i uzupełnień, proponowanie zgodnych ze sztuką budowlaną rozwiązań zamiennych,

  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych; zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu,

  - zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz standardów jakościowych wykonywania robót zgodnie z warunkami umowy z wykonawcą robót i dokumentacją projektową dla wszystkich rodzajów robót,

  - sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy robót oraz Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót naprawczych,

  - sprawdzanie i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających,

  - sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych dokumentów wykonawcy robót dotyczących udziału podwykonawców oraz kontrola zatrudnienia pracowników wykonawcy lub podwykonawców robót zgodnie z wymogami umowy na realizację inwestycji,

  - kontrola realizacji robót w zakresie przestrzegania na budowie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzenie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru,

  - przygotowanie dokumentów/wyjaśnień niezbędnych do przedłożenia instytucjom kontrolującym – w zakresie związanym z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru,

  - rozstrzyganie w porozumieniu z Zamawiającym wątpliwości technicznych powstałych w toku wykonywania robót,

  - uzgadnianie w porozumieniu z Zamawiającym zgłaszanych przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

  - składanie lub opiniowanie wniosków do Zamawiającego o:

    - wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

    - przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę o ile zajdzie taka potrzeba,

    - propozycji zlecenie usunięcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

    - zmianę terminu wykonania robót w umowie , kiedy zmiana taka nie wynika z winy, czy zaniedbań wykonawcy robót,

  - weryfikowanie i opiniowanie wniosków składanych przez Wykonawcę zmian sposobu wykonania robót budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej lub wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych czy uzupełniających, a po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego uzgodnienie tych zmian z projektantem sprawującym nadzór autorski, w szczególności:

    - zmiany terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane,

    - konieczności wykonania oraz szacowanie wartości i opiniowanie techniczne ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych,

    - sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę robót,

    - innych zmian przewidzianych umową o realizację inwestycji związanych z wykonaniem robót budowlanych,

  - dokonywanie wpisów do dziennika budowy, dotyczących realizowanych robót; potwierdzanie dokonywanych czynności w czasie pobytu na budowie stosownym wpisem do dziennika budowy,

  - sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie,

  - wnioskowanie i uzasadnianie konieczności zaniechania robót, gdy ich wykonanie nie jest niezbędne,

  - ocena wniosków wykonawcy robót budowlanych składanych Zamawiającemu celem waloryzacji wynagrodzenia, w tym w szczególności: w przypadku wniosku o wzrost wynagrodzenia z tytułu wzrostu kosztów pracy – ocena faktycznego zaangażowania osobowego personelu wykonawcy robót w proces budowlany, w przypadku wniosku o wzrost wynagrodzenia z tytułu wzrostu kosztów materiałów – ocena poziomu wzrostu kosztu materiałów dla kosztu realizacji inwestycji oraz badanie poprawności przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych wyliczeń,

  - sprawdzanie kompletności przekazywanych przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów robót,

  - nadzór nad prawidłowością wprowadzania uzgodnionych zmian w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej,

  - prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów powstałych w czasie realizacji robót oraz na żądanie Zamawiającego,

  - uczestniczenie w próbach, odbiorach częściowych i końcowym robót,

  - w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych, sporządzenie lub sprawdzenie obmiarów robót, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy oraz dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót terenu budowy, dokonywanie inwentaryzacji stanu robót,

  - uczestniczenie w przeglądach wykonanych robót budowlanych w okresie gwarancji i rękojmi,

  - nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

  - udział ustanowionych inspektorów nadzoru, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, sporządzanie protokołów z posiedzeń,

  - wykonywanie innych obowiązków niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego,

  - realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego niewymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji,

  - przygotowanie procedury odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

  - wsparcie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.

7. Określony w ust. 6 katalog obowiązków, nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania umownego Wykonawcy pełniącego kompleksowy nadzór inwestorski. Fakt, że dana czynność nie została wymieniona wprost nie może stanowić dla Wykonawcy pełniącego nadzór inwestorski podstawy do odmowy jej podjęcia, jeśli tylko jej realizacja jest niezbędna dla należytego wykonania przedmiotu umowy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące m.in.: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę/na realizację;

- żądać od kierownika budowy usunięcia z terenu budowy materiałów, urządzeń lub odpadów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego;

- wstrzymać roboty (w uzgodnieniu z Zamawiającym) – jeśli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w przypadku stwierdzenia zaniedbań wykonawcy robót budowlanych, które stanowią lub mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy lub w jego oddziaływaniu (wymagane jest natychmiastowe powiadomienie 
o powyższym Zamawiającego);

- do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:

- uporczywie wykazuje rażący brak staranności,

- wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

- stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.

9. W razie nieobecności którejkolwiek z osób wyznaczonych przez Wykonawcę pełniącego nadzór inwestorski do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn), Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje tej osoby nie mogą być niższe od kwalifikacji wymaganych przez Zamawiającego dla danego stanowiska w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. O potrzebie zastępstwa Wykonawca pełniący nadzór inwestorski jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem (nie dotyczy przypadku nagłej choroby lub śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie zastępstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, bez konieczności aneksu do umowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie merytorycznym podczas całego okresu trwania Umowy, a także na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku oraz w okresie gwarancji i rękojmi budynku.

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego potrzeby obecności na terenie budowy poszczególnych inspektorów nadzoru inwestorskiego, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej obecności na wezwanie Zamawiającego dokonane z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

12. Wykonawca odpowiada za wszystkie działania i zaniechania ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, bez względu na zasady i formę współpracy pomiędzy nimi.

§ 7. Realizacja części umowy przez podwykonawców.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Lista zaakceptowanych podwykonawców stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy:

- niespełniającej wymagań określonych w SWZ,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia  dłuższy niż określony w ust. 3,

- gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2.

a) Wskazany termin 7 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo wysłano przesyłką poleconą.

b) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo we wskazanym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

7. Zapisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

8. Wykonawca w pełni odpowiada za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników, w takim stopniu jakby to były działania względnie uchybienia jego własne. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do zadań realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

9.Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami prowadzi Wykonawca, jednakże:

a) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

b) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. a), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo;

c) bezpośrednia zapłata, o której mowa w pkt. a) obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

d) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. a). Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji; W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo;

e) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. d), w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;

f) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. a), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

10. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

12. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, lub podmiotowe środki dowodowe wymagane w dokumentach zamówienia dotyczące tego podwykonawcy.

13. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

14. Zapisy ust. 12 i 13 stosuje się do dalszych podwykonawców.

15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 8. Ubezpieczenie

1. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres realizacji umowy będzie posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty.

2. Kopia polisy ubezpieczeniowej dotyczącej prowadzonej działalności, stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

3. Jeżeli okres obowiązywania polisy będzie kończyć się przed przewidywanym terminem zakończenia umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu uwierzytelnionej kserokopii nowej polisy, której okres ważności upływa nie wcześniej niż dzień po przewidywanym terminie zakończenia prac, w terminie 7 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowej polisy.

# § 9. Nadzór w okresie gwarancji i rękojmi robót budowlanych

W okresie gwarancji i rękojmi nadzorowanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się, na każde wezwanie Zamawiającego, do podjęcia i wypełnienia minimalnych obowiązków określonych poniżej.

- udział w przeglądach gwarancyjnych na każde wezwanie Zamawiającego,

- w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót poprawkowych w okresie trwania gwarancji i rękojmi na roboty budowlane Wykonawca zobowiązany będzie, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego, do weryfikacji i potwierdzenia zgodności zakresu i technologii robót poprawkowych z dokumentacją projektową,

- uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji obowiązków wynikających 
z gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.

§ 10. Kary umowne.

1.Strony postanawiają, że obowiązująca formą odszkodowania są kary umowne.

2.Kary będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przerwanie ciągłości pełnienia nadzoru inwestorskiego, o której mowa w § 6 ust. 4 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień niezapewnienia nadzoru,

b) za realizację przedmiotu umowy przy pomocy osób innych niż wymienione w Załączniku Nr 2 do Umowy bez zgody Zamawiającego - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek,

c) za istotne naruszenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego obowiązków określonych w § 6 niniejszej Umowy – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

d) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego ogółem brutto,

e) za nieterminową zapłatę lub brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) za każdy taki przypadek,

g) za brak doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo, o którym mowa 
w § 7 ust. 5 i 6 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania, do dnia złożenia Zamawiającemu prawidłowej umowy lub oświadczenia o rezygnacji z umowy o podwykonawstwo,

h) za nieprzedłożenie nowej polisy OC od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej, w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu nowej polisy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego poza przypadkiem określonym § 11 ust.1 lit a) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego ogółem brutto.

b) za zwłokę w terminie zapłaty w wysokości 0,1 % wartości brutto wystawionej faktury za każdy dzień zwłoki, przy czym dzień spełnienia świadczenia nie jest wliczany do okresu opóźnienia,

3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Łączna wysokość kar umownych wynikających z umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 11. Odstąpienie od umowy.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy w następujących sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie określonym w § 2 umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

c) gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do rozwiązania firmy Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy, lub gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca realizuje prace przewidziane umową w sposób niezgodny z przepisami prawa, niniejszą umową (wraz z załącznikami) lub wskazaniami Zamawiającego, oraz nie reaguje na wezwania Zamawiającego dotyczące zmiany sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie,

e) utraty przez Wykonawcę zdolności do wykonywania przedmiotu umowy.

2.Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust.1 lit a) niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

3.Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust.1 lit b) – e) niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, gdy:

a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przekazuje w określonych umową terminach dokumentacji projektowej, nie dokonuje niezbędnych uzgodnień lub nie podejmuje decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy albo rażąco narusza inne postanowienia umowy w sposób, który uprawdopodabnia, iż wykonawca nie będzie mógł zrealizować przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót, pomimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy

5. Wykonawca będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 4, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Wykonawcy do wypełnienia obowiązków określonych niniejszą umową. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Zamawiającemu w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 12. Zmiana umowy.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w dziale VII, rozdział III ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

2. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do ubiegania się o wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu zakończenia wykonania prac budowlanych w wypadku:

a) przerwania robót budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej, lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sądu, które to decyzje zostały wydane nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

b) wystąpienia zdarzenia zewnętrznego nie dającego się przewidzieć, na które strony umowy nie mają wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonywanie w całości lub w części jego zobowiązań umownych

c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych, a także miejsc albo przedmiotów o znaczeniu archeologicznym lub historycznym,

d) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy,

e) zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót,

f) opóźnień w rozpoczęciu i wykonaniu przedmiotu umowy, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności, np. konieczność wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających terminową realizację zadania,

g) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji.

h) w przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin realizacji zamówienia

i) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac.

3. Termin zostanie wydłużony jedynie o czas trwania przeszkody.

4. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do ubiegania się o wyznaczenie przez Zamawiającego nowych terminów wykonania Umowy w sytuacji powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego uprawnienia  nie później, niż do terminu zakończenia wynikającego z § 3 ust. 1 lit. c).

5. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót wprowadzić zmiany do dokumentacji projektowej, jakie okażą się konieczne, a także przerwać realizację robót na czas określony. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, natomiast skutki tych zmian lub przerwa mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót lub zmiany wynagrodzenia w okolicznościach przewidzianych w umowie.

6. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w przypadkach zaistnienia okoliczności, działań lub zaniechań osób trzecich, które uniemożliwiają realizację postanowień umownych. Wówczas niemożliwy do zrealizowania zapis zastępuje się zapisem najbardziej zbliżonym do pierwotnej woli stron.

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w następujących przypadkach:

- ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót,

- koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń oraz dokonywania płatności między stronami),

- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

8. Pozostałe zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach:

- wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

- zmiany podwykonawcy.

- wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,

- wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim możliwa byłaby ta zmiana na etapie postępowania o udzielenie zamówienia dokonywana w trybie art. 122 Pzp, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

9. Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2-8 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

10. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, która powinna zawierać:

- opis zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy,

- zaktualizowany Harmonogram okresów rozliczeniowych, o którym mowa w § 4 ust. 7 Umowy.

§ 13 Waloryzacja

- Na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów na rynku związanych z realizacją umowy  powyżej 5 % w stosunku do cen materiałów i kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym przedmiotu umowy, przy czym przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się zarówno ich wzrost, jak i obniżenie - o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- W przypadku, o którym mowa powyżej, maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaka może nastąpić w wyniku waloryzacji dokonanej na podstawie art. 439 „ustawy Pzp” wynosi max. 5 % wynagrodzenia Wykonawcy, ustalonego w dniu podpisania umowy. Podstawą do ustalenia zmiany ceny materiałów lub kosztów jest średnioroczny wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnik ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zastrzega się, że waloryzacja umowy z tytułu, o którym mowa w ust. 1 nastąpi nie wcześniej niż w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy.

- Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca powinien załączyć szczegółowe uzasadnienie wraz ze stosownymi obliczeniami oraz dokumentami potwierdzającymi zaistnienie przesłanek dających podstawę waloryzacji.

§ 14. RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej, ul Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska, tel./fax 83 343-62-46, e-mail: zgl@zglbp.pl;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. jest możliwy pod adresem e-mail: iod@zglbp.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy;

- podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w tym instytucje i urzędy określone przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie zostaną zarchiwizowane na 10 lat zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt;

- posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do danych, na mocy art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO,

- prawo do usunięcia danych, na mocy art. 17 RODO,

- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy art. 18 RODO,

- prawo do przenoszenia danych, na mocy art. 20 RODO,

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na mocy art. 21 RODO.

- w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast jest warunkiem zawarcia umowy.

- w oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 15. Postanowienia końcowe.

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w ramach uregulowań  zapisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone pod rygorem nieważności  bez uprzedniej pisemnej zgody stron na rzecz osób trzecich.

3.Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

5.Umowa niniejsza sporządzona została w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego a 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

............................................................,	    .................................................,