- Nr sprawy: EE-B.65.1.12.2024

- Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac i wykaz obszarów

dotyczące zamówienia Odmulanie doprowadzalnika stawu w kompleksie stawów Hadra 
(PK Lasy nad Górną Liswartą) na powierzchni 1 ha.

1. Zakres prac obejmuje:

Odmulanie doprowadzalnika stawu w kompleksie stawów Hadra (PK Lasy nad Górną Liswartą) na powierzchni 1 ha.

Dodatkowo ustala się następujące zasady:

- Przed przystąpieniem do każdego zaplanowanego zabiegu należy poinformować Pracownika Zamawiającego odpowiedzialnego za ww. zadanie.

- Prace muszą zostać wykonane w taki sposób by nie uszkodzić siedlisk przyrodniczych znajdujących się w okolicy i bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego działaniem.

- Wszystkie zabiegi zostaną wykonane z należytą starannością.

- Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac. Koszty dokonania ewentualnej wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do respektowania ogólnie przyjętych zasad ochrony przyrody oraz obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

- Wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie szkody wyrządzone siedliskom i stanowiskom gatunków objętych ochroną, wynikające z niewłaściwego wykonania robót.

- Zamawiający dopuszcza składowanie materiału osadowego pozyskanego w wyniku robót odmuleniowych, w celu poddania czasowemu odwodnieniu, a Wykonawca zobowiązuje się 
w terminie do 27 lutego 2026 r. usunąć odwodniony materiał osadowy. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym miejsc składowania materiału osadowego w celu jego odwodnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest po każdorazowo wykonanym zabiegu uprzątnąć teren, uprzątnąć oraz wywieźć materiał osadowy na miejsce dopuszczone prawem, na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia do minimum powierzchni zajmowanej przez sprzęt 
i składowany w celu odwodnienia materiał osadowy

- Materiał osadowy pozyskany w wyniku robót odmuleniowych winien być zabezpieczony 
i wywieziony do miejsc dopuszczonych do składowania/utylizacji. Informacja o miejscach składowania biomasy musi być wcześniej przekazana Zamawiającemu, a miejsca te nie mogą wpływać na obszary chronione, ani znajdować się w bezpośrednim otoczeniu stanowisk gatunków szczególnie cennych.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie prac występowania gatunków chronionych niewskazanych 
w toku ustaleń przez Zamawiającego — obowiązuje natychmiastowe wstrzymanie robót w rejonie ich występowania oraz niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego; dalsze prace mogą być kontynuowane jedynie po uzgodnieniu działań ochronnych z Zamawiającym.

- Zamawiający przewiduje, że prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia wymaga zastosowania przez Wykonawcę specjalistycznego sprzętu, w szczególności: pompy refulacyjnej, koparki z wysięgnikiem długoramiennym oraz łyżki koszącej z elementami ażurowymi, bądź innego sprzętu zapewniającego uzyskanie tożsamych efektów technologicznych, środowiskowych i jakościowych robót.

- Wykonawca zapewni, że przeprowadzenie prac nie spowoduje znaczącego zanieczyszczenia wód

- Prace należy prowadzić w sposób minimalizujący erozję i uszkodzenia struktury wałów/grobli

2. Wykaz obszarów:

| Obszar/obiekt | Gmina | Lokalizacja | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odmulanie doprowadzalnika stawu w kompleksie stawów Hadra (PK Lasy nad Górną Liswartą) na powierzchni 1 ha. | Herby | Działki: 600, 608, 603; (Teryt: 240704_2.0002.600, 240704_2.0002.608, 240704_2.0002.603) | 1 ha |

3. Termin realizacji prac:

Zadania należy wykonać w terminie do dnia 27 lutego 2026 r.

Odmulanie na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą należy przeprowadzić 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, po szczegółowym uzgodnieniu terminu prac 
z Zamawiającym z zachowaniem następujących wytycznych:

- Odmulanie doprowadzalnika wraz z usunięciem materiału osadowego pozyskanego 
w wyniku robót odmuleniowych najpóźniej od dnia podpisania umowy do 27 lutego 2026 r. zgodnie z podanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminie gotowości do rozpoczęcia prac w terenie od dnia wskazanego przez Zamawiającego, jednak nie dłużej niż 
3 dni kalendarzowe od dnia powzięcia informacji od Zamawiającego,

- nadzór przyrodniczy ma charakter stały, Wykonawca zapewni, że skieruje osobę/osoby do realizacji nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami z pkt. 4 od dnia podpisania umowy przez cały okres trwania zamówienia.

4. Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi zabiegami oraz po ich zakończeniu

Na każdym etapie prac, zarówno przed przystąpieniem do nich, ich realizacji w terenie, jak i po zakończeniu prac, Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego nadzoru przyrodniczego w postaci specjalisty botanika/ekofizjologa/eksperta przyrodniczego oraz z doświadczeniem w prowadzeniu podobnych prac oraz na obszarach objętych ustawowymi formami ochrony przyrody, celem prawidłowego wykonania prac ochrony czynnej, tak aby prowadzone prace w sposób optymalny zapewniały spełnienie celów ochrony, dla jakich zostały zaplanowane. Zadania nadzoru przyrodniczego to w szczególności:

- prace kameralne polegające na analizie dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego dotyczącej chronionych gatunków roślin, występujących na danym terenie,

- stały nadzór przyrodniczy podczas prowadzonych prac w terenie, w tym każdorazowo przed rozpoczęciem prac wykonanie oględzin terenowych. W trakcie prac nadzór nad prawidłowym wykonaniem odmulania,

- wykonanie oględzin terenu po wykonanych pracach, celem wskazania ewentualnych nieprawidłowości i wskazanie działań naprawczych do konsultacji z Zamawiającym.

5. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie ww. prac może żądać od Wykonawcy potwierdzenia kwalifikacji eksperta/ekspertów skierowanych do realizacji nadzoru przyrodniczego w postaci udokumentowanego doświadczenia, a w stosunku do zakresu przedmiotu umowy dowodu z realizacji ww. prac w postaci dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych prac, raportu roboczego wykonanego przez nadzór przyrodniczy zawierającego opis wykonanych działań, a także może uczestniczyć w wizjach terenowych wraz z Wykonawcą oraz podczas wykonywania prac w terenie.