**Opis przedmiotu zamówienia dotyczący wycinki drzew:**

**Zadanie nr 1**

**Wycinka drzew rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Świecie nad Osą**

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka 364 szt. drzew na terenie gminy Świecie nad Osą zgodnie z załączonym wykazem
2. Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia wszystkich drzew w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Z uwagi na fakt, iż termin wycinki drzew pokrywa się z okresem lęgowym ptaków, występującym pomiędzy 1 marca a 15 października, Wykonawca zobowiązany jest dokonując wycinki drzew po 28 lutego 2026 r. zasięgnąć opinii ornitologicznej z zakresu występowania gniazd ptasich i miejsc lęgu na drzewach będących przedmiotem wycinki nie później niż dwa dni przed jej planowaniem.
4. Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. dopuszczająca jego usunięcie powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.
5. Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. nie dopuszczająca do jego wycinki z uwagi na bytowanie ptaków, powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.
6. Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru częściowego po zgłoszeniu przez wykonawcę wykonania nie mniej niż 80% zadania w terminie 21 dni, a odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

**Zadanie nr 2**

**Wycinka drzew rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Rogóźno**

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka 187 szt. drzew na terenie gminy Świecie nad Osą zgodnie z załączonym wykazem
2. Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia wszystkich drzew w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Z uwagi na fakt, iż termin wycinki drzew pokrywa się z okresem lęgowym ptaków, występującym pomiędzy 1 marca a 15 października, Wykonawca zobowiązany jest dokonując wycinki drzew po 28 lutego 2026 r. zasięgnąć opinii ornitologicznej z zakresu występowania gniazd ptasich i miejsc lęgu na drzewach będących przedmiotem wycinki nie później niż dwa dni przed jej planowaniem.
4. Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. dopuszczająca jego usunięcie powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.
5. Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. nie dopuszczająca do jego wycinki z uwagi na bytowanie ptaków, powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.
6. Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru częściowego po zgłoszeniu przez wykonawcę wykonania nie mniej niż 80% zadania w terminie 21 dni, a odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

**Zadanie nr 3**

**Wycinka drzew rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Łasin**

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka 144 szt. drzew na terenie gminy Świecie nad Osą zgodnie z załączonym wykazem
2. Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia wszystkich drzew w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Z uwagi na fakt, iż termin wycinki drzew pokrywa się z okresem lęgowym ptaków, występującym pomiędzy 1 marca a 15 października, Wykonawca zobowiązany jest dokonując wycinki drzew po 28 lutego 2026 r. zasięgnąć opinii ornitologicznej z zakresu występowania gniazd ptasich i miejsc lęgu na drzewach będących przedmiotem wycinki nie później niż dwa dni przed jej planowaniem.
4. Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. dopuszczająca jego usunięcie powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.
5. Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. nie dopuszczająca do jego wycinki z uwagi na bytowanie ptaków, powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.
6. Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru częściowego po zgłoszeniu przez wykonawcę wykonania nie mniej niż 80% zadania w terminie 21 dni, a odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

**Zadanie nr 4**

**Wycinka drzew rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Gruta**

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka 140 szt. drzew na terenie gminy Świecie nad Osą zgodnie z załączonym wykazem
2. Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia wszystkich drzew w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Z uwagi na fakt, iż termin wycinki drzew pokrywa się z okresem lęgowym ptaków, występującym pomiędzy 1 marca a 15 października, Wykonawca zobowiązany jest dokonując wycinki drzew po 28 lutego 2026 r. zasięgnąć opinii ornitologicznej z zakresu występowania gniazd ptasich i miejsc lęgu na drzewach będących przedmiotem wycinki nie później niż dwa dni przed jej planowaniem.
4. Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. dopuszczająca jego usunięcie powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.
5. Opinia ornitologiczna, dotycząca każdego drzewa wycinanego po 28 lutego 2026 r. nie dopuszczająca do jego wycinki z uwagi na bytowanie ptaków, powinna zostać dostarczona do siedziby PZD w formie papierowej w ciągu 3 dni.
6. Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru częściowego po zgłoszeniu przez wykonawcę wykonania nie mniej niż 80% zadania w terminie 21 dni, a odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.