UMOWA NR  .......... / 2026

(projektowane postanowienia umowy)

zawarta w dniu ………..2026 r. w Szczecinie, pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP   851-030-94-10

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

adres e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl

oraz

…………………………………………………………………………………….

z siedzibą …………………………………………………………………………

NIP  ………………………..     REGON ……………………, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS………………

adres e-mail: ………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

którą reprezentuje:

…………………………………………………………….

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) o następującej treści:

§ 1

Postanowienia ogólne

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy polegający na: „Utrzymaniu Systemu Informacji Miejskiej (dalej zwanego SIM) oraz uzupełnieniu oznakowania na nowo powstałych ulicach na terenie miasta Szczecin”. Na SIM składają się następujące elementy :

- tablice uliczne i ich konstrukcje wsporcze,

- tablice oznakowania miejsc wyjątkowych,

- oznakowanie kierujące dla pieszych,

- oznakowanie kierujące dla kierowców.

- Szczegółowy zakres rzeczowy prac i czynności składających się na przedmiot umowy został określony w Załączniku Nr 1A do SWZ, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

- Podstawę wykonania prac w ramach niniejszej umowy stanowi zawarta w Załączniku nr 6
do SWZ dokumentacja projektowa opracowana przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c., z siedzibą: ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław, która obejmuje:

- Projekt plastyczno-architektoniczny oraz konstrukcyjno-technologiczny tablic oznakowania    miejsc wyjątkowych,

- Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dotyczącą tablic oznakowania miejsc wyjątkowych,

- Projekt plastyczno-architektoniczny i konstrukcyjno-technologiczny tablic ulicznych,

- Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla informacji ulicznej,

- Projekt plastyczno-architektoniczny oraz konstrukcyjno-technologiczny tablic kierujących dla pieszych,

- Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla tablic kierujących dla pieszych,

- Projekt plastyczno-architektoniczny oraz konstrukcyjno-technologiczny tablic kierujących dla kierowców,

- Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla tablic kierujących dla kierowców,

- Prace objęte przedmiotem niniejszego zamówienia muszą być wykonane zgodnie 
z wymaganiami opisanymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót, opracowanych przez Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe LINIA s.c., 
z siedzibą: ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław oraz według dołączonej instrukcji utrzymania znaków SIM (Załącznik nr 6 do SWZ).

- Naprawa elementów SIM polegać będzie na wymianie, uzupełnianiu bądź regulacji uszkodzonych lub brakujących elementów oznakowania SIM.

- Konserwacja elementów SIM polegać będzie na usunięciu zabrudzeń, umyciu tablic, usunięciu przyklejonych nalepek. Do każdego rodzaju konserwowanej powierzchni powinny być dobrane odpowiednie środki myjące i konserwujące tak aby poszczególne elementy SIM nie straciły swoich właściwości (Załącznik nr 6 do SWZ).

- Dokonywanie przeglądów elementów SIM w wyznaczonych przez zamawiającego rejonach ma na celu wytypowanie elementów, które wymagają wymiany (wyblakłe lub uszkodzone tablice) bądź naprawy (poluzowane lub rozregulowane tablice, odchylone od pionu słupki) oraz elementów wymagających oczyszczenia (zabrudzone lub oklejone tablice i ich konstrukcje wsporcze).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami, o których mowa w ust. 2 i 3 i uznaje je 
za kompletne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć i za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2

Osoby przewidziane do realizacji umowy

- Wykonawca powołał kierownika do koordynowania całością prac w osobach:

………………………………………………………...……tel. ………………………………………..

……………………………………………………………...tel. …………………………..……………

- Zamawiający powołał koordynatorów prac w osobach:

……………………. -  tel. ………………..

……………………. - tel. ………………….

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - dokonanie odbioru wykonanych zakresów robót, w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc 
od następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia zakończenia robót w formie pisemnej,

  - dokonanie odbioru końcowego wykonanych prac jednostronnie, w przypadku odmowy uczestnictwa Wykonawcy w odbiorze lub niestawienia się Wykonawcy w miejscu odbioru 
w podanym terminie.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 
z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami umowy.

- Przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- W szczególności Wykonawca zobowiązuje się :

  - przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym:

- wyposażyć we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania prac,

- doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokryć koszty ich poboru,

- oznaczyć teren wykonywanych prac/budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone prace,

- zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy,

  - przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz umożliwić kontrolę pracownikom organów kontrolujących, udzielać im danych i informacji wymaganych przepisami,

  - podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na terenie wykonywanych prac i poza nim, w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych ujemnych skutków, związanych z działaniem Wykonawcy,

  - utrzymać teren wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp.,

  - realizować prace zgodnie z terminami zawartymi w § 8 niniejszej umowy,

  - usunąć niezwłocznie ujawnione wady,

  - wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

  - sporządzić dokumentację powykonawczą oraz przekazać ją Zamawiającemu,

  - stosować materiały posiadające obowiązujące świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie,

  - poddać utylizacji uszkodzone i zdemontowane elementy SIM.

- W ramach wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji fotograficznej zarówno przed, jak i po wykonaniu każdego zlecenia oraz do jej przekazywania Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Dokumentacja powinna zawierać zdjęcia w formacie JPG o minimalnej rozdzielczości 12 megapikseli. Dokumentację należy przekazać w formie elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty e-mail lub dedykowanego systemu udostępnionego przez Zamawiającego).

- Na zlecenie Zamawiającego dokonanie przeglądu oznakowania w wyznaczonym rejonie Gminy Miasto Szczecin (np.: na wskazanym odcinku drogi, w ciągu wyszczególnionej ulicy, w granicach wskazanego osiedla lub innego wskazanego obszaru). W trakcie objazdu Wykonawca sporządza zdjęcia oznakowania wymagającego naprawy, wymiany bądź oczyszczenia. Po dokonaniu objazdu Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną Zamawiającemu dokumentację fotograficzną w formacie wskazanym w ust. 4 wraz z określeniem dokładnej lokalizacji i opisem stanu technicznego oznakowania. Na podstawie przesłanych plików, po zweryfikowaniu ich treści, Zamawiający wystawia i przekazuje Wykonawcy zlecenie na naprawę, wymianę lub oczyszczenie wytypowanego oznakowania.

- W przypadku nie przystąpienia do realizacji zlecenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, niezwłoczne poinformowanie o tym Zamawiającego wskazując udokumentowaną przyczynę. 
W przypadku nie przesłania ww. informacji Zamawiający założy, iż warunki były odpowiednie 
i można było prace wykonać w terminie (termin wykonania zlecenia nie zostanie wydłużony).

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca może wykonać przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawców zawierając z nimi stosowne Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy oraz każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem niniejszej Umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo lub jego zmian, zastrzeżeń w formie pisemnej uważa się za akceptację projektu Umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – jak również zmiany do tej Umowy – w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający, w terminie 
14 dni od dnia otrzymania Umowy o podwykonawstwo lub zmian do Umowy o podwykonawstwo, 
nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie Umowy 
lub wprowadzenie zmian.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać 
w szczególności:

- zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych Umową,

- kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju 
co wynagrodzenie Wykonawcy, a ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż ceny zawarte 
w ofercie Wykonawcy,

- termin wykonania robót objętych Umową, zgodny z terminami obowiązującymi Wykonawcę,

- terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub przypadać na ten sam dzień, co terminy odbiorów wskazane w Umowie z Wykonawcą,

- termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót,

- termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany 
w Umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych robót budowlanych, dostaw 
lub usług, i który powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

- termin rękojmi, który nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej Umowie w §13,

- wymagania, o których mowa w § 16 niniejszej Umowy,

- w przypadku zawarcia w Umowie o podwykonawstwo postanowień dotyczących zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w formie zatrzymania lub potrącenia 
z wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – postanowienie, że strony Umowy o podwykonawstwo zgodnie oświadczają, 
iż zabezpieczenie utworzone w formie kaucji gwarancyjnej nie stanowi elementu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a jego zwrot nie jest gwarantowany ani w drodze solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ani w drodze bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 
od odbioru robót przez Zamawiającego,

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

- kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 10 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 4 pkt 6) niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia określone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać postanowień określonych 
w ust. 5. Załącznikiem do Umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem Umowy.

- Postanowienia ust. 2–8 stosuje się odpowiednio do zmian Umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

- Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy 
na teren budowy w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, może nastąpić dopiero po wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, 
o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, a także po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody 
na zawarcie umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, 
a sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na których 
nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację postanowień Umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający 
lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych.

§ 6

Jeżeli Wykonawca nie przewiduje udziału Podwykonawców, zobowiązuje się wykonać cały zakres rzeczowy robót siłami własnymi i z własnych materiałów.

§ 7

Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2028 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszej umowy, tj. do kwoty określonej w § 9 ust. 1, 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

§ 8

Terminy wykonania prac wyszczególnionych w formularzu cenowym

- Prace w zakresie utrzymania Systemu Informacji Miejskiej (dalej zwanego SIM) oraz uzupełnieniu oznakowania na nowo powstałych ulicach na terenie miasta Szczecin, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w poniższych terminach:

- umycie jednej tablicy ulicznej, pieszej, dla kierowców – 3 dni kalendarzowe od dnia przyjęcia zgłoszenia, jeżeli zamawiający zleci umycie tablic ulicznych w ramach jednego osiedla miasta – 21 dni,

- zamontowanie słupka z tablicami ulicznymi, montaż tablic ulicznych na istniejącej konstrukcji, montaż tablicy dla ruchu pieszego lub dla kierowców – 21 dni kalendarzowych 
od dnia przyjęcia zgłoszenia,

- demontaż tablic ulicznych i tablic kierujących dla kierowców i pieszych – 2 dni kalendarzowe od dnia przyjęcia zgłoszenia,

- pionowanie słupka  lub jego demontaż – 2 dni kalendarzowe od dnia przyjęcia zgłoszenia,

- wyregulowanie tablicy kierującej dla pieszych lub tablicy kierującej dla kierowców 
i ustawienie jej w jednej linii z pozostałymi – 2 dni kalendarzowe od dnia przyjęcia zgłoszenia,

- wymiana tablicy oznakowania miejsc wyjątkowych –  …… dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zgłoszenia,

- dokonanie przeglądu technicznego oznakowania we wskazanej lokalizacji – 5 dni.

- Prace wymienione w ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający będzie zlecał za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mailowy Wykonawcy ………………. zgodnie 
z zapotrzebowaniem wraz ze wskazaniem terminu wykonania zlecenia. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z przyjęciem zlecenia przez Wykonawcę.

- Wykonanie prac, o których mowa w ust. 1 potwierdzone zostanie każdorazowo protokołem odbioru robót podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy i przez Zamawiającego.

- Zgłoszenie do odbioru prac wykonanych w całości powinno następować niezwłocznie po ich zakończeniu, z podaniem dokładnej daty zakończenia realizacji zlecenia.

§ 9

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy ustala się wynagrodzenie 
w wysokości (łącznie z podatkiem VAT) do kwoty ……………………………………………..… zł, (słownie złotych: ………………………………………………………………………….).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje podzielone na trzy części – po jednym roku 
(12 miesięcy) – zgodnie z poniższą tabelą:

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
| Udział % | 33,3% | 33,3% | 33,4% |
| Wynagrodzenie brutto |  |  |  |

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Ceny jednostkowe za poszczególne roboty określone są w Załączniku nr 1 Umowy.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane zlecenia. Brak zleceń nie daje podstaw do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, a także dalszych Podwykonawców, dodatkowym, warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury, jest dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, wynikającego z zawartych 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego Umów. Za dowód zapłaty należy rozumieć oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o braku zobowiązań finansowych wynikających 
z podpisanych z Wykonawcą Umów.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie Umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata wg ust. 8 obejmuje wyłącznie należność główną z tytułu wynagrodzenia, 
bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od daty doręczenia 
tej informacji do Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części - 
w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających
z Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie.

§ 10

Zasady rozliczenia

Wynagrodzenie za wykonany zakres robót zleconych zgodnie z §1 umowy ustala się powykonawczo 
na niżej opisanych zasadach:

- prace z materiału Wykonawcy rozliczane będą w następujący sposób: iloczyn obmiaru wykonanych i odebranych robót razy Ceny jednostkowe wyszczególnione w Załączniku nr 1A do Umowy;

- w przypadku konieczności wykonania robót z zakresu oznakowania innych niż wyszczególnione 
w Załączniku nr 1A prace te będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, sporządzonym metodą szczegółową lub uproszczoną (o metodzie rozliczenia decyduje Zamawiający), przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych, wskazanych w dostępnych publikacjach rynkowych, np. Sekocenbud, Orgbud – aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego):

- stawka roboczogodziny „R” – minimalna dla stolicy województwa zachodniopomorskiego,

- koszty pośrednie „Kp” (R+ - S) - minimalne dla stolicy województwa zachodniopomorskiego,

- zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - minimalny dla stolicy województwa zachodniopomorskiego,

- ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte 
na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.,

- nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR);

- roboty te wraz z wybranymi materiałami objęte są okresem rękojmi określonym w § 13 niniejszej Umowy.

§ 11

Warunki płatności

- Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonane i odebrane prace w oparciu o zatwierdzony protokół odbioru, oraz na podstawie rozliczenia finansowo - rzeczowego według zasad określonych w §10.

- Podstawą zapłaty będą faktury wystawione przez Wykonawcę Zamawiającemu za wykonane 
i odebrane zlecenia.

- Podstawą wystawienia faktury będą protokoły odbioru, o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy.

- Faktury mają być wystawiane w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin,

Pl. Armii Krajowej 1,  70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10

Odbiorca:	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

ul. S. Klonowica 5,  71-241 Szczecin,  NIP: 852-259-60-59

- Strony ustalają poniższe zasady dokonywania płatności częściowych:

1) faktury będą wystawiane każdorazowo na podstawie protokołu odbioru robót, obejmującego roboty wykonane w danym zleceniu, nie częściej niż raz w miesiącu,

2) strony ustalają, że procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może przekraczać 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Do faktury należy dołączyć:

- zestawienie zawierające: numer zlecenia Zamawiającego, datę zlecenia, datę zakończenia prac, lokalizację, wyszczególnienie robót, cenę jednostkową oraz wartość brutto,

- dokumentację fotograficzną, o której mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

- Zapłata za wykonane i odebrane zakresu robót nastąpi, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 
z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym 
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że adres e-mail podany w komparycji jest adresem, pod którym odbiera korespondencję elektroniczną.

- Wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy (w tym faktury) należy dostarczać na adres: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin.

§ 12

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

- Zamawiający zakazuje dokonywania przez Wykonawcę przelewu wierzytelności wynikających 
z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu, numeru rachunku bankowego, numeru NIP, REGON oraz numeru telefonu.

§ 13

Gwarancja za wady, rękojmia

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru robót oraz przekazania ich do eksploatacji 
i wynosi:

  - 7 lat - na tabliczki i słupki wsporcze,

  - 7 lat - na tablice kierujące dla pieszych i kierowców,

  - tablice miejsc wyjątkowych:

- 7 lat - dla tarcz tablic, konstrukcji wsporczych i łączników,

- 3 lata - dla folii i zadruku,

  - 7 lat - tablice informacji dla pieszych i kierowców.

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru robót oraz przekazania 
ich do eksploatacji.

- Warunki gwarancji:

- gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w przedmiocie umowy, 
w tym w użytych materiałach i urządzeniach, a także wadliwego wykonania prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady,

- w przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 3 dni kalendarzowych, licząc od dnia powiadomienia o wadzie, na własny koszt,

- powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej do Wykonawcy. Termin usunięcia wady liczony jest od chwili zgłoszenia wady,

- w szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 
albo może skutkować szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 
do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody,

- w przypadku nie usunięcia wady w terminie, Zamawiający na prawo usunąć wady na koszt 
i ryzyko Wykonawcy,

- Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu usuniecie wady wraz z potwierdzeniem gotowości 
do odbioru,

- w przypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 3 dni kalendarzowe, a Wykonawca udowodni, że niedotrzymanie terminu usunięcia wady nie wynika z jego winy 
lub że – ze względów technologicznych – prace powinny zostać wykonane w innym terminie, termin ten należy uzgodnić z Zamawiającym,

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji,

- termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wady, jeżeli powiadomienie 
o jej wystąpieniu nastąpiło jeszcze w czasie trwania okresu gwarancyjnego,

- Strony ustalają, że w czasie trwania okresu gwarancji będą przeprowadzane przeglądy, zwane „przeglądami gwarancyjnymi”. O konieczności przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, 
w związku z zaistniałą potrzebą, Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę niezwłocznie przed planowanym terminem przeglądu.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Strony nie wyłączają uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót, o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy.

§  14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

# Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % całkowitej ceny podanej w ofercie, tj.………………… PLN (słownie złotych: …………………………….……… ).

# Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy.

# Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, 
w następujących wysokościach i terminach:

- 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i jego uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% kwoty zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu ostatniej rękojmi za wady.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, Strony zobowiązują się do zawarcia odrębnej Umowy regulującej zasady jego przechowywania, wykorzystania oraz zwrotu.

- Zamawiający ma prawo zaspokoić z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązań, niezależnie od tego, czy wynikają one z Umowy, 
czy z przepisów prawa, a także roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

# W przypadku przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, do przedłużenia jego terminu ważności lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 100% kwoty gwarancyjnej, obowiązującego do przewidywanego terminu zakończenia wykonywania Umowy. Czynności 
te muszą być powtórzone, jeśli nastąpią kolejne przesunięcia terminu wykonywania Przedmiotu Umowy. Niedopełnienie obowiązku przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia będzie stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy oraz nałożenia stosownej kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 2 pkt 7).

# W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

# Ust. 6 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat.

§ 15

Ubezpieczenie

- Przed podpisaniem Umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową (polisa OC), obejmującą ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z realizacją prac określonych w Umowie. Suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia występujące w okresie ubezpieczenia, który obejmuje czas trwania Umowy.

- Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy:

  - Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży kopię Polisy OC wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia,

  - okres ubezpieczenia obejmuje w całości okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku posiadania okresowej Polisy OC, która wygasa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres,

  - ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,

  - ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającego powyższe warunki, przez cały okres obowiązywania umowy.

- Nieprzedłożenie Polisy OC w terminie (najpóźniej w dniu podpisania umowy) lub nieprzedłużenie ubezpieczenia w przypadku posiadania okresowej Polisy OC, która wygasa w trakcie realizacji zamówienia, będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz nałożenia stosownej kary umownej.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, 
w szczególności udziałów własnych, franszyz oraz limitów, do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

§ 16

Umowa o pracę

      - Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby wykonujące czynności objęte zakresem zamówienia podczas jego realizacji tj. konserwacja i naprawy elementów SIM oraz uzupełnianie oznakowania nowo powstałych ulic na terenie miasta Szczecin, a w szczególności montaż tablic i słupków SIM, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

      - Wykonawca, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji Umowy, jest zobowiązany do złożenia Wykazu osób, które będą realizować zamówienie i wykonywać czynności, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) - 7), wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

      - W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji robót przez podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie na rzecz podwykonawcy i wykonywać czynności, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) - 7), wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę.

      - W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazach, o których mowa w ust. 2 oraz 3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanych wykazów osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę, w terminie 5 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazów osób, o których mowa w ust. 2 oraz 3 nie wymaga formy aneksu do Umowy.

      - Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego przedstawić, wskazane w wezwaniu przez Zamawiającego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, 
o których mowa w ust. 2 oraz 3. Przez dowody, o których mowa w zdaniu poprzednim Strony rozumieją:

- oświadczenie odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników
(tj. w szczególności: bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są osobami wskazanymi w Wykazach osób, o którym mowa w ust. 2 oraz 3.

§ 17

Kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 
na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania, którejkolwiek pracy wskazanej w § 8 ust. 1, karę w wysokości 0,05% kwoty wynagrodzenia należnego z tytułu tego zlecenia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady karę w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od niniejszej umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – karę w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

- w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 16 ust. 1, karę w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku niezłożenia żądanych na wezwanie w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt. 2 karę w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek,

- w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 6 karę w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na wykonawcę nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej kary umowne, o których mowa 
w niniejszym paragrafie Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokołach odbioru prac i przekazania do eksploatacji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokołach 
z przeglądu w okresie rękojmi Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

§ 18

Rozwiązanie/odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w następujących sytuacjach:

- gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót albo nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

- gdy Wykonawca zwleka z rozpoczęciem robót dłużej niż 14 dni,

- gdy Wykonawca, z nieuzasadnionych przyczyn, zaprzestał realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych 
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy z powodu okoliczności, 
o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu może być, przez Zamawiającego, wykonane nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia od Umowy;

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój koszt, 
z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu. 
W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nastąpiło z powodu okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający;

    - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia;

    - Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie urządzenia stanowiące zaplecze budowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni.

§ 19

Przetwarzanie danych osobowych

- Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO”.

- Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,

- u Zamawiającego został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się listownie na adres: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 
w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iodo@zditm.szczecin.pl,

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu:

- zawarcia i wykonania niniejszej Umowy;

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym;

- kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej Umowy;

- ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z niniejszej Umowy;

- przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy 
i podmiotu;

- archiwizacji dokumentów.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza Umowa lub dokumentacja związana z realizacją Umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiotu przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego, w szczególności podmiotu świadczące usługi audytowe, doradcze lub inni administratorzy danych, działający na podstawie umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w tym podmioty świadczące usługi prawne, pocztowe lub kurierskie i podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania Umowy, okres gwarancji i rękojmi, okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony praw z tytułu realizacji Umowy oraz przez okres archiwizacji,

- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji, a także przez okres, o którym mowa 
w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w przypadku zamówień współfinansowanych 
ze środków UE,

- obowiązek podania danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego wykonania Umowy, konsekwencją niepoddania danych będzie niemożność zawarcia Umowy,

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

- osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych;,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych;,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania 
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Dane osobowe niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują 
w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania określonych czynności, dane wynikające z umów o pracę oraz z innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji Umowy;

- źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych osób trzecich każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:

- o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, że dane osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę);

- o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego;

- o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 20
Zmiany Umowy

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP.

- Niezależnie od postanowień ust. 2, wartość jednostkowa poszczególnych elementów ujętych 
w kosztorysie nie może zostać zwiększona o więcej, niż wynosi miesięczny wskaźnik inflacji ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), obowiązujący w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywana jest zmiana wartości.

- Wszelkie zmiany wartości poszczególnych elementów kosztorysowych wymagają uprzedniego uzgodnienia Stron w formie aneksu do Umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej Umowy 
w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na:

### zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy,

### zmianie wynagrodzenia,

### zmianie zakresu świadczenia oraz sposobu spełnienia świadczenia,

### zmianie osób wskazanych do realizacji zamówienia.

- Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(DZ. U. 2024 r., poz. 1773 z późn. zm.),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(t.j. Dz. U. z 2024 poz. 427 ze zm.),

jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 
nie ulegnie zmianie, natomiast określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zmiany wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie — do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmienionej stawki godzinowej, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu, jaki Wykonawca będzie zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, z zachowaniem dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu, jaki Wykonawca będzie zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, z zachowaniem dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6  obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz 
z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa 
w ust. 6, na wysokość wynagrodzenia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli poziom zmiany tych cen lub kosztów wzrośnie lub spadnie o co najmniej 5%.
Za początkowy termin do porównania cen lub kosztów przyjmuje się:

- dzień zawarcia Umowy, albo

- w przypadku zawarcia Umowy po upływie 180 dni od terminu składania ofert — dzień otwarcia ofert.

- Punktem odniesienia dla zmian, o których mowa w ust. 13, będą średnie krajowe ceny materiałów budowlanych określone w zeszycie IMB (Informacja o cenach materiałów budowlanych wydawnictwa Sekocenbud) za kwartał, w którym Wykonawca lub Zamawiający złożył wniosek 
o zmianę wynagrodzenia, w porównaniu do:

- średnich krajowych cen materiałów budowlanych określonych w zeszycie IMB za kwartał, 
w którym zawarto Umowę, albo

- średnich krajowych cen materiałów budowlanych określonych w zeszycie IMB za kwartał, 
w którym nastąpiło otwarcie ofert — w przypadku zawarcia Umowy po upływie 180 dni 
od terminu składania ofert.

Materiałami referencyjnymi, stanowiącymi podstawę kalkulacji zmian, będą wyłącznie pozycje ujęte w poniższym koszyku referencyjnym materiałów:

- wyroby hutnictwa żelaza,

- wyroby przemysłu metali nieżelaznych,

- wyroby metalowe,

- materiały i produkty chemiczne,

- farby, lakiery i inne wyroby chemiczne,

- elementy żelbetowe budownictwa kubaturowego,

- materiały izolacyjne, ogniotrwałe oraz betony, zaprawy i wyprawy,

- szkło budowlane i techniczne,

- elementy prefabrykowane betonowe budownictwa drogowego.

- Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 13 zobowiązana jest uzasadnić swój wniosek, przedstawiając stosowne dokumenty potwierdzające wzrost lub spadek średnich krajowych cen materiałów oraz wykazać wpływ tej zmiany na koszt wykonania zamówienia.

- Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13, może zostać dokonana jednorazowo. Każda 
ze stron może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy trwania Umowy i nie później niż wraz ze zgłoszeniem gotowości Robót do odbioru.

- Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13, wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego aneksu do Umowy.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza na podstawie ust. 13, 
nie może przekroczyć łącznie 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w całym okresie trwania Umowy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 13-18, zobowiązany jest 
do odpowiedniego dostosowania wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów odnoszących 
się do zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy zawartej z Podwykonawcą są roboty budowlane lub usługi, oraz

- okres obowiązywania tej umowy przekracza 12 miesięcy.

- Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić o czas niezbędny 
do zakończenia realizacji Umowy, jednak nie dłużej niż na okres trwania poniżej wskazanych okoliczności:

  - wystąpienie powszechnej niedostępności surowców lub materiałów,

  - niesprzyjające warunki atmosferyczne występujące w trakcie realizacji Umowy (takie jak: intensywne opady deszczu, śniegu, silny wiatr, ujemne temperatury uniemożliwiające zachowanie reżimów technologicznych i wpływające na jakość lub trwałość wykonania Robót), powodujące wstrzymanie prac na okres co najmniej 5 następujących po sobie dni kalendarzowych;
— warunkiem uznania powyższych okoliczności jest złożenie przez Wykonawcę wniosku wraz 
z dokumentacją, zgodnie z zapisami § 4 ust. 6, wskazującą, że w danym czasie zachowanie reżimów technologicznych było niemożliwe,

  - konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, jeżeli czas niezbędny do jej opracowania wpływa na termin realizacji Umowy,

  - wystąpienie siły wyższej, w szczególności zdarzeń losowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć, a które zagrażają życiu, zdrowiu ludzi lub grożą powstaniem szkód o znacznych rozmiarach,

  - wystąpienie innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożnością terminowego prowadzenia prac.

- Zmiana osoby wskazanej do realizacji Umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Osoba proponowana w miejsce dotychczasowej musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana wchodzi w życie z dniem podpisania aneksu do Umowy.

- Zmiana sposobu realizacji świadczenia, w tym zmiany technologiczne, mogą nastąpić 
w szczególności w przypadku:

      - zaistnienia okoliczności korzystnych dla Zamawiającego, umożliwiających w szczególności obniżenie kosztów realizacji Umowy,

      - konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji projektowej, jeżeli ich pierwotne zastosowanie groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Robót,

      - zmiany obowiązujących przepisów prawa, skutkującej koniecznością zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych,

      - czasowej lub całkowitej niedostępności materiałów lub technologii (np. zaprzestanie produkcji), wymuszającej zastosowanie rozwiązań zamiennych.

## W przypadku, gdy Wykonawca występuje z inicjatywą zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, 
na którego zasoby powoływał się na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

- proponowany nowy Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w postępowaniu, albo

- Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy Podwykonawca.

- Zmiany do Umowy mogą być inicjowane zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę, poprzez złożenie pisemnego wniosku do drugiej Strony, zawierającego opis proponowanej zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

- Wskazane w niniejszym paragrafie przypadki stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, przy czym nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody.

- Wszelkie zmiany Umowy oraz oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 21
Postanowienie końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

      - Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) i podlega udostępnieniu na zasadach oraz w trybie określonych w tej ustawie.

      - Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- SWZ;

- Formularz oferty –  Załącznik nr 1 do SWZ i Formularz cenowy – Załącznik 1A do SWZ;

- Dokumentacja utrzymania SIM – Załącznik nr 6 do SWZ.

      - Wszelkie ewentualne spory jakie wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy, strony będą starały się załatwić polubownie, a nie dające się rozstrzygnąć wątpliwości poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

      - Wykonawca oświadcza, że adres e-mail podany w komparycji jest adresem, pod którym Wykonawca odbiera pocztę elektroniczną.

      - Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.

Integralną część Umowy stanowi:

- Załącznik nr 1A – Formularz Cenowy

ZAMAWIAJĄCY                                                                      		           WYKONAWCA