Załącznik Nr 4 do SWZ

UMOWA WZÓR

W dniu ____________r. w Zamościu pomiędzy Powiatem Zamojskim, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość, NIP: 922-29-45-906 - Zarządem Dróg Powiatowych w Zamościu ul. Szczebrzeska 69, 22-400 Zamość, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Piotr Kuter - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu,

a __________________________________________________________________________

reprezentowanym przez:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm), zwanej dalej pzp oraz pisma Znak: TT.III.3430/2/../2026 z dnia …................ została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Zamawiający zamawia, a wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w zakresie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczebrzeszyn - Topólcza - Zwierzyniec”.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczebrzeszyn - Topólcza – Zwierzyniec od km 0+009,3 do km 11+290,9.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

· roboty ziemne wraz z przygotowaniem terenu pod przebudowę oraz jego uporządkowanie,

· wykonanie odwodnienia powierzchniowego jezdni poprzez kształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych,

· wykonanie odtworzenia rowu,

· budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych/publicznych w zakresie pasa drogowego,

· przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi,

· przebudowa przepustów pod koroną drogi,

· wykonanie przepustów pod zjazdami,

· wykonanie nawierzchni bitumicznej.

Klasa drogi Z.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiORB). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia.

Termin wykonania

§ 2

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie: 10 m-cy od podpisania umowy.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, uważa się faktyczną datę zakończenia robót, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzoną przez kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy i potwierdzoną przez inspektora nadzoru, a następnie potwierdzoną ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

Obowiązki Zamawiającego

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Przekazanie wykonawcy dziennika budowy.

2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu zamówienia.

4) Dokonanie odbioru robót zgodnie z zapisami § 8 umowy.

5) Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy.

Obowiązki Wykonawcy

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, poza innymi wymienionymi w umowie i wynikających z przepisów prawa obowiązkami, zobowiązany jest do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, dokumentacją projektową, projektem budowlano-wykonawczym, STWiOR, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, aktualnymi normami, z należytą starannością i w terminach umownych oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót.

- Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu:

a) wyceny kosztorysowej (kosztorys skrócony) inwestycji opracowaną na podstawie przedmiaru robót, projektu i odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców w trakcie postępowania o zamówienie, mającej charakter informacyjny (w szczególności do oceny stopnia zaawansowania robót, opracowania harmonogramu oraz wzajemnych rozliczeń w razie odstąpienia od umowy),

b) inwentaryzacji wykonanych robót w okresie pierwszych 6-ciu miesięcy od podpisania umowy - wyceny kosztorysowej (kosztorys skrócony) inwestycji wykonaną na podstawie kosztorysu (jak w ppkt. a) - będzie to niezbędne przy waloryzacji wynagrodzenia na podstawie § 14 umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania inwentaryzacji gdy będzie występował o podwyższenie wynagrodzenia lub na żądanie Zamawiającego – gdy Zamawiający zechce wystąpić o zmniejszenie wynagrodzenia zgodnie z § 14 umowy.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkich dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

- Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy w tym dziennika budowy.

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne – wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy.

- Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy.

- Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, uporządkowanie terenu budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przywrócenie ich do stanu pierwotnego.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłużej niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia.

- Zabezpieczenie i utrzymywanie placu budowy i jego zaplecza w należytym porządku oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i p. poż.

- Zawiadamianie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, zgłaszanie ich do odbioru wpisem do dziennika budowy.

- Stosowanie wyłącznie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i w innych dziedzinach działalności gospodarczej, zgodnych z dokumentacją projektową przedmiotu umowy i Specyfikacją Techniczną. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.). Okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Umożliwienie wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i uprawnionym pracownikom Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru).

- Uczestnictwo w czynnościach odbioru końcowego, przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego.

- Usunięcie wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w nn. umowie i protokołach przeglądów wynikających z udzielanej rękojmi za wady.

- Opracowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- W ramach ceny umownej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i ustawienia 2 szt. dwustronnych tablic informacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 23.10.2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U z 2021r. poz. 953 z późn. zm.) (przed ustawieniem tablicy Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania akceptacji odnośnie treści wymiarów i lokalizacji tablicy).Tablice należy ustawić w terminie 3 dni od podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przejęcia placu budowy i rozpoczęcia robót w ciągu 3 dni od podpisania umowy (gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą), w przypadku nierozpoczęcia robót Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,5 % wskazanego w § 7 ust. 1 wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zimowego utrzymania w sezonie zimy 2026/2027 przedmiotowej drogi w IV standardzie zimowego utrzymania.

- Z chwilą przekazania terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność w szczególności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, jeżeli szkody te i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są związane z prowadzonymi robotami,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

- szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego i mienia osób trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami,

- szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu budowy i robót.

- W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków.

Klauzula zatrudnienia

§ 5

- Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, przy wykonywaniu następujących czynności: operatorzy sprzętu wymaganego w SWZ w dziale V ust. 2 pkt 4 ppkt c poz. 1-9 z tabeli oraz Kierownika budowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.).

- Wykonawca w terminie 7 dni od przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (w tym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) wraz z przyporządkowaniem czynności jakie będą oni wykonywać wraz z oświadczeniem, że osoby te zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.

- Zatrudnienie o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności.

- W trakcie realizacji zamówienia w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zamawiający może dodatkowo zażądać:

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

c) innych dokumentów

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust 2. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dokumentów lub innych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

Nadzór nad realizacją

§ 6

- Wykonawcę reprezentuje kierownik budowy …………………………….. - uprawnienia budowlane nr  …………………………………

- Przedstawicielami Zamawiającego do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót są: …………………………………………..……

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków, nie zapewniają prawidłowej   realizacji robót oraz wywiązywania się z ustaleń wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

Wynagrodzenie

§ 7

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia i wybraną ofertą Wykonawcy:

w kwocie brutto ……………………..……. zł (słownie: …………………………………………..………………………. złotych)

na którą składa się wynagrodzenie netto w wysokości ………………..……………… zł (słownie: …………………………………………… złotych)

oraz kwota ……………….. zł (słownie: ………………………………………………………. złotych) stanowiąca 23 % podatku VAT.

- Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ oraz dokumentacją techniczną, w szczególności koszty związane z wykonaniem wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych, dostawą urządzeń i materiałów, urządzeniem i zabezpieczeniem placu budowy, dokonaniem wymaganych pomiarów i sprawdzeń, czynnościami nadzoru, czynnościami związanymi z zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej oraz ochroną i utrzymaniem terenu budowy, naprawą lub wymianą uszkodzonego w trakcie prowadzenia prac mienia, uporządkowaniem terenu robót i zaplecza, z przygotowaniem i dostarczeniem wymaganych dokumentów.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem rozwiązań technologicznych i ilościowych i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty ilościowe przedmiotu umowy zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w wartości umowy. Wynagrodzenie uwzględnia wykonanie wszystkich usług oraz robót koniecznych do wykonania zadania, w tym koszty wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową, koniecznych do wykonania zamówienia.

- Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi na podstawie końcowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego robót. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie częściowe w roku 2026 w zależności od posiadanych środków. Zamawiający przewiduje zapłatę w 2026r. 50% wartości zamówienia w przypadku gdy wartość umowy nie przekroczy środków przeznaczonych na realizację inwestycji (podanych w planie zamówień). W przypadku gdy wartość umowy przekroczy środki przeznaczone na realizację zamówienia Zamawiający przewiduje zapłatę w 2026 roku do kwoty 13 174 047,86 zł. Wartości te mogą być powiększone o ewentualne środki wygospodarowane we własnym zakresie przez Zamawiającego (do treści umowy zostanie wprowadzony odpowiedni zapis gdy będzie znana wartość zamówienia).

- Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji na czas poprzedzający zapłatę faktury końcowej, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego i nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważana będzie data wydania polecenia przelewu przez Zamawiającego.

- Płatności będą się odbywały na konto bankowe Wykonawcy nr ………………………………………….…………………… wykazane i zgłoszone do centralnego rejestru kont bankowych tzw. biała lista podatników, a wskazany rachunek bankowy jest powiązany z wydzielonym rachunkiem VAT. Płatność wynikająca z umowy dokonana zostanie z zastosowaniem MPP (mechanizm podzielonej płatności). W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- W przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawców i dalszych Podwykonawców dla których Zamawiający zaakceptował umowy wykonawca załącza do faktur zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w przypadku których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu.

- Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 8.

- Faktura do której nie zostaną dołączone dowody zapłaty, o których mowa w ust. 8 nie stanowi podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty faktury biegnie od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 8.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem" kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Zamawiający będzie zobowiązany na jakiejkolwiek podstawie do wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy - Wykonawca poza wartością wypłaconego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zwróci Zamawiającemu odsetki ustawowe za okres od dnia zapłaty na rzecz ww. podmiotów do dnia zwrotu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego należnej Zamawiającemu kwoty, wydatki Zamawiającego związane z dochodzeniem roszczeń przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w tym koszty postępowania sądowego, z wyłączeniem sytuacji, kiedy Zamawiający dokona potrącenia tych należności z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo potrącenia przysługujących mu należności o których mowa w ust. 18 z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia na podmioty trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Odbiór robót

§ 8

- Odbiór robót na etapie wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy/końcowy,

- odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu do Dziennika budowy.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem dokonanym w Dzienniku Budowy.

- Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego/końcowego. Wykonawca dostarczy wraz ze zgłoszeniem wykonania robót pełną dokumentację potwierdzającą ich zakończenie, tj. atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, uzupełniony dziennik budowy – zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą –odbiór końcowy- lub potwierdzenie jej złożenia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zamościu. Przedłożenie w/w dokumentów jest warunkiem odbioru robót.

- Odbiór robót, o którym mowa w ust. 4 dokonany zostanie komisyjnie z udziałem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający rozpocznie i zakończy procedury odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu wykonywania robót/przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo przerwać odbiór częściowy/ końcowy w przypadku:

- stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonał robót/przedmiotu umowy,

- wystąpienia bardzo złych warunków atmosferycznych (zawieje i zamiecie śnieżne wraz z zalegającą warstwą śniegu o grubości od 5cm, intensywnie padającego deszczu itp.), Zamawiający wyznaczy kolejny termin i rozpocznie odbiór końcowy robót wg zasad określonych w ust. 6.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych od terminu określonego w § 2 przedmiotowej umowy,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych od terminu określonego w § 2 przedmiotowej umowy.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury częściowej/końcowej po usunięciu wszystkich wad na podstawie protokołu odbioru częściowego/końcowego.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji wynosić będzie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie chyba, że w trakcie odbioru strony postanawiają inaczej. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6.

- Z czynności odbioru częściowego/końcowego oraz odbioru ostatecznego po upływie rękojmi i gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 6 na usunięcie stwierdzonych wad.

- Zamawiający wyznaczy datę ostatecznego odbioru robót przed upływem terminu rękojmi i gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

Kary umowne

§ 9

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (termin wykonania robót oznaczony zgodnie z § 2 umowy) w wysokości 0,3 % wskazanego w § 7 ust. 1 wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych podczas odbioru częściowego/końcowego lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% wskazanego w § 7 ust. 1 wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu, wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określonego w  § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

- w każdym przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł 00/100),

- w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 200,00 zł (dwieście zł 00/100) za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo lub projektu ich zmian w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc zł 00/100) dla każdej umowy,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo lub ich zmian w wysokości 500,00 zł (pięćset zł 00/100) dla każdej umowy,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu zmiany umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc zł 00/100) dla każdej umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezatrudniania na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy osób o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy i w ciągu 7 dni od stwierdzenia tego faktu zobowiązany będzie pod rygorem ponownego nałożenia kary do zatrudnienia na danym stanowisku osoby na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy co zobowiązany będzie udokumentować Zamawiającemu.

- Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Strony zgodnie przyjmują możliwość naliczania i dochodzenia w/w kar umownych także po odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją rzeczywistej szkody Zamawiającego wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, to Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę, potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłącza jedynie siła wyższa, tj. zjawisko zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od człowieka, którego nie można przewidzieć i któremu w żaden sposób nie można zapobiec.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 20 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1.

Rękojmia

§ 10

- Na wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres ……. lat, zgodnie z treścią przyjętej przez Zamawiającego oferty.

- Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

- Wykonawca z tytułu rękojmi ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

- Zamawiający, może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.

- W sytuacji określonej w § 9 ust. 1 pkt 2), Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w niniejszej umowie, w szczególności dotyczące możliwości naliczenia kary umownej za uchylanie się od usunięcia stwierdzonych wad.

- Usuniecie stwierdzonych wad winno być dokonane w określonym przez strony terminie z uwzględnieniem  ich skali wielkości.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wykrytych wad w ustalonym terminie, Zamawiający po ponownym bezskutecznym wezwaniu do usunięcia wad może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią obciąża Wykonawcę i zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub jego zwrot przez Wykonawcę będzie przedmiotem stosownego postępowania.

Gwarancja Jakości

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres …. lat zgodnie z treścią oferty, liczony od daty jego przyjęcia przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi przedłuża się do okresu gwarancji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- W sytuacji określonej w § 9 ust. 1 pkt 2), Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w niniejszej umowie, w szczególności dotyczące możliwości naliczenia kary umownej za uchylanie się od usunięcia stwierdzonych wad.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem gwarancji.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt i ryzyko wad, które ujawnił się w czasie trwania okresu gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wykrytych wad w terminie 14 dni, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia wad.

- Usuniecie stwierdzonych wad winno być dokonane w określonym przez strony terminie z uwzględnieniem  ich skali wielkości. Wykonanie usunięcia usterek i wad podlega protokólarnemu odbiorowi przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy według obowiązujących zasad.

- Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez Wykonawcę na zasadach opisanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego.

Podwykonawcy

§ 12

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz w niniejszej umowie.

- Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć część zamówienia niżej wskazanym Podwykonawcom:

- ………………………………………………………………………… (pełna nazwa Podwykonawcy/Podwykonawców) w następującym w zakresie……………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………… (pełna nazwa Podwykonawcy/Podwykonawców) w następującym w zakresie…………………………………………………………………………… - dotyczy Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2 umowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację części zamówienia, a które miały być realizowane przez Podwykonawcę wskazanego w ust. 2 umowy.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia bądź dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale V SWZ.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca przy realizacji umowy odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawcę, co do zakresu rzeczowego jak i jakości oraz za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy której przedmiotem są roboty budowlane celem akceptacji, a także projektu jej zmian oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian (w ciągu 7 dni od jej zawarcia). Postanowienia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą jak i z dalszym Podwykonawcą nie mogą naruszać postanowień niniejszej umowy, nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedstawionych mu umów oraz zmian do zawartych umów Wykonawcy z Podwykonawcą oraz dalszymi Podwykonawcami to uważa się, że wyraził zgodę na ich zawarcie.

- Zamawiający złoży w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany między innymi w sytuacji gdy:

- w projekcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą brak będzie wskazania: terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia, zakresu robót;

- termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikający z umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 7 dni od odbioru dokonanego przez Zamawiającego lub dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

- projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- projekt umowy zawiera zapisy wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców;

- projekt umowy zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego wykonawcy;

- projekt umowy nie zawiera zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę;

- projekt umowy nie zawiera stosownych zapisów odnośnie sposobu płatności lub zabezpieczenia płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców (przedstawianie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelności na Podwykonawcę, dalszych podwykonawców, gwarancja terminowej zapłaty);

- umowa nie zawiera zapisów zobowiązujących podwykonawców lub dalszych podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności określone w § 5 ust. 1.

- Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian zgodnie z art. 437 Pzp. Jeżeli Zamawiający, w przypadkach, o których mowa w ust. 9 pkt 1-9, w terminie 14 dni nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedstawionych mu umów oraz zmian do zawartych umów Wykonawcy z Podwykonawcą oraz dalszymi Podwykonawcami to uważa się, że wyraził zgodę na ich zawarcie.

- Termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany umową o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia odbioru robót dokonanego przez Zamawiającego ani dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

Zmiany w umowie

§ 13

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej oraz ustawy Pzp.

- Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

- Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 4) umowy.

- Zmiany materiałów budowlanych, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie, stanie się niemożliwe (w szczególności: niedostępność na rynku lub wycofanie z rynku) bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji bądź zwiększenie funkcjonalności wykonanego przedmiotu umowy bądź w przypadku konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych (materiałów budowlanych, urządzeń), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

- W zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług.

- zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 umowy.

- W zakresie terminu realizacji umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Siła Wyższa obejmuje wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki są spełnione:

- wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych,

- rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

- bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców,

- klęski żywiołowe.

- odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony do czasu zakończenia odpowiednich procedur.

- wystąpienie deszczy nawalnych przez pięć kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 20 l/m2 potwierdzonych zaświadczeniem/ lub stanowiskiem stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oddział w Warszawie stacja meteorologiczna w Zamościu co wykaże Wykonawca.

- wstrzymania, zawieszenia robót przez uprawniony organ.

- Zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie.

- Zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego spowodowanych przyczynami technicznymi lub technologicznymi albo warunkami pogodowymi.

- Zmian treści o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z numerami telefonu i adresu poczty elektronicznej.

- Zmiana podmiotu trzeciego na zasobach którego polega wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie.

- Zmiana zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy.

- Wykonanie robót zamiennych po zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.

- Zamawiający w powyższym katalogu zmian w zakresie terminu w żadnym w/w zdarzeniu nie przewiduje podwyższenia wynagrodzenia i podtrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zaoferowane zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia i wybraną ofertą.

Waloryzacja wynagrodzenia

§ 14

1. Zamawiający, na podstawie art. 439 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust 1 umowy w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiany wysokości wynagrodzenia będą dokonywane według zasad opisanych poniżej:

1) każda ze Stron może żądać zmiany części wynagrodzenia należnej za wykonanie robót wchodzących w skład przedmiotu umowy (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów wyrażającej się zmianą wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („Wskaźnik GUS”) o ponad 10% (suma wskaźników z poszczególnych kwartałów). Zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po 6-ciu miesiącach od podpisania umowy;

2) wartość zmiany Wskaźnika GUS ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy porównywana będzie do wartości Wskaźnika GUS ogłoszonego w okresie obejmującym dzień otwarcia ofert w postępowaniu („Bazowy Wskaźnik GUS”);

3) ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi gdy suma wskaźników poszczególnych kwartałów będzie większa albo mniejsza o 10% niż Bazowy Wskaźnik GUS; (zmiana wartości umowy będzie dotyczyć zakresu wykonanych robót nie wcześniej niż 6 m-cy od podpisania umowy) Zamawiający nie przewiduje zmiany cen na roboty wykonane w okresie 6-ciu m-cy od podpisania umowy;

4) ewentualna zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie części wynagrodzenia przypadającej do zapłaty po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 3) powyżej;

5) ewentualna zmiana kwoty wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4) powyżej, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 3) powyżej, nastąpi o procent stanowiący połowę wartości wzrostu albo spadku sumy Wskaźników GUS;

6) zapłata wynagrodzenia w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 5) powyżej dotyczyć będzie robót budowlanych wykonanych po terminie 6-ciu miesięcy od podpisania umowy, w przypadku gdy suma wskaźników GUS zmieni się o ponad 10% od wskaźnika bazowego to wartość tych robót zmieni się o połowę sumy zmienionych wskaźników;

7) Strony ustalają maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania powyższych postanowień na poziomie do 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w dniu zawarcia umowy.

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 1)-5) powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

Odstąpienie od umowy

§ 15

- Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, jeżeli:

- Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 19 umowy.

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni roboczych.

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności w przypadku nieotrzymania w pełni zewnętrznych środków finansowych na sfinansowanie zadania – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, STWiORB lub niniejszą umową.

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie nie dokonał zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz w przypadku, gdy nastąpi konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sumę większa niż 5% wartości niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia odbioru Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu budowy jednostki sprzętowe i materiały budowlane wykorzystywane do wykonania robót budowlanych oraz inne przedmioty stanowiące własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a także dalszych podwykonawców.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych i innych odszkodowań. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

Postanowienia końcowe

§ 16

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony.

- Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu prowadzonemu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- W przypadku gdy nie dojdzie do polubownego załatwienia sporu, spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

1.  Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

2.  Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Zamawiający:                                                 						     Wykonawca: