**UMOWA Nr IR.272......2026**

sporządzona w dniu ............ 2026 r. w Strzelcach Krajeńskich, pomiędzy:

Gminą Strzelce Krajeńskie z siedzibą przy al. Wolności 48, 66 – 500 Strzelce Krajeńskie

reprezentowaną przez:

**1. Mateusza Federa – Burmistrza**

2. przy kontrasygnacie **Skarbnika Adama Skrockiego**

zwanym dalej **„Zamawiającym”**

a

*(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)*  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ przy ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_- \_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ pod numerem KRS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wysokość kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (w przypadku spółki akcyjnej – informacja o wysokości wpłaconego kapitału),

reprezentowaną przez: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

zwaną dalej **„Wykonawcą”**

lub

*(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)*  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

reprezentowanym/-ą przez: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(jeżeli dotyczy),*

zwanym dalej **„Wykonawcą”,**

lub  
*(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji*

*o Działalności  
Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)*  
1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

działającymi łącznie, jako wspólnicy spółki cywilnej: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_-\_\_\_,

NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- *(jeżeli dotyczy)/*

wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego *(jeżeli dotyczy)*

reprezentowanymi przez \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_ r. *(jeżeli dotyczy),*

zwanymi dalej łącznie **„Wykonawcą”.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zawiera się umowę następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

1. Usługa, **zimowego utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie**, polega na wykonywaniu prac w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg gminnych. Poprzez zimowe utrzymanie dróg rozumie się odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej zgodnie z wykazem dróg, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, długość dróg gminnych objętych przedmiotem, umowy wynosi ogółem **56,580** km,

w tym:

* **31,830** km – IV standard
* **24,750** km – V standard

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. prowadzenia i koordynowania akcji zimowej na drogach będących przedmiotem zamówienia,
2. informowania Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących utrudnień w wykonywaniu usług,
3. prowadzenia szczegółowej dokumentacji zawierającej dane w zakresie:

* opisu istniejącego stanu dróg,
* użycia sprzętu i środków transportu przy zimowym utrzymaniu dróg,
* ilości zużytych materiałów uszorstniających,
* stanu pogody (opady, temperatura),

1. posiadania na bieżąco niezbędnej dla prawidłowego wykonania usług ilości materiałów uszorstniających i rozmrażających – dopuszczonych do stosowania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r.

w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005 r. nr 230 poz. 1960).

1. odśnieżania oraz usuwaniu śliskości zimowej (gołoledzi) z dróg objętych przedmiotem umowy,
2. usuwanie nadmiaru śniegu z dróg na terenie gminy Strzelce Krajeńskie,
3. utrzymywania pełnej gotowości sprzętu i ludzi niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy przez 24 h/dobę w okresie wykonywania Umowy,
4. przeprowadzenia prac porządkowych po zakończeniu akcji zimowej polegających na usunięciu z dróg materiałów uszorstniąjących w terminie do 30 dni po zakończeniu akcji zimowej.
5. stosowania się do zasad ustalonych przez Zamawiającego w zakresie odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach objętych przedmiotem zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz specyfikacją warunków zamówienia z dnia 22.10.2024 roku, które wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną cześć niniejszej umowy.
7. Na czas obowiązywania umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za skutki i następstwa zdarzeń, których źródłem było niezgodne z umową, nienależyte, bądź nieterminowe wykonanie prac.
8. Materiały oraz sprzęt niezbędny do wykonania umowy zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.
9. Czas reakcji Wykonawcy w celu podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi wynosi do 1 godziny.
10. Czas akcji (przystąpienie do akcji zwalczania śliskości od zgłoszenia wykonanego przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego) wynosi do 0,5 godziny.

3. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach objętych przedmiotem zamówienia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość** | **Opis i nr ewidencyjne działek** | **Długość w km** |
| **Drogi gminne - I kolejność odśnieżania (IV standard)** | | | |
| 1. | Bronowice –Wielisławice –Wilanów -Puszczykowo  IV standard | Droga gminna łącząca miejscowości: Bronowice – Wielisławice – Wilanów – Puszczykowo; działki nr ew. 56 obręb Bronowice,148/1, 148/3, 123/2, 123/1, 166/3, 166/5, 166/2, 166/4, 166/1 obręb Wielisławice w Wilanowie również dojazd do bud. nr 4 i 9 Strzelce Kraj. – granica miasta – rondo obwodnica | 8,08 |
| 2. | Brzoza  IV standard | Brzoza: droga przez wieś od i do drogi krajowej nr 22 (pętla), oraz drogi we wsi; działki nr ew. 257/2, 257/6, 253/2, 255, 257/5, 215/1 (dojazd do nr 41c) , 269 (dr. w kierunku do jeziora), 211/1(dr dojazdowa do nr. 47), 261/6 (dojazd do nier. zab. nr 61), 261/68, 261/107 (dojazd do nieruch. zab.nr 68, 67 i 66) | 4,000 |
| 3. | Lipie Góry  IV standard | Lipie Góry: drogi we wsi ul. Czereśniowa (dz. nr ew. 244), Ludowa (dz. nr ew. 215), Ogrodowa (dz. nr ew. 237 i 238), Słoneczna (dz.nr ew. 215), Lipowa (dz. nr ew. 236), Klonowa (dz. nr ew. 214), Krótka (dz. nr ew. 232/21), Zakątek (dz. nr ew. 230), Leśna (w tym dojazd do bazy SKR, dz. nr ew.205); | 4,000 |
| 4. | Machary  IV standard | Machary: od drogi powiatowej w kierunku wsi oraz pętla we wsi; działki nr ew. 145/5, 257, 145/4 obręb Bobrówko | 1,250 |
| 5. | Małe Osiedle  IV standard | Małe Osiedle: zjazd z drogi krajowej nr 22 działka nr ew. 296 obręb Licheń dojazd do nieruchomości zabudowanych nr 1, 2, 3 | 0,300 |
| 6. | Ogardy  IV standard | Ogardy: zjazd z drogi powiatowej k/kościoła w kierunku szkoły (dz. nr ew. 115), dalej wyjazd górą powyżej boiska sportowego (dz. nr ew. 125) na drogę powiatową k/budynku nr 13, od drogi powiatowej k/budynku nr 11 (dz. nr ew. 205) w kierunku budynków nr 65 (pałac) i bud. nr 67 i 68, oraz dojazd do budynku nr 69 (dz. nr ew. 189/10); osiedle mieszkaniowe po PGR (dz. nr ew. 189/19 i dr. 189/15), droga dz. nr ew. 31 dojazd do budynku 43 i 43a (za starym cmentarzem w lewo przy skręcie na Choszczno) | 1,700 |
| 7. | Ogardzki Młyn  IV standard | Ogardy – Ogardzki Młyn (dz. nr ew. 224/23, 224/33 i 205) | 2,500 |
| 8. | Piastowo  IV standard | Piastowo: od tabliczki z nazwą miejscowości Strzelce Krajeńskie do końca Piastowa; działka nr ew. 287/1 oraz dr. dojazd do budynku nr 5 (dz. nr ew. 288/40) | 0,700 |
| 9. | Pielice  IV standard | Pielice: Kolonia Pielice dz. nr ew. 58 (dojazd do bud. nr 3), Pielice – wieś, droga przez wieś dz. nr ew. 44/4 i 43 (w tym dojazd do budynku nr 24 i 25) | 1,000 |
| 10. | Strzelce Klasztorne  IV standard | Strzelce Klasztorne: od ul. Gdańskiej przez wieś do drogi powiatowej (dz. nr ew. 1/129), dojazd do bud. nr 4,3,2,1 (dz. nr ew. 1/67), droga dojazdowa do bud. nr 6c i 6d (dz. nr ew. 1/106 i 1/114) | 1,300 |
| 11. | Tuczno  IV standard | Tuczno: ul. Parkowa (cała od skrzyżowania z ul. Krótką/Szkolną w tym zabudowania na kolonii – dz. nr ew. 2/15, 2/44, 2/52, 14 - Kolonia), ul. Słoneczna (dz. nr ew. 1/156) ; | 0,900 |
| 12. | Wełmin  IV standard | Wełmin: strona prawa DK droga przez wieś, od i do drogi krajowej nr 22 z wjazdem k. stacji nadawczej (działki nr ew. 221, 177/3, 217/2, 219, 222, 223, 245) oraz droga I zjazd z drogi krajowej – dojazd do nieruchomości nr 1 i 2 (dz. nr ew. 96/9 i 100/340; droga II zjazd z dr. krajowej – dojazd do nieruchomości nr 4 i 5 (dz. nr ew. 100/6), strona lewa DK - droga do nieruchomości nr 40 (dz. nr ew. 230); | 3,600 |
| 13. | Licheń  IV standard | Strzelce Kraj granica miasta – obwodnica Licheń: dr. dz. nr ew. 44 od drogi krajowej nr 22  w kierunku Pielic do budynku nr 24; na rozwidleniu dr. dz. nr ew. 49 dojazd do budynku 22 i 22a, dalej dr. dz. nr ew. 54 dojazd do bud. nr 20 i 21; dr. dz. nr ew. 26/7 i 26/110 dojazd do nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym nr 33; dr. dz. nr ew. 175 dojazd do bud. nr 16, 16a, 15, 14 i 14 b; dr. dz. nr ew. 25 dojazd do bud. nr 41,42,43a; dr. dz. nr ew. 161 droga do świetlicy; | 2,500 |
| **Razem drogi I kolejności zimowego utrzymania – IV standard** | | | **31,830** |
| **Drogi gminne – II kolejność odśnieżania (V standard)** | | | |
| 1. | Bobrówko  V standard | Bobrówko – ul. Wesoła (dz. nr ew. 105/1), drogi wewnętrzne na osiedlu przy ul. Choszczańskiej 9, 11, 13, 15 dz. nr ew. 117/288; 117/287; 117/289); ul. Sosnowa (dz. nr ew. 98/2), zjazd z ul. Choszczańskiej do bud. nr 12 (dr. dz. nr ew. 103); zjazd z ul. Choszczańskiej do bud. nr 18, 20,22 (dr. dz. nr ew. 122/55); ul. Spółdzielcza dz. nr ew. 131 (zjazd z dr. powiatowej do nieruch. zab. Nr 9); | 1,400 |
| 2. | Bronowice  V standard | Bronowice – zjazd z drogi powiatowej na dr. gminną dz. nr ew. 183 dalej drogą gminną nr ew. 185 (Kasztanowa) w kierunku zabudowań nr 31, 32, 33, 34, 35; dr. dz. nr ew. 58 wjazd po prawej stronie dr. powiatowej dojazd do bud. nr 27a i 20, dr. dz. nr ew. 60 po prawej stronie dr. powiatowej z wjazdem przy bud. nr 13, dojazd do bud. nr 14, 15, 17, 19 (pętla); dr. dz. nr ew. 199/3 na wysokości bud. nr 20, dr. dz. nr ew. 200; 199/14 dojazd do bud. nr 20D; dr. dz. nr ew. 63 i 168 wjazd w prawo z dr. powiatowej przy bud. nr 3, dojazd do bud. nr 4b i 2b; dr. dz. nr ew. 190, lewa strona dr. powiatowej, dojazd do bud. nr 36 (były PGR); | 1,600 |
| 3. | Buszów  V standard | Buszów: droga do SKR-u (zjazd z drogi wojewódzkiej k/kościoła) – działka nr ew.176/2; dr. dz. nr 347 dojazd do hydroforni; droga działka nr ew. 343 na Kolonii Buszów (wjazd przy nieruchomości nr 16 do końca drogi do nr 20); dr. dz. nr ew. 342 (dr. Kasztanowa) dojazd do bud. nr 65; | 1,000  . |
| 4. | Czyżewo  V standard | Czyżewo: drogi dz. nr ew. 5/123, 5/3 zjazd z drogi powiatowej na drogę brukową do budynku nr 1 i drogi wewnętrzne z wyjazdem na drogę powiatową; | 0,600 |
| 5. | Danków  V standard | Danków: drogi we wsi po lewej i prawej stronie drogi wojewódzkiej, na wysokości zabudowań.  Po prawej stronie drogi wojewódzkiej: dr. dz. nr ew. 184 (k/kościoła w kierunku świetlicy); dr. dz. nr ew. 188/2 i 188/1 (pętla dojazd do bud nr 11, 12 , 29, 28, 26); dr. dz. nr ew. 186 dojazd do bud. nr 24 i 25; dr. dz. nr ew. 185 (dojazd do bud. nr 27); dr. dz. nr ew. 187 dojazd do budynków nr 13, 14 i 15; dr. dz. nr ew. 112/4, 25/13 i 210/3 dojazd do bud. 19 i 17;  Po lewej stronie drogi wojewódzkiej: dr. dz. nr ew. 222/2; dr. dz. nr ew. 190/2 dojazd do budynków nr 7,6,5, 5a- g; dr. dz. nr ew. 194 dojazd do zabudowań nr 44, 46 oraz 2 i 3; dr. dz. nr ew. 189 i 193 dojazd do bud. nr 4 i 4a | 2,900 |
| 6. | Długie  V standard | Długie: ul. Kurowska dr. dz. nr ew. 13, 53 i 15 od zjazdu z drogi krajowej nr 22 do osiedla VERZU-EKO, w wiosce: ul. Turystyczna dr. dz. nr ew. 14 (do zabudowań nr 5, 6 i Ośr. Br. Krystyna), ul. Czereśniowa dr. dz. nr ew. 12 - na wysokości zabudowań nr 30, 26 i 4; dr. dz. nr ew. 295 (w dół za Ośr.Br. Krystyna); zjazd z DK 22 w kierunku plaży na dr. dz. nr ew. 5/135 dr. dojazdowa do Ośrodka KADET. | 2,050 |
| 7. | Gardzko  V standard | Gardzko: droga wokół stawku (dr. dz.nr ew. 460 i 459 dojazd do nr 25, 26, 26a i 26b); dr. dz. nr ew. 462 i 438 od nieruchomości nr 28-38 i 40-48 (Kościelna na całej długości); dr. dz. nr ew. 465 (Wiśniowa) od budynku nr 57 dalej 51-56; dr. dz. nr ew. 496 do budynków nr 71,71a,71b,71c; dr. dz. nr ew. 469 (droga do Hinz zjazd z dr. powiatowej w dół przy bud. nr 74); dz. dr. nr ew. 484 przy budynku nr 69 w prawo do budynku nr 69 B i dalej do nieruchomości w budowie; | 3,100 |
| 8 | Golczewice  V standard | Golczewice: wjazd od dr. powiatowej Gardzko – Zwierzyn na dr. gminną (dz. nr ew. 623, 608/10, 608/14); | 0,700 |
| 9. | Gilów  V standard | Gilów: dz. nr ew. 23 i 27 od drogi powiatowej w kierunku sklepu i dalej do nieruchomości nr 21; | 0,500 |
| 10. | Lubicz  V standard | Lubicz: od drogi powiatowej na wysokości budynku byłej szkoły (bud. nr 14) dr. dz. nr ew. 193/1 i 226 do nieruchomości nowo zabudowanej nr 20a na wysokości boiska; oraz od drogi powiatowej dr. dz. nr ew. 193/2 i 191 dojazd do bud. nr 32 – 41b; dalej dr.dz. nr ew. 196, dojazd do bud. nr 44 i 45 oraz do bud. nr 65 - 71; dr. dz. nr ew. 197, dojazd do bud. nr 46 i 47; dr. dz. nr ew. 192, dojazd do bud. nr 40 - 43; dr. dz. nr ew. 214/42 dojazd z drogi powiatowej do bud. nr 52, 54, 55; dr. działki nr ew. 190/1 dojazd do bud. nr 57- 61; | 1,900 |
| 11. | Przyłęg  V standard | Przyłęg: strona prawa DK dr. działka nr ew. 16/2 zjazd z drogi krajowej - dojazd do nieruchomości nr 27, nr 29 i dalej do osady Pieńkowice (Przyłęg 23); dr dz. nr ew. 11 dojazd do hydroforni; strona lewa DK dr. dz. nr ew. 71 dojazd do bud. Nr 21, 21a, 19; działka nr ew. 64, bud. nr 26, 25,24,24a,23,23a-e; | 1,800 |
| 12. | Sidłów  V standard | Sidłów: dr. dz. nr ew. 117/5 od zjazdu z drogi powiatowej (k/krzyża) do wyjazdu na drogę powiatową (k/budynku magazynowego) (tzw. pętla); dr. dz. nr ew. 117/30 dojazd do bud. nr 4, 5, 6 strona prawa z dojazdem do świetlicy i wyjazdem na 115/5 przy bud. nr 9; dr. dz. nr ew. 117/144 strona lewa do bud. nr 3,4,5,6 od strony bud. gospodarczych; dr. dz. nr ew. 117/67 dojazd do budynku nr 14; | 1,200 |
| 13. | Sokólsko  V standard | Sokólsko: drogi po prawej i lewej stronie drogi powiatowej – dz. nr ew. 42/21 wjazd przy bud. nr 28 i dalej 26, 27 i 27a i 27E; działka nr ew. 173 k/kościoła i 194 dojazd do bud. nr 10,11,12, dr. dz. nr ew. 172/1 wjazd z drogi powiatowej za przystankiem PKS do bud. nr 17 i 16; dr. dz. nr ew. 181 i 175 pętla za stawem wyjazd k/ świetlicy dojazd do bud. nr 6,7,8; | 1,000 |
| 14. | Wielisławice  V standard | Wielisławice: dz. nr ew. 146 zjazd z drogi asfaltowej k/ krzyża na byłe osiedle PGR-u k/lasu; dr. dz. nr ew. 153 dojazd do bud. nr ew. 50 i 49 i tartaku; droga gruntowa dz. nr ew. 159 od drogi asfaltowej dojazd do bud. nr 23; droga gruntowa dz. nr ew. 158 - dojazd do posesji nr 20, 21,22; dr. dz. nr ew. 155/7 i 157/7 do nieruchomości nr 24; dr. dz. nr ew. 155/6 i 151/35 dojazd do bud. nr. 32; | 1,700 |
| 15. | Sławno  V standard | Sławno: droga dz. nr ew.130/2 od drogi powiatowej do nieruchomości zabudowanej nr 8, dz. nr ew. 159 dojazd do świetlicy; | 0,400 |
| 16. | Droga. Brzoza - Sławno | Droga Brzoza - Sławno – dz. nr. ew. 275 obr. Brzoza i 138 obr. Sławno; | 2,700 |
| 17. | Żabicko | Żabicko – dr. dz. nr ew. 46 dojazd do świetlicy i kaplicy; | 0,200 |
| **Razem drogi II kolejności zimowego utrzymania – V standard** | | | **24,750** |
| **RAZEM drogi I i II kolejności zimowego utrzymania (IV i V standard)** | | | **56,580** |

## **4.** **Po sezonie zimowym tj. po zakończeniu świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia materiałów użytych do posypywania dróg (piasek) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.**

## **Uprzątnięcie materiału dotyczy dróg o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kamienia brukowego łącznie w ilości około 25 km**

## **Wymóg nie dotyczy dróg gruntowych.**

§2 Termin przedmiotu umowy

* + 1. Termin obowiązywania umowy: 2,5 miesiąca od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2026 r.
    2. Czas przystąpienia Wykonawcy do wykonywania poszczególnych usług stanowiących przedmiot umowy wynosi: ....... godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego.

§3 Sposób realizacji umowy

* + - 1. Przedmiot umowy będzie realizowany za pomocą specjalistycznego sprzętu, obsługiwanego przez wykwalifikowane osoby skierowane przez Wykonawcę, posiadające konieczne doświadczenie oraz udokumentowane uprawnienia do obsługi danego typu sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższych warunków na każdym etapie realizacji umowy.
      2. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych polegać będzie w szczególności na zapewnieniu przejezdności oraz ograniczeniu zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych śliskością zimową jezdni, opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki, poprzez usuwanie śniegu, błota pośniegowego, a także na zapobieganiu i likwidowaniu śliskości zimowej oraz na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu i pracowników niezbędnych do jego obsługi.
      3. **Wykonawca będzie pełnił dyżury** **i zobowiązany jest do zapewnienia osoby dostępnej pod czynnym przez 24 godziny na dobę telefonem.**
      4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie przekazywanych sukcesywnie przez Zamawiającego zleceń poszczególnych usług zimowego utrzymania dróg, w zależności od występujących warunków pogodowych.
      5. Czas realizacji usługi będzie liczony od godziny zgłoszenia się sprawnego sprzętu wraz z wykwalifikowanym pracownikiem w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, do godziny zwolnienia jednostki sprzętowej z miejsca wykonywania zlecenia przez dysponenta, przy czym czas dojazdu do miejsca realizacji zlecenia nie będzie wliczany do czasu realizacji usług objętych niniejszą umową. Przyjęte w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1) ilości usług są ilościami szacowanymi przez Zamawiającego, które będą zlecane sukcesywnie i w zależności od faktycznie panujących warunków atmosferycznych mogą one ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega możliwość zmian pomiędzy ilościami poszczególnych usług przedstawionymi *w* Formularzu ofertowym, przy zachowaniu wartości maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.
      6. Wykonawca ma obowiązek bieżącego ewidencjonowania usług, w szczególności poprzez prowadzenie kart pracy, sporządzanych w sposób czytelny według ustaleń z Zamawiającym. Po zakończeniu każdego miesiąca, Wykonawca wraz z fakturą przedłoży zbiorczy wykaz prowadzonych czynności w ramach poszczególnych asortymentów, sporządzony na podstawie kart pracy, zatwierdzony ze strony Zamawiającego.
      7. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania porządku na terenie świadczonych usług oraz zapewnienia w tym miejscu właściwych warunków bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska oraz prowadzenia zleconych prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP.
      8. Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób niezagrażający bezpieczeństwu użytkowników dróg i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zleconych zadań. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane na drogach gminnych będących miejscem realizacji przedmiotu zamówienia oraz na osobach trzecich i ich mieniu, powstałe w związku z wykonywaną umową.
      9. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej **300 000 PLN** (słownie: trzysta tysięcy złotych złotych). Zamawiający będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli ważności polisy.
         1. Jeżeli termin ważności ubezpieczenia jest krótszy od okresu obowiązywania Umowy - nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.
         2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania Umowy, na warunkach nie gorszych niż w przedłożonej przed podpisaniem Umowy polisie OC.
         3. Niedostarczenie w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia OC kopii opłaconej polisy o przedłużonym terminie ważności, w przypadkach określonych powyżej, traktowane będzie jako nienależyte wykonanie Umowy i skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt 4.

§4 Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, osób wykonujących czynności odśnieżania dróg, posypywania piaskiem i solą drogową, celem likwidacji śliskości dróg, operatorów sprzętu i kierowców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w zdaniu pierwszym czynności.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. Wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę, pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1:

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub Podwykonawcy czy dalszego Podwykonawcy;

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracowników nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę /dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wskazanych w ust. 3 dowodów mających na celu potwierdzenie spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności - zwłoka w złożeniu powyższych dowodów wynosząca powyżej 14 dni kalendarzowych traktowana będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający za każdy taki przypadek przewiduje sankcję w postaci kary umownej w wysokości 500,00 PLN, jak to wynika z zapisów § 6 ust.1 pkt 5.

§5. Wynagrodzenie i płatności

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie, którego wartość zgodnie z ofertą nie przekroczy kwoty

**........................** zł netto (słownie: .................................................................................),

podatek VAT ................... zł (słownie: .................................)

**........................** zł brutto (słownie: .................................................................................)

1. Podstawę płatności częściowych za wykonane usługi w terminie obowiązywania niniejszej umowy będą stanowiły stawki jednostkowe określone w Formularzu ofertowym Wykonawcy (Załącznik Nr 1)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego okresu obowiązywania umowy, na podstawie rzeczywistych ilości świadczonych usług.
3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT wraz ze zbiorczym wykazem prowadzonych czynności w ramach poszczególnych asortymentów, sporządzonym na podstawie kart pracy, zatwierdzonym ze strony Zamawiającego.
4. Każda prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać następujące dane:

Nabywca:

Gmina Strzelce Krajeńskie,

al. Wolności 48

66-500 Strzelce Krajeńskie

NIP: 5992777199

Odbiorca:

Urząd Miejski

al. Wolności 48

66-500 Strzelce Krajeńskie

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury N/AT (na fakturze należy podać numer niniejszej umowy).
2. Brak przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą VAT wymaganych umową, poprawnie sporządzonych dokumentów skutkuje tym, że termin płatności wynagrodzenia z danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu zapłaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikającej.
3. Wynagrodzenie i inne należności przysługujące Wykonawcy z umowy nie mogą być przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie.
4. Zamawiający będzie realizować płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split paymenł w oparciu o art. 108 a ust,1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek N/AT.
6. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników N/AT, tzw. „biała lista" Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności do momentu wskazania właściwego rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie podatników N/AT lub zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

§6 Kary umowne

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
   1. za każdy wskazany przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;
   2. w przypadku zwłoki w przystąpieniu do realizacji zlecenia w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz w przypadku braku kontaktu z osobą wymaganą w § 3 ust. 3 - w wysokości **0,1%** wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki od godziny przyjętej za godzinę przekazania zlecenia do realizacji lub próby przekazania takiego zlecenia;
   3. za wykonywanie usług objętych przedmiotem umowy przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca/dalszy Podwykonawca, zaakceptowany przez Zamawiającego

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy przypadek wykonywania takich usług;

* 1. za zwłokę w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  2. za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia obowiązku, o którym mowa w § 4, a w szczególności nieprzedłożenia Zamawiającemu w wymaganym terminie żądanych dokumentów lub jeżeli przedłożone dokumenty nie potwierdzają zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ów / dalszych Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności odśnieżania dróg, posypywania piaskiem i solą drogową celem likwidacji śliskości dróg, operatorów sprzętu i kierowców -w wysokości 500,00 PLN;
  3. w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający - w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.
2. Przyjmuje się, że kara umowna jest wymagalna pod warunkiem poinformowania Strony o jej naliczeniu. Termin zapłaty naliczonej kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Stronę wezwania do zapłaty.
3. Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań na drodze postępowania sądowego, jeżeli wartość faktycznie zaistniałej szkody przewyższa wysokość przewidzianej kary umownej.

§7 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art.456 Pzp tj.:
   1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
   2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
      1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,
      2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,
      3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,
         1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
         2. W przypadkach, o których mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§8** Zmiany umowy

* + - * 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku:

wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności stawek podatku od towarów i usług;

wystąpienia „siły wyższej", oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub innych ograniczeń w funkcjonowaniu państwa, jego części lub Stron umowy;

konieczności wprowadzenia zmian związanych z realizacją usług dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp,

* + - * 1. Zmiany w treści umowy mogą zostać wprowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze Stron umowy faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej akceptacji.
        2. Zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanej przez Strony umowy pod rygorem nieważności.

§9 Osoby odpowiedzialne

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie:

**………………**

Tel.: **……………….**

e-mail: **..........................**

1. Ze strony Zamawiającego osobą pełniącą nadzór nad realizacją umowy będzie:

**Maciej Stempień**

**Tel.: 95 76 36 335**

[**drogownictwo@strzelce.pl**](mailto:drogownictwo@strzelce.pl)

**§10** Korespondencja

* 1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dotyczące realizacji usług, w tym rozliczania wynagrodzenia, mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adresy:
* adres e-mail Zamawiającego: Urząd Miejski, Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie
* adres e-mail Wykonawcy: **……………………………………………………………………………….**
  1. Przyjmuje się, iż oświadczenia zostały skutecznie złożone drugiej Stronie w momencie wysłania wiadomości e-mail ze skrzynki nadawczej.

3. Zmiany danych teleadresowych Stron wymagają niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony Umowy i nie stanowią zmiany Umowy. W przypadku braku powiadomienia, wszelkie pisma wysłane na adres wskazany w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

§11Postanowienia **końcowe**

* + 1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
    2. Wszelkie spory, które wynikną przy realizacji niniejszej Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
    3. Umowę sporządzono w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA