PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

Umowa Nr ……………………………….

zawarta w dniu …………..…..………. r. w Lędzinach pomiędzy:

Gminą Lędziny, z siedzibą w Lędzinach (43-143) przy ul. Lędzińskiej 55, NIP: 646-10-30-597 którą reprezentuje:

Burmistrz Miasta Lędziny - Marcin Majer.

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta – Kingi Drabik

zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

………………………………………………………………………….. z siedzibą w ………………………. przy ul. ………………………………………….. NIP: ………………………….., Regon: ………………………….., wpisaną do reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, prowadzonego przez Zamawiającego – Gminę Lędziny na zadanie pn. Letnie utrzymanie dróg i chodników w 2026 roku na terenie Gminy Lędziny.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- W oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą zadanie pn.: Letnie utrzymanie dróg i chodników w 2026  roku na ternie Gminy Lędziny.

- Cel Inwestycji oraz szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), będąca załącznikiem do niniejszej umowy i stanowiąca jej integralną część.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników budowlanych wykonujących remonty cząstkowe.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty, o których mowa w ust. 3 powyżej w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia wyżej wymienionych wymogów i dokonania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów;

- przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robót budowlanych.

- W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, wykonujących roboty, o których mowa w ust. 3 powyżej na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie wskazane w lit. a) powyżej. Kopia umowy lub umów winna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3 powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 13 umowy.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 2

Zlecenia cząstkowe

- Roboty wykonywane będą na podstawie składanych każdorazowo przez Zamawiającego zleceń cząstkowych zawierających wskazanie miejsca, w którym wykonywane będą roboty, zakresu robót do wykonania oraz ewentualnie innych okoliczności istotnych dla prawidłowego wykonania tych robót.

- Zlecenia składane będą do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres wskazany w ust. 14 lit. a). Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do przyjęcia złożonego zlecenia w terminie do dwóch dni roboczych na adres e-mail wskazany w ust. 14 lit. b).

- W przypadku braku reakcji Wykonawcy w zakreślonym wyżej terminie trzeci dzień roboczy od daty wysłania wiadomości e-mail ze zleceniem strony uznają jako dzień przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę (milczące przyjęcie).

- Wykonawca zobowiązany jest stawić się w miejscu wskazanym w zleceniu i przystąpić do wykonania robót w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Momentem przejęcia przez Wykonawcę terenu robót jest chwila stawienia się w miejscu ich wykonywania, co potwierdzane będzie każdorazowo stosownymi protokołami przejęcia terenu robót.

- 3a. W sytuacjach nagłych (awaryjnych) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku wyjazdu interwencyjnego w celu zabezpieczenia miejsca stanowiącego bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia (np. zapadliska, odkrytej studni itp.) czas reakcji wynosi maksymalnie 3 godziny od zgłoszenia dokonanego przez pracownika Wydziału. Zabezpieczenie awaryjne terenu robót należy wykonać niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca sam stwierdzi istnienie miejsca niebezpiecznego, zagrażającego życiu lub zdrowiu osób (np. odkrytej studni), ma obowiązek natychmiast zabezpieczyć teren, bez konieczności oczekiwania na polecenie Zamawiającego.

- Roboty winny być wykonane i zakończone w terminie możliwie najkrótszym, w miarę możliwości w terminie nie dłuższym niż 14 dni przystąpienia do prac.

- Roboty muszą być wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzorującego ze strony Zamawiającego.

- Zakończenie wykonania robót i gotowość do ich odbioru Wykonawca będzie niezwłocznie zgłaszał Zamawiającemu na adres e-mail wskazany w ust. 14 lit. b).

- W wyjątkowych przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych albo innych nieprzewidzianych okoliczności) roboty nie będą mogły być zakończone w czasie wskazanym w ust. 4 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w sposób opisany w ust. 6 wskazując jednocześnie sposób zabezpieczenia terenu i robót.

- Przedłużenie czasu zakończenia robót winno być pisemnie uzasadnione przez Wykonawcę oraz potwierdzone w protokole odbioru technicznego robót.

- Dzień i godzina zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia wykonania robót i gotowości do ich odbioru będą uznawane za termin zakończenia robót objętych danym zleceniem cząstkowym pod warunkiem, że przy przeprowadzaniu czynności odbiorowych nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, co do jakości lub ewentualnych wad albo usterek wykonanych robót.

- Dzień i godzina odbioru robót objętych danym zleceniem cząstkowym wskazany w protokole odbioru technicznego robót jest datą przejęcia przez Zamawiającego terenu robót i rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca oświadcza, że w dacie podpisania niniejszej umowy dysponuje, a w przypadku zmiany będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu umowy, legitymującymi się uprawnieniami lub kwalifikacjami, zapewniającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w ust. 11 pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa proponowana osoba posiada wymagane kwalifikacje.

- W celu dokonania zmiany osoby, o której mowa w ust. 11, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje.

- Dla koordynacji czynności związanych z wykonywaniem robót Strony wyznaczają następujące osoby:

  - ze strony Wykonawcy:  ………………………. (Kierownik robót), e-mail: ………………………………

  - ze strony Zamawiającego:   …………………  (Inspektor nadzorujący ze strony Zamawiającego), e-mail: ………………………….

Wskazane wyżej osoby będą w szczególności uprawnione do przekazywania terenu robót, podpisywania notatek roboczych jak również do przeprowadzania odbiorów robót, przyjmowania zgłoszeń zakończenia wykonania robót i gotowości do ich odbioru, przyjmowania zgłoszeń o braku możliwości zakończenia robót w czasie wskazanym w ust. 4 powyżej oraz informacji o sposobie zabezpieczenia terenu i robót jak również podpisywania protokołów odbioru technicznego robót.

Osoba wyznaczona do koordynacji czynności związanych z wykonywaniem robót ze strony Zamawiającego jest uprawniona do składania w jego imieniu zleceń, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 3

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Po przejęciu terenu robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo osób realizujących przedmiot umowy oraz mienie znajdujące się w jego obrębie.

- Niezwłocznie po przejęciu terenu robót niewymagającego zmian organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzonych robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas ich trwania.

- Po przejęciu terenu robót dla wykonania robót wymagających zmian organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiązany dbać o stan techniczny i prawidłowość zabezpieczenia oraz oznakowania umieszczonego tam na stałe. Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca robót.

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

  - szkody wyrządzone podczas lub przy okazji wykonywania robót osobom trzecim,

  - uszkodzenie mienia osób trzecich oraz punktów geodezyjnych,

  - bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego,

  - utrzymanie w stałej czystości zajętego odcinka pasa drogowego oraz sukcesywny wywóz powstałego urobku,

  - skutki wynikające z zajęcia większej powierzchni pasa drogi niż wymagana dla przeprowadzenia robót, w tym składowania potrzebnych materiałów lub powstałego urobku.

- Wykonawca zobowiązany jest do składowania oraz wywozu i zagospodarowania gruzu/urobku ziemnego z wykopów, tj. odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca. Wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji umowy muszą spełniać wymagania przewidziane właściwymi przepisami prawa.

- O rozpoczęciu robót Wykonawca powiadomi pisemnie użytkowników i właścicieli urządzeń i instalacji podziemnych znajdujących się na obszarze terenu robót, jak również właścicieli nieruchomości, na terenie, których wykonywane będą roboty.

- Za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przekazania terenu robót.

§ 4

Odbiory

1. Zamawiający, nie później niż w terminie 7 dni po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia zakończenia wykonania robót i gotowości do ich odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy, przystąpi do przeprowadzenia odbioru technicznego robót. Strony sporządzą i podpiszą protokół odbioru technicznego robót.

2. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego, w toku czynności odbiorowych, zastrzeżeń co do jakości lub ewentualnych wad albo usterek wykonanych robót Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze.

3. Niezwłocznie po usunięciu wad lub usterek przeprowadzony zostanie ponowny odbiór wykonanych robót, przy czym jako dzień i godzinę wykonania robót przyjmować się będzie dzień i godzinę podpisania protokołu odbioru technicznego robót potwierdzającego ich prawidłowe wykonanie.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością i rzetelnością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz:

a) z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

b) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i ustalonymi zwyczajami.

- Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 umowy.

- Zastosowane materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- W razie wątpliwości Zamawiającego, czy dostarczone przez Wykonawcę materiały odpowiadają powyższym wymogom lub ich jakość odpowiada potrzebom wynikającym z charakteru albo specyfiki robót objętych zadaniem, winien on niezwłocznie zgłosić ten fakt Wykonawcy, który ma obowiązek niezwłocznie ustosunkować się do stanowiska Zamawiającego w tym zakresie.

- W razie konieczności dokonania zmian, co do ilości, parametrów technicznych lub jakościowych albo producenta materiałów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego w tym zakresie.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robót oraz ewentualne szkody powstałe w tym mieniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielać na piśmie wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

§ 6

Wynagrodzenie

- Z tytułu prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem umowy Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie obliczone na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzanych przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe netto:

| L.p | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont cząstkowy chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm | m2 |  |
| 2 | Remont cząstkowy chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm | m2 |  |
| 3 | Remont cząstkowy 1 m2 chodnika z płytek betonowych 35x35x5 | m2 |  |
| 4 | Remont cząstkowy 1 m2 chodnika z płytek betonowych 50x50x7 | m2 |  |
| 5 | Przełożenie 1m2 nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm | m2 |  |
| 6 | Przełożenie 1m2 nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm | m2 |  |
| 7 | Przełożenie 1m2 nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5 | m2 |  |
| 8 | Przełożenie 1m2 nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7 | m2 |  |
| 9 | Mechaniczne lub ręczne wykonanie koryta pod podbudowę głębokość 0,2m | m2 |  |
| 10 | Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-36 gr. 10 cm | m2 |  |
| 11 | Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 gr. 20 cm | m2 |  |
| 12 | Uzupełnienie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubość 5 cm | m2 |  |
| 13 | Uzupełnienie krawężnika betonowego na ławie betonowej | mb |  |
| 14 | Przełożenie krawężnika betonowego na ławie betonowej | mb |  |
| 15 | Uzupełnienie obrzeża betonowego na ławie betonowej | mb |  |
| 16 | Przełożenie obrzeża betonowego na ławie betonowej | mb |  |
| 17 | Uzupełnienie obrzeża betonowego | mb |  |
| 18 | Przełożenie obrzeża betonowego | mb |  |
| 19 | Demontaż 1m2 nawierzchni z kostki betonowej lub płytek betonowych | m2 |  |
| 20 | Demontaż krawężnika lub obrzeża betonowego na ławie betonowej | mb |  |
| 21 | Regulacja wysokości studzienki infrastruktury drogowej | szt. |  |
| 22 | Remont studzienki infrastruktury drogowej | szt. |  |
| 23 | Wyjazd interwencyjny | szt. |  |

- Kosztorys powykonawczy podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę.

- Podstawę dla wystawienia faktury VAT stanowi zatwierdzony przez obie strony bez uwag kosztorys powykonawczy wraz z podpisanym przez obie strony protokołem odbioru technicznego robót. Wraz z fakturą VAT Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców, (o których mowa w art. 143c ust. 1 Pzp, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych), o otrzymaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia. Na żądanie Zamawiającego potwierdzenie musi zawierać zakres robót i zestawienie kwot, które są należne podwykonawcy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego potwierdzenia Zamawiający wstrzyma wypłatę  wynagrodzenia  do czasu otrzymania tego potwierdzenia, bądź oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, co skutkować będzie wdrożeniem procedury opisanej w art. 143c  Pzp.

- Do kwoty przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia Wykonawca doliczać będzie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru, do siedziby Zamawiającego.

- Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy nr: …………..………………………………………………………………………………………

- Warunki fakturowania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF):

  - Strony ustalają, że faktury dokumentujące transakcje od dnia 01.04.2026 roku będą wystawiane i przesyłane wyłącznie za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Wykonawca zobowiązany jest do odbierania faktur za pośrednictwem KSeF od dnia 01.02.2026 roku.

  - W przypadku braku dostępności systemu KSeF, faktury mogą być wystawiane w trybie offline, zgodnie z obowiązującą schemą faktury ustrukturyzowanej, z obowiązkiem przesłania ich do KSeF najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

  - Za datę wystawienia faktury uznaje się datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Krajowym Systemie 
e-faktur.

  - Faktury będą dostępne dla Zamawiającego oraz Wykonawcy poprzez system księgowy zintegrowany z KSeF lub za pomocą Aplikacji Podatnika KSeF.

  - Strona odbierająca fakturę zobowiązuje się do potwierdzenia jej odbioru w systemie KSeF w ciągu 5 dni roboczych.

  - Obie strony zobowiązują się do archiwizacji faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym do przechowywania ich w KSeF przez wymagany okres.

  - W przypadku błędów w przesyłanych fakturach, strona odpowiedzialna za ich wystawienie zobowiązuje się do ich korekty i ponownego przesłania w KSeF.

  - Strony Umowy zobowiązują się do dostosowania jej zapisów do ewentualnych zmian w przepisach dotyczących KSeF.

- Maksymalna wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu wykonania robót objętych przedmiotem umowy w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty ………………………..zł (słownie: ………………………………… /100) brutto.

- W przypadku niewykorzystania maksymalnej wartości wynagrodzenia, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie lub roszczenie o uzupełnienie wynagrodzenia.

- W przypadku otrzymania przez Wykonawcę zlecenia cząstkowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, którego realizacja skutkować będzie przekroczeniem maksymalnej wartości zobowiązań Zamawiającego, o której mowa w ust. 8 powyżej, Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tego zlecenia cząstkowego zobowiązany jest do zawiadomienia o tym Zamawiającego w formie pisemnej.

- W przypadku niedokonania zawiadomienia we właściwej formie i terminie i wykonaniu zlecenia cząstkowego przez Wykonawcę, Zamawiający zwolniony będzie z zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania danego zlecenia cząstkowego w części przekraczającej maksymalną wartość wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8 powyżej, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia zapłaty wynagrodzenia ponad tę kwotę.

- Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

13.  Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po:

- zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i

- przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 5, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy:

- Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom).

- Wykonawca może upoważnić Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję bezpośredniego uiszczenia płatności objętych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy będzie zawierać klauzulę wskazującą nazwę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezpośredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.

16. W razie naruszenia reguł określonych w ust. 18 lit. a-b lub powzięcia informacji 
o uchylaniu się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag 
w tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy informacji 
o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

17. W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 19, uwag dotyczących zamiaru dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania płatności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrącone o kwoty wypłacone podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

- Wykonawca oświadcza, że:

- nie zalega w uiszczaniu świadczeń publicznoprawnych, w szczególności nie zalega w zapłacie podatku VAT;

- wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy;

- wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy metodą podzielonej płatności (MPP);

- zobowiązuje się do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w tzw. Białej księdze podatników VAT (elektroniczny wykaz podatników VAT prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej również: Wykaz);

- wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiającego spośród rachunków bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zapłaty na rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności (zwrot środków na rachunek gminy).

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia w przypadku wskazania na fakturze przez kontrahenta rachunku bankowego innego niż zamieszczonego w Wykazie, lub przy użyciu którego zapłata wynagrodzenia jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności (rachunek do którego nie utworzono rachunku VAT); o braku możliwości realizacji płatności metodą podzielonej płatności Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności. W terminie nie dłuższym niż 30 dni Zamawiający uprawniony jest do realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiającego spośród rachunków bankowych Wykonawcy widniejących w Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku bankowego widniejącego w Wykazie zdatnego do realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury korygującej wynosi 7 dni.

§ 7

Ubezpieczenie

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które powstaną podczas lub w związku z realizacją umowy.

      - Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży kopię opłaconej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a w przypadku jej braku inny dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej:  200 000,00 zł.

      - Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.

      - Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

§ 8

Terminy

Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2026 r., z zastrzeżeniem, że umowa wygasa z dniem wykorzystania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 8 umowy, bądź z dniem, w którym po wykonaniu ostatniej czynności okaże się, że kwota niewykorzystana będzie niewystarczająca, by zlecić wykonanie jakichkolwiek czynności na podstawie zawartej umowy.

§ 9

Podwykonawcy i zatrudnienie

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy (podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowie oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia.

5. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy 
o podwykonawstwo, Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

7. Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:

a) precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy;

b) zasady odbioru wykonanych prac;

c) wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego podwykonawcy;

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami.

e) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia;

f) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony ustalają, że nie złożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z podwykonawcami  nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności.

10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo 
i dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.

§ 10

1. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za generalne wykonawstwo ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

2. Suma wartości robót zlecanych na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 8.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 118 ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie tj. maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego brutto określonego w § 6 ust. 8 umowy, tj. w wysokości – …………………. zł w formie: …………………………………….

2. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy,

b) 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady,

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

§ 12

- Gwarancja, jakości i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- Ewentualne zaistniałe usterki lub wady wykryte w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać na własny koszt, w terminie do pięciu dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, termin usunięcia wad lub usterek może zostać przez Zamawiającego przedłużony.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usuwania usterek lub wad.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługuje ustawowy okres rękojmi za wady.

- W przypadku niedotrzymana terminu wskazanego w ust. 2 Zamawiającemu służy prawo do powierzenia usunięcia wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji lub rękojmi.

§ 13

Odstąpienie od umowy i kary umowne

- W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo, po bezskutecznym jednokrotnym uprzedzeniu Wykonawcy zawierającym wezwanie do zaprzestania naruszeń w określonym terminie:

- nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót,

- odstąpić od umowy (odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o bezskuteczności wezwania do zaprzestania naruszeń),

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez dodatkowego uprzedzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy:

  - Wykonawca bez uzasadnionego powodu przerwie prace i nie realizuje ich przez okres 5 dni (odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o ww. okoliczności),

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem, bądź zakończeniem prac tak dalece, że jest wielce prawdopodobne, że nie dochowa terminów realizacji przyjętych w umowie (odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o ww. okoliczności),

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy),

  - Wykonawca nie przystąpi do wykonywania robót (odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o ww. okoliczności),

  - w stosunku do Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców przy pomocy, których wykonuje przedmiot umowy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie likwidacyjne (odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o ww. okoliczności),

  - powstała konieczność, co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezpośrednich zapłat przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% kwoty określonej w § 6 ust. 8 umowy; odstąpienie od umowy z tego tytułu zostanie uznane za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - opóźnienie Wykonawcy w przedłożeniu dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności trwa powyżej 30 dni od dnia, o którym mowa w § 7 ust. 4.

3.  W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy:

1) zapłata wynagrodzenia za należycie wykonane roboty zostanie wstrzymana do czasu wykonania robót przez innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót wykonanych przez innego wykonawcę,

2) ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie spisanych dotąd protokołów częściowych odbioru procentowego zaawansowania robót oraz protokołu opisującego stan zaawansowania robót w dacie odstąpienia od umowy, sporządzonych na bazie tabeli elementów scalonych, podpisanych przez Inspektora nadzorującego ze strony Zamawiającego, Kierownika robót.

4. Odstąpienie od umowy nie znosi obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji, jakości i rękojmi za wady, co do wykonanych już robót.

5. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

  - za zwłokę względem: terminu przejęcia terenu robót, terminu rozpoczęcia robót, terminu przystąpienia do realizacji umowy lub terminu zakończenia robót - w wysokości 0,1 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 8 niniejszej umowy,  za każdy dzień opóźnienia;

  - za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi oraz w ich usunięciu – w wysokości 0,1 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 9 niniejszej umowy,  za każdy dzień opóźnienia;

  - za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 8 niniejszej umowy,

  - za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada - w wysokości 10 % kwoty, o której mowa  w § 6 ust. 8 niniejszej umowy,

  - za niedokonanie przez Wykonawcę zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie z podwykonawcą, który winien wynosić nie więcej niż 30 dni, w terminie zakreślonym przez Zamawiającego w wezwaniu - w wysokości 1% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 8 niniejszej umowy,  za każdy przypadek naruszenia;

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym również w sytuacji zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP) -  w wysokości 1 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 8 niniejszej umowy,  za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, bądź za dokonanie powyższych czynności z uchybieniem terminu – karę umowną w wysokości 1 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 8 niniejszej umowy,  za każdy dzień opóźnienia, za każdy przypadek naruszenia,

  - za nie przedłożenie lub nieterminowe przedłożenie Zamawiającemu kopii dokumentów, o których mowa w §1 ust.5 lit. a) - b)– w wysokości 1 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 8 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

  - W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w terminie określonym w § 7 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 8 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

  - W przypadku wystawiania faktur VAT w sposób niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w szczególności w przypadku braku obowiązkowego oznaczenia zapłaty metodą podzielonej płatności – w wysokości 500,00 zł;

  - W przypadku zapłaty przez gminę podatku VAT (na zasadzie solidarnej odpowiedzialności) wynikającego z wystawionej przez kontrahenta faktury VAT niezgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności poprzez wskazanie niewłaściwego rachunku bankowego w wysokości dwukrotności wartości podatku VAT (obok prawa do zwrotu wartości podatku VAT).

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 50% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 8.

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

8. Kary, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej w formie noty księgowej. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy pomiędzy stronami.

§ 14

Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej zgodnie z postanowieniem art. 455  Pzp.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w następujących okolicznościach:

a) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby Kierownika Budowy pod warunkiem, że nowa osoba posiada co najmniej takie same uprawnienia i spełnia wymogi. Zmiana nie wymaga formy pisemnej;

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

c) Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację z podwykonawcy na warunkach określonych w § 10 ust. 3 umowy.

3. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w  ofercie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić według następujących zasad:

- Strony umowy będą uprawnione do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o którym mowa w tirecie trzecim wyniosą minimum 3 %.

- Jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się dzień doręczenia pisemnego zgłoszenia wniosku o zmianę wynagrodzenia.

- Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do:

- wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Wysokość wynagrodzenia za dany element robót może ulec zmianie do wysokości ww. wskaźnika. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpić może po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy;

- Wskaźnika cen materiałów, robocizny i sprzętu publikowanego przez Sekocenbud. Wysokość wynagrodzenia za dany element robót może ulec zmianie do wysokości ww. wskaźnika. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpić może po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Ciężar udowodnienia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia określony będzie przez stronę wnioskującą, proporcjonalnie do adekwatnych wskaźników cen ogłaszanych w komunikacie Prezesa GUS.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia może wynieść do 15%  wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy).

- Wynagrodzenie za roboty wykonane, tj. roboty, których wykonanie potwierdzone zostało protokołem odbioru robót nawet jeśli nie zostało objęte fakturą VAT nie podlega waloryzacji.

4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

5. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

6. Strony oświadczają, że nie stanowią zmiany umowy:

  - zmiana osób upoważnionych do wykonywania postanowień niniejszej umowy;

  - danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;

  - danych teleadresowych;

  - danych rejestrowych;

  - będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

      - Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornej kwestii we wskazany wyżej sposób spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający							Wykonawca