UMOWA nr 272…2026 (projekt)

zawarta w dniu _________________ w Dalikowie,

pomiędzy Gminą Dalików

z siedzibą Urzędu Gminy w Dalikowie: Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików,

Regon: 730934401; NIP: 828-135-52-29

reprezentowaną przez:

…………………………………… - Wójta Gminy Dalików,

przy kontrasygnacie  …………………………. - Skarbnika Gminy Dalików,

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

___________________________________________________________________________

reprezentowanym przez:

_____________________

posiadającym NIP: ___________________ REGON: ___________________

zwanym dalej „Wykonawcą”

dalej łącznie zwani „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zdrzychowie” przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j. ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,

Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zdrzychowie” realizowane w ramach zadania budżetowego pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę”.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- wymianę zestawu hydroforowego składającego się z pomp sieciowych i pompy płucznej wraz z sterownikiem kompatybilnym z systemem zarządzania;

- wymianę wodomierzy analogowych na wodomierze ultradźwiękowe które będą dostarczały dane do systemu zarządzania procesem technologicznym;

- wymianę sterownika wraz z oprogramowaniem odpowiadającego za proces uzdatniania wody kompatybilnego z systemem zarządzania i wizualizacji procesu technologicznego uzdatniania wody;

- zakup systemu do zbierania danych z wodomierzy oraz urządzeń technologicznych znajdujących się na hydroforni w celu zarządzania procesem technologicznym oraz wizualizacji tego procesu. Dzięki połączeniu internetowemu będzie możliwy podgląd tego procesu w czasie rzeczywistym oraz sprawdzanie danych archiwalnych;

- wykonanie badań mikrobiologicznych wody uzdatnionej;

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i zgłoszeń.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

- opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- specyfikacja warunków zamówienia (SWZ);

- oferta Wykonawcy.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Zamówienie zrealizowane będzie w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia ………………….

2.  Za termin zakończenia realizacji zamówienia uznaje się termin pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przekazania budynku stacji uzdatniania wody wraz z terenem go otaczającym w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy;

  - odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

- protokolarnego przejęcia stacji uzdatniania wody;

- zabezpieczenia terenu;

- dbania o należyty porządek w budynku stacji uzdatniania wody i na terenie go otaczającym;

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenia w czynnościach odbioru i  zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

- wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2;

- zastosowania materiałów odpowiadających co do jakości i właściwości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane;

- okazania na każde żądanie Zamawiającego certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na wbudowywane materiały i urządzenia;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia;

- demontaż istniejących urządzeń i przekazanie Zamawiającemu wszystkich elementów nadających się do ponownego użycia, które stanowią własność Zamawiającego;

- zdemontowane elementy uznane przez Zamawiającego jako odpad, Wykonawca powinien zutylizować we własnym zakresie i na własny koszt;

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż;

- zapewnienie dozoru mienia na terenie realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt;

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, a jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące realizacji umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia prac.

§ 4

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ______________ zł netto, co wraz z należnym podatkiem VAT wg stawki _________ % stanowi kwotę brutto ______________ zł (słownie: ______________________ złotych), zgodnie z wybraną ofertą.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające wprost z SWZ, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonane na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury i zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

- Wynagrodzenie płatne będzie w drodze polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktura będzie wystawiona zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca:  Gmina Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików, NIP: 828-135-52-29,

Odbiorca (Podmiot 3 - KSeF): Urząd Gminy w Dalikowie, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików,

NIP: 828-102-24-10 (KSeF).

- Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku, gdy termin płatności nie zostanie dotrzymany przez Zamawiającego – Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie.

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- W dniu dostarczenia faktury, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie należnej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynikające z umów o podwykonawstwo. Potwierdzenie zapłaty może zostać dokonane w postaci oryginału oświadczenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o dokonaniu przez Wykonawcę należnej mu zapłaty.

- Wykonawca oświadcza, że jest* / nie jest* czynnym* / zwolnionym* podatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury.

- W przypadku zmiany stawek podatku VAT wartość tego podatku oraz wynagrodzenia brutto zostaną naliczone i wypłacone Wykonawcy według właściwych stawek podatku VAT obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.

- Zamawiający informuje, iż płatność za faktury zrealizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności tzw. split payment.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą i znajduje się na „białej liście”- Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. (jeśli dotyczy)

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty do czasu wskazania właściwego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania odsetek za opóźnienie płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim. (jeśli dotyczy)

- Faktury płatne są w terminie zgodnym z umową od daty przesłania faktury do KSeF. W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony (tryb awaryjny) – faktury przekazane poza KSeF płatne są w terminie zgodnym z umową od daty faktycznego otrzymania wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF Wykonawca będzie przesyłał na adres: sekretariat@dalikow.eu. Datą otrzymania będzie wówczas data przesłania wiadomości e-mail. Kontrahent może również przekazywać wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych) i doręczać je na adres siedziby Urzędu Gminy w Dalikowie, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików. Zastosowanie powyższego rozwiązania stosuje się odpowiednio w przypadku awarii całkowitej KSeF.

§ 5

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę ___________ zł (słownie złotych: ______________________________ ) w formie _______________.

2. Zabezpieczenie należytej realizacji umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiający zwraca Wykonawcy 70% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia wykonania końcowego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia podpisania protokołu końcowego bez uwag.

5. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający pozostawia kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia określonego w ust. 1.

6. Kwota, o której mowa w ust. 5 zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia w wysokości zgodnej z ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Zmiany formy gwarancyjnej należytego zrealizowania umowy mogą być dokonywane  za zgodą Zamawiającego, z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia wysokości,  w  wypadkach określonych ustawą Pzp.

§ 6

ODBIÓR

    - Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w formie dokumentowej zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przed motu umowy.

    - Do zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów technicznych,

- atesty, karty techniczne na wbudowane materiały,

- gwarancje,

- licencje,

- wyniki badań mikrobiologicznych wody uzdatnionej,

- kosztorys powykonawczy.

    - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy zawiadamiając o tym Wykonawcę.

    - Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

    - W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu;

- odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu.

    - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie dokumentowej Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór części zamówienia uznanych wcześniej jako wadliwe.

    - W przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub powierzyć ich usunięcie Wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia Wykonawcy zastępczemu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7

PODWYKONAWSTWO

1.	Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą oraz z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2.	Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale następujących Podwykonawców:

1)	[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę]

……………………- w zakresie _..................................;

2)	[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę]

…………………… - w zakresie ..................................;

3.	Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji umowy.

4.	Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od zmiany danych.

5.	Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy, to jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria kwalifikacji w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a niedotrzymanie terminu wykonania umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

6.	Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, to jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria kwalifikacji w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innego Podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków lub kryteriów, a niedotrzymanie terminu wykonania umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

7.	W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie Podwykonawców jak za własne działania, niezależnie od podjętych przez Zamawiającego działań sprawdzających wynikających z niniejszej Umowy lub przepisów prawa.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY WOBEC OSÓB TRZECICH

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi działaniami, ochronę znajdujących się na terenie obiektów, sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca uporządkuje teren w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego.

§ 9

KARY UMOWNE

- Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust. 1 umowy,

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie;

  - za rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

  - w przypadku braku przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy stwierdzającej odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

  - za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty.

- Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu.

- Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach prawa cywilnego, jeżeli wartość kar nie pokryje powstałej szkody.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 3 dni od daty wystąpienia w formie dokumentowej przez drugą stronę z żądaniem jej zapłaty.

- Strony określają łączną maksymalną wysokość kar umownych, których dochodzić mogą strony nie większą niż 30% wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Wymagalne kary umowne Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

§ 10

ROZWIĄZANIE UMOWY ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM

1. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastąpi w sytuacji, gdy:

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji zamówienia w ciągu 14 dni od dnia przekazania miejsca realizacji pomimo wezwania w formie dokumentowej wystosowanego przez Zamawiającego;

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację zamówienia i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni pomimo  wezwania w formie dokumentowej wystosowanego przez Zamawiającego;

- Zamawiający odmawia przez okres 14 dni bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru zamówienia lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wystosowania przez Wykonawcę wezwania w formie dokumentowej.

2. Dla rozwiązania umowy wystarczy zachowanie formy dokumentowej ze wskazaniem uzasadnienia.

3. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym:

  - w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji realizowanej dostawy i montażu urządzeń według stanu na dzień rozwiązania;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane działania w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło rozwiązanie umowy;

  - Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru zrealizowanej części zamówienia oraz działań zabezpieczających w terminie 30 dni;

- Zamawiający w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru zrealizowanej do dnia rozwiązania umowy części zamówienia;

b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za zrealizowaną część zamówienia.

5. Strona, z której winy zostało dokonane rozwiązanie umowy poniesie wynikłe z tego koszty.

§ 11

ODSTĄPIENIE USTAWOWE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może grozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

ZMIANY DO UMOWY

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.	Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie niezależnie od wartości tych zmian, w następujących okolicznościach, w szczególności dotyczących terminu realizacji i/lub wartości robót. Zmiany dokonywane mogą być na uzasadniony wniosek Wykonawcy, w szczególności gdy spowodowane są następującymi okolicznościami:

- przerwą w realizacji wywołaną niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie zadań lub spełnienie wymogów technologicznych;

- działaniem siły wyższej np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;

- wstrzymaniem realizacji zamówienia przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- odmiennymi od przyjętych w OPZ warunkami (niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty lub inne);

- koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w OPZ;

- wystąpieniem zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę;

- koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części zamówienia, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w OPZ, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, a także gdy ich zastosowanie jest korzystne dla Zamawiającego;

- niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w OPZ;

- zmianą obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

- zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmianą wynikającą z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.

- wydłużeniem terminu realizacji w sytuacji kiedy zadanie zostanie objęte dofinansowaniem zewnętrznym i instytucja finansująca dopuści taką zmianę.

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

§ 13

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiadającym przedmiotowi umowy, na cały okres wykonywania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca przedłoży polisę, o której mowa w ust. 1 Zamawiającemu nie później niż na dzień podpisania umowy a następnie na każde żądanie Zamawiającego.

3. W przypadku, gdy przedłożony dokument, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje całego okresu wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej ostatniego dnia ważności polisy, do przedstawienia Zamawiającemu nowej i ważnej polisy.

§ 14

GWARANCJA

      - Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres …………. miesięcy. Termin gwarancji rozpoczyna  swój bieg od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego zamówienia.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn niż tkwiące w przedmiocie umowy, a w szczególności powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych.

- Wszelkie zmiany i naprawy dokonane bez zgody Wykonawcy powodują utratę praw z tytułu gwarancji.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wady zgłaszane będą przez Zamawiającego w formie dokumentowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad nie dłużej jednak niż w terminie do 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach.

- Zamawiający wyznacza przegląd pogwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad w trakcie przeglądu wyznacza termin ich usunięcia.

- Wady uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy usuwane będą przez Wykonawcę w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

- Dojazd, usunięcie wad, materiały użyte do naprawy oraz wszystkie inne koszty związane z usunięciem ujawnionych wad stanowią koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu z kodeksu cywilnego, może bez konieczności uzyskania dodatkowego upoważnienia sądowego powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.

§ 15

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

- Wykonawca oświadcza, że dostęp do danych, danych osobowych mają osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz osoby, które podpisały klauzulę poufności.

- Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Dalików reprezentowana przez Wójta z  siedzibą: Urząd Gminy w Dalikowie, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików.

  - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować: januszwyspianski@abi24.eu lub pisemnie na adres administratora.

  - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego.

  - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę̨ z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień́ publicznych, a także w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  - Dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z art. 78 ustawy Pzp tj. 4 lata.

  - Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają̨ z ustawy Pzp.

  - Posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  - Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą profilowane.

  - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

  - Inne informacje: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

- Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

  - obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;

  - obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

  - W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego w stosunku do pracowników, osób których dane przekazuje Zamawiającemu.

  - W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

§ 16

Osoby do kontaktu

- Ustala się oficjalnych przedstawicieli Stron do otrzymywania wszelkiej korespondencji oraz do załatwiania spraw związanych z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy, jak też nadzorem nad świadczeniem usług wynikających z gwarancji, z wyłączeniem faktur.

1) Ze strony Zamawiającego:

……………………, tel. ………………… , e-mail: ………………………

2) Ze strony Wykonawcy:

……………………, tel. ………………… , e-mail: ………………………

- Wykonawca przed zmianą osoby (osób), o których mowa w ust.1 pkt 2, musi pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nie wymaga zmiany Umowy (podpisania aneksu do Umowy).

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j. ze zm.).

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się:

  - przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1070 t.j. ze zm.),

  - przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2025 r., poz. 418 t.j. ze zm.),

  - przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 t.j.),

  - w sprawach procesowych przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071 t.j.).

- Ilekroć w umowie wskazuje się na formę dokumentową Strony rozumieją przez to złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie (art.772 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071 t.j. ze zm.).

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:			                                  		WYKONAWCA: