Zamawiający:

Gmina Miasta Gdańsk-

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk

tel. (58)-341-20-41;

NIP 583-00-11-969

e-mail: gzd-przetargi@gdansk.gda.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/  - służy również do składania ofert i komunikacji

Sygn. postępowania: 7/B/IT/2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Modernizacja przejazdów i przejść przez torowiska w Gdańsku – 3 zadania

### CPV: 	45234126-5: Roboty związane z liniami tramwajowymi

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ) zawiera następujące załączniki:

- Formularz ofertowy	- zał. nr 1 do SWZ

- Wzór umowy wraz z załącznikami	- zał. nr 2 do SWZ

- Dokumentacja projektowa i STWiOR	- zał. nr 3 do SWZ

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej p.z.p.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

- Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https:// ezamowienia.gov.pl/pl/

WAŻNE! Do przygotowania oferty niezbędne jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia „Przygotowanie ofert/wniosków/prac konkursowych”.

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

      - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji przejazdów i przejść dla pieszych przez torowisk – 3 zadania

Zadanie 1 Swojska

Zadanie 2 Uniwersytet

Zadanie 3 Tetmajera

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we „Wzorze umowy” wraz z załącznikami stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrane części od 1 do 3.

Uzasadnienie: Zamówienie jest jednorodne, podział zamówienia jest ekonomicznie niezasadny.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

- Wymagania w zakresie zatrudnienia osób

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) obejmują następujące rodzaje czynności;

• pracownik budowlany do robót drogowych

• pracownik budowlany do robót torowych

• operator maszyn

• operator koparki dwudrogowej

• operator koparki

• kierowca samochodu samowyładowczego

• spawacz

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

- Prawo opcji;

Nie dotyczy.

7. Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Termin realizacji zamówienia wynosi: 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:

Nie dotyczy.

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Nie dotyczy.

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Nie dotyczy.

4) Zdolność techniczna lub zawodowa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji układu torowego lub przejazdu lub przejścia przez torowisko o wartości co najmniej 1 mln zł brutto (dot. Zad. 1) lub wartości co najmniej 400.000 zł brutto (dot. Zad. 2 i 3)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący: przynajmniej jeden z wykonawców musi spełnić ten warunek.

2) Dysponują do realizacji zamówienia co najmniej:

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub kolejowej.

2. Podstawy wykluczenia z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z wskazanych okoliczności:

- obligatoryjne podstawy wykluczenia art. 108 ust. 1 p.z.p.,

- fakultatywne podstawy wykluczenia art. 109 ust. 1 pkt. 8 i 10 p.z.p.

- który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych

- który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3) wykonawca wskazany jest w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy p.z.p.

3. Podmiotowe środki dowodowe.

Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postepowaniu

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).

2) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawcy znajduje się w treści formularza ofertowego, nie należy go składać na osobnym formularzu.

Uwaga: W przypadku podwykonawcy lub podmiotu użyczającego potencjał należy do oferty dołączyć dodatkowe oświadczenia o analogicznej treści.

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy:

1) wykaz wykonanych zamówień, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane.

2) dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

3) wykaz osób z uprawnieniami dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia.

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

7. Inne dokumenty stanowiące ofertę:

- Formularz ofertowy

- Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy)

- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

- Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy)

- Informacja z KRS lub CEIDG.

8. Poleganie na zasobach innych podmiotów.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

9. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków (jeżeli dotyczy) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513).

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zamawiający dopuszcza inne formaty, jeżeli będzie posiadał narzędzia do ich odczytania, ryzyko braku narzędzi i nie odczytania dokumentów obciąża wykonawcę.

Zaleca się przesyłanie dokumentów w formacie pdf.

3. Ofertę, a także oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150MB.

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną przy użyciu:

- https://ezamowienia.gov.pl

- poczty elektronicznej: gzd-przetargi@gdansk.gda.pl

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy    e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

- Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami i składania wyjaśnień na piśmie jest:

Sławomir Piotrowski od poniedziałku do piątku, w godz. 800 - 1400 tel.: (58) 52-44-625.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się sygnaturą postępowania lub jego tytułem.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Wyjaśnienia SWZ

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zaleca się, aby Wykonawca wnioskujący o wyjaśnienie zapisów SWZ przesłał pytania w formie elektronicznej w wersji edytowalnej (word).

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania wraz z ofertą należy złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. nr NIP, REGON, KRS, w przypadku podmiotów zagranicznych równoważne dane oraz link dostępowy do rejestru kraju wykonawcy.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Formularza Ofertowego z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Cenę ofertową brutto należy wyliczyć na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.

- Wskazana w Formularzu ofertowym cena ma charakter ryczałtowy.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

7. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: zad.1-15.000zł , zad.2 – 6.000zł , zad. 3 – 8.000zł.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

        - pieniądzu;

        - gwarancjach bankowych;

        - gwarancjach ubezpieczeniowych;

        - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PeKaO S.A. nr 13 1240 1268 1111 0010 3860 2860 - podany termin wniesienia wadium jest dniem potwierdzenia przez bank wpływu kwoty wadium na konto GZD z dopiskiem "Wadium –nr lub nazwa postępowania".

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

        - musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.;

        - z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

        - powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

        - termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

        - w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

        - beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miasto Gdańsk / Gdański Zarząd Dróg;

        - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni , tj. do dnia 16.04.2026r.

- Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia do dnia 18.03.2026r do godziny 10:00.

- Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia.

- Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. W polu „Wypełniony formularz oferty” wykonawca dodaje Formularz Ofertowy Zamawiającego (stanowiący załącznik nr 1 do SWZ). W polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawiane w ofercie przez Wykonawcę” wykonawca dodaje pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą. Pliki muszą być opatrzone podpisem elektronicznym.

- Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jaki uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

- O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

- Otwarcie ofert planowane jest w dniu 18.03.2026r. o godzinie 10:30.

- Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na platformie informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach,

- innych istotnych elementach oferty podlegających ocenie (jeżeli dotyczy).

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.

- Przy ocenie ofert złożonych Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

| 1. Cena ofertowa brutto– C(1) | 90 pkt |
| --- | --- |
| 2. Okres Gwarancji i rękojmi | 10 pkt |

1) dot. 1. Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia – 90%

cena najniższa brutto*

C(1) = ------------------------------------------------   x 90

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

2) dot. Okres gwarancji i rękojmi – 10%

60 miesięcy - 0 pkt

72 miesiące - 5 pkt

84 miesiące - 10 pkt

Brak wskazania przez wykonawcę w ofercie informacji o oferowanym okresie gwarancji i rękojmi oznaczać będzie nieprzyznanie ofercie żadnego punktu w tym kryterium.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska najwięcej punktów w powyższych kryteriach.

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

NEGOCJACJE TREŚCI OFERT W CELU ICH ULEPSZENIA

Zamawiający może, ale nie musi, przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, do negocjacji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI

- Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców zaproszonych do ewentualnych negocjacji.

- W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:

- których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

- których oferty zostały odrzucone,

-podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.

- Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

- Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert ostatecznych.

- Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Zamawiający nie może zawierać umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy złożenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz kosztorysu szczegółowego (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą prowadzone wyłącznie z liderem konsorcjum, chyba że strony postanowią inaczej.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umownej brutto. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi gwarancją ubezpieczeniowa lub bankową – odpowiedzialność gwaranta powinna być bezwarunkowa i na pierwsze żądanie. Warunki wpłaty i zwrotu zabezpieczenia określone zostały we „Wzorze umowy” – stanowiącym zał. do SWZ.

- INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY.

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy.

3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

      - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

      - W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

    - 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

    - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: gzd@gdansk.gda.pl, lub telefonicznie pod nr (58) 52 44 509;

- Zamawiający zapewnia kontakt z inspektorem danych osobowych, pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e mail: iod.gzd@gdansk.gda.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na który Wykonawca składa ofertę;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1 [1] ;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2 [2];

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

[1] - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności oraz jego załączników;

[2] - Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zatwierdzam:

Z-ca Dyrektora

Robert Krasowski

Sygn. akt 7/B/IT/2026							Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz ofertowy

Modernizacja przejazdów i przejść przez torowiska w Gdańsku – 3 zadania

Pełna nazwa wykonawcy:

………………………….…………………………………………………………………….

adres …………………………………………………………………………………………

tel.: ……………………………………….……………….…………………………………

e-mail: …………….…………………………………………………………………………

NIP ………………………… Regon ……….………….…………KRS……………………

  - Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami i postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia i przyjmuję te warunki i postanowienia bez zastrzeżeń.

  - Cena ofertowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:

Zadanie 1 Swojska

CENA BRUTTO w zł

Gwarancja i rękojmia 60 / 72 / 84*

Zadanie 2 Uniwersytet

CENA BRUTTO w zł

Gwarancja i rękojmia 60 / 72 / 84*

Zadanie 3 Tetmajera

CENA BRUTTO w zł

Gwarancja i rękojmia 60 / 72 / 84*

- Należy skreślić niepotrzebne

  - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu.

  - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  - Zakres czynności jaki zamierzamy zlecić podwykonawcy lub realizowanych przez konsorcjanta:

| L.p. | Zakres czynności powierzonych podwykonawcom | Nazwa podwykonawcy (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Zakres zamówienia realizowany przez członka konsorcjum (jeżeli dotyczy) | Nazwa konsorcjanta (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- |

........................................................................................

Imię i nazwisko osoby składającej podpis na dokumencie elektronicznym

Załącznik:

- Dowód wniesienia wadium.

- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

- Zobowiązania (jeżeli dotyczy)

- Informacja z KRS lub CEIDG

Sygn. akt     /B/IT/2026                                                                               Załącznik nr 2 SWZ

Umowa nr …/B/IT/2026

zawarta dnia………………2026r. w Gdańsku pomiędzy:

Gminą Miasta Gdańska - Gdańskim Zarządem Dróg, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, NIP: 583-00-11-969, REGON: 190030083,

reprezentowaną przez:

Annę Bobrowską  – Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

stosownie do sytuacji – w zależności od podstawy prowadzenia działalności gospodarczej:

* (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej):

Panią / Panem .......................................... imię i nazwisko ....................................................,

prowadzącą / prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:

............................................................................... z siedzibą w ..........................................,

pod adresem: ……………………………………………………………………………………...,

posiadającą / posiadającym: NIP: ..................................., REGON:……....................................

* (w przypadku spółki prawa handlowego):

Spółką ............................. firma (nazwa) ............................ z siedzibą w  ............................,

adres: ……...………………………………………………………………………………………………...,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: .......................,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………. w ……………. (nr Wydziału) Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą: NIP .................................................., REGON: ……………..…………………,

reprezentowaną przez:

- ........................................................... –  ………………………………………

- ........................................................... – ……………………………………….

zwaną / zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi łącznie „Stronami”

o następującej treści:

Podstawę do zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”) stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (sygn. akt __/B/IT/2026), przeprowadzonego przez Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na realizację projektu inwestorskiego pn.: „Modernizacja przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska”.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia publicznego sygn. akt __/B/IT/2026 wraz z załącznikami (zwanymi dalej łącznie dalej „SWZ”),Opisem Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej „OPZ”), stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy Dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, będącymi  integralną częścią niniejszej Umowy, Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji projektu inwestorskiego pn.: „Modernizacja przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska” obejmującego realizację:

- Zadanie I – modernizacja przejazdu drogowo-torowego Marynarki Polskiej – Swojska,

- Zadanie II - modernizacja przejścia przez torowisko Wita Stwosza – Uniwersytet Gdański,

- Zadanie III - modernizacja przejścia przez torowisko Wita Stwosza – Tetmajera,

w zakresie wynikającym z OPZ.

- W ramach Umowy Wykonawca wykona roboty budowlane według dokumentacji projektowej i zgodnie z wytycznymi określonymi w SWZ oraz wszystkie roboty budowlane, które okażą się konieczne dla wykonania zadań określonych w ust. 1

- Ponadto realizacja umowy obejmuje w szczególności: wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu,  wykonanie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem oraz wszelkich dokumentów wymaganych Umową, uzyskanie wszelkich opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń, pozwoleń, zezwoleń niezbędnych dla uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonującego zakończenie robót budowlanych, spełniającej art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane; zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów; sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz innych niezbędnych dokumentów, zapewnienie przez cały okres gwarancji wskazany w Ofercie Wykonawcy nieodpłatnego serwisu obejmującego konserwację oraz wszelkie czynności niezbędne dla utrzymania urządzeń w sprawności technicznej.

- Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy będzie konieczne wykonanie innych czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia własnym kosztem i staraniem.

- Treść Umowy oraz wymienione w ust. 1 i 2 dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy przed postanowieniami zawartymi w pozostałych dokumentach..

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami.

.

§ 2

Zakres przedmiotu Umowy i obowiązki Wykonawcy

- Przedmiot Umowy stanowi wykonanie zadania ………………..w ramach realizacji projektu inwestorskiego 
pn.: „Modernizacja przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska” z uzyskaniem, jeśli są wymagane przepisami, opinii, uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń wraz z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z OPZ i dokumentacją projektową przy użyciu własnych materiałów, urządzeń i sprzętu, zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami Zamawiającego oraz przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, jak również do usunięcia wad, które ujawnią się w przedmiocie umowy w okresie wykonywania robót, jak również w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca w ramach realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy zobowiązuje się w szczególności do:

- analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie robót, niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego;

- udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w trakcie wykonywania robót budowlanych;

- oznakowania we własnym zakresie robót i ich zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem wstrzymania robót przez Zamawiającego, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia

- przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu robót budowlanych, zwłaszcza prawa budowlanego oraz zasad BHP;

- stosowania instrukcji, procedur i poleceń wydawanych przez Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, jakości oraz terminów wykonania robót;

- niezwłocznego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy i ponoszenia odpowiedzialności za teren budowy;

- zorganizowania zaplecza socjalno–technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi przepisami;

- oznaczenia terenu budowy, na którym mają być prowadzone roboty budowlane, zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami;

- utrzymywanie ładu, porządku i czystości przy wykonywaniu prac, a po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy i terenu przyległego;

- ponoszenia kosztów zasilania w energię elektryczną, wodę oraz media technologiczne niezbędne do prowadzenia robót oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

- kompleksowej obsługi geodezyjnej robót, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami

- ustanowienia kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia i spełniających warunki określone w SWZ;

- sporządzenia planu BIOZ, a następnie zapewnienie jego przestrzegania podczas prowadzenia robót budowlanych;

- naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawcę podczas prowadzenia robót elementów istniejącej infrastruktury;

- odtworzenia lub przywrócenia terenu budowy i obszaru oddziaływania wykonywanych robót po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;

- dokonywania prób i odbiorów robót z udziałem wymaganych instytucji i Zamawiającego;

- pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem obowiązków przez Zamawiającego;

- przestrzegania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w zakresie personelu Wykonawcy, zwłaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunków pracy i zobowiązania Podwykonawców do przestrzegania w/w przepisów we wspomnianym zakresie;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację robót będących przedmiotem Umowy. Wykonawca zapewni kierownictwo i siłę roboczą, niezbędne do wykonania robót i zagwarantuje spełnienie wymagań bhp i ppoż. przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić fakt wykonywania robót w pasie drogowym.

- Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzupełnieniem do projektu w zakresie programu sygnalizacji świetlnej, realizacja i utrzymanie wraz z wyłączeniem ruchu oraz wyłączenie sieci trakcyjnej w trakcie prowadzonych prac należy do Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia. Projekt organizacji ruchu musi uzyskać zgodę organu zarządzającego ruchem właściwego dla danej drogi.

- Wykonawca dokona protokolarnego przejęcia terenu budowy i ponosić będzie wszelkie koszty zajęcia pasa drogowego, organizacji zaplecza robót, składowania materiałów (nowych i użytkowych), parkowania sprzętu itp.

- Wykonawca we własnym zakresie przeszkoli zespół pracowników realizujących przedmiot umowy w zakresie przepisów BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym (w sąsiedztwie ruchu kołowego) oraz w zakresie wymagań BHP i p.poż. określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom odzież i sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż. i inny.

- W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami powstałymi w wyniku prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz OPZ. Wykonawca jako posiadacz i wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z tą ustawą. Wszystkie odpady pochodzące z realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przekaże podmiotowi/podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie odbioru, zbierania bądź przetwarzania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. Koszty wywozu, składowania i utylizacji odpadów obciążają Wykonawcę. Wykonawcy i podwykonawcy, którzy w ramach wykonywania niniejszej Umowy będą transportować odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót, są zobowiązani do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udokumentować Zamawiającemu zagospodarowanie każdego odpadu.

- Wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy oraz natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w czynnościach odbioru, przekazania atestów, gwarancji, certyfikatów i zaświadczeń dotyczących materiałów budowlanych użytych przez Wykonawcę podczas robót oraz przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu odbioru końcowego.

- Na czas wykonywania robót budowlanych na skrzyżowaniu nastąpi protokolarne przekazanie przez Zamawiającego  sygnalizacji świetlnej Wykonawcy (protokołem przekazania sygnalizacji – załącznik nr 6 do umowy).

§ 3

Termin realizacji

      - Strony ustalają, że, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 przedmiot Umowy, zostanie zrealizowany w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia ………. do dnia .................,

- Zadania I nastąpi w terminie do dnia ……………………….

- Zadania II nastąpi w terminie do dnia ……………………….

- Zadania III nastąpi w terminie do dnia ……………………….

- Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w OPZ.

- W harmonogramie rzeczowo – finansowym Wykonawca winien uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie odpowiednich warunków technicznych, opinii, uzgodnień, koreferatów, ekspertyz, konsultacji, decyzji administracyjnych oraz terminy wynikające z wymagań prawa, procedur organów i gestorów obowiązujących na dzień składania oferty i niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wykonawca będzie niezwłocznie przedkładał aktualizację harmonogramu rzeczowo – finansowego, w każdym przypadku, gdy poprzedni stanie się niespójny z faktycznym postępem prac.

- Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, niepowodująca zmiany terminu realizacji Umowy, nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy.

- Jeżeli w którymkolwiek momencie:

- rzeczywisty postęp robót budowlanych okaże się zbyt wolny z przyczyn zależnych od Wykonawcy, aby mógł zostać zachowany termin wykonania przedmiotu Umowy lub

- postęp robót budowlanych będzie pozostawał (lub przewiduje się, że pozostanie) w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu rzeczowo-finansowego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia programu naprawczego, który zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu prac i wywiązania się z niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego i uzyskać akceptację Zamawiającego.

§4

Wynagrodzenie

- W zamian za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- netto: ………………złotych (słownie złotych: …………………),

- podatek od towarów i usług % w kwocie …………………;

- brutto …………………… złotych (słownie złotych: ………………………),

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wynagrodzenie ryczałtowe netto zł | Stawka podatku VAT | Wynagrodzenie ryczałtowe brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Realizacja zadania pn.: „Modernizacja przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska”, w tym: | ………………* | …..% | ………………* |
| 1) | Zadanie I: modernizacja przejazdu drogowo-torowego Marynarki Polskiej – Swojska | ………………* | …..% | ………………* |
| 2) | Zadanie II: modernizacja przejścia przez torowisko Wita Stwosza – Uniwersytet Gdański | ………………* | …..% | ………………* |
| 3) | Zadanie III: modernizacja przejścia przez torowisko Wita Stwosza – Tetmajera | ………………* | …..% | ………………* |

- Wykonawca oświadcza, że ryzyko, wynikające z danych, przyjętych do ustalania ceny ryczałtowej niniejszej Umowy obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu oraz obejmuje ono w szczególności koszty opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji, zgód, pozwoleń, zezwoleń, procedur i decyzji administracyjnych niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu Umowy.

- W wynagrodzeniu ryczałtowym zostały uwzględnione koszty wykonania wszelkich czynności Wykonawcy niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy oraz wszelkich czynności określonych w OPZ, w tym koszt wykonania analizy ruchu.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury doręczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru, o jakim mowa w § 8 Umowy.

- W przypadku niewykonania części przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wyłącznie za wykonaną część.

§ 5

Warunki płatności

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na sfinansowanie zamówienia objętego Umową.

- Wynagrodzenie za wykonany przez Wykonawcę przedmiot Umowy płatne będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, odrębnie dla każdej z lokalizacji podanych w § 4 ust. 1 lp. 1.

- Faktury należy wystawić na:

Nabywca: Gmina Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12 NIP: 5830011969

Odbiorca : Gdański Zarząd Dróg, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36

Wejście w życie przepisów dotyczących obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) tj. w szczególności ustawy 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2025 r. poz. 1203) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 2481) ze zmianami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2667 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1760), przy czym zgodnie z  w/w  ustawą, wprowadzono m.in. fazowanie terminów wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania w KSeF:

a) od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł,

b) od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców

c) od 1 stycznia 2027 r. dla najmniejszych firm, których miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tyś. zł brutto,

od dnia, z którym zgodnie z ust. 14  Wykonawca zostanie objęty obowiązkiem wdrożenia KSeF, zobowiązany jest do wystawiania faktur w systemie KSeF na następujące dane:

„Nabywca – sekcja Podmiot2 wg struktury KSeF, pole znacznikowe JST należy wpisać „1”

Gmina Miasta Gdańska

80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12

NIP: 5830011969

Odbiorca – sekcja Podmiot3 wg struktury KSeF, należy określić rolę jako „8”

Gdański Zarząd Dróg

80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 36

NIP: 5840900085”.

- Na fakturze należy wskazać numer PKWiU wykonanej usługi i roboty.

- W przypadku powstania odpadów pochodzących z realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca załączy do faktury karty przekazania odpadów, wypełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzające ich zagospodarowanie bądź utylizację.

- Termin płatności za wykonany i odebrany przedmiot Umowy wynosi do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku nieterminowej płatności faktur.

- Zamawiający dokonuje płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o podatku od towarów i usług.

- Zaplata wynagrodzenia dokonywane będzie na rachunki bankowe związane z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą. Rachunek ten musi być zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o podatku od towarów i usług, tj. musi być ujawniony w prowadzonym przez KAS elektronicznym wykazie podmiotów , tzw. „Białej liście podatników VAT” chyba, że Wykonawcy nie dotyczy obowiązek ujawnienia na tej liście.

- Brak Wykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”. Taka okoliczność nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający, i w takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w płatności.

- Zapłata przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT” zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace w wysokości zapłaconej kwoty.

- W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 4 Umowy, będzie płatne przez Zamawiającego po przedłożeniu przez Wykonawcę kopii dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom robót budowlanych - zgodnie z postanowieniami zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy Wykonawcy z podwykonawcą – wraz z oryginałem oświadczeń podwykonawców o zakresie wykonanych robót oraz kwocie zapłaconego podwykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania robót.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części, nie pozostając w zwłoce w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę żądanych dowodów.

- W przypadku uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.

- W przypadku wykonania niniejszej Umowy bez udziału podwykonawców, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po złożeniu przez niego pisemnego oświadczenia, że przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, nie zawierał żadnych umów z podwykonawcami.

§ 6

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

      - Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w oparciu o kwartalny  wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych za II  kwartał roku 2026 ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowane w Monitorze Polskim i Biuletynie Statystycznym GUS, o ile wskaźnik ten w stosunku do kwartału I 2026 wykaże wzrost  cen o ponad 4,0%.

      - W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do Zamawiającego  z wnioskiem o aktualizację wynagrodzenia.

      - Aktualizacja wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ust. 2, spowoduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy, jednak nie więcej niż maksymalnie o 6%.

      - Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w każdym czasie w okresie trwania Umowy, w przypadku:

      - zmiany stawki podatku od towarów i usług - jeżeli zmiana ta ma wpływ na wysokość kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w części wynagrodzenia, na którą bezpośrednio wpływa zmiana VAT,

- rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu Umowy lub uzasadnionej celowo i ekonomicznie zmianie technologii wykonywanych usług lub robót – o wartość usług lub robót, których niniejsza zmiana dotyczy.

      - W przypadku zmiany stawki podatku VAT, która nastąpiła w toku realizacji Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a Strony w drodze aneksu wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT 
i nową wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

      - Zmiana  wysokości wynagrodzenia Wykonawcy musi być wprowadzane do umowy na podstawie aneksu.

§ 7

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, do wykonania działalności lub czynności objętych przedmiotem Umowy, w przypadku których obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy, dysponuje niezbędną ilością sprzętu oraz pojazdów do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał osobowy oraz wyposażenie dla osób realizujących umowę niezbędne do należytego wykonania Umowy.

- / stosownie do sytuacji – w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej/

* Wykonawca oświadcza, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ………………………………..…………………., NIP :……………, REGON: ………….. jest / nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

* Wykonawca oświadcza, że Spółka ………..……………………………………  NIP: ………………………………,  REGON: ……………………, KRS: ……………………………….. jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

*niewłaściwe skreślić

- W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru podatników czynnych VAT, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, a także do wystawiania z tytułu świadczonych usług rachunków. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę, na potrącanie przez Zamawiającego, z należnego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej,

  - nie został względem Niego orzeczony prawomocny zakaz wykonywania działalności gospodarczej,

  - nie zachodzą względem Wykonawcy okoliczności uzasadniające zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości,

  - nie toczy się względem Wykonawcy postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, ani nie zostały prawomocnie zakończone w/w postępowania,

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie statusu wskazanego w ust. 6.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz istniejącą dokumentacją projektową m dotyczącą przedmiotu zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którymi zawarto Umowę, ponosić będą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wypełnienie wszystkich zobowiązań, w tym za dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego każdemu z podwykonawców zaangażowanych przez któregokolwiek z nich, oraz będą solidarnymi wierzycielami Zamawiającego. Podmioty te powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym, który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę. Partner wiodący będzie reprezentował Wykonawcę wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz będzie upoważniony do otrzymywania od Zamawiającego wszelkich oświadczeń woli, informacji dla i w imieniu pozostałych podmiotów.

- Żadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne działalnie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności, którą ma on według Umowy.

§ 8

Odbiór robót budowlanych

- Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy robót dokonywany będzie przez Zamawiającego po uprzednim pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do odbioru robót, przez Wykonawcę.

- Odbiorom częściowym podlegać będą poszczególne etapy i podetapy, uzgodnione na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawcy i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbiorów częściowych oraz końcowego jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz pisemne zgłoszenie Zamawiającemu tego faktu. W protokole zostanie wyszczególniona kwota wraz z rozliczeniem należna podwykonawcom.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowego podpisanych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Protokół odbioru częściowego oraz końcowego stanowić będzie podstawę do rozliczenia przedmiotu Umowy i wypłaty wynagrodzenia.

- O terminie odbioru robót Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy w zakresie podlegającym odbiorowi.

- Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z Umowy.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone:

1) wada/wady nadająca/e się do usunięcia i niewpływająca/e na możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zaległe – Strony spiszą protokół z wyznaczonym terminem jej/ich usunięcia lub wykonania; Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Usunięcie wad zostanie stwierdzone odrębnym protokołem.

2) wada/wady nie nadająca/e się do usunięcia i niewpływająca/e na możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tej wady/tych wad wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

3) wada/wady nie nadająca/e się do usunięcia i uniemożliwiająca/e użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić odbioru robót i zażądać powtórnego, wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy lub odstąpić od Umowy.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru robót (technicznego), na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego złoży wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem umowy, a jeżeli decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Wykonawca we wskazanym terminie dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, o ile będzie to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

Odpowiedzialność cywilna Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest, na okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej całkowitego wykonania oraz upływu okresu odpowiedzialności za szkody powstałe po wykonaniu robót, zawrzeć oraz utrzymywać w mocy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania mienia, obejmującą odpowiedzialność za szkody na osobie i w mieniu (damnum emergens oraz lucrum cessans), a także wynikające z nich konsekwentne straty finansowe wyrządzone osobom trzecim.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- Zakres ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować co najmniej następujące ryzyka:

    - szkody wyrządzone przez podwykonawców Wykonawcy – odpowiedzialność do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej,

    - szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania – odpowiedzialność do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej,

    - szkody w przedmiocie obróbki, naprawy, montażu, wykonania lub podobnych czynności, w tym w elementach infrastruktury kolejowej i drogowej – z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

    - szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach wszelkiego rodzaju, w tym naziemnych i podziemnych (w szczególności kable, sieci, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna) – z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

    - szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznych – z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

    - czyste straty finansowe niezwiązane ze szkodą w mieniu lub na osobie – z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

    - szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy – odpowiedzialność do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej,

    - szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej szeregowych pracowników Wykonawcy – z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- Przewidziany w umowie ubezpieczenia udział własny w szkodzie/franszyza redukcyjna będą określone na poziomie akceptowalnego ryzyka Ubezpieczającego, nie odbiegając od obowiązujących warunków rynkowych, nie większy jednak niż 2000 PLN, dla czystych strat finansowych oraz szkód środowiskowych nie większe niż 10% odszkodowania min. 2000 zł

- Ewentualne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej (w tym franszyzy lub udziały własne) w zawartych przez Wykonawcę polisach nie zwalniają go z odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do siedziby Zamawiającego w kopii najpóźniej przed podpisaniem niniejszej Umowy oraz utrzymać ważność ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.

- Jeżeli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść  od minimalnych wymagań Zamawiającego lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zawartą umowę ubezpieczenia zmieni na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków umowy ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia i obciążyć Wykonawcę zapłaconą przez siebie składką, wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku upływu ważności umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania poprzedniej polisy, kopię potwierdzoną z zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających ciągłość posiadania przedmiotowego ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki lub raty składki

- Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest do pełnej sumy gwarancyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego, najpóźniej przed podpisaniem niniejszej Umowy, kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów: polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczeniowej – zawartej na w/w warunkach - wraz z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia oraz potwierdzeniem zapłaty składki lub raty składki ubezpieczeniowej.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku posiadania Ubezpieczenia wówczas Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji przedmiotowego obowiązku i wyznaczeniu mu ku temu odpowiedniego terminu nie dłuższego niż 7 dni kalendarzowych, będzie upoważniony ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego w tym zakresie. W takim wypadku Zamawiający dokona pomniejszenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę odpowiadającą kosztowi zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W wypadku, kiedy pomniejszenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia nie będzie możliwe lub w wypadku, kiedy nie zaspokoi w całości roszczeń Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, jakie Zamawiający poniósł w związku z koniecznością zapłaty za ubezpieczenie Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zwrotu kosztów.

- Polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

§ 10

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu przedmiotu Umowy.

      - Okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy wynosi 60/72/84 miesięcy i liczony jest od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

      - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi w terminie 2 lat po upływie okresu gwarancji lub rękojmi, jeżeli wadę zgłosił Wykonawcy pisemnie na adres Wykonawcy przed upływem gwarancji lub rękojmi. Jeżeli w następstwie zgłoszonych przez Zamawiającego roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi Wykonawca dokonał naprawy, wymiany lub uzupełnienia elementów przedmiotu Umowy, termin gwarancji lub rękojmi biegnie na nowo w stosunku do naprawionych lub wymienionych elementów przedmiotu Umowy - licząc od daty odebrania przez Zamawiającego przedmiotowej wymiany lub naprawy, potwierdzonej protokółem odbioru.

      - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w ramach gwarancji lub rękojmi w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia, pod rygorem naliczenia kar umownych wskazanych w § 12 ust. 2 pkt 4 Umowy.

      - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

      - Warunki gwarancji jakości określa wzór karty gwarancyjnej, stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy.

§ 11

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady oraz zastępcze wykonanie Umowy

  - W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub uzupełniających w związku z ujawnieniem się w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robót budowlanych wad/usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te powstały z powodu wad/usterek ujawnionych w robotach budowlanych wykonanych przez Wykonawcę.

  - W przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę oraz nieusunięcia wad/usterek przez Wykonawcę w terminie wskazanym w § 10 ust. 4 Umowy, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie Umowy oraz usunięcie wad/usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - Wykonanie zastępcze Umowy oraz zastępcze usunięcie wad/usterek nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za opóźnienie. Jednocześnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej za wykonane przez podmiot trzeci prace i użyte do nich materiały i urządzenia. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane przez potrącenie w pierwszej kolejności z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

§ 12

Kary umowne

      - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadkach i w wysokościach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w poniższych przypadkach:

- zwłoki w wykonaniu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki odrębnie dla każdej z lokalizacji wskazanych w § 4 ust. 1 lp. 1. tabeli - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego za wykonanie danego zadania, w którym nastąpiła zwłoka;

- za uchybienie wskazanemu przez Zamawiającego terminowi usunięcia wad/usterek robót budowlanych - za każdy dzień zwłoki, odrębnie dla każdej z lokalizacji wskazanych w § 4 ust. 1 lp. 1. tabeli - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto dla konkretnej lokalizacji, w której nastąpiła zwłoka w usunięciu wad/usterek;

- w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

- za nieprzedstawienie po upływie ważności umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kopii potwierdzonej z zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających ciągłość posiadania ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

      - W związku z ustaleniami dotyczącymi podwykonawstwa oraz zatrudnienia pracowników, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy – w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w każdym ujawnionym przypadku, w stosunku do każdego podwykonawcy;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 3 000,00 zł za każde zdarzenie;

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 18ust. 6 lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przez inny podmiot niż Wykonawca lub zgłoszony podwykonawca – w wysokości 5 000 zł każdorazowo w przypadku stwierdzenia tego faktu;

- w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę – w wysokości 250,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę), przy czym kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę;

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie dokumentów wskazanych w § 15 ust 17 Umowy – w wysokości 500 zł za każdy zwłoki

- za niedokonanie przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego zmiany w umowie z podwykonawcą, o której mowa w art. 464 ust 10 pzp - w wysokości 3 000,00 zł za każde zdarzenie;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia - w wysokości 2000 zł każdy przypadek stwierdzonego naruszenia.

      - Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z kar umownych niezależnie od dochodzenia pozostałych.

      - Kary umowne, o których mowa powyżej, płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty

      - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zamawiający ma również prawo zaspokoić każde swoje roszczenia o zapłatę kary umownej z udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

      - Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- W celu zagwarantowania należytego wykonania Umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane prace, Wykonawca złożył na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 5% wartości umownej brutto, tj. ……………….. zł (słownie: ………………………………. zł) w postaci ……………………………………….

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pieniądzu Wykonawca dokona przelania kwoty zabezpieczenia na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w tej formie) będą bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancja będzie ważna i wykonalna doczasu zwrotu „zabezpieczonej” kwoty. Treść wniesionej gwarancji będzie uprzednio zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy ulegnie zmianie, to wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 odpowiednio zostanie zmieniona. W przypadku zmiany wartości zabezpieczenia, zaktualizowaną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynikającą zezmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca wniesie w dniu, w którym nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia. Koszt zmiany wartości zabezpieczenia będzie ponosić Wykonawca.

- Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 70 % jego wartości,  tj. kwoty …………… zł, nastąpi w ciągu 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i usunięciu ewentualnych wad/usterek przez Wykonawcę oraz stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu Umowy i dokonaniu ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy.

- Pozostała kwota ………… zł, stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia, będzie stanowić zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca akceptuje uprawnienie Zamawiającego do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków, po powiadomieniu Wykonawcy, w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu lub po przedstawieniu żądania gwarantowi. Zamawiający ma prawo zaspokoić z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niezależnie od tego czy wynikają z Umowy, przepisów prawa oraz roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady. Z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy złożonego przez Wykonawcę mogą być potrącone przez Zamawiającego kary umowne, określone w Umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 5, przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie, tak aby utrzymać ważność tego zabezpieczenia przez cały okres trwania Umowy aż do momentu, odpowiednio:

- podpisania przez obie strony protokołu odbioru ostatecznego stwierdzającego należyte wykonanie Umowy (bez wad),

- lub podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzającego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy, na okres równy okresowi ich usunięcia przedłużony o 14 dni.

- Niewywiązanie się przez Wykonawcę z zobowiązania, o którym mowa w ust. 8 stanowi nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę i upoważnia Zamawiającego do wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy lub gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub poręczenia wniesionego na zabezpieczenie.

- Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie rękojmi lub gwarancji wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgodą Zamawiającego, w terminie najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 5, przedłuży okres ważności zabezpieczenia na okres niezbędny do usunięcia wad, albo przedłoży nowe zabezpieczenie. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze zabezpieczenia, w celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem takich wad lub usterek.

§ 14

Zatrudnienie osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności

w zakresie wykonania przedmiotu Umowy

            - Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji przedmiotu Umowy, osoby określone w Załączniku nr 3 do Umowy, wykonujące określone tam czynności. Niniejszy wymóg dotyczy również zatrudnienia pracowników, za pomocą których będzie realizowany przedmiot Umowy, przez podwykonawców.

            - Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy projektantów, kierowników budowy oraz kierowników robót.

            - Jeżeli z przyczyn o charakterze obiektywnym osoby wymienione w Wykazie osób nie będą w stanie bezpośrednio wykonywać Umowy, Wykonawca w ramach zastępstwa i po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego, będzie uprawniony do powierzenia wykonywania usług lub robót innym osobom spełniającym wymagania określone w dokumentach zamówienia.

            - W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

            - W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności powinny zostać zanonimizowane w sposób uniemożliwiający odczytanie: adresy, nr PESEL pracowników oraz nr telefonów i adresy mailowe). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO.

            - Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

            - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

            - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 15

Podwykonawcy

- Strony ustalają, że w przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcy:

- Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres prac:

…………………………………………………………………………………………………………………- wartość prac:

netto: …………………… zł (słownie: …………………………..),

podatek VAT: ………………,

brutto …………………………. zł. (słownie: ……………………);

- Podwykonawcy wykonają następujący zakres prac :

…………………………………………………………………………………………………………………

- wartość prac:

netto: …………………… zł (słownie: …………………………..),

podatek VAT: ………………,

brutto …………………………. zł. (słownie: ……………………);

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację prac.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązująca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, szczegółowym określeniem przedmiotu i częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tym projekcie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia.

- Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i wszystkich wymaganych dokumentów, nie wyrazi na piśmie zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Zamawiającego projektu umowy, który należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36) osobiście, albo przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, gdy umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SWZ, w niniejszej Umowie lub dokumentach stanowiących jej integralną część, a ponadto, gdy: nie zawiera wymaganych dokumentów, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku i/lub zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy ma prawo złożenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w tych przypadkach, w których zgodnie z niniejszą umową ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń. Bieg terminu obowiązującego Zamawiającego rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Zamawiającego kompletnego egzemplarza poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, którą należy nadesłać za pośrednictwem poczty albo kuriera albo złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36). Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub odpowiednio: gdy umowy nie podpisuje osoba prowadząca działalności gospodarczej.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w tej umowie jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie, pod rygorem naliczenia kary umownej, wskazanej w § 12 ust. 3 pkt 4 Umowy. Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub odpowiednio: gdy umowy nie podpisuje osoba prowadząca działalności gospodarczej.

- Procedurę opisaną powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umów o podwykonawstwo.

- Każda zmiana podwykonawcy, zmiana postanowień umowy z podwykonawcą, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez niego robót, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej Umowie. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia) dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 i 2 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Tak samo, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy, tj. oświadczenia lub dokumenty służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Zatrudnienie podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcą, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez niego robót bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków umowy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Wykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca zlecając prace podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 ¹ Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

- Jeżeli podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót/usług lub dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w niniejszej Umowie, wtedy Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego sceduje na Zamawiającemu nieodpłatnie prawo do korzyści płynących z tych zobowiązań.

- Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za prace wykonane na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę w całości wynagrodzenia podwykonawcom, zgodnie z zasadami rozliczenia opisanymi w § 5 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, w tym prawo do żądania do przedstawienia przez Wykonawcę kserokopii potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego zapłatę kwoty należnej podwykonawcom.  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w/w dokumenty w terminie 3 dni od dnia wezwania go przez Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kar umownych wskazanych w § 12 ust. 3 pkt 7 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci, tj. ....................................................................................., na zasoby którego powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ................................................................................................................................................ Stwierdzenie przez Zamawiającego braku realizacji powyższego zakresu przez podmiot trzeci podczas realizacji Umowy może skutkować odstąpieniem Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

- Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników oraz innych osób, którymi się posługuje w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników i ponosi pełną odpowiedzialność za usługi i roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Ograniczenie odpowiedzialności wynikające z art. 429 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy przez Wykonawcę od uprzedniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy;

- przewidujących tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego za realizację tej umowy, które na skutek zatrzymania stawałoby się płatne w części zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia podwykonawcy;

- kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- W umowach zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się umieszczać postanowienia w poniższym zakresie:

- przedmiotem Umowy z podwykonawcą jest wyłącznie wykonanie usług i robót, które ściśle odpowiadają rodzajem i zakresem części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca;

- podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie, w jakim odnoszą się one do usług i robót, jakie mają zostać wykonane przez tego podwykonawcę;

- okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym;

- podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części usług i robót, będących przedmiotem niniejszej Umowy;

- prawa i zobowiązania podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez Wykonawcę umowy, nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej usługi i/lub roboty budowlanej;

- Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawcy i prawo żądania przedstawiania na każde wezwanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia, a także przedstawienia innych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, zaś podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego wymagane dokumenty, oświadczenia lub wyjaśnienia przedstawić.

- Zamawiający nie wyraża zgody na realizację przedmiotu Umowy za pomocą dalszych podwykonawców.

§ 16

Zakaz przelewu wierzytelności

Wykonawca nie może w całości ani w części przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy na rzecz osób trzecich.

§ 17

Przedstawicielstwo stron

- Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz do nadzorowania wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego jest:

........................................ –  , tel. …………………………, e-mail: …………………………..

- Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym są:

........................................ –  , tel. …………………………, e-mail: …………………………..

........................................ –  , tel. …………………………, e-mail: …………………………..

- Zmiana osób wykonujących przedmiot Umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie gorszych niż poziom kwalifikacji i doświadczenia wymagany w SWZ.

- Wszelkie zmiany osobowe przedstawicieli Stron będą wymagały zawiadomienia na piśmie, bez konieczności wprowadzania ich w drodze aneksu do Umowy.

§ 18

Postanowienia RODO

- Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe swoich pracowników wskazanych do kontaktu w związku z przygotowaniem i realizacją Umowy, w zakresie imienia, nazwiska, zajmowanego stanowiska i danych kontaktowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Strony jest podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości oraz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją postanowień Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.

- Każda ze Stron zobowiązuje się dokonać obowiązku informacyjnego wobec swoich przedstawicieli zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w tym poinformowania, że ich dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, adres miejsca pracy, uprawnienia zawodowe, zostały  przekazane drugiej stronie. Niezależnie od powyższego, każda ze stron zobowiązana jest zapewnić, by powierzone jej dane zostały zabezpieczone poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO.

- Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1 zostały przeszkolone w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie swoich praw jako osób, których dane dotyczą, oraz dysponują informacjami wskazanymi w art. 14 ust. 1-3 RODO.

§ 19

Zmiany Umowy

- Strony przewidują możliwość zmian niniejszej Umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie terminu wykonania Umowy i poszczególnych robót będących przedmiotem Umowy, sposobu i zakresu wykonania Umowy i poszczególnych robót będących przedmiotem Umowy, wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w razie zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

- nadzwyczajnej zmiany stosunków społecznych, gospodarczych i prawnych, w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego,

- wystąpienia niezależnych od Stron, nadzwyczajnych zdarzeń, mających wpływ na ograniczenie lub brak możliwości realizacji przedmiotu Umowy - w tym: siły wyższej, bardzo trudnych warunków atmosferycznych, kataklizmów i klęsk żywiołowych, strajków powszechnych, niepokoi i zamieszek społecznych, zagrożenia terrorystycznego, ograniczenia praw i wolności obywatelskich, wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego lub epidemii albo stanu wyjątkowego, hiperinflacji, a także innych zdarzeń uniemożliwiających lub ograniczających wykonanie umowy przez którąkolwiek ze Stron, powszechnie znanych Stronom lub udokumentowanych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Zamawiającego,

- zmiany obowiązujących przepisów prawa (w tym aktów prawa miejscowego), w szczególności zmiany stawek celnych i podatkowych (w tym podatku VAT), która nastąpiła po podpisaniu niniejszej Umowy, mającej wpływ na wykonanie Umowy, zmianę przedmiotu Umowy lub wysokości wynagrodzenia,

- trwających lub przedłużających się procedur i postępowań administracyjnych i innych postępowań przed organami administracji publicznej, prowadzonych wskutek skorzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych, a także innych procedur i postępowań związanych z wykonaniem Umowy,

- zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach wskazanych w § 6 Umowy,

- innej zmiany Umowy, spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy.

- Ponadto Strony przewidują możliwość zmian niniejszej Umowy w szczególności w następujących przypadkach:

- zmiany terminów wykonania Umowy w przypadkach:

1.1) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli nie jest możliwe równoległe wykonywanie usług i robót objętych przedmiotem Umowy,

1.2) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności pisemne wstrzymanie prac Wykonawcy przez Zamawiającego,

1.3) działania lub zaniechania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

1.4) wystąpienia nadzwyczajnych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania robót,

- zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadkach:

2.1) możliwości osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu takiej samej jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,

2.2) możliwości osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, zwiększających jakość, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,

2.3) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,

2.4) pojawienia się nowszej technologii wykonania projektowanych robót pozwalających na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenia kosztów wykonania robót, jak również kosztów eksploatacji obiektów budowlanych,

2.5) konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2.6) wystąpienia warunków geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

2.7) zmiany warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

2.8) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy prac projektowych lub robót,

- zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy,

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz możliwa jest zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, zakresu prac objętych umową, zmiana terminów zakończenia przedmiotu Umowy, zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia lub zmiana wysokości wynagrodzenia.

- Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone w ust. 1 i 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania Umowy i poszczególnych elementów będących przedmiotem Umowy, sposobem i zakresem wykonania Umowy lub wysokością wynagrodzenia Wykonawcy.

- Postanowienia ust. 1 i 2 nie nakładają na Zamawiającego obowiązku zmiany Umowy, a każda zmiana Umowy wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca mający zamiar dokonania zmiany Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w ust. 1 i 2, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę. Wniosek Wykonawcy musi zawierać:

- podstawę faktyczną i prawną żądania z przywołaniem właściwych postanowień Umowy,

- precyzyjnie określony zakres żądania zmiany Umowy,

- stosowne kalkulacje i obliczenia niezbędne do oceny przez Zamawiającego zasadności żądania Wykonawcy,

- wyszczególnienie składników wynagrodzenia, które ulegają zmianie, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wnioskowanej zmiany Umowy,

- źródłowe dokumenty księgowe (odpowiednio zanonimizowane), w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wnioskowanej zmiany Umowy,

- wyszczególnienie kosztów wykonania zamówienia przed i po zmianie,

- uzasadnienie wniosku;

- W terminie 7 dni od otrzymania wniosku o zmianę Umowy, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dowodów potwierdzających zasadność wniosku Wykonawcy o zmianę Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę wyjaśnień lub dowodów żądanych przez Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, nie krótszym niż 7 dni, może być poczytane przez Zamawiającego jako niewykazanie zasadności żądania zmian Umowy.

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu.

- Nie stanowi zmiany Umowy:

- zmiana danych związana z obsługa administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana rachunku bankowego),

- zmiana danych teleadresowych.

§ 20

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy przez cały okres trwania Umowy, w następujących okolicznościach:

- w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,

- jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została otwarta likwidacja Wykonawcy,

- w przypadku dłuższej niż 30 dni zwłoki w prowadzeniu prac projektowych w stosunku do harmonogramu prac projektowych,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana wykonywania Umowy,

- niewykonania przedmiotu Umowy lub którejkolwiek z jego części w terminie określonym w § 3 Umowy,

- dwukrotnego nienależytego usunięcia lub nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek robót budowlanych,

- rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 9 Umowy i niezaprzestania naruszeń mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonywania Umowy,

- niezłożenia programu naprawczego, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy,

- niewykonania przez Wykonawcę programu naprawczego i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego, braku poprawy w wykonaniu tych obowiązków,

- powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu Umowy osobom lub podwykonawcom o kwalifikacjach i doświadczeniu gorszym niż poziom kwalifikacji i doświadczenia wymagany w SWZ,

- powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu Umowy osobom lub podwykonawcom niewskazanym w ofercie, lub na których Zamawiający nie wyraził zgody,

- zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 21 Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 nie pozbawia Zamawiającego prawa powierzenia wykonania zastępczego Umowy lub usunięcia wad/usterek innym podmiotom, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych oraz odszkodowania.

- Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od Umowy będzie wywoływało skutki wyłącznie ex nunc („na przyszłość”).

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca przerwie wszelkie prace stanowiące przedmiot Umowy,

- Wykonawca dokona cesji na rzecz Zamawiającego umowy z Podwykonawcą,

- w terminie 21 dni od daty przedłożenia w/w zestawienia Zamawiający dokona ustalenia prawidłowości wyceny wartości prac wykonanych przez Wykonawcę na dzień odstąpienia,

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za zrealizowany do dnia odstąpienia przedmiot Umowy.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy po ustaleniu wszystkich kosztów wykonania i zakończenia robót, usunięciu wad/usterek, naliczeniu i potrącenia kar umownych oraz innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy lub wykonaniem zastępczym.

- Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad/usterek ani gwarancji lub rękojmi, w zakresie zrealizowanych robót.

- Zamawiający może odstąpić od części Umowy na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

- Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 21

Postanowienia końcowe

- Wszelkie oświadczenia Strony składają sobie pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na adresy Stron wskazane w komparycji niniejszej Umowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy e-mail wskazane w § 17 Umowy, zaś w sprawach bieżących także telefonicznie, pod nr tel. wskazanymi w § 17 Umowy.

- Wszelkie zmiany adresów do doręczeń i danych kontaktowych wskazanych w komparycji Umowy oraz w § 17, winny być niezwłocznie wskazane drugiej Stronie, pod rygorem skutecznego doręczenia oświadczenia na ostatni znany Stronie adres.

- Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy, lecz powoduje uchylenie tylko nieważnego postanowienia Umowy, w miejsce którego wejdą najbliższe odpowiadające intencjom Stron ważne postanowienia.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi oraz Kodeks cywilny oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Integralną część Umowy stanowią załączniki:

Zał. nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym dokumentacja projektowa,

Zał. nr 2 Oferta Wykonawcy,

Zał. nr 3 Wykaz osób wykonujących Umowę, zatrudnionych przez Wykonawcę,

Zał. nr 4 Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, obejmującego zakres wykonania przedmiotu Umowy,

Zał. nr 5 Wzór karty gwarancyjnej.

Zał. nr 6 Protokoły przekazania urządzeń sygnalizacji świetlnej.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Zał. nr 3 do umowy

Wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Zał. nr 5 do Umowy

### KARTA GWARANCYJNA (WZÓR)

Realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska”.

§ 1

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane, wykonane w ramach umowy o zamówienie publiczne nr …………………………………… z dnia ……………………. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska” (zwaną dalej „Umowa”), a także zapewnia, że roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, zostały wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z Umową, Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją projektową i specyfikacją warunków zamówienia publicznego z dnia ……………………………….. r. sygn. akt ………………………………. (zwaną dalej „SWZ”) wraz z załącznikami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

- Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady i usterki dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, stanowiących przedmiot w/w Umowy oraz zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na warunkach określonych w Umowie oraz w niniejszej Karcie gwarancyjnej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wykonaną dokumentację projektową oraz roboty budowlane, niezależnie od tego czy wykonał prace sam czy za pomocą podwykonawców. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność gwarancyjna za cały zakres Umowy niezależnie od odpowiedzialności podwykonawców.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu przedmiotu Umowy.

- Okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy wynosi 60/72/84 miesięcy i liczony jest od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

§ 2

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich wad i usterek dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z tytułu usunięcia wad i usterek Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek powołując się na nadmierne koszty i trudności.

§ 3

1. Za wadę/usterkę Strony uznają w szczególności:

- jawne lub ukryte właściwości tkwiące w dokumentacji projektowej oraz robotach budowlanych, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego elementów zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu Umowy;

- niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie oraz SWZ wraz z załącznikami;

- obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego elementów.

- obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy,

- sytuację w której przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich (wada prawna),

- nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji projektowej.

§ 4

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i usterki, które ujawniły się po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi w terminie 2 lat po upływie okresu gwarancji lub rękojmi, jeżeli wadę zgłosił Wykonawcy pisemnie na adres Wykonawcy przed upływem gwarancji lub rękojmi. Jeżeli w następstwie zgłoszonych przez Zamawiającego roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi Wykonawca dokonał naprawy, wymiany lub uzupełnienia elementów przedmiotu Umowy, termin gwarancji lub rękojmi biegnie na nowo w stosunku do naprawionych lub wymienionych elementów przedmiotu Umowy - licząc od daty odebrania przez Zamawiającego przedmiotowej wymiany lub naprawy, potwierdzonej protokółem odbioru.

§ 5

Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie lub usterce pisemnie, faksem lub telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

§ 6

W przypadku odmowy usunięcia lub nieusunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§ 7

W ramach niniejszej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia szkód, które powstały w wyniku ujawnionych wad i usterek, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad lub usterek.

§ 8

Usunięcie wad i usterek oraz naprawienie szkód powinno być stwierdzone protokołem odbioru.

WYKONAWCA

Gdańsk dn. ………….

# PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI

Nr ………./202… r

skrzyżowania ulic :

……………………………………………………… nr. ewid …………… w ……………

w związku z ………………………………………………………………………………...

1.  Przekazujący : ………………………………………- Gdański Zarząd Dróg

2.  Przejmujący  : ……………………………………….- Wykonawca.

3.  ………….…….   : ……………………………………………………………………

Obecni :

1. ……………………… –  Inspektor Nadzoru Gdańskiego Zarządu Dróg

2. ……………………… –  Wykonawca tel.: .……………….

3.  ………………….…. – ……………………………………………………………………

Przy udziale:

4. Przedstawiciel firmy utrzymującej sygnalizację świetlną

………………………. tel. ……………………..

Ustalenia :

- W dniu …………….. o godz. ………… w ramach realizacji zadania

pt.…………………...………………………………………………………………………………………………………………………………

prowadzonego w oparciu  o umowę …………………………………….. Wykonawca ………………………………………………….przejmuje w utrzymanie sygnalizacje świetlną skrzyżowania ul.………………………………………… nr ewid.………………..  na czas wykonywania prac przełączeniowych                           i wyłączeniowych sygnalizacji świetlnej z danego zakresu.

- Wykonawca są w posiadaniu :

  - aktualnego planu sytuacyjnego skrzyżowania z lokalizacją urządzeń sygnalizacji świetlnej.

  - aktualnego programu pracy sygnalizacji świetlnej.

  - szkiców, schematów przebiegu i rozszycia kabli sygnalizacyjnych oraz kabli zasilających.

- Z chwilą podpisania niniejszego protokołu Wykonawca (zwany dalej Przejmującym) przejmuje klucze od sterownika sygnalizacji świetlnej oraz ponosi pełną odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie przedmiotowej sygnalizacji, zgodnie z zatwierdzoną przez Organ Zarządzający Ruchem, organizacją ruchu drogowego.

- Przejmujący nie wnosi uwag i zastrzeżeń odnośnie stanu technicznego sygnalizacji.

- Z chwilą przejęcia sygnalizacji świetlnych Przejmujący  przejmują pełną odpowiedzialność za poprawną pracę sygnalizacji świetlnej, zgodną z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, za bezpieczeństwo ruchu drogowego na danym skrzyżowaniu oraz za skutki wynikające z niezgodnego z „Warunkami dla nadzoru nad sygnalizacją świetlną” (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) prowadzenia robót utrzymaniowych sygnalizacji świetlnych.

- Przejmujący zobowiązany jest do codziennego składania do siedziby Gdańskiego Zarządu Dróg informacji o stanie sygnalizacji wg. wskazanego wzoru (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Rejestr należy przesyłać drogą elektroniczną na adresy: gzd-et@gdansk.gda.pl; marcin.kowalczyk@gdansk.gda.pl; rafal.janowski@gdansk.gda.pl do godziny 9.00.

- W przypadku wprowadzenia zmian w urządzeniach (wyposażeniu) sygnalizacji lub zmian w programie pracy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania w organizacji ruchu (zatwierdzonych przez Organ Zarządzający Ruchem) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dostarczyć do Działu Energetyczno-Teletechnicznego Gdańskiego Zarządu Dróg o aktualny szkic skrzyżowania i aktualny (aktualne) program (programy) pracy  z oznaczeniem daty i godziny wprowadzonej zmiany.

- Wszelkie zdemontowane i ponownie nie zamontowane urządzenia sygnalizacyjne podlegają przekazaniu protokolarnemu w depozyt firmie ELDRO Serwis utrzymującej sygnalizację świetlną na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Gdański Zarząd Dróg.

- Wyłączenia sygnalizacji na tryb pracy „żółte pulsujące” lub „na ciemno” może nastąpić jedynie w oparciu o wcześniej uzgodniony harmonogram robót, projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania.

- Każdorazowe (nieplanowe) wyłączenie lub przełączenie sygnalizacji świetlnej wymaga uzyskania zgody Organu Zarządzającego Ruchem, wcześniejszego powiadomienia GZD: Dział Energetyczno-Teletechniczny tel.: (58) 55-89-747 oraz Centrum Zarządzania Ruchem CZR tel: (58) 55-89-760; Gdańskie Centrum Kontaktu tel.: (58) 52 44 500, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku - Wydział Ruchu Drogowego tel.: (58) 321-69-03.

- Przejmujący ponosić będzie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za zdarzenia i skutki wynikłe z tych zdarzeń związane z przedmiotem umowy w trakcie jej realizacji, niezależnie od odpowiedzialności wobec Gdańskiego Zarządu Dróg. W szczególności Przejmujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i roszczeń jakie mogą powstać z przyczyn leżących po stronie Przejmującego u Gdańskiego Zarządu Dróg oraz osób trzecich w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Przejmujący oświadcza że dysponuje wykwalifikowanym personelem  posiadającym autoryzację producenta/dostawcy do eksploatacji, bieżącej obsługi, napraw modułów, wymiany oraz wgrywania oprogramowania w sterownikach zainstalowanych na terenie Gdańska tj. MSR 2002.

- Warunkiem zwrotu przejętej sygnalizacji (po zakończeniu realizacji robót) Gdańskiemu Zarządowi Dróg  jest przekazanie przez Przejmującego:

  - Kompletu protokołów z przeprowadzonych pomiarów ochronnych w tym stanu izolacji ułożonych lub przekładanych odcinków kablowych, skuteczności ochrony od porażeń urządzeń sygnalizacyjnych, badania wyłącznika różnicowoprądowego, uziemienia.

  - Dokumentacji powykonawczej – branża inżynierii ruchu, w tym szkicu skrzyżowania i programu pracy sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem wszelkich dokonywanych w trakcie robót zmian z zaznaczeniem okresów (dat i godzin) ich obowiązywania.

- Przedmiotową sygnalizację świetlną uważa się za przekazaną.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1......................................	        2.....................................	        3.....................................

4.....................................

Gdańsk dn. ………….

# PROTOKÓŁ ZWROTNEGO PRZEKAZANIA URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI

Nr ………./202….. r

skrzyżowania ulic:

…………………………………………nr. ewid.…………………… w …………… .

- Zwracający ………………………………………………….- Wykonawca

- Gdański Zarząd Dróg :…………………………………………...

: …………………………………………………………………………

Obecni :

- ……………………… – Wykonawca tel. : ……………….

- ………………………. - Inspektor Nadzoru Gdańskiego Zarządu Dróg

Przy udziale:

3. Przedstawiciel firmy utrzymującej sygnalizację świetlną

………………………. tel. ……………………..

Ustalenia :

- W dniu …………….. o godz. ………… w ramach realizacji zadania pt. …………………...  ……………………………………………………………  Gdański Zarząd Dróg przejmuje, po zakończeniu przebudowy, w utrzymanie sygnalizacje świetlną skrzyżowania ul. …………………………………………………… ………nr ewid………………… przekazaną przez Gdański Zarząd Dróg w dniu …………….. protokołem nr ……../202……..    Zwracającemu na czas wykonywania prac przełączeniowych i wyłączeniowych sygnalizacji świetlnej z danego zakresu.

- Zwracający dostarczył Gdańskiemu Zarządowi Dróg:

  - Kompletu protokołów z przeprowadzonych pomiarów ochronnych, w tym stanu izolacji

ułożonych lub przekładanych odcinków kablowych, skuteczności ochrony od porażeń urządzeń sygnalizacyjnych, badania wyłącznika różnicowoprądowego, rezystancji uziemienia.

  - Dokumentację powykonawczą obejmującą branżę inżynierii ruchu, w tym szkicu skrzyżowania i programu pracy sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem wszelkich dokonywanych w trakcie robót zmian z zaznaczeniem okresów (dat i godzin) ich obowiązywania.

- Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Przedmiotową sygnalizację świetlną uważa się za zwróconą.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1......................................	            2.....................................	          3 .....................................

Załącznik nr 1

Warunki dla nadzoru nad sygnalizacją świetlną w Gdańsku

Wszelkie czynności wykonywane przy przekazanych sygnalizacjach świetlnych muszą być prowadzone zgodnie z przepisami o Eksploatacji Urządzeń Energetycznych oraz zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z dnia 9 września 2019r z późniejszymi zmianami) i zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków przekazania i prowadzenia robót utrzymaniowych.

- Wymagania ogólne

- Wymagania zawarte w punkcie II,III i IV dotyczą okresu utrzymania sygnalizacji świetlnej w okresie od przejęcia przez Przejmującego do momentu zwrotnego przekazania.

- Wymagania zawarte w punkcie IV dotyczą zakresu dla wykonywanych prac w okresie od zwrotnego przekazania sygnalizacji do odbioru technicznego końcowego.

- Przejmujący, z chwilą przejęcia wytypowanych sygnalizacji świetlnych ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu przestrzegania zasad BiHP i P.Poż. na terenie robót - budowy oraz za ewentualne szkody wyrządzone Gdańskiemu Zarządowi Dróg lub osobom trzecim w ramach prowadzonych robót.

- Zakres robót utrzymaniowych

- Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i estetycznej wszystkich istniejących przekazanych urządzeń sygnalizacyjnych sygnalizacji świetlnych, w tym między innymi:

  - Szafka zasilająco-pomiarowa wraz z fundamentem

  - Sterownik sygnalizacji wraz z fundamentem

  - Konstrukcje wsporcze tj. maszty sygnalizacyjne niskie i wysokie wraz z fundamentami, wysięgniki i przewieszki

  - Latarnie sygnałowe z konsolami

  - Sygnalizatory dźwiękowe

  - Przyciski dla pieszych

  - Ekrany kontrastowe

  - Głowice kablowe - wierzchołkowe itp.

  - Urządzenia do monitoringu

  - Kable sygnalizacyjne – połączenia pomiędzy sterownikiem i masztami

  - Kable koordynacyjne – połączenia pomiędzy sterownikami

  - Kable zasilające stanowiące powiązanie pomiędzy sterownikiem i szafą pomiarową oraz kable zasilające szafki pomiarowe

  - Detektory pojazdów (pętle indukcyjne, detektory ruchu, obecności, pomiarowe, kamery, itp.).

- Prowadzenie czynności eksploatacyjnych takich jak:

  - Realizacja programów pracy sygnalizacji i planów sygnalizacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Organ Zarządzający Ruchem organizacją ruchu na czas przebudowy.

  - Nadzorowanie prawidłowego działania układów zabezpieczeń kolizyjnych.

  - Dbanie o jednoznaczne i czytelne wyświetlanie wszystkich sygnałów świetlnych poprzez bieżące naprawy niedziałających należycie sygnałów świetlnych.

  - Zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń sygnalizacyjnych, zgodnie z   obowiązującymi przepisami,

  - Zapewnienie konstrukcjom wsporczym odpowiedniej stabilności ich mocowania zapewniającej pełne bezpieczeństwo użytkownikom dróg.

  - Bieżące prowadzenie pełnej dokumentacji eksploatacyjnej.

  - Wprowadzenie zaleceń Organu Zarządzającego Ruchem.

- Obowiązki Przejmującego w ramach utrzymania sygnalizacji

Przejmujący zobowiązany jest do:

- Usuwania skutków wszelkich awarii zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. IV niniejszych warunków.

- Wykonywania wszelkich czynności zapewniających utrzymanie w pełnej sprawności technicznej                      i estetycznej wszystkich istniejących urządzeń sygnalizacyjnych powierzonej sygnalizacji świetlnej.

- Pełnej dyspozycyjności i w przypadkach koniecznych przy awariach stanowiących bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. przewrócony na jezdnię maszt,  wyświetlanie sygnałów kolizyjnych, wyłączenie sygnalizacji na ciemno) wykonania prac usuwających przyczynę                  i zagrożenie w każdej porze doby.

- Prowadzeniu rejestru zgłoszeń, zdarzeń i interwencji dotyczących wadliwej pracy sygnalizacji świetlnych lub awarii w każdej porze doby według formularza uzyskanego z Gdańskiego  Zarządu Dróg.

- Powiadamiania Gdańskiego Zarządu Dróg o zaistniałych awariach: w godzinach od 7.00 do 15.00 telefonicznie lub mailowo, natomiast powiadamianie w godzinach od 15.00 do 7.00 winno być zawarte w codziennym rejestrze zgłoszeń, zdarzeń i interwencji składanym drogą elektroniczną do GZD najpóźniej do godziny 9.00 według wypełnionego wzoru – załącznik nr 2 z zastrzeżeniem, że należy to wykonywać w przypadku prowadzenia jakichkolwiek  prac na sygnalizacji świetlnej jak i w przypadku wystąpienia zgłoszenia o awarii itp.

- W przypadku awarii poważnych o przewidywanym wydłużonym czasie naprawy oraz w przypadkach braku zasilania Przejmujący ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia telefonicznie 
(z odnotowaniem: daty, godziny powiadomienia, Imienia i Nazwiska osoby powiadamiającej                             i przyjmującej zgłoszenie) Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji pod kątem przejęcia przez nią funkcji sterowania ruchem drogowym i Gdańskiego Zarządu Dróg.

- Przejmujący, tj. wykonujący roboty utrzymaniowe zobowiązany jest na bieżąco prowadzić dokumentacje eksploatacyjną (dokumentacja pracy sygnalizacji) zgodnie z obowiązującymi przepisami o Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2019 poz. 2311 z dnia 9 września 2019r z późniejszymi zmianami) w formie uzgodnionej z Gdańskim Zarządem Dróg dla każdej sygnalizacji świetlnej osobno. Dokumentacja eksploatacyjna zawierać musi między innymi:

  - Plan sytuacyjny skrzyżowania z lokalizacją urządzeń  sygnalizacyjnych, przebiegiem kabli zasilających, sygnalizacyjnych i koordynacyjnych.

  - Wykaz ilościowy z podaniem typu urządzeń sygnalizacyjnych

  - Schemat rozszycia kabli sygnalizacyjnych

  - Dotychczasowe i aktualny program pracy sterownika

  - Bieżący zapisy o dokonanych czynnościach eksploatacyjnych i konserwacyjnych

- Przejmujący zobowiązany jest do przechowywania powyższych dokumentacji w sposób wykluczający możliwość ich zagubienia lub zniszczenia, oraz zobowiązany jest udostępnić ja przedstawicielowi Gdańskiego Zarządu Dróg na każde żądanie.

- Przejmujący ponosi pełną odpowiedzialność cywilną z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz z tytułu powstałych szkód, których przyczyną była wadliwa praca sygnalizacji.

- W przypadku nie wywiązania się Przejmującego z powyższych zobowiązań Zamawiający może zlecić wykonanie niezbędnych czynności innemu podmiotowi, a kosztem związanym z realizacją czynności obciążyć Przejmującego.

- Zwrotne przekazanie zmodernizowanych sygnalizacji świetlnych w miejsce istniejących nastąpi na warunkach określonych w protokole przekazania sygnalizacji świetlnej do przebudowy - modernizacji.

- Po  zwróceniu  sygnalizacji świetlnej do Gdańskiego Zarządu Dróg, Przejmujący  w okresie do momentu podpisania przez Gdański Zarząd Dróg końcowego protokołu odbioru  dla  całości umowy nr…………..  z dnia…………………. będzie realizował usuwanie skutków awarii na zmodernizowanych, wybudowanych urządzeniach sygnalizacji dla wykonywanych prac w  ramach ww. umowy na każde zawiadomienie Zamawiającego/Nadzoru, firm utrzymujących sygnalizację świetlną w mieście, Policji, Straży Miejskiej oraz Gdańskiego Centrum Kontaktu zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. IV niniejszych warunków.

- Obowiązki Przejmującego w zakresie usuwania skutków awarii sygnalizacji świetlnej.

- Obowiązkiem Przejmującego jest niezwłoczne przystąpienie od czasu stwierdzenia lub przyjęcia informacji (zgłoszenia, stwierdzenia) do zabezpieczenia oraz usunięcia (w okresie do 3 godzin) wszelkich awarii poza przypadkami wymienionymi w pkt. 2 i 3.

- Przejmujący obowiązany jest do usunięcia w ciągu 12 godzin dziennych od czasu powzięcia informacji o awarii (zgłoszenia, stwierdzenia) skutków awarii wymagających:

  - Wymiany uszkodzonej – zniszczonej latarni sygnałowej

  - Wymiany zniszczonego niskiego masztu sygnalizacyjnego

  - Wymiany uszkodzonej głowicy wierzchołkowej

  - Wykonania mufy na uszkodzonych kablach sygnalizacyjnych lub wstawek

  - Naprawy aparatu – urządzenia sygnalizacyjnego sterowniczego w przypadku naruszenia jego konstrukcji

- Przejmujący obowiązany jest do usunięcia skutków awarii w ciągu 48 godzin od czasu powzięcia informacji o awarii ( zgłoszenia, stwierdzenia) wymagających:

  - Wymiany odcinka kabla sygnalizacyjnego

  - Wymiany masztu wysokiego (jeżeli nie została naruszona konstrukcja fundamentu).

  - Naprawa istniejących pętli indukcyjnych.

- W przypadkach przyczyn wykluczających możliwość usunięcia awarii w czasie określonym w punktach 2 lub 3 – przedłużenie terminu usunięcia skutków awarii wymaga akceptacji Gdańskiego Zarządu Dróg.

- Przejmujący na okres usuwania awarii o wydłużonym czasie (powyżej 3 godzin) zapewni maksymalny poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niezwłocznie powiadomi Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji (z odnotowaniem: daty, godziny powiadomienia, imienia i nazwiska osoby powiadamiającej i przyjmującej zgłoszenia) celem przejęcia sterowania ruchem drogowym.

- W przypadku awarii zasilania energetycznego Przejmujący niezwłocznie powiadomi odpowiednie służby dostawcy energii (z odnotowaniem: daty, godziny powiadomienia, imienia i nazwiska osoby powiadamiającej i przyjmującej zgłoszenie) celem usunięcia awarii.

- Przejmujący zobowiązany jest do utrzymywania całodobowego dyżuru ekipy serwisowej przez 7 dni w tygodniu, pod numerem telefonu  ………………./…………..........