# CZĘŚĆ II SWZ

# UMOWA Nr   …../ZP/2026  /wzór/

W dniu ………………….. 2026 roku w  Kutnie pomiędzy:

Grupową Oczyszczalnią Ścieków Spółka z o.o.  w Kutnie, ul. Lotnicza 1.

Sąd Rejonowy dla  Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000176299,    Kapitał zakładowy  -  24.401.000 PLN

REGON: 610211348;            NIP: 775-10-01-618;       Nr rej. w BDO: 000020016

reprezentowaną przez :

Prezesa  Zarządu  -   ……………………

zwaną dalej “ZAMAWIAJĄCYM”

a  firmą:

…………………………………………………………………………………….

REGON:  …………..;            NIP:  ………………;

reprezentowanym(ą)  przez :

…………………………  –  ………………………………

zwanym (ą) dalej w tekście “WYKONAWCĄ”

po dokonaniu wyboru  oferty  Wykonawcy w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień (Dz. U. 2024 r. poz. 1320  z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

[PRZEDMIOT UMOWY]

REMONT WIATY STALOWEJ NAD GŁÓWNĄ PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE.

§ 2
[OPIS PRZEDMIOTU UMOWY]

1. Przedmiotem umowy jest

REMONT WIATY STALOWEJ NAD GŁÓWNĄ PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW NA TERENIE GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE.

2. Zakres prac remontowych:

a) Wymiana pokrycia dachu i ścianki attykowej z blachy trapezowej na nową wraz z

korytami i rurami odwodnienia dachu.

b) Wykonanie nowej powłoki malarskiej antykorozyjnej konstrukcji głównej wiaty stalowej,

konstrukcji stalowej schodów z poziomu 0 na poziom -1, konstrukcji stalowej rolet

zlokalizowanych na wejściach na poziom -1 oraz podstaw stalowych pod zaworami

AUMA.

c) Wykonanie nowej okładziny ściany wiaty w osi B z blachy trapezowej wraz z niezbędną

podkonstrukcją stalową.

d) Wymiana skorodowanej szafy stalowej na akcesoria pierwszej pomocy na nową szafę

lakierowaną lub z stali nierdzewnej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiących integralną część niniejszej umowy.

4. Wszelkie roboty należy wykonywać podczas pracy oczyszczalni, bez zbędnych zakłóceń 
i przerw. Należy je bezwzględnie ustalać z Zamawiającym.

Zainstalowane w obiekcie  instalacje i urządzenia należy zabezpieczyć podczas wykonywania prac remontowych przed zabrudzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3

[TERMIN REALIZACJI]

Termin realizacji przedmiotu umowy: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

§ 4

Do prowadzenia całości spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy Strony wyznaczają:

1. Po stronie Wykonawcy   pana/ią   -   .....................................    nr tel. .........................

2. Po stronie Zamawiającego  pana/ią - ………………………....    nr tel. …………………..

§ 5

# [OŚWIADCZENIA STRON]

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele remontowe wyżej opisanego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - zapoznał się z dokumentacją projektową;

  - posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje personelem posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zgodnie                            z należytą starannością;

  - nie ujawni osobom trzecim żadnych informacji, danych, które mają charakter ściśle poufny  dotyczący Zamawiającego, a w posiadanie których wszedł w związku z realizacją niniejszej umowy;

  - wykona swoje obowiązki w zakresie niezbędnym i kompletnym ze sztuką budowlaną do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy;

  - przekazał Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), uprawnienia (kierownika budowy) oraz kosztorys ofertowy i harmonogram prac w dniu podpisania umowy;

  - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty i usługi wykonane przez jego podwykonawców.

  - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód                                                           i strat związanych i wynikłych z realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

[OBOWIĄZKI STRON]

- Obowiązki Wykonawcy.

  - Przekazać Zamawiającemu w dniu podpisania umowy Plan Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia (BIOZ), kopię uprawnień kierownika budowy oraz harmonogram wykonania prac.

  - Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie;

  - z dokumentacją projektową;

  - aktualnie obowiązującymi normami polskimi;

  - polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami.

  - Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie     wykonywanych robót, a także zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa BHP                                             i przestrzegać przepisów ppoż. .

  - W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren przedmiotu umowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

  - W dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty, aprobaty dotyczące materiałów wykorzystanych do wykonania robót, wszelkie niezbędne protokoły z pomiarów, oświadczenie kierownika o prawidłowym wykonaniu robót oraz inne niezbędne dokumenty do prawidłowego przekazania kompletnego przedmiotu umowy.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren wokół obiektu oraz wewnątrz i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał osoby, które będą wykonywać roboty budowlane 
z „Instrukcją wykonywania prac na terenie GOŚ Sp. z o.o. przez Wykonawców/Dostawców zewnętrznych”, oraz będą przestrzegać postanowień zwartych w w/w instrukcji. Z powyższą instrukcją można się zapoznać na stronie www.gos.kutno.pl.

- Obowiązki Zamawiającego:

  - Protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu objętego przedmiotem umowy.

  - Dokonanie odbioru wykonanych prac zgodnie z przedmiotem umowy.

  - Współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

[SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY]

- Niezależnie od obowiązków, określonych w powyższych postanowieniach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;

- informowania Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odkrywki dla zbadania robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji umowy - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

- do przestrzegania instrukcji i zapoznania osoby wykonujące przedmiot umowy                z „Instrukcją BHP dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie GOŚ Sp.  z o.o. w Kutnie”;

- usuwania na własny koszt odpadów i śmieci (zakaz wyrzucania do pojemników Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów zgodnie 
z  zaleceniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się wszelkie roboty wykonywać podczas pracy oczyszczalni, bez zbędnych zakłóceń i przerw po ustaleniu z Zamawiającym.

- Materiały wyszczególnione w dokumentacji, powinny odpowiadać co do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym  w art. 10 - ustawy Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzi oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiału Wykonawcy na terenie objętym przedmiotem umowy.

- Wykonawca realizując we własnym zakresie i na własny koszt dostawy urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji  przedmiotu umowy zapewnia, iż  odpowiadają one wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w  budownictwie zgodnie 
z art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom projektu.

- Wykonawca stworzy własnym kosztem i staraniem zaplecze socjalne świadczonych usług,  zaplecze sanitarne (obiektów tymczasowych na placu objętym przedmiotem zamówienia) oraz będzie ponosił koszty ich utrzymania uwzględniając wykonanie opomiarowania zużycia mediów (energia elektryczna i woda)  dla całego zadania w celu dokonania rozliczenia 
z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz z Projektantem – autorem opracowania dokumentacji projektowej w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  
z przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej i opłaconej polisy OC bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC na każde żądanie Zamawiającego.

§ 8

[PODWYKONAWCY] (jeśli dotyczy)*

- Wykonawca oświadcza, że zgodnie z ofertą zamierza powierzyć/nie zamierza powierzyć do wykonania części robót budowlanych  następującemu(ym) podwykonawcy(om): ………………………………………………………………………………., 
za działanie których Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność. Zmiana oświadczenia dotyczącego sposobu wykonania zamówienia w zakresie podwykonawstwa w trakcie realizacji niniejszej umowy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę.

- W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz  wszystkich uczestników konsorcjum.

- W przypadku zmiany podwykonawcy i zawarcia z nim umowy, Wykonawca jest  zobowiązany poinformować Zamawiającego, jak w ust. 1.

- Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny być zawarte w formie pisemnej   pod rygorem nieważności.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace i roboty budowlane w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami 
i przepisami, pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania robót i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.

- Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja 
z podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca  samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia publicznego objętego niniejszą umową zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane obowiązany jest do każdorazowego przedkładania  Zamawiającemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmiany, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie później niż na 21 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać:

- oznaczenie stron umowy;

- zakres robót powierzonych podwykonawcy wraz z dokumentacją projektową obejmującą ten zakres;

- kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN;

- termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy;

- warunki dokonania płatności wynagrodzenia;

- termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- nr rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty wynagrodzenia.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy zawartej                            z Zamawiającym;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia wniesionych przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę na rzecz Inwestora;

- określających wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzonych do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sposób przekraczający wartość robót budowlanych określonych w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub w sposób przekraczający wartość części robót powierzonych podwykonawcy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę, chyba że Wykonawca przedstawi odpowiednią aktualizację w/w kosztorysu;

- określających termin realizacji robót budowlanych w sposób uniemożliwiający ich realizację w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą;

- dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie zawartej między nimi umowy.

- kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny  niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, wynikające z umowy zawartej miedzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.

- W terminie 5 (pięciu) dni Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego mu projektu umowy o podwykonawstwo, przedmiotem której są roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, licząc od dnia jego otrzymania, w szczególności                                 w przypadku niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 
o których mowa w ust. 8 i 9.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10 w terminie tam wskazanym oznacza akceptację projektu umowy lub jej zmiany.

- Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej na piśmie umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian, wraz                              z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, 
w terminie 3 (trzech) dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo o której mowa w ust. 12 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy, lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę 
w imieniu podwykonawcy.

- W terminie 5 (pięciu) dni Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej mu umowy o podwykonawstwo, przedmiotem której są roboty budowlane, oraz jej zmiany, licząc od dnia jej otrzymania w przypadku niespełnienia wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 8 i 9 oraz nie złożenia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy, lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę 
w imieniu podwykonawcy.

- Wykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo przedmiotem której są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Brak pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 14 uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez  Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej na piśmie umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian, 
w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50 000 zł. Wraz z umową o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy, lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie jego do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym niniejszą umową.

- Do umów zawieranych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę stosuje się przepisy ust. 6 do ust. 19.

§ 9

[WYNAGRODZENIE WYKONAWCY]

- Za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się  zapłacić  cenę ustaloną                         na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, wyraża się kwotą brutto w wysokości ……………PLN, (słownie……………………………………………………………..………….).

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, cena brutto wynagrodzenia zostanie skorygowana  o zmianę podatku VAT.

§ 10

[ROZLICZENIA I FAKTUROWANIE]

- Rozliczenie za wykonane prace będą dokonane na podstawie końcowego protokołu odbioru robót.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie bezusterkowy protokół końcowy odbioru robót podpisany przez obie Strony.

- Termin zapłaty za faktury Wykonawcy wynosi 21 dni licząc od daty jej doręczenia wraz 
z protokołem odbioru.

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- W przypadku bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom, za wykonane prace, Zamawiający będzie realizować na konta bankowe podwykonawców wskazane na kopiach ich faktur.

- Podstawą płatności należnych podwykonawcom, będzie prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z kopiami prawidłowo wystawionych faktur podwykonawców, sporządzonymi przez podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym.

- Kwoty określone na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 6 pomniejszać będą należności Wykonawcy.

PODWYKONAWCY (jeśli dotyczy):

- Jeżeli w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożonej mu umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie otrzyma należnego mu wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, może wystąpić o dokonanie bezpośredniej wypłaty tego wynagrodzenia do Zamawiającego składając dokumenty potwierdzające zasadność wypłaty (faktury, protokoły odbioru robót). Uprawnienie do wystąpienia o bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia dotyczy tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności tej zapłaty, w terminie nie krótszym niż 5 (pięć) dni od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku, gdy Wykonawca zgłosi w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemne uwagi o których mowa w ust. 9, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie będące przedmiotem żądania o którym mowa w ust. 8, jeśli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentem potwierdzającym wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 9 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgłoszenie uwag.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku złożenia do depozytu sądowego kwoty o której mowa w ust. 10 pkt b), Zamawiający obniży o tę kwotę wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu                       z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonana przez Zamawiającego obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie wynikające 
z umowy o podwykonawstwo, bez odsetek.

WYKONAWCA:

- Zapłata należności nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- W przypadku zlecenia robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest w dacie wystawienia faktury przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy, że Wykonawca nie zalega z płatnościami na jego rzecz.

- W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o którym mowa 
w ust. 19, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie wynagrodzenia należytego podwykonawcy ze złożonej przez Wykonawcę faktury.

- Wykonawca jest zobowiązany poinformować podwykonawcę, że w przypadku nie zapłacenia w całości lub w części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, to podwykonawca może zwróci się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego

§ 11

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY]

1.	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed jej zawarciem                            w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. ………………… PLN    (słownie: …………………………………………………………………………………..) w formie ………………………………. .

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy          o zapłatę kar umownych.

3.  Zamawiający zwróci Wykonawcy:

a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia (pomniejszonego o ewentualne wypłaty roszczeń) w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane,

b) 30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia (pomniejszonego o ewentualne wypłaty roszczeń) najpóźniej w 15 – tym dniu po upływie okresu gwarancji, 
a w przypadku wystąpienia wad w ciągu 30 dni od daty ich usunięcia.

4. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Jeżeli Wykonawca w ww. terminie nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia                      z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.

6. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót, do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane prace.

§ 12

[KARY UMOWNE]

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za  każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy             w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy;

- za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, tj.
w razie wystąpienia przesłanek określonych w § 18 ust. 2 w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy;

- za nie udostępnienie Zamawiającemu kopii umów o pracę, zgodnie z wymogami, 
o których mowa w § 16 ust. 6 - 7 niniejszej umowy,  w wysokości 2 000 PLN, za każdy przypadek nieprawidłowych umów;

- za nie przedstawienie Zamawiającemu w terminie oświadczenia, o których mowa w § 16 ust. 3 w wysokości 500 zł.

- w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków, naruszenia przepisów 
i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na terenie budowy. Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 
5 000 PLN, za każde naruszenie stwierdzone w notatce służbowej sporządzoną przez Zamawiającego.

PODWYKONAWCY (jeśli dotyczy):

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 500 PLN, za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o którym mowa w § 8 ust. 7, 
w wysokości 1000 PLN za każdy nieprzedłożony projekt;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                              o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany we właściwym terminie określonym w § 8 ust. 12, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                          o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmiany we właściwym terminie określonym w § 8 ust. 17, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa 
w § 8 ust. 8 pkt 6) niniejszej umowy, w wysokości 1000 zł za każdy brak zmiany;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa 
w § 8 ust. 18), we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

  - W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po dniu zwłoki.

  - Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

  - Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z płatności należnej Wykonawcy.

  - Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto o jakim mowa w  § 9 ust. 2.

§ 13

1. W razie zaistnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zdarzeń powodujących                                                   u Zamawiającego obowiązek zapłaty kar, grzywien, odszkodowań itp. związanych                                        z niniejszą umową, Wykonawca będzie obowiązany pokryć szkody powstałe z tego tytułu                                             u Zamawiającego.

2.  W szczególności w przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i naliczenia ewentualnych kar finansowych nałożonych na Zamawiającego wynikających z niezgodnościami z warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę.

§ 14

[ODBIÓR KOŃCOWY]

1.   Odbiór końcowy będzie polegać na końcowej ocenie zrealizowanej umowy.

2. Odbiór końcowy przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu powiadomienie o zakończeniu realizacji prac objętych niniejszą umową. Wraz z powiadomieniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

protokoły technicznych odbiorów instalacji, wymaganych prób i testów, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie.

5. 	Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)   jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)   jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi albo zlecić wykonanie zastępcze przedmiotu umowy osobie trzeciej a kosztami jego wykonania obciążyć Wykonawcę.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót  jako wadliwych.

8.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy.

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

11. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 
w formie protokołu pogwarancyjnego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 
w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 
z umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 15

[GWARANCJA]

- Wykonawca zgodnie z ofertą udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ………….. miesięcy obejmującej dostarczone materiały, zainstalowane urządzenia i sprzęt, elementy instalacji, wykonane roboty montażowe i budowlane.

- Jeśli na zainstalowane urządzenia, materiały, instalacje, producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, obowiązuje gwarancja producenta. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji 
w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

- Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad                          i usterek powstałych w okresie eksploatacji.

- O wystąpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub poprzez email podając rodzaj stwierdzonej wady. Zgłoszenie telefoniczne będzie każdorazowo potwierdzone drogą elektroniczną.

- Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki zostanie potwierdzony w spisanym z użytkownikiem protokole.

- W przypadku wystąpienia wad materiałów, urządzeń, sprzętów produktów lub wykonanych prac, które powtórzą się 3 razy, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Wykonawcy.

- Pojawienie się korozji, zniekształceń elementów konstrukcji, znaczących zmian kolorystyki elementów konstrukcji lub instalacji, przecieków, nieszczelności zawsze uruchamia gwarancję Wykonawcy.

- W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów, o którym mowa  w ust. 10, Zamawiający wezwie Wykonawcę do podjęcia stosownych czynności wyznaczając dodatkowy termin (do 3 dni), a w razie jego bezskutecznego upływu Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej i obciążenia Wykonawcy kosztami wykonania zastępczego.

- Co najmniej na miesiąc przed upływem okresu gwarancji Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do kontroli przed tzw. odbiorem pogwarancyjnym, którego dokona wspólnie z Zamawiającym.

- Wykonawca będzie dokonywał rocznych przeglądów przedmiotu umowy w okresie gwarancji licząc od dnia protokolarnego odbioru robót, zawiadamiając o tym fakcie Zamawiającego 
z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej umowie regulowane będą 
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 16

[WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z ART. 95 USTAWY PZP]

- Zamawiający, działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy wymaga zatrudnienia na cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z póżn. zm.) osób wykonujących czynności, związane z realizacją umowy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót budowlanych na obiekcie. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy innych osób.

- Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi zobowiązany jest  przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  czynności przy realizacji umowy.

- Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

- datę złożenia oświadczenia,

- wskazanie, że  czynności  wymienione w ust. 1  wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób (imion, nazwisk, data zawarcia umowy), rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

4. Wykonawca raz w miesiącu na prośbę Zamawiającego będzie potwierdzał oświadczeniem, że osoby wykonujące czynności wymienione w ust.1 przedmiotu zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o prace.

5. W trakcie realizacji umowy, każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze,  Wykonawca  zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych z osobami wykonującymi czynności, których dotyczy ww. oświadczenie  Wykonawcy.

6. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych                     (tj. w szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje  takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar  etatu i stanowisko powinny być możliwe do zidentyfikowania. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 
1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w § 12 ust. 1 lit. d) we wzorze umowy (załącznik do SWZ).

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 17

[ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY]

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany w następujących przypadkach:

- określonych ustawą PZP;

- przewidzianych w niniejszej umowie.

      - Zmiany, o których mowa w ust.1 pkt. b) mogą dotyczyć:

- zastosowania innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej materiałów, urządzeń oraz rozwiązań projektowych i funkcjonalnych w ramach zatwierdzonej dokumentacji;

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub techniczny;

- zmiany rozwiązań projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji wady lub usterki;

- zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych;

- rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, przy czym wartość tej części nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

      - W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 2 proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę wniosku zawierającego:

opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany oraz wyliczenie kosztów zgodnie                                     z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.

4. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian 
z informacją o konieczności lub nie, zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

5.  Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli uzasadniają to zaistniałe niżej wymienione okoliczności:

- korzyści materialne lub eksploatacyjne skutkujące obniżeniem kosztu wykonania robót, obniżeniem kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu;

- zmiana obowiązujących przepisów, która nastąpiła w trakcie realizacji zamówienia mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;

- podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót;

- wady lub usterki dokumentacji budowlano -wykonawczej bez usunięcia których nie jest możliwa prawidłowa i zgodna ze sztuką budowlaną realizacja przedmiotu umowy;

- opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub innego Wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego;

- zaistnienie nieprzewidzianych warunków atmosferycznych (niekorzystne temperatury, nagłe intensywne opady śniegu, deszczu, gradu, porywiste wiatry, zanieczyszczenie powietrza) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, potwierdzone wpisem 
w dzienniku budowy;

- udokumentowane przez Wykonawcę rynkowe braki materiałów uniemożliwiające realizację robót budowlanych;

- działanie siły wyższej.

6. W przypadkach, gdy zmiana umowy wpływa na termin wykonania umowy Strony ustalą nowy termin realizacji robót budowlanych, z tym że co do zasady okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub wykonania prac wynikających ze zmiany umowy.

      - Jeżeli w dokumentacji projektowej zostaną wykryte wady lub usterki, Zamawiający 
w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni                                       z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji.

      - Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w przypadku, gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji budowlano-wykonawczej stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 4 oraz kosztorys ofertowy opracowany w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników cenotwórczych (R, M, S, wskaźniki narzutów: Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte zgodnie z zestawieniem czynników cenotwórczych z narzutami złożonym przez Wykonawcę 
w  kosztorysie ofertowym;

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 
o kosztorys ofertowy, brakujące ceny czynników cenotwórczych zostaną przyjęte 
z aktualnych średnich cen  z zeszytów SEKOCENBUDU.;

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym  Wykonawcy, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów. 
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, KSNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

9. Gdy zmiany nie wymagają sporządzania projektu zamiennego, sporządza się kosztorys ofertowy w oparciu o założenia określone w ust. 8.

10.   Wykonawca powinien opracować kosztorys, o którym mowa w ust. 8 i 9 oraz przedstawić go Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian,                         z zastrzeżeniem ust. 11.

      - W przypadku, gdy brak niezwłocznego przystąpienia do robót budowlanych lub przerwa                       w wykonaniu robót budowlanych mogłaby spowodować istotne zakłócenie procesu budowlanego skutkujące opóźnieniem robót lub koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów przez Zamawiającego, dopuszcza się przystąpienie do robót budowlanych przez Wykonawcę. Szacunkowe koszty robót określone zostaną przez Strony w protokole konieczności a ostateczna wartość robót wskazana zostanie w kosztorysie powykonawczym. Zmiana umowy w tym zakresie zostanie określona stosownym aneksem. Wartość wyżej opisanych robót nie może przekroczyć limitów kwotowych zmian wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

      - Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy                                    i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

      - Dokonanie powyższych zmian wymaga podpisania każdorazowo aneksu do umowy.

§ 18

[ROZWIĄZANIE  UMOWY]

- Umowa może zostać rozwiązana za pisemnym porozumieniem Stron, określającym termin jej rozwiązania i sposób wzajemnych rozliczeń.

- Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w razie zaistnienia którejkolwiek z poniższych przesłanek:

- przerwania z winy Wykonawcy wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, o ile przerwa trwała dłużej niż 10 dni roboczych;

- wykonywanie niniejszej umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub dopuszczenie się przez niego rażącego zaniedbania obowiązków umownych, o których mowa w § 6  i § 7 niniejszej umowy.

- wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień;

- narażenia Zamawiającego na szkodę finansową lub utratę dobrego imienia;

- rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy, złożenia uzasadnionego wniosku o ogłoszenie upadłości uniemożliwiającego Wykonawcy realizację postanowień niniejszej umowy.

- Skorzystanie przez Zmawiającego z uprawnienia do wypowiedzenia, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w § 12 niniejszej umowy.

- W przypadku rozwiązania niniejszej umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają rozliczenia niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania.

§ 19

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym w umowie terminie,

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, specyfikacją warunków zamówienia, wskazaniami Zamawiającego 
w szczególności w przypadku powtarzającego się niewykonywania innych obowiązków, 
o których mowa w  niniejszej umowie,

- Wykonawca nie posiada aktualnej i opłaconej polisy OC bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  z przedmiotem zamówienia.

§ 20

[USTALENIA KOŃCOWE]

- Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie (aneksem), pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikające z przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy                       z dnia 11.09.2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                              		WYKONAWCA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .