**Załącznik nr 6 do SWZ**

**Umowa nr …/U/2026**

zawarta w dniu ……………. r. w Janowie Podlaskim pomiędzy

**Gminą Janów Podlaski**, ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski, NIP 5372251327, REGON 030237546, reprezentowaną przez Karola Michałowskiego - Burmistrza Gminy Janów Podlaski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Janów Podlaski – Eweliny Rogoźnickiej-Pikacz, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

zwaną w dalszej w treści umowy **"Zamawiającym",**

a

……….…………………………………………………………………………………………….

……….…………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej w treści umowy **„Wykonawcą”,**

reprezentowaną przez:

- ………………………………….

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego   
w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwaną dalej „Pzp”,   
o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gruntowych polegające na profilowaniu i wyrównaniu dróg gruntowych oraz transporcie i rozplantowaniu kruszywa dostarczonego przez wykonawcę wraz z zagęszczeniem nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Janów Podlaski. Celem prac uzyskanie równej nawierzchni gruntowej, z której wody opadowe doprowadzone są poza pas jezdni.
2. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje **dostawę materiału** oraz wykonanie **usługi równania i profilowania nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie gminy Janów Podlaski w ilości 300 godz. pracy równiarki w 2026 roku** polegającej na równaniu dróg gruntowych i żwirowych przy użyciu równiarki poprzez ścinanie poboczy i profilowanie jezdni, wyrównanie zagłębień w jezdni, oraz zapewnienie odwodnienia z odcinków odpływu dla wód opadowych na pobocze drogi.
3. Wymagana dostawa materiału obejmuje:
4. dostawę mieszanki żwirowo – piaskowej w ilości **3600 ton** w2026 r.
5. dostawę i rozplantowanie mieszanki żwirowo – piaskowej w ilości **500 ton** na drogach gminnych w miejscowości Kajetanka w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)
6. Dostarczona mieszanka żwirowo – pisakowa musi być dobrej jakości tj. Zamawiający wymaga, aby  
    mieszanka była spoista i miała właściwości samozagęszczające w trakcie normalnego  
    użytkowania drogi. Powinna spełniać wymogi jakościowe mieszanki drogowej przeznaczonej   
    do remontu dróg oraz być wolna od zanieczyszczeń. W przypadku dostarczenia materiału w ilości  
    lub jakości nieodpowiadającej powyższym wymaganiom, Zamawiający odmówi odbioru,   
    a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii materiału odpowiadającej  
    wymaganiom.
7. Dostawa odpowiedniej ilości materiału nastąpi w ciągu ………. dni (zgodnie z zadeklarowanym czasem reakcji w formularzu ofertowym) od daty przekazania/przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania, we wskazane miejsce znajdujące się na terenie gminy Janów Podlaski. Materiał należy rozsypać powierzchniowo na wskazanym odcinku drogi i wyprofilować przy użyciu równiarki. W niektórych przypadkach Zamawiający przewiduje konieczność wcześniejszego wyrównania drogi,   
   a następnie rozsypania materiału i ponownego wyprofilowania.

**§ 2**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 11 grudnia 2026 r.**, w tym co najmniej 70% realizacji zakresu umowy do 30 września 2026 r.**

**§ 3**

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
2. informowania Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych prac w terminie   
   3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
3. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu materiału przy realizacji Umowy,
4. Zamawiający może wydać polecenia zobowiązujące Wykonawcę do usunięcia z terenu drogi materiałów nie odpowiadających normom jakościowym w wyznaczonym terminie.
5. Dokonanie przez Wykonawcę przeniesienia zarówno w całości, jak i części praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w tym także cesji wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe   
   w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.

**§ 4**

1. Zamawiający nie wymaga w myśl art. 95 ust. 1 Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

**§ 5**

1. Z tytułu wykonania podstawowego zakresu przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie o charakterze kosztorysowym, stanowiące iloczyn cen jednostkowych określonych w umowie oraz faktycznie wykonanych ilości usług i dostaw. Maksymalna wartość wynagrodzenia za realizację podstawowego zakresu zamówienia nie przekroczy kwoty …………………………….. zł netto, powiększonej o podatek VAT …% w wysokości ……………………zł, co stanowi ……………………………. zł brutto (słownie ………………………………………….).
2. Wykonawca otrzyma, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część niniejszej umowy, wynagrodzenie **za 1 godzinę pracy równania** dróg gminnych publicznych i wewnętrznych dojazdowych do pól, łąk i lasóww wysokości**:**
3. **netto - …………….. zł** :(słownie: ………………………………………………... złotych)
4. Wykonawca otrzyma, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część niniejszej umowy, wynagrodzenie **za 1 (jedną) tonę mieszanki żwirowo – piaskowej** wraz z transportem na drogi gminne publiczne i wewnętrzna dojazdowe do pól, łąk i lasów w wysokości:
5. **netto - …………….. zł** :(słownie: ………………………………………………... złotych)
6. Za dostawę i rozplantowanie **mieszanki żwirowo – piaskowej w ilości** **…… ton** na drogach gminnych w miejscowości Kajetanka w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)
7. **netto - …………….. zł** :(słownie: ………………………………………………... złotych)
8. Rozliczenie za każdą usługę dostawy mieszanki żwirowo - piaskowej odbywać się będzie w okresach nie krótszych niż jeden miesiąc i nie dłuższych niż dwa miesiące kalendarzowe. Rozliczenie nastąpi na podstawie stawki za 1 (jedną) tonę mieszanki żwirowo‑piaskowej w oparciu o protokoły odbioru wskazujące faktycznie dostarczoną ilość mieszanki, zatwierdzone przez właściwego miejscowo Sołtysa lub osobę upoważnioną przez Burmistrza Gminy. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług w trakcie miesiąca kalendarzowego, pierwsze rozliczenie może obejmować okres krótszy niż miesiąc, natomiast ostatnie rozliczenie w sezonie obejmuje faktycznie wykonany zakres robót.
9. Rozliczenie za każdą usługę profilowania i równania dróg gruntowych odbywać się będzie   
   w okresach nie krótszych niż jeden miesiąc i nie dłuższych niż dwa miesiące kalendarzowe. Rozliczenie nastąpi na podstawie stawki za 1 (jedną) godzinę pracy równiarki   
   w oparciu o protokoły odbioru wskazujące faktyczny czas pracy, zatwierdzone przez właściwego miejscowo Sołtysa lub osobę upoważnioną przez Burmistrza Gminy. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług w trakcie miesiąca kalendarzowego, pierwsze rozliczenie może obejmować okres krótszy niż miesiąc, natomiast ostatnie rozliczenie w sezonie obejmuje faktycznie wykonany zakres robót.
10. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego rozliczone będzie na podstawie odrębnych faktur/rachunków. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany przez sołtysa wsi oraz obie strony umowy protokół odbioru.
11. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy   
    w terminie 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z dołączonymi protokołami.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur z następującymi danymi:

*Nabywca: Gmina Janów Podlaski, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski, NIP: 5372251327;  
Odbiorca: Urząd Miejski w Janowie Podlaskim, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski, NIP: 5371617743* (*na potrzeby wystawiania i przekazywania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)*

1. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach/rachunkach Wykonawcy.
2. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Za nieterminowe płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
4. Do faktury/rachunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopie faktur/rachunków wystawionych przez podwykonawców wraz z oświadczeniami podwykonawców, że należne im wynagrodzenie zostało przez Wykonawcę zapłacone. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dowodów zapłaty należności podwykonawców.
5. Zamawiający przewiduje możliwość realizacji zamówienia na zasadach opcji, o której mowa   
   w art. 441 ustawy Pzp.

1) opcję stanowi możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia (ilości dostawy mieszanki żwirowo – piaskowej oraz usługi równania i profilowania dróg) o nie więcej /o nie mniej niż 30%, w okresie realizacji umowy podstawowej z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe za realizację zamówienia na zasadach opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.

2) Skorzystanie z opcji jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego. Nieskorzystanie   
z tych uprawnień nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego.

3) Warunkiem skorzystania z opcji jest oświadczenie woli złożone przez Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej, o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako opcja.

4) Zamawiający ma prawo skorzystania z opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym dla wykonania zamówienia podstawowego.

5) Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zamiany umowy i nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do umowy.

6) Maksymalna wartość opcji nie przekroczy kwoty …………………………….. zł netto, powiększonej   
o podatek VAT …% w wysokości ……………………zł, co stanowi ……………………………. zł brutto (słownie ………………………………………….).

**§ 6**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie *siłami własnymi/przy udziale podwykonawców*.
2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujące części zamówienia:

…………………………………………………………………………………………….

1. Podwykonawcą/ami Wykonawcy jest/są:

…………………………………………………………………………………………….

1. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,   
   o których mowa w ust. 2 i 3 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy   
   z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

**§ 7**

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy   
   o podwykonawstwo, którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są usługi, na 7 dni przed planowanym przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania usługi. Postanowienie stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.
2. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust. 1, nie zgłosi do niej zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z podwykonawcą o treści zgodnej z projektem,   
   na który Zamawiający wraził zgodę.
4. Umowa, o której mowa w ust. 3, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność   
   z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie   
   14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uważa się za akceptację treści umowy przez Zamawiającego.
7. Wymogi, o których mowa w ust. 1-6, stosuje się odpowiednio do projektu zmiany umowy   
   o podwykonawstwo oraz do umów o dalsze podwykonawstwo.

**§ 8**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia/przekroczenia czasu reakcji powstałą z winy Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
3. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości   
   20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,
4. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom   
   lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 20% należnego im wynagrodzenia,
5. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
6. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę,
7. za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiającym, wykonania zadania innym osobom niż te wskazane w wykazie 200,00 zł za każdy dzień pracy takiego pracownika.
8. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.
10. Łączna maksymalna wysokość kar, których mogą dochodzić strony, wynosi **30%** wynagrodzenia brutto określone w § 5 ust. 1.

**§ 9**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
2. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
4. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,
5. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,
6. gdy poweźmie wiadomość, że sytuacja finansowa Wykonawcy uległa na tyle pogorszeniu, że istnieje uzasadniona obawa, iż Wykonawca ogłosi upadłość lub likwidację przedsiębiorstwa.
7. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zadania bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
8. gdy wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia,
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5 odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia.   
    W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.
12. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz   
    z uzasadnieniem.

**§ 10**

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 454 ust. 1 Pzp.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
3. zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia;
4. zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
5. zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku:
6. wystąpienia okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia   
   w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej sytuacje wyjątkowe, stany epidemiczne, stany nadzwyczajne, warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie prac - przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
7. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron Umowy,
8. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na zmianę umowy.
9. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami Umowy.

**§ 11**

1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 439 Pzp zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym że rozumie się przez to zarówno wzrost kosztów jak i ich obniżenie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić według poniższych zasad:
2. warunkiem zmiany wynagrodzenia jest zmiana kosztów związanych z realizacją zamówienia określona wzrostem albo obniżeniem miesięcznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu ogłaszanego przez Prezesa GUS w wysokości minimum 5% w stosunku do daty zawarcia umowy; warunkiem kolejnej zmiany wynagrodzenia jest wzrost albo obniżenie miesięcznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu ogłaszanego przez Prezesa GUS o kolejne minimum 5% w porównaniu do daty dokonania uprzedniej zmiany wynagrodzenia;
3. za początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień zawarcia umowy (termin odniesienia);
4. zmiana wynagrodzenia następowała będzie po ogłoszeniu przez Prezesa GUS miesięcznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu wykazującego wzrost albo obniżenie jego wartości o minimum 5% w stosunku do daty zawarcia umowy lub daty dokonania uprzedniej zmiany wynagrodzenia;
5. zmiana wynagrodzenia następować będzie o wartość odpowiadającą różnicy pomiędzy faktyczną zmianą wskaźnika a progiem 5%, przy czym zmiana odnosi się do części wynagrodzenia pozostałej do realizacji;
6. Zamawiający dopuszcza maksymalnie dwukrotną waloryzację wynagrodzenia w okresie realizacji umowy, z tym że pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po   
   4 miesiącach od dnia zawarcia umowy;
7. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia określonego w umowie z dnia jej zawarcia;
8. zmiana wynagrodzenia nie może służyć do sanowania błędów Wykonawcy dokonanych   
   w trakcie kalkulacji ceny oferty, ani też jej niedoszacowania przez Wykonawcę.
9. Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze wzrostem kosztów możliwa będzie po przedstawieniu przez Wykonawcę kalkulacji zmiany wysokości wynagrodzenia według określonych wyżej zasad.
10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku obniżeniem kosztów związanych z realizacją zamówienia następowała będzie po przedstawieniu przez Zamawiającego kalkulacji zmiany wysokości wynagrodzenia, według określonych wyżej zasad.
11. Wykonawca ma obowiązek zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawcy temu zmieniono wartość wynagrodzenia, w związku ze zmianami cen i kosztów realizacji zamówienia.
12. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi po przedstawieniu przez stronę wnioskującą szczegółowej kalkulacji zmiany wynagrodzenia, sporządzonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.

**§ 12**

Jako osoby kontaktowe przy realizacji niniejszej umowy wyznacza się:

1. ze strony Zamawiającego:
2. …………………………………………………………………………………….
3. ze strony Wykonawcy:
   * 1. ……………………………………………………………………………………..

**§ 13**

* + - 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
      2. Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
      3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustaw branżowych, Kodeks cywilny oraz Pzp i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
      4. O każdej zmianie danych i siedziby Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku korespondencję wysłaną na adres podany w umowie uznaje się za skutecznie dostarczoną.
      5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
      6. Do niniejszej umowy dołączono klauzulę RODO.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**