Załącznik Nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 347011T Mirzec, ul. Dworska – Tychów Nowy w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od strefy rekreacji w Mircu do drogi powiatowej nr 1774T w Tychowie Nowym

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej) dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi gminnej nr 347011T Mirzec, ul. Dworska – Tychów Nowy na odcinku ~ 3 000 mb, tj. od strefy rekreacji w miejscowości Mirzec (dz. 130/10 i 130/11 – obręb geodezyjny 0007 Mirzec I) do drogi powiatowej nr 1774T w miejscowości Tychów Nowy (dz. 529 – obręb geodezyjny 0009 Tychów Nowy).

W ramach zadania Wykonawca uzyska w imieniu oraz na rzecz Zamawiającego na podstawie opracowanej  dokumentacji decyzję pozwolenia na budowę zezwalającą na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID).

Celem zamawiającego jest uzyskanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej na potrzeby przygotowania, wszczęcia i udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego                 na wykonanie robót budowlanych oraz zapewnienie Zamawiającemu warunków formalno-prawnych       do zgodnego z przepisami prawa rozpoczęcia i prowadzenia ww. robót budowlanych oraz oddania przedmiotowego obiektu do użytkowania.

Opis stanu istniejącego i projektowanego:

Początek ciągu pieszo-rowerowego planowany jest na działce nr ewid. gr. 130/10 oraz 130/11 – obręb geodezyjny 007 Mirzec I, które to działki bezpośrednio sąsiadują z działką nr  ewid. gr. 2656/33 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II, na której znajduje się strefa rekreacyjna w Mircu (zbiornik wodny, kąpielisko, budynki gastronomiczne, skatepark). Następnie planowany do budowy ciąg pieszo rowerowy będzie przebiegał w ciągu drogi gminnej nr 347022T Mirzec, u. Topolowa (dz. 133/1 – obręb geodezyjny 0007 Mirzec I) a następnie będzie przebiegał w ciągu drogi gminnej nr 347011T Mirzec, ul. Dworska – Tychów Nowy (dz. 163 – obręb geodezyjny 0007 Mirzec I, dz. 164 – obręb geodezyjny 0007 Mirzec I, dz. 2040 – obręb geodezyjny 0008 Mirzec II, dz. 235 – obręb geodezyjny 0009 Tychów Nowy, dz. 267/2 – obręb geodezyjny 0009 Tychów Nowy) do drogi powiatowej nr 1774T w miejscowości Tychów Nowy (dz. 529 – obręb geodezyjny 0009 Tychów Nowy) – koniec ciągu pieszo-rowerowego. Obecnie droga gminna nr 347022T Mirzec, ul. Topolowa posiada zmienną szerokość pasa drogowego od ~ 5,5 m do ~ 12,0 m (szerokość nawierzchni bitumicznej 3,6 m, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m), natomiast droga gminna nr 347011T posiada także zmienną szerokość pasa drogowego od ~ 9,0 m do ~ 12,5 m (szerokość nawierzchni bitumicznej 5,0 m, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m oraz odwodnienie liniowe w postaci obustronnych rowów). Z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego Wykonawca zaprojektuje budowę ciągu pieszo-rowerowego w oparciu o zapisy  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z   2024 r. poz. 311)

Na obszarze objętym planami inwestycyjnymi obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.

UCHWAŁA Nr LVII/424/2023 RADY GMINY W MIRCU z dnia 12 stycznia 2023 r. dotyczy w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec.

Zakres zamierzenia przedstawiono na rysunku nr 1.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Uzyskanie niezbędnych podkładów mapowych do celów projektowych dla pełnego zakresu prac projektowych (sporządzenie aktualnej mapa do celów projektowych) oraz wykonanie wszelkich pomiarów niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, jak również wykonanie projektów podziałów nieruchomości na koszt Wykonawcy dla celów poszerzenia pasa drogowego i budowy ciągu pieszo-rowerowego.

- Opracowanie badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną  w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej oraz do prowadzenia robót budowlanych (jeśli będzie taka konieczność).

- Opracowanie koncepcji  dla zamierzenia inwestycyjnego  w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej.

- Opracowanie inwentaryzacji istniejącej zieleni w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej - (jeśli będzie taka konieczność)

- Uzyskanie wszelkich uzgodnień, warunków technicznych od gestorów sieci, decyzji, oraz opinii niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia.

- Opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji w zakresie niezbędnym do uzyskania dokumentu uprawniającego do  rozpoczęcia  robót budowlanych w ilości 5 egzemplarzy                        w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej.

- Opracowanie projektów technicznych wszystkich branż w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej.

- Opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż uszczegółowiających  projekty techniczne w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej.

- Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  (STWiOR) – w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej.

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej,  jednego egzemplarza w wersji elektronicznej oraz w wersji edytowalnej ath./excel

- Opracowanie przedmiarów robót budowlanych  w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej,  jednego egzemplarza w wersji elektronicznej oraz w wersji edytowalnej ath./excel

- Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez właściwy organ dla opracowania w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej, jednego egzemplarza w wersji elektronicznej oraz w wersji edytowalnej ath.

- Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

- W przypadku gdy wystąpi kolizja elektroenergetyczna, z siecią wod.-kan., siecią światłowodową oraz gazową z projektowaną infrastrukturą skutkującą potrzebą wykonania projektu budowlano–wykonawczego usunięcia kolizji, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu budowlano – wykonawczego usunięcia kolizji i ostatecznego uzgodnienia tego projektu z gestorem sieci w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej.

- W przypadku gdy w wyniku prac projektowych wyniknie obowiązek opracowania operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jego opracowania oraz do uzyskania na jego podstawie decyzji                                 o pozwoleniu wodnoprawnym ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza                w wersji elektronicznej.

- W przypadku gdy w wyniku prac projektowych wyniknie obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej wówczas Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wszelkich materiałów i uzgodnień cel uzyskania decyzji środowiskowej w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej.

(Liczba  opracowań podana w opisie przedmiotu zamówienia odpowiada liczbie opracowań jaką należy przedłożyć zamawiającemu. Liczba ta nie obejmuje opracowań składanych do uzgodnień oraz do organu AB)

- Poprzez formę elektroniczną projektu budowlanego należy rozumieć:

- zapisanie plików w formacie dwg i zamiennym pdf,

- zeskanowaną opieczętowaną przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach wersję dokumentów, stanowiącą załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz ze wszelkimi załącznikami do projektu,

- Poprzez formę elektroniczną projektu technicznego należy rozumieć:

- zapisanie plików w formacie dwg i zamiennym pdf,

- zeskanowaną ostateczną wersję  dokumentów (z podpisami i pieczątkami),

- Poprzez formę elektroniczną projektu wykonawczego należy rozumieć:

- zapisanie plików w formacie dwg i zamiennym pdf,

- zeskanowaną ostateczną wersję  dokumentów (z podpisami i pieczątkami),

- Poprzez formę elektroniczną STWiOR należy rozumieć: zeskanowaną ostateczną wersję dokumentów  (z podpisami i pieczątkami),

- Poprzez formę elektroniczną przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego należy rozumieć:

-  zapisanie plików w formacie ath oraz pdf,

-  zeskanowaną ostateczną wersję dokumentów (z podpisami i pieczątkami)

- Poprzez formę elektroniczną inwentaryzacji zieleni, opinie geotechnicznej, projektu budowlano-wykonawczego usunięcia kolizji , projektu zmiany stałej organizacji ruchu, operatu wodnoprawnego, decyzję środowiskową należy rozumieć:

- zeskanowaną ostateczną wersję  dokumentów (z podpisami i pieczątkami).

- Obowiązki wykonawcy niewiążące się z dodatkowym wynagrodzeniem

- Sprawdzenie  w terenie warunków wykonania zamówienia. Wykonanie wszelkich niezbędnych odkrywek, pomiarów, badań i sprawdzeń.

- Uzgodnienie z Zamawiającym opracowanej dokumentacji projektowej oraz wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków, decyzji w zakresie niezbędnym                      do  opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Uwzględnienie w dokumentacji projektowej wytycznych wynikających z warunków, decyzji, uzgodnień.

- Przeprojektowanie wszelkiej infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu) itp. jeżeli w wyniku uzgodnień zajdzie taka konieczność.

- Dokonywania uzupełnień/zmian do dokumentacji projektowej stosownie do wezwań organów prowadzących postępowanie mające na celu wydanie decyzji ZRID w tym także w ramach postępowania odwoławczego.

- Uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych dotyczących realizowanego opracowania                     w siedzibie Zamawiającego, w terenie lub on-line w zależności od potrzeb.

- Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 2 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

- Na zlecenie Zamawiającego (wedle potrzeb) aktualizowanie kosztorysów inwestorskich oraz do ich podziału na części, jeżeli żądanie takie Zamawiający zgłosi w terminie dwóch lat, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

- Uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych, o którym mowa w art. 9 ustawy Prawo budowlane – jeśli w trakcie prac projektowych zajdzie taka konieczność.

- Główne założenia projektowe

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego (w procedurze ZRID) od strefy rekreacji w Mircu do drogi powiatowej nr 1774T w Tychowie Nowym na łącznej długości ok. ~ 3 000 m.

- Bezkolizyjne włączenie ciągu pieszo-rowerowego do zaprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego przy strefie rekreacji w Mircu oraz na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347011T z drogą powiatową nr 1774T w Tychowie Nowym.

- UWAGI DO ZAMÓWIENIA

- Rozwiązania projektowe winny spełniać wymogi w zakresie dostępności dla osób                                     z niepełnosprawnościami.

- Dokumentacja projektowa będzie służyła jako opis przedmiotu zamówienia                                         w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu                 o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji (na tej podstawie) pełnego zakresu zaplanowanych robót budowlanych:

- w swej treści powinna określić przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji,

- dokumentacja powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych czy wybranej technologii.

- Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

- Rozwiązania projektowe winny spełniać   wszelkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

- Poprzez koncepcję Zamawiający rozumie opracowanie składające się z części:

-  graficznej obejmującej przedstawienie w / na mapie do celów informacyjnych projektu zagospodarowania terenu uwzględniającego przebieg projektowanej infrastruktury,

- opisowej zawierającej podstawowe założenia projektowe wszystkich branż.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został w całości zrealizowany przez Wykonawcę
i dostarczony Zamawiającemu na adres jego siedziby w terminie 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy przy czym:

- Opracowanie koncepcji  zamierzenia inwestycyjnego – w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.