# Załącznik nr 1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przebudowa drogi gminnej nr 109285L – ul. Zwierzyniecka od km 0+003,50 do km 0+314,67 w Biłgoraju

# Zadanie przeznaczone do realizacji w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” –edycja 2025

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ww. drogi gminnej zlokalizowanych w osiedlu Sitarska w Biłgoraju. W ramach zadania przewiduje się także wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu.

Kody CPV:

45110000-1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę. Roboty ziemne.

45233000-9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

45233140-2 Roboty drogowe

45233252-0 Roboty ziemne w zakresie nawierzchni ulic

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

- Roboty branży drogowej

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- przebudowa jezdni o nawierzchni z SMA 11 50/70 KR 1-2 o szerokości 5,5m,

- budowa chodnika i dojść do furtek z betonowej kostki brukowej typu Holland gr. 6cm, kolor szary, bez fazy,

- budowa zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej typu Holland gr. 8cm, kolor grafit, bez fazy,

- dostosowanie wysokościowe urządzeń podziemnych,

- roboty wykończeniowe,

- wprowadzenie stałej organizacji ruchu

- inne roboty towarzyszące,

- Roboty branży sanitarnej

- Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

- Roboty branży elektrycznej

- budowa oświetlenia ulicznego wraz z linią kablową - Oprawy typu LED wyposażone w sterownik lub układ zasilający umożliwiający zaprogramowanie pięciostopniowej redukcji strumienia świetlnego i mocy zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem, złącze Zhaga-D4i instalowane od dołu oprawy (nie stosować złącza NEMA), dodatkowo urządzenia muszą być wyposażone w czujnik pomiaru natężenia światła zewnętrznego,

- doświetlenie przejść dla pieszych,

- zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą,

W Projekcie budowlanym branży elektrycznej ujęty jest szerszy zakres wynikający z ustaleń odrębnego Zamówienia. Zakres branży elektrycznej wchodzący w zakres przedmiotowego Zamówienia został oznaczony na rysunku E-2 ww. projektu.

Przyjęte parametry techniczno – użytkowe:

- droga jednojezdniowa dwupasowa, dwukierunkowa,

- kategoria drogi – gminna,

- przekrój uliczny,

ISTOTNE INFORMACJE:

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany udostępnić pas drogowy innemu podmiotowi oraz innym zarządcom np. PGE, PGNIG, zarządcy sieci teletechnicznej itd. w celu zrealizowania ewentualnej przebudowy sieci nie objętej przedmiotowym zamówieniem i projektem.

- Wykonawca uwzględni w ofercie konieczność opracowania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu.

- Harmonogram robót należy opracować (i każdorazowo aktualizować w przypadku jego zmiany) w uzgodnieniu z Zamawiającym, ze względu na zewnętrzne finansowanie zadania.

- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni ulicy celem uzyskania destruktu asfaltowego. W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych kostkę brukową należy rozbierać ręcznie, segregować, układać na paletach i wywozić w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Analogicznie należy postępować ze wszystkimi materiałami rozbiórkowymi (m.in. podbudowa z kruszywa) nadającymi się do ponownego wbudowania. Powyższe materiały Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie m. Biłgoraja.

- Nadmiar gruntu wynikający z bilansu robót ziemnych stanowi własność Wykonawcy (do zadysponowania we własnym zakresie).

- Wszystkie słupki znaków pionowych, włazy kanałowe, zasuwy oraz inne napotkane urządzenia uzbrojenia podziemnego należy obrobić kostką trapezową w kolorze nawierzchni, w jakiej występuje napotkane urządzenie.

- Dopuszcza się możliwość korekty lokalizacji zaprojektowanych zjazdów w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem działki przyległej. Wykonawca wykona zjazdy do granicy istniejącego lub projektowanego pasa drogowego oraz wszystkie dojścia do furtek z chodnika lub projektowanej jezdni.

- Wykonawca w ramach zadania wymieni istniejące skrzynki (wodociągowe, gazowe) na nowe. Zdemontowane skrzynki zostaną przekazane do Zamawiającego.

- Wszystkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. Przy realizacji zadania Wykonawca powinien respektować wszystkie wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach.

- Wszystkie materiały i urządzenia Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed ich zamówieniem z Zamawiającym po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru.

- Wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji technicznej należy traktować jako minimalne. Zamawiający w żaden sposób nie sugeruje Wykonawcy konkretnego dostawcy lub producenta urządzenia lub materiału.

- Przed odbiorem końcowym robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową umożliwiającą odebranie komisyjne obiektu i przekazanie go do użytku (należą tu m. innymi: opis technologiczny wykonanych robót, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, atesty i certyfikaty jakości dla wbudowanych materiałów, wyniki testów i pomiarów, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń, protokół wprowadzenia SOR, itd).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

- Zamawiający stosownie ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).

- Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia) co, do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:

- Czynności związane z pracami brukarskimi,

- Czynności związane z pracami polegającymi na budowie sieci elektrycznych,

- Czynności związane z pracami polegającymi na wykonaniu kanalizacji deszczowej.

- Dopuszcza się możliwość wykonania robót zamiennych nieskutkujących wykroczeniem poza przedmiot zamówienia, gdy:

- zmiany sposobu wykonania jakiegoś elementu robót pod warunkiem że nie zostanie zwiększony zakres ilościowy a jedynie zmieniana technologia, zastosowane inne materiały lub zmienione miejsce wykonywanych prac ale w ramach tego obiektu.

- wykonawca zaproponował w ofercie zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji, a w trakcie budowy z uzasadnionych względów np. zaprzestanie produkcji, pojawienia się materiałów nowej generacji, technologii, chce użyć innego równoważnego materiału spełniającego warunki określone w specyfikacjach technicznych.

- Zamienność powyższa będzie możliwa w przypadku zapewnienia rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń o parametrach, co najmniej takich samych, które stanowiły podstawę wyboru oferty, stosownie do zaistniałych zmian warunków realizacji robót i pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia.

- Potrzeba wykonania ewentualnie dodatkowego zakresu robót będzie przedmiotem odrębnego postępowania.

- Realizowany obiekt spełnia wymagania odnośnie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.