# Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ………………. r. w Rzeszowie, pomiędzy:

Gminą Miasto Rzeszów – Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów,  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………………………

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Bieżące utrzymanie chodników              w sezonie 2026/2027 w części zachodniej miasta Rzeszowa” zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia zwaną dalej SWZ.

- Szczegółowy zakres prac zawarto w przedmiarze robót oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stanowiących załączniki do SWZ zwanych dalej SST.

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- Specyfikacja  Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania poszczególnych robót.

- W przypadku wątpliwości, co do rodzaju i zakresu robót (prac) objętych niniejszym zamówieniem oraz co do zakresu uprawnień i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, a także w przypadku ujawnienia się niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami obowiązuje następująca hierarchia:

- Umowa,

- SWZ,

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

- Przedmiar robót.

- Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z należytą starannością z kosztorysem ofertowym, przedmiarem robót i terenem  realizacji robót (prac) oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń,

- na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami jakie mogą wyniknąć z jego charakterystyki,

- szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny robót (prac),

- rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania,

- posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

- Zamawiający każdorazowo będzie zlecał Wykonawcy wykonanie robót (prac). Zlecenie będzie wskazywać miejsce i przedmiot robót (prac), jakie należy wykonać oraz termin przystąpienia do wykonywania robót (prac) i termin ich zakończenia. Zlecenie przesyłane będzie pisemnie lub  pocztą elektroniczną na adres podany w ofercie lub zostanie odebrane osobiście przez Wykonawcę.

- Szczegółowy zakres robót (prac) zawarto w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do SWZ. Ilości podane w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym mają charakter orientacyjny. Zamawiający może zlecić niektórych robót (prac) więcej, niektórych mniej, a niektórych nie zlecać wcale, jednak Zamawiający określa minimalny zakres na 50% wartości oferty Wykonawcy. Wykonawca nie ma roszczenia o wykonanie określonej ilości robót (prac).

- Prace awaryjne wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie. Zlecenie takie zostanie potwierdzone na piśmie.

- Wykonawca jest obowiązany każdorazowo po otrzymaniu zlecenia podjąć działania niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w zleceniu, a w przypadku zlecenia robót (prac) awaryjnych Wykonawca ma obowiązek podjąć działania w trybie natychmiastowym, najpóźniej do 24 godzin po otrzymaniu zlecenia. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do wykonywania robót (prac) również w dni wolne od pracy, a także w porze nocnej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§ 2

PRAWO OPCJI

  - Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz 
zamówienia objętego prawem opcji, o którym mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.

  - W ramach zamówienia podstawowego realizowane będą roboty (prace) określone w przedmiarze robót – kolumna „Podstawowa ilość jednostek”

  - Zamawiający może dokonywać zmian w zakresie rodzaju zamawianych robót (prac).  Zmiany mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości i wartości danego rodzaju robót (prac) kosztem odpowiednio zmniejszenia ilości i wartości innych rodzajów robót (prac), o których mowa w przedmiarze robót - kolumna „Podstawowa ilość jednostek”. Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2.

  - Prawem opcji objęta jest możliwość zamówienia w ramach niniejszej umowy większej ilości robót (prac) określonych w przedmiarze robót niż wskazane w kolumnie „Podstawowa ilość jednostek”, z zastrzeżeniem ust. 7. Ilość robót (prac) w ramach prawa opcji została określona w kolumnie „Opcjonalna ilość jednostek” przedmiaru robót.

  - Zamawiający może dokonywać zmian w zakresie ilości robót (prac) wyszczególnionych w kolumnie „Opcjonalna ilość jednostek” w przedmiarze robót. Zmiany mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości i wartości danego rodzaju robót (prac) kosztem odpowiednio zmniejszenia ilości i wartości innych rodzajów robót (prac). Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia objętego prawem opcji, o którym mowa w ust. 11.

  - Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

  - Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie 
w budżecie środków finansowych na realizację robót (prac).

  - Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego 
o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji, w którym zostanie określony zakres robót (prac) oraz wynagrodzenie, sposób wypłaty wynagrodzenia w latach. W przypadku uruchomienia zamówienia objętego prawem opcji, pisemne oświadczenie woli Zamawiającego stanowi integralną część umowy.

  - Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy, chyba, że oświadczenie woli stanowi inaczej.

  - Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym dla wykonania zamówienia podstawowego.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji nie przekroczy kwoty …………………. zł brutto (słownie: …………..). Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie objętym prawem opcji stanowi 100 % wartości oferty Wykonawcy w zakresie zamówienia podstawowego.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

- Strony ustalają następujące terminy:

- termin rozpoczęcia – z dniem podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 05.06.2026r.

- termin wykonania umowy – do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- Za termin zakończenia robót (prac) uważa się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót (prac) przez Wykonawcę, które powinno nastąpić nie później niż 14 dni przed terminem wykonania umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli przedmiot umowy zostanie odebrany zgodnie z § 7, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego najpóźniej w dniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

- Czynności wymagające działania lub współdziałania ze strony Zamawiającego wykonywane są w dni robocze, za które uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie przypada w innym dniu niż roboczy, termin ten ulega przesunięciu na następny dzień roboczy. Jeżeli Zamawiający uzna, że dana czynność wymaga pilnego działania, jest uprawniony do wykonywania czynności w dniach niebędących dniami roboczymi.

- Okres 14-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiór końcowy przedmiotu umowy, w tym dokonanie przeglądów i usunięcie wad oraz zgromadzenie i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji. Czynności odbioru końcowego wykonywane są w terminach określonych postanowieniami niniejszej umowy dotyczącymi odbioru końcowego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminowego zgłoszenia zakończenia robót (prac) powoduje przesunięcie o odpowiednią liczbę dni momentu rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego, co może spowodować zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma obowiązku przystępować do odbioru końcowego przed zakończeniem robót (prac) ani przyspieszać odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadł w zwłokę.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Wysokość wynagrodzenia ustalona w oparciu o stałe zryczałtowane i niezmienne ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym w zakresie zamówienia podstawowego wynosi …………… zł brutto (słownie: ……..…..), w tym wynagrodzenie netto ………… (słownie: ….) oraz podatek od towarów i  usług (VAT) w wysokości 23%, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych i nie przekroczy kwoty, o której mowa w ust. 2.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 2 będzie wypłacone w następujący sposób:

- w roku 2026  - w wysokości ………………………………………….. zł brutto;

- w roku 2027 - w wysokości ………………………………………….. zł brutto.

Kwoty wymienione w punktach 1-2 mogą ulec zmianie, bez zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 2.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz stawki  podatku akcyzowego wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

- Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego pisemnej zgody.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegać będzie zmianie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (podwyższeniu lub obniżeniu), w przypadku zmiany ceny (wzrostu lub obniżenia). Zmiana wynagrodzenia może nastąpić po 6 miesiącach trwania umowy tj.  z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:

- zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy po upływie pełnych 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 11,

- zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie dokonana jednorazowo po całkowitym rozliczeniu wykonanych robót budowlanych i ich odbiorze,

- poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia (tj.: półroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - w porównaniu do poprzedniego okresu) nie może być mniejszy niż 3% ,

- ustala się poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o którym mowa w  pkt. 3 uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia powyżej 3 % względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. Powyższe oznacza, iż zmiana cen materiałów lub kosztów do 3% stanowi ryzyko wykonawcy i w tym zakresie waloryzacja nie będzie dokonywana. W sytuacji wzrostu cen lub kosztów powyżej ustalonego poziomu 3%, kwota waloryzacji zostanie ustalona przy uwzględnieniu 3% ryzyka Wykonawcy, które nie podlega waloryzacji.

- stosowany przez strony umowy sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia określa się jako zmianę wynagrodzenia,

- zmiana, o której mowa w punkcie 1 dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego półroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w porównaniu do poprzedniego okresu) i będzie liczona na podstawie niżej podanego wzoru:

Ww(n) = [(W1/100 x W2/100 x … x W(n-1)/100 x Wn/100 – Wr) x Rb] -Rb

Gdzie:

Ww(n)– Wartość waloryzacji w n- tym okresie,

W1 – półroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwszy okres waloryzacji (w porównaniu do poprzedniego okresu),

W2 – półroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za drugi okres waloryzacji (w porównaniu do poprzedniego okresu),

Wn–półroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za n-ty (w porównaniu do poprzedniego okresu),

Wr- Stały wskaźnik ryzyka = 0,03

Rb – wartość robót budowlanych w danym okresie rozliczeniowym obejmującym odpowiedni wskaźnik.

- obliczanie wartości zmiany wynagrodzenia, będzie następowało w okresach w stosunku do ogłoszonego wskaźnika,  zmianie tej podlegać będzie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane wykonane w danym okresie obowiązywania  półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych,

- zmianie podlegać będzie wynagrodzenie w odniesieniu do oferty Wykonawcy oraz związana z ich zmianą wysokość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2,

- maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania zmiany nie może przekroczyć łącznej wartości (+/-) 10 % wynagrodzenia  określonego w § 4 ust. 2.

- Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika, o którym mowa powyżej w ust. 7 pkt 6, uprawniającego strony umowy do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia, należnego Wykonawcy, Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia  sporządzi zestawienie cen uwzględniające zmianę cen dokonaną zgodnie z ust. 7 i przedłoży drugiej Stronie.

- W nawiązaniu do przygotowanych wniosków zgodnie z ust. 7 po całkowitym wykonaniu robót i po sporządzeniu końcowego TER, Zamawiający przygotuje jednorazowo aneks zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy obejmujący cały okres, za który należy się zmiana wartości  wynagrodzenia wg wzoru:

Wwcałkowita= Ww1+Ww2+…..

- Dodatkowe pozycje kosztorysowe wprowadzane aneksem do umowy do  kosztorysu ofertowego Wykonawcy robót będą podlegać również zmianie wynagrodzenia  w następujący sposób:

- pozycje kosztorysowe wprowadzone na postawie istniejących cen kosztorysowych – będą podlegać zmianie zgodnie z ww. zasadami,

- pozycje kosztorysowe wprowadzone na podstawie aktualnych w ostatnim dostępnym w chwili sporządzania kosztorysu numerze wydawnictwa SEKOCENBUD oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót niefigurujących w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub cen własnych Wykonawcy  - będą podlegać zmianie po  pełnych 6 miesiącach od ich wprowadzenia licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym  je wprowadzono aneksem do umowy do kosztorysu ofertowego  i kolejno następne  okresy.

11. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest dzień otwarcia ofert.

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 7, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 5

# ROZLICZENIE ROBÓT

- Rozliczenie za wykonane roboty (prace) będzie następować na podstawie faktur częściowych, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu i faktury końcowej.

- Faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu i uwzględniać będą lokalizację obiektów w ciągu dróg według następujących grup:

- drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe,

- drogi gminne,

- drogi wewnętrzne,

- Faktury częściowe będą wystawiane na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego obmiarów powykonawczych oraz protokołów odbioru wykonanych robót (prac) stanowiących załącznik do faktur.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego, 
sporządzony po wykonaniu całości robót (prac) objętych umową.

- Protokoły odbioru częściowego jak i odbioru końcowego podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora MZD w Rzeszowie.

- Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………………………………………, który znajduje się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT).

- W przypadku, gdy wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do ww. wykazu.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy mechanizmem podzielonej płatności.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia, uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Termin płatności faktur wynosi do 30 dni, licząc od dnia następnego po dacie otrzymania przez Zamawiającego łącznie: prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót oraz dowodów na spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 26.

- W fakturach Wykonawca oznaczy Zamawiającego w następujący sposób:

„Nabywca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 8130008613;

Odbiorca faktury (płatnik): Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 8132415305”. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Adres PEF Gminy Miasta Rzeszów: NIP 8130008613.

- Wykonawca, który jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT w formie ustrukturyzowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1598), wprowadzającej termin obligatoryjnego obowiązku wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”), będzie stosował  poniższe postanowienia umowy.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej będzie obustronnie podpisany protokół odbioru.

- Faktury wystawione w KSeF muszą być zgodne z protokołem odbioru, zawierać numer umowy, oraz numer rachunku bankowego Wykonawcy zgodny z umową.

- Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać następujące dane Zamawiającego:

- Nabywca - Podmiot 2: 	Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 8130008613;

- Odbiorca -Podmiot 3:  	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 8132415305

- Rola: Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca,

- Adres Zamawiającego: e-mail: fvksef@mzd.erzeszow.pl

- W okresie trwania awarii KSeF podatnik wystawia faktury w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem udostępnionym na podstawie art. 106 gb ust. 8 ustawy o VAT.

- Faktura elektroniczna, o której mowa w ust. 16 jest przekazywana na następujący adres 
e-mail Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie: fvksef@mzd.erzeszow.pl

- Każda przesłana w ten sposób faktura winna być zapisana w odrębnym pliku pdf z podaniem numeru faktury w nazwie pliku, a temat wiadomości e-mail winien zawierać numer przesłanej faktury i numer umowy tj. odpowiednio zapisy: „eFaktura nr: xx do umowy nr: xx.

- Data otrzymania faktury w trybie awaryjnym to: data jej faktycznego otrzymania przez Zamawiającego lub data przydzielenia numeru KSeF – jeżeli data faktycznego otrzymania faktury będzie późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- Wymagane umową wszelkie załączniki do faktury ustrukturyzowanej należy przekazać Zamawiającemu przed wystawieniem faktury w KSeF.

- Termin płatności faktur wynosi do 30 dni, licząc od dnia następnego po dacie otrzymania i biegnie w przypadku dostarczenia wszystkich załączników do  faktury.

- Strony uznają fakturę za otrzymaną w dniu nadania jej numeru identyfikującego w KSeF pod warunkiem, że faktura posiada prawidłowo wypełnione dane dla części „Podmiot 3”.

- W przypadku braku prawidłowych danych dla części „Podmiot 3” nie uznaje się faktury za otrzymaną i data nadania jej numeru identyfikującego w KSeF nie powoduje biegu terminu płatności.

- Faktura bez prawidłowych danych w części „Podmiot 3” wymaga wystawienia faktury korygującej. Faktura korygująca z prawidłowymi danymi dla części „Podmiot 3” stanowi podstawę ustalenia terminu płatności.

- W przypadku wystąpienia awarii, niedostępności KSeF już po wysłaniu faktury do KSeF i nadaniu jej numeru KSeF, termin płatności faktury ulega wydłużeniu o czas awarii/ niedostępności KSeF.

- Z zastrzeżeniem ust. 30 i 34, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych: oryginałów oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po podpisaniu przez Strony protokołu wykonanych robót (prac), w związku z wykonaniem których oświadczenia te są składane,

- Dokumenty składane zgodnie z ust. 26 w przypadku drugiego protokołu odbioru powinny dokumentować również zakres objęty pierwszym protokołem odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie dłużej jednak niż 25 od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,  potwierdzającego  wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót (prac).

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 26 Zamawiający wystąpi do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o potwierdzenie czy Wykonawca uiścił należne im wynagrodzenie wymagalne.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 30 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 32, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia  należnego Wykonawcy, zaś pozostałą część wynagrodzenia wynikającego z faktury przekazuje Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 32, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie  zamówienia publicznego może  stanowić  podstawę do odstąpienia od  umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 6

ODBIÓR CZĘŚCIOWY

1.	Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru przez Zamawiającego wszystkie wykonane 
w danym miesiącu roboty  (prace).

2. Odbiór robót (prac) będzie dokonywany raz w miesiącu, za miniony miesiąc, po przedłożeniu przez Wykonawcę szczegółowego obmiaru powykonawczego robót (prac), z wyszczególnieniem zakresu robót (prac), miejsca ich wykonania. Obmiar powykonawczy wymaga sprawdzenia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli jakości robót (prac), obmiaru w terenie i sprawdzenia prawidłowości wykonania robót (prac).

3.  Odbiory będą następować w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego obmiaru powykonawczego robót (prac). W przypadku stwierdzenia wad dających się usunąć, odbiór częściowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego jako termin ich usunięcia. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury.

4.  Odbiory częściowe nie wymagają powołania komisji odbiorowej przez Zamawiającego.

§ 7

ODBIÓR KOŃCOWY

1.	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru robót (prac).

- Razem z zawiadomieniem o zakończeniu robót (prac) i zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu deklaracje zgodności, certyfikaty i inne dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
W przypadku niekompletności dokumentów Zamawiający nie przystąpi do odbioru.

- Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Komisja przystąpi do odbioru 
w terminie 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego kompletności wymienionych w ust. 2 dokumentów niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia, załączonych do zawiadomienia o zakończeniu robót (prac). W przypadku stwierdzenia w przedmiocie umowy wad dających się usunąć, odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 2 dni roboczych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego jako termin ich usunięcia lub od daty zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wad.

- Odbiór przedmiotu umowy zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez obie strony.

- Protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany przez Zamawiającego do czasu usunięcia wad stwierdzonych w czasie dokonywania czynności odbioru.

6.   Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- nienadające się do usunięcia, Zamawiający może:

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

7. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia,

2)	datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,

3)	oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą,

4)	wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu,

5)	ustalenia co do zgodności wykonanych robót (prac) z umową, przekazaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6)	wymienienie ujawnionych wad,

7)	decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

8)	oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

9)	podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, następujące dokumenty potwierdzające brak zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców: oryginały zbiorczych oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

10. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy:

Kierownik robót:……………………………………………………….

- Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będą: Daniel Lasek, Radosław Wota, Piotr Curzytek, Krzysztof Kaleta, Wojciech Starego, Daniel Majcher, Artur Dybczak    - pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, zwani też Inspektorami. Osoby te wchodzą w skład komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego przy odbiorze końcowym robót (prac). W przypadku nieobecności wyżej wskazanych osób, ich obowiązki pełnić będzie osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Utrzymania.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 oraz wymienionej w ofercie winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych postanowieniami SWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby podanej w ofercie nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany tej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikającej z braku osoby nadzorującej będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót (prac).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 2, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

§ 9

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach przewidzianego umową wynagrodzenia należy:

1)	terminowa reakcja na otrzymane zlecenie oraz wykonywania zlecenia w możliwie najkrótszym czasie z uwzględnieniem reżimów technologicznych,

2)	utrzymywanie całodobowego kontaktu telefonicznego (także w dni wolne od pracy) umożliwiającego zgłoszenie konieczności wykonania nagłego remontu. W takim wypadku Wykonawca zapewni gotowość grupy remontowej w czasie nie dłuższym niż 1 godzina

od momentu powiadomienia (także w dni wolne od pracy),

3)	usuwanie uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu niezwłocznie po stwierdzeniu faktu lub otrzymaniu zawiadomienia. Uszkodzenia, których usunięcie nie było możliwe

po stwierdzeniu, powinny być oznakowane i usunięte w ciągu 24 godzin,

4)	usuwanie uszkodzeń zgłoszonych przez Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, których usunięcie w określonym czasie jest szczególnie istotne dla Zamawiającego,

5)	prowadzenie robót w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia w ruchu drogowym (drogi będą czynne);

6)	oznakowanie robót zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów (tymczasowa organizacja ruchu w ramach przewidzianego umową wynagrodzenia);

7)	przedłożenie do zatwierdzenia przez inspektora wszelkich receptur i materiałów minimum 7 dni przed planowanym wbudowaniem (wszystkie materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. świadectwa jakości, aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności);

8)	zorganizowanie we własnym zakresie - w razie potrzeby - zaplecza robót (magazyn sprzętu

i materiałów, baza pojazdów i maszyn, zakwaterowanie pracowników, itp.), w ramach przewidzianego umową wynagrodzenia;

9)	wyposażenie pracowników Wykonawcy oraz sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację w czasie prowadzenia robót;

10)	ponoszenie odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, utrzymanie porządku oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane

na terenie robót;

11)	ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, cieplnych i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót; Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na własny koszt,

12)	informowanie inspektora o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub zwłokę w terminie zakończenia robót,

13)	Wykonawca zapewni na własny koszt  ewentualnie obsługę geodezyjną w celu odtworzenia pasa drogowego,

14)	obowiązkiem Wykonawcy jest usunięcie poza teren robót materiałów z rozbiórki i demontażu,  które nie nadają się do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powyższe działania i dopełnienie wszelkich wymagań wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami,

15)	dysponowanie osobami do realizacji zamówienia:

a) kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie ustawy – Prawo budowalne lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo kwalifikacjami zdobytymi za granicą, uznanymi w Polsce przez właściwy organ,

b) minimum dwie grupy remontowe wraz z niezbędnym sprzętem wymaganym do realizacji robót (prac) zawartych w przedmiarze robót oraz Specyfikacjach Technicznych, stanowiących załączniki do SWZ ,

16)	Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2.	Materiały oraz urządzenia zastosowane do wykonania zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach Unii Europejskiej i przepisach polskich dotyczących wyrobów budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji technicznej określonym w dokumentacji.

3.	Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4.	Wykonawca obowiązany jest realizować roboty objęte zamówieniem za pomocą sprzętu oraz przy udziale osób posiadających wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się do utrzymania tego potencjału technicznego i kadrowego przez cały okres objęty umową.

5.	W myśl art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i Podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące roboty branży drogowej (pracownicy fizyczni). Wymaganie to nie dotyczy kierowników robót oraz osób świadczących usługi w ramach własnej działalności gospodarczej (np. osoby wykonujące transport, operatorzy koparek).

6. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie na podstawie umowy o pracę poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1. Dokument ten należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy oraz dokonać aktualizacji wykazu w razie zmiany pracowników i przedłożyć ją Zamawiającemu do 7 dni od dokonania zmiany

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy co do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu określonego w ust. 5, w szczególności do:

- żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania jego oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu,

- przeprowadzania kontroli.

8. 	W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający weryfikuje zatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Każdorazowo na pisemne lub elektroniczne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez niego, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na budowie na podstawie umowy o pracę. Zamawiający może żądać następujących dokumentów:

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określonych w ust. 5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę, datę zawarcia umowy i wymiaru etatu zakres obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), w szczególności zasady minimalizacji (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników, NIP, wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis pracownika,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), w szczególności zasady minimalizacji. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. 	Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, w tym nieprzedłożenie ich w wyznaczonym terminie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę, co spowoduje obciążenie Wykonawcy karą umowną.

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

11. Obowiązkiem Wykonawcy jest usunięcie poza teren robót (prac) materiałów z rozbiórki i demontażu, które nie nadają się do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powyższe działania i dopełnienie wszelkich wymagań wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

- za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie prowadzenia robót (prac);

- za szkody wyrządzone osobom trzecim, które ujawniły się po zakończeniu robót (prac), ale spowodowane są niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem robót (prac);

- za nienależyte wykonanie robót (prac), zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie prowadzenia robót (prac);

- za działania, uchybienia i zaniedbania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.

§ 11

PODWYKONAWCY

- Jeżeli Zamawiający dopuścił  w SWZ, to Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, z wyłączeniem kluczowych części przedmiotu umowy, jeżeli są określone w SWZ do samodzielnego wykonania przez Wykonawcę, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tej umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na ich zawarcie, jeżeli jej przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu umowy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek je uwzględnić i przedłożyć ponownie poprawiony projekt umowy. Niezgłoszenie w formie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany, uważane jest za akceptację projektu i umowa lub zmiana umowy może zostać podpisana.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej podpisania. Obowiązek ten dotyczy również kopii zmiany tej umowy (aneksu). Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany tej umowy nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawca musi zawierać w szczególności:

- zakres robót (prac) powierzony Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawca wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót (prac) objętych umową,

- wynagrodzenie, które nie powinno być wyższe, niż wartość tych robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania robót (prac) objętych umową,

- termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; termin nie może być dłuższy niż 25 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych. ,

- W przypadku gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, w przypadku zmiany:

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawek składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

  - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

  - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz stawki  podatku akcyzowego wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Podwykonawcę. Obowiązek udowodnienia tego wpływu, w tym przedstawienia szczegółowych kalkulacji, spoczywa na Podwykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi (związane z robotami budowlanymi), w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o wartości nieprzekraczającej 50 000 złotych.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia odpowiednie do określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na pisemne lub elektroniczne żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

- Kwotę złożoną do depozytu sądowego Zamawiający uznaje jako kwotę zapłaconą z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się dotyczące podwykonawstwa przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy robót (prac) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych umową lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawcę części robót (prac) w sposób sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 4 ust. 7, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.

§ 12

RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na roboty wymienione w punktach 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 przedmiaru robót, na okres 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 
7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego chyba, że ze względów technicznych lub technologicznych strony ustalają dłuższy termin.

- Wady zgłoszone przez Zamawiającego jako wymagające pilnego usunięcia, będą usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od dnia powiadomienia.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminie Zamawiający upoważniony jest do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Najpóźniej na 14 dni przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi i gwarancji nastąpi przegląd mający na celu ustalenie stanu rezultatu robót (prac). Ujawnione podczas przeglądu wady Wykonawca usunie nie później niż na 7 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji nastąpi odbiór ostateczny mający na celu stwierdzenie usunięcia tych wad.

- Zapisy niniejszej umowy stanowią jednocześnie zapisy karty gwarancyjnej dla udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 13

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w podjęciu działań, po otrzymaniu zlecenia - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu robót (prac) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za wykonanie danego zlecenia za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wykonania wskazanego w zleceniu;

- za nie przystąpienie w terminie określonym w § 1 ust. 9 do wykonania każdego zlecenia Zamawiającego – w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek nieprzystąpienia do wykonania;

- w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania prac (w tym wykonanie ich z brakami, wadami, niestarannie) – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi (o ile taki okres ustalono) - w wysokości 500 zł wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,  licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 500 zł za każdy taki przypadek,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w zakresie terminu zapłaty, w okolicznościach określonych w art. 464 ust. 10 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego – 50 zł za każdy dzień niedokonania zmiany licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu, ale nie więcej niż 500 zł;

- w razie stwierdzenia, że na budowie wykonują pracę osoby nie wskazane w umowie podwykonawczej i niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, co do których Zamawiający nałożył takie wymaganie w umowie (w tym za nieprzedłożenie przez Wykonawcę określonych w umowie przez Zamawiającego dokumentów mających to potwierdzać – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo  w zakresie zmiany  wynagrodzenia, w okolicznościach określonych w art. 439 ust. 4 i 5 ustawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego - 50 zł za każdy dzień niedokonania zmiany, licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu, ale nie więcej niż 500 zł,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 17 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek.

2.	Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 2 umowy.

3.	W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.	Zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

5.	Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.

6.	Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego 
o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót (prac) w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia realizacji wskazanej w zleceniu,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- suma kar umownych przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia zawartego w § 4 ust. 2.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od uzyskania informacji o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanych robót (prac).

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do:

- w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 15

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

      - Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł do dnia zawarcia umowy kwotę: … zł (….), tj. 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, w formie zgodnej z art.  450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - W razie przedłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna.

      - Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w dniu podpisania Umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

      - Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30%) nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

      - W przypadku wydłużenia terminu usunięcia wad poza okres rękojmi wynikający z przyczyn technicznych lub technologicznych o którym mowa w § 12 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem okresu rękojmi do wydłużenia okresu ważności zabezpieczenia.

§ 16

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Strony mogą dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa i w niniejszej umowie.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

- Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

- gdy zajdzie konieczność wykonania jakichkolwiek robót (prac) nieprzewidzianych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót (prac) objętych umową podstawową,

- wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót (prac) budowlanych jak: opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót (prac)), wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót (prac),

- wstrzymania robót (prac) spowodowanego wykryciem na przykład przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych,

- wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach,

- wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej,

- protesty co do wykonania robót (prac), składane przez użytkowników nieruchomości, na których prowadzone są roboty i sąsiadujących z terenem robót (prac).

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zwiększenia wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy, jeżeli po dokonaniu rozliczenia końcowego okaże się, że wynagrodzenie Wykonawcy za zakres faktycznie zrealizowanych robót (prac) za zgodą Zamawiającego nie wykraczających poza przedmiot umowy, wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych, będzie wyższe niż kwota wskazana w § 4 ust. 2.Wykonanie robót (prac), o których mowa, wymaga zgody Zamawiającego i zabezpieczenia środków finansowych.

- W sytuacji, gdy ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, obliczona w oparciu o zryczałtowane ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót (prac) wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych będzie niższa niż kwota wskazana w § 4 ust. 2, należy wskazać ostateczną wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawek składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r., o pracowniczych planach kapitałowych,

- stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz  stawki podatku akcyzowego

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę. Obowiązek udowodnienia tego wpływu, w tym przedstawienia szczegółowych kalkulacji, spoczywa na Wykonawcy.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz stawki podatku akcyzowego wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

- W przypadku, gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy przewiduje się możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 4 ust.7 – 9 .

- Dopuszcza się skrócenie terminu płatności faktur w celu dokonania wydatku w roku budżetowym, w którym wydatek jest zaplanowany.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wartości i zakresu wykonanych robót w poszczególnych latach realizacji umowy w przypadku zwiększenia środków finansowych w pierwszym roku bądź w kolejnych latach  realizacji umowy, a także zmniejszenie wartości i zakresu robót w poszczególnych latach realizacji umowy.

- Kwoty wymienione w § 4 ust. 4 pkt 1 i 2 mogą ulec zmianie bez zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2.

- W związku z obowiązywaniem  przepisów w zakresie  wystawiania i przesyłania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), postanowienia umowy dotyczące zasad rozliczania umowy w tym trybie mogą ulec zmianie.

- Wystąpienie siły wyższej będzie uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy, technologii wykonania prac oraz wynagrodzenia.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 na zasadach określonych w § 8. Zmiany personelu nie wymagają aneksu do umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę numeru rachunku bankowego na wniosek Wykonawcy.

- W razie zaistnienia w umowie omyłek pisarskich strony mają prawo je sprostować stosownym aneksem do umowy.

§ 17

SIŁA WYŻSZA

- Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.

- Przejawami siły wyższej są w szczególności:

- klęski żywiołowe, w tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp.

- akty władzy państwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy państwowej lub samorządowej, a także innych organów posiadających władztwo nad stronami i ich majątkiem,

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp.,

- strajki, blokady dróg, publiczne demonstracje itp.

- Za siłę wyższą nie uznaje się brak środków u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.

- W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 4, niniejszy paragraf nie ma zastosowania.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

    - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 (i ew. ust. 2) oraz art. 109 ust. 1 pkt ….. (w zależności od wskazanych podstaw wskazanych w SWZ) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz z przyczyn określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (podstawy wykluczenia do edycji przez ZP, zgodnie z zapisami SWZ).

    - Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują  się rozstrzygać w sposób polubowny. Te spory, co do których nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny 
w Rzeszowie.

    - Załączniki do umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 – Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy/Dostawcy

- Załącznik nr 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO,

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                           WYKONAWCA