# Załącznik Nr 2 –	Projekt umowy.

# UMOWA NR           /2026

zawarta w dniu ………………………………….r. pomiędzy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku

NIP 6871646553	REGON 370445681

którą reprezentuje:

………………………………………………..

………………………………………………..

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a

……………………………………….. działającym pod firmą ………………………………………………………… 
NIP ……………………	 REGON …………………., którą reprezentuje: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części Umowy "Wykonawcą"

wyłonionym w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w trybie podstawowym przeprowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320. z zm.), została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

#### Zakres przedmiotowy umowy

- Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku magazynowo - garażowego. Funkcja budynku: magazynowo - garażowy. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z antresolą, pełniący funkcję zaplecza technicznego i magazynowego, wspierającego bieżące działania ratowniczo-gaśnicze oraz utrzymanie gotowości operacyjnej straży pożarnej. Budynek przeznaczony jest do magazynowania sprzętu pożarniczego, ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także do przechowywania materiałów eksploatacyjnych, narzędzi i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Integralną część umowy stanowią:

- specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- oferta Wykonawcy.

§ 2

Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30.10.2026 r.

§ 3

# Obowiązki Stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- udostępnienia w dniu podpisania umowy budynku oraz przyległego terenu w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, które to przekazanie potwierdzone zostanie protokołem przekazania terenu budowy,

- przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji planowanego do realizacji zadania,

- odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania

- dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz opracowanym projektem,

- przekazania Zamawiającemu w terminie  7 dni roboczych od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowego realizowanych zadań,

- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń i oznakowania miejsca prowadzenia robót oraz okolicy wejścia do budynku,

- terminowego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad oraz oświadczenia, że roboty ukończone są zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których zostały zlecone,

- dbania o należyty ład, porządek, przestrzegania przepisów bhp, ochrony znajdujących się na terenie placu budowy obiektów i instalacji,

- wyrównania ewentualnych szkód, które powstały w wyniku prowadzonych robót,

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń, obiektów na terenie placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym np. atestów, deklaracji zgodności,

- uzgadniania z Zamawiającym kart materiałowych wyrobów i produktów jakie mają być zastosowane,

- koordynacja prac w zakresie, designu, wizualnym i estetycznym (wygląd końcowy 
i projekt wewnętrzny),

- uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót.

§ 4

Wynagrodzenie

- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy, za realizację na kwotę brutto w wysokości ……………………………………….. zł (słownie: ……………………………………………….).

- Podana powyżej kwota na wykonanie przedmiotu umowy jest kwotą ryczałtową. Obejmuje ona również wszelkie czynności poboczne związane z zadaniem, a w szczególności konsultacje, doradztwo lub pomoc z jakiej będzie chciał lub musiał skorzystać Wykonawca.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

- Faktura za realizację zleconych robót płatna w ciągu 30 dni od złożenia Zamawiającemu

- Warunkiem wystawienia faktury jest przyjęcie przez Strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- Zamawiający przewiduje na każdym z zadań dwa rozliczenia przejściowe oraz jedno końcowe.

- Stan zaawansowania robót w stosownym protokole zostanie potwierdzony każdorazowo przez Inspektora nadzoru.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 4a

Klauzule waloryzacyjne wynagrodzenia

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 umowy  w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzi-nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wy-nagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

- zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 % jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę,

      - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

      - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

      - W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

      - W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

      - W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych  z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

      - Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

      - Wniosek o którym mowa w ust 5 i 6 można nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 2 miesiące.

      - Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

      - Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

      - Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1;

      - Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 11 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

      - Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 pkt 5 określa się na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS;

      - Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 11.

      - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 5

Oświadczenia Stron

- Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa 
w § 1, zgodnie z:

- wiedzą techniczną,

- wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi,

- najlepszymi znanymi rozwiązaniami technicznymi i użytkowymi.

- Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z zakresem wykonywanych prac,

- zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonywanych usług,

- dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w  realizacji umowy o roboty budowlane bez względu na przyczynę ich powstania,

- Zamawiający oświadcza, że:

- posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- posiada zabezpieczone środki na dokonanie zapłaty za wykonane prace

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ………………., tel. ……………………..

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inspektor nadzoru ……………………………..…., tel. ……………….………..

§ 6

Kary umowne

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w wysokości 0.2% od wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1  niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% od wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych w czasie odbioru końcowego w wysokości 0,2 % od wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 50,00 zł, w przypadku ich nie usunięcia w terminie 30 dni,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% od wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1  niniejszej umowy.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 20%wynagodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 7

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru.

- Na każdym z zadań planowane są dwa odbiory częściowe oraz odbiór końcowy, których terminy powinien określać harmonogram realizacji robót.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy

- odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy.

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- W wypadku stwierdzenia wad w czasie odbioru, termin ostatecznego odbioru ustalają Strony.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 8

  - Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
w odniesieniu do całego przedmiotu umowy przez okres………………… m-cy licząc od daty odbioru końcowego.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji prawidłowego (zgodnego z niniejszą umową) wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy przez okres 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego.

§ 9

Wszelkie mogące wyniknąć na tle Umowy spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo 
i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej nie objętej postanowieniami Umowy zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

  - Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 i 455 Prawa zamówień publicznych.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności:

- Terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach:

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac,

- wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,

- konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu Stron,

- niesprzyjających warunków atmosferycznych, działania siły wyższej, wystąpienia awarii, katastrof, aktów wandalizmu,

- wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,

- następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy.

1.1)	Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pismem oraz wpisem do dziennika budowy.

1.2)	Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

- materiałów zaoferowanych w ofercie, z powodu:

  - niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów,

  - pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót.

2.2)	Każdorazowo taką zmianę musi zaopiniować Inspektor Nadzoru.

- Konieczności zastosowania robót zamiennych z powodu:

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, oraz nie będzie skutkować rozszerzeniem przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy.

- sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, Strona inicjująca zmianę przedstawia propozycję zmian zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany, o których mowa w pkt 3 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego (inspektora nadzoru).

3.3)	Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z wprowadzenia robót zamiennych poprzez jego obniżenie lub podwyższenie, z zastrzeżeniem, iż wartość robót zamiennych zostanie wyliczona z uwzględnieniem wartości robót dotychczasowych (o które nastąpi obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz dokonana w następujący sposób:

- robota dotychczasowa - jej wartość zostanie określona zgodnie z wyceną Wykonawcy określoną w Harmonogramie, a w przypadku braku tej wyceny w Harmonogramie Wykonawcy, jej wartość zostanie określona przy wykorzystaniu odpowiednich KNR 
i wg średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia przez Wykonawcę oferty i regionu wykonywania robót,

- robota zamienna (nowo wprowadzana) – jej wartość zostanie określona zgodnie 
z wyceną dokonaną przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia wniosku o wykonanie robót zamiennych i regionu wykonywania robót,

Zatwierdzony protokół konieczności będzie podstawą do zawarcia aneksu.

- Konieczności ograniczenia zakresu robót w stosunku do wykonywanego zakresu umowy, (roboty zaniechane), poprzez podpisanie stosownego aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy.

Zmiana umowy następuje poprzez obniżenie wartości wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych zgodnie z wyceną dokonaną w oparciu o Harmonogram, zaś w przypadku, gdy brak wyceny w Harmonogramie - przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg średnich cen SEKOCENBUD z daty złożenia oferty i regionu wykonywania robót. Zatwierdzony protokół konieczności będzie podstawą do zawarcia aneksu.

- Wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa przepisach ustawy Pzp, w tym 
w szczególności w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, o których zaistnieniu Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztów wykonania tych robót. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca ma obowiązek:

    - kontynuować realizację pozostałego zakresu Umowy, o ile roboty dodatkowe lub niewykonanie części Przedmiotu Umowy, nie uniemożliwiają jego prawidłowej realizacji,

    - w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, które warunkują możliwość realizacji prac z zakresu podstawowego i powodują konieczność wstrzymania robót, przystąpić ponownie do realizacji prac, nie wcześniej niż po podpisaniu:

- protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego oraz

- aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - uzyskać zatwierdzenie protokołu konieczności, do którego załącznikiem będzie kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robót budowlanych, na podstawie analogicznych pozycji w ofercie lub zatwierdzonym (HRF). W przypadku braku możliwości dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja będzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej jako „KNR”) i średnich cen SEKOCENBUDU z daty złożenia zawiadomienia o konieczności wykonania robót dodatkowych i regionu wykonywania robót. Zatwierdzony protokół konieczności będzie podstawą do zawarcia aneksu.

Przedmiotowe postanowienia będą miały również zastosowanie do kalkulacji innych robót dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyżej

- Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku cena  przedmiotu umowy może zostać odpowiednio zmieniona.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

- Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:							Wykonawca: