## /PPU/

## NR ZP.272…….2026

Na roboty budowlane

zawarta w dniu ……… 2026 r. w Urzędzie Gminy w Jordanowie pomiędzy:

- Gminą Jordanów, z siedzibą w Jordanowie ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Jordanów – Artura Kudzię

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Agaty Czyszczoń

Zwaną „Zamawiającym” NIP:552-15-86-100 REGON: 491892251

- a: ………………

z siedzibą w : …………………

NIP: …………… REGON: ……………

Zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- …………………………………

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 
z 2024r. poz.  1320  ze zm., dalej: „Pzp”), na podstawie oferty Wykonawcy została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot realizacji

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Sukcesywne świadczenie usług sprzętowych na terenie Gminy Jordanów w 2026 ”.

- Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określony został w specyfikacji warunków zamówienia i jej załącznikach w szczególności: opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji

Termin wykonania całego zamówienia przedmiotu umowy : do dnia  11 grudnia 2026 r.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do:

  - wykonania usług sprzętowych na terenie gminy Jordanów według potrzeb Zamawiającego zgodnie  z każdorazowymi „zleceniami” pracownika Urzędu Gminy lub miejscowych Rad Sołeckich. Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę, wartość zlecenia, termin rozpoczęcia i/lub zakończenia prac zostaną zawarte w  „Zleceniu” wystawionym przez Zamawiającego,

  - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przez cały czas obowiązywania Umowy realizację robót za pomocą sprzętu określonego w SWZ.

  - wykonania każdorazowego zlecenia objętego niniejszą umową zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym także obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - prowadzenia wszelkich prac przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

  - utrzymywania porządku na terenie budowy w zakresie prowadzonych robót,

  - ponoszenia  odpowiedzialności za  szkody  powstałe  na  terenie  prac  pozostające  w związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

  - ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników  i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami,

  - utrzymywania terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów,

  - zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robotami oraz sprzętu,

  - wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

  - odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części obiektów objętych robotami budowlanymi,

  - usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót,

  - bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i usługi, które Wykonawca wykonuje przy pomocy podwykonawców jak za swoje własne.

3.  Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( tj. Dz.U z 2025 poz. 277 ze zm.) zwanej dalej „umową o pracę” przez Wykonawcę  lub Podwykonawcę osób  wykonujących wskazane w niniejszej umowie czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

4. W sytuacjach nadzwyczajnych jak ulewy, powodzie i inne zdarzenia losowe Wykonawca podstawi sprzęt w miejsce oraz w ilości i rodzaju  wskazanych przez Zamawiającego w wezwaniu, w terminie do ……..godzin od chwili otrzymania wezwania (zgodnie z terminem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty)

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

  - Zamawiający zobowiązany jest do :

      - udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących robót budowlanych,

      - stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja przedmiotu umowy,

      - zapewnienia nadzoru w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

      - odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową,

      - zapłaty wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielem Zamawiającego  jest :

  - ……………………….

- Przedstawicielem Wykonawcy jest:

  - …………………………………

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

- Łączne wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1  ust.1 zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: brutto ………… zł (słownie: ………….. zł).

2. Wykonanie zleconych usług będzie rozliczane za godzinę pracy danym sprzętem wg cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym w tabeli rozliczeniowej.

3. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie zleconych i  faktycznie wykonanych usług potwierdzonych przez pracownika Zamawiającego. Ilość godzin pracy danym sprzętem (sprzętami) w stosunku do wskazanej w SWZ (przedmiarze robót) ilości szacunkowej może zostać zmniejszona lub zwiększona w zależności od potrzeb Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie. Minimalna wielkość udzielonego zamówienia wyniesie co najmniej 40%  kwoty ofertowej brutto.

4.  W czas (godziny) pracy sprzętu nie wlicza się czasu dojazdu sprzętu na miejsce wykonywania robót oraz czasu awarii.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na następujące dane identyfikacyjne:

- Nabywca usługi jest: Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów NIP:5521586100

Odbiorcą usługi jest: Urząd Gminy w Jordanowie, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów NIP: 7351026796

- W związku z wprowadzeniem systemu KSEF na fakturach przesyłanych w tym systemie od 01.02.2026 roku uwzględnione będą poniższe dane właściwe dla jednostki sektora finansów publicznych:

Nabywca: Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów NIP:5521586100

Odbiorca (Podmiot 3): Urząd Gminy w Jordanowie, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów, NIP: 7351026796 (na potrzeby wystawiania faktur w KSEF).

6. W przypadku gdy Wykonawca wystawia faktury ustrukturyzowane w KSEF, wystawiona faktura musi zawierać dodatkowe dane w sekcji „Podmiot 3” określone powyżej. W tym przypadku termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wskazującej indywidualny numer NIP Zamawiającego w sekcji „Podmiot 3”.

7. Wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy: nr ……………………….

8. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo części przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz fakturą VAT oświadczenia od Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. Niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

9. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo części przedmiotu umowy warunki zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom określone zostały w § 10   niniejszej umowy.

10. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. NIP:…………………...

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług

12. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 11 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie stanowi podstawy do żądania jakichkolwiek odsetek za opóźnienie z tytułu dokonania płatności po upływie terminu do zapłaty.

13. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu tylko pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

14. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych  (Dz.U. z 2020 poz.1666 ze zm.) Wykonawca może przesłać do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, fakturę za zrealizowane zamówienie w formie elektroniczne, zgodnie ze wspólną normą europejską, określającą i opisującą podstawowe elementy, jakie faktura elektroniczna musi zawierać.

15. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające wpływ na ceny, w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia ceny w oparciu o te okoliczności.

16. Datą zapłaty jest dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

§ 7

Prawo opcji

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na warunkach przewidzianych w SWZ i opisanych poniżej:.

1) W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu umowy (ilości godzin pracy sprzętem) o maksymalną wartość do 70 000,00 zł. Dla usunięcia wątpliwości Zamawiający wskazuje, że maksymalna wartość prawa opcji to 70 000,00 zł.

2) Skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.  Prawo opcji stanowi wyłączne uprawnienie Zamawiającego, a Wykonawcy nie służy roszczenie o wykonanie przez Zamawiającego tego prawa. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta  lub  skorzysta z niego w mniejszym niż maksymalny zakresie.

3) Skorzystanie z prawa opcji następuje w terminie obowiązywania umowy i następuje poprzez złożenie oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do dnia 27.11.2026r.

4) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usług w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 8

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli świadczenia  przez wykonawcę usług.

  - Upoważniony pracownik Zamawiającego kontroluje wykonanie i sposób wykonania zleconych prac.

  - W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń spisywany jest protokół podpisany przez obie strony, który będzie podstawą naliczania kar przewidzianych umową.

  - Wykonanie usługi winno być potwierdzone przez pracownika Zamawiającego. Brak potwierdzenia wykonania w/w usługi skutkować będzie odmową wypłaty wynagrodzenia za jej wykonanie.

5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Zamawiający dokona odbioru usługi i jednocześnie Strony uzgodnią w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. W przypadku nieosiągnięcia pomiędzy stronami porozumienia co do terminu na usunięcie wad nieistotnych, decyduje termin wskazany w treści protokołu przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad nieistotnych w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru, Zamawiający, bez konieczności wyznaczania jakiegokolwiek dodatkowego terminu Wykonawcy usunięcia wad jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia do dokonania tych czynności od właściwego sądu (art.480 §1k.c nie stosuje się).

6. Jeżeli w toku czynności odbioru usługi zostaną stwierdzone wady istotne przedmiotu umowy to Zamawiający przerwie czynności dokonania odbioru z winy Wykonawcy i:

1) wyznaczy termin, do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (tj. termin na usunięcie wad istotnych). Fakt usunięcia nieprawidłowości zostanie potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli Stron.

2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (wad istotnych, limitujących możliwość dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego) nienadających się do usunięcia:

a) Zamawiający może: odstąpić od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo zażądać wykonania zlecenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę po raz drugi na jego koszt i ryzyko, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy odszkodowań i  kar umownych wskazanych w § 9 niniejszej umowy.

b) Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć wynagrodzenie za dane zlecenie o część niewykonanego lub niezgodnie wykonanego zlecenia.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – każdorazowego zlecenia – w wysokości 5 % wartości brutto zlecenia za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy – każdorazowego zlecenia – w wysokości  5 % wartości brutto zlecenia za każdy dzień zwłoki,

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości  10 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejsze umowy,

3) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze zlecenia- w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 8 umowy,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 14 dni - w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 14 dni,

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca skierowany do wykonywania robót zgodnie z procedurą określoną w § 10 niniejszej umowy - karę umowną w wysokości 5 % kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, albo nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian– w wysokości 1% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust.1 w niniejszej umowy, za każdy przypadek naruszenia.

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy pzp, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

9)  za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu wymaganych dowodów/dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób przy pomocy których Wykonawca będzie realizował umowę o których mowa w § 13 niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

10) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1.

11) 500 zł za każdą rozpoczętą kolejną godzinę zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji robót, w przypadku zajścia jednej z sytuacji wskazanej w § 3 ust.4 niniejszej umowy, objętych danym wezwaniem Zamawiającego, licząc od upływu terminu wskazanego w § 3 ust.4.

12) 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji robót przy użyciu sprzętu w ilości bądź rodzaju różnych od wskazanego lub jego braku , licząc od upływu terminu wyznaczonego w zleceniu/wezwaniu.

2. W przypadku niedotrzymania terminu (rozpoczęcia lub realizacji) zleconej usługi przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić wykonanie prac objętych Zleceniem na rzecz podmiotu trzeciego, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia do dokonania tych czynności od właściwego sądu (art.480 §1k.c nie stosuje się).

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy.

5. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 50% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Zamawiający uprawniony jest bez odrębnej zgody Wykonawcy potrącić przysługujące mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z każdej wierzytelności, również niewynikającej z tytułu niniejszej Umowy, przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od naliczania kary w przypadku niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy przez Wykonawcę.

8. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

9. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 10

Podwykonawstwo

1. Podwykonawstwo – zasady ogólne:

1.1. Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców.

1.2 Powierzenie Podwykonawcom realizacji robót nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

1.3 Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej umowy.

1.4 Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców/dalszych Podwykonawców.

1.5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Każdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawierać co najmniej:

- szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania;

- wysokość wynagrodzenia należną Podwykonawcy, która nie może być wyższa od wynagrodzenia określonego w kosztorysie ofertowym - za tą cześć zamówienia;

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ usługi/roboty budowlanej;

- termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ usługi/ roboty budowlanej;

- możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w ppkt 4);

- oświadczenie, że Podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

1.7 W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia i nn. umowie, w szczególności nie spełnia ona wymagań określonych w ust 1.6,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/usługi/roboty budowlanej,

Zamawiający zgłosi w terminie do 7 dni, licząc od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzeżenia. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane do upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uważa się za akceptację przez Zamawiającego tego projektu.

1.8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie nieprzekraczającym 7 dni, licząc od daty jej zawarcia [art. 464 ust 5 ustawy pzp].

1.9 W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych.

1.10 W przypadku, gdy umowa której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w ust. 1.8 nie spełni wymagań określonych przez Zamawiającego w ust. 1.7, Zamawiający zgłosi w terminie wskazanym w ust. 1.7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgłoszenia sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację przez Zamawiającego umowy.

1.11 W przypadku, gdy w umowie, o której mowa w ust. 1.9 termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 1.6 pkt 3, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 5 dni, licząc od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawcę do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w terminie 5 dni, licząc od daty przesłania wezwania będzie skutkowało naliczeniem kary, o której mowa w §9 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.

1.12 Zapisy ust. 1.5 -1.11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

1.13 Przedkładający może sam poświadczyć kopię umów, o których mowa w ust. 1.8 i ust. 1.9.

1.14 Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy, dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niż w wskazany.

1.15 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. [art. 462 ust. 7 ustawy pzp]

1.16 W sytuacji, o której mowa w ust. 1.15 Wykonawca zobowiązany jest wraz z projektem umowy o podwykonawstwo/kopią umowy o podwykonawstwo przedstawić dokumenty dotyczące Podwykonawcy:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- dokument potwierdzający, że Podwykonawca spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

  - W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego oświadczenie od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia za jaki się one należą. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu.

  - Zapis ust. 1.17 stosuje się do dalszych Podwykonawców.

  - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowle dokonując potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.19 dotyczy wyłącznie należności, które powstały po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. [art. 465 ust. 2 ustawy pzp]

  - Wprowadzenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nowego Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 1.8 i ust. 1.9 zwalnia Zamawiającego z dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.

  - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust. 1.19-1.20 i ust. 1.23 i ust. 1.24. [art. 465 ust. 3 ustawy pzp]

  - Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 1.22, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić uwagi Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania wezwania. [art. 465 ust. 4 ustawy pzp]

  - W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 1.23, Zamawiający będzie uprawniony do: [art. 465 ust. 5 ustawy pzp]

- odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność zapłaty, albo,

- złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zasadności zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 ustawy pzp].

  - Maksymalna suma wynagrodzeń przysługująca podwykonawcom  i dalszym podwykonawcom nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, określonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych do realizacji robót. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.

  - Korzystając ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca nałoży na Podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w umowie, w tym zobowiązania do zachowania poufności, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego Wykonawcy.

§ 11

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zmiany terminów wykonywania umowy są dopuszczalne w następujących przypadkach:

2.1 Zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie oraz opóźnienia i niedotrzymania terminów  wynikające z powodu siły wyższej w szczególności:

a) klęsk żywiołowych;

b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia powodziowego, wystąpienie niskich temperatur, wiatr uniemożliwiający pracę, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;

c) siły wyższej, której pojęcie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizacje umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywane były nieuniknione, nawet przy przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: pożary, powodzie, długotrwałe ulewy, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie;

2.2 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez zamawiającego,

2.3 Konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia.

2.4 W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy co spowodowało niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia.

2.5 Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.

2.6 W przypadku wystąpienia utrudnień związanych z dostępem do materiałów budowlanych.

2.7 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionej w § 11 ust. 2 niniejszej umowy, termin wykonania umowy może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Jeżeli jest to uzasadnione Wykonawca może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich i pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.

3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w następujących przypadkach:

3.1 z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót lub skracających termin realizacji zamówienia, przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych , instalacji i urządzeń;

3.2 konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany.

3.3 uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy.

3.4 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w § 11 ust. 3 możliwa jest zmiana sposobu wykonywania, materiałów i technologii robót, ograniczenie zakresu robót objętych umową i/lub zmiana wynagrodzenia jeżeli jest taka zmiana wymaga zmiany wynagrodzenia.

3.4 konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii.

4. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

4.1 zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku  rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o maksymalnie 60 %  kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

4.2 gdy istnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonywania lub należytego wykonywania umowy zgodnie z SWZ.

4.3 Zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku wartość robót brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tych robót zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich odbioru;

5. W przypadkach określonych w § 11 ust. 2 pkt 2.2, 2.3, 2.5 ust. 3 , ust. 4 pkt. 4.1, 4.2, 4.3 możliwa jest również powiązana z daną zmianą odpowiednia zmian wysokości wynagrodzenia .

6. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą (art.455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy pzp) , jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy.

7. W przypadku zaistnienia podstawy do zmian każda ze stron przedkłada drugiej stronie propozycję takich zmian. Po otrzymaniu propozycji Wykonawca lub Zamawiający w terminie 14 dni  zatwierdzi lub odrzuci otrzymaną propozycję lub w tym terminie wystąpi o modyfikację tych zmian.

8. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga uzasadnienia i udokumentowania .

9. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych

10. Zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy pzp wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie

w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z poniższymi         zasadami:

- poziom zmiany kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynosi 20% w stosunku do cen rynkowych obowiązujących na dzień zawarcia umowy. Zmiana wynagrodzenia pozostaje dokonywana z użyciem wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę  wynagrodzenia strony nabywają po upływie  6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

- podstawą do ustalenia zmiany jest wskazanie wykazu kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia,

- Wykonawca ma obowiązek wykazania Zamawiającemu w jaki sposób zmiana kosztów wpływa na koszt wykonywania zamówienia,

- maksymalna dopuszczalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza   wynosi  1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy

9. W przypadku  dokonania modyfikacji o której mowa w pkt. 10 powyżej Wykonawca pozostaje zobowiązany do stosowania art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia danej okoliczności, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy;

- Wykonawca/Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją postępowania lub wskazaniami Zamawiającego.

- Złożono wniosek o upadłość lub otwarto likwidację Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 , powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i wskazywać na przyczynę odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.,

  - Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody właściwego sądu, w trybie art. 480 §1 k.c.. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia.

§ 13

Zatrudnienie pracowników – umowa o pracę

1. Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy na stanowisku pracowników fizycznych – bezpośrednio wykonujących roboty, kierowców są zatrudnione na umowę o pracę.

2. Wykonawca każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązuje się przedłożyć określone przez Zamawiającego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania niniejszej umowy – osób wykonujących w ramach umowy czynności o których mowa w § 13 ust.1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dowodów/dokumentów to potwierdzających. Obowiązek ten Wykonawca realizuje niezwłocznie po dokonaniu przedmiotowej zmiany.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w § 13 ust. 1 niniejszej umowy przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, w szczególności poprzez :

- żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w tym do okazania dowodów/dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia tych osób

- żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzanie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę, dowodów/dokumentów o których mowa § 13 ust. 2 i ust. 4 niniejszej umowy w terminach wskazanych w wezwaniu, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i będzie podstawą do naliczania kar umownych w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 9  niniejszej umowy, a także może być podstawą do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi prace na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną, celem przeprowadzenia przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli w tym zakresie.

6. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, w szczególności gdy nieuzasadniona zwłoka w wykonywaniu obowiązków o których mowa w § 13 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, przekroczy 14 dni. Prawo odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia.

7. Wymogi, o których mowa w § 13 niniejszej umowy wynikają z art. 95 ustawy Pzp.

## § 14

## Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy  Jordanów jako administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca będzie współpracował prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO).

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe lub powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejsze umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

- Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

- Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszej Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. Jeżeli postanowienie Umowy uznane za nieważne można zmienić lub je uzgodnić ponownie, Strony są zobowiązane do odpowiednich zmian w formie pisemnej.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Adresy Stron wskazane w Umowie uznaje się za ważne i skuteczne względem doręczeń dokonywanych pomiędzy Stronami. W przypadku ich zmiany Strona jest zobowiązana powiadomić o powyższym fakcie pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) drugą Stronę, pod rygorem uznania doręczeń dokonywanych na adres uprzedni za dokonane skutecznie. Jako adresy do korespondencji Strony wskazują:

- Dla Zamawiającego: …………………………………..

2)  Dla Wykonawcy: ……………………………………………

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

- Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:

1) Załącznik nr 1- SWZ z załącznikami

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY