UMOWA NR ……./2026

zawarta w dniu …………. 2026 r. w Zdunach pomiędzy Gminą Zduny, 99-440 Zduny 1c zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Skowrońskiego - Wójta Gminy Zduny,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zduny – Hanny Wegner,

a

………………………………………………………………………………………………… , zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………… 1.	Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 - dalej: Pzp), w trybie podstawowym, bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

2.	Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 poniżej, jest współfinansowane ze środków budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zostaje zawarta umowa o treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia:

„Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Zduny” współfinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie:

- transport na składowisko odpadów niebezpiecznych, rozładunek i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest,

- ważenie, pakowanie, załadunek i transport płyt cementowo-azbestowych zdjętych 
z dachów przez właścicieli w okresie poprzedzającym postępowanie przetargowe i ich unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych,

- prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane będą 
w porozumieniu Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w zakresie terminu realizacji,

- wykaz nieruchomości do wykonania usługi zawiera załącznik nr 1 do umowy,

- Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędny sprzęt i materiały dla wykonania zamówienia tj.; (maszyny transportowe, sprzęt do ważenia azbestu, materiały do składowania azbestu, rusztowania, drabiny, folie i inne niewymienione a konieczne do prawidłowej realizacji umowy).

- szacowana ilość odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia – ok. 102,700 Mg.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.

- Wykonawca ponosi aż do chwili oddania usługi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca przedłoży w terminie nie później 10 dnia od daty podpisania umowy 
z Zamawiającym harmonogram ustalający terminy wykonywania usługi utylizacji azbestu na terenie gminy Zduny.

- Wszelkie odstępstwa i zmiany w realizacji przedmiotu umowy mogą być zrealizowane za uprzednią zgodą Zamawiającego.

§2

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy

- Termin zakończenia robót ustala się na dzień: ……..2026 r.

§3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dokonywanie odbiorów z czynności demontażu,

- zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

§4

- Do obowiązków Wykonawcy należy powiadamianie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5-dniowym o planowanych robotach na danej nieruchomości.

- Po wykonaniu usługi polegającej na demontażu płyt azbestowych, przewiezienia wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu azbestu, Wykonawca w terminie 7 dni od wykonania indywidualnej usługi przedstawi zamawiającemu oświadczenie potwierdzające demontaż płyt azbestowych podpisane przez właściciela, u którego wykonano usługę.

- Po wykonaniu usługi polegającej na odebraniu wyrobów zawierających azbest 
z nieruchomości do miejsca unieszkodliwienia azbestu, Wykonawca w terminie 7 dni od wykonania indywidualnej usługi przedstawi zamawiającemu oświadczenie potwierdzające odbiór płyt azbestowych podpisane przez właściciela, 
u którego wykonano usługę.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z zachowaniem przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.

- Zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu całości robót w celu dokonania odbioru 
i sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest na końcowy odbiór robót przedłożyć dokumentacje fotograficzną związana z realizacją zadania na płycie CD z miejsc, z których były usuwane wyroby zawierające azbest (co najmniej 5 zdjęć w kolorze wykonanych na różnym etapie wykonywania usługi)

§5

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na terenie wykonywania robót w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, p.poż., ochrony znajdujących się na terenie obiektów budowlanych i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren miejsca wykonywania prac 
w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonywanych robót.

§6

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§7

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzy wykonawstwo robót tak jak za własne działanie lub zaniechanie. Odpowiedzialność ta związana jest w szczególności z gwarancją na wykonane roboty, terminem wykonania, szkodami wyrządzonymi w trakcie robót Zamawiającemu lub osobom trzecim.

§8

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe liczone w następujący sposób:

- wartość ryczałtowa brutto utylizacji za jedną tonę: ………..……..zł. (słownie: ………………………………………………………………………………).

§9

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą:

- przedstawione potwierdzenia przyjęcia zutylizowanego azbestu na składowisko odpadów w formie karty odpadu,

- faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, bezusterkowym odbiorze końcowym robót z terminem płatności 30 dni od dnia dostarczenia faktury wraz kompletną dokumentacją odbiorową,

- rozliczenie finansowe wykonanych robót nastąpi na podstawie faktury końcowej 
i ostatecznego protokołu odbioru robót,

- w razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- oświadczenie, że dane usługi zostały wykonane bez udziału podwykonawców, lub

- w przypadku wykonania usług z udziałem podwykonawców – oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części umowy.

- w przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z tytułu wykonanej przez niego części przedmiotu umowy i związanym z tym nieotrzymaniem przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w podpunkcie „b” niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część przedmiotu umowy 
i numerze konta bankowego, na które należy przekazać to wynagrodzenie, oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- wraz z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o którym mowa w podpunkcie „c” niniejszego paragrafu, Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W razie braku pisemnych uwag Wykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, do czego niniejszym Wykonawca Zamawiającego upoważnia.

- kwota wynagrodzenia wypłacanego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przekroczyć wartości usług wynikającej z niniejszej umowy. Kwota ta zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata przysługująca podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszym paragrafie zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od momentu wprowadzenia takiego obowiązku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Za dzień doręczenia faktury zamawiającemu uznaje się dzień otrzymania faktury przez zamawiającego w KSeF.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub innych przesłanek uniemożliwiających wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zamawiającego oraz postępowania zgodnie z przepisami przejściowymi wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania zamawiającemu swojego numeru KSeF (NIP podmiotu uprawnionego do odbioru faktur w tym systemie) najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury do KSeF oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system.

- Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, w tym robót dodatkowych o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, określenie ich wartości nastąpi na podstawie kosztorysu uproszczonego robót dodatkowych, sporządzonego przez Wykonawcę. Kosztorys robót dodatkowych podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do realizacji tych robót.

§10

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu o terminie zakończenia prac.

- W razie uszkodzenia lub zniszczenia mienia podczas wykonywanych prac (bądź kradzieży urządzeń), Wykonawca zobowiązany jest naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§11

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru 
w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego.

- Całkowite wynagrodzenie umowne stanowiące podstawę do naliczania kar umownych wyliczone zostanie jako iloczyn szacowanej ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia określonej w § 1 ust. 1 tiret 7 i wartości ryczałtowej brutto utylizacji (bez demontażu/z demontażem) za jedną tonę: ………..zł określonej w 
§ 9 tiret 1 umowy.

§12

- Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru prac na 3 dni przed ich zakończeniem,

- jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia,

- w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

§13

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających 
z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

- Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zapisach umowy w przypadkach:

- konieczności przedłużenia terminu wykonania prac ze względu na działania sił wyższych, zmianę zakresu robót, okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć,

- zmiany wynagrodzenia ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów, które powodują zmianę wartości umownej, jeżeli zmiana wynagrodzenia nie będzie większa lub mniejsza niż 30% wynagrodzenia ustalonego w umowie.

§ 14

- Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawcy jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru prac,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Zamawiającemu jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni,

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 15

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16

- W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od umowy,

- strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych prac a Wykonawca zabezpieczy przerwane prace. Koszt prac i czynności zabezpieczających poniesie strona, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca usunie z terenu wykonywania prac obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 7 dni po terminie przerwania prac,

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane prace do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające,

- Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych prac i zapłaty za wykonane prace do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy Zamawiający może zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy,

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren robót pod swój dozór,

- Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca 
uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.

§ 17

Wykonawca zobowiązuje się do:

- bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w szczególności danych osobowych, w których posiadanie wszedł lub wejdzie w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, także po zakończeniu jej realizacji.

- zachowania w tajemnicy i odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez Zamawiającego a także informacji o sposobach ich zabezpieczenia.

- wykorzystywania uzyskanych informacji oraz otrzymanych dokumentów od Zamawiającego wyłącznie w celach związanych z umową.

- podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych powierzonych im w trakcie obowiązywania umowy, obowiązek zachowania poufności wiąże Wykonawcę także po rozwiązaniu niniejszej umowy.

- ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie do pracowników/osób posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz nadzorowania tych pracowników/osób w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, w tym do przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobu ich zabezpieczenia.

§ 18

## Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Zduny.

- Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Zduny jest: inspektor@kiodo.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zawarcia umowy, której przedmiotem jest wykonanie „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Zduny” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 39 ) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.).

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie  organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z  2011 r. Nr 14, poz. 67, Nr 27 poz. 140) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do treści swoich danych,

- na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych   z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 19

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku umowy.

- Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia czy informacje powinny być przekazywane w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego listem poleconym lub osobiście na adres strony, do której są kierowane lub do rąk jej przedstawiciela, chyba, że umowa stanowi inaczej.

- Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową są:

- Magdalena Bończak - tel. 46 838 74 26 wew.5, e-mail m.bonczak@gminazduny.pl

- Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do reprezentowania w ramach realizacji umowy, w tym do składania wiążących oświadczeń woli i wiedzy, a także ustaleń co do terminów i sposobu wykonania przedmiotu umowy jest - ……………………………… , tel. ...................................., adres e-mail: …………………………………………….

- Wskazane w niniejszym paragrafie osoby nie są upoważnione do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym w szczególności dotyczących przedmiotu umowy 
i wynagrodzenia.

- Strony dopuszczają przekazywanie informacji, dla których nie została zastrzeżona forma pisemna pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej na adresy email wskazane 
w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu umowy.

§ 20

1.	Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowlane.

2.	Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik:

- zbiorcze zestawienie lokalizacji – zał. nr 1 do umowy.

Zamawiający:     			            		Wykonawca: