UMOWA Nr …………… (wzór)

zawarta w dniu ………………………. 2026r. w Tyrawie Wołoskiej pomiędzy:

Gminą Tyrawa Wołoska, z siedzibą w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, NIP 687-17-85-094, REGON ……..

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska: Joannę Szylak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy:  Marty Tabisz

zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a       
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez .......... /reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), NIP ……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy”

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Niniejszą umowę zawarto na mocy przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n.: „Wykonanie oświetlenia odcinka drogi od GOK do budynku Rakowa 57” na dz nr ewid. 617/8, 632/1, 632/2, 633, 634, 635, 655, 656/1, 656/2, 658, 657, 678, 712, 713/2, 713/1 w m. Tyrawa Wołoska – etap I.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane roboty budowlane zgodnie z Dokumentacją projektową, niezbędną do realizacji przedmiotu Umowy.

- Złożona oferta, Specyfikacja Warunków Zamówienia, stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca wystąpi do Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku o zawarcie umowy zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, dołączając opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji i zabezpieczenia robót, zgodny z warunkami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach, oraz wykonania nadzoru nad tym ruchem (Dz.U. 2017 poz. 784) – jeśli będzie wymagany.

§2

Postanowienia wstępne

- Jakiekolwiek nieprawidłowości związane ze złożeniem oferty, w szczególności związane z niewłaściwym oszacowaniem kosztów wykonania zamówienia- obciążają wykonawcę.

- Wykonawca wykona wszystkie roboty z dołożeniem najwyższej staranności w sposób zapewniający, że wykonany przedmiot umowy będzie spełniał prawidłowo swoje przeznaczenie.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności z Prawem budowlanym, wraz z przepisami wykonawczymi, przepisami BHP, postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia, harmonogramem rzeczowo- finansowym inwestycji opracowanym przez Wykonawcę, zgodnie z aktualnym poziomem  wiedzy technicznej, należytą starannością, etyką zawodową, przez osoby posiadające wymagane  kwalifikacje i uprawnienia.

- Wykonawca zapoznał się z dokumentacją i stwierdza, że dokumenty są kompletne i nadają się do wykonania przez niego przedmiotu umowy.

- Wykonawca dokonał oględzin miejsca robót budowlanych i zapoznał się z warunkami ich prowadzenia.

- Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę harmonogramu robót (kolejność realizacji poszczególnych zadań). Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia ww. harmonogramu w terminie 7 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

§ 3

Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, w terminie:

1)  rozpoczęcie prac:  od dnia zawarcia umowy

2)  zakończenie prac: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

§ 4

Teren budowy

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie robót do 14 dni od daty przekazania placu budowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone niezwłocznie po upływie wskazanego terminu.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy protokolarnie.

- Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy przez wykonawcę ponosi on, aż do chwili zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na własny koszt ogrodzenie terenu budowy (jeżeli teren budowy tego wymaga), strzec mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie realizacji zamówienia.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Wykonawca będzie niezwłocznie usuwał z terenu budowy wszystkie zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy umocowanym przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów inspekcji nadzoru budowlanego w zakresie przewidzianym ustawą Prawo budowlane.

- W trakcie wykonywania robót należy umożliwić mieszkańcom dojście i dojazd do ich posesji.

- Wykonawca zobowiązany jest na oznakowanie miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym oraz zachować bezpieczeństwo komunikacji pieszej i kołowej.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu zakończenia inwestycji.

§ 5

Powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego,

koordynatora umowy, kierownika budowy

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie - ……………………………….

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w granicach Prawa budowlanego oraz w granicach umocowań nadanych mu niniejszą umową.

- Zamawiający  zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zobowiązuje się do  niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe.

- Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie …………………………….

- Zakres podstawowych obowiązków kierownika budowy określa art. 22 Prawa budowlanego.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Kierownik budowy jest upoważniony do przejęcia terenu budowy i odbioru dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy.

- Zamawiający wymagana stałej obecności kierownika budowy na terenie budowy podczas prowadzenia robót  budowlanych.

- Kierownik budowy ma brać czynny udział w odbiorach wszystkich robót budowlanych.

- W wypadku zmiany kierownika budowy Zamawiający zostanie powiadomiony o planowanej zmianie pisemnie nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną zmianą.

- Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę kierownika budowy.

- Zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga zmiana Kierownika Budowy, nie   wymaga to zmiany Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany kierownika budowy w przypadku, gdy nie będzie on właściwie wypełniał swoich obowiązków.

- Procedura związana ze zmianą kierownika budowy nie stanowi przesłanki do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

Przekazanie dokumentacji

- Zamawiający przekazuje Wykonawcy dokumentacje projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w dniu zawarcia umowy.

- W dniu zawarcia umowy kierownik budowy wypełnia i podpisuje oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy.

§ 7

Osoby do kontaktu przy realizacji umowy

- Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan/i ………………………………….

- Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan/i ……………………………………..

§ 8

Wymogi dotyczące materiałów

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego oraz wymaganiom projektu budowlanego. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy.

- Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną, lub normą innych Państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, względnie aprobatą techniczną oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa dla materiałów, które tego wymagają z określeniem partii której one dotyczą.

- Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

- Za pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca może stosować materiały równoważne o tych samych cechach funkcjonalnych i jakościowych, co wskazanych w SWZ, dokumentacji projektowej.

- Wszystkie materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia dostarcza i odpowiada za nie Wykonawca.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów całą dokumentacje techniczną wraz ze wszystkimi deklaracjami zgodności, atestami, certyfikatami.

- § 9

- Zobowiązania wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy, w tym w szczególności zobowiązany do:

- wykonania własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenia kosztów jego utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie  budowy).

- przywrócenia własnym kosztem i staraniem, do pierwotnego stanu tereny zajęte pod urządzenie placu budowy oraz do usunięcia zaplecza budowy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Za ewentualne szkody spowodowane podczas prac budowlanych terenu objętego inwestycją odpowiada Wykonawca. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić go do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

- W przypadku powstania szkód z winy Wykonawcy i nie usuniętych przez niego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia awarii z winy Wykonawcy zobowiązany on jest do zgłoszenia zaistniałego faktu  instytucjom zarządzającym uszkodzonym obiektem/instalacją, poinformowania Zamawiającego oraz udzielenia wszelkiej informacji oraz pomocy przy jej usunięciu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi pracami w ramach realizacji przedmiotu umowy bądź ich zaniechaniem. Odpowiedzialność ta dotyczy również usług zleconych Podwykonawcom.

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu ewentualnych roszczeń.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy wraz z zapleczem z chwilą przejęcia placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do popierania i ochrony interesów Zamawiającego w kontaktach z osobami  trzecimi.

- W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w szczególności związanych z przedmiotem  zamówienia Zamawiający i Wykonawca określą zakres czynności zmierzających do wypełnienia postanowień umowy i sposób ich realizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy oraz terminowość jego wykonania.

- Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą  zawierającą w szczególności dokumentację materiałów zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy (np. certyfikaty, atesty, gwarancje).

- Wykonawca poinformuje inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu  oraz o terminie robót zanikających. Jeżeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach zobowiązany będzie, na własny koszt, do odkrycia robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót a następnie do przywrócenia, na własny koszt, robót do stanu poprzedniego.

- Wykonawca nie może wykorzystywać otrzymanych materiałów w celu innym niż określono w umowie,  a w szczególności Wykonawca nie ma prawa udostępniać ich osobom trzecim.

- Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres od dnia przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego robót zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia – robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez wykonawcę z pracownikami wykonującym roboty.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy  o pracę.

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy przeprowadzić przeszkolenie z zakresu BHP oraz z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych dla pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca deklaruje, iż pracownicy wykonujący roboty budowlane na podstawie umowy o pracę posiadają aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonywania przez nich swoich obowiązków.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Zmiana pracownika wykonującego roboty budowlane będzie możliwa w następującej sytuacji:

- na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego robót;

- na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami;

- W przypadku zmiany pracownika wykonującego roboty, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż proponowana osoba spełnia wymagania określone dla stanowiska przez nią zajmowanego, określone w SWZ oraz postanowieniach umowy.

§ 10

Gwarancja i Rękojmia

1.       Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (OC), obejmującej przedmiot umowy,  na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy.

2.       Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.

3.       Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1.

4.       W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

5.       Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w całości Wykonawcę.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji Zamawiającego.

§ 11

Podwykonawstwo

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami i przepisami, przy użyciu sił własnych oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy korzystał będzie z podwykonawstwa poprzez powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom lub poprzez korzystanie z zasobów podwykonawców:

- roboty w zakresie:

..........................................................................................................................................

(w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia powierzonego podwykonawcy)

- roboty w zakresie……………………………………………………………………

(w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia powierzonego podwykonawcy)

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za działania wynikające z umów o podwykonawstwo.

- Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją umowy w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, zawarte  między Wykonawcą z co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca oświadcza, że pozostały zakres robót objętych umową wykona osobiście.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, zobowiązany jest do:

  - przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy winien określać zakres robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę oraz kwotę należnego mu z tego tytułu wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie może być wyższe niż wartość zleconego podwykonawcy zakresu robót, wynikającą z oferty Wykonawcy. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu niezbędnych informacji dotyczących tych podwykonawców.

  - umowa o podwykonawstwo winna spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia,

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku:

- gdy projekt nie spełnia wymagań określonych w ust. 6 pkt 1 lub  2),

- gdy projekt przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 3).

- W przypadku nie zgłoszenia w terminie określonym w ust. 7 pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniające wymagań określonych w ust. 6 pkt 2 lub pkt. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy.

- W przypadku nie zgłoszenia w terminie określonym w ust. 10 pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający umowę zaakceptował.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji niniejszej  umowy do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  oryginałem, przez przedkładającego, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od  dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości  określonej w §15 ust.3 pkt. 3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.

- W przypadku, gdy w umowie określonej w ust. 12 termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 12, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii umowy i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uwzględniającego w całości zgłoszone zastrzeżenia lub sprzeciw, projektu jej zmiany lub odpowiednio zmiany umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.

- W przypadku zmian projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 – ust.14.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest obowiązany do wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki określone w art.125 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Ewentualna zmiana lub rezygnacja  z podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy złożenia stosownego oświadczenia o aktualnym stanie powierzenia realizacji części zamówienia objętego niniejszą umową podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej  podanej w ofercie w kwocie.......................................zł, zostanie wniesione w ٭[pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, bądź w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2025 r. poz. 98) - ٭ należy wpisać formę zabezpieczenia podaną w ofercie].

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia Wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawia się 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwotę, o której mowa w ust. 4 Zamawiający zwraca nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 13

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w §15 ust. 3 pkt 3) za każdy kolejny dzień zwłoki, od dnia określonego w § 3 pkt 2) umowy,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 15 ust.3 pkt 3) umowy, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 15 ust. 3 pkt 3) umowy,

- w przypadku powierzenia wykonania części zadania podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom:

  - braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia umownego określonego w § 15 ust. 3 pkt 3), za każdy przypadek braku  zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

  - zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 3 pkt 3) umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia terminu wyznaczonego do zapłaty każdej faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, co do której Wykonawca pozostawał w zwłoce z zapłatą,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem  są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w §15 ust. 3 pkt 3) umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia projektu umowy lub projektu jej zmiany,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o  podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w  § 15 ust. 3 pkt 3) umowy, za każdy  przypadek nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany,

  - braku doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego § 15 ust. 3 pkt 3) umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w doprowadzeniu do zmiany. Kara liczona od dnia bezskutecznego upływu terminu do wprowadzenia zmian, do dnia przedłożenia umowy ze zgodnym terminem zapłaty,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w związku ze zmianami w niniejszej umowie w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w  § 15 ust. 3 pkt 3) umowy, za każdy przypadek braku dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo,

  - gdy roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał inny podmiot niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 3 pkt 3) umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §15 ust. 3 pkt 3) umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia upływu terminu wyznaczonego na rozpoczęcie czynności odbioru,

- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż podane w § 18 ust. 1 pkt 3, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego § 15 ust. 3 pkt 3) umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, określonych w ust. 1 i ust. 2, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia określonego w §15 ust. 3 pkt 3 umowy.

- Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, to strony mogą dochodzić  odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub  odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 15 ust.3 pkt 3) umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Kary umowne płatne będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty.

§ 14

Odbiór robót

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony  w  §1, przy czym strony ustalają , że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- końcowy – po wykonaniu całości robót objętych umową,

- odbiór pogwarancyjny – po upływie okresu gwarancji.

- Wykonawca/kierownik budowy/ zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz oddzielnym pismem skierowanym do Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w terminie do 7 dni od daty  zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając Wykonawcę o terminie, pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od daty powzięcia o tym wiadomości.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

- Z czynności odbioru częściowego i odbioru końcowego strony sporządzają protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

- W przypadku nie rozpoczęcia odbioru przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca może powołać komisję i dokonać jednostronnego odbioru przedmiotu  umowy sporządzając protokół odbioru, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. O terminie jednostronnego odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego na  piśmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

- Prawo jednostronnego odbioru przedmiotu umowy i sporządzenia protokołu odbioru  przysługuje również  Zamawiającemu, jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w okresie o którym mowa w ust. 3, Wykonawca nie zgłosi się do czynności odbioru.

§ 15

Rozliczenie

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Zgodnie z art. 632 §1 k.c., Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie złożonej oferty,  na  kwotę:

  - cena netto : ................. zł (słownie: .................................................................................. zł)

  - podatek VAT .......... tj. ................. zł (słownie: ............................................................... zł

  - cena brutto : ................. zł (słownie: ................................................................................ zł)

- Wynagrodzenie określone w ust. 3, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

Wynagrodzenie będzie regulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego nr        
         …………………………….. na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………….

* z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 4.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty jej prawidłowego doręczenia do siedziby Zamawiającego. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Fakturę należy wystawić na:

Nabywca: Gmina Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094, REGON 370440761

Odbiorca: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175

Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy, umożliwiający płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności oraz że rachunek bankowy znajduje się w elektronicznym wykazie, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego, który powinien być dołączony do faktury.

- W przypadku wykonania części zadania przez podwykonawców lub dalszych  podwykonawców:

  - warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, dostaw oraz usług,

  - wykonawca w ciągu 5 dni licząc od daty upływu terminu zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy określonego w umowie na podwykonawstwo, przedłoży w siedzibie Zamawiającego faktury (oryginał do wglądu Zamawiającego) wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z dowodem zapłaty oraz oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku jakichkolwiek roszczeń podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do Wykonawcy i Zamawiającego,

  - w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w pkt 2), kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty jest pomniejszona o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych dowodów zapłaty,

  - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę na podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy na podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się, po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do przedstawienia dowodów zapłaty, od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Wynagrodzenie, o którym mowa  w zdaniu pierwszym, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

  - bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

  - przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zgłoszeniu się podwykonawcy z żądaniem o dokonanie bezpośredniej zapłaty oraz możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcę,

  - w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać  bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezgodność takiej zapłaty, lub

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku wystąpienia zasadniczych wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub,

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,

  - w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, dalszych podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie lub brak regulowania wymaganych zobowiązań przez Wykonawcę wobec tych podmiotów stanowi nienależyte wykonanie niniejszej umowy.

- Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu wykonania przedmiotowej umowy.

- Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie społeczne i inne opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników w związku z działalnością związaną z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez Wykonawcę.

- Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia i koszty Wykonawcy związane z jej realizacją.

§ 17

Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jego pełna nazwa dla celów identyfikacji podatkowej brzmi :

Gmina Tyrawa Wołoska

38-535 Tyrawa Wołoska 175

NIP 687-17-85-094

§ 18

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie 14 dni od dnia określonego w § 3 pkt 1. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w  terminie do 30 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na rozpoczęcie prac,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał roboty i ich nie wznowił w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni, licząc od ostatniego dnia przerwy,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- zostanie ogłoszone zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. Odstąpienie od  umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z zakresem określonym w § 1, SWZ dokumentacją projektową  lub nienależycie  wykonuje swoje inne zobowiązania wynikające z umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- Zamawiający dokona bezpośrednich zapłat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni, od daty trzeciej zapłaty.

- Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3  pkt 2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni, licząc od  dnia wskazanego w § 3 pkt 2 umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

§ 19

Procedura odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do wykonania następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza, w terminie do 5 dni od daty odstąpienia  od umowy, protokół inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia robót, a Wykonawca zabezpiecza nie  zakończone roboty,

- koszty czynności zabezpieczających ponosi ta strona z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz pełnowartościowych materiałów i urządzeń, których nie  można wykorzystać do realizacji innych robót. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z  przyczyn zależnych od Zamawiającego, to zobowiązany jest on pokryć koszty tych materiałów i urządzeń oraz je przejąć,

- Wykonawca usunie z terenu budowy materiały i urządzenia stanowiące jego własność w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

§ 20

Postanowienia końcowe

- Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu Umowy jak za swoje własne działania i zaniechania.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, 
w szczególności Kodeksu cywilnego i Prawo zamówień publicznych.

- Strony zobowiązują się do rozstrzygania spraw spornych metodą negocjacji. W przypadku nieusunięcia rozbieżności stanowisk w terminie 7 dni, spory pomiędzy Stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zaistnienie sporu, dotyczącego umowy, nie zwalnia Strony od obowiązku dotrzymania pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, pozostających poza sporem.

- Jeżeli jakieś postanowienie umowy stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na ważność lub skuteczność innych jej postanowień. W takim przypadku, Strony wspólnie wypracują postanowienie mające znaczenie prawne i faktyczne możliwie najbardziej zbliżone do założeń nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienia w sposób zbliżony do celów i założeń umowy oraz niezwłocznie zawrą stosowny aneks do umowy.

- Tytuły poszczególnych paragrafów Umowy mają charakter porządkowy. W każdym przypadku o rzeczywistej intencji  i celu Stron świadczy treść poszczególnych paragrafów, a nie ich tytuł.

- Wykaz załączników stanowiący integralne części umowy:

- Specyfikacja warunków zamówienia.

- Oferta Wykonawcy.

- Wykaz pracowników świadczących roboty

- Dokument gwarancji jakości

WYKONAWCA :                                                                                             ZAMAWIAJĄCY:

Dokument gwarancji jakości

Warunki gwarancji jakości

Wykonawca: ……………………………………………..

Zamawiający: Gmina Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska

„Wykonanie oświetlenia odcinka drogi od GOK do budynku Rakowa 57”

na dz nr ewid. 617/8, 632/1, 632/2, 633, 634, 635, 655, 656/1, 656/2, 658, 657, 678, 712, 713/2, 713/1 w m. Tyrawa Wołoska – etap I

Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane zadania pn. „Wykonanie oświetlenia odcinka drogi od GOK do budynku Rakowa 57” na okres ..............lat  licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych robót / tego zadania*.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

- Wykonawca w terminie …… od daty zawiadomienia obowiązany jest przybyć do Zamawiającego w celu przeprowadzenia wizji lokalnej, uzgadniając uprzednio z  Zamawiającym dokładny termin         (data, godzina).

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z udziałem obu stron oraz wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad. Każda ze stron może sporządzić jednostronny protokół, jeśli druga strona w umówionym terminie nie stawi się celem stwierdzenia wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej, jeśli Zamawiający tym  czasie nie  mógł korzystać w pełni z wykonanej rzeczy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości obejmuje wady wykonanych robót jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca wykonując swoje obowiązki wymieni w okresie gwarancji jakości część rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości biegnie na nie od nowa (od początku) od chwili przekazania ich Zamawiającemu.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji, w wyznaczonym terminie, 
wady może usunąć Zamawiający własnymi siłami lub zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę tzw. wykonanie zastępcze. Przy wykonaniu zastępczym Wykonawca nie może podnosić zarzutu jeżeli ponownie pojawi się wada, że przyczyną wady są niewłaściwie wykonane roboty lub wadliwe materiały użyte przez Zamawiającego lub podmiot trzeci.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dokumencie gwarancji oraz w umowie w zakresie gwarancji  jakości, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji jakości.

......................................................................................

data i podpis osoby/osób*uprawnionej/uprawnionych*

do reprezentacji Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić