# Umowa nr …………………………

zawarta w dniu ………………………………………… roku w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
NIP: 525-22-48-481, Regon: 015259640, w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………..

zwanymi również z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8/TP/2026 przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie podstawowym na podstawie art.  275 pkt 2 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej jako „ustawa Pzp”, została zawarta Umowa o następującej treści:

# § 1.
Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy (dalej jako „Przedmiot Umowy”) jest usługa montażu i utrzymania poidełek warszawskich w okresie wiosenno-letnim oraz ich demontaż.

- Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy jest określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „OPZ”), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

# § 2.
Terminy realizacji Przedmiotu umowy

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 16.10.2026 r., przy czym:

- montaż poidełek odbędzie się w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy,

- Utrzymanie, badanie wody i konserwacja poidełek w okresie wiosenno-letnim w okresie od momentu montażu do dnia demontażu,

- demontaż poidełek odbędzie się w okresie od 14.09.2026 r. do 25.09.2026 r.,

- dostarczenie poidełek do magazynu Zamawiającego przy ul. Bartyckiej 175, 
nastąpi nie później niż do 16.10.2026 r.

# § 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie Wykonawcy (dalej jako „Wynagrodzenie”) za wykonanie Przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty …………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………..…… złotych) tj……………zł netto (słownie: ……………………………..złotych ………/100), zgodnie Formularzem Cenowym, stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie wykonane przez Wykonawcę i protokolarnie odebrane przez Zamawiającego, przy czym minimalny zakres zamówienia ustala się na 70% wartości Wynagrodzenia brutto.

# § 4.
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:

- współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu Przedmiotu Umowy, w tym przekazanie Wykonawcy do 25 szt. poidełek, które przechowywane są w magazynie Zamawiającego przy 
ul. Bartyckiej 175 w Warszawie. Wydanie i zwrot poidełek nastąpi na podstawie protokołu-zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Strony lub ich upoważnionych przedstawicieli,

- sprawdzenie i odbiór wykonanych prac wg zasad określonych w § 6 Umowy;

- terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Umowy.

# § 5.
Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. Prace montażowe i konserwacyjne muszą być wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń 
i materiałów, o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa,

- odebrania poidełek z magazynu Zamawiającego przy ul. Bartyckiej 175 w Warszawie oraz ich zwrotu do ww. magazynu po demontażu,

- prowadzenia na bieżąco, oddzielnie dla każdego z poidełek, Dziennika utrzymania poidełka zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do OPZ, w którym Wykonawca będzie zapisywał wykonywane codzienne czynności oraz odnotowywał każdorazowe uwagi 
i nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania danego poidełka. Dziennik będzie przechowywany przez Wykonawcę i każdorazowo, na wniosek Zamawiającego, przedstawiany do wglądu przedstawicielom Zamawiającego,

- wykonywania wszystkich prac porządkowych w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów prawa o ochronie środowiska oraz zapewniający minimalizację ich oddziaływania na środowisko, w szczególności Wykonawca nie może wjeżdżać na trawniki lub w inny sposób ich dewastować. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji Umowy norm 
i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę, w tym również kary  nałożone w wyniku kontroli organów administracji państwowej (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna) i samorządowej,

- wykonywania badań próbek wody w czasie użytkowania poidełek w zakresie 
i z częstotliwością podaną w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. Badania należy przeprowadzić w akredytowanym laboratorium, a pobór próbek wody powierzyć certyfikowanemu laboratorium,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o dewastacji, uszkodzeniach lub awarii           poidełka, mailem na adresy wskazane w Umowie,

- wykonywania wszystkich prac porządkowych przy pomocy specjalistycznych środków czystości do mycia i dezynfekcji poidełek oraz innych niezbędnych materiałów potrzebnych do właściwego wykonania Umowy,

- realizacji prac zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi, z zachowaniem postanowień obowiązujących przepisów prawa, norm i warunków technicznych oraz bhp,

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ładu i porządku w czasie prac objętych Przedmiotem Umowy, w tym zabezpieczenia przed zniszczeniem sąsiednich obiektów, w szczególności drzew i krzewów, pod rygorem wykonania prac porządkowych i odtworzeniowych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy - bez upoważnienia sądu, po uprzednim jednokrotnym wezwaniu do utrzymania ładu i porządku. W przypadku konieczności wjechania pojazdem na trawnik Wykonawca zobowiązany jest stosować maty antykompresyjne. Poprzez matę antykompresyjną rozumiane jest: modułowa, tymczasowa nawierzchnia wykonana z tworzywa sztucznego, rozkładająca powierzchniowo ciężar parkującego na niej pojazdu tzw. „droga tymczasowa”. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia terenu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu terenu przed rozpoczęciem prac montażowych oraz odtworzenia rozebranej nawierzchni lub trawnika po wykonanym montażu poidełek,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób trzecich mogące powstać w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z Umową wykonywania prac,

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na działania lub zaniechania Wykonawcy, przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania oraz powiadomienia Zamawiającego o sposobie załatwienia danej sprawy,

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób gwarantujący zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia prac przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy, obejmującym swym zakresem m.in. szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałymi w związku z wykonywaniem  Przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 100% Wynagrodzenia brutto przez cały okres obowiązywania Umowy, z zachowaniem ciągłości i wysokości ubezpieczenia. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania tego żądania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie polisy OC wraz z dokumentami potwierdzającymi jej opłacenie,

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego podwykonawców oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majątkowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy i zobowiązuje się do przejęcia obowiązku zapłaty kwot zasądzonych z tego tytułu od Zamawiającego lub osób upoważnionych do jego reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego, łącznie z obowiązkiem zapłaty zasądzonych odsetek i kosztów postępowania.

- Wykonawca zobowiązuje się koordynować i prowadzić na własną odpowiedzialność wszelkie działania związane z realizacją Przedmiotu umowy.

# § 6.
 Przekazanie i odbiór Przedmiotu Umowy

- Potwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi w protokole odbioru, który po podpisaniu przez Strony, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór częściowy – nie częściej niż raz w miesiącu  Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru wykonanych prac e-mailem na adres wskazany w Umowie. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia. Z czynności odbiorowych zostanie spisany dwustronny protokół odbioru, który będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za odebrane prace, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej;

- odbiór końcowy – stanowiący potwierdzenie zakończenia Przedmiotu Umowy oraz wypełnienia wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, w tym 
w szczególności wykonanie czynności demontażu, oczyszczenia i zwrotu poidełek.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu Przedmiotu Umowy w trakcie czynności odbiorowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Likwidacja wskazanych nieprawidłowości nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Po usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu Przedmiotu Umowy, Strony ponownie przystąpią do czynności odbiorowych, po zakończeniu których zostanie podpisany protokół, o którym mowa powyżej.

# § 7.
Fakturowanie i rozliczanie

- Rozliczenie Wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych zakresów prac nastąpi:

- fakturami częściowymi – wystawianymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych, zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy

- fakturą końcową - wystawioną po podpisaniu protokołów odbioru końcowego.

- Zamawiający oświadcza, że:

- w przypadku, gdy Wykonawca stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług to dokona płatności za wykonany Przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności/ płatność za wykonany Przedmiot Umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

- posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie w celu rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

  - nie posiada statusu / posiada status  dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

  - jest/nie jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług,

  - wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF

będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF od dnia ………………….

nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur zwanym dalej KSeF.

W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur za pośrednictwem KSef, faktury będą przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy …………………………….. na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Prawidłowo wystawiona faktura to faktura wystawiona zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłowa pod względem formalnym i rachunkowym oraz zawierająca numer umowy, na podstawie której jest wystawiona.

- Fakturę należy wystawić na rzecz:

Nabywca (podmiot2): Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP 5252248481

Odbiorca (podmiot inny/podmiot3): Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa

NIP 5213748392

- Z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4, Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 6.

- W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy: ………………………………………. na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl. Za dzień otrzymania faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Wykonawca zastosuje automatyczne potwierdzenie odbioru.

- W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej otrzymania zgodnie z ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Zamawiający zastrzega, że płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę:

- wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiona jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2” w pozycji „JST” wpisano „1”, oraz w polu „Podmiot inny/Podmiot3” wpisano NIP Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca,

- zawierającą w swojej treści numer umowy, której dotyczy,

- wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.

W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 8.

- Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@zzw.waw.pl w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania faktury, zgodnie z ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Wykonawca może również wystawić fakturę w formie elektronicznej i przedłożyć ją Zamawiającemu przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) znajdującą się na stronie https://efaktura.gov.pl/ , poprzez Konto Podmiotu (Wykonawcy). Taka faktura elektroniczna uważana jest za fakturę ustrukturyzowaną po przydzieleniu jej numeru identyfikującego w KSeF. Dopiero z momentem przydzielenia fakturze elektronicznej numeru identyfikującego w KSeF faktura uważana jest za odebraną, wcześniejsze pobranie faktury elektronicznej z PEF nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności należności z tytułu świadczenia nią dokumentowanego.

- Pozostałe postanowienia umowne dotyczące faktur ustrukturyzowanych, w tym dotyczące prawidłowo wystawionej faktury, awarii i niedostępności KSeF, rozpoczęcia biegu terminu płatności stosuje się do faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, którym przydziela się numery KSeF.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

# § 8.
Kary umowne

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego niżej wymienionych kar umownych:

- z tytułu zwłoki w zamontowaniu poidełek w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1  Umowy, w wysokości 0,2 % łącznego Wynagrodzenia brutto, za rozpoczęty każdy dzień zwłoki,

- z tytułu zwłoki w demontażu poidełek w stosunku do terminu końcowego wskazanego 
w § 2 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,2 % łącznego Wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- z tytułu niewykonania usług serwisowych przy poidełkach, które powinny być wykonywane codziennie, o których mowa w pkt 5 OPZ, w wysokości 300 zł (słownie złotych: trzysta 00/100) za każdy przypadek niewykonywania usługi, za każde poidełko,

- z tytułu niewykonania badania wody dla każdego poidełka 1 raz na 30 dni lub w przypadku: awarii, uszkodzenia poidełka, demontażu przez Państwową Straż Pożarną lub przy innych sytuacjach losowych, które doprowadzą do demontażu poidełka, w wysokości 300 zł (słownie złotych: trzysta 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak wpisu w Dzienniku utrzymania poidełek adnotacji o powstałej awarii, w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,

- z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % łącznego Wynagrodzenia brutto,

- z tytułu częściowego odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 40% Wynagrodzenia brutto za niewykonaną część Przedmiotu Umowy., Wynagrodzenie za niewykonaną część Przedmiotu Umowy zostanie określone na zasadach określonych w § 9 ust. 6;

- z tytułu wjazdu na trawnik lub innej dewastacji trawnika, w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,

- z tytułu zwłoki w przekazaniu polisy OC wraz z dowodami uiszczenia składek za polisę,  w wysokości 100,00 zł  (słownie złotych: sto 00/100 złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy

z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy pzp - w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości łącznego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). 
Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych 
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.

- W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c., w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu.

- Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn.

- Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu, wygaśnięciu Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części, jej wypowiedzenia, lub stwierdzenia jej nieważności w całości lub w części.

- Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania Przedmiotu Umowy oraz korekty już wykonanych prac.

# § 9.
Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem na przyszłość, jeśli:

  - Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób rażąco wadliwy albo sprzeczny z Umową;

  - Wykonawca jest w zwłoce w zakończeniu Przedmiotu Umowy w stosunku do któregokolwiek z terminów wskazanych w § 2 Umowy dłużej niż 14 dni;

  - Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia warunków Umowy, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody u Zamawiającego;

  - sumaryczna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę przekroczy 5 % łącznego Wynagrodzenia brutto.

oraz do naliczenia kary umownej na podstawie §8 ust.1 pkt 6) lub 7).

- Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1. powyżej, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym lub ustawie Pzp.

- W okolicznościach, o których mowa w ust. 1. powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wskazywać przyczynę odstąpienia.

6. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół rozliczeniowy prac wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym przed odstąpieniem od umowy, nie ujętych w protokole odbioru częściowego , który po uzgodnieniu z Zamawiającym stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. W przypadku gdy Wykonawca będzie uchylał się od wyżej wymienionego obowiązku lub w przypadku braku uzgodnienia protokołu rozliczeniowego  przez Zamawiającego,  Zamawiający sporządzi wyżej wymieniony protokół i określi wartość wykonanych przed odstąpieniem od umowy prac.

# § 10.
Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.

- Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp możliwe jest wprowadzenie istotnych zmian do umowy:

- zmiany w zakresie lokalizacji i ilości montowanych poidełek w przypadku braku uzyskania przez Zamawiającego wymaganych uzgodnień lokalizacji lub braku możliwości montażu poidełek 
z powodu przekroczonych norm badań wody w danej lokalizacji,

- w przypadku konieczności montażu większej ilości dodatkowych poidełek w związku z koniecznością zgłoszeń do Budżetu Obywatelskiego, uzupełnienia poidełek, które uległy zniszczeniu na skutek aktów wandalizmu, kolizji, awarii sieci lub zjawisk atmosferycznych, pojawienia się zapotrzebowania na poidełka w innych lokalizacjach. W takich przypadkach możliwa jest zmiana Umowy polegająca na zwiększeniu łącznego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy przy przyjęciu cen jednostkowych określonych w Formularzu Cenowym w Załączniku nr 2 do Umowy. Zmiana umowy związana ze zleceniem montażu dodatkowych poidełek i ich pielęgnacji nie będzie większa niż 30% wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego pierwotnie w Umowie,

- w zakresie zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy za prace utrzymaniowe w związku z koniecznością zlecenia większej ilości prac utrzymaniowych niż pierwotnie zakładano, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy z tego tytułu nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia określonego w Formularzu Cenowym w Załączniku nr 2 do Umowy za prace utrzymaniowe.

- Jeżeli Wykonawca uznaje, że zachodzi potrzeba zmiany Umowy na podstawie ust. 2 powyżej lub na innej podstawie wskazanej w przepisach prawa, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołu konieczności dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z protokołem konieczności, o którym mowa ust. 3 powyżej, wszelkich innych dokumentów uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Warunki zmiany wynagrodzenie na podstawie art. 439 ustawy Pzp określone są w załączniku nr 3 do Umowy.

# § 11.
Postanowienia końcowe

      - Nie stanowi zmiany Umowy:

- zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego określonych w ust. 3,

- zmiana danych określonych w ust. 4,

- zmiana danych do fakturowania wskazanych w § 7 ust. 4,

- utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

      - Zmiana wskazana w ust. 1 pkt 1)-3) dokonywana jest w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołuje skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

      - Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

      - Zamawiającego – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,

ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa, e-mail: kontakt@zzw.waw.pl

      - Wykonawcy – …………………………..,

ul. ……………………, e-mail: ………………………………

z zastrzeżeniem, że bieżąca korespondencja elektroniczna związana z realizacją i odbiorami Przedmiotu umowy będzie odbywać się na adresy e-mail wskazane w ust. 4.

      - Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są:

- ze strony Zamawiającego:

…………………….. –tel. kontaktowy: ………………..; kom. ……………….,

e-mail: ……………………. oraz e-mail ……………………………………….

- ze strony Wykonawcy:

………………………, tel. kontaktowy: ………………; kom. ………… ; e-mail: …………………………….

      - Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z upływem terminu jego odbioru, wyznaczonego przez placówkę pocztową. Powyższe postanowienie nie wyłącza możliwości złożenia korespondencji bezpośrednio pod wskazanym adresem lub doręczenia jej bezpośrednio osobie uprawnionej do reprezentacji Strony, jak też złożenia w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysłanej na adres poczty elektronicznej drugiej Strony wskazany w ust. 3 powyżej. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie uznawane za skutecznie doręczone drugiej Stronie w chwili wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga Strona mogła zapoznać się z jego treścią.

      - Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, w tym wierzytelności, na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp i inne obowiązujące przepisy prawa.

      - W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Klauzula informacyjna o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego adres: https://zzw.waw.pl/ w zakładce: Polityki i RODO.

      - Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) zawiera załącznik nr 4 do Umowy.

      - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron/ została sporządzona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

      - Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1	Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ: Poidełka warszawskie, Projekt wykonawczy

Załącznik nr 2 do OPZ: Instrukcja eksploatacji „Poidełek warszawskich”

Załącznik nr 3 do OPZ: Lokalizacje poidełek

Załącznik nr 4 do OPZ: Dziennik utrzymania poidełek

Załącznik nr 2	Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem Cenowym

Załącznik nr 3	Warunki zmiany wynagrodzenie na podstawie art. 439 ustawy Pzp

Załącznik nr 4	Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

Zamawiający 								Wykonawca

Skreślić w przypadku umowy zawartej w formie elektronicznej.

W przypadku zastosowania zdania pierwszego, usunąć zdanie drugie (lub odwrotnie)

Dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Skreślić jeśli nie dotyczy i pozostawić właściwe

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić

Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić i pozostawić właściwe – uzupełnić datę, jeśli pozostanie drugi przypadek. Jeśli zostanie wybrany trzeci przypadek wykreślić ust. 5-10.

Wykonawca wystawiający Fakturę VAT przy użyciu Krajowego Sytemu e-Faktur (KSeF) zobowiązany jest w sekcji: Podmiot 3, wskazać dane identyfikujące Zamawiającego poprzez określenie jego danych z podaniem numeru NIP

wskazany adres e-mail służy do wymiany bieżącej korespondencji

Niewłaściwe skreślić.