Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Umowa nr ....2026

zawarta w dniu ........................ r. w Lublinie pomiędzy:

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka  1, 20-109 Lublin,

NIP 946-25-75-811

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Betania” 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 223,

NIP 712-19-36-365

reprezentowany przez:

dr n.med. Elżbietę Walentyn –  Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.................................................................................................................................................................................

będącym płatnikiem VAT, NIP: ................................................, REGON: ………………..…............................

wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy

zwanym dalej Wykonawcą, działającym na podstawie

........................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

łącznie zwanymi dalej Stronami

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, została zawarta niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie – wymiana drzwi w pokojach mieszkalnych i łazienkach mieszkańców – 1 etap”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż istniejących drzwi i ościeżnic, dostawie 
i montażu nowych drzwi i ościeżnic do pokoi mieszkalnych oraz demontażu istniejących, dostawie i montażu nowych drzwi do łazienek mieszkańców DPS, wraz z towarzyszącymi pracami wykończeniowymi tzn. uzupełnieniem fragmentów podłogi, malowaniem ścian wokół otworów drzwiowych a także wywóz do utylizacji powstałych odpadów.

- Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie następujących dokumentów:

  - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

  - Przedmiaru robót;

  - Oferty wykonawcy;

§ 2
Termin realizacji

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 140 dni od daty podpisania umowy do dnia .........2026 r.

§ 3
Wynagrodzenie i odbiory robót

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto …………………. zł (słownie zł: ………………), netto ....................., podatek VAT........................

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3, 4 niniejszego paragrafu. W cenie Wykonawca ma obowiązek uwzględnić między innymi miejsce, odległość i koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów oraz innych prac i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 może podlegać zmianom wyłącznie 
w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- W przypadku odstąpienia od wykonywania części robót przewidzianych 
w przedmiarze robót sposób obliczenia wartości tych robót, która będzie pomniejszać wartość wynagrodzenia Wykonawcy, będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego 
w przedmiarze robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w przedmiarze robót obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi poprzez ustalenie, przez Zamawiającego i Wykonawcę, wartości tych robót budowlanych na podstawie oferty Wykonawcy. Następnie zostanie odliczona wartość niewykonanych robót od ogólnej wartości przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, że wartość całkowita przedmiotu umowy nie podlega zmianom 
w okresie realizacji inwestycji poza okolicznościami przedstawionymi w § 3 ust. 3 
i ust. 4 niniejszej umowy.

- Zawarta w wynagrodzeniu stawka VAT określona została przez Wykonawcę, który ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zastosowania stawki niezgodnej z przepisami ustawy o VAT.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi jednorazowo na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT wystawionej na następujące dane: 
Nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, 
NIP: 9462575811,

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin, NIP: 712-19-36-365.

- Od dnia wejścia w życie przepisów nakładających obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w przypadku wystawienia dokumentu 
w sposób niezgodny z poniższymi ustaleniami stron, w szczególności bez podania danych podmiotu trzeciego, tj. zamawiającej jednostki budżetowej, nie rozpoczyna się bieg terminu płatności zobowiązania wynikającego z faktury.

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, 
NIP: 9462575811,

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin, NIP: 7121936365.

- Płatność za czynności, o których mowa w ust. 1 nastąpi z:

Działu  852 – Pomoc Społeczna

Rozdziału  85202 – Domy Pomocy Społecznej

Paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych według klasyfikacji budżetowej określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022. poz.513)

Zadania budżetowego DPSB/W/081/00/20/3598 - Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Betania”.

- Faktura może zostać wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu czynności odbiorowych i odbiorze końcowym całości przedmiotu umowy przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego, co Zamawiający uczyni po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru.

- Ustala się następujący termin płatności: do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót podpisanego przez strony.

- Błędnie wystawiona lub niekompletna faktura VAT, spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Przed upływem terminu płatności Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia oświadczeń podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o zapłacie należnych im wynagrodzeń. Do czasu otrzymania przedmiotowych oświadczeń Zamawiający ma prawo wstrzymania zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zaliczki na wykonanie robót nie będą udzielane.

- Przed odbiorem końcowym Wykonawca uporządkuje teren robót (teren prowadzonych prac) oraz teren bezpośrednio do niego przyległy.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść żadnej wierzytelności związanej z niniejszą umową.

§ 4
Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- przyjęcie i zorganizowanie terenu prowadzonych robót oraz utrzymanie go w należytym porządku przez cały okres trwania inwestycji;

- utrzymanie w należytym porządku dróg, po których będzie przewoził materiały na teren robót i odwoził materiały z rozbiórek;

- w przypadku zniszczenia robót lub ich części, bądź uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń w toku realizacji robót naprawienia niniejszych szkód na własny koszt;

- zapewnienie prawidłowego wytyczenia miejsca montażu urządzeń 
z zachowaniem stref bezpieczeństwa;

- dostarczenie Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym;

- szkody wynikłe z winy Wykonawcy lub osób i podmiotów działających w jego imieniu lub na jego rzecz podczas realizacji niniejszej umowy, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim;

- bezpieczeństwo osób postronnych oraz w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

- przy wykonywaniu robót objętych umową Wykonawca jest zobowiązany utrzymać publiczne i wewnętrzne drogi i ciągi piesze we właściwym stanie technicznym zabezpieczając odpowiednio teren prowadzonych robót.

- uporządkowanie terenu prowadzonych robót oraz terenu bezpośrednio do niego przyległego przed odbiorem końcowym.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

- Materiały, o których mowa w ust. 2 powinny posiadać świadectwa jakości, aprobaty techniczne, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- wymogom określonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

- wymaganiom w opisie przedmiotu zamówienia;

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty świadczące o spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 4.

- Odpady powstałe w związku z realizacją umowy, Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy 
w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także:

- Wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót podstawowych;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej.

§ 5
Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- Przekazania terenu prowadzonych robót oraz niezbędną do wykonania zadania dokumentację techniczną tj. rzutów pięter z zaznaczoną lokalizacją pokoi w których będą prowadzone prace, w terminie uzgodnionym przez strony.

- Zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

- Dokonania odbioru wykonanych robót;

- Zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania badań w celu kontroli spełnienia wymogów jakościowych materiałów, czy też wykonanych robót. 
W przypadku negatywnego wyniku badań, koszty tych badań obciążają Wykonawcę, a Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części lub w całości.

§ 6

Przedstawiciele Stron

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową.

- Wykonawca zapewni kierowanie robotami tak długo, jak to będzie konieczne. Jakakolwiek przerwa wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji umowy.

- Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją wymienioną w § 1, zasadami wiedzy technicznej, przepisami w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane oraz postanowieniami warunków niniejszej umowy.

§ 7

Odbiór robót

- Strony zgodnie postanawiają, że odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia będzie podstawą wystawienia faktury końcowej.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie całości robót.

- Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty  (deklaracje, atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru) – 3 egz.;

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 
5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

  - obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

  - odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.

- W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1), datą wykonania zamówienia będzie data zgłoszenia gotowości do odbioru po usunięciu wad. Do czynności ponownego zgłoszenia ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 8

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wszelkie szkody wynikłe z jego winy lub z winy osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz podczas wykonywania niniejszej umowy (na zasadach ryzyka).

- Jeżeli Wykonawca wyrządzi szkody podczas wykonywania niniejszej umowy i nie usunie ich w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający zleci wykonanie omawianych prac innemu wykonawcy a kosztami obciąży Wykonawcę.

- Wszystkie czynności i roboty powinny być wykonywane z najwyższą starannością, zgodnie z Umową, przepisami BHP, uzgodnieniami i dokumentacją techniczną, przy pełnej aprobacie inspektorów nadzoru i Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 2 z przysługującego mu wynagrodzenia, jeżeli ujawnienie (zgłoszenie szkody) nastąpi przed zakończeniem umowy i jego wypłatą.

§ 9
Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w sposób następujący:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym jako termin usunięcia wad,

- w okresie rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym jako termin usunięcia wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – 
w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto,

- za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 12 ust. 9, w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,

- za nieprzedłożenie wykazu osób oraz oświadczeń, lub dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 4 w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potracenie kar, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit.: „a)”, „b)”, „d)”, „e)”, „f)”, „g)” z przysługującego mu wynagrodzenia, a w przypadku braku możliwości ich potrącenia będą one płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy właściwej noty księgowej.

- Kary przysługujące Wykonawcy będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia właściwej noty księgowej.

- Stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10
Odstąpienie od umowy

- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) według jego wyboru, w części bądź w całości, ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku, w którym:

- nieprzyjęcia terenu prowadzonych prac w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, nierozpoczęcie realizacji robót w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu prowadzonych prac lub przerwy w realizacji robót objętych przedmiotem niniejszej umowy trwającej dłużej niż 7 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- realizacja przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnie z umową; pomimo wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy i bezskutecznego upływu terminu ujętego w wezwaniu;

- zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 30 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1;

- naruszanie podstawowych warunków umowy;

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- po trzecim zgłoszeniu do odbioru (częściowego lub końcowego), przedmiot umowy jest nadal niezgodny z umową i nie zostanie odebrany przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) według jego wyboru, w części bądź w całości w przypadku:

- Realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru lub postanowieniami umowy, pomimo wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy i bezskutecznego upływu terminu ujętego w wezwaniu;

- Realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnie z umową, w tym zwłoka w realizacji umowy ponad 15 dni w odniesieniu do terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1; pomimo wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy i bezskutecznego upływu terminu ujętego w wezwaniu.

- Odstąpienie od umowy w okolicznościach wymienionych w ust. 1 pkt 1-7 może nastąpić w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-7 jest traktowane jako odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający, z przyczyn od siebie zależnych, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności wynikających z faktur. Prawo do odstąpienia z tej przyczyny powstaje po uchybieniu przez Zamawiającego dodatkowemu, 30 – dniowemu terminowi zapłaty wyznaczonemu przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia i przekaże Zamawiającemu protokolarnie teren prowadzonych robót;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy;

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

  - Niezwłocznie a najpóźniej w terminie 2 dni od dnia odbioru końcowego Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy oraz materiały przeznaczone do utylizacji.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z ust. 6 pkt 1, Zamawiający ma prawo sporządzić na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót 
w toku oraz jednostronnie protokolarnie przejąć teren budowy zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11
Gwarancja jakości i rękojmia za wady

  - Wykonawca udziela gwarancji na roboty na ….….. miesięcy <zgodnie z ofertą Wykonawcy – nie krócej niż 36 miesięcy>. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu końcowego wykonania robót przez Zamawiającego.

  - Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie 
z Kodeksem cywilnym, przy czym strony rozszerzają okres rękojmi, tak jak dla okresu gwarancji jakości.

  - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach 
w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

  - W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia usterki zagrażającej prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia lub zagrażającej bezpieczeństwu, Wykonawca usunie usterkę w ciągu 48 godzin od dnia doręczenia zawiadomienia.

  - Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika 
z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

  - Strony dokonają pogwarancyjnego odbioru robót. Odbiór ten nastąpi w ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego. Zamawiający wyznaczy datę odbioru i powiadomi 
o niej Wykonawcę. Ewentualne stwierdzone wady Wykonawca usunie w trybie określonym w ust. 4.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 7. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych.

  - W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

  - Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail: …………………………………………

§ 12
Podwykonawcy

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 13

Zatrudnienie pracowników

- Wykonawca lub/i podwykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby  fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wykonujące czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia tj.:

1) czynności w zakresie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i porządkowych,

2) czynności w zakresie robót demontażu starych i montażu nowych drzwi,

3) czynności w zakresie robót wykończeniowych.

- Nie później, niż w dniu rozpoczęcia robót lub rozpoczęcia wykonywania na terenie robót czynności określonych w ust.1 (jeżeli czynności te nie będą wykonywane wraz z rozpoczęciem robót)  Wykonawca lub/i podwykonawca zatrudni na czas realizacji umowy osoby, o których mowa w ust. 1.  W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, 
o których mowa w ust. 1, Zamawiający przewiduje możliwość żądania 
w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika;

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

- innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Nie później niż w dniu rozpoczęcia robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub/i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, wraz 
z wykazem tych osób i dokumenty te będą stanowiły załącznik nr 3 do Umowy, pod rygorem możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu  Wykonawcy lub/i podwykonawcy.

- Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przesłania żądania drogą elektroniczną, zobowiązany jest do przedłożenia oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 2, spełniających wymagania określone w ust. 1, pod rygorem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób oraz oświadczeń, o których mowa w ust. 3, spełniających wymagania określone w ust. 1, lub oświadczeń bądź dokumentów, o których mowa w ust. 4, skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 13 niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w wykazie osób, o którym mowa w ust. 3. Zmiana osób, o których mowa w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, będzie możliwa na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach. Zmiany osób stają się skuteczne po pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego i otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnej akceptacji. Zamawiający akceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy proponowane nowe osoby wykonujące czynności przy realizacji niniejszej umowy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego podczas prowadzenia postępowania przetargowego, a podstawą nawiązania stosunku pracy proponowanych osób, wykonujących czynności określone w ust. 1, będzie umowa o pracę. Zmiana osób dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu skutkuje zmianą załącznika nr 3 do niniejszej umowy i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do niniejszej umowy.

§14

Klauzula ochrony danych osobowych

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w poufności wszelkich informacji uzyskanych przed lub po zawarciu umowy oraz w trakcie jej realizacji, niezależnie od formy lub nośnika informacji, z wyłączeniem informacji, które:

- Zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia umowy;

- Są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich 
w tajemnicy oraz bez naruszenia umowy;

- Zostały podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody drugiej strony;

- Zostały ujawnione w bezpośrednim celu ochrony interesów prawnych strony 
w sporze z drugą stroną przed właściwym organem.

- Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje w czasie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu.

- Wykorzystywanie, rozpowszechnienie, lub ujawnienie informacji, materiałów 
i danych objętych poufnością jest dopuszczalne jedynie za pisemną, uprzednią zgodą Zamawiającego, chyba że obowiązek ich ujawnienia:

- Wynika z powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

- Następuje w związku z żądaniem uprawnionych organów;

- Informacja została udostępniona publicznie przez Zamawiającego.

- Za rozpowszechnienie uważa się także udostępnienie informacji, materiałów 
i danych, zaniechanie ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, jak również umyślną lub nieumyślną ich utratę.

- Informacje, materiały i dane objęte poufnością na mocy umowy, w razie wątpliwości, poczytuje się również za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

- Poufnością objęte są w szczególności:

  - informacje, materiały i dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - informacje, materiały i dane stanowiące dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119.1 z 04.05.2016 r.);

  - informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

  - informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324),

  - informacje, materiały i dane stanowiące tajemnicę skarbową w rozumieniu z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.),

  - informacje dotyczące oprogramowania wykorzystywanego przez strony,

  - informacje zgromadzone we wszelkich bazach danych, a w tym bazach danych osobowych,

  - informacje zgromadzone w korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych lub innych środków komunikowania się na odległość,

  - informacje zawarte w plikach utrwalonych na twardym dysku służbowego komputera lub innych komputerów należących do stron,

  - informacje stanowiące hasła dostępowe, kody dostępu, kody licencji oprogramowania, kody PIN i im podobnych,

  - informacje dotyczące polityki kadrowej i płacowej stron,

  - informacje zawarte w dokumentach, plikach i zestawieniach dotyczących w szczególności: sytuacji finansowej, strategii marketingowej, planowanych inwestycji, kontrahentów i ofert handlowych oraz stosowanych wzorcach umowy.

- Zobowiązanie do zachowania poufności określone powyżej nie narusza obowiązku żadnej ze stron do dostarczenia informacji uprawnionym do tego podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również nie narusza uprawnień stron do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności.

§ 15

Korespondencja

      - Strony zgodnie ustalają, że za właściwie doręczoną będzie uznawana korespondencja dostarczona do siedziby stron skierowana:

a) do Zamawiającego:

    - drogą pocztową na adres: Aleja Kraśnicka 223, 20-718 Lublin

    - drogą elektroniczną na adres: zamowienia@betania.lublin.eu;

- do Wykonawcy:

    - drogą pocztową na adres: ……………………………;

    - drogą elektroniczną na adres: .………………………..

§ 16

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§17

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Oferta wykonawcy – Załącznik nr 1

- Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym – Załącznik nr 2

- Oświadczenia Wykonawcy lub/i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy -  Załącznik nr 3

- Karta gwarancyjna – Załącznik nr 4

- Umowa konsorcjalna – Załącznik nr 5

Zamawiający: 						Wykonawca

Załącznik nr 2 do umowy

Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym

Oświadczam, iż do wykonania przedmiotu umowy zawartej w dniu …………………. r.,

której przedmiotem jest robota budowlana

w siedzibie DPS „Betania” w Lublinie, Aleja Kraśnicka 223, 20-718 Lublin

wykorzystanych zostanie:

………..* pojazd/y/ów samochodowy/e/ch,

w tym:

……..* pojazd/y/ów elektryczny/e/ch,

……..* pojazd/y/ów napędzany/e/ch gazem ziemnym.

w związku z czym zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2024 poz. 1289), udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych, o którym mowa w art. 68 ust. 3 ww. ustawy, wynosi co najmniej 10% udziału floty.

* musi być wskazana ilość [sztuki]

…...........................................…

data i podpis Wykonawcy

Informacja: nie ma znaczenia czy samochód będzie stanowił własność wykonawcy, czy też będzie np. użyczany. Istotnie bowiem, w treści art. 68 ust. 3 u.e.p.a. mowa jest, iż próg 10% odnosi się do floty pojazdów używanych przy wykonywaniu zadania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informuję, że:

  - Administratorem Państwa danych jest Dom Pomocy Społecznej „Betania” 
w Lublinie, adres: Aleja Kraśnicka 223, 20-718 Lublin,  e-mail: sekretariat@betania.lublin.eu ,  tel.: 81 466 55 85, reprezentowany przez Dyrektora.

  - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@betania.lublin.eu  lub pisemnie na adres Administratora.

  - Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2024 poz. 1320)

  - Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, 
w tym prawa podatkowego i przepisów archiwalnych.

  - Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

  - Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  - W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. St. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  - Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy lub realizacją zawartych w umowie postanowień.

  - Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

………………….……………….

Podpis osoby przyjmującej klauzulę informacyjną