Załącznik nr 7 do SWZ

Kryteria oceny ofert

W związku z realizacją zadania pn.:
„..............................................................................................................................................................................”

zlokalizowanego w: .......................................................................................................................................

Ja/My, niżej podpisany/i, działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres siedziby: ..........................................................................................................................

oświadczam/y, że wykonamy przedmiot zamówienia:

- za cenę brutto ………………..… PLN
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………PLN
w tym vat ………………………….PLN
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………PLN
netto: …………………………………PLN
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………PLN

- w terminie do………………………….. (słownie: …………………………..)  tygodni, w tym :

1)	rozpoczęcie robót przez Wykonawcę – do 10 dni od dnia zawarcia Umowy;

2)	zakończenie 1 etapu przez Wykonawcę (opracowanie i wydanie dokumentacji projektowej) – do ………………tygodni  (nie dłużej niż 20 tygodni od dnia zawarcia Umowy);

3)	zakończenie etapów robót 2 – 5 przez Wykonawcę - do ………………… tygodni (nie dłużej niż 100 tygodni od dnia zawarcia Umowy);

4)	zakończenie etapu 6 przez Wykonawcę (wykonanie kanalizacji poziomej na poziomie – 2) –do …………………tygodni  (nie dłużej niż 122 tygodni od dnia zawarcia Umowy);

5)	odbiór wszystkich etapów robót oraz odbiór końcowy - nie później niż w terminie 3 tygodni od pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia całości robót.

Terminy uwzględnione w ppkt. 2.1) i 2.5) są stałe i należy je uwzględnić we wskazanym terminie wykonywania zamówienia przez Oferenta. Zamawiający dopuszcza zadeklarowanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia jako  maksymalnie  125 tygodni liczonych od daty zawarcia umowy.

- Udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlane, usługi i dostarczone materiały na okres …………

(słownie: ……………………………………) miesięcy.
Zamawiający dopuszcza zadeklarowanie gwarancji na wykonane prace budowlane, usługi 
i dostarczone materiały w przedziale od 60 do 96 miesięcy.

Jeśli Wykonawca nie zaznaczy w Formularzu ofertowym oferowanego okresu gwarancji lub wskaże więcej niż jeden okres (w zakresie 60-96 miesięcy) Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 96 miesięcy i przyzna właściwą dla tej wartości liczbę punktów.

……………………………..

(kwalifikowany podpis elektroniczny, 
podpis zaufany lub podpis osobisty)  
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)

do reprezentowania Wykonawcy