UMOWA Nr …../26

W dniu …………………………………. r. w Gnieźnie pomiędzy:

Powiatem Gnieźnieńskim z siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Jana Pawła II 9/10. NIP: 784-245-25-51 
w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Aleje Reymonta 32, reprezentowany przez Bartosza Moszczyńskiego – Dyrektora zwanym w dalszej części Zamawiającym, a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................

zwanym  dalej „Wykonawcą”, zawarto umowę o następującej treści:

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 Pzp) na: „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi powiatowej nr 2299P w m. Gniezno” przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

§ 1
Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi powiatowej nr 2299P w m. Gniezno” Zakres umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w:

1) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ,

2) Niniejszej umowie,

3) SWZ,
4) Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, 
z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej.

§ 2
Wymogi materiałowe

- Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów wskazanych w SWZ, a dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w § 2 ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w § 2 ust. 2. Dokumenty te Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w oryginałach do Odbioru Końcowego.

§ 3
Termin wykonania

- Zamawiający określa następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

  - przekazanie terenu przebudowy nastąpi po przedstawieniu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji  ruchu,

  - zakończenie przebudowy w terminie 150 dni od dnia zawarcia umowy,

  - w ciągu 14 dni nastąpi odbiór końcowy.

      - Za termin rozliczenia końcowego Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

      - W ciągu 14 dni od terminu zakończenia robót budowlanych dla całego Przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowości wykonania inwestycji i pozwalającą na jej odbiór końcowy.

      - Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy Pzp.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania umowy, za obopólną zgodą stron, tylko w następujących przypadkach:

- wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, w szczególności: działanie żywiołów o skutku katastrofalnym - w postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia itp.,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających – ze względu na technologię wykonania niektórych robót - prowadzenie prac budowlanych,

- wystąpienia robót dodatkowych,

- protestów, petycji, listów itp., powodujących konieczność czasowego wstrzymania robót.

§ 4
Wynagrodzenie

        - Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości brutto: …………………………………………………

(słownie złotych: ………………………………………………………………………./100)

W powyższej kwocie uwzględnione zostały:

Kwota netto w wysokości: …………………………………. zł

Podatek VAT w wysokości: ……………………………….. zł

- Wynagrodzenie ryczałtowe, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, jak również wszelkie koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone w dwóch terminach, tj. po protokolarnym odbiorze częściowym robót w wysokości 50 % wartości zamówienia oraz po protokolarnym bezusterkowym protokole odbioru końcowego robót i przekazaniu do eksploatacji w wysokości 50 % wartości zamówienia.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni licząc od daty jej otrzymania po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót i przekazaniu do eksploatacji .

- Faktura winna być wystawiona na:

Nabywca:
Powiat Gnieźnieński
ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
NIP 784-245-25-51
Odbiorca/ Płatnik:
Powiatowy Zarząd Dróg
Al. Reymonta 32
62-200 Gniezno

NIP: 784-20-00-530

- Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Numer PEPPOL: 7842000530. Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze.

- Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT

- Zamawiający dokonywać będzie płatności metodą podzielonej płatności (split payment).

§ 5
Rozliczenie Przedmiotu Umowy

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy, rozliczane będzie po zakończeniu prac związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy i dostarczeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej dla Przedmiotu Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót nastąpi w ciągu 14 dni od całkowitego zakończenia prac.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu

    - kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, sprawdzone i potwierdzone pod względem wartości przez Kierownika budowy, 
b) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług wykonywanych na potrzeby robót budowlanych.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona, w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót bez zastrzeżeń, za które została wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej Umowy o podwykonawstwo.

- Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy prowadzone w banku Nr …………………………………………………………………………...

- Zmiana numeru konta stanowi zmianę Umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu.

- W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, jego członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu wykonywania Przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy.

§ 6
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) przekazanie opracowań projektowych,

2) przekazanie terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót,

6) zapłata za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentację projektową,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót,

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do dbania

o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

4) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

5) informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o terminie wykonania robót ulegających zakryciu,
6) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
8) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas przebudowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia do wykonywania robót budowlanych,
9) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót,

10) zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców,

11) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę -  udział w pracach budowlanych 4 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze.

12) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (180 × 120 cm) zgodnie z wymaganiami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

§ 7
Nadzór

- Zamawiający będzie reprezentowany przez Inspektora nadzoru …………………………………….. dysponującego uprawnieniami …………………………………...

- Osoba, o których mowa w § 7 ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Wykonawcy sprawować będzie Kierownik budowy ……………………………………… uprawnienia budowlane nr ………………………………………….

§ 8
Podwykonawstwo

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące elementy przedmiotu umowy : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą pod rygorem sankcji z §11 ust.4.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umów zawartych  z podwykonawcą pod rygorem sankcji z §11 ust.5.

- Umowa z Podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności, iż:

- terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 14 dni,

- w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane

lub
b) przedłożone Zamawiającemu Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.

- Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę.

- Warunkiem zapłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie przez niego pisemnych oświadczeń podwykonawców o otrzymaniu przez nich wynagrodzenia za wykonane prace związane z niniejszą umową, zgodne ze wzorem opracowanym przez zamawiającego.

- W sytuacji określonej w ust. 4 strony dopuszczają również możliwość dokonania przez wykonawcę cesji określonej części wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, przy czym postanowienia ust. 2 co do stosownych oświadczeń podwykonawców stosuje się odpowiednio.

§ 9
Odbiory

- Zamawiający powoła komisję, która dokona odbioru końcowego robót, stanowiących Przedmiot Umowy.

- Za dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

- Z czynności odbioru końcowego i odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminów określonych w § 4, oznacza to opóźnienie w rozumieniu niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 11 niniejszej Umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar umownych,

- nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- zażądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 Umowy oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy,

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 10 
Zobowiązania Wykonawcy w zakresie gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres ……….. miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Zamawiający w okresie udzielonej gwarancji powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

- W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 11.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad Przedmiotu Umowy.

§ 11
Kary umowne

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w niniejszej Umowie nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu realizacji umowy w wysokości 0,04 % wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

- za nieprzestrzeganie obowiązków Wykonawcy określonych w punkcie §6 ust. 2 w wysokości 500,00 złotych brutto każdorazowo za każdą czynność,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie trwania gwarancji i rękojmi wad i usterek w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad i usterek,

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 4 000,00 zł brutto za każdy taki przypadek,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

- za nieterminowe przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000,00 złotych za każdą nieterminowo przedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 2.000,00 złotych za każdy brak dokonania zmiany,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub brak zapłaty wynagrodzenia należnego z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia (odpowiednio art. 439 ust. 5 Pzp) – w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub  nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, (odpowiednio art. 439 ust. 5 Pzp) – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

- za dopuszczenie do pełnienia funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika robót innej osoby niż wymieniona przez Wykonawcę w ofercie bez akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 4 000,00 brutto za każdy taki przypadek,

- za brak obecności na naradach koordynacyjnych kadry kierującej, tj. kierownika budowy – w wysokości 500,00 złotych brutto za każdą naradę,

za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób skierowanych do realizacji Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),

- w przypadku nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę z aktualnego wykazu osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, które będą realizowały w imieniu Wykonawcy zamówienie, w wysokości 3 000,00 złotych za każde nieprzedłożenie tych dokumentów.

- Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający w razie opóźnień w zapłacie kar umownych przez Wykonawcę może dokonać potrącenia wysokości kar z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zapłata kar należnych Zamawiającemu może nastąpić poprzez ich potrącenie z płatności należnej Wykonawcy lub Zabezpieczenia Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do kumulowania wszystkich kar umownych.

§ 12 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (art. 95 ustawy PZP).

- Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465, z późn. zm.), zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących wszystkie czynności obejmujące roboty budowlane, tj. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty odwodnieniowe, roboty brukarskie, roboty wykończeniowe, roboty w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni drogi, operatorów maszyn budowlanych, układaczy nawierzchni drogowych. Zobowiązanie to nie dotyczy osób, osób pełniących nadzór nad wykonywanymi pracami (kierownik budowy i kierownicy robót) przynależących do właściwej izby samorządu zawodowego. Nie dotyczy również osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że czynności określone powyżej, nie będą przez nie wykonywane w żadnym zakresie pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

- W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym mowa powyżej, przez którąkolwiek ze stron, przed zakończeniem terminu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innych osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązuje się w każdej umowie o podwykonawstwo zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie opisanym powyżej, oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane z listy w ppkt a – d, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać sporządzona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje typu: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, sporządzona w sposób zapewniający ochronie danych osobowych pracowników.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – traktowane jest jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 13
Odstąpienie od Umowy

  - Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

- z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót,

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami inną osobę niż wskazana na etapie postępowania przetargowego, bez akceptacji Zamawiającego;

- czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca lub podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami Umowy;

- w razie konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

3. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:

- nieuzasadniona zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,  przekracza 21 dni;

- nieuzasadniona zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 21 dni;

- Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych wstrzymań, potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego, bezpośredniej zapłaty lub kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego dokonanego wpisem do Dziennika budowy;

- na skutek nieuzasadnionego polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 21 dni.

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

- natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,  zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym lub innym wynikającym z przepisów BHP oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

6. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy oraz odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych niniejszą Umową.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego na powyższe.

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa Terenu budowy.

§ 14 
Postanowienia końcowe

- W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.), a także ustawy z 7 lipca 1994 r.  prawo budowlane.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają sporządzenia  aneksu  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

- Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą przy 
Al. Reymonta 32 62-200 Gniezno.

- Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprze e-mail: rodo.pzd@powiat-gniezno.pl lub tel. 61 428-19-20.

- Dane osobowe są przetwarzane w związku z przygotowaniem i wykonywaniem umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz realizacji przez Administratora Danych Osobowych obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. Odbiorcą danych osobowych mogą być tylko podmioty współpracujące z Administratorem, np. utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, wykonujące rozliczenia podatkowe i uprawnione organy państwowe.

- Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczono na stronie: 
http://bip.powiat-gniezno.pl/gnieznop/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/powiatowy-zarzad-drog/ochrona-danych-osobowych1.html

§ 16

- Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Integralną częścią umowy są:

a) 	Specyfikacja Warunków Zamówienia.

  - Oferta Wykonawcy,

  - Dokumentacja projektowa,

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

  - Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA: