1. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie audytów otwarcia oraz kontroli pomontażowych placów zabaw znajdujących się na terenie placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Przedmiot zamówienia jest realizowany:

  - w ramach projektu inwestycyjnego „Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie m. st. Warszawy”, w następujących placówkach:

- Żłobek nr 3

- Żłobek nr 4

- Żłobek nr 9

- Żłobek nr 20

- Żłobek nr 21

- Żłobek nr 29

- Żłobek nr 40

- Żłobek nr 44

- Żłobek nr 47

- Żłobek nr 55

- Żłobek nr 66

- Żłobek nr 70

- Żłobek nr 71

- Żłobek nr 73

  - w ramach resortowego programu „Aktywne place zabaw" 2026 – w następujących placówkach:

- Żłobek nr 3

- Żłobek nr 4

- Żłobek nr 9

- Żłobek nr 21

- Żłobek nr 29

- Żłobek nr 40

- Żłobek nr 44

- Żłobek nr 55

- Żłobek nr 66

- Żłobek nr 70

- Żłobek nr 71

- Żłobek nr 73

Zamówienie obejmuje:

Etap nr 1

- wykonanie audytu otwarcia polegającego na kompleksowej ocenie stanu technicznego  
i bezpieczeństwa placów zabaw wykonywany przed rozpoczęciem realizacji prac modernizacyjnych na placach obejmujący:

- ocenę stanu technicznego istniejącego wyposażenia, nawierzchni oraz elementów zagospodarowania terenu takich jak; ogrodzenie, furtki, brama, taras, schody, podesty, balustrady, murki, parapety, krawężniki, chodniki, elementy wystające, ostre krawędzie, różnice poziomów terenu, oświetlenie, odwodnienie oraz zieleń, o ile mogą one wpływać na bezpieczeństwo użytkowników: 13 Żłobków

- Żłobek nr 3

- Żłobek nr 4

- Żłobek nr 9

- Żłobek nr 21

- Żłobek nr 29

- Żłobek nr 40

- Żłobek nr 44

- Żłobek nr 47

- Żłobek nr 55

- Żłobek nr 66

- Żłobek nr 70

- Żłobek nr 71

- Żłobek nr 73

- badanie nośności podłoża w zakresie niezbędnym do oceny stabilności gruntu pod planowaną modernizację placu zabaw, w tym pod posadowienie urządzeń zabawowych i wykonanie nawierzchni amortyzujących upadki: 13 żłobków (wymienionych w lit. a),

- ocenę zgodności urządzeń zabawowych, elementów małej architektury oraz nawierzchni z obowiązującymi normami  PN-EN 1176 i PN-EN 1177: 13 żłobków (wymienionych w lit. a),

- przygotowanie przez Wykonawcę analizy zaproponowanej przez Zamawiającego koncepcji modernizacji, mającej na celu weryfikację, czy zaproponowane urządzenia, roślinność oraz sposób zagospodarowania terenu (np. skarpy lub nasypy), a także ich konfiguracja, są możliwe do realizacji na terenie danego placu zabaw: 13 żłobków,

- sporządzenie dokumentacji audytowej stanowiącej punkt odniesienia dla planowanej modernizacji: 13 żłobków (wymienionych w lit. a),

- przygotowanie raportu z audytu otwarcia wraz z wnioskami i zaleceniami: 13 żłobków (wymienionych w lit. a).

Audyt otwarcia stanowi podstawę do rozpoczęcia prac modernizacyjnych oraz do oceny zakresu i prawidłowości wykonanych robót.

Realizacja działań określonych w Etapie nr 1 przedmiotu zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po zawarciu umowy i będzie trwać nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.

Etap nr 2

- wykonanie kontroli pomontażowej 14 placów zabaw po zakończeniu modernizacji placów zabaw w zakresie:

- wykonania zaleceń z kontroli rocznej placu zabaw przeprowadzonej w placówkach objętych przedmiotem zamówienia w 2025 r.:

- Żłobek nr 3

- Żłobek nr 4

- Żłobek nr 9

- Żłobek nr 20

- Żłobek nr 21

- Żłobek nr 29

- Żłobek nr 40

- Żłobek nr 44

- Żłobek nr 47

- Żłobek nr 55

- Żłobek nr 66

- Żłobek nr 70

- Żłobek nr 71

- Żłobek nr 73

- doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe (zgodność realizacji z normą PN EN 1176)

- weryfikacja wykonania nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 1177, przy czym Zamawiający wskazuje, że:

- przewiduje się wykonanie nawierzchni syntetycznej na 1 placu zabaw (Żłobek nr 20) pod:

- istniejącymi urządzeniami zabawowymi przeniesionymi w ramach prac modernizacyjnych

- nowymi urządzeniami zabawowym

- na terenie placów zabaw przy 13 żłobkach (placówki wymienione w lit. a powyżej z wyłączeniem Żłobka nr 20) nie przewiduje się wykonania nawierzchni syntetycznych. Nawierzchnie bezpieczne będą wykonane w formie rozwiązań alternatywnych (np. piasek, żwir, kora lub inne nawierzchnie dopuszczone normą PN-EN 1177) pod:

- istniejącymi urządzeniami zabawowymi przeniesionymi w ramach prac modernizacyjnych

- nowymi urządzeniami zabawowymi

- aktualizacja dziennika placu zabaw po przeprowadzonej modernizacji: 14 żłobków (wymienionych w lit. a powyżej).

- przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli  pomontażowejoraz, jeżeli sprawozdanie potwierdza zgodność placu zabaw z normą PN-EN 1176 i PN-EN 1177 (jeżeli dotyczy), wystawienie ostatecznego dokumentu z kontroli (np. certyfikatu).

Realizacja działań określonych w Etapie nr 2 przedmiotu zamówienia może rozpocząć się wyłącznie po zakończeniu prac modernizacyjnych placów zabaw, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 r. Po zakończeniu modernizacji placów zabaw, Zamawiający poinformuje o gotowości do przeprowadzenia kontroli pomontażowej oraz dokonania rejestracji placów zabaw oddzielnie dla każdego placu zabaw.

W uzupełnieniu opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający załącza zakresy prac modernizacyjnych w zakresie poszczególnych placówek (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Zamawiający wymaga, aby czynności objęte Etapem 2 zamówienia, dotyczące kontroli pomontażowych placów zabaw, zostały wykonane przez tego samego Wykonawcę, który realizował audyt otwarcia, o którym mowa w Etapie 1 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

  - Wspólny Słownik Zamówień 
kod CPV: 71356100-9 – Usługi kontroli technicznej

kod CPV: 79417000-0 – Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

1.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Termin realizacji zamówienia:

Etap nr 1

14 dni od daty zawarcia umowy. Audyt otwarcia będzie możliwy do prowadzenia w dniach pracy placówek (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pracy placówek tj. od godz. 8:00 do godz. 15:00.

- Etap nr 2

Od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2026 r. bez możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Po zakończeniu modernizacji placów, Zamawiający będzie informować Wykonawcę o gotowości do realizacji usług odrębnie dla każdego placu zabaw. Planowany termin początkowy realizacji świadczenia usług: od dnia 30.06.2026 r. Kontrole będą mogły być prowadzone w dniach pracy placówek (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pracy placówek tj. od godz. 8:00 do godz. 15:00.

- Warunki realizacji zamówienia:

  - Wykonawca posiada co najmniej 3 osoby, które zrealizują czynności określone w obu etapach zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli placów zabaw zgodnie z wymogami aktualnych części normy PN-EN 1176, a w przypadku wykonania badania nawierzchni syntetycznych - zgodnie z aktualną normą PN-EN 1177,

  - sporządzenie dokumentów potwierdzających wykonanie usług z danego Etapu realizacji zamówienia zawierających w szczególności uwagi o nieprawidłowościach, wnioski i zalecenia oraz ogólną ocenę placów zabaw (oddzielnie dla każdego kontrolowanego i rejestrowanego placu zabaw) wraz z załączeniem treści normy PN-EN 1176/7 oraz przekazania ich w formie elektronicznej na nośniku danych typu pendrive dla Zamawiającego,

  - należyte wykonanie powyższych czynności zostanie każdorazowo potwierdzone w formie pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego w danej placówce,

  - uwzględnienie okresów przerw urlopowych poszczególnych placówek. Informacja o przerwie zostanie podana na etapie realizacji umowy.

- Kryteria oceny ofert

Kryterium nr 1: Cena

Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:

C min

W1  =                   x 70 pkt                 C n

gdzie:

W1    -   punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”

Cmin  -   najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców

Cn    -  cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego”

Kryterium nr 2: Doświadczenie kluczowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - Liczba przeprowadzonych czynności w zakresie placów zabaw dla dzieci 0-4 w ciągu ostatnich 3 lat

Na potrzeby oceny ofert w tym kryterium, Wykonawca w formularzu ofertowym obowiązany jest wskazać imię i nazwisko co najmniej 3 osób posiadających kwalifikacje w zakresie dokonywania kontroli placów zabaw zgodnie z normą PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Dokument potwierdzający kwalifikację należy dołączyć do oferty.

Przy każdej wymienionej osobie Wykonawca zobowiązany jest wskazać liczbę przeprowadzonych czynności w zakresie placów zabaw (pod pojęciem czynności rozumie się: przeglądy roczne lub przeglądy pięcioletnie lub rejestrację placu zabaw) dla dzieci 0-4 w ciągu ostatnich 3 lat. Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższym podziałem:

- 0 – 50 czynności wykonanych w zakresie placów zabaw przez osobę wskazaną przez Wykonawcę – 1 pkt

- 51 – 100 czynności wykonanych w zakresie placów zabaw przez osobę wskazaną przez Wykonawcę – 2 pkt

- 100 – 200 czynności wykonanych w zakresie placów zabaw przez osobę wskazaną przez Wykonawcę – 3 pkt

- pow. 200 czynności wykonanych w zakresie placów zabaw przez osobę wskazaną przez Wykonawcę – 4 pkt

W celu oceny kryterium „Doświadczenie kluczowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - liczba przeprowadzonych czynności”, o których mowa wyżej, Zamawiający dokona sumy wskazanej liczby wykonanych czynności przez wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę -  oraz podzieli tę sumę przez liczbę osób – punkty będą zatem stanowić iloraz łącznej liczby punktów otrzymanych przez osoby wskazane przez wykonawcę i liczby osób.

Dane podane w formularzu ofertowym w zakresie kryterium nr 2 nie podlegają poprawieniu, uzupełnieniu lub wyjaśnieniu po upływie terminu składania ofert.

Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:

Doferta badana

W2=     ---------------------------  x  30 pkt

Doferta z najwyższą liczbą punktów

gdzie:

W2    -   punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”

Doferta badana - liczba punktów uzyska z sumy punktów uzyskanych za liczbę przeprowadzonych czynności w zakresie placów zabaw dla dzieci 0-4 w ciągu ostatnich 3 lat podzielona przez liczbę tych osób w ofercie badanej

Doferta z najwyższym doświadczeniem - najwyższa liczba punktów uzyska z sumy punktów uzyskanych za liczbę przeprowadzonych czynności w zakresie placów zabaw dla dzieci 0-4 w ciągu ostatnich 3 lat podzielona przez liczbę tych osób wśród zaproponowanych przez Wykonawców

Końcowa cena oferty będzie dokonywana według wzoru:

W = W1 + W2

gdzie:

W – suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryteriach oceny oferty

W1 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium nr 1 
W2 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium nr 2

- Wymagania stawiane Wykonawcom:

  - Kontrole placów zabaw powinny zostać przeprowadzone przez niezależną jednostką inspekcyjną spełniającą wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”, specjalizującą się w dziedzinie placów zabaw. Wykonawca składający ofertę ma obowiązek złączyć do oferty następujące dokumenty: dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie dokonywania kontroli placów zabaw zgodnie z normą PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 dla osób wskazanych w wykazie osób przedstawionym w toku postępowania., program inspekcji oraz aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł,

  - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż przystąpienie do wykonania zamówienia stanowi podstawę do wykluczenia w dalszych postępowaniach o udzielenie zamówienia na montaż lub prace naprawcze placów zabaw wskazanych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia realizowanych przez Zamawiającego w 2026.

- Do oferty należy załączyć:

  - certyfikat lub deklarację zgodności wystawioną na wykonawcę przez podmiot niezależny potwierdzający zgodność realizowanych usług przez Wykonawcę z normą PN-EN ISO/IEC 17020:2012, dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie dokonywania kontroli placów zabaw zgodnie z normą PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 dla osób wskazanych w wykazie osób przedstawionym w toku postępowania.

  - program inspekcji