PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ................

zawarta w dniu………………….

pomiędzy:

Gminą Miejską Ciechocinek

ul. Mikołaja Kopernika 19;

87 – 720 Ciechocinek

reprezentowaną przez:

Jarosława Jucewicza – Burmistrza Ciechocinka,

przy kontrasygnacie:

Włodzimierza Zalewskiego – Skarbnik Miasta

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

........................................ z siedzibą w ........................... (...-...) przy ul. .............................

wpisaną/-ym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ...........................pod nr KRS .............................,

REGON ............................, NIP ............................................

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Panią/Panem (imię i nazwisko) ............................, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod nazwą ............................. z siedzibą w ................... (...-...), przy ul. ..........................................,

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) według stanu na dzień ................. r.,

REGON ............................., NIP .............................,

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy złożonej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., zwanej dalej „p.z.p.”) realizowanego w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Strony zawierają umowę (zwaną dalej: “Umową”) o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Miejskiej Ciechocinek.” (zwane dalej „Zadaniem”) polegające na dostawie sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych.

- Jednostki podległe, o których mowa w ust. 1, w których będzie realizowanie Zadanie (w tym dostawa/montaż/wdrożenie sprzętu i oprogramowania, zwane dalej także “jednostkami podległymi”) to:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, ul. Tężniowa 6, 87-720 Ciechocinek;

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku, ul. Mikołaja Kopernika 14, 87-720 Ciechocinek;

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku, ul. Mikołaja Kopernika 18, 87-720 Ciechocinek;

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 37, 87-720 Ciechocinek;

- Przedszkole Samorządowe nr 1 Bajka w Ciechocinku, ul. Widok 9, 87-720 Ciechocinek;

- Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku, ul. Wierzbowa 10, 87-720 Ciechocinek;

- Żłobek Samorządowy „Bajeczka” w Ciechocinku, ul. Widok 9, 87-720 Ciechocinek.

- Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy i sposób jego wykonania określony został w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ,,SWZ’’) wraz z załącznikami (w tym zwłaszcza w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym dalej „OPZ”. zawartym w Załączniku          nr 4 do SWZ, które stanowi Załącznik nr 2 do Umowy) ze zmianami dokonanymi na etapie prowadzonego postępowania z uwzględnieniem wyjaśnień treści SWZ, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.

- Wykonawca wykona Zadanie w szczególności zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy (zwaną dalej „Ofertą”), z obowiązującymi przepisami i normami, z uwzględnieniem zasad określonych w Umowie.

- Przedmiot Umowy finansowany jest w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

- Wykonawca oświadcza, że zna zasady finansowania Umowy ze środków zewnętrznych, w tym warunki konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków 2021-2027, i zobowiązuje się do ich przestrzegania podczas realizacji Umowy oraz zapewnienia Zamawiającemu zgodności z nimi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z naruszenia tych zasad.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem Zadania, sposobem jego wykonania oraz celem realizacji Zadania i nie wnosi zastrzeżeń co do jego wykonalności oraz potwierdza, że wynagrodzenie wskazane w Ofercie (wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 Umowy) stanowi wynagrodzenie za realizację całego Zadania, w szczególności wykonanie wszelkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy i pokrywa wszelkie należności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.

§ 2

Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że rozwiązania sprzętowe i programowe realizowane w ramach Umowy będą w szczególności:

- zdatne do użytku zgodnie z celem Umowy i zasadami finansowania, o których mowa w § 1 ust. 4 i 5 Umowy,

- fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, nierefabrykowane i nieregenerowane, nienaprawiane, nie podlegały ponownej obróbce,

- licencje na oprogramowanie nie pochodzą z rynku wtórnego,

- dopuszczone do obrotu na obszarze Unii Europejskiej, posiadające aktualne certyfikaty zgodności CE,

- wolne od wad fizycznych, prawnych, nie będą/nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, nie będą/nie są przedmiotami objętymi postępowaniem egzekucyjnym, sądowym ani jakimkolwiek innym postępowaniem toczącym się przed jakimkolwiek organem orzekającym, nie będą/nie są przedmiotem zabezpieczenia oraz brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- zrealizować przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje w szczególności następujące działania:

- dostawa dysków do przechowywania kopii zapasowych dla Urzędu Miejskiego w Ciechocinku;

- dostawa, montaż i wdrożenie backupowego serwera redundancji usług dla Urzędu Miejskiego w Ciechocinku;

- wdrożenie usługi replikacji i synchronizacji danych serwera głównego z serwerem zapasowym zapewniającej nadmiarową kopię bezpieczeństwa dla Urzędu Miejskiego;

- dostawa, montaż i wdrożenie rozwiązania klasy NAS do przechowywania kopii zapasowych dla jednostek podległych;

- dostawa, montaż i wdrożenie urządzenia klasy UTM wraz z licencjami, wsparciem i konfiguracją dla jednostek podległych;

- dostawa, montaż i wdrożenie urządzenia typu serwer do gromadzenia logów sieciowych i systemowych wraz z instalacją i wdrożeniem dla jednostek podległych;

- dostawa, montaż i wdrożenie urządzenia typu serwer do gromadzenia logów sieciowych i systemowych wraz z instalacją i wdrożeniem dla Urzędu Miejskiego w Ciechocinku;

- wdrożenie mechanizmów wykrywania incydentów i automatycznego reagowania XDR wraz z wdrożeniem szyfrowania dla Urzędu i jednostek podległych;

- dostawa i wdrożenie systemu do inwentaryzacji zasobów sieci, urządzeń sieciowych, drukarek i urządzeń drukujących oraz serwerów i jednostek komputerowych dla jednostek podległych;

- współdziałać przy wykonaniu Umowy z Zamawiającym i osobami przez niego wskazanymi, przy czym wszelkie uzgodnienia (z wyłączeniem takich, które powodują/mogę powodować zmianę lub zaciągnięcie/zwolnienie ze zobowiązań przez Zamawiającego) następują za pośrednictwem Koordynatora Projektu (wskazanego w Umowie do kontaktu w § 9 ust. 2 Umowy),

- informować Zamawiającego na bieżąco o sytuacjach, które mogą zagrażać prawidłowej realizacji Umowy poprzez kontakt z Koordynatorem Projektu,

- udzielać wszelkich informacji dotyczących realizacji Umowy Zamawiającemu/Koordynatorowi Projektu/innej osobie wyznaczonej przez Zamawiającego w terminie i w formie określonej przez zwracającego się do Wykonawcy o udzielenie informacji,

- dostarczyć (wraz z rozładunkiem) wszelkie rozwiązania sprzętowe i programowe objęte przedmiotem Umowy pod adresy wskazane przez Zamawiającego (Urzędu/jednostek o kreślonych w § 1 ust. 2 Umowy), w terminie wynikającym z Umowy, przy czym o terminie planowanej dostawy Wykonawca powiadomi Koordynatora telefonicznie pod numerem 54 281 86 47 oraz via e-mail: bip@ciechocinek.pl  z wyprzedzeniem minimum  24 h (dostawy realizowane będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00). Koordynator Projektu jest odpowiedzialny za bieżące monitorowanie postępów realizacji oraz nadzór nad terminowością dostaw i odbiorów w poszczególnych jednostkach,

- rozmieścić wszelkie rozwiązania sprzętowe i programowe objęte przedmiotem Umowy własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego/Koordynatora Projektu/inną osobę wskazaną przez Zamawiającego,

- przeszkolić wyznaczonych pracowników/inne osoby wskazane przez Zamawiającego z obsługi sprzętu i oprogramowania objętego dostawami.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować Zadanie w taki sposób, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich zwłaszcza z tytułu odszkodowań za szkody spowodowane m.in. przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy lub innych osób/podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność użytych do realizacji Zadania. W razie wystąpienia z roszczeniami wobec Zamawiającego w związku z wyrządzenia takich szkód przez Wykonawcę lub osoby/podmioty, za które ponosi odpowiedzialność, Wykonawca przejmie obowiązany jest do niezwłocznego ich pokrycia wraz ze wszelkimi kosztami związanymi z wystąpieniem z roszczeniami wobec Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do stałej współpracy z Wykonawcą na potrzeby optymalnej realizacji Zadania.

- Zamawiający przystąpi do odbioru i odbierze przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminach i na warunkach określonych w Umowie.

§ 4

Termin realizacji Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować pełen zakres przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 (obejmujący w szczególności dostawy, montaż, instalację, konfigurację, wdrożenie dokumentacji oraz przeprowadzenie szkoleń), w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Strony ustalają, że za datę wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń.

- Protokół Odbioru Końcowego zostanie podpisany wyłącznie po należytym wykonaniu wszystkich Części Zadania, o których mowa w § 7 ust.1 Umowy), potwierdzonych wcześniejszymi Protokółami Odbioru Częściowego, zgodnie z procedurą opisaną w § 7.

- Termin, o którym mowa w ust. 1, jest terminem ostatecznym i obejmuje również czas niezbędny na przeprowadzenie czynności odbiorowych oraz ewentualne usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za całkowite i należyte wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości: ................................ zł brutto (słownie: ................................................................................), zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty/wydatki związane z realizacją Zadania, w tym w szczególności:

- koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku i wniesienia sprzętu oraz oprogramowania do wszystkich lokalizacji wskazanych w OPZ;

- koszty montażu, instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia systemów;

- koszty opracowania wymaganej dokumentacji oraz przeprowadzenia szkoleń;

- wszelkie opłaty licencyjne oraz koszty świadczenia usług serwisowych i wykonywania obowiązków z tytułu gwarancyjnych i rękojmi przez cały okres ich trwania;

- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a są konieczne do osiągnięcia celu projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OPZ oraz lokalizacjami wdrożeń i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak właściwego rozpoznania zakresu prac przez Wykonawcę nie może stanowić podstawy do żądania podwyższenia wynagrodzenia (ryczałtowego).

§ 6

Rozliczenia i płatności

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, nastąpi jednorazowo po całkowitym wykonaniu Przedmiotu Umowy, potwierdzonym podpisanym bez zastrzeżeń Protokołem Odbioru Końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych (faktur w KSeF) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w ramach realizacji niniejszej umowy – w zakresie, w jakim obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

- Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień jej wystawienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w fakturze ustrukturyzowanej oraz za zgodność jej struktury logicznej z wymogami KSeF.

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest Protokół Odbioru Końcowego, podpisany przez Zamawiającego/Koordynatora Projektu oraz Wykonawcę/Koordynatora.

- Zamawiający dokona płatności należności w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Faktura będzie wystawiona na:

- Nabywcę:

Gmina Miejska Ciechocinek, ul. Mikołaja Kopernika 19; 87-720 Ciechocinek

NIP: 8911598584

- Odbiorcę:

Urząd Miejski Ciechocinek, ul. Mikołaja Kopernika 19; 87-720 Ciechocinek

NIP: 8911203025

- Wykonawca odpowiada za poprawność danych identyfikacyjnych Zamawiającego w fakturze, w tym numeru NIP.

- W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF, Wykonawca – w miarę technicznych możliwości – zamieści w niej dodatkowe dane umożliwiające Zamawiającemu identyfikację faktury, w szczególności:

1) numer i datę zawarcia umowy

- W przypadku wystawienia faktury poza KSeF zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, za datę otrzymania faktury uznaje się datę jej skutecznego doręczenia Zamawiającemu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wskazany na fakturze. W przypadku wskazania rachunku nieujawnionego w wykazie Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wskazania rachunku zgodnego z wykazem albo do dokonania zapłaty na rachunek ujawniony w wykazie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z Umowy za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zaangażowania  podwykonawców do realizacji Zadania warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury VAT potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców za wykonane przez nich prace, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców albo sporządzone nie więcej niż 3 dni przed upływem terminu płatności oświadczenia podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę. Oświadczenia ww. winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 14 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego terminu płatności nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za opóźnienie.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.

- Bezpośrednia zapłata wg ust. 16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.

§ 7

Odbiory

- Strony ustalają, że realizacja przedmiotu Umowy odbywać będzie się w 8 Częściach, rozumianych jako pełne wykonanie zakresu prac (dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie rozwiązań sprzętowych i programowych) w poszczególnych lokalizacjach objętych Zadaniem tj.  w Urzędzie Miejskim i poszczególnych 7 jednostkach podległych.

- Wykonawca każdorazowo zgłosi Koordynatorowi Projektu gotowość do odbioru danej Części drogą elektroniczną. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca dostarczy dokumentację wymaganą dla danej lokalizacji w formie elektronicznej (PDF i wersja edytowalna) oraz papierowej (minimum 1 egzemplarz), w tym pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że dostarczony przedmiot Umowy oraz dokumentacja są wykonane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w tym z przepisami Rozporządzenia KRI), normami oraz wszelkimi wymogami Zamawiającego określonymi w Umowie i SWZ - OPZ.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych danej Części w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia gotowości. W ramach czynności odbiorowych (względnie przygotowania do odbioru zwłaszcza w zakresie dokumentacji dostarczanej przez Wykonawcę) nastąpi w szczególności weryfikacja sprawności sprzętów/urządzeń, poprawności instalacji i funkcjonowania oprogramowania/systemów, kompletności dokumentacji. Czynności odbiorowe (dotyczące każdej z 8 Części, zostaną przeprowadzone i zakończone wraz z podpisaniem przez Strony Protokołów Odbioru Częściowego bez zastrzeżeń w   terminie 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia odbioru. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru czynności odbiorowe wstrzymuje się do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wskazane wady wskazane podczas odbioru w terminie do 2 dni roboczych, chyba że ze względu na charakter wady Strony ustalą inny termin, gwarantujący terminową realizację grantu.

- Potwierdzeniem należytego wykonania prac w danej lokalizacji jest Protokół Odbioru Częściowego.

- Potwierdzeniem należytego wykonania całego Zadania jest odbiór końcowy przeprowadzony po podpisaniu Protokołów Odbioru Częściowego dla wszystkich 8 Części Zadania. Zakres czynności w ramach odbioru końcowego określi Zamawiający/Koordynator Projektu. Odbiór Końcowy zostanie przeprowadzony i zakończony wraz z potwierdzeniem w podpisanym przez Strony Protokole Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do tego odbioru.  W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa zwłaszcza w ust. 8 podczas odbioru kocowego, czynności odbiorowe wstrzymuje się do czasu ich usunięcia. Zapisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- W skład komisji odbiorowej po stronie Zamawiającego wchodzą osoby wyznaczone przez Zamawiającego, w tym w szczególności Koordynator Projektu oraz – przy odbiorach poszczególnych 8 Części   – przedstawiciel danej jednostki podległej.

- Ujawnienie wady istotnej (uniemożliwiającej bezpieczne korzystanie ze sprzętu/urządzenia /oprogramowania lub naruszającej wymogi określone w przepisach prawa wstrzymuje podpisanie Protokołu Odbioru do czasu jej usunięcia.

- Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń jest jedyną podstawą do uznania Umowy za wykonaną w całości i wystawienia faktury VAT. Za datę wykonania Umowy uznaje się dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń.

- Bieg terminów gwarancji i rękojmi dla całego przedmiotu Umowy rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Do tego czasu ryzyko uszkodzenia lub utraty sprzętu/oprogramowania (również w lokalizacjach jednostek podległych) spoczywa na Wykonawcy.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze), bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

§ 8

Podwykonawstwo

- Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym podwykonawcom:

- …………………………………………………………………………………… (nazwa podwykonawcy oraz opis powierzonej części zamówienia) Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 p.z.p. ……………………(tak/nie)

- ……………………………………………………………………………………

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, Wykonawca odpowiada jak za własne.

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców.

- Powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Przedmiotu zamówienia.

§ 9

Osoby wskazane na potrzeby realizacji Umowy

- Strony ustanawiają koordynatorów, którzy będą odpowiedzialni za bieżącą współpracę, nadzór nad realizacją prac oraz koordynację czynności odbiorowych.

- Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora (zwanego dalej: „Koordynatorem Projektu” pełni:

- Pan/i ................................ – ................................ (stanowisko) w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku, tel. ................................, e-mail: ................................

- Ze strony Wykonawcy funkcję koordynatora (zwanego dalej „Koordynatorem”) pełni:

- Pan/i ................................, tel. ................................, e-mail: ................................

- Koordynatorzy są uprawnieni do w szczególności do:

- dokonywania bieżących ustaleń technicznych na potrzeby realizacji Umowy;

- zgłaszania i przyjmowania/weryfikacji zgłoszeń o gotowości do odbiorów (dla każdej z 8 Części/Odbioru Końcowego);

- uczestnictwa w czynnościach odbiorowych i podpisywania Protokołów Odbioru Częściowego oraz Protokołu Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Koordynator Projektu nie jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, zwalniania Wykonawcy z jego zobowiązań ani do dokonywania zmian w treści Umowy (wymagających formy aneksu).

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na cały przedmiot Umowy (w tym sprzęt/urządzenia, oprogramowanie, montaż, wdrożenia) na okres 24 miesięcy oraz dodatkowej gwarancji na serwery …………. miesięcy (zgodnie z Ofertą Wykonawcy), na warunkach określonych w SWZ/OPZ oraz w Umowie wraz z Kartą Gwarancyjną stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy.

- Niezależnie od gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapewnia, że poszczególne elementy przedmiotu Umowy posiadają gwarancje producentów o parametrach nie gorszych niż wymagane w SWZ/OPZ, w tym w szczególności:

- dla urządzeń kluczowych (UTM, serwery, macierze) – gwarancja w rygorze Next Business Day (NBD), obejmująca reakcję serwisu i podjęcie naprawy lub dostarczenie sprzętu zastępczego w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu;

- dla oprogramowania – prawo do aktualizacji i poprawek w okresie trwania gwarancji bez dodatkowych opłat.

- W przypadku, gdy gwarancja producenta na dany element jest dłuższa niż okres wskazany w ust. 1, po upływie gwarancji Wykonawcy Zamawiający zachowuje uprawnienia z tytułu gwarancji producenta. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszystkie dokumenty gwarancyjne producentów najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi dla całego Przedmiotu Umowy rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń. Dla elementów wymienionych na nowe w toku naprawy, bieg gwarancji/rękojmi rozpoczyna się od nowa z dniem ich wydania Zamawiającemu.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostaje rozszerzona i kończy się wraz z upływem terminu gwarancji.

- Zgłoszenia awarii będą dokonywane przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy:

- telefonicznie (w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00);

- drogą elektroniczną (e-mail/portal zgłoszeniowy) – przez całą dobę.

- Dane kontaktowe, o których mowa w ust. 1, są tożsame z danymi wskazanymi w Karcie Gwarancyjnej (Załącznik nr 3). Zmiana tych danych nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach gwarancji ponosi wszelkie koszty napraw, w tym koszty dojazdu serwisu, części zamiennych oraz transportu sprzętu do i z punktu naprawczego.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady w terminie wynikającym z rygoru NBD lub nie usunie wady w terminie technicznie uzasadnionym (nie dłuższym niż 14 dni), Zamawiający ma prawo do wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Zamawiający może potrącić należności z tytułu naprawy zastępczej z wierzytelnościami Wykonawcy.

§ 11

Odpowiedzialność odszkodowawcza, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby przy pomocy których wykonuje przedmiot Umowy (podwykonawców, dalszych podwykonawców oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w pełnej wysokości (z uwzględnieniem utraconych korzyści) w sytuacji wyrządzenia szkód w Zamawiającemu w trakcie realizacji. Umowy, chyba, że Zamawiający zażąda przywrócenie do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres realizacji Umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia oraz terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych W przypadku utraty ważności polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w trakcie realizacji mowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy stosownym aneksem lub przedstawić nową polisę, na warunkach co najmniej spełniających wymogi określone w toku postępowania, pod warunkiem zachowania ciągłości okresu ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię aneksu lub polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem i oryginał do wglądu przed upływem ważności pierwotnej polisy lub innego dokumentu.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę aneksu lub polisy lub przedstawienie aneksu lub polisy nie obejmującej ciągłości okresu ubezpieczenia lub nie zapłacenia poszczególnych rat składki w terminach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za element, którego wada dotyczy (zgodnie z ofertą), a jeśli nie można wyodrębnić ceny elementu – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto całego Zadania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego/Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

- za naruszenia przez Wykonawcę lub osobę, którą się posługuje wykonując Zadanie obowiązków dotyczących zachowania poufności, o których mowa w § 16 Umowy - w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na podstawie wszystkich tytułów określonych w Umowie, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o naliczeniu kary umownej w formie pisemnej lub elektronicznej, wskazując podstawę jej naliczenia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość naliczonych kar umownych.

§ 13

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku, gdy:

- Wykonawca dopuści się zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy (tj. nie doprowadzi do podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego) przekraczającej 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1;

- Wykonawca dostarczy rozwiązanie sprzętowe/programowe obarczone wadami istotnymi, których mimo wezwania nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

- Wykonawca realizuje Umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową/SWZ - OPZ, w szczególności dostarcza sprzęt lub oprogramowanie o parametrach gorszych niż wymagane i nie zmienia sposobu wykonania mimo wezwania;

- Wykonawca nie przeprowadzi wymaganych szkoleń lub nie przekaże dokumentacji (w tym powykonawczej) niezbędnej do rozliczenia dofinansowania w ramach programu, o którym mowa w § 1.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w § 12, a Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za te elementy Przedmiotu Umowy, które zostały odebrane Protokołem Odbioru Częściowego bez zastrzeżeń i mogą być samodzielnie wykorzystywane przez Zamawiającego.

§ 14

Zmiany Umowy

- Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

- Zmiana parametrów technicznych (postęp technologiczny): dopuszcza się zmianę modeli lub wersji oferowanego sprzętu / oprogramowania w przypadku zakończenia ich produkcji, wycofania z rynku lub pojawienia się rozwiązań nowszej generacji o parametrach nie gorszych niż wymagane w OPZ, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

- Zmiana terminu realizacji: dopuszcza się wydłużenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 (maksymalnie o czas trwania przeszkody/niezbędny do prawidłowej realizacji dostawy), w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej (np. klęski żywiołowe, konflikty zbrojne), uniemożliwiającej terminową realizację;  b) wystąpienia niezależnych od Wykonawcy przerw w łańcuchu dostaw, potwierdzonych oświadczeniem producenta/autoryzowanego dystrybutora, o ile nie ma możliwości zakupu równoważnego sprzętu u innego dostawcy;

- Zmniejszenie zakresu Umowy: w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Stron (np. likwidacja jednostki podległej) realizacja części Zadania stanie się bezprzedmiotowa. W takim przypadku wynagrodzenie ryczałtowe zostanie proporcjonalnie pomniejszone;

- Zmiana podwykonawcy: w przypadku rezygnacji, upadłości lub nienależytego wykonywania prac przez podwykonawcę, z uwzględnieniem zasad określonych w p.z.p.

- Wszystkie zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Nie stanowi zmiany Umowy wymagającej aneksu:

- zmiana danych teleadresowych Stron;

- zmiana osób wyznaczonych jako Koordynator Projektu/Koordynator (wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony zgodnie z § 9 ust. 6 Umowy).

- Strona wnioskująca o zmianę obowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi zaistnienie okoliczności uzasadniających zmianę.

§ 15

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

- W razie powstania ewentualnego sporu na tle wykonywania Umowy strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

- W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku z umową jest właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 16

Zachowanie poufności

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności danych dotyczących konfiguracji systemów IT, haseł, topologii sieci oraz innych informacji technicznych i organizacyjnych Zamawiającego, których ujawnienie mogłoby naruszyć bezpieczeństwo systemów.

- Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji:

- które są publicznie dostępne w momencie ich ujawnienia;

- co do których Strona uzyskała pisemną zgodę drugiej Strony na ich ujawnienie;

- których ujawnienie jest wymagane na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy o dostępie do informacji publicznej) lub prawomocnego orzeczenia sądu lub organu administracji.

- Wykonawca zobowiązuje się do pouczenia swoich pracowników oraz podwykonawców o obowiązku zachowania poufności i ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania w tym zakresie.

- Obowiązek poufności wiąże Strony w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

§ 17

Ochrona danych osobowych

- Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

- Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Strony oraz osób wskazanych do kontaktu jest odpowiednio każda ze Stron w zakresie, w jakim dane te pozyskała.

- Niezależnie od ust. 2, w związku z realizacją projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, Administratorem danych w ramach Programu Operacyjnego jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) z siedzibą w Warszawie. Zamawiający przetwarza te dane jako Grantobiorca.

- Dane kontaktowe do Inspektorów Ochrony Danych (IOD):

- u Zamawiającego: e-mail: iod@ciechocinek.pl

- u Wykonawcy: e-mail: ........................................ (Wykonawca uzupełni przy podpisaniu umowy).

- Wykonawca zobowiązuje się wypełnić w imieniu Zamawiającego i Administratora (CPPC) obowiązek informacyjny wobec wszystkich osób, które wyznaczył do realizacji Umowy (pracowników, podwykonawców), poprzez przekazanie im Klauzuli Informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.

- Jeżeli w ramach realizacji Umowy (np. podczas konfiguracji serwerów lub mi-gracji danych) zajdzie konieczność dostępu Wykonawcy do danych osobowych miesz-kańców lub pracowników Zamawiającego, Strony przed przystąpieniem do tych prac zawrą odrębną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 18

Prawa autorskie i licencje

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie niniejszej Umowy udziela Zamawiającemu bezterminowej, niewyłącznej, nieodwołalnej i nieodpłatnej, w ramach Wynagrodzenia, licencji na korzystanie ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach realizacji Umowy, w szczególności oprogramowania, dokumentacji, konfiguracji, skryptów, polityk bezpieczeństwa oraz innych utworów, bez ograniczeń terytorialnych.

- Licencja obejmuje wszystkie znane w dniu zawarcia Umowy pola eksploatacji niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z oprogramowania, w tym w szczególności utrwalanie, zwielokrotnianie, instalowanie i uruchamianie, korzystanie na dowolnej liczbie stanowisk, serwerów oraz środowisk, w szczególności produkcyjnych, testowych i zapasowych, modyfikowanie, parametryzowanie, konfigurowanie oraz integrowanie z innymi systemami Zamawiającego, sporządzanie kopii zapasowych oraz korzystanie z oprogramowania w działalności Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych, zarówno obecnych, jak i przyszłych.

- Zamawiający jest uprawniony do udzielania sublicencji jednostkom organizacyjnym Zamawiającego oraz do korzystania z oprogramowania przy udziale podmiotów trzecich działających na rzecz Zamawiającego, w szczególności innych wykonawców, serwisantów, audytorów lub integratorów systemów, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód Wykonawcy oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przekazane w ramach Umowy dobra własności intelektualnej nie posiadają wad prawnych, nie naruszają praw osób trzecich ani nie ograniczają Zamawiającego w korzystaniu z nich w zakresie określonym Umową.

- W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących dóbr własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności, pokrycia wszelkich kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, odszkodowań, zadośćuczynień oraz ewentualnych kar administracyjnych, a także do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do zapewnienia Zamawiającemu dalszego, niezakłóconego korzystania z oprogramowania.

- Zamawiający jest uprawniony, bez konieczności zawierania odrębnych umów lub ponoszenia dodatkowych opłat, do parametryzacji, konfiguracji i dostosowywania oprogramowania, tworzenia raportów, zestawień i reguł bezpieczeństwa oraz do dokonywania modyfikacji niezbędnych do zapewnienia interoperacyjności, bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że warunki korzystania z oprogramowania są zgodne z Umową, licencja nie zawiera ograniczeń ilościowych, w szczególności co do liczby użytkowników, stanowisk, serwerów lub lokalizacji, Wynagrodzenie obejmuje całość należności za korzystanie z oprogramowania, a korzystanie z oprogramowania nie wymaga ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy ani producentów oprogramowania.

- Jeżeli w ramach opłat należnych producentowi oprogramowania mieszczą się świadczenia dodatkowe, w szczególności aktualizacje, poprawki błędów lub usługi serwisowe, nieprzedłużenie tych świadczeń przez Zamawiającego nie powoduje wygaśnięcia licencji ani nie uprawnia do jej wypowiedzenia.

- Licencja udzielona na podstawie niniejszej Umowy zachowuje ważność po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu Umowy i zapewnia Zamawiającemu prawo dalszego korzystania z oprogramowania w dotychczasowym zakresie.

- W przypadku zmiany oprogramowania, dokumentacji lub innych utworów w ramach realizacji gwarancji, prawa lub licencje udzielone Zamawiającemu obejmują również te zmiany z chwilą ich odbioru.

- Żadne postanowienie Umowy nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 75 ust. 1–3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

19

Postanowienia końcowe

- Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.

- Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zmieniona wyłącznie w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, chyba że postanowienia samej Umowy wyraźnie stanowią inaczej.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Zamawiający:                                                          					    Wykonawca:

Załączniki do Umowy:

1.	Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1

2.	OPZ – Załącznik nr 2

3.            Karta gwarancyjna – Załącznik nr 3

4.	Klauzula informacyjna FERC – Załącznik nr 4