Projekt

Umowa Nr ……

zawarta w dniu ……………………. r. w Braniewie

pomiędzy:

Powiatem Braniewskim,  w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Braniewskiego

Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, NIP 582 160 80 53

zwanym dalej „Zamawiającym" reprezentowanym przez:

…………………………….. - …………………………….

…………………………….. - …………………………….

przy kontrasygnacie ……………………………………… - Skarbnika Powiatu

a

…………………………..

……………………………

…………………………..

Zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonego w trybie podstawowym  zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. 2024.1320) zwanej dalej „ustawą Pzp,  postępowanie znak: In.272.1.2026.

## Przedmiot Umowy

## § 1

- Przedmiotem zamówienia jest  wykonania zadanie pn. „Przebudowa wewnętrznej infrastruktury technicznej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie”.

- Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030 – Działanie 4 służące poprawie stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej w celu zwiększenia dostępności lub jakości usług publicznych

- Szczegółowy opis zamówienia określa SWZ, dokumentacja projektowa oraz STWiOR, które stanowią integralną część umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

## § 2

Termin rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu umowy ustala się w następujący sposób:

-  realizacja od dnia podpisania umowy do…………………….

Zamawiający

§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy informacje, materiały,

- pisemne upoważnienie Wykonawcy do wstępu na teren, którego dotyczy przedmiot zamówienia,

- współdziałanie w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie,

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie na 7 dni przed dniem rozpoczęcia robót,

- zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego,

- odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany etap wykonania przedmiot umowy.

Wykonawca

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ oraz niniejszą Umową.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością SWZ oraz nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

3. Wykonawca oświadcza, iż znane jest mu miejsce wykonywania prac objętych przedmiotem umowy), na którym będzie wykonywane Zamówienie i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, co do możliwości należytego i terminowego wykonania Zamówienia zgodnie z umową.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Prawa Budowlanego oraz niniejszą umową,

- przejęcie od Zamawiającego terenu robót oraz jego zabezpieczenie,

- zorganizowanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy, pokrycie kosztów zużytych mediów wg zamontowanych podliczników woda, energia elektryczna, zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich, zapewnienie ochrony znajdującego się tam mienia, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- Wykonania przedmiotu umowy w sposób niezakłócający dla prawidłowego funkcjonowania Szpitala zgodnie z jego przeznaczeniem,

- usuwanie z dróg komunikacji nieczystości powstałych na skutek prowadzonych robót oraz zapewnienie przejścia dróg komunikacji,

- uzgodnienie z koordynatorem ze strony Zamawiającego, czasu i zakresu robót szczególnie uciążliwych,

- prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy (prac budowlanych),

- wykonanie przedmiotu umowy w całości z materiałów (urządzeń, zasobów) własnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- okazywanie Zamawiającemu dokumentów zgodności dla wbudowywanych materiałów, wyrobów, urządzeń używanych do realizacji przedmiotu umowy.

- przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, a także odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach związanych z BHP, w zakresie prowadzonych robót,

- pokrycie kosztów badań i pomiarów sprawdzających zgodnie z wymogami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz innych obowiązujących Wykonawcę w danym zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- przedstawienie Zamawiającemu protokołów z badań i pomiarów sprawdzających robót zanikających po wykonaniu całości prac,

- zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- oznakowanie wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót na czas ich realizacji oraz zapewnienie bezpiecznego przejścia przez teren robót,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz likwidacja własnego zaplecza niezwłocznie po zakończeniu robót, nie później niż w terminie 7 dni,

- odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe  na skutek lub w związku z prowadzeniem robót lub innych działań Wykonawcy,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- ponoszenie odpowiedzialności za szkody i straty powstałe podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru,

- terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy, wraz ze złożeniem oświadczenia 
o zakończeniu robót oraz przekazaniem wszelkiej dokumentacji, certyfikatów, potwierdzeń jakości, atestów, zaświadczeń oraz kart gwarancyjnych dotyczących Przedmiotu Umowy,

- przeprowadzenie szkolenia (jeżeli jest niezbędne) w zakresie urządzeń oraz wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, szczegółowo nie wskazanych w Umowie.

- W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian nieistotnych o których mowa  w art. 36a pkt 5a ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z ….. r. poz. …. z póżn. zm.) Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji i dostarczenia Zamawiającemu na udostępnionych  przez Zamawiającego rysunkach w formie edytowalnej celem ich uzgodnienia z wykonawcą projektu budowlanego.

- Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika, oraz zakres wykonywanych przez niego czynności, w szczególności:  Kierownik Budowy – umowa o pracę, jednocześnie zamawiający dopuszcza każdą umowę w tym  umowy zlecenia, umowy o dzieło a także umowy podwykonawstwa dla osoby sprawującej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i prowadzącej samodzielną działalność na podstawie wpisu CEIDG oraz  osób zatrudnionych w brygadach lub samodzielnie wykonujących  roboty budowlane. Wymóg nie dotyczy sytuacji gdy Wykonawca zlecił wykonanie wymienionych czynności podwykonawcom którzy nie zatrudniający pracowników najemnych, tj. osobom prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą  na podstawie wpisu centralnej ewidencji   i informacji o działalności gospodarczej, w tym Spółki Cywilnej i samodzielnie wykonujących wymienione prace bez korzystania z pracowników najemnych.

Podwykonawcy

§ 5

- W celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej jakości ich wykonania Wykonawca może zlecić ich część do wykonania podwykonawcom, wskazując ich zakres.

- Wykonanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą Umową, a ponadto musi zawierać co najmniej:

- postanowienia, z których szczegółowo wynika zakres powierzonych podwykonawcy prac, usług lub dostaw,

- postanowienia o terminie wykonania umowy, który nie może być dłuższy niż termin wykonania niniejszej Umowy,

- postanowienie o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, które nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część zamówienia, które zostało powierzone podwykonawcy,

- postanowienie o terminie płatności wynagrodzenia nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku,

- postanowienie o udzieleniu gwarancji i rękojmi na wykonany zakres robót budowlanych, usługę lub dostawę na okres co najmniej równy okresowi gwarancji i rękojmi, której udziela Wykonawca,

- postanowienie o karach umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy,

- postanowienie o zobowiązaniu podwykonawcy do złożenia oświadczenia potwierdzającego dokonanie zapłaty przez wykonawcę za zrealizowaną cześć robót budowlanych, usług lub dostaw,

- postanowienie, z którego wynika zobowiązanie podwykonawcy do przestrzegania przepisów prawa budowlanego, przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie środowiska oraz zobowiązanie do usunięcia w tym samym dniu roboczym z placu budowy każdego pracownika podwykonawcy (niezależnie od postawy prawnej zatrudnienia), co do którego Zamawiający lub inspektor nadzoru zgłosi zastrzeżenia,

- postanowienie, z którego wynika, że w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo, podwykonawca będzie zobowiązany wprowadzić do takiej umowy zapisy określone w niniejszym ustępie,

- postanowienia, z których wynika, uprawnienie do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w sytuacji wygaśnięcia niniejszej Umowy.

5. W przypadku naruszenia postanowień ust. 4 Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zawartej z podwykonawcą.

6.  W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia projektu tej umowy Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgłasza zastrzeżenia  do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgłoszenie w powyższym terminie zastrzeżeń przez Zamawiającego jest równoznaczne z odmową akceptacji projektu.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego jeśli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy, Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do projektu umowy.

8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia zawartej umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu przez Zamawiającego jest równoznaczne z odmową wyrażenia zgody na zawarcie umowy. Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego jeśli w terminie 7 dni od dnia przedstawienia umowy, Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu do umowy.

9. Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż  5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20.000 zł W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcą zostały sporządzone na piśmie
i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

11. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców  jak za  własne działania, zaniechania, uchybienia  i zaniedbania.

12. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio także do zmian umowy 
o podwykonawstwo.

13. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio także do umów o   podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez   podwykonawców, jak również za szkody powstałe w wyniku działań podwykonawców.

15.  Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady,  aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec  Zamawiającego.

Wynagrodzenie i płatność

§ 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu  umowy  jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zgodnie ze złożoną ofertą ustala się na kwotę: netto złotych:  …….zł (słownie:  ……..złotych) brutto złotych: ……..zł (słownie:  złotych), w tym podatek VAT  w wysokości 23%, to jest w kwocie:  ………zł.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia netto nie ulega zmianie. Zmianie ulega stawka VAT, kwota brutto. Zmiana wynagrodzenia wymaga formy aneksu i obowiązuje z dniem wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu całości prac objętych niniejszą umową, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót i wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej VAT.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót częściowych lub protokół odbioru robót końcowy.

- Podstawą wystawienia faktury za wykonane prace będzie protokół odbioru robót częściowych lub protokół odbioru robót końcowy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość płatności za poszczególne etapy po udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonanych robót i potwierdzeniu ich wykonania przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z planowanym terminem wykonania poszczególnych etapów robót.

- Błędnie wystawiona faktura, brak protokołu odbioru robót lub brak oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa w punkcie poniżej, będzie skutkował odmową ze strony Zamawiającego przyjęcia faktury, bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tego tytułu. W takiej sytuacji termin zapłaty faktury, o którym mowa w pkt 4, będzie liczony od dnia usunięcia powyższych uchybień.

- W przypadku realizacji robót przy pomocy Podwykonawcy warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu wraz z fakturą, kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, polecenia przelewu dokumentującego przekazanie przez Wykonawcę Podwykonawcy wynagrodzenia wymagalnego za wykonane przez niego roboty, a w przypadku realizacji robót przez podwykonawcę za pomocą dalszych podwykonawców poświadczonego za zgodność z oryginałem potwierdzenia dokonania zapłaty przez podwykonawcę lub oświadczenia o braku dalszych podwykonawców. Ponadto Wykonawca dołączy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię faktury, wystawionej przez Podwykonawcę oraz podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy protokół odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót.

- W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu o zapłaconą część wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

- Brak lub nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 7 skutkować będzie wstrzymaniem przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy bez ponoszenia negatywnych konsekwencji przez Zamawiającego.

Sposób wystawienia faktury:

- Strony zgodnie postanawiają, że wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF), w tym przepisami regulującymi tryby szczególne (offline/awaryjne) wystawiania i przekazywania faktur, o ile mają zastosowanie.

- Przez „fakturę ustrukturyzowaną” strony rozumieją fakturę wystawioną przy użyciu KSeF, która uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru identyfikującego tej faktury w KSeF (numer KSeF), z zastrzeżeniem trybów offline/awaryjnych przewidzianych przepisami.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub innych przesłanek uniemożliwiających wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zamawiającego oraz postepowania zgodnie z przepisami przejściowymi wynikającymi z obowiązujących przepisów. W przypadku awarii KSeF strony stosują procedurę offline, faktury wysyłane będą na adres mail: faktury@powiat-braniewo.pl.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury do KSeF oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system.

- Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane przez wykonawcę na:

Podmiot2 – Nabywca 
– Powiat Braniewski 
– Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo 
– NIP: 582 160 80 53 
z oznaczeniem pola JST wartością „1”. 

Podmiot3 – jednostka organizacyjna faktycznie dokonująca zakupu 
– Starostwo Powiatowe w Braniewie  
–  Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
– NIP: 582 147 49 60

z uzupełnionym polem Rola wartością „8”.

14. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych w sposób nieuwzględniający zasady „Podmiotu2” i „Podmiotu3”, przewidziane terminy płatności nie rozpoczynają się (nie zaczynają biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty wystawionych faktur ustrukturyzowanych.

15. Załączniki do faktur, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@powiat-braniewo.pl  lub w formie papierowej na adres siedziby zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od dnia doręczenia faktury.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

§ 7

- Wykonawca  wnosi zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy w wysokości  5 % ceny ofertowej brutto podanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę  ……………zł, słownie:  (…………..złotych).

- Zabezpieczenie to wniesione jest w formie ………………………………………………………..

- Strony ustalają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący  sposób:

- 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od podpisania  protokołu końcowego i uznania robót za należycie wykonane,

- 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu  rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pod warunkiem iż bank prowadzący konto oferuje możliwość oprocentowania złożonego depozytu, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 14 niniejszej umowy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeżeli jest to niemożliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego na okres wynikający z aneksu do umowy.

Materiały

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z dokumentacją projektową. Zastosowane materiały winny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie (aktualne w dniu wbudowania), certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

- Dokumenty dopuszczenia do stosowania materiałów w budownictwie, o których mowa w ust. 1 Wykonawca okaże przed wbudowaniem oraz ich komplet przekaże Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przedstawiciele Stron

§ 9

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru: ……………….

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ……………….

- Koordynatorem wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest : ……………….

Odbiory

§ 10

- Strony ustalają, że odbiorowi końcowemu podlega całość pakietu stanowiąca odrębną część przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dokona również odbioru poszczególnych etapów robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym wykonaniem prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego oraz poszczególnych etapów robót z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

Do zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca załączy:

- oświadczenie kierownika budowy - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku pomieszczeń objętych robotami budowlanymi,

- dokumentację powykonawczą,

- certyfikaty, atesty, gwarancje, świadectwa na materiały wbudowane w trakcie wykonywania przedmiotu  umowy,

- karty gwarancyjne na materiały wbudowane w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy,

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru oraz po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kompletności dokumentów załączonych do zawiadomienia. W przypadku wystąpienia braków w zawiadomieniu lub w dokumentach, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. Termin rozpoczęcia odbioru zostanie ustalony przez Zamawiającego licząc od daty uzupełnienia przez Wykonawcę zawiadomienia lub dokumentów.

- Czynności odbioru zostaną zakończone najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - do obniżenia wynagrodzenia odpowiedniego do jego utraconej wartości technicznej, użytkowej lub estetycznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – do powierzenia usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do jego utraconej wartości technicznej, użytkowej lub estetycznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

8.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których  mowa w ust. 7, oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

9. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, za termin zakończenia robót uważa się dzień pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy. W pozostałych przypadkach za termin zakończenia robót uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

Gwarancja i rękojmia

§ 11

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Na wykonane roboty i użyte materiały Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji   liczonej od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Niezależnie od gwarancji Wykonawca udziela na wykonane roboty rękojmi na okres …… miesięcy, od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego robót budowlanych.

- Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego nie dłuższym niż 30 dni.  W przypadkach uzasadnionych technicznie lub technologicznie, możliwe jest wyznaczenie terminu dłuższego.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych 
w ramach gwarancji. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy/usuwania wad.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających
z gwarancji i rękojmi oraz bez utraty prawa do naliczania kar umownych za nieterminowe usunięcie wad.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu istnienia wady. Odpowiedzialność ta jest niezależna od obowiązku zapłaty kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materiałów, obowiązują terminy udzielonej gwarancji przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu karty gwarancyjne na zamontowane urządzenia w stanie kompletnym i potwierdzającym uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji.

- Wykonawca w okresie gwarancji zapewni konserwację przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami producenta.

Kary umowne

§ 12

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu i zakończeniu Przedmiotu Umowy w  wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad,

- za naruszenie zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust.6, oraz  § 5 ust. 4 Umowy w wysokości 100 zł za każde naruszenie,

- z tytułu odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty na termin zgodny z przepisem art. 143 b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona przez niego szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony niniejszej umowy nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z zabezpieczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia

- Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty.

  - Brak zapłaty kar umownych ze strony Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do ich potrącenia z dowolnych należności przysługujących Wykonawcy. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia a Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

Odstąpienie od Umowy

§ 13

- Poza okolicznościami przewidzianymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia następujących okoliczności:

- Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca opóźnia się tak dalece z rozpoczęciem lub wykonaniem Przedmiotu Umowy, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał wykonać Przedmiot Umowy w czasie umówionym,

- Wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo, inną niż o roboty budowlane, z naruszeniem postanowień określonych w § 5 ust. 4 Umowy,

- Wykonawca mimo pisemnych wezwań nie dostarczył dokumentów potwierdzających zatrudnienie określonych w SWZ pracowników w trybie umowy o pracę.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W razie odstąpienia od umowy, strony dokonają następujących czynności:

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane wyłącznie w sytuacji, gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Zmiana Umowy

§ 14

1.   Postanowienia umowy mogą zostać zmienione w następującym zakresie:

1.1. termin  realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na:

- konieczność wykonania innych robót budowlanych lub montażowych niż objęte niniejszym zamówieniem, których konieczność nie była znana wcześniej, a ich wykonanie stało się niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania. Zmiana terminu realizacji zamówienia ulega zmianie o czas konieczny do wykonania innych robót budowlanych lub montażowych o których mowa w § 14 ust.1 pkt 1.1 ppkt. a),

- niezawinionego przez Wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót, o czas ograniczenia,

- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę). W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania w/w okoliczności,

- wystąpienia siły wyższej – wydarzenia lub okoliczności o charakterze nadzwyczajnym na które żadna ze stron nie ma wpływu,

- dokonanie określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wydanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

- zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy – odpowiednio do zmiany tych przepisów.

  - pozostałe dopuszczalne zmiany umowy:

- zmiany zabezpieczenia umowy na zasadach przewidzianych w  art. 149 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zmiany w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,

-    zmiany w zakresie zmiany podwykonawców w przypadku:

- wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,  za zgodą Zamawiającego, z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych  w umowie,

- w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych we wzorze umowy w SWZ,

- sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na  zasobach podmiotów  trzecich  wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie  mniejszym niż  wskazany na etapie  postępowania o zamówienie publiczne,

- zmiany kluczowego personelu Zamawiającego i Wykonawcy z powodu:

- śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących  kierownika budowy lub inspektora nadzoru, a także pracowników zatrudnionych na umowę o pracę których wykaz przekazał Wykonawca Zamawiającemu

- zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

- zmiany kierownika (robót) budowy – nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone   w SWZ.

2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

3.  Warunki zmian:

- inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

- uzasadnienie zmian- prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,

- forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Waloryzacja wynagrodzenia umownego na podstawie art. 439 ustawy Pzp

§ 15

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, również w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania oferty. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci zmiany wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15%.

- W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15%, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Po uwzględnieniu ww. wniosku przez Zamawiającego, Strony zawrą aneks do Umowy.

- W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15%, Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianie Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. W celu zmiany Umowy w ww. zakresie, Strony zawrą aneks do Umowy.

- Wysokość wynagrodzenia umownego ulegnie waloryzacji o zmianę prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do roku ubiegłego, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

- Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia, to 10% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia to 10% wynagrodzenia umownego.

- Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia łącznego limitu, o którym mowa w ust. 5 zdanie drugie.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

Postanowienia końcowe

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz odpowiednich aktów wykonawczych do ww. ustaw.

§ 17

Wszelkie mogące wyniknąć na tle umowy spory rozstrzygać będzie  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca								Zamawiający