Załącznik nr 9 do SWZ

Istotne postanowienia umowy

Niniejsza umowa została zawarta w ……….. 2026 r. pomiędzy Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach z siedzibą w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce nr 541, 
NIP 552-14-25-035, Regon …………………………… zwanym dalej „Zamawiającym”  którego reprezentuje: lekarz medycyny Janusz Lenartowicz – kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach

a ………………………………………………………………………

z siedzibą: ..............................................................................

NIP: ......................................................................................

adres do korespondencji: .........................................................

reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa / innego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy - stanowiącego załącznik                 nr .......... do niniejszej Umowy):

- ...................................................

- ...................................................

zwany dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) - dalej ustawą p.z.p.

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy i zasady realizacji

1. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty remontowe pomieszczeń SGZOZ w Zembrzycach                          w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”,  które obejmują:

1) W zakresie robót budowlanych remontowych w obrębie parteru:

a) Wymianę stolarki wejściowej z wiatrołapów do budynku,

b) Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej,

c) Remont pomieszczeń sanitarnych – WC,

d) Remont pomieszczenia recepcji,

e) Remont gabinetów lekarzy,

f) Remont gabinetu zabiegowego,

g) Częściowe wykonanie wylewek z wyrównaniem poziomów,

h) Przebudowę sufitu podwieszanego w obrębie recepcji,

i) Przebudowę zabudowy stanowiska recepcji.

2) W zakresie robót budowlanych remontowych w obrębie piętra:

a) Wymianę stolarki wejściowej z klatki schodowej do korytarza,

b) Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej,

c) Remont pomieszczenia gabinetu lekarskiego,

d) Remont pomieszczenia biurowego,

e) Remont korytarza,

f) Remont i uzupełnienie elementów pochwytów i poręczy klatki schodowej i korytarza,

g) Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych.

3) W zakresie robót budowlanych remontowych w obrębie wejścia:

a) Remont wraz z poszerzeniem pochylni dla niepełnosprawnych,

4) W zakresie robót instalacyjnych instalacji sanitarnych:

a) Parter - dostosowanie instalacji wod – kan. pomieszczeń toalet i gabinetów,

b) Parter - recepcja obudowa i dostosowanie instalacji wentylacji mechanicznej ze względu na przebudowę sufitu podwieszanego,

c) Piętro - dostosowanie instalacji wod – kan. adaptowanych pomieszczeń.

5)  W zakresie robót instalacyjnych instalacji elektrycznych i niskoprądowych:

a) Parter - wymiana opraw oświetleniowych oraz gniazd wtykowych NN wynikająca z adaptacji wnętrza oraz wykonanie instalacji zasilającej drzwi automatycznych,

b) Parter - rozbudowa instalacji telefonicznej i internetowej w zakresie adaptowanych pomieszczeń,

c) Parter - wykonanie instalacji alarmowej i przyzywowej toalety dla niepełnosprawnych,

d) Piętro - wymiana opraw oświetleniowych oraz gniazd wtykowych NN wynikająca z adaptacji wnętrza oraz wykonanie instalacji zasilającej drzwi automatycznych,

e) Piętro - przebudowa rozdzielnicy z tablicą bezpiecznikową wykonanie dodatkowych obwodów                z bezpiecznikami oraz urządzeniem antyprzepięciowym,

f) Piętro - rozbudowa instalacji telefonicznej i internetowej w zakresie adaptowanych pomieszczeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót.

2. Zamawiający oraz Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

3. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie zgodnym                 z Prawem budowlanym.

4. Z uwagi na charakter obiektu Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do:

1) Prowadzenia prac powodujących uciążliwy hałas  od poniedziałku do piątku po godzinie 13:30 lub                   w inne dni po uzgodnieniu z kierownikiem,

2) Uzgadniania z  Kierownikiem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach godzin prowadzenia wewnętrznych robót instalacyjnych i na warunkach określonych przez Kierownika;

3) Zorganizowania wszystkich prac w sposób nie narażający pacjentów i pracowników pracujących                  w budynku na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności, m. in. takich jak wydzielenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych

4) Zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dojścia pacjentom, pracownikom przebywających                 w budynku oraz na zewnątrz,

5) Prowadzenia realizacji zadania w sposób zapewniający ciągłą możliwość użytkowania obiektu bez względu na porę roku oraz zabezpieczenia frontu robót w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie              i roznoszenie pyłów, kurzu i resztek materiałów budowlanych oraz każdorazowo po zakończonym dniu pracy posprzątać miejsce pracy,

6) Zabezpieczenia skutecznie podłogi i wykładziny podłogowe w pomieszczeniach na czas robót budowlanych. Wykonawca zabezpieczy również meble, sprzęt i inne wyposażenie pomieszczeń.

7) Bieżącego sprzątania wszelkich pomieszczeń i otoczenia obiektów oraz usuwania wszelkiego rodzaju odpadów, w tym bieżącego usuwanie pyłu powstałego w trakcie wykuwania robót budowlanych,

8) Doprowadzenia pomieszczenia objętego pracami do stanu sprzed prowadzenia prac, w szczególności w zakresie odtworzenia podłóg z okładzinami, ścian wraz z wykończeniem i wszelkich innych elementów uszkodzonych bądź rozebranych w trakcie prowadzenia prac,

W związku z powyższym, należy przewidzieć takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewnić bezpieczne funkcjonowanie obiektu i prowadzić roboty budowlane w sposób nieutrudniający funkcjonowaniu budynku. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w godzinach pracy obiektu. W przypadku wyłączeń winno odbywać się to poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem (Kierownikiem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach). Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia ciągłości pracy obiektu

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu umowy ponadto zobowiązany będzie do:

1) Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do chwili przekazania tego terenu Zamawiającemu po wykonaniu lub rozwiązaniu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie, poza nim i w robotach. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody będące następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę.

2) Kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót,               z zachowaniem wymaganej jakości, mając na uwadze zasady wiedzy technicznej, obowiązujące przepisy i  normy oraz w terminach określonych w SWZ. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

3) Zapewnienia ciągłego nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzonymi zmianami.

4) Koordynowania prac Podwykonawców  (jeśli dotyczy).

5) Umieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.).

6) Uzyskania przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów,                                      w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień dotyczących zajęcia terenu, przyłączenia do instalacji oraz urządzeń, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa nadzorów technicznych. Wykonania wszelkich badań, prób, pomiarów, które są wymagane przez przepisy prawa bądź uprawnione instytucje.

7) Ochrony istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie  instalacje przed uszkodzeniem.

8) Prowadzenia dziennika budowy, jeśli będzie wymagany.

9) Zapewnienia na czas trwania robót niezbędnego kierownictwa budowy i robót, w tym zwłaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).

10) Zabezpieczenia wykonania robót budowlanych przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz wód gruntowych jak również innych czynników zewnętrznych, a także korzystanie z dostępnych środków i rozwiązań budowlanych w celu niedopuszczenia                               do opóźnień w realizacji robót w okresach występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

11) Zabezpieczenia terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych.

12) Zabezpieczenia mienia przed kradzieżą w czasie trwania budowy.

13) Zabezpieczenie dostawy mediów.

14) Używania materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych                   i jakościowych określonych w dokumentacji zamówienia. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                              w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.                     z 2025 poz. 481 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.                     z 2021 poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w dokumentach zamówienia. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty.

Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia                   w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego będzie możliwa pod warunkiem zachowania parametrów technicznych równoważnych                           tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany               w dokumentach zamówienia. Zamianę materiałów przewidzianych  do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej należy każdorazowo zgłosić Zamawiającemu.

15) Przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, przed wbudowaniem materiałów                  i urządzeń, odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie                           do stosowania w szczególności: kart materiałowych, certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót.

Zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wnioski materiałowe sporządzone                    w oparciu o dokumenty materiałowe, o których mowa powyżej, będą stanowić załączniki                       do dokumentacji powykonawczej.

16) Przechowywania i składowania materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość                         i przydatność do robót.

17) Składania materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa 
i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.

18) Dokumentowania wykonania robót zanikających i zakrytych na fotografiach, które                                po zakończeniu zadania stanowić będą element dokumentacji powykonawczej.

19) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego,                          do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udzielanie                  im informacji wymaganych tą ustawą.

20) Informowanie niezwłocznie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                              o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

21) Przeprowadzenia na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych, ekspertyz, prób lub sprawdzeń w odniesieniu do wykonanych robót lub elementów i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, jak i pokrycie kosztów z tym związanych, jeżeli ich wyniki nie będą potwierdzały wymaganej jakości, parametrów, funkcji lub ilości. Przekazanie ich wyników Zamawiającemu powinno nastąpić nie później niż przy zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego.

22) Przerwania robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenia wykonanych robót przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

23) Uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

24) Prowadzenia wszystkich rodzajów robót przez osoby do tego uprawnione i zgodnie  z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące prace na terenie budowy – Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie.

Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie konieczności, natychmiastowa zmiana pracownika. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania w każdym czasie zmiany pracowników Wykonawcy, jeżeli swoim postępowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpiecznej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu zamówienia publicznego.

25) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 poz. 277 z późn. zm.) przez Wykonawcę  lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób  wykonujących wskazane w niniejszej umowie czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia publicznego.

26) Zapewnienia wykonywania robót przez osoby, których stan zdrowia pozwala wykonać roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz posiadających ważne: okresowe badania lekarskie i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku pracy.

27) Przedkładania na żądanie Zamawiającego poświadczonych przez osobę upoważnioną                        do działania w imieniu Wykonawcy, za zgodność z oryginałem kopii dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących roboty  po stronie Wykonawcy.

28) Zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych  dla zdrowia.

29) Do przestrzegania, jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647                  z późn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

30) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania  lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

31) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i usunięcie z niego wszelkich odpadów oraz zbędnych materiałów, maszyn i urządzeń.

32) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż.                  i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

33) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

34) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

35) W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać                    i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy, o ile wymagane są obowiązującym prawem:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,

c) Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych,

d) Dokumenty pomiarów cech geometrycznych,

e) Protokoły odbiorów robót.

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przysługuje także:

a) Przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,

b) Autorowi projektu,

c) Osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.

36) Przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej - wszystkich protokołów badań, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów dysponentów sieci, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i innych niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający  przekaże Wykonawcy teren budowy w całości dla realizacji przedmiotu umowy                  w terminie 7 dni. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę przejęcia placu budowy przez 14 dni od wyznaczenia terminu obowiązują kary,  o których mowa w § 10  ust. 2 lit. k.

2. Zamawiający zapewnieni nadzór inwestorski.

§ 5

Czas trwania umowy

1. Termin zakończenia realizacji umowy do 28 lutego 2027 roku.

2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1 w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1) Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk.

2) Niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych w normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

3) Przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego.

4) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron.

5) Odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenie istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony.

6) Konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

7) Udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej umowy.

8) Opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego ponad termin określony w § 4 umowy.

9) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu podpisania umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

3. Termin realizacji zamówienia określony w ust. 1, może zostać przedłużony, nie więcej jednak, niż o czas trwania okoliczności, określonych w ust. 2 lub o czas niezbędny do wykonania robót lub czynności będących następstwem wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2.

§ 6.

Osoby upoważnione do realizacji umowy oraz nadzór inwestorski

1. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie uprawniony                     do wydania poleceń niezbędnych do prawidłowego oraz zgodnego z umową  wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany osoby wskazanej w ust. 1.

3. O powołaniu lub dokonaniu zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę. Czynności te nie wymagają sporządzenia aneksu                        do niniejszej umowy.

4. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy jest  ……………………………….., tel. ………………….., e-mail: ……………………………

5. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy jest  ……………………………….., tel. ………………….., e-mail: ………………………

6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 4 i 5 Strona której dotyczy zmiana, zobowiązuje się – w ciągu 3 dni od dokonania zmiany – poinformować                 o tym fakcie drugą Stronę.

7. W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 6, informacja przekazana na  e-mail wskazany w ust. 4 i 5 powoduje ten skutek, że uznaje się ją za doręczoną. Obejmuje to również sytuacje, w których wysłana wiadomość zostanie zwrócona z powodu nieaktualnego adresu.

§ 7

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z warunków postępowania i oferty Wykonawcy wyraża się  kwotą netto …………………………………………….. zł (słownie: …………………) plus …. % podatku VAT  tj. …………. zł (słownie: ……………………), co łącznie stanowi kwotę brutto ………….. zł (słownie: …………………………………….).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych ofertą Wykonawcy oraz dokumentów zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.  Nr NIP Wykonawcy: ……………………………..

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, rozliczane będzie w dwóch transzach,                 na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

5. Wykonawca do przedłożonych faktur ponadto jest zobowiązany dołączyć kosztorys powykonawczy, sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz dokumenty określone w § 8 ust. 4 umowy.

6. Szczegółowe warunki płatności określa § 8 umowy.

§ 8

Warunki płatności wynagrodzenia

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem,                         na rachunek Wykonawcy: ............................................................................................................., zarejestrowany w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Ministra Finansów,                             w terminie do 30 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego.

2. Faktury VAT powinny zawierać następujące dane:

Nabywca: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach,

34-210 Zembrzyce NIP: 552-14-25-035 Regon 072140914

Odbiorca: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 541

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

4. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

1) Uwierzytelnione przez Wykonawcę kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z tytułu rozliczanych robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wraz ze wspólnym oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i Wykonawcy wskazującym na zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, które są objęte rozliczeniem.

2) Dowodu zapłaty za roboty objęte rozliczeniem wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy                 i dalszego Podwykonawcy, biorącego udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

5. Dowodami, określonymi w ust. 4 pkt 2, mogą być:

1) Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające otrzymanie przez niego wymagalnego wynagrodzenia, złożone do protokołu odbioru.

2) Dostarczone przez Wykonawcę pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające otrzymanie przez niego wymagalnego wynagrodzenia.

3) Inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

7. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania                          przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, dowodów, o których mowa                               w ust. 5, spowoduje rozpoczęcie przez Zamawiającego procedury bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, określonej w § 14, SWZ i art. 465 ustawy p.z.p.

8. Zapłata dokonana zgodnie z ust. 7 na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:

1) Jest skuteczna i pomniejsza należność wobec Wykonawcy, chyba że Wykonawca poinformuje na piśmie Zamawiającego, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem zapłaty, o dokonaniu rozliczenia z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Wykonawca załącza do informacji potwierdzenie płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

2) Nie może przekroczyć całkowitej należności wynikającej z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

9. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe                          za opóźnienie.

§ 9

Odbiór robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

1) Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.

2) Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących              w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

3) Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych  z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

2. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                    o konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio                w siedzibie Zamawiającego.

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad, braku osiągnięcia zamierzonych elektów lub usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                        z przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, które nie wykluczają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                      z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin                         do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek.

7. Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

1) Receptury i ustalenia technologiczne, jeśli dotyczy;

2) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, jeśli dotyczy;

3) Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, jeśli dotyczy;

4) Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru, jeśli dotyczy;

5) Dokumentację powykonawczą.

8. Tok postępowania przy odbiorze:

1) Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Zamawiającemu kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym.

2) Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający. Ilość i jakość zakończonych robót Zamawiający stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Zamawiający stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz                             z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.

4) W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Zamawiający stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru.

5) Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są                     na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie ofertowym.  Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

§ 10

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:

a) Zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie w wysokości 0,05 % wartości brutto wynagrodzenia umownego, określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

b) Zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, lub ujawnionych                    w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,05 % wartości brutto wynagrodzenia umownego, określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad.

c) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa                   w § 17 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 15 % wartości brutto wynagrodzenia umownego, określonego w § 7 ust. 1.

2. Wykonawca zapłaci również karę umowną w przypadku:

a) Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień liczony od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji, jednak nie mniej niż 500,00 zł (pięćset złotych).

b) Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, objętej obowiązkiem przedkładania umów zgodnie z zapisami niniejszej umowy,                  w wysokości 0,2% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień od upływu terminu określonego                  w art. 464 ust. 7 ustawy Pzp do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu, jednak nie mniej niż 500,00 zł (pięćset złotych).

c) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 14 ust. 12.

d) Oddelegowania do wykonywania czynności wskazanych w § 12 ust. 1 osób                              niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę.

e) Nieprzedłożenie w terminie któregokolwiek z dowodów, o których mowa w § 12 ust. 4 lub 5                 w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów.

f) Braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy                          w wysokości 10 % należnego niewypłaconego wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem lit. g,                tj. w przypadku gdy Wykonawca dokona płatności po terminie, kara za brak zapłaty wskazana w lit. f nie będzie naliczana.

g) Nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,5 % należnego niewypłaconego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

h) Brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy                  z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku dodatniej waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z § 21 umowy w wysokości 10 % należnego wynagrodzenia brutto z tytułu waloryzacji,            za każdy taki przypadek, z zastrzeżeniem lit. i, tj. w przypadku Wykonawca dokona płatności,                po terminie, kara za brak zapłaty wskazana w lit. h nie będzie naliczana.

i) Nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku dodatniej waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z § 18 umowy w wysokości 10 % należnego wynagrodzenia brutto z tytułu waloryzacji,              za każdy dzień zwłoki.

j) Przekroczenia terminu przedłożenia aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego,                  o którym mowa w § 2 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek.

k) Nieprzedłożenie w terminie oświadczenia, którym mowa w § 12 ust. 3 umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie                      w przypadku nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. doświadczenia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji określonej                w § 17 ust. 1 pkt. 3 w wysokości 15 % wartości brutto wynagrodzenia umownego, określonego                        w § 7 ust. 1.

4. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i 2 i obciążenia nimi Wykonawcę w ich łącznym wymiarze. Kara za zwłokę/opóźnienia i kara za odstąpienie od umowy nie podlegają kumulacji.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 umowy, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej.

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30%, wartości brutto wynagrodzenia umownego, określonego w § 7 ust. 1.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), określonego w § 7 ust. 1  tj. …………… zł (słownie: ………………) w formie …………………

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie gwarancji bankowej /ubezpieczeniowej lub stosownego poręczenia, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego zobowiązany jest przedłużać okres ważności gwarancji, tak aby utrzymywać jej ważność przez cały okres obowiązywania umowy, aż do momentu:

1) Podpisania przez obie Strony protokołu odbioru ostatecznego stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy.

2) Podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,                   z treści gwarancji nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Jeżeli gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa przewiduje zgłaszanie przez Zamawiającego roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji wyłącznie w formie pisemnej, termin ważności gwarancji musi być wydłużony o min. 7 dni tj. uwzględniający termin doręczenia pisma za pośrednictwem Poczty Polskiej, w przypadku nadania pisma przez Zamawiającego ostatniego dnia ważności gwarancji.

5. Oryginał aneksu przedłużającego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu ważności tej gwarancji lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

6. Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego                       za należycie wykonane, z zastrzeżeniem ust. 5.

7. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 30 % zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 - tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Samodzielny Zakłada Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach z siedzibą                             w 34-210 Zembrzyce 541, ING Bank Śląski 30 1050 1722 1000 0090 3022 1387.

9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie                      w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty                  z dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 12

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ustawy p.z.p., określa wymagania związane                            z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub  dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.).

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności                      w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. roboty demontażowe, rozbiórkowe, ziemne, montażowe, instalacyjne, impregnacyjne, izolacyjne i przeciwgrzybiczne, ciesielskie, roboty porządkowe - wyjątek stanowią czynności wykonywane przez kierownika budowy i kierowników robót będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia.

3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, że  przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników).

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny.

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                     ww. wymogów.

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                     o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności                         w trakcie realizacji zamówienia:

1) Oświadczenia zatrudnionego pracownika.

2) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                                o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust 1. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion                                i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej                  do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

3) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności  bez adresów,                       nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe                             do zidentyfikowania,

5) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę              lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcy składek na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

6) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcy, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcy, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO.

8) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcy kopię aktualnych badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących roboty po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcy.

9) Poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcy kopię aktualnych stosownych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego, uprawnień, certyfikatów lub dokumentów wymaganych przepisami prawa przez osoby wykonujące prace na terenie budowy.

6. Zamawiający może zażądać wszystkich lub jedynie wybranych dokumentów, o których mowa                 w ust. 5.

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, określonych w art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 umowy.

8. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

9. W przypadku nie złożenia przed rozpoczęciem robót oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oświadczania, o którym mowa w ust. 3                             w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie.

10. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanego przez Zamawiającego oświadczania, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający przewiduje sankcję                    w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 umowy.

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się                            o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 13

Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela pełnej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na okres …..… miesięcy.

Terminy gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczynają swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, czy zamontowanych urządzeń jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta.

2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania                   od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakości. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszystkich wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego: dokonywania przeglądów i usuwania zaistniałych wad. Przeglądy gwarancyjne mogą być prowadzone                              z inicjatywy Wykonawcy lub na wezwanie Zamawiającego. Ilość przeglądów gwarancyjnych prowadzonych na wezwanie Zamawiającego nie przekroczy dwóch w ciągu roku.

4. O terminie przeglądu gwarancyjnego prowadzonego z inicjatywy Zamawiającego, Wykonawca zostanie zawiadomiony, w sposób określony w ust. 7, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, a wszystkie ustalenia dokonane przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego są dla Wykonawcy wiążące.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową lub techniczną wykonanych robót i obiektów oraz dostarczonych                              i zamontowanych urządzeń. Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie wykonane roboty budowlane                i materiały oraz urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może                  w żaden sposób ograniczać lub warunkować swoich zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi (np. poprzez wystawienie karty gwarancyjnej zawierającej inne zapisy lub dodatkowe wymagania).

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

7. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (adres: …….), faksem (………) lub pocztą elektroniczną (…..), wyznaczając mu termin do ich usunięcia. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

1) Jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zagraża bezpieczeństwu użytkowników – niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

2) W pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

8. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminów określonych w ust. 7.

9. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych, wskazanych w ust. 7, Wykonawca, zobowiązuje się – w ciągu 3 dni od dokonania zmiany – poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, informacja przekazana                                  na dotychczasowy adres wskazany w ust. 7, powoduje ten skutek, że uznaje się ją za doręczoną                  w przypadku jej zwrotu. Obejmuje to również sytuacje, w których wysłana wiadomość zostanie zwrócona z powodu nieaktualnego adresu.

10. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu.

11. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego                      i Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował                     w czasie prac związanych z usuwaniem.

§ 14

Regulacje związane z Podwykonawstwem

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy Podwykonawcy.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystąpieniem  do wykonania zamówienia, poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w takie zamówienie.

3. W przypadku robót budowlanych lub usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia do podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców                   i dalszych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem.

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do jego postanowień                w następujących przypadkach gdy:

1) Nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia.

2) Będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia.

3) Będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez Zamawiającego.

4) Nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego.

5) Będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią.

6) Będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy p.z.p. tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

7) Umowa będzie zawierała ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy.

8) Umowa będzie zawierała cenę ryczałtową wyższą niż suma cen za ten zakres zawartych                      w ofercie Wykonawcy.

9) Umowa nie będzie zawierała cen (również jednostkowych).

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do jej postanowień, w przypadkach określonych w ust. 5, SWZ i ustawie pzp. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu                 do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w wyznaczonym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny, niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy, a także powinny zawierać elementy określone        w SWZ.

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany                  w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (tj. kwoty brutto określonej w § 7              ust. 1) oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są: usługi geodezyjne i prace projektowe. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów                                    o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł (brutto).

12. W przypadku w którym termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 10, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę               i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Postanowienia ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie                              z Podwykonawcą.

15. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego  wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy  zawarli:

1) Zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.

2) Przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwoty należnego wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w art. 465 ustawy i SWZ.

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności                             za należyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

17. Postanowienia dotyczące Podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego Podwykonawcy oraz umów zawieranych między Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

§15

Podwykonawstwo na okres dłuższy niż 6 miesięcy

1. Do umów na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zastosowanie mają postanowienia § 14 umowy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. W przypadku powierzenia do wykonania części zamówienia Podwykonawcy, którego przedmiotem są roboty budowalne lub usługi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane na zasadach określonych w § 18 umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.

§16

Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowiązany, nie później niż w terminie wejścia na plac budowy, posiadać umowę ubezpieczenia OC, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której mowa                  w postanowieniu § 7 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty.

2. Nie później niż w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu oryginał polisy lub kopię polisy (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli ze strony mocodawcy. Podpisy osoby/osób upoważnionej/ych muszą być zgodne ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem (np. KRS) określającym sposób reprezentacji mocodawcy i składania oświadczeń woli w imieniu mocodawcy) potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym                      w ust. 1, Zamawiający według swojego wyboru może zawrzeć umowę ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub też od umowy odstąpić                             na zasadach określonych w § 17.

§ 17

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia lub nie przystąpił do odbioru placu budowy                  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do 14 dni.

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni.

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy; w tym przypadku koszt zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Zamawiający.

4) Wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w art. 469 ustawy Pzp, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5) Wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających posiadanie / zawarcie wymaganych umów ubezpieczeń zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

6) Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia realizuje zamówienie w sposób niezgodny z niniejszą umową, SWZ, ofertą, dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Zamawiającego).

7) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.

2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu odbioru. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności i powinno zawierać uzasadnienie.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie                            z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy                          i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## § 18

## Waloryzacja Ceny

1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 7 ust. 1 umowy ulegnie zmianie o poniesione przez Wykonawcę koszty:

1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT, w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto.

2) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).

3) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 192).

5) W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym.

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt. 1-5 powyżej.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany stawki podatku akcyzowego, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia                      w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego    oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany stawki podatku akcyzowego, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773),  zmianie może ulec wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) albo wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych.

5. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) lub poprzez uwzględnienie zwiększenia wysokości minimalnej stawki godzinowej przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania,                         w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia.

6. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 4, ma wpływ                     na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 4, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 5, jak również wskazując okres ich zatrudnienia.

7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym              lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne                        lub zdrowotne, zmianie może ulec wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zwartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

8. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę                   o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia.

9. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 7, ma wpływ                      na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 7, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których mowa w ust. 8, jak również wskazując okres ich zatrudnienia.

10. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 192) zmianie może ulec wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (dalej jako „PPK”) .

11. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK.

12. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 10 ma wpływ                na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 10, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników objętych PPK i realizujących zamówienie.

13. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa odpowiednio w ust. 6, 9 lub 12, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia powtarza się zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio                     w ust. 4 lub 7.

14. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6, 9 lub 12, Wykonawca może wystąpić                         do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku, w szczególności:

1) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi                      w całym okresie realizacji przedmiotu umowy.

2) Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę wraz z zawartymi aneksami potwierdzającymi zwiększenie wynagrodzenia, z założeniem, że kopie umów zostaną zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników                        (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika                        nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy                         i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, z uwzględnieniem wpłaconych kwot.

4) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń.

15. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, tj.: imiennej listy osób, o których mowa w ust. 14, zgłoszenia ww. osób do ZUS, listy obecności ww. osób na budowie.

16. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona                     na koszt jego realizacji. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o zakresie w jakim zatwierdza wniosek o zmianę wynagrodzenia oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz                              z uzasadnieniem. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawca sporządzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzględniający zaakceptowaną zmianę wynagrodzenia i przedłoży ten projekt aneksu Zamawiającemu.

17. W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny brutto umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-).

18. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie                  z niniejszym ustępem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami umowy, będzie się uważało, że cena uwzględnia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane poniżej wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.:

- Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI).

- Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna - R).

oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych:

- Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo - P) – indeks 19.2.

- Cement, wapno i gips (jako cement - C) – indeks 23.5.

- Metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne (jako miedź - M) – indeks 24.4

- Płyty, arkusze, rury i kształtki z tworzyw sztucznych (jako płyty - PŁ) – indeks 22.21.

- Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa (jako wyroby - W) – indeks 22.23.

W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS, który zastąpił dotychczasowy wskaźnik.

Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane na dzień złożenia protokołu rozliczenia                             za wykonane roboty budowlane, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszego ustępu osiągnie limit +/- 2 % ceny wskazanej w dniu zawarcia umowy. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w rozliczeniach wystawionych                za przedmiot umowy wykonane w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy. Od 30 dnia przed upływem terminu określonego w § 5 ust. 1 umowy waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na ten dzień. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom.

Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (WGn) wyliczony według wzoru:

WGn=a+bCPInCPIo+cRnRo+dPnPo+eCnCo+fMnMo+gPŁnPŁo+hWnWo

gdzie:

- „WGn" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „n”; przy czym okresem tym jest miesiąc, jeśli nie jest inaczej podane w umowie.

- „a” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie.

- „b”, „c”, „d”, „e”, „f”, „g”, „h” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na WGn. W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%).

- Symbole wskaźnika z indexem dolnym „n” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego okresu (cenami porównawczymi dla okresu „n”), publikowanymi przez Prezesa GUS                       w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym.

- Symbole wskaźnika z indexem dolnym „o” są narastającymi wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami odniesienia) na dzień upływu terminu składania ofert, a publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w okresie rozliczeniowym.

Do wyliczania wartości waloryzacji zastosowanie będzie miała Tabela Koszyk Waloryzacyjny:

|  | Tabela Koszyk Waloryzacyjny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Symbol / indeks wskaźnika GUS | Współczynnik stały dla danego wskaźnika | Waga |
| CPI | CPI | b | 0,2 |
| Robocizna - R | R | c | 0,06 |
| Paliwo - P | P / 19.2. | d | 0,05 |
| Cement - C | C / 23.5. | e | 0,08 |
| Miedź - M | M / 24.4 | f | 0,02 |
| Płyty - PŁ | PŁ / 22.21. | g | 0,04 |
| Wyroby - W | W / 22.23. | h | 0,05 |
| SUMA |  |  | 0,5 |

W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego rozliczeniem. Przedstawiając rozliczenie, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot za wykonaną część przedmiotu umowy w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca, którego dotyczy rozliczenie, niezwłocznie po ich publikacji.

19. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub Podwykonawcą,                      a dalszym Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 6 miesięcy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą), kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z niniejszym ustępem.

20. Waloryzacja kwot płatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik dla: cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum jeden inny wskaźnik (adekwatny do zakresu robót podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) wybrany z tabeli „Koszyk waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. Wskaźnik CPI określony będzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostałe wskaźniki zostaną określone na poziomie                  od 1% do 20% każdy. Suma wszystkich wskaźników powinna wynosić 50%. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (WPn) wyliczony według wzoru:

WPn=a+bCPInCPIo+…+h

gdzie:

„a”, …, „g” uzależnione są od wybranych  elementów z Koszyka Waloryzacyjnego składających się z: cRnRo lub dPnPo lub eCnCo lub fMnM lub gPŁnPŁo lub hWnWo

1) „WPn" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „n”; przy czym okresem tym jest miesiąc, jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie.

2) „a” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie.

3) „b”, „c”, „d”, „e”, „f”, „g” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na „Wn”WPn W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%),

4) Symbole wskaźnika z indexem dolnym „n” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego okresu (cenami porównawczymi dla okresu „n”), publikowanymi przez Prezesa GUS                      w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym.

5) Symbole wskaźnika z indexem dolnym „o” są narastającymi wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami odniesienia) na datę zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi  w danym okresie rozliczeniowym.

21. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane na dzień złożenia Zamawiającemu, przez Wykonawcę, protokołu rozliczenia za wykonane roboty objęte umową o podwykonawstwo do momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszego ustępu, osiągnie limit +/- 2 % wartości zawartej umowy                   o podwykonawstwo.

§ 20

Zmiana umowy i postanowienia końcowe

1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa, w przypadkach:

2) Zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w tym                         w szczególności określonych w § 5 ust. 2  umowy.

3) Zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 6.

4) Zmian określonych w § 18.

5) Przewidzianych w ustawie Pzp.

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Ewentualne spory w relacjach Zamawiającego z Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne                           w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, podlegają mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Wybór należy do Wnioskodawcy.

4. W przypadku braku rozwiązania sporu w sposób określony w ust. 3, spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z póź. zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2024 r.                     poz. 1320 z późn. zm.).

7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

...........................................	                                              .........................................

(Wykonawca)	(Zamawiający)