Znak sprawy: WIRiFZ.271.6.2026.WM                                                                 Załącznik nr 1 do SWZ

UMOWA NR WIRiFZ.272.WZÓR.2026.WM

zawarta w Przysusze dnia ………   2026 roku

pomiędzy:

Gminą i Miastem Przysucha z siedzibą Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha

posiadająca NIP 6010085828, Regon 670223379

reprezentowaną przez:

…………………………………. – Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha

przy kontrasygnacie:

…………………………………. – Skarbnika Gminy i Miasta Przysucha.

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a:

…………………………………. prowadzącym działalność pod firmą: ………………………………………. z siedzibą: …………………………………………………, posiadającym NIP ……………………….., Regon ……………………., KRS ………………………,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), strony zawierają umowę treści następującej:

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji wsi Zbożenna i ul. Kolejowej w Skrzyńsku”.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji wsi Zbożenna i ul. Kolejowej w Skrzyńsku, która posłuży Zamawiającemu do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz do realizacji robót budowlanych na jej podstawie. Planowana długość kanalizacji około 12,0 km, przebieg wzdłuż drogi krajowej nr 12 oraz wzdłuż dróg gminnych. Orientacyjny teren przebiegu trasy zaznaczono na rysunku poglądowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

  - Wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej;

  - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przebiegu sieci wraz z rozwiązaniami technicznymi;

  - Uzgodnienia z właścicielami nieruchomości przebiegu (trasy) sieci kanalizacyjnej, lokalizację przepompowni ścieków wraz z zasilaniem, ogrodzeniem i dojazdem oraz uzyskania zgód od właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie sieć.

  - Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w sposób uzgodniony 
z zamawiającym;

  - Opracowanie dokumentacji geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej podłoża gruntowego w zakresie umożliwiającym określenie formacji i warstw gruntu wpływających na budowę kanalizacji;

  - Uzyskanie opinii geotechnicznych lub dokumentacji geologiczno-inżynierskich w zależności od kategorii gruntów;

  - Opracowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;

  - Uzyskanie na własny koszt wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, pozwoleń, map, itp. niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy;

  - Opracowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

  - Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego – jeżeli będą wymagane;

  - Opracowanie kompletnego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz ze wszystkimi załącznikami, stosownymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami;

  - Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót;

  - Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

  - Uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokumentów skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

- Dokumentacja projektowa oraz pozostałe opracowania muszą być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami:

  - ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 późn. zm.),

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.).

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. 2021 r.  poz. 2454 z późn. zm.).

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ).

  - ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.).

  - Aktów wykonawczych w/w Ustaw.

- Wymienione wyżej opracowania posłużą Zamawiającemu do opisu przedmiotu zamówienia  
na roboty budowlane oraz do realizacji robót budowlanych na jej podstawie i muszą być zgodne 
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 
z późn. zm.).

§2

Termin wykonania zamówienia

- Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym wykaz dostarczonej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi załącznikami.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do jego siedziby, sprawdzi jego kompletność. W przypadku kompletności zamówienia i zgodności z jego opisem, warunkami umowy zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy z datą dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

- Procedury odbiorowe zostały określone w §9 umowy.

§3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty i dane związane z przedmiotem umowy, będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych.

- Zamawiający pisemnie upoważni Wykonawcę do reprezentowania go w sprawach związanych 
z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do jego siedziby, sprawdzi jego kompletność. W przypadku kompletności zamówienia i zgodności z jego opisem, warunkami umowy zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy z datą dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

§4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami w zakresie określonym w §1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowalnych niewymagających pozwolenia na budowę, opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz ich realizacji na jej podstawie, 
w tym w szczególności;

  - Wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej;

  - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przebiegu sieci wraz z rozwiązaniami techniczno-materiałowymi;

  - Uzgodnienia z właścicielami nieruchomości przebiegu (trasy) sieci kanalizacyjnej, lokalizację przepompowni ścieków wraz z zasilaniem, ogrodzeniem i dojazdem oraz uzyskania zgód od właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie sieć;

  - Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w sposób uzgodniony 
z zamawiającym;

  - Opracowanie dokumentacji geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej podłoża gruntowego w zakresie umożliwiającym określenie formacji i warstw gruntu wpływających na budowę kanalizacji;

  - Opracowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;

  - Uzyskanie na własny koszt wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, pozwoleń, map, itp. niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy;

  - Opracowanie wniosku wraz z załącznikami i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

  - Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego – jeżeli będą wymagane

  - Opracowanie kompletnego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz z ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji pozwolenia na realizację robót budowlanych;

  - Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót;

  - Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową w ramach wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie zamawiającego do udzielania ewentualnych odpowiedzi na zapytania oferentów w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót budowlanych związanych z rzeczową realizacją zadania w ramach wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1.

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się, na wezwanie Zamawiającego do:

  - Uzupełniania dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych zarówno w trakcie postępowania przetargowego na roboty budowlane, jak i w trakcie realizacji inwestycji

  - Uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości 
i rękojmi za wady.

§5

Prawa autorskie

- Wykonawca jest zobowiązany posiadać autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne 
do opracowań dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust. 1, zwanych dalej „utworami”, wykonanych w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej, będzie dysponował prawami do każdego utworu w zakresie określonym postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku posiadania praw autorskich i zależnych do utworów będzie on zobowiązany do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 Umowy:

  - przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. t.: Dz.U. z 2019r. poz. 1231 z p. zm.) (zwanej dalej Prawo Autorskie), wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy,

  - zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań utworów, korzystania z nich, 
a także rozporządzania tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, w tym na rzecz osób trzecich i udzielania sublicencji.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, nastąpi:

  - z chwilą faktycznego wydania utworu Zamawiającemu i dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, pod warunkiem zapłacenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ten utwór;

  - bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów na użytek własny, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- przekazywania utworu w całości lub części, a także ich kopii:

- innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych utworem, 
w szczególności poprzez włączenie utworu lub jego części do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udostępnianie utworu i jego części wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

- innym wykonawcom, jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-Ray, pendrive, itd.)

- zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, reemisja, wymiana nośników, na którym utwór utrwalono,

- wykorzystania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

- wprowadzania zmian, skrótów, sporządzania wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów jak i lektora,

- publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone

§6

Wynagrodzenie wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie określonej w ofercie Wykonawcy odpowiednio w wysokości: Kwotę netto:  ….. PLN (słownie złotych:) plus podatek VAT (23%) w kwocie: ……. PLN (słownie złotych: ……), co stanowi łączną kwotę brutto: …….. PLN (słownie złotych: ……….).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający przewidział płatności częściowe na zasadach określonych w §7.

- Płatność końcowa nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 na podstawie faktury po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy i zatwierdzenia protokołu odbioru przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokona płatności w terminie 30 dni na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- W przypadku zlecenia części robót podwykonawcom, zasady i warunki wypłacenia wynagrodzenia określają postanowienia zawarte w §7 (podwykonawcy).

- W przypadku ograniczenia zakresu prac obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających 
z umowy na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

- W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości za opóźnienia w transakcjach handlowych.

- W związku z wejściem w życie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF)  oraz  z uwagi na fakt, iż jednostki organizacyjne nie powinny być traktowane jako odrębni od Gminy i Miasta Przysucha podatnicy VAT, zwracamy się z prośbą o umieszczanie następujących danych na wystawianych przez Państwa fakturach VAT, rachunkach oraz notach.

Nabywca (Podmiot2):

Gmina i Miasto Przysucha

Plac Kolberga 11

26-400 Przysucha

NIP: 6010085828

Odbiorca (Podmiot3):

Urząd Gminy i Miasta w Przysusze

Plac Kolberga 11

26-400 Przysucha

NIP: 7991474606

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż przy wypełnianiu danych Podmiot2 (Nabywca) według obowiązującej w KSeF schemy Fa(3), w polu JST należy zaznaczyć/wybrać wartość „1”, natomiast przy wypełnianiu danych Podmiot3 (Odbiorca) należy zaznaczyć/wybrać wartość „8”.

Wszelkie załączniki do faktury należy przesłać na adres: sekretariat@gminaprzysucha.pl.

§7

Płatności częściowe

- Zamawiający dopuszcza płatności częściowe na podstawie faktur przejściowych po wykonaniu poniższych etapów realizacji  obejmujących w szczególności:

  - ETAP I – Płatność w wysokości do 30% wynagrodzenia umownego po wykonaniu:

- Opracowania koncepcji zagospodarowania terenu przebiegu sieci wraz 
z rozwiązaniami technicznymi – dla całości przedmiotu umowy.

- Uzyskania w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji – dla całości przedmiotu umowy.

- Opracowania kompletnego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz z ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami oraz uzyskanie 
w imieniu zamawiającego decyzji pozwolenia na realizację robót budowlanych – dla odcinka o długości około 3000m z możliwością włączenia do istniejącej sieci;

- Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych., kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót;

  - ETAP II – Płatność w wysokości do 25% wynagrodzenia umownego po wykonaniu:

- Opracowania kompletnego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz 
z ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami i uzyskanie 
w imieniu zamawiającego decyzji pozwolenia na realizację robót budowlanych – dla kolejnego odcinka o długości około 5000m z możliwością włączenia do istniejącej sieci;

- Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych., kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót;

  - Płatność końcowa wynagrodzenia umownego (etap III) która nastąpi po wykonaniu czynności określonych w §1 pkt. 3 umowy w tym min.:

- Opracowania kompletnego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz ze wszystkimi załącznikami, stosownymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami.

- Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych., kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót;

  - Wartości faktur częściowych nie mogą przekroczyć w sumie 60% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy z zastrzeżeniem: maksymalna płatność za wykonanie Etapu I nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto oraz maksymalna płatność za wykonanie Etapu II nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Podstawą dokonania płatności częściowych przez zamawiającego będą zatwierdzone przez Burmistrza Gminy i Miasta protokoły odbioru częściowego wyżej wymienionych Etapów zgodnie z zasadami określonymi w §11 umowy.

  - Płatność końcowa nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu umowy, o którym mowa 
w §1 ust. 1 na podstawie faktury po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
i zatwierdzenia protokołu odbioru przez Zamawiającego.

- Płatności częściowe realizowane będą min. na podstawie harmonogramu realizacji prac, który Wykonawca zobowiązany był przedstawić do akceptacji zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie częściowe i końcowe będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający dokona płatności na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- W przypadku zlecenia części prac podwykonawcom, zasady i warunki wypłacenia wynagrodzenia określają postanowienia zawarte w §6 (podwykonawcy), które dotyczą zarówno płatności częściowej jak i końcowej.

§8

Klauzula waloryzacyjna

- Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1 może ulec zmianie 
w przypadku udowodnienia zmiany ceny rzeczy dostarczanych lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na następujących zasadach:

- Nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wskaźnika (liczonego od dnia zawarcia umowy) cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (Wskaźnik GUS) z poniższym zastrzeżeniem, że:

  - zmiana wynagrodzenia będzie związana wyłącznie z tą jego częścią, która nie była wykonana,

  - wynagrodzenie, może zostać zmienione w przypadku zmiany cen rzeczy dostarczanych lub innych kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, jeżeli poziom tych zmian po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia, zawarcia umowy upłynął i zmieni się o co najmniej o 7% wskaźnika GUS. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem 
o waloryzację do Zamawiającego wykaz zmian oraz dowody określające wysokość zmiany cen lub kosztów w postaci swoich faktur zakupowych lub cenników swoich dostawców lub usług. W takiej sytuacji wysokość zamiany wynagrodzenia Wykonawcy strony ustalą w oparciu o wykaz pozostałych 
do dostarczenia rzeczy i kosztów, których zmiany dotyczą oraz wysokość zmiany ustalonej indywidualnie w stosunku do każdej pozycji wykazu, zgodnie 
z dowodami dostarczonymi przez Wykonawcę. Wpływ zmiany cen rzeczy dostarczanych lub kosztów wykonania zamówienia ustala się w oparciu o ilość rzeczy dostarczanej i kosztów, których dotyczy zmiana, faktycznie pozostałych do dostarczenia na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz ich wartość wynikającą z oferty Wykonawcy oraz przedłożonych dowodów zmiany ich wysokości. Zmiana ceny zwaloryzowanej nie może być większa niż wskaźnik GUS.

  - Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego powodu mogą następować przez cały okres realizacji umowy, z tym, że kolejny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z powodu zmiany wysokości ceny tych samych rzeczy dostarczanych lub kosztów może być złożony przez Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wpływu poprzedniego wniosku do Zamawiającego. Łączna wysokość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia, określonego 
w umowie.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1–3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 
są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Zgodnie z art. 436 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmian: stawki podatku od towaru i usług, podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę.

  - Zamawiający po 1 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego realizacji Przedmiotu Umowy, począwszy od 2027 r. może dokonać waloryzacji wynagrodzenia określonego 
w §6 ust. 1 Umowy w następujący sposób:

- zwiększając je o kwotę wynikającą ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz pochodnych związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne wobec osób wskazanych 
do realizacji Umowy i pozostających z Wykonawcą w stosunku pracy lub cywilno-prawnym na dzień rozpoczęcia realizacji Umowy, z uwzględnieniem zmian 
w zatrudnieniu dokonanych za zgodą Zamawiającego po tym dniu,

- zwiększając je o kwotę wzrostów kosztów wykonania Przedmiotu Umowy wynikającą ze zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 
ze zm.) wobec pracowników i osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno-prawne, otrzymujących minimalne wynagrodzenie, przy czym:

  - waloryzacja może być dokonana przez Zamawiającego tylko wobec osób, które posiadały wynagrodzenie minimalne i były zgłoszone do Umowy,

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne z osobami wykazanymi do realizacji Umowy,

  - przez minimalne wynagrodzenie rozumieć należy wynagrodzenie określone 
w przepisach prawa pracy.

§9

Podwykonawcy ( w przypadku zlecenia części usługi podwykonawcom)

- Zamawiający dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części usługi, będącej przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca ma zamiar zlecenia usług podwykonawcy i zawarł to w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się ,że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa, o których mowa w punkcie 2 musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Za działania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za każdą część przedmiotu umowy wykonaną przez podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy we własnym zakresie zgodnie z zawartą z nim umową.

- Wraz z fakturą za dany kwartał Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców potwierdzające, że otrzymali oni od Wykonawcy całe należne im wynagrodzenie na podstawie odpowiednich umów zaakceptowanych przez Zamawiającego. Do przedmiotowego oświadczenia Wykonawca załączy fakturę wystawioną przez Podwykonawcę dla Wykonawcy za wykonanie całości zakresu prac przewidzianych w rozliczonej części zadania. Jeżeli rozliczenia z podwykonawcami nie będą ostateczne np. z tytułu naliczania kar umownych, Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia określonego w § 6 umowy, równą podwójnej wysokości spornej kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami, np. akceptujące oświadczenie podwykonawcy lub prawomocny wyrok sądu i oświadczenie podwykonawcy o zapłacie wynagrodzenia umownego.

- Zmiana podwykonawcy, każdorazowo wymaga od Wykonawcy rozliczenia wykonanych usług 
z dotychczasowym podwykonawcą i udokumentowanie tego Zamawiającemu, stosownie do postanowień pkt. 6.

§10

Przedstawicielstwo i reprezentacja stron

- Przedstawicielem Wykonawcy – osobą upoważnioną do czynności określonych w umowie, kontaktów z zamawiającym jest ………………….. …………………………………………………..

- Przedstawicielem Zamawiającego do czynności określonych w umowie do kontaktów 
z Wykonawcą jest ……….............................................................................................................

- Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany umowy a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony.

§11

Odbiory i przekazanie przedmiotu umowy

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego przez Komisję Odbiorową Zamawiającego.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do jego siedziby, sprawdzi jego kompletność. W przypadku kompletności zamówienia i zgodności z jego opisem, warunkami umowy zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy z datą dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

- Odbiory częściowe obejmujące Etap I i Etap II polegające na dostarczeniu zamawiającemu odpowiednio dokumentów:

  - Etap I: Koncepcji Zagospodarowania Terenu przebiegu sieci wraz z rozwiązaniami technicznymi – dla całości przedmiotu umowy.

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji – dla całości przedmiotu umowy.

Projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz z ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami oraz decyzji pozwolenia na realizację robót budowlanych – dla odcinka o długości około 3000m z możliwością włączenia do istniejącej sieci;

  - ETAP II – Projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz z ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami oraz decyzji pozwolenia na realizację robót budowlanych – dla kolejnego odcinka o długości około 5000m z możliwością włączenia do istniejącej sieci;

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy obejmuje:

  - Dokumentację geodezyjną (mapy do celów projektowych) – 3 egzemplarze

  - Dokumentację geotechniczną podłoża gruntowego ustalająca warunki gruntowo wodne 
w podłożu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną.

  - Oryginały prawomocnych decyzji i uzgodnień, w tym: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, Operat wodnoprawny wraz z Pozwoleniem wodnoprawnym ( jeżeli będą wymagane), Warunki techniczne wydane przez gestorów sieci, zarządców dróg itp.

  - Projekty budowlane (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w formie papierowej – 5 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej.

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – w formie papierowej po 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej.

  - Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót w wersji papierowej – 2 egzemplarze oraz 
w wersji elektronicznej.

  - Prawomocne pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych.

- Wykonawca do protokołu zdawczo-odbiorczego dołączy Oświadczenie, że wymieniona 
w protokole dokumentacja - stanowiąca przedmiot umowy - jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie czynności odbioru i przekazanie zamawiającemu przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru zamawiającego. Protokół w szczególności zawiera: skład Komisji Odbiorowej Zamawiającego 
i osób uczestniczących w odbiorze, podstawę odbioru, dokumentację odbiorową, informację 
o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu, informację o odbiorze, wadach i usterkach, określenie daty rozpoczęcia i zakończenia gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi, wartość umowy. Załącznikami do protokołu są: dokumenty wymieniane w pkt 4.

- Uprawnienia Zamawiającego w zakresie odbiorów.

  - Jeżeli przedmiot umowy został wykonany bez wad lub usterek Komisja Odbiorowa Zamawiającego spisuje niezwłocznie protokół częściowego lub końcowego przedmiotu umowy.

  - Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych Zamawiający, stwierdzi, że przedmiot umowy lub jego część nie osiągnęły gotowości do odbioru z powodu niezakończenia odpowiedniego etapu prac projektowych lub nie został dostarczony kompletu dokumentów wymagany dla każdego etapu realizacji przedmiotu umowy może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

  - Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki w dostarczonej dokumentacji:

- nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- nie nadające się do usunięcia Zamawiający skorzysta z uprawnień określonych w §12 niniejszej umowy,

- Protokoły odbioru wymagają zatwierdzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.

§12

Kary umowne

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania umowy na zasadzie kar umownych.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, płaci on karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, płaci on karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego 
w §6 ust. 1 umowy.

  - W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,00% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia.

  - W przypadku zwłoki w usunięciu ujawnionych wad w dokumentacji projektowej 1,00% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - jeżeli prace projektowe objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany zgodnie z procedurą określoną w §7 umowy – karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 umowy;

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w §6 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

  - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w §6 umowy, za każdy dzień zwłoki;

  - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 umowy.

- Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w ofercie wykonawcy, w wysokości: ……. PLN (słownie złotych: ………).

- Zabezpieczenie w kwocie  ….. PLN wniesiono w formie ……..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w trybie określonym ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany treści umowy.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi odpowiednio:

  - 70% ustalonej wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy i stwierdzeniu przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został wykonany w sposób należyty.

  - 30% wartości zabezpieczenia zwrócone zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Jeżeli w trakcie obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji zastosowano kary umowne, zwrotowi podlega kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomniejszona o sumę naliczonych kar umownych.

- W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zaspokojenia tych roszczeń, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową do pokrycia roszczeń    z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy 
do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§14

Rękojmia i gwarancja jakości

- Wykonawca udziela gwarancji jakości za wady wykonanych prac projektowych. Okres gwarancji upływa odpowiednio po upływie 1 roku od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu lub w przypadku braku wymogu jego uzyskania po upływie 1 roku od dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na podstawie projektu budowlanego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia lub po upływie 3 lat od daty uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w przypadku niezrealizowania zadania objętego dokumentacją projektową.

- Warunki udzielonej gwarancji jakości:

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ich istnieniu

  - O istnieniu wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie

- usunięcie innemu podmiotowi posiadającemu wymagane uprawnienia, a kosztami obciąży Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie zamawiającego do udzielania ewentualnych odpowiedzi na zapytania oferentów w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w okresie gwarancyjnym nie mniej niż trzech aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w wersji papierowej i elektronicznej w ramach wynagrodzenia określonego w §6.

§15

Zmiana postanowień umowy

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian wynikających z okoliczności opisanych w poniższych punktach.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli opóźnienie wynika z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, w poniższych przypadkach:

- w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych dotyczących uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień opinii, decyzji o czas przekroczenia terminu przez instytucje administracyjne wydające opinie, decyzje, uzgodnienia. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania zamawiającemu tego faktu poprzez złożenie stosownych dokumentów;

- w przypadku szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskaniu materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji projektowych o okres uniemożliwiający prawidłową realizację przedmiotu zamówienia;

- w przypadku wprowadzenia przez zamawiającego dodatkowych elementów, nieobjętym zamówieniem podstawowy, których wykonanie ma wpływ na ostateczny termin realizacji zamówienia, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.

- W każdym z wyżej wymienionych przypadków Wykonawca jest zobowiązana do należytego udokumentowania przyczyn mających wpływ na termin realizacji zamówienia. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych sprawdzi zasadność wniosku 
o zmianę terminu i w przypadku akceptacji zmiana nastąpi w formie aneksu.

- Zmiany umowy w zakresie podwykonawstwa. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja 
z podwykonawcy lub ustanowienia nowego zakresu podwykonawstwa, wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę, mimo że nie wskazania tego w ofercie, z zastrzeżeniem, że powoływanie się na zasoby podwykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu wiąże się z wykazaniem spełniania warunków udziału w postępowaniu przez nowego podwykonawcę.

- Zmiany w zakresie osób wskazanych do realizacji zamówienia. Zmiany projektanta, w przypadku uzasadnionej konieczności zastąpienia tych osób, w szczególności z powodu wystąpienia okoliczności losowych, w tym: śmierci, choroby, zmiany pracodawcy wskazanej osoby, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże w zamian osoby o wymaganych przez zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia kwalifikacjach. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków spełniać będzie wymagania określone w SWZ.

- Warunki dokonania zmian.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy opisze zaistniałe okoliczności i uzasadni ich zaistnienie.

- Wniosek o dokonanie zmian postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów lub wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę w zakresie objętym wnioskowaną zmianą.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

§16

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 456 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykona-nie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,

  - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. PZP,

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- W przypadkach, o których mowa w pkt. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (w całości lub w części), na mocy jednostronnego oświadczenia w szczególności w przypadkach;

- gdy Wykonawca będzie się opóźniał z rozpoczęciem lub zakończeniem prac projektowych tak dalece, że nie będzie prawdopodobne, że przedmiot umowy zostanie zakończony w zakreślonym terminie;

- Wykonawca utraci uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy;

- Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego wstrzymuje realizację usługi na czas, który uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy lub jego etapu w zakreślonym terminie;

- Wykonawca, mimo wezwania do dokonania zmiany, realizuje lub zrealizował przedmiot umowy lub jego część, w sposób niezgodny z opisem, przepisami, normami i uzgodnieniami;

- Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy 
do usunięcia naruszeń , o których mowa wyżej i po upływie wyznaczonego terminu na ich usunięcie. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie naruszeń umowy lub podjęcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, brak jest możliwości wykonania przedmiotu umowy, a łączny okres przerw w jego wykonaniu przekracza 60 dni (przy czym każda z przerw jest nie krótsza niż 30 dni);

- zamawiający pozostaje w opóźnieniu z jakąkolwiek płatnością wobec Wykonawcy, 
a opóźnienie przekracza 14 dni.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji i odbioru prac 
w toku na dzień odstąpienia. W przypadku nieprzystąpienia przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu do sporządzenia protokołu zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego jednostronnego sporządzenia protokołu, który będzie dla stron wiążący. Zamawiający zastrzega, że dokonanie odbioru prac będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu 
do tych prac, które na dzień odstąpienia mają dla Zamawiającego wartość gospodarczą.

§17

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy – Prawo budowlane oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.

- Klauzula Informacyjna dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych.

  - Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L 
Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

- administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Przysucha 
z siedzibą Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha, telefon 48 675 22 19, email: sekretariat@gminaprzysucha.pl

- w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania publicznego 
na terenie Gminy i Miasta Przysucha w zakresie objętym niniejszą umową;

- dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;

- podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia;

- odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

  - Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – 
w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  - Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazanego w umowie.

  - Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.

WYKONAWCA:                                                                 ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki do Umowy:

      - Oferta Wykonawcy

Sporządził: Wojciech Maj

Sprawdził: Piotr Stefańczyk