SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ)

„Modernizacja Biblioteki Publicznej nr 65 
przy ul. S. Petöfiego 3 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”.

Sprawa nr 1/2026.RB

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji

- art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)

Dyrektor

/podpis na oryginale/

Warszawa, kwiecień 2026 r.

# ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego:   Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy           Bielany m. st. Warszawy

Adres zamawiającego:    ul. Zbigniewa Romaszewskiego 19,

Kod, miejscowość:           01-874 Warszawa

Telefon:                            22 663 83 14

Faks:                                22 669 60 12

Adres strony internetowej:    https://www.bibliotekabielany.waw.pl/

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bibliotekabielany.waw.pl

Godziny urzędowania:      pn-pt 8:00-16:00,

NIP 118-01-47-810

REGON 000284380

# ROZDZIAŁ II – ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9848ccd4-da53-4fe1-8bb3-6de4fb2adf8c

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o: „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”.

# ROZDZIAŁ III  - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) bez możliwości przeprowadzenia negocjacji złożonych ofert na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz.1320 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Uzasadnienie:

Zamawiający, działając na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, odstąpił od podziału zamówienia na części z następujących powodów:

1. Nierozerwalność technologiczna i techniczna

Charakter planowanych robót budowlanych wymaga zachowania pełnej ciągłości technologicznej. Podział zamówienia (np. na stan surowy, instalacje i wykończenie) doprowadziłby do sytuacji, w której poszczególne etapy prac byłyby realizowane przez różne podmioty w tym samym czasie i miejscu.

- Argument: Realizacja obiektu budowlanego jako "jednego organizmu" gwarantuje spójność konstrukcyjną i systemową, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i trwałości budowli.

2. Nadmierne ryzyko kolizji i trudności w koordynacji

Wprowadzenie kilku wykonawców na jeden plac budowy wiąże się z ogromnym ryzykiem organizacyjnym.

- Koordynacja robót: Zamawiający musiałby przejąć na siebie ciężar precyzyjnej koordynacji wielu podmiotów, co przy robotach budowlanych jest obarczone wysokim marginesem błędu.

- BHP: Jeden plac budowy to jeden Kierownik Budowy odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Podział na części wymuszałby skomplikowane porozumienia w zakresie BHP i współdzielenia zaplecza budowy, co mogłoby generować konflikty i przestoje.

3. Ryzyko rozmycia odpowiedzialności (Rękojmia i Gwarancja)

Jest to jeden z najsilniejszych argumentów merytorycznych. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, przy podziale na części, wykonawcy mogliby wzajemnie przerzucać na siebie odpowiedzialność (np. wykonawca elewacji mógłby twierdzić, że przecieki są winą wykonawcy stolarki okiennej lub konstrukcji).

- Wniosek: Powierzenie całości robót jednemu Generalnemu Wykonawcy zapewnia tzw. "jeden punkt styku" (single point of contact). Zamawiający ma pewność, że za finalny efekt i usuwanie wszelkich usterek odpowiada tylko jeden podmiot.

4. Aspekt ekonomiczny i efektywność realizacji

Podział zamówienia na mniejsze pakiety w przypadku robót budowlanych paradoksalnie mógłby doprowadzić do wzrostu kosztów (brak efektu skali przy zakupie materiałów, konieczność utrzymywania kilku zaplecz budowy, zwielokrotnione koszty nadzoru). Ponadto, ryzyko nieterminowej realizacji jednej części mogłoby spowodować efekt domina, paraliżując pracę pozostałych wykonawców i generując roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający uznał, że podział zamówienia na części niosłyby ze sobą nadmierne ryzyko techniczne, finansowe oraz organizacyjne, a także mogłoby poważnie zagrozić terminowemu i prawidłowemu wykonaniu inwestycji. Pozostawienie zamówienia w całości pozwala na optymalne zarządzanie procesem budowlanym i zapewnia najwyższy stopień ochrony interesów publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (zgodnie 
z art. 310 ustawy Pzp) Możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

ROZDZIAŁ IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Nazwa postępowania:

„Modernizacja Biblioteki Publicznej nr 65 
przy ul. S. Petöfiego 3 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”.

Sprawa nr 1/2026.RB

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Kody CPV zostały zamieszczone w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w modelu „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej modernizacji lokalu Biblioteki Publicznej nr 65 
przy ul. S. Petöfiego 3 w Warszawie, obejmującej opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i nadzorem autorskim, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wewnątrz lokalu (w tym dostosowanie do Standardów Dostępności m.st. Warszawy, przebudowę układu funkcjonalnego i modernizację instalacji), prace wykończeniowe oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej, z opcją realizacji instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zakres nie obejmuje wymiany stolarki okiennej zewnętrznej, robót elewacyjnych/termomodernizacyjnych oraz dostawy wyposażenia ruchomego.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 9 SWZ.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający, na podstawie art. 462 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) ewentualnych podwykonawców - jeżeli są już znani na tym etapie.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia (art. 462 ust 8 ustawy Pzp).

- Zamawiający wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez Wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty i termin ten jest dłuższy od minimalnego terminu składania ofert określonego w ustawie.

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ (art. 285 ust. 1). Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ bez wskazywania źródeł zapytania. Stosowną informację zamieści na stronie internetowej, zgodnie z treścią art. 285 ust.2.

- Postępowanie oznaczone jest znakiem: Sprawa nr 1/2026.RB. Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

- Rozwiązania równoważne - Zamawiający informuje, że zaproponowane w dokumentacji materiały do realizacji zamówienia ich typy i nazwy stanowią jedynie przykład i standard rozwiązania. Dopuszcza się ich zastąpienie przez inne o parametrach co najmniej równych, określonych w dokumentacji budowlano-wykonawczej i posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne co oznacza iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Uwaga:

- Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej. Celem umówienia wizji lokalnej należy skontaktować się z zamawiającym poprzez przesłanie korespondencji na adres: sekretariat@bibliotekabielany.waw.pl

- W zakres przedmiotu zamówienia podstawowego (gwarantowanego) nie wchodzi zakres prac wynikających z punktu 1.2.11 PFU. Zakres ten jest zamówieniem opcjonalnym (tzw. opcja).

- W zakresie sieci zamawiający oczekuje ułożenia kabli w kategorii minimum 5E.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odebranie (zwrot) od zamawiającego, przechowanie na czas realizacji przedmiotu umowy 662 metry bieżące książek. Przechowanie musi odbyć się w pomieszczeniach przystosowanych do przechowywania książek.

ROZDZIAŁ V - WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 95

      - Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.

      - Szczegółowe wymagania dotyczące czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ VI - INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, W ZWIĄZKU Z TREŚCIĄ ART. 60 i 121 USTAWY PZP

Zamawiający nie zastrzega osobistego obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

ROZDZIAŁ VII - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania zamówienia: 270 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.10.2027 roku.

- Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

ROZDZIAŁ VIII  - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2  ustawy PZP dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

  - wykaże (w formie wykazu), że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujące ilości i rodzaj zamówień:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym  okresie, wykonał należycie minimum 1 robotę budowlaną polegające na modernizacji, remoncie, budowie, przebudowie pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 złotych brutto.

  - Wykonawcy, również dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału, muszą wykazać osoby (w formie wykazu), skierowane przez nich do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w czasie realizacji przedmiotu zamówienia w składzie:

- kierownik robót - posiadający prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszony we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

- projektantem – posiadającym prawo do pełnienia samodzielnych funkcji  w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu w odniesieniu do konstrukcji wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025. poz. 418)  oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu w odniesieniu do konstrukcji;

- projektantem – posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania obiektu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)  lub odpowiednie uprawnienia budowlane projektantem wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń;

- Podmioty udostępniające zasoby

      - Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 118 ust. 1 ustawy Pzp).

      - Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 2 niniejszej SWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) 	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ;

b)	Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy (art. 119 ustawy Pzp).

      - jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

−  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

−  wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 122 ustawy Pzp).

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne)

      - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu.

2)	Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności wskazanie:

−	postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;

−	  wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;

−	  ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Zakres umocowania musi obejmować przede wszystkim: reprezentowanie Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie w ich imieniu zobowiązań, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem 
o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.

3)	Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1 SWZ mogą załączyć do oferty odpis aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania wspólników.

4)	wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

5)	w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6)	oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania, w tym oświadczenie o aktualności informacji zawartych 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7)	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

8)	w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

ROZDZIAŁ XI - PODSTAWY WYKLUCZENIA

    - Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych  w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

    - Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  może  wykluczyć Wykonawców  w  stosunku, do  których  zachodzi  którakolwiek  z  okoliczności wskazanych  w  art.  109  ust. 1 pkt 4, 5 i 7ustawy  Pzp.

    - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp i  art. 109 ust. 1 ust. 1 pkt 5 i 7, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

    - Zamawiający, na podstawie art. 110 ust. 3, oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

    - Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp i może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

    - Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835).

ROZDZIAŁ X  - INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

- wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji            i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Złożone oświadczenia i dokumenty muszą być aktualne na dzień ich złożenia (art. 128 ust 2 ustawy Pzp).

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego    2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;

- podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada tylko wówczas, gdy wskaże te środki Zamawiającemu oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność w formularzu ofertowym (art. 127 ust. 2 ustawy Pzp).

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5), zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy;

- W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń 
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają 
w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym niezwłocznie po złożeniu ofert, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia (art. 274 ust 2 ustawy Pzp).

ROZDZIAŁ XI - INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

ROZDZIAŁ XII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

- Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której treść jest zgodna z projektowanymi postanowieniami umowy –  załącznik nr 8 do SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż            5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp), jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Przesłanki umożliwiające dokonanie zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą zawierają projektowane postanowienia umowy.

- Zmiana umowy wymaga dla swej ważności pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

UWAGA:

- Integralną częścią umowy będzie harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram zostanie przygotowany przez Wykonawcę, na podstawie danych przekazanych przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.

ROZDZIAŁ XIII -  INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ 
Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 
I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym rozdziale, za wyjątkiem ust. 4, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:

- Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez Platformę Zakupową.

- Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z ustnej rozmowy).

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem zakładki „Korespondencja” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany wyżej adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ.

- Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:

- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

- Włączona obsługa JavaScript;

- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

- Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

- Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

- Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:

- Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

- Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie zakupowej.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Wykonawca posiadający konto na Platformie zakupowej ma dostęp do następujących zakładek: „Status”, „Dokumenty zamówienia”, „Oferty” oraz „Korespondencja”.

- Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

- Ogólne zasady korzystania z Platformy Zakupowej:

- zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na https://ezamowienia.gov.pl/pl/

- Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta przetargowa), dopuszczone są jedynie formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar

- Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452): „Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru”.

ROZDZIAŁ XIV -  INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 
i ART. 69 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

ROZDZIAŁ XV - WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI

      - Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby po stronie Zamawiającego:

1)   Robert Bartkowski (komunikacja poprzez platformę)

- Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub i osobisty w swojej siedzibie.

ROZDZIAŁ XVI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

            - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.05.2026 r.

            - W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

            - Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2 wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia (wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.

ROZDZIAŁ XVII  - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty, które wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą:

- wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do SWZ);

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;

- zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wg załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli dotyczy;

- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wg załączonego wzoru –  załącznik nr 4 do SWZ) -  jeżeli dotyczy;

- oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) – jeżeli dotyczy;

- pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych KRS/CEIDG) – jeżeli dotyczy;

- pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – jeżeli dotyczy;

- W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego 
opisane w przedmiocie zamówienia.

- Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

- Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

ROZDZIAŁ XVIII - WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ (art. 284 ust. 1 ustawy Pzp).

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

ROZDZIAŁ XIX - MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ w zakładce „OFERTY”

- Zamawiający najpóźniej przed upływem terminu otwarcia ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowanie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21.04.2026r. do godz. 08:30.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2026r. o godz. 09:00.

- Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu Platformy Zakupowej poprzez odszyfrowanie 
i otwarcie ofert.

- W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuję otwarcie, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 4, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje dotyczące:

- nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cen zawartych w ofertach.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

ROZDZIAŁ XX  - SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego.

- Cena za realizację etapu I nie może przekroczyć 30% wartości całego wynagrodzenia.

- Wysokość wynagrodzenia brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem, wiedzą techniczną, opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SWZ.

- Łączna cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena musi  być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku – złote i grosze.

- W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.

- Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku i stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie (art. 225 ust 1 i 2 ustawy Pzp).

ROZDZIAŁ XXI  - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia, jeżeli:

1)   oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją;

2)   została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;

3)   Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

| Kryterium |  | Ranga (%) |
| --- | --- | --- |
| Cena oferty (ryczałtowa) |  | 60 % |
| Termin gwarancji |  | 40% |
|  | RAZEM | 100 % |

Sposób oceny ofert kryterium cena:

Pco = (Pcn /Pc) x 100 pkt. x waga kryterium 60% =  [ilość punktów]

gdzie:

Pco - uzyskana liczba punktów za cenę

Pcn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;

Pc - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.

Sposób oceny ofert kryterium okres gwarancji;

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu oferty. Punkty zostaną przyznane Wykonawcy według poniższej zasady:

Oferta Wykonawcy z okresem gwarancji krótszym niż 36 miesięcy lub oferta bez podanego okresu gwarancji zostanie odrzucona. Gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający wymaga  gwarancji i rękojmi  w  przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy wg wyboru Wykonawcy. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość lub wartość równą najkorzystniejszej (60 miesięcy) otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym  kryterium (zasada więcej lepiej). Wykonawcy mogą udzielić dłuższego okresu gwarancji i rękojmi, oferta taka będzie zgodna z treścią SWZ, nie będzie podlegała odrzuceniu, ale Wykonawca otrzyma taką ilość punktów jak za gwarancję i rękojmię 60 miesięczną.

Poprzez termin gwarancji zamawiający rozumie okres określony w miesiącach jakim wykonawca obejmie wykonaną robotę budowlaną. Termin rozpoczyna bieg od dnia podpisania końcowego (bezusterkowego) protokołu odbioru roboty budowlanej. Minimalny termin gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Dla tego kryterium zamawiający zastosuje następujące zasady przydziału punktów:

PUNKTACJA Pgw= 0pkt-dla gwarancji podstawowej 36 m-cyPUNKTACJA=40pkt ×GWARANCJA BADANA-36GWARANCJA NAJDŁUŻSZA-36

PRÓG ZABEZPIECZAJĄCY: W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 
m-cy, do celów obliczenia punktacji przyjęta zostanie wartość progowa: 60 m-cy.

Bilans oceny  przez Zamawiającego danej oferty wyrażonych w  punktach, zostanie obliczony według wzoru:

ΣPbo = Pco  + Pgw

gdzie:

ΣPbo - 	całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę

Pco - 	liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Pgw - 	liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji

ROZDZIAŁ XXII  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

ROZDZIAŁ XXIII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny oferty.

ROZDZIAŁ XXIV - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE  MUSZĄ BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE  OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE                      
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wyniku przetargu zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 253 ust 1).

- Zamawiający zawrze, z wybranym Wykonawcą, umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp w terminie określonym w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp tj. nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.

- Wykonawca, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin zawarcia umowy (art. 308 ust 2 i ust 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp).

- Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego  zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- kopie stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniami lub decyzjami o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualnymi wpisami na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej – w przypadku podmiotów krajowych,  dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne;

- złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- umowy spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty).

ROZDZIAŁ XXV - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

      - Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

      - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

      - Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXVI  - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie ul. Z. Romaszewskiego 19 kod pocztowy 01-874.

- Administrator w trybie art. 37 RODO powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@bibliotekabielany.waw.pl

- Zamawiający przetwarza dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę w celu realizacji niniejszej umowy, której stroną jest Wykonawca – w zakresie osób reprezentujących Wykonawcę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a  także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, w tym w oparciu o przetwarzane będą na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.

- Dane osobowe podane przez Wykonawcę mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także innym podmiotom, z którym Zamawiający zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ile dostęp do danych podanych przez Wykonawcę jest niezbędny do prawidłowej realizacji tych umów.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto dane będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną zgodną z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

- Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych  dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Wykonawcy:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ROZDZIAŁ XXVII - ZAŁĄCZNIKI (stanowiące integralną część SWZ)

| Załącznik nr 1 | formularz oferty; |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; |
| Załącznik nr 3 | zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia |
| Załącznik nr 4 | oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |
| Załącznik nr 5 | oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp |
| Załącznik nr 6 | wykaz robót |
| Załącznik nr 7 | wykaz osób |
| Załącznik nr 8 | projektowane postanowienia umowy |
| Załącznik nr 9 | Opis przedmiotu zamówienia (PFU) |

Załącznik nr 1 do SWZ

…………………, dnia ……………

FORMULARZ OFERTY

do zamówienia publicznego pn.:

„Modernizacja Biblioteki Publicznej nr 65 
przy ul. S. Petöfiego 3 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”.

Sprawa nr 1/2026.RB

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:

| Imię i nazwisko |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres, na który będzie przekazywana wszelka korespondencja |  |  |  |
| Numer | REGON | NIP | KRS |
| (w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz osób fizycznych) | PESEL: |  |  |
| Nr telefonu |  |  |  |
| Adres e- mail |  |  |  |
| Podstawa umocowania do Reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo lub inny dokument) |  |  |  |

      - Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji  Warunków Zmówienia:

Wykonanie dokumentacji zgodnie z zakresem określonym w PFU:

za cenę netto: ………............................. zł

podatek VAT (23%): …………………….. zł

za cenę brutto (ryczałtowa): ...................................... zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………)

Wykonanie robót budowlanych zamówienie podstawowe (gwarantowane) wraz z usługą „przechowania woluminów bibliotecznych”:

za cenę netto: ………............................. zł

podatek VAT (23%): …………………….. zł

za cenę brutto (ryczałtowa): ...................................... zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………)

Wykonanie robót budowlanych zamówienie opcjonalne – punkt 1.2.11 PFU:

za cenę netto: ………............................. zł

podatek VAT (23%): …………………….. zł

za cenę brutto (ryczałtowa): ...................................... zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………)

Łączna cena oferty za realizację całości przedmiotu umowy:

za cenę netto: ………............................. zł

podatek VAT (23%): …………………….. zł

za cenę brutto (ryczałtową): ...................................... zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………)

| 2. 3. | Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Oświadczamy, że na wykonane roboty budowlane udzielamy Zamawiającemu pisemnej gwarancji i rękojmi na okres ……… miesięcy. licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. (Zamawiający wymaga w przedziale 36 – 60 miesięcy) |
| --- | --- |
| 4. | Przedmiot zamówienia wykonamy do 30.10.2027 roku. |
| 5. | Składamy niniejszą ofertę: - we własnym imieniu* - jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.* * niepotrzebne skreślić. |
| 6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym: a) zapoznaliśmy się i szczegółowo przeanalizowaliśmy opis przedmiotu zamówienia. |
| 7. | Oświadczamy, że zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. |
|  | W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się zatrudnić osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). |
| 9. 10. | Jesteśmy związani ofertą 30 dni od terminu składania ofert. Oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ. |
| 11. 12. | Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy lub pozyskamy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz przedstawimy w trakcie realizacji zamówienia publicznego. W zakresie danych wymaganych podczas realizacji zamówienia publicznego będziemy wypełniali obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO w stosunku do wszystkich osób, których dane będziemy przekazywali zgodnie z wymaganiami dokumentacji postępowania. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). * niepotrzebne skreślić. |
| 14. | Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: * zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujący zakres zamówienia: a) wykonanie zakresu dotyczącego ................ firmie ......... z siedzibą w ............. Wartość brutto zakresu powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi............% wartości całego zamówienia. b) wykonanie zakresu dotyczącego ........... firmie......... z siedzibą w ........... Wartość brutto zakresu powierzona podwykonawcy wynosi: .......... zł lub stanowi............% wartości całego zamówienia * nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. * niepotrzebne skreślić. |
| 15. | Wybór mojej / naszej oferty: − nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, */** − będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na następujące produkty:*/** Lp.; Produkt; Wartość netto (PLN); Stawka podatku VAT, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 1. Razem. |
| 16. 17. | * niepotrzebne skreślić ** brak podania informacji zostanie uznany za brak powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotowe środki dowodowe, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 Pzp i potwierdzam ich prawidłowość i aktualność. (należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp) Nazwa postępowania; Numer postępowania (oznaczenie sprawy, do której dokumenty zostały dołączone); Rodzaj oświadczeń lub dokumentów (znajdujących się w posiadaniu zamawiającego).. • adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, na której istnieje możliwość samodzielnego pobrania przez Zamawiającego właściwego dokumentu rejestrowego:…………………………………..……… • niezbędne dane w celu odnalezienia dokumentu rejestrowego właściwego przedsiębiorcy w bazie danych (np. właściwy numer rejestru, numer NIP, REGON, dokładna nazwa przedsiębiorcy itd.): ……………………. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres e-mail: ……………………….. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do korespondencji w sprawie zamówienia jest …………………., nr tel.: ……………. e-mail: ……………….. |
| 18. | Koordynatorem przedmiotu umowy w przypadku wyboru naszej oferty będzie ………… |
| 19. | Niniejszą ofertę składamy na …………..kolejno ponumerowanych stronach. |
| 20. | Ponadto oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.) i przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1010). Załącznikami do oferty są:* …………………………………………………………………………………… *Wykonawca powinien wymienić wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty. |

...................................………                                                                                                                                           ......................................................................                                                                                                                                                           data, miejscowość					                                               (znak graficzny kwalifikowanego podpisu

elektronicznego)

Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

…………………, dnia ……………

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania na:

„Modernizacja Biblioteki Publicznej nr 65 
przy ul. S. Petöfiego 3 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”.

Sprawa nr 1/2026.RB

Ja (my) niżej podpisany(ni)……………………………………………………………………..

Działając w imieniu i na rzecz:……………………………………………….………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam, że na dzień składania ofert :

- podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109  
ust. 1 pkt 4, 5 i 7

- podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835).

| ……………………… | …………………………………………………………….………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów). Oświadczenie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam/ nie spełniam* warunki udziału 
w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia 
i ogłoszeniu o zamówieniu.

| ……………………… | …………………………………………………………….………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów). Oświadczenie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

OŚWIADCZENIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ CZYNNOŚCI SĄ 
WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE 
ART. 108 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……. ustawy Pzp  (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

- …………………………………………………………………………………………………,

- …………………………………………………………………………………………………,

(należy podać dowody, że podjęte środki są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy)

| ……………………… | …………………………………………………………….………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów). Oświadczenie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| ……………………… | …………………………………………………………….………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów). Oświadczenie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

*   niepotrzebne skreślić

** dotyczy sytuacji gdy wykonawcą podlega wykluczeniu z postępowania art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy

Załącznik nr 3 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Modernizacja Biblioteki Publicznej nr 65 
przy ul. S. Petöfiego 3 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”.

Sprawa nr 1/2026.RB

…………………………………………………………………………………………..………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązuję się do oddania na rzecz:

……………………………………………………………………………………………….…
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędny zasób (udostępnione zasoby) zaznaczyć właściwe:

- wiedza,

- doświadczenie,

- potencjał techniczny

- osoby zdolne do wykonania zamówienia,

- zdolności finansowe

na okres

……………………………………………………………………………………………...…...

(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)

forma, w jakiej podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia:

……………………………………………………………………………………………..……

(wskazać formę, np. podwykonawstwo, doradztwo lub wymienić inne formy)

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób:

…………………………………………………………………………………..………………

(wskazać charakter stosunku, np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt)

Oświadczam, że jako podmiot udostępniający zasoby nie weźmiemy/weźmiemy (niepotrzebne skreślić) udział w realizacji niniejszego zamówienia.

| …………………… | …………………………………………………………….………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu podmiotu udostępniającego. Oświadczenie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

Załącznik nr 4 do SWZ

Wykonawca: 							    …………………, dnia ……………

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH, 
KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Modernizacja Biblioteki Publicznej nr 65 
przy ul. S. Petöfiego 3 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”.

Sprawa nr 1/2026.RB, oświadczam, że:

- Wykonawca …………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące  roboty budowlane: ………………………………………………….…

- Wykonawca …………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane: ………………………………………………….…

- Wykonawca …………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane: ………………………………………………….…

| ……………………… | …………………………………………………………….………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów). Oświadczenie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

Załącznik  nr 5 do SWZ

Wykonawca: 							  …………………, dnia ……………

……………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na

„Modernizacja Biblioteki Publicznej nr 65 
przy ul. S. Petöfiego 3 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”.

Sprawa nr 1/2026.RB, oświadczam, że:

informacje zawarte w oświadczeniu, składane w rozumieniu art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, są aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, w szczególności:

- nie przynależę/ymy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową 
w przedmiotowym postępowaniu;

- przynależę/ymy (*) do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innym wykonawcą ………………… (podać nazwę Wykonawcy), który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu i jednocześnie składam/y informacje lub dokumenty potwierdzające przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

| ……………………… | …………………………………………………………….………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów). Oświadczenie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

(*) wypełnić wyłącznie wtedy, gdy wykonawca złożył odrębna ofertę lub ofertę częściową z innym wykonawcą    
 należącym do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 do SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

WYKAZ

wykonanych robót budowlanych

w postępowaniu, którego przedmiotem jest:

„Modernizacja Biblioteki Publicznej nr 65 
przy ul. S. Petöfiego 3 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”.

Sprawa nr 1/2026.RB, oświadczam, że:

Oświadczam/y, że roboty wykonałem (wykonaliśmy) należycie, w szczególności zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyłem (ukończyliśmy), co potwierdzamy załączonymi dokumentami

| Lp. |  | (zakres rzeczowy) | Odbiorca (Zamawiający, adres, telefon, email) | Czas realizacji zamówienia |  | Wartość netto zrealizowanych robót w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rozpoczęcia: dzień/miesiąc/rok | Zakończenia: dzień/ miesiąc/rok |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku opisano w SWZ.

| ……………………… | …………………………………………………………….………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów). Oświadczenie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

Wykonawca:                                                                                                          					                                 Załącznik nr 7 do SWZ

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i spełniających wymagania w postępowaniu, którego przedmiotem jest:

„Modernizacja Biblioteki Publicznej nr 65 
przy ul. S. Petöfiego 3 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”.

Sprawa nr 1/2026.RB, oświadczam, że:

w niniejszym wykazie wykazujemy  osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

| L.p. | Imię i Nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia (opis kwalifikacji musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu) | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | dysponuje | będzie dysponował |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| ……………… | …………………………………………………………….………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów). Oświadczenie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) |

Załącznik nr 8 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ……………..2026 roku w Warszawie pomiędzy:

……………………………………………. zwaną dalej "Zamawiającym"

a:

…………………………………………………, NIP ……..…reprezentowanym/ą przez:

…………………………………..

zwanym dalej "Wykonawcą"

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2021r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1320  z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą Pzp”, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: „Remont i modernizacja Biblioteki Publicznej nr 65 przy ul. S. Petöfiego 3 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”.

Definicje

O ile z treści Umowy nie wynika inaczej, terminy określone poniżej mają następujące znaczenie nadane im w Umowie:

1. Osoby oraz Instytucje:

1.1. Administrator - oznacza jednostkę organizacyjną której zarządca nieruchomości przekazał nieruchomości do administrowania.

1.2. Inwestor - oznacza Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy           Bielany m. st. Warszawy

1.3. Kompleks - oznacza teren zamknięty (w rozumieniu Prawa geodezyjnego)

1.4. Podwykonawca - oznacza każdą osobę wskazaną w Umowie jako Podwykonawca części robót lub każdą inną osobę, której została przydzielona część robót za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego, a także prawnych następców tych osób, ale nie ich cesjonariuszy.

1.5. Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza osoby wymienione w § 10 ust. 3Umowy.

1.6. Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osoby wymienione w § 10 ust. 4 Umowy.

1.7. Strony - oznacza Zamawiającego i Wykonawcę.

1.8. Użytkownik - oznacza jednostkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiedzialną za użytkowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem, to jest  Regionalne Centrum Informatyki Gdynia.

1.9. Wykonawca - oznacza ...................... z siedzibą w ......................... przy ul……

1.10. Zamawiający - oznacza Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w DzielnicyBielany m. st. Warszawy

- Dokumenty:

  - Dokumentacja Projektowa - oznacza dokumentację budowlaną i wykonawczą oraz zbiór dokumentów, będących podstawą do wykonania robót budowlanych.

  - Dokumentacja Powykonawcza - oznacza dokumentację dotyczącą Przedmiotu Umowy zawierającą rysunki, plany i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych do dokumentacji wykonawczej, w toku realizacji prac, obejmującą  w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, pomiary geodezyjne, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, księgę adresową dostawców, plany ewakuacji, Protokoły Odbioru Elementu Robót, Protokół Odbioru końcowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną.

  - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - oznacza harmonogram rzeczowo-finansowy Prac będących przedmiotem Umowy, sporządzony przez Wykonawcę.

  - Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów – oznacza protokół określający procentowe (rzeczowe) zaawansowanie robót, który stanowi podstawę do rozliczenia faktury.

  - Protokół Odbioru Inwestorskiego (technicznego) - oznacza protokół odbioru robót potwierdzający gotowość Wykonawcy do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

  - Protokół Odbioru Końcowego i przekazania do użytkowania – oznacza komisyjny protokół odbioru końcowego.

  - Protokół KOPI - oznacza protokół odbioru dokumentacji projektowej będący wynikiem prac Komisji Odbioru Projektów Inwestycyjnych.

  - Umowa - oznacza niniejszą Umowę oraz wszelkie dokumenty wchodzące w skład Umowy, w szczególności załączniki do Umowy.

  - Załączniki - oznaczają wymienione w § 17 Umowy informacje oraz dane stanowiące integralną część Umowy.

- Daty, terminy i okresy:

  - Dzień Rozpoczęcia Prac - oznacza dzień podpisania przez Strony Umowy.

  - Termin Wykonania Przedmiotu Umowy - oznacza datę podpisania Protokołu Odbioru przez Strony oraz Użytkownika/Administratora i przekazania Obiektu do użytkowania/administrowania/eksploatacji.

- Należności i płatności:

  - Koszty Wykonawcy - oznaczają wszystkie wydatki, do których poniesienia jest zobowiązany Wykonawca na podstawie Umowy, w tym  wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy w ramach kosztów ogólnych, o których mowa w Załączniku nr 2 do Umowy (w tym koszty związane z Terenem Budowy), niezależnie czy zostały poniesione na Terenie Budowy czy poza nim.

  - Wynagrodzenie - oznacza kwotę brutto wymienioną w § 3 ust 1. niniejszej Umowy płatną na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie  z postanowieniami Umowy.

- Inne definicje:

  - Awaria - oznacza każdą nagłą i niespodziewaną wadę lub usterkę powodującą stan niesprawności Obiektu lub urządzenia, uniemożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie, niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie.

  - Dzień - oznacza dzień kalendarzowy.

  - Forma pisemna - oznacza wszelką korespondencję napisaną na maszynie, komputerowo, lub w innej formie drukowanej, w tym korespondencję przekazywaną teleksem, telefaksem lub za pośrednictwem uzgodnionych systemów elektronicznych.

  - Materiały - oznacza materiały posiadające atesty opatrzone w certyfikaty znaku bezpieczeństwa (w tym ppoż.), zgodnie z kryteriami technicznymi określonymi  w polskich normach lub aprobatą techniczną. Zastosowane procesy technologiczne  z użyciem Materiałów powinny być zgodne z zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P.1996.19.231).

  - Należycie wykonane zamówienia / przedmiotu umowy - oznacza, że został podpisany przez Strony ostateczny bezusterkowy Protokół Odbioru końcowego.

  - Obiekt - oznacza budynek, budowlę, budowę liniową, obiekt małej architektury wraz  z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania Obiektu wraz z  infrastrukturą techniczną.

  - Przedmiot Umowy  - oznacza zobowiązanie Wykonawcy realizowane w ramach zamówienia publicznego, określone w § 1 Umowy oraz w innych dokumentach stanowiących integralną część Umowy za wykonanie, którego Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia, na warunkach określonych Umową.

  - Prace - oznaczają całość robót budowlanych dotyczących Obiektu i Zadania oraz obowiązków Wykonawcy związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, oraz usunięcie przez niego wad i usterek, wraz z ich ewentualnymi zmianami lub uzupełnieniami, zgodnie z postanowieniami Umowy.

  - Roboty zaniechane – oznaczają roboty budowlane przewidziane w dokumentacji projektowej, które na etapie wykonywania robót budowlanych nie zostały zrealizowane.

  - Siła wyższa - oznacza każde nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia zdarzenie, którego Strony, pomimo dochowania należytej staranności, nie mogły przewidzieć i uniknąć w chwili zawierania Umowy, , których skutki są niemożliwe do zapobieżenia, przy czym Strony nie przyczyniły się do jego zajścia, w pojęciu tym zawierają się w szczególności:

    - katastrofy takie jak powodzie, huragany, trzęsienia ziemi lub skażenia chemiczne, epidemie oraz inne, niewymienione katastrofy naturalne i państwowe ogłoszone przez właściwe władze;

    - wojna lub inne działania związane z obronnością i bezpieczeństwem Państwa Polskiego, jak również rewolucje lub zamieszki obejmujące swoim zasięgiem przynajmniej fragment terytorium Państwa Polskiego, wpływające bezpośrednio lub pośrednio na realizację Przedmiotu Umowy;

    - inne akty terroryzmu lub przemocy, takie jak bunt, powstanie blokada czy sabotaż;

    - akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje oraz inne rozruchy społeczne, z wyłączeniem wewnętrznych sporów pracowniczych u Stron;

  - W razie wątpliwości: warunki pogodowe (w tym niskie temperatury) oraz stan zagrożenia epidemiologicznego COVID – 19 nie stanowią Siły Wyższej, w rozumieniu niniejszej Umowy.

  - Sprzęt Wykonawcy - oznacza przyrządy, urządzenia i przedmioty niezbędne do wykonania i zakończenia Prac oraz usunięcia wad i usterek w tych pracach.

  - SWZ – oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia określoną w ustawie PZP.

  - „ustawa PZP” - oznacza ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia  11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2019 z późn.zm.).

  - Teren budowy - oznacza teren, przewidziany pod realizację Zadania, na którym Wykonawca realizuje Prace objęte Przedmiotem Umowy.

  - Wada (usterka) - oznacza każdą niekorzystną i niezamierzoną właściwość wybudowanego Obiektu, utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację lub obniżająca jego estetykę albo komfort, którą daje się wyeliminować za pomocą współczesnej techniki budowlanej. Wadą jest nie tylko właściwość, lecz także stwierdzony brak właściwości Obiektu, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego. W odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania wymaganych parametrów funkcjonalnych (ilości bądź jakości oraz funkcji), zawodność działania. Wadą jest też brak lub wadliwość dokumentacji technicznej, która  na mocy Umowy Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu, jak również nieprzekazanie rysunków powykonawczych, instrukcji konserwacji  i obsługi, a także nieprzekazanie na osobnym nośniku programów bądź kodów sterujących potrzebnych do samodzielnego użytkowania zainstalowanych urządzeń bez odpłatnego udziału dostawcy.

  - Wada Istotna - oznacza każdą Wadę powodującą niemożność użytkowania albo znaczne ograniczenie możliwości użytkowania całości lub części Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,  uniemożliwiająca odbiór Prac.

  - WI – oznacza wniosek inwestycyjny, dokument inicjujący proces realizacji zadania rzeczowego (lub jego części) o charakterze budowlanym wynikający z określonej potrzeby, opisujący ją w sposób wystarczający do identyfikacji infrastruktury niezbędnej dla jej zaspokojenia.

§ 1

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (etap I),  a następnie wykonanie robót budowlanych (etap II).

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy i sposób jego realizacji określa załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy uzupełnia program funkcjonalno-użytkowy.

- Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach w terminie określonym umową.

- Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy dopuszcza konieczność wykonania „dodatkowych prac projektowych” i „dodatkowych robót budowlanych” w sytuacji, gdy wykonanie tych prac i robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace i roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w § 5 umowy.

- Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym w sytuacji, gdy ich wykonanie nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Rezygnację z wykonania tych części należy rozumieć jako odstąpienie przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy czyli rezygnacji z wykonania robót, które były przewidziane w SWZ lub w programie funkcjonalno-użytkowym w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Wykonawca oświadcza, że w takiej sytuacji wyraża zgodę na odstąpienie od części umowy.  Roboty takie będą rozliczane zgodnie  z zasadami określonymi w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, czyli tak samo jak w sytuacji całkowitego odstąpienia od przedmiotu umowy.

§ 2 Termin realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają na:

  - etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami i pozwoleniami) – ….. dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy;

  - etap II – wykonanie robót budowlanych  …….. dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania terenu budowy.

  - Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

  - przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

  - wstrzymania przez Zamawiającego z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć  w chwili zawarcia umowy, wykonywania prac projektowych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac;

  - zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Wykonawcy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec (np. stan epidemii, stan klęski żywiołowej) lub negatywnych działań osób trzecich prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy 	zostanie 	przesunięty  o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy;

  - trudności niezależnych od Wykonawcy i przez niego udowodnionych, w szczególności  w sytuacji, gdy pomimo wystąpienia z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji/zgód administracyjnych, warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym  w odrębnych przepisach – organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu;

  - działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót.  W przypadku, gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwią chwilowe wykonanie zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, ustalone terminy zobowiązań umownych będą przesunięte o czas trwania okoliczności siły wyższej oraz odpowiednio, o czas trwania jej skutków, z uwzględnieniem następujących postanowień:

    - w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami siły wyższej, druga Strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie 14 dni od momentu zaistnienia  ww. okoliczności;

    - w przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach siły wyższej, jej końcowe rozliczenie, musi być uzgodnione i potwierdzone przez obie Strony umowy w formie pisemnej.

  - wystąpienia lokalnych uwarunkowań (np. brak dostępu do obiektu, jego pomieszczeń) uniemożliwiających wykonanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru;

  - wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np. warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac budowlanych);

  - konieczności wykonania robót wykraczających poza przedmiot umowy.

- W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia zdarzeń. Strony ustalają nowe terminy realizacji (w formie pisemnej), z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 3

## Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości ……. zł (słownie złotych: ………… 00/100), w tym podatek VAT  w wysokości 23%, co stanowi kwotę ……….. zł (słownie: ………………  00/100).

- Na łączną kwotę wynagrodzenia składa się:

  - wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (etap I) w kwocie ……….. zł (słownie złotych: ……….. 00/100), w tym podatek VAT w wysokości 23%,  co stanowi kwotę …………………. zł (słownie złote: ………………….00/100);

  - wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych (etap II) w kwocie …. zł (słownie złotych: …….. /100), w tym podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi kwotę ……….. zł (słownie złotych: …… ……. 00/100).

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 odpowiada przedmiotowi umowy opisanemu  w załączniku nr 1 do umowy i opisanemu w programie funkcjonalno-użytkowym. Obejmuje wszelkie obowiązki spoczywające na Wykonawcy oraz wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę dla kompletnego i kompleksowego wykonania umowy. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: ryzyko Wykonawcy  z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, przeniesienie autorskich praw majątkowych do sporządzonej dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego. W szczególności niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wysokości wynagrodzenia określonej  w niniejszym paragrafie z zastrzeżeniem § 4, § 5 oraz § 16 ust. 3 umowy.  Wysokości wynagrodzenia nie zmienia również ewentualna zmiana terminów wykonania robót budowlanych objętych nadzorem autorskim.

- W razie przerwania realizacji przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli Stron na podstawie protokołu zaawansowania prac/robót, podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.  W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 15 ust. 6 umowy (odstąpienie od umowy).

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 4

## Klauzule waloryzacyjne

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy w następujących przypadkach:

  - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;

  - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego  na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

  - w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- jeżeli zmiany określone w pkt 1) – 4) będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu:

  - podwyższenie przyjętej do określenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 1 stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian  w obowiązujących przepisach nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT. Obniżenie stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze: zmian w obowiązujących przepisach, nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT;

  - z chwilą wystąpienia podstawy do  zmiany, o której mowa w pkt 1) powyżej (tj. z chwilą: wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających stawkę podatku VAT pozostającą w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy). Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do niniejszej umowy zmieniający wynagrodzenie. Jednocześnie Strony zgodnie oświadczają, że ewentualny brak zawarcia tego aneksu nie wpłynie na skuteczność zmiany, o której mowa w pkt 1) powyżej;

  - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami powinna być stosowana zmieniona stawka podatku VAT.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy  w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą  zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą  zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy  w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia  i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą  zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu.

- Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie wykonano.

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy  w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wystąpieniu zdarzeń powodujących wzrost cen materiałów lub kosztów. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne oraz wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a zmianami w cenach materiałów

i kosztów. Do wniosku Wykonawca dołącza dokumenty niezbędne celem wykazania zasadności zmiany wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen materiałów lub kosztów. Pierwszy wniosek może zostać złożony po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo jeśli okres czasu liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia umowy wynosi ponad 180 dni, wniosek o zmianę wynagrodzenia może zostać złożony nie wcześniej niż po zawarciu umowy.

- Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7, gdy wzrost cen materiałów  i kosztów w stosunku do ceny pierwotnej, wynosi minimum 15 %. Wzrost cen będzie ustalany na podstawie porównania ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wskaźników średnich cen towarów i usług konsumpcyjnych w dniu podpisania umowy i w dniu, w którym wykonawca wystąpi z wnioskiem.

- W wyniku wzrostu cen materiałów i kosztów, o których mowa ust. 7, wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie § 3 ust. 1 nie może wzrosnąć o więcej niż 5%. Limit ten dotyczy także sytuacji, gdy Wykonawca złoży w trakcie wykonywania umowy więcej niż jeden wniosek,  o którym mowa w ust. 7.

- Wykonawca, w przypadku zwaloryzowania mu wynagrodzenia według zasad określonych  w ust. 7 – 9, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii zawartego aneksu do umowy podwykonawczej. § 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Ustalenia ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie również do dalszych podwykonawców, umów o dalsze podwykonawstwo oraz zmian umów o dalsze podwykonawstwo.

- Zasady zmiany wynagrodzenia ustalone w ust. 7 – 12 niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku obniżenia ceny materiałów lub kosztów względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji każdego z wniosków Wykonawcy  dotyczących waloryzacji, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

- W razie akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 15, Strony niezwłocznie zawrą stosowny aneks do umowy zmieniający wysokość wynagrodzenia, obowiązujący od dnia jego zawarcia, nie wcześniej jednak niż z dniem wejścia w życie właściwych zmian ustawowych.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie prac przez niego wykonanych od dnia złożenia  wniosku.

§ 5

Rozliczenia „dodatkowych prac projektowych lub robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot umowy, „robót zaniechanych”

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych lub robót budowlanych, wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, których nie uwzględniono w umowie, a stały się one niezbędne do zakończenia umowy i po spełnieniu poniższych warunków:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach umowy,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, ustala się następujące zasady ich zlecania i rozliczania:

- Rozpoczęcie wykonania dodatkowych prac projektowych lub robót budowlanych może nastąpić na uzasadniony wniosek użytkownika, po spełnieniu wskazanych powyżej przesłanek  i po akceptacji Zamawiającego.

- Rozliczenie dodatkowych prac projektowych wykraczających poza przedmiot umowy odbywało się będzie na podstawie indywidulanej wyceny oraz po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy Stronami.

- Rozpoczęcie wykonania dodatkowych robót budowlanych, może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego protokołu konieczności uzasadniającego spełnienie wskazanych powyżej przesłanek.

- Rozliczenie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot umowy odbywało się będzie na podstawie protokołu odbioru tych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

  - ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu składanego po podpisaniu umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót z książki obmiaru. W przypadku, gdy ceny jednostkowe robót pozycji powtarzających się będą się różnić w poszczególnych wycenianych pozycjach przedmiarowych z danej branży robót (rodzaje branż zgodnie  z przedmiarami robót), Zamawiający przyjmie do wyliczeń najniższe z zastosowanych cen jednostkowych w kosztorysie składanym po podpisaniu umowy;

  - w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie składanym  po podpisaniu umowy cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie  z punktem 1) niniejszego ustępu, roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

    - ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiałów (M), ceny najmu sprzętu (S), wskaźniki kosztów ogólnych (Ko) oraz wskaźniki (Z) zostaną przyjęte z kosztorysów  opracowanych przez  Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

    - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy  w podpunkcie a), brakujące ceny materiałów (M) zostaną przyjęte z zeszytów

SEKOCENBUD lub INTERCENBUD w postaci uśrednionej za okres ich wybudowania;

    - podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KRN). W przypadku  braku odpowiednich pozycji w KRN-ach, zastosowane zostaną  Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych,  a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Rozliczenie (wyliczenie) robót zaniechanych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbędzie się po zakończeniu całości robót będących przedmiotem umowy  i ich protokolarnym odbiorze, na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie składanym po podpisaniu umowy – zgodnie z zasadami określonymi w § 16 ust. 10 umowy.

§ 6

## Podwykonawstwo

- Zakres usług lub robót budowlanych przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę określa umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, która nie może pozostawać w jakiejkolwiek sprzeczności z niniejszą umową.

- Wykonawca, przed przystąpieniem podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy, przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które 	mają 	być realizowane na podstawie umowy  o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem. Umowa o podwykonawstwo zawiera w szczególności wynagrodzenie podwykonawcy należne od Wykonawcy za jej realizację.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń

do projektu umowy, uważa się, że zaakceptował treść projektu umowy  o podwykonawstwo.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej z podwykonawcą umowy, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę zawartej umowy o podwykonawstwo, nie  zgłosi na piśmie sprzeciwu do tej umowy, uważa się, że zaakceptował treść umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej z podwykonawcą umowy, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca i podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej umowy oraz umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

- Wykonawca przedstawiając Zamawiającemu do zapłaty fakturę, załącza do niej pisemne oświadczenie podwykonawcy (oryginał), z którego wynika, że wynagrodzenie podwykonawcy wynikające z tytułu zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, przysługujące za wykonanie prac, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura, zostało w całości przez Wykonawcę zapłacone. Fakt dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy może zostać udowodniony również innymi rodzajami dokumentów z których będzie wynikało, iż powyższe wynagrodzenie zostało opłacone przez Wykonawcę.

- Jeżeli z oświadczenia podwykonawcy wynika, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy całość jego wynagrodzenia za realizację zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy  o podwykonawstwo, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z przedstawionej faktury odbywa się na konto bankowe Wykonawcy.

- Wynagrodzenie płatne podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy (w tym wynagrodzenia przewidzianego za dany podetap),

ani pozostawać w sprzeczności z innymi ustaleniami niniejszej umowy,  w szczególności dotyczącymi terminów płatności i kar umownych.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy zostaje pomniejszone o kwoty wypłacone bezpośrednio podwykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. W szczególności Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i ilość prac zrealizowanych przez podwykonawcę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia w płatnościach, wynikające  z konieczności zastosowania procedury opisanej w niniejszym paragrafie. Zamawiający zwolniony jest w tym zakresie z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem podwykonawcy lub Wykonawcy, w szczególności odpowiedzialności finansowej.

- Ustalenia niniejszego paragrafu nie ingerują w pozostałe postanowienia niniejszej umowy.

- Ustalenia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie również do dalszych podwykonawców, umów o dalsze podwykonawstwo oraz zmian umów o podwykonawstwo  i dalsze podwykonawstwo.

§ 7

Warunki płatności

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi według poniższego schematu: 1) etap I – po wykonaniu i odbiorze dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 2) etap II – płatności za wykonane roboty budowlane.

- Zapłata za odebraną dokumentację projektowo-kosztorysową nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie dokumentów,  o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 11.

- Płatności za wykonane roboty budowlane (etap II) będą się odbywały podetapami,  na podstawie protokołów odbiorów częściowych według ich procentowego zaangażowania  w wysokości proporcjonalnej do ilości wykonanych robót budowlanych na dzień odbioru pod warunkiem, że faktura końcowa nie będzie niższa niż 10% wynagrodzenia określonego  w § 3 ust. 2 pkt 2 umowy, z zastrzeżeniem ust. 7.

- Podetapy (odbiory częściowe robót budowlanych) obejmują wykonane prace, które mogą być przedmiotem odbioru jako zakończony element całości przedmiotu umowy, który to element

może być skutecznie (z uwzględnieniem sztuki budowlanej) sprawdzony  w zakresie poprawności wykonania.

- Strony wspólnie określają podetapy (odbiory częściowe) podlegające przekazaniu Zamawiającemu. Zamawiający może odmówić odbioru danego podetapu, podając uzasadnienie odmowy oraz wskazując w sposób przybliżony kolejny odbiór częściowy  z uwzględnieniem prac, które mają do tego czasu być wykonane.

- Ostateczna zapłata pozostałej części kwoty określonej w § 3 ust. 2 pkt 2 umowy,  tj. w wysokości 10% (20% w przypadku, o którym mowa w ust. 7), nastąpi po wykonaniu całości robót budowlanych i ich protokolarnym odbiorze końcowym.

- W przypadku powstania opóźnień w wykonywaniu robót budowlanych w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiający może jednostronnie postanowić, że faktura końcowa nie będzie niższa niż 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 2 umowy, o czym zobowiązany jest poinformować Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia opóźnienia. Informacja zostanie skierowana do Wykonawcy na piśmie lub  w formie elektronicznej na adres, o którym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy.

- Zapłata za odebrane roboty budowlane nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru danego podetapu i odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na Zamawiającego, w formie papierowej albo elektronicznej – zgodnie z wyborem Wykonawcy, wg następujących zasad:

- dla faktur w formie papierowej: Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj.: ..................;

- dla faktur w formie elektronicznej: Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj.: ..................... i przekazana w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) tj. poprzez platformę efaktura.gov.pl 
i na adres: ....... lub za pomocą systemu KsEF.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeżeli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego za dany podetap należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej umowie.

- Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako odbiorca faktur.

- Strony umowy uwzględniają obowiązki związane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931). W przypadku powstania obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – wykonawca ma obowiązek przedstawienia faktury ze wskazaniem konieczności zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca w takim przypadku ma obowiązek przedstawienia rachunków bankowych związanych z dokonywaniem podzielonej płatności.

§ 8

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy

- W przypadku dokumentacji projektowo-kosztorysowej (etap I):

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne  z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych;

  - uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają  w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi i gwarancji za wady obiektów lub robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej;

  - niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia  w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi;

  - Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

- W przypadku robót budowlanych (etap II):

  - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy (w tym w szczególności za wady dostarczonych urządzeń), wynosi …. miesięcy (wartość zostanie wpisana zgodnie z treścią oferty), licząc od dnia odbioru i przekazania robót budowlanych będących przedmiotem umowy;

  - Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ….. miesięcy (wartość zostanie wpisana zgodnie z treścią oferty) licząc od dnia odbioru  i przekazania robót budowlanych będących przedmiotem umowy. Gwarancja zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy;

  - w okresie gwarancji, w razie wystąpienia wad i usterek w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, nieodpłatnie, niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia, nie później niż w terminie do 3 dni. W okresie trwania gwarancji Wykonawca wykona bezpłatne przeglądy serwisowe dostarczonych urządzeń zgodnie  z warunkami gwarancji producenta wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi;

  - przeglądy gwarancyjne, polegające na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji, przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie 15 dni przed upływem gwarancji. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający prześle Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie;

  - odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym  po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego;

  - jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady,  co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

- Zamawiającemu, w przypadku otrzymania wadliwego wykonania przedmiotu umowy (etap I lub etap II) przysługuje prawo żądania:

  - bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

  - obniżenia wynagrodzenia.

- W przypadku nie usunięcia wad zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu oraz niezależnie od innych postanowień umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad innym podmiotom, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w  wysokości 3% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości:  ……………. zł (słownie złotych: ……..…./100).

- Zabezpieczenie wniesiono w formie …………………………………….

- W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy, 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji powykonawczej, określonej w wytycznych do opracowania dokumentacji powykonawczej. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwolniona nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

- Niezależnie od postanowień § 14, w przypadku nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót oraz pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. W celu realizacji uprawnień Zamawiającego, zabezpieczenie musi obowiązywać jeszcze przez okres 30 dni od dnia odstąpienia bądź rozwiązania umowy.

- W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przesunięcia terminów realizacji umowy w stosunku  do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed przesunięciem przez Zamawiającego terminu realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedłużenie terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo, jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z udzielonego przedłużenia umowy. Bez spełnienia tych wymogów, wniosek Wykonawcy o przesunięcie terminu realizacji umowy nie będzie rozpatrywany, chyba że z wniesionego wcześniej zabezpieczenia wynika automatyczne przedłużenie terminu ważności wniesionego zabezpieczenia na czas przesunięcia terminu realizacji umowy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest zmienić formę na zabezpieczenie  w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany  jego wysokości.

§ 10

Ochrona informacji niejawnych. Zespół realizujący przedmiot umowy

- Wykonanie przedmiotu umowy, nie wiąże się z dostępem pracowników Wykonawcy do informacji niejawnych

§ 11

Obowiązki Stron

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać o zaistniałych przeszkodach  w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji robót budowlanych na adres e-mail:

1) Zamawiającego: ........................

2) Wykonawcy:  …………………………….

- Każdy z podmiotów ma obowiązek informowania o zmianach adresów poczty elektronicznej  w terminie 2 dni od dokonania zmiany oraz o zmianach adresów siedziby lub adresów korespondencyjnych w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany pod rygorem uznania,  że wiadomość wysłana na adres dotychczasowy jest doręczona skutecznie.

- Obowiązki Zamawiającego:

- udostępnienie dokumentów i danych, związanych z wykonaniem prac projektowych, będących w posiadaniu Zamawiającego, a mogących mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości;

- dostarczenie dodatkowych danych, których brak uniemożliwia wykonywanie umowy,  a których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SWZ;

- dokonanie odbioru prac projektowych na zasadach określonych w niniejszej umowie;

- przekazanie terenu budowy wraz z danymi niezbędnymi do wykonania robót budowlanych, będącymi w posiadaniu Zamawiającego;

- zatwierdzenie uzgodnionego z Użytkownikiem harmonogramu rzeczowo-finansowego  w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia przez Wykonawcę do zatwierdzenia lub zgłoszenie do niego uwag;

- dokonanie odbioru robót budowlanych  na zasadach określonych w umowie.

5. Obowiązki Wykonawcy:

- w trakcie trwania umowy Wykonawca ma obowiązek raz w miesiącu składać Zamawiającemu sprawozdanie z postępu prac projektowych. Raporty powinny być składane do 10–go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami regulującymi finansowanie inwestycji budowlanych z budżetu państwa oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie, a także zaleceniami Zamawiającego;

- konsultowanie z Zamawiającym zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów (dotyczące istotnych elementów mających wpływ  na koszty) – na każdym etapie projektowania;

- przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych oraz stosownych opinii i uzgodnień umożliwiających wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację zadania,

- prawidłowe wykonanie wszystkich robót budowlanych w terminie określonym w umowie zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, przepisami BHP i ppoż., zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy oraz z należytą starannością i rzetelnością;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane  z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy;

- do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów i  wyrobów budowlanych w I (pierwszym) gatunku jakościowym, posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie w szczególności:

  - odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1213);

  - posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską;

  - być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

  - być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych;

  - być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy;

- zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności kierownika budowy na terenie budowy i wykonywania swoich  obowiązków przez co  najmniej 2 dni robocze w tygodniu  w pełnym wymiarze czasu pracy oraz stawiania się na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego. Harmonogram czasu realizacji czynności Strony uzgodnią w dniu przekazania terenu budowy,

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, majątkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej i powykonawczej w zakresie:

  - utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej i powykonawczej - wytwarzanie określoną 	techniką egzemplarzy dokumentacji projektowej  i powykonawczej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację projektową i powykonawczą - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- współpraca z Użytkownikiem, na rzecz którego realizowane są roboty budowlane (prowadzenie robót w sposób umożliwiający funkcjonowanie instytucji – Użytkownika);

- pisemne zgłoszenie gotowości robót do odbioru;

- zapewnienie nadzoru nad robotami przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia;

- likwidacja terenu budowy i zaplecza własnego bezzwłocznie po zakończeniu prac  w obiekcie;

- Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane.

§ 12

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy dotyczące zatrudnienia

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego,  w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę:

  - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 tj.) oraz rozporządzenia Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), tj.  w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych  przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 13

## Odbiory

- Odbiory przedmiotu umowy dokonywane będą według poniższych zasad.

- Etap I – wykonanie i przekazanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

  - Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego wykonaną dokumentację projektową, zgłaszając gotowość do odbioru, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami w terminach określonych w umowie;

  - oceny złożonej dokumentacji projektowej dokona komisja oceny projektów inwestycyjnych, zwana dalej Komisją, powołana przez Zamawiającego;

  - w czynnościach odbioru uczestniczyć będą przedstawiciele Komisji i Wykonawcy;

  - Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia opracowania przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego;

  - do ewentualnych zastrzeżeń Zamawiającego oraz instytucji uzgadniających dokumentację Wykonawca zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia lub dokonać korekt;

  - przyjęcie przez Komisję wyjaśnień i korekt Wykonawcy będzie podstawą do pozytywnej oceny dokumentacji;

  - w przypadku negatywnej oceny przedstawionej dokumentacji przez Komisję, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, a Zamawiający ponownie powoła Komisję, która dokona jej oceny;

  - termin usunięcia wad wskazanych podczas czynności odbiorowych wliczany jest do terminu wykonania I etapu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1;

  - jeżeli Wykonawca nie usunie wad wskazanych podczas czynności odbiorowych, Zamawiający może odmówić odbioru dokumentacji z winy Wykonawcy. Odmowa odbioru danego etapu skutkuje automatycznym rozwiązaniem realizacji niniejszej umowy  w zakresie kolejnych etapów (zatwierdzenie danego etapu warunkuje możliwość realizacji kolejnego etapu). W takiej sytuacji Wykonawcy nie należy się jakiekolwiek roszczenie  o wynagrodzenie i zostaje naliczona kara umowna od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (z VAT) określonego w § 3 ust. 1.

  - w przypadku stwierdzenia nieistotnych wad lub braków podczas czynności odbiorowych  w dokumentacji projektowej, nie mających wpływu na kompletność dokumentacji:

    - dokumentacja zostanie poprawiona i zweryfikowana przez Wykonawcę, zgodnie  z uwagami zawartymi w protokole odbioru i przekazanymi podczas czynności odbiorowych;

    - termin na dokonanie poprawek i weryfikację dokumentacji projektowej przez

Wykonawcę, zostanie ustalony podczas czynności odbiorowych;

    - za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych podczas czynności odbiorowych

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 14 ust. 1 pkt 3;

    - Zamawiający dokona samodzielnego sprawdzenia poprawionej i zweryfikowanej dokumentacji projektowej bez ponownego zwoływania Komisji;

- dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jest pozytywny protokół z posiedzenia Komisji (protokół KOPI),  a w przypadku określonym w ust. 2 pkt 10) niniejszego paragrafu - pismo Zamawiającego o zatwierdzeniu zweryfikowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- protokół z czynności odbiorowych sporządzi Zamawiający i doręczy go Wykonawcy;

- dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 11) niniejszego paragrafu, stanowią podstawę wystawienia faktur przez Wykonawcę;

- z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzi całość praw majątkowych, w tym prawo korzystania, zwielokrotnienia, wprowadzenia do obrotu, jak również prawo własności przekazanych egzemplarzy, użyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy i udostępnienia utworu w taki sposób, (po spełnieniu warunków ustawy o ochronie informacji niejawnych), aby każdy, który spełni warunki udziału  w przyszłym postępowaniu mógł mieć do niego dostęp;

3. Etap II – wykonanie robót budowlanych:

- przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie całego przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.  Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Data wskazana w protokole odbioru końcowego jest datą zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy;

- przedmiotem odbioru częściowego jest wykonanie robót zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo- finansowym realizacji przedmiotu umowy;

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru (częściowego i końcowego) dokona Wykonawca pisemnie do Zamawiającego;

- po wykonaniu podetapu etapu II (części prac budowlanych) zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo- finansowym realizacji przedmiotu umowy oraz uzgodnieniu  z Zamawiającym zakresu rzeczowego danego podetapu podlegającego częściowemu odbiorowi, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania robót budowlanych;

- Zamawiający dokona częściowego odbioru robót budowlanych bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy, lecz w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia;

- dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w szczególności deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, karty katalogowe. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania części robót budowlanych jest protokół odbioru częściowego, który zawierał będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru;

- odbioru częściowego dokonają przedstawiciele Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy;

- protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia (podpisu) w wyznaczonym dniu odbioru;

- dokonanie przez Zamawiającego odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy  z obowiązku utrzymania odebranego obiektu w niepogorszonym stanie technicznym do dnia obioru końcowego całego zadania;

- Zamawiający podejmie czynności odbioru końcowego robót po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę oraz dostarczeniu dokumentów zgodnie z § 11 ust. 5 pkt 19, lecz  w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zgłoszenia;

- przed odbiorem końcowym Zamawiający z udziałem osób wymienionych w § 10 ust. 4 dokona odbiorów technicznych wykonanych prac;

- odbioru końcowego robót budowlanych dokona komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wejdą przedstawiciele Wykonawcy wymienieni w umowie.  W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. W czynnościach odbioru końcowego uczestniczyć mogą również inne osoby, w tym przedstawiciel Użytkownika;

- obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy;

- wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację pomiarową, dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w tym dziennik budowy (montażu), protokoły odbiorów częściowych i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania całości robót budowlanych jest protokół odbioru końcowego robót budowlanych;

- protokół końcowy z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządzi Zamawiający  i doręczy go Wykonawcy w dniu odbioru;

- jeżeli w toku czynności odbioru częściowego bądź końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy;

- pozytywne protokoły, o których mowa w ust. 3 pkt 8) i 15) stanowią podstawę wystawienia faktur przez Wykonawcę.

§ 14

## Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - w razie odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia (z VAT):

    - określonego w § 3 ust. 2 pkt 1), gdy odstąpienie od umowy miało miejsce w trakcie trwania etapu I;

    - określonego w § 3 ust. 2 pkt 2), gdy odstąpienie od umowy miało miejsce w trakcie trwania etapu II ;

  - za zwłokę w oddaniu etapu I umowy, o którym mowa w § 12 ust. 2, w wysokości 0,2% wynagrodzenia (z VAT), określonego w § 3 ust. 2 pkt 1) za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze I etapu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 3 ust. 2 pkt 1) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez  Zamawiającego na usunięcie wad;

  - za zwłokę w wykonaniu etapu II umowy, o którym mowa w § 12 ust. 3, w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 3 ust. 2 pkt 2) za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości  w wysokości 1000,0 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1000,0 zł za każdy stwierdzony dzień zwłoki w zapłacie;

  - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,0 zł za każdy stwierdzony dzień obowiązywania umowy o podwykonawstwo realizowanej bez zgody Zamawiającego;

  - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000,0 zł za każdy stwierdzony dzień obowiązywania umowy o podwykonawstwo realizowanej bez zgody Zamawiającego;

  - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie:

      - terminu zapłaty, jeżeli jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

      - braku dokonania waloryzacji wynagrodzenia należnego podwykonawcy  w przypadku zaistnienia przesłanki z § 4 ust. 10 umowy, w wysokości 10000,0 zł.;

  - w przypadku niewywiązywania się z obowiązków określonych w § 12 umowy, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie umowy z osobna;

  - w przypadku niewywiązywania się z obowiązków określonych w § 11 ust. 5 pkt 16 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenia umowy z osobna;

  - w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego lub w przypadku  jego nieobecności na terenie budowy, jak wskazano w § 11 ust. 5 pkt 22, wysokości 1000,0 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego niewymagalnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego lub innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego. Potrącenie zostanie zrealizowane poprzez złożenie przez Zamawiającego stosownego pisemnego oświadczenia o dokonaniu potrącenia, które zostanie przesłane Wykonawcy przesyłką pocztową na adres Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających  z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający, może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 2-3 nie przekroczy 20% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 3 ust. 2 pkt 1), łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 4-13 nie przekroczy 15% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 3 ust. 2 pkt 2), a łączna maksymalna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy, nie przekroczy 50% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 3 ust. 1.

§ 15

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego lub innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w terminie 30 dni od dnia powzięcia

wiadomości o podstawie odstąpienia od umowy w całości lub części  w przypadku:

  - wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji lub rejestru, co będzie wpływało na możliwość wykonywania przez niego umowy;

  - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął w ciągu 14 dni od daty wprowadzenia na teren budowy robót budowlanych bez uzasadnionych przyczyn i nie zareagował na wezwanie do rozpoczęcia robót budowlanych, skierowane do Wykonawcy na piśmie lub w formie elektronicznej na adres, o którym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy;

  - jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie;

  - utraty zdolności Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych w okresie realizacji umowy;

  - realizowania przedmiotu umowy na terenie obiektu wojskowego przez cudzoziemca  bez zgody Zamawiającego;

  - niedotrzymania terminów określonych w § 2 umowy, po dokonaniu kontroli stanu zaawansowania prac projektowych w siedzibie Wykonawcy i stwierdzeniu, że niski stopień zaawansowania prac nie gwarantuje ukończenia przedmiotu umowy w terminie najbliższych 3 miesięcy lub w czasie określonym przez Zamawiającego.

Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego na piśmie lub w formie elektronicznej na adres wskazany w  § 11 ust. 2, o wystąpieniu zdarzeń opisanych w pkt 1) - 2) niniejszego ustępu, w ciągu 24 godzin licząc od momentu wystąpienia zdarzenia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części jeżeli Wykonawca:

  - przekroczył termin wykonania etapu I umowy, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1) o 60 dni;

  - przerwał realizację umowy i nie podejmuje współpracy po jednokrotnym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy na piśmie lub w formie elektronicznej na adres, o którym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy;

  - nienależycie realizuje umowę i nie poprawił jakości realizacji umowy po dwóch wezwaniach do jej 	należytej realizacji skierowanych 	do Wykonawcy na piśmie	lub w formie elektronicznej na adres, o którym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy;

  - w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu, w którym Wykonawca miał uczynić zadość wezwaniu Zamawiającego do wykonania/należytego wykonania.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru któregokolwiek etapu umowy. Odstąpienie może być dokonane  w terminie 30 dni od wystąpienia zdarzenia.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

  - Zamawiający sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub prac projektowych;

  - Wykonawca może uczestniczyć w sporządzaniu protokołu inwentaryzacji wykonanych prac projektowych / robót budowlanych;

  - Wykonawca usunie, w terminie 14 dni, z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione;

  - Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty budowlane;

  - Wykonawcy będzie wypłacone wynagrodzenie za prace projektowe lub roboty budowlane wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i nadające się do wykorzystania  w wysokości wskazanej w kosztorysie składanym po podpisaniu umowy,  z zastrzeżeniem pkt 6;

  - Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy żadnego wynagrodzenia w sytuacji, gdy przedmiot umowy jest dla Zamawiającego całkowicie nieprzydatny wobec stwierdzonych w przedmiocie umowy wad istotnych;

  - Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prace projektowe lub roboty budowlane niewykonane i nienależycie wykonane (zawierające wady istotne i nieistotne);

  - Zamawiający może zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za materiały i urządzenia,  które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego. Wysokość zapłaty określa się na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur zakupu.

- Pomimo odstąpienia od umowy (w całości lub części):

  - postanowienia umowne dotyczące kar umownych i odszkodowań pozostają w mocy do czasu wyegzekwowania przez Zamawiającego należności przysługujących Skarbowi Państwa  z tytułu kar umownych,

  - po odkupieniu dokumentacji projektowej lub jej części (na podstawie protokołu inwentaryzacji) Wykonawca przekaże majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej i powykonawczej, zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej umowy.

- Termin wyznaczony na podjęcie współpracy lub poprawienie jakości realizacji umowy określony w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) i 3), nie będzie krótszy niż 3 dni.

§ 16

Zmiana treści umowy

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony przewidują możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

  - zmiana wynagrodzenia umownego;

  - zmiana terminu wykonania;

  - zmiana sposobu wykonania umowy;

  - zmiana organizacji spełnienia świadczenia;

  - zmiana sposobu płatności.

- Zmiana wynagrodzenia umownego jest możliwa wtedy, gdy na wskutek wprowadzenia zmiany umowy w innym niż w ust. 2 pkt 2) – 5) zakresie, koszt wykonania przedmiotu umowy będzie mniejszy lub większy niż w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania umowy ulega zmniejszeniu, o taką kwotę ulegnie zmniejszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku, gdy koszt wykonania umowy ulega zwiększeniu, o taką kwotę ulegnie zwiększeniu wynagrodzenie umowne. Dotyczy to w szczególności przypadków „dodatkowych robót budowlanych” oraz „robót zaniechanych” zgodnie z ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu.

- Zmiany terminu wykonania umowy są możliwe w następujących przypadkach:

  - z powodu wystąpienia okoliczności uznawanej za siłę wyższą;

  - w przypadku odmiennych do przyjętej w dokumentacji projektowej warunków terenowych,  w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów wymagających wstrzymanie robót. Wystąpienie odmiennych warunków rzeczywistych musi być udokumentowane w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, ile konieczne było wstrzymanie robót ze względu na zbadanie, zabezpieczenie bądź usunięcie urządzeń, instalacji lub obiektów albo też zmianę sposobu wykonania umowy z uwagi na wystąpienie takich urządzeń, instalacji lub obiektów;

  - gdy możliwość prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze względu na działania lub zaniechania organów administracji, w szczególności w zakresie budownictwa, co może mieć miejsce w przypadku:

    - przekroczenia ustawowych terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;

    - wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 2351);

    - konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądowego lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót budowlanych ze względu na konieczności wymienione w niniejszym podpunkcie.

  - w przypadku konieczności usunięcia niejasności lub niedokładności w dokumentacji projektowej, termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze względu na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

  - w przypadku kolizji z planowanymi inwestycjami Zamawiającego lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

- Zmiana sposobu wykonania umowy jest możliwa w przypadku zmian technologicznych  w następujących przypadkach:

  - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń albo też ich czasową niedostępnością trwającą dłużej niż  1 tydzień. W takim wypadku Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu materiał/urządzenie będące produktem zastępującym produkt wycofany przez producenta np. kolejna seria, mowy model tego producenta lub materiał/urządzenie równoważne pod względem funkcjonalności i zastosowanych materiałów oraz zbliżone wyglądem;

  - pojawianie się na rynku części, materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji umowy lub kosztów eksploatacji wykonania przedmiotu umowy;

  - pojawienie się nowej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

  - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy;

  - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów;

  - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zamiany obowiązującego prawa;

  - konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;

  - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji.

- Zmiana organizacji spełnienia świadczenia oraz zmiana sposobu płatności jest możliwa  w następujących przypadkach:

  - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążyłyby Zamawiającego;

  - zmian treści dokumentów przedstawionych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy;

  - zmiana harmonogramu płatności w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu wykonania robót budowlanych.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę.

- Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w wykazie osób) może nastąpić  w sytuacji, gdy osoba wskazana w wykazie przestanie być pracownikiem / współpracownikiem Wykonawcy, 	zostanie 	skierowana 	do 	realizacji 	innych umów lub też  w przypadku jej czasowej niezdolności do pracy bądź urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobą spełniającą wymagania określone przez Zamawiającego w warunkach udziału, co następuje powiadomieniem Zamawiającego skierowanym w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, obejmującym wskazanie spełnienia warunków udziału przez nowo wskazaną osobę. Zamawiający, w ciągu 7 dni, może wyrazić swój sprzeciw wobec kandydatury nowej osoby, uzasadniając go Wykonawcy. Sprzeciw Zamawiający może wyrazić w szczególności w przypadku, gdy proponowana osoba nie spełnia wymaganych pierwotnie warunków udziału. Brak sprzeciwu w ciągu 7 dni od przedstawienia pełnych informacji dot. nowej osoby uznaje się za akceptację przez Zamawiającego.

- Przewiduje się możliwość zlecenia do wykonania „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających poza zakres umowy, których realizacja będzie niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1. Roboty te zlecone i rozliczone zostaną na zasadach określonych w § 5 ust. 1 - 4 umowy.

- Przewiduje się możliwość rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne  do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty te nazwane są „robotami zaniechanymi”, a wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy zostanie pomniejszone o ich wartość. Sposób obliczenia wartości „robót zaniechanych”, o które zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest następujący: z całości robót określonych dokumentacją projektową dla przedmiotu umowy nastąpi odjęcie wartości tego elementu – na podstawie cen zawartych w kosztorysie składanym po podpisaniu umowy, który nie będzie wykonywany.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian materiałów i urządzeń przedstawionych  w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego,  w szczególności:

  - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez użytkownika na eksploatację  i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

  - powodujące poprawienie parametrów technicznych;

  - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych elementów materiałów  i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

- Zmiany, o których mowa w ust. 9 i 10 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.

- Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian umowy dotyczących terminu, zakresu  i wartości zamówienia, w tym poszczególnych jego elementów – w związku

z okolicznościami takimi jak stan epidemii lub inne sytuacje potwierdzane wydawanymi aktami prawnymi, które mają wpływ na potrzeby Zamawiającego.

§ 17

Ustalenia końcowe

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać sprzedaży oraz zastawiania wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, Strony zobowiązują się rozwiązać w drodze  pozasądowego postępowania polubownego, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 	Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz  z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji  z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r., nr 238, poz.1579).

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu umowy;

Załącznik nr 2 – karta gwarancyjna  wraz z formularzem zgłoszenia awarii;

Załącznik nr 3 – harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr ....

Wykonawca                          	 	 	         Zamawiający

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Opis przedmiotu umowy

Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

..........................................                                        _______  dnia dd.mm.rrrr /pieczęć firmowa Wykonawcy/

KARTA GWARANCYJNA

Do umowy nr __/RB/____  o wykonanie robót budowlanych

## Przedmiot gwarancji

„Nazwa zadania zgodna z umową”

Data przekazania do użytkowania robót – dd.mm.rrrr roku.

Warunki gwarancji:

Zgodnie z § _ umowy nr __/RB/____ Wykonawca udziela Zamawiającemu reprezentującemu użytkownika tj.:

- __________________________

gwarancji jakości na okres __ miesięcy na wszystkie wykonane roboty budowlane, licząc  od daty przekazania do użytkowania robót.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  i usterek powstałych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w terminie nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia przez Użytkownika. Uzgodniony termin usunięcia wady lub usterki może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od udzielającego gwarancji przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie prac określonego typu zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca wykona bezpłatne przeglądy serwisowe dostarczonych urządzeń (wraz z materiałami eksploatacyjnymi) zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

- Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady  lub usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, wygasają po okresie __ miesięcy od daty przekazania do użytkowania robót.

- Wykonawca zwolniony będzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady  lub usterki na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji, wszelkich wewnętrznych zamieszek, ataków terroru, sabotażu, wandalizmu, klęsk żywiołowych, kataklizmów lub niewłaściwego użytkowania.

- Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi  jest Zamawiający. Zgłoszenie takie kierowane będą do Wykonawcy: Dane wykonawcy

- Obowiązek usunięcia wad i usterek wykonanego dzieła powstaje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Użytkownika o stwierdzonej usterce (formularzem zgłoszenia awarii stanowiącym załącznik do niniejszej gwarancji). Obowiązkiem Użytkownika jest  jednocześnie powiadomienie o usterce Zamawiającego.

- Usunięcie wady lub usterki potwierdza Użytkownik. Stwierdzenie usunięcia wady lub też odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Użytkownika przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy.

Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Użytkownika będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia.

Wykonawca :  	 	 	 	 	 	 	 Zamawiający :

...............................  	 	 	 	 	                  ………………………….

Załącznik nr 1  – Formularz zgłoszenia awarii.

## FORMULARZ ZLECENIA GWARANCYJNEGO

ZGŁOSZENIA WADY lub AWARII*

| (nazwa firmy, adres firmy) | (dane teleadresowe niezbędne do zgłoszenia awarii: nr telefonu, nr fax, e-mail) |
| --- | --- |

RODZAJ ZLECENIA*: 	1) nieodpłatne, objęte gwarancją

2) odpłatne naprawy

Dane Użytkownika: …(Nazwa i adres użytkownika)… ….(Podstawa zgłoszenia - nr i data zawartej umowy z Inwestorem)… Obiekt: …(nr kompleksu, adres awarii)…

tel.: fax.:

Opis uszkodzenia:

* niepotrzebne skreślić

Zgłaszający:

……………………………………………….

……………………………..

(Data i Czytelny Podpis)

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

……………………

(Data i Czytelny Podpis)

w tym miejscu wykonawca może wstawić znak graficzny kwalifikowanego podpisu elektronicznego (jeżeli używa zalecany przez Zamawiającego format podpisu PADES, a oprogramowanie do składania podpisu umożliwia taką opcję) – wstawienie znaku nie jest wymagane, jednak dokument musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.