Załącznik Nr 9B – Projekt umowy dla części II

Znak sprawy………………..

Umowa Nr …………

zawarta w dniu …………..r.  w Rudzie Malenieckiej

pomiędzy:

Gminą Ruda Maleniecka, 26-242 Ruda Maleniecka 99A,

posiadającą numer NIP 658-187-20-92  i  numer Regon  291010659,

reprezentowaną przez :

1. Wójta Gminy Ruda Maleniecka – Jolantę Orman

2. z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Małgorzaty Staszczyk

zwaną w dalszej części Zamawiającym,

a

………………………………………………………

posiadającym stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej pod adresem: …………………………..……………………………………………………………………………….

posiadającym numer NIP ……………..……..   i  numer Regon ………………………..

adres do doręczeń …………………………..

reprezentowanym przez: ……………………………………

zwanym  w dalszej części Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ) pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka - etap I”, Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1 Definicje

Strony niniejszej Umowy zgodnie nadają następującym pojęciom następujące definicje:

- Teren robót – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy;

- Wada – cecha zmniejszająca wartość Przedmiotu Umowy ze względu na cel oznaczony w Umowie lub wykonanie Przedmiotu Umowy niezgodnie z Dokumentacją techniczną/zamówienia;

- Usterka – Wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość Przedmiotu Umowy, której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim kosztem;

- SWZ – specyfikacja warunków zamówienia, załączniki do niej oraz jej wyjaśnienia upublicznione w trakcie przeprowadzania postępowania, mająca zastosowanie do niniejszej Umowy;

- Dokumentacja zamówienia – dokumenty sporządzone przez Zamawiającego służące do określenia lub opisana warunków zamówienia, w tym SWZ.

- Przedstawiciel Zamawiającego – osoba wskazana przez Zamawiającego, wyznaczona w celu bieżącego wykonywania umowy.

§ 2 Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych (w tym: dokumentacji projektowej) oraz robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP w Lipie  w systemie zaprojektuj i wybuduj  realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka”.

- Zadanie jest dofinansowanie w ramach Działania 2.1 „Efektywność energetyczna – dotacje”  Priorytet 2 „Fundusze Europejskie dla środowiska”  programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

- Przedmiot umowy szczegółowo określają:

- SWZ z załącznikami, w szczególności Program funkcjonalno-użytkowy (PFU);

- Oferta Wykonawcy;

- Niniejsza Umowa (Umowa) wraz z Kartą Gwarancyjną;

- Lokalizacja przedmiotu umowy:

Lipa 125, 26-242 Ruda Maleniecka, działka numer ewidencyjny: 219/5, obręb Lipa.

- Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:

- przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę tj.:

a) plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (doc., pdf); wszelkie odstępstwa od wytycznych zawartych w PFU wymagają uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastosowanych zmian;

b) przedmiarów robót – w ilości 3 egz. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (pdf, ath)

c) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami;

2) kosztorysy inwestorskie, dla każdej z branż oddzielnie – w ilości 3 egz. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (pdf i ath) określających racjonalną wielkość nakładów inwestycyjnych według norm prawem przypisanym;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)– w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (doc. i pdf.);

4) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,

5) uzyskanie wszelkich niezbędnych administracyjno-prawnych zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę – o ile okażą się wymagane;

6) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową.

- Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z SWZ i załącznikami oraz ofertą Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach.

- Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram), który będzie określał etapy (części) realizacji przedmiotu umowy i terminy ich wykonania.

- Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 7 ma zostać opracowany metodą uproszczoną na łączną kwotę odpowiadającą kwocie netto i brutto podanej w ofercie (ceny poszczególnych pozycji kosztorysu muszą być cenami rynkowymi). Nie dopuszczalnym jest przenoszenie ciężaru finansowego realizowanej inwestycji z okresu innego niż zakres robót wykonywanych (późniejszego lub końcowego na okres początkowy). Przedstawienie kosztorysu ofertowego w takiej konfiguracji z uwagi na częściowe fakturowanie będzie traktowane jako próba wyłudzenia nienależnego wynagrodzenia za wykonane roboty). Zamawiający ma prawo do weryfikacji złożonego kosztorysu na każdym etapie realizacji umowy i żądania jego poprawienia do cen rynkowych w pozycjach spornych do wysokości minimalnych cen SEKOCENBUD.

- Zamawiający dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego oraz Harmonogramu lub zgłosi zastrzeżenia do przekazanego kosztorysu ofertowego oraz Harmonogramu lub odmówi ich akceptacji w terminie 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Kosztorysu ofertowego lub Harmonogramu lub odmowy ich akceptacji, Zamawiający zobowiązany jest wskazać, co należy poprawić, zaś Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od ich przekazania. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag, przekazane Wykonawcy, uważane będzie przez Strony za zatwierdzenie kosztorysu/Harmonogramu. W przypadku braku zatwierdzenia poprawionego przez Wykonawcę kosztorysu/Harmonogramu – Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar za zwłokę w uzgodnieniu kosztorysu ofertowego/Harmonogramu.

- Postęp robót winien odpowiadać Harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy.

- Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na Harmonogram i zachowanie wynikających z nich terminów, muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia. Zamawiający po konsultacji z inspektorem nadzoru oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac.

- Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w realizacji etapów inwestycji, opracuje w terminie 3 dni roboczych nowy, aktualny Harmonogram, zachowujący umowny termin realizacji Przedmiotu Umowy i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zmiany Umowy, o ile zmiana ta nie wpłynie na termin realizacji Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany terminu końcowego robót dokonanego w oparciu o dopuszczalne zmiany wskazane w Umowie, Wykonawca opracuje w terminie 3 dni roboczych nowy, aktualny Harmonogram, uwzględniający przedmiotowe zmiany, który wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Nowy Harmonogram zawierał będzie roboty i wartości robót już wykonanych oraz roboty pozostałe do wykonania.

- Każda zmiana Harmonogramu wymaga formy pisemnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. Zatwierdzenie dokumentacji jest równoznaczne z dokonaniem jej odbioru.

- Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 5 winna być na etapie opracowywania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym. Brak konsultacji i uzgodnień przyjętych rozwiązań uprawnia Zamawiającego do żądania wprowadzenia zmian w dokumentacji na każdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Zamawiającemu, w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 lit. a Umowy, w jego siedzibie:

- dokumentacji projektowej opracowanej w formie papierowej – opisowej i graficznej oraz w wersji elektronicznej, w tym:

a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania w 3 egzemplarzach - w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz - w wersji elektronicznej (doc., pdf).-

b) przedmiarów robót – w ilości 3 egz. - w wersji papierowej oraz 1  w formie elektronicznej (pdf, ath)

c) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami;

- kosztorysów inwestorskich, dla każdej z branż oddzielnie – w ilości 3 egz. - w wersji papierowej oraz 3 egz. - w formie elektronicznej (pdf i ath) określających racjonalną wielkość nakładów inwestycyjnych według norm prawem przypisanym;

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)– w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (doc. i pdf.);

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,

- wszelkich niezbędnych administracyjno-prawnych zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę – o ile okażą się one wymagane,

- oświadczenia projektanta że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć – 2 egz.

- prawomocnej decyzji upoważniającej do rozpoczęcia robót, jeśli będzie wymagana.

- w tym wszystkie dokumenty dodatkowo na nośniku cyfrowym – płyta CD lub pen-drive – 1 egz. w wersji PDF i edytowalnej.

- Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa, a podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:

- przygotowania kompletu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia i w imieniu Zamawiającego złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia - jeśli będzie to konieczne,

- uzyskania na własny koszt, wymaganych przepisami prawa do wykonania projektu, wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz pozwolenia na budowę/zgłoszenia,

- opracowania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami prawa; wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia,

- nie opisywania dokumentacji projektowej poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”; w takim przypadku należy przygotować i przekazać Zamawiającemu kartę równoważności,

- uwzględnienia kolejności preferencji zgodnie z art. 101 ust.1 pkt 2 Pzp. w przypadku używania w dokumentacji odniesienia się do norm lub specyfikacji technicznych,

- sporządzenia kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie i jego uzyskanie, jeśli będzie wymagane.

- Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent świadczenia wykonawcy opisanego w opisie przedmiotu zamówienia i złożonej oferty, wskazanych w ust. 3.

- Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w opisie przedmiotu zamówienia – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.

- Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, który nastąpi w terminie 5 dni od daty złożenia przez Wykonawcę wniosku o jego przekazanie, Wykonawca niezwłocznie rozpocznie roboty budowlane. Dziennik budowy zostanie przekazany w dniu przekazania placu budowy.

§ 3 Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową/zamówienia w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej lub obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 Umowy. Warunki wykonania robót zamiennych zostały szczegółowo opisane w § 5 ust. 1 pkt 27 Umowy.

- Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej/zamówienia w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej lub obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 Umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 13 ust. 3 pkt 10 lit. b) Umowy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;

- podwyższą jakość wykonanych robót.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu robót (zlecenia wykonania robót dodatkowych) w przypadku:

- stwierdzenia wad projektowych i wystąpienia w związku z ich ujawnieniem konieczności wykonania robót dodatkowych;

- ujawnienia się robót nieprzewidzianych w projekcie a koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych;

- konieczności ich wykonania wynika z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, które zaistniały po dacie zawarcia Umowy.

- Konieczność wykonania robót dodatkowych Wykonawca jest zobowiązany zgłosić  Zamawiającemu niezwłocznie po podjęciu wiedzy o zaistnieniu takiej konieczności.

- Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy  aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy.

§4 Współpraca stron

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą i kwalifikacjami pozwalającymi na należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy, w tym Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami prawa krajowego, wspólnotowego oraz wszelkimi innymi regulacjami dotyczącymi Przedmiotu Umowy.

- Strony zobowiązują się wykonywać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem Umowy.

- Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do pisemnego udzielenia pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 3, Zamawiający na wniosek Wykonawcy lub z własnej inicjatywy jeśli uzna to za uzasadnione, zorganizuje spotkanie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia ostatecznej treści informacji wiążące są wskazania Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco i bez wezwań Zamawiającego, informować Zamawiającego na piśmie o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu.

- Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, uniemożliwiają prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatowania Przedmiotu Umowy.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

  - po stronie Zamawiającego:

…………………………………….. e-mail: ………………………………………………

  - po stronie Wykonawcy:

………………………………, e-mail:………………………………………………..

- Osoby wskazane w ust. 8 pkt 1) nie są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego.

- Zmiana osób wymienionych w ust. 8 nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisemnej informacji zawierającej dane nowej osoby uprawnionej do kontaktu.

- O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres za doręczoną.

- Zamawiający zapewnia nadzór Inwestorski nad robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.), [zwanej dalej także „ustawa Prawo Budowlane”].

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy/robót jest: ………………………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane, posiadający uprawienia do kierowania robotami …………………………………………………………nr uprawnień………………….

- Ustanowionym przez Wykonawcę Głównym projektantem jest:……………………………, posiadający uprawienia do projektowania ………………………………………………………….nr uprawnień…………………….

- Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 13 i 14 Umowy, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności zaproponowanej zmiany.

- Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń.

- Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy,

- Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy wskazanym w wykazie osób złożonym w postępowaniu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca w terminie 14 dni od daty doręczenia wniosku o zmianę osoby,  zobowiązuje się zastąpić osobę wskazaną przez Zamawiającego inną osobą spełniającą wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia telefonicznych ustaleń w formie elektronicznej.

§5 Obowiązki Stron

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- kompleksowe wykonanie zamówienia zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, wymogami zawartymi w SWZ, a także wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem obiektu; wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace niezbędne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów w celu zrealizowania przedmiotu umowy; przedmiot umowy obejmuje również wszystko to co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia;

- wykonanie przedmiotu umowy przy udziale osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz za pomocą sprzętu posiadającego ważne badania techniczne wykonane przez odpowiednie władze dopuszczające go do użytku.

- powołanie kierownika budowy/robót oraz zobligowanie go w szczególności do:

- stałego nadzoru nad realizacją prac wykonywanych na terenie budowy w trakcie trwania robót budowlanych,

- prowadzenia dziennika budowy,

- stawiennictwa na plac budowy bądź do siedziby Zamawiającego na każde żądanie Zamawiającego,

- umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

- sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jeżeli zachodzi taka potrzeba

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- skierowanie do realizacji przedmiotu zamówienia Głównego projektanta;

- zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, jeżeli roboty budowlane będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 osób, albo jeżeli planowany zakres robót przekroczy 500 osobodni;

- powiadomienie Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu na minimum 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania oraz zapewnienie udziału przedstawicieli Zamawiającego w odbiorze tych robót;

- protokolarne przejęcie terenu robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego i niezwłoczne ich rozpoczęcie;

- zapewnienie dozoru terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia,

- zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy, tj. odpowiednich pomieszczeń magazynowych na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczeń socjalnych dla swoich pracowników, w tym dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności energii elektrycznej i wody, jeśli występuje taka potrzeba; w przypadku wykorzystania przez Wykonawcę istniejących źródeł mediów, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń dostawcy lub zarządcy obiektu oraz uiścić wszelkie wymagane opłaty (nota obciążeniowa) na podstawie wskazań liczników (faktur za pobór energii + not za pobór wody),

- wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i ppoż.; Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych; Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie,

- wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót; Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót; Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i lokalnej społeczności; Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót na budynku w szczególności wydzielania w sposób bezpieczny pomieszczeń, gdzie trwają prace, dbania o czystość i porządek, zabezpieczenie urządzeń i sprzętu budowlanego przed osobami trzecimi (w szczególności przed dziećmi),

- przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej; Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, a materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich; Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy,

- zabezpieczanie otaczającej przestrzeni tak, aby nie uległa zniszczeniu lub zabrudzeniu oraz nie zagrażała osobom trzecim,

- wykorzystywanie wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania i zapewniających prawidłowe wykonanie i eksploatowanie wykonanego Przedmiotu Umowy,

- dopilnowanie, aby wyroby budowlane, które będą używane do realizacji Przedmiotu Umowy spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane,

- bieżące przedkładanie w toku realizacji Przedmiotu Umowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego jak również przedłożenie na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, atestów, certyfikatów, aprobat i innych dokumentów potwierdzających, że stosowane wyroby posiadają odpowiednie dopuszczenie do stosowania,

- w przypadku, gdy powstanie taka konieczność, uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem od zarządcy drogi,

- zawiadomienie użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o terminie rozpoczęcia prac, oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,

- bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna realizowanego zadania,

- uzyskanie wszelkich opinii i zgód niezbędnych do należytego wykonania robót i użytkowania obiektu przez Zamawiającego oraz niezbędnych pozwoleń związanych z obsługą budowy i terenów sąsiadujących,

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej  z placu budowy w dniu podpisania protokołu przekazania placu budowy, a także po zakończeniu robót (dokumentację fotograficzną Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do dokumentacji powykonawczej – płyta CD),

- wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

- zapewnienie wykonania montażu wszelkich urządzeń przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta,

- umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac budowy,

- usunięcie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wszelkich Wad i Usterek stwierdzonych przez osobę uprawnioną po stronie Zamawiającego w trakcie trwania robót,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji Przedmiotu Umowy – naprawienie jej lub wymianę na nową (przynajmniej doprowadzenie do stanu poprzedniego, sprzed uszkodzenia),

- zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu, a także Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania zadania inwestycyjnego minimum 10 dni przed planowanym terminem ich wykonania; każde zgłoszenie wykonania robót zamiennych musi zawierać dokładny opis tych robót oraz uzasadnienie ich wykonania; Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych jedynie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; zgoda na przeprowadzenie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; Roboty zamienne Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonania nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie,

- zabezpieczenie środowiska przed negatywnym wpływem prac budowlanych, zapobieganie skażeniu terenu w wyniku potencjalnych wycieków i awarii wykorzystywanego sprzętu i środków transportu,

- usunięcie na własny koszt z placu budowy odpadów (np. ziemi nie nadającej się do ponownego wbudowania, gruzu), przy czym Zamawiający zdecyduje, czy materiały te Wykonawca ma usunąć; materiały stanowiące wartość dla Zamawiającego podlegają protokolarnemu przekazaniu; wskazane materiały Wykonawca zobowiązany jest odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Ruda Maleniecka,

- zapewnienie dojazdu właścicielom nieruchomości, czy służbom takim jak policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna,

- w czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym porządku, usunięcie zbędnych materiałów z placu budowy na składowisko odpadów,

- usuwanie na bieżąco wszystkich zanieczyszczeń i uszkodzeń powstałych w związku z wykonywaniem robót budowlanych,

- przywrócenie placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych  na  tych  terenach,  spowodowanych  realizacją  robót;  w  przypadku  niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją robót,

- dokonanie rozruchu technologicznego urządzeń i instalacji, tj. pomp ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznej, sporządzenie instrukcji obsługi i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach zamówienia; Wykonawca przeszkoli co najmniej 1 osobę wskazaną przez Zamawiającego w miejscu stanowiącym przedmiot zamówienia,

- wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób umożliwiających należyte wykonanie umowy i użytkowanie Obiektu/Przedmiotu Umowy, także na wniosek Zamawiającego,

- opracowanie pełnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanego zadania,

- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

- jeżeli w toku realizacji zadania lub w czasie odbiorów wystąpią jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organów państwowych, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych,

- przygotowanie kompletnego wniosku (dokumentacja techniczna powykonawcza, dokumentacja geodezyjna, certyfikaty i atesty na użyte materiały oraz zamontowane urządzenia, protokoły odbioru wykonanych instalacji, protokoły odbioru robót budowlanych częściowych i końcowych oraz zawiadomienia zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane) do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

- złożenie kompletnego wniosku o zakończeniu budowy bądź uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego od właściwego organu jeśli będzie wymagane,

- wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego prawidłowego funkcjonowania;

- przekazanie budynku, po zakończeniu robót budowlanych w stanie umożliwiającym użytkowanie,

- pełna odpowiedzialność, zarówno wobec Zamawiającego jak i wobec osób trzecich, z tytułu wszelkich szkód i strat wynikłych lub związanych z realizacją Przedmiotu Umowy,

- organizacja i realizacja na własny koszt i ryzyko dostaw urządzeń, materiałów i innych elementów wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do składowania ich zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem profesjonalisty oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

- utrzymania stałego dostępu do wszystkich nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy przez cały okres trwania robót,

- zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,

- zapewnienie pracownikom Wykonawcy oraz osobom realizującym roboty dla podwykonawców znajdujących się na Placu Budowy odzieży zapewniającej ich wizualnie łatwą identyfikację oraz gwarantującej ich bezpieczeństwo,

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na bazie sporządzonej dokumentacji projektowej,

- przekazywanie Zamawiającemu protokołów z robót zanikających/ulegających zakryciu, podpisanych przez Kierownika Budowy i potwierdzonych przez Nadzór inwestorski - na każde wezwanie Zamawiającego,

- wykonanie robót z materiałów, należycie zabezpieczonych przed uszkodzeniem lub utratą,

- uzgodnienie dokumentacji powykonawczej z projektantem w razie wprowadzenia nieistotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego,

- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze  zm.); w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienie znaku.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, umieszczać reklam oraz wszelkich innych nośników informacji na terenie placu budowy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia mediów oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót.

- Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci, w szczególności takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie, słupy teletechniczne i elektryczne, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje i sieci.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania potencjału kadrowego przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Wykonawca w związku realizacją niniejszej Umowy, jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 9, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Przekazanie odpadów Zamawiającemu nastąpi na koszt Wykonawcy, jednak nie dalej niż do 20 km od miejsca ich powstania lub złożenia (zebrania).

- Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego.

- Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie placu budowy oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji umowy będących w posiadaniu Zamawiającego,

- wyznaczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- udział w naradach dotyczących realizacji umowy,

- udział w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym robót budowlanych,

- terminowe regulowanie należności za wykonane i odebrane roboty budowlane,

- terminowe zatwierdzanie umów o podwykonawstwo.

11. Wykonawca oświadcza, że:

    - zapoznał się z warunkami realizacji niniejszej umowy, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zapoznał się także z terenem pod planowaną inwestycję  i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

    - otrzymał od Zamawiającego kompletną dokumentację niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia, zapoznał się z nią i uznaje ją za wystarczającą do realizacji przedmiotu umowy.

§6 Wynagrodzenie i jego waloryzacja

      - Za wykonanie całego przedmiotu umowy ustala się łączne wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę wartość netto: ………………………..……..……zł (słownie:……………………………….………………………………………………………) VAT ………….…………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………….………………….) wartość brutto: ……………….…………………. zł (słownie:……………………………………...………………………………………………), w tym:

  - za wykonanie prac projektowych wartość netto: ………………………..……..……zł (słownie:……………………………….………………………………………………………) VAT ………….…………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………….………………….) wartość brutto: ……………….…………………. zł (słownie:……………………………………...………………………………………………)

  - za wykonanie robót budowalnych wartość netto: ………………………..……..……zł (słownie:……………………………….………………………………………………………) VAT ………….…………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………….………………….) wartość brutto: ……………….…………………. zł (słownie:……………………………………...………………………………………………)

      - Łączne wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszt prac projektowych, który stanowi nie więcej niż 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie robót budowlanych.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu Przedmiotu Umowy np. związane z urządzeniem terenu budowy i jego likwidacją po zakończeniu robót, doprowadzeniem niezbędnych mediów oraz koszty ich dostawy, zapewnieniem warunków bhp i ppoż., odszkodowaniami za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót, wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki nienadających się do powtórnego użycia, koszty przeglądów gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisującą Przedmiot Umowy (SWZ i PFU) i zweryfikował jej kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy oraz potwierdza taką kompletność, dokładność i wystarczalność.

      - Wykonawca wyłącznie za zgodą Zamawiającego może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich.

      - Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.

      - Łączna wartość faktur częściowych będzie nie większa niż 70 % wartości zamówienia.

      - Wartość faktury końcowej będzie nie mniejsza niż 30 % wartości zamówienia.

      - Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót przez Nadzór Inwestorski przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzone protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez Nadzór Inwestorski i przedstawiciela powołanego przez Zamawiającego.

      - Faktury częściowe, faktura końcowa i załączniki do faktur muszą być zgodne z planem płatności, który został uwzględniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym w odniesieniu do faktycznie wykonanych prac.

      - Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej/zamówienia, jak również wszelkie inne koszty w nim nieujęte, bez których nie można wykonać Przedmiotu Umowy.

      - Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi po faktycznym zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz przedłożeniu Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Za faktyczne zakończenie robót budowlanych Zamawiający uznaje zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego.

      - Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej oraz końcowej jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru częściowego/końcowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonego podpisaniem przez przedstawicieli Zamawiającego, protokołu odbioru częściowego/końcowego.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi umową dokumentami.

      - Podatek od towarów i usług zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.

      - Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte Umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowodów zapłaty z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 9 Umowy. Wykonawca, oprócz dowodów zapłaty, zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie należnego im od Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca nie przedstawi oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a dowody zapłaty będą potwierdzały wypłatę należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający za rozstrzygające uznana dowody zapłaty należnego wynagrodzenia.

      - Wstrzymanie zapłaty faktury w sytuacjach, gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków, o których mowa w ust. 16, nie stanowi opóźnienia w zapłacie należności.

      - W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej złożenia.

      - W przypadku, gdy w momencie wystawienia faktury będą miały zastosowanie przepisy art. 106 ga ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług dotyczące nowych zasad fakturowania za pośrednictwem Systemu e-Faktur (KSEF) wystawiona faktura powinna zawierać obowiązkowo wypełnione pole:

Nabywca (Podmiot2):

Gmina Ruda Maleniecka

Ruda Maleniecka 99A

26-242 Ruda Maleniecka

NIP 658-187-20-92

Odbiorca (Podmiot3):

Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej

Ruda Maleniecka 99A

26-242 Ruda Maleniecka

NIP 658-14-57- 424

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe dane zawarte na fakturze oraz za jej skuteczne przesłanie do KSeF. W przypadku odrzucenia faktury przez system, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia poprawnej faktury.

      - Faktura zostanie uznana za doręczoną Zamawiającemu w dniu nadania jej numeru identyfikującego w systemie KSeF, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w ust. 19. W przypadku niespełnienia wymogów z ust. 19 Zamawiający uprawniony będzie do żądania korekty faktury pierwotnej „do zera” i ponownego jej wystawienia z danymi zawierającymi prawidłowo wypełnione pole Podmiot2 oraz pole Podmiot3.

      - Wykonawca w określonych przypadkach prześle Zamawiającemu fakturę w postaci papierowej lub elektronicznej na adres e-mail: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl, tj.:

- w przypadku awarii KSeF, o których mowa w art. 106nf i art. 106 ng ustawy o podatku od towarów i usług,

- w przypadku braku obowiązku wystawienia faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSef, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy złożonym w formie pisemnej.

      - Postanowienia ust. 18-22 stosuje się odpowiednio do faktur lub faktur ustrukturyzowanych wystawionych w okresie awarii, o której mowa w art. 106ne ust. 1 lub ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku zastosowania przez Zamawiającego/Wykonawcę trybu offline 24, o którym mowa w art. 106ne ust. 4 ustawy o VAT z zastrzeżeniem, że:

- w przypadku faktury wystawionej w trybie offline24 (art. 106nda ustawy o VAT) – za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF – termin płatności biegnie od daty przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF;

- w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostępności KSef (art. 106nh ustawy o VAT) – za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF – termin płatności biegnie od daty przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF;

- w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF (art. 106 nf ust. 1 ustawy o VAT) – za termin otrzymania faktury uznaje się datę jej faktycznego otrzymania przez nabywcę - termin płatności biegnie od daty jej faktycznego otrzymania przez Nabywcę . W przypadku, gdy data otrzymania faktury, o której mowa powyżej jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF, za datę otrzymania tej faktury przez nabywcę uznaje się datę przydzielenia numeru w KSeF - termin płatności biegnie od daty przydzielenia tego numeru w KSeF;

- w przypadku faktury wystawionej w okresie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng ustawy o VAT) – za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego w sposób z nim uzgodniony - termin płatności biegnie od daty faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego w sposób z nim uzgodniony.

      - W przypadku, gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktury przy pomocy KSeF albo w trakcie realizacji Umowy przestanie być obowiązany do wystawiania faktur przy wykorzystaniu KSeF, termin płatności biegnie od daty przesłania Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej na adres e-mail urzad.gminy@rudamaleniecka.pl .

      - Strony zgodnie oświadczają, że za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty.

      - W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Gmina Ruda Maleniecka uprawniona będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione (tj. zwiększone lub zmniejszone w ramach tzw. waloryzacji)  na następujących zasadach:

1) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do kosztów  i cen zawartych w ofercie, z zastrzeżeniem, że:

a) zmiana cen materiałów lub kosztów uprawniająca Strony do żądania zmiany wynagrodzenia ustalana będzie na podstawie miesięcznego wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej, ogłaszanego w informacji sygnalnej Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

b) waloryzacji podlega wynagrodzenie należne za zakres zamówienia wykonany w okresie za który została wystawiona ostatnia faktura przed złożeniem wniosku o waloryzację,

c) zmiany wynagrodzenia dokonuje się:

- po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy  lub dnia zawarcia aneksu oraz

- gdy łączna wartość w oparciu o średnią arytmetyczną sumy miesięcznych wskaźników wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu za  miesiące odpowiadające miesiącom od zawarcia umowy/aneksu, - wyniesie co najmniej 10 %. Wskaźnik wzrostu do 10 % stanowi ryzyko gospodarcze Wykonawcy i do tej wysokości wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

d) łączna maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie waloryzacji, nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) za realizację przedmiotu umowy podaną w chwili zawarcia umowy, tj. postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu 5% wynagrodzenia ryczałtowego (brutto);

2) zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga:

a) zaistnienia podstaw do waloryzacji, tj. wykazania poziomu wzrostu wskaźnika cen wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej, o którym mowa w ust. 27 pkt 1.

b) złożenia uzasadnionego wniosku Strony wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej zmiany, opisem i wyjaśnieniem wpływu zmian wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej na zmianę wynagrodzenia i z podaniem podstawy faktycznej i prawnej,

c) udowodnienia, że zmiana wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej przy tych samych założeniach, przy których Wykonawca wyliczył cenę ofertową, wpłynęła na zmianę wyliczonej ceny ofertowej,

3) wniosek Strony zostanie zweryfikowany przez drugą Stronę, która zastrzega sobie prawo odmowy jego uwzględnienia, gdy nie będzie on sporządzony zgodnie z ust. 27 niniejszego paragrafu,

4) na pisemne żądanie jednej ze Stron, druga Strona zobowiązana będzie do złożenia dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądania,

5) w przypadku rozbieżności co do kwoty należnej z tytułu waloryzacji, Strony umowy będą zobligowane do podjęcia negocjacji w siedzibie Zamawiającego, w terminie ustalonym przez Strony,

6) terminem końcowym, w jakim może być złożony wniosek o dokonanie waloryzacji, są 2 miesiące od dnia opublikowania ostatniej informacji sygnalnej Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawierającej wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej, w oparciu o który ma nastąpić zmiana wynagrodzenia.

      - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w wyniku waloryzacji, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są usługi a okres obowiązywania umowy podwykonawcy przekracza 6 miesięcy.

      - Zasady określone w ustępach niniejszego paragrafu, obejmują także podwykonawców w stosunku do dalszych podwykonawców.

      - Zmiana wysokości wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie następuje w przypadku ziszczenia się powyższych warunków i wymaga sporządzenia stosowanego aneksu do umowy.

§ 7 Termin realizacji Przedmiotu Umowy

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy określony w § 2 w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy w tym:

- Etap I – dokumentacja projektowa w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy;

- Etap II – wykonanie i odbiór robót budowlanych w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

      - Przez zakończenie robót w terminie wskazanym w ust. 1 lit b należy rozumieć ich zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z oświadczeniem o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z niniejszą Umową oraz dokumentami, o których mowa w § 8 ust. 6 Umowy.

§ 8 Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu (roboty zanikające lub ulegające zakryciu muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru będzie sporządzany protokół robót zanikających) przy czym nie stanowią podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

  - odbiory częściowe,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór ostateczny - po okresie gwarancji i rękojmi za Wady zwany odbiorem pogwarancyjnym.

- Odbiory częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru danego etapu/elementu zadania, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- zestawienie wykonanych robót objętych częściowym fakturowaniem zgodnie z umową,

- dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

- protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty – jeśli dotyczą,

- dziennik budowy do wglądu,

- potwierdzenia płatności podwykonawcom lub oświadczenie Wykonawcy, że nie wykonywał żądanej części zamówienia przy udziale podwykonawców.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość świadczenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. Procedura odbioru odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru po stronie Zamawiającego, przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy i Kierownika budowy wraz z Kierownikami robót po stronie Wykonawcy.

- Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

- Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza wszystkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym:

- dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzoną wpisem Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru;

- operat powykonawczy (3 egz.), który musi zawierać:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez Kierownika budowy, Kierownika robót danej branży i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzór Autorski (w przypadku, gdy miały miejsce zmiany w dokumentacji projektowej),

- oświadczenie Kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, a przy zmianach  potwierdzenia, że zmiany zostały zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski oraz że teren budowy został uprzątnięty – 2 egz.,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sporządzoną na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej przyjętą do zasobów ośrodka dokumentacji, (na dzień odbioru końcowego należy przedstawić dowód przekazania do zasobów PODGiK inwentaryzacji powykonawczej),

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- ustalenia technologiczne,

- protokoły badań i prób instalacji,

- atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną - 1 egz.,

- karty gwarancyjne, warunki zachowania gwarancji dla wbudowanych urządzeń

- potwierdzenia płatności podwykonawcom lub oświadczenie Wykonawcy, że nie wykonywał żądanej części zamówienia przy udziale podwykonawców,

- pozwolenie na użytkowanie – o ile okaże się wymagane.

- W ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady są istotne lecz nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, lub odebrać roboty wpisując usterki do treści protokołu i wyznaczyć termin na ich usunięcie;

    - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio łączne wynagrodzenie;

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi’

    - jeżeli zostaną stwierdzone usterki, Zamawiający odnotuje je w protokole odbioru oraz wyznaczy termin na ich usunięcie.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Ujawnienie wady lub usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wady lub usterki, przy czym jeżeli w protokole odbioru końcowego strony zgodnie określą wysokość kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usunięcia wady lub usterki, uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania zapłaty ograniczać się będzie tylko do tak określonej części wynagrodzenia.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu usterek/wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- W wypadku nie usunięcia wad/usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad/usterek na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o równowartość wynagrodzenia wykonawcy, któremu powierzył zastępcze wykonanie tych prac.

§ 9 Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (w związku z art. 462 ustawy Pzp.). Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu zaangażowanych w roboty budowlane – o ile dane te są już znane w dniu przystąpienia do realizacji zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Strony zgodnie oświadczają, że przyszłe umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, muszą spełniać wymogi z art. 464 ustawy PZP, a nadto uwzględniać zgłoszone przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Umowa z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej i  powinna stanowić iż:

- podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przedłoży do Zamawiającego kopię faktury wystawionej na podstawie zawartej umowy o podwykonawstwo;

- przedmiot zamówienia umowy o podwykonawstwo musi być tożsamy z zakresem prac wynikającym z zamówienia podstawowego;

- termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty;

- wartość umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może być wyższa niż to wynika z oferty Wykonawcy;

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawca.

- termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy od terminu realizacji umowy zawartej z Zamawiającym. Wykonawca dokona odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę w terminie 7 dni od ich zgłoszenia. Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię zgłoszenia do odbioru robót przedłożonych Wykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w formie papierowej przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zakres robót podzlecanych winien być tożsamy z zakresem, wartością i czasem wykonania określonym Umowie.

- Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania zgody, o której mowa w ust. 3, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku  niespełniania wymagań określonych w ust. 2.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dania jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku niespełniania wymagań określonych w ust. 2.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku podjęcia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę decyzji o zmianie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem umowy są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany w formie pisemnej, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy w formie pisemnej na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w przypadku niespełniania wymagań określonych w niniejszym paragrafie. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy w terminie wskazanym uważa się za zaakceptowany.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

- W przypadku o którym mowa w ust. 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt c), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w niniejszym paragrafie Umowy.

- Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługuje Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na następujących warunkach:

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane,

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  w pkt 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji; informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za skutecznie doręczone.

- W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w pkt 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający pomniejsza wynagrodzenie należnego Wykonawcy o kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach i następującej wysokości:

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

  - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie;

  - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie;

  - z tytułu braku zmiany na wezwanie Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (jeśli termin zapłaty był dłuższy niż wymagany w 464 ust. 2 Pzp tj. 30 dni) – 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie;

  - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w przypadku i na zasadach określonych w § 6 ust. 27 Umowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, należnego z tytułu jego wzrostu, za każdy taki przypadek;

  - z tytułu dopuszczenia do wykonania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca – w wysokości 3 000,00 zł brutto (trzy tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek.

§ 10 Rękojmia oraz gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia oraz wszelkie inne prace wykonane w ramach Przedmiotu Umowy.

- Termin gwarancji ustala się na ………………………………………… od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

- Gwarancja obejmuje wyłącznie wady, o których mowa w ust. 3 powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. W przypadku zgłoszenia wady przyjmuje się, że wada wynika z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, chyba że Wykonawca wykaże, iż powstała ona z innych przyczyn.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi na okres 5 lat za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę).

- Do rękojmi zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

- Warunki gwarancji nie mogą uzależniać jej utrzymania od obowiązku wykonywania odpłatnych przeglądów technicznych, konserwacyjnych ani żadnych innych czynności serwisowych wykonywanych przez Wykonawcę, albo przez inny podmiot działający na jego zlecenia (np. przez przedstawiciela producenta).

- W przypadku, gdy producent urządzenia przewiduje konieczność wykonywania przeglądów technicznych, konserwacyjnych czy innych czynności serwisowych przez przedstawiciela producenta lub Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonywania na własnych koszt przez okres trwania udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

- Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawcę lub innego Wykonawcę.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego (Karta Gwarancyjna) stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

- W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną zgodną ze wzorem, o której mowa powyżej.

- Bieg gwarancji/rękojmi rozpoczyna się z dniem końcowym odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

§ 11 Odstąpienie od Umowy

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach;

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 15 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego;

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 15 dni;

  - w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający bez uzasadnienia odmawia Wykonawcy przekazania placu budowy,

  - Zamawiający w sposób nieuzasadniony odmawia dokonania odbioru końcowego i nie dokonuje przedmiotowego odbioru mimo wezwania Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wezwania.

- W przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową;

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające;

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.

- W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków wynikających z ust. 5 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę.

§ 12 Kary Umowne

- Poza okolicznościami przewidzianymi postanowieniami w § 9 ust. 17 i § 14 ust. 5 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne:

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30 % ustalonego w Umowie łącznego wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy;

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 30 % ustalonego w Umowie łącznego wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy;

- za zwłokę w realizacji Etapu I – w wysokości 0,1 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Etapu I, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 7 ust. 1 lit. a;

- za zwłokę w realizacji Etapu II (realizacji całego przedmiotu zamówienia) – w wysokości 0,1 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Etapu II za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 7 ust. 1 lit. b;

- za zwłokę w wykonaniu zakresu prac przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-  finansowym na dany okres - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia przewidzianego za dany zakres prac (etap), za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu Wad lub Usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% ustalonego w Umowie łącznego wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 30 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia łącznego brutto za realizację Przedmiotu Umowy;

- za każdy stwierdzony przypadek stosowania materiałów nieposiadających odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniających prawidłowe wykonanie lub eksploatowanie Przedmiotu Umowy – w wysokości 5% ustalonego w Umowie łącznego wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy;

- za nieterminowe przekazanie pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy, którym mowa w § 4 ust. 3, a także za brak terminowego poinformowania Zamawiającego o istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy o którym mowa w § 4 ust. 5 – w wysokości 0,05 % ustalonego w Umowie łącznego wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za każdorazowy brak udziału w spotkaniu, o którym mowa w postanowieniu § 4 ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego w trybie określonym w postanowieniu § 4 ust. 4 zdanie 2 i 3 – w wysokości 0,1 % ustalonego w Umowie łącznego wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy;

- za brak kierownika budowy na terenie placu budowy oraz za niewstawienie się go na wezwanie Zamawiającego na placu budowy, bez uzasadnionej przyczyny – 500,00 zł brutto (pięćset złotych) za każdy taki przypadek;

- za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa § 6  ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 7  lub 9 umowy;

- za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji kosztorysu ofertowego – w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 7 lub 9 umowy.

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę innych obowiązków, określonych niniejszą Umową, a niewymienionych w pkt 3-12, a w szczególności, o których mowa w  § 5 ust. 1 Umowy, w wysokości:

    - 1% ustalonego w Umowie łącznego wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy za każdy przypadek naruszenia – jeśli obowiązek nie jest obwarowany terminem jego wykonania,

    - 0,1% ustalonego w Umowie łącznego wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku - o ile inne postanowienia Umowy nie przewidują innej sankcji dla Wykonawcy z tego tytułu.

- za skierowanie do realizacji zamówienia innych osób niż wskazanie w wykazie osób, tj. w dokumencie pn. WYKAZ OSÓB  SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO bez wiedzy i zgody Zamawiającego – 5 000,00 z brutto (pięć tysięcy) za każdy stwierdzony przypadek.

- Zapłata kary umownej następuje na podstawie doręczonej przez drugą stronę noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

- Kary Umowne podlegają stosownemu łączeniu, przy czym łączna wysokość egzekwowanych kar nie może przekroczyć 40% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

- Jeżeli kara Umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do wysokości odpowiadającej rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 30% ustalonego w Umowie łącznego wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy;

- zwłokę w przeprowadzeniu odbioru częściowego/końcowego robót – w wysokości 50,00 PLN za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony;

- zwłokę w przekazaniu placu budowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu wskazanego na przekazanie placu budowy.

§ 13 Zmiany Umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej  pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany Umowy w następującym zakresie (oraz na następujących warunkach):

- zmiany w KRS, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG) w trakcie realizacji zamówienia;

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

- wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego);

- wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów;

- wystąpienia obiektywnych okoliczności Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze niewykonanych do 15 % wartości zamówienia podstawowego; zawiadomienie Wykonawcy w tej sprawie wymaga zachowania formy pisemnej; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego; w związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania, itp.;

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, koniecznych do wykonania z punktu widzenia prawa budowlanego; zmiany można dokonać na podstawie protokołu konieczności oraz kosztorysu prac dodatkowych, jedynie po pisemnym zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego.

- wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku:

- wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej”, która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie „siły wyższej” tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o jej wystąpieniu w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia;

- wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów;

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych opadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii;

- braku możliwości realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli przepisy prawa tego wymagają o czas niezbędny na wprowadzenie zmian i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na  budowę; zmiana terminu realizacji może zostać wydłużona o czas wstrzymania prac pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego;

- wstrzymania prac budowlanych przez osoby trzecie lub właściwy organ lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; zmiana terminu realizacji może zostać wydłużona o czas wstrzymania prac pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- konieczności wykonania robót zamiennych lub/oraz dodatkowych – o czas niezbędny do wykonania tych robót, przy czym zakres prac musi zostać zatwierdzony w formie pisemnej przez Zamawiającego.

- jeżeli wystąpi konieczność dokonania zmian w dokumentacji technicznej, skutkująca koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumentacji technicznej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykonania robót lub ich elementu i jednocześnie dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót; zmiana umowy w takim przypadku dokonuje się po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i przedłożonego do zatwierdzenia Zamawiającemu;

- innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z wykonaniem Przedmiotu umowy, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy;

- wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznym lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji zamówienia, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji zamówienia lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;

- wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, z zastrzeżeniem, że wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie;

- wstrzymania dostaw uniemożliwiających wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia wykonania robót lub pozwolenia na użytkowanie na roboty uprzednio nie traktowane przez Zamawiającego jako wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia wykonania robót lub pozwolenia na użytkowanie;

- w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy poprzez zastosowanie odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych poniżej:

- w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie podpisania umowy, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych,

- w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych,

- wad w dokumentacji zamówienia lub opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną lub wiedzą techniczną,

- w przypadku prowadzenia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty lub prace uniemożliwiają realizację Przedmiotu umowy zgodnie z zawartą Umową, z przyczyn niezależnych od Stron, a wynikających z potrzeby wykonania zamówienia zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej.

- w zakresie zmiany zakresu Przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych poniżej:

- w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia umowy, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów prawnych,

- w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych,

- stwierdzenia wad projektowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej  i wystąpienia w związku z tym konieczności wykonania robót dodatkowych,

- ujawnienia się robót nieprzewidzianych w projekcie a koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,

- w przypadku pojawienia się okoliczności na które Strony nie miały wpływu lub której nie mogły przewidzieć, a konieczność zmiany wynika z uzasadnionej potrzeby Zamawiającego.

- zmiany wynagrodzenia w zakresie:

- zmiany stawki podatku VAT,

- zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót; sposób obliczenia należytego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wystąpienia robót zaniechanych będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie wartości zaniechanych robót nastąpi na podstawie kosztorysów złożonych przez Wykonawcę,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy wskazane pod lit. a i b, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, KNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego i inspektora nadzoru;

- zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wprowadzenia robót dodatkowych; wyliczenie wartości robót dodatkowych nastąpi w oparciu o poniższe założenia:

- ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę (z uwzględnieniem aktualizacji cennika),

- w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, wartość ich zostanie wyliczona w oparciu o poniższe założenia:

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyższe zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego i inspektora nadzoru.

- sposobu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 8 zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 10 lit. b lub c;

- zakresu Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 9 zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 10 lit. b lub c.

- zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu; w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania;

- wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji technicznej;

- wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;

- zmian, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od Stron Umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, przy czym dla określenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego;

- zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca wskaże osoby do kierowania budową/robotami, które będą spełniały w nie mniejszym stopniu warunki określone w SWZ, na podstawie których oferta Wykonawcy została uznana jako najkorzystniejsza.

§ 14 Zatrudnienie na umowę o pracę

- Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji robót Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj. wykonania robót bezpośrednio związanych z termomodernizacją budynku, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (teks jednolity Dz. U. z 2025 r poz. 277); (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia).

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowej Umowy wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz daty zawarcia umowy. Zapis dotyczy personelu Wykonawcy/Wykonawców oraz Podwykonawców, o ile są znani na tym etapie postępowania. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji przedmiotowego oświadczenia. Zaktualizowany wykaz Wykonawca ma obowiązek przekazać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych po zmianie osób ujętych w wykazie. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu oryginały oraz jednocześnie przedłożyć kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Kopia umowy / umów powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/ Podwykonawcę, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności art. 4 pkt. 5 RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający na każdym etapie realizacji zadania jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy i Podwykonawcy, w zakresie spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych przez Zamawiającego.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kary umownej w przypadku:

- oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 Umowy, osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000,00 zł brutto (jeden tysiąc złotych), za każdy stwierdzony przypadek osobowy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);

- nieprzedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowej Umowy wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy – w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy - w wysokości 100 zł brutto (sto złotych) za każdy dzień zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek;

- nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zatrudnienia nowego pracowania zaktualizowanego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowej Umowy wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy - w wysokości 100,00 zł brutto (sto złotych) za każdy dzień zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek;

- nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie wskazanym w ust. 3, oryginałów umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia – w wysokości 200 zł brutto (dwieście złotych), za każdy dzień zwłoki w przekazaniu dokumentów dot. danego pracownika.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy, zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia osób na umowę o pracę, którzy wykonują wszystkie czynności wskazane w § 5 ust. 1 Umowy, związane z realizacją zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

- Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.

§ 15 Prawa autorskie

- Z chwilą odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na czas nieoznaczony majątkowe prawa autorskie do dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, do korzystania na terytorium kraju i za granicą na polach eksploatacji niżej wskazanych:

1) w zakresie wielokrotnego wykorzystania przedmiotowej dokumentacji do realizacji robót budowlanych nią objętych,

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, technik komputerowych - na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości,

3) w zakresie rozpowszechniania bez ograniczeń utworu poprzez jego publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) w zakresie zmiany, przetwarzania i modyfikowania treści dokumentacji w jakikolwiek sposób - samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim,

5) w zakresie zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie,

6) na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania objętego przedmiotową dokumentacją.

- Wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność opracowanej dokumentacji. Wykonana dokumentacja w ramach niniejszej umowy stanowić będzie wyłączną własność Zamawiającego.

- Przeniesienie praw autorskich nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 1 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jeżeli przy realizacji przedmiotu umowy powierzy wykonanie opracowania jakimkolwiek osobom trzecim, zobowiązany jest niniejszym do przedstawienia Zamawiającemu dowodu nabycia autorskich praw majątkowych do wykonywanych przez te osoby trzecie prac składających się na opracowanie. W razie wniesienia przez te osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń pozostających w związku z opracowaniem stanowiącym przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego z tych roszczeń, a także pokryje Zamawiającemu wszelkie koszty w związku z wniesieniem tych roszczeń.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1), informujemy, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ruda Maleniecka z siedzibą 
w Rudzie Malenieckiej, Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, adres e-mail: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, adres e-mail: iod@kwiecienipartnerzy.pl.

- Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora od Strony naszej umowy, która wskazała Państwa do kontaktu w celu obsługi i realizacji zawartej z nami umowy.

- Administrator przetwarza dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskał, 
w następujących zakresach: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu 
kontaktowego, informacje o zajmowanym stanowisku w strukturach. Zakres danych 
osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby.

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której Państwo są 
stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

- Dane osobowe osób, od których Administrator ich bezpośrednio nie pozyskał przetwarzane będą przez pracowników Administratora w celu realizacji umowy na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie 
uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie komunikacji związanej z realizacją przedmiotu umowy, kierowanie ewentualnych reklamacji, skarg i roszczeń.

- Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniające asystę 
i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

- Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celu realizacji 
roszczeń (6 lat) i celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy prawa.

- Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich.

§ 16 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub w związku z wykonywaniem Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu porozumienia w zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli negocjacje nie doprowadzą do rozwiązania sporu w sprawie majątkowej w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, spór, poddadzą  mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobom prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Cesja wierzytelności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych roszczeń Zamawiającego, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli takie wystąpią.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu.

- W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, pisma wysłane na adres podany w komparycji niniejszej Umowy uważa się za dostarczone do adresata.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, i jeden Zamawiający.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| ……………………………… | ……………………………… |

Załącznik do umowy:

KARTA GWARANCYJNA

wykonanych robót w okresie gwarancji

w ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Lipie”

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

- Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały Przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań powstałych w wyniku wykonanej umowy.

- Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

- Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty wraz z urządzeniami zostały wykonane zgodnie z umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, STWiORB, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi.

- Gwarant udziela gwarancji na właściwe działanie i niezakłóconą eksploatację obiektu.

- Okres gwarancji wynosi …… miesiące na wykonane roboty budowlane w tym na dostarczone i zamontowane urządzenia oraz wszelkie inne prace wykonane w ramach przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 9.

- Okres gwarancji na falownik wynosi …………… - nie mniej niż 10 lat.

- Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne wynosi ……… (nie mniej niż 12 lat), przy czym okres gwarancji na wydajność liniową wynosi ………… (nie mniej niż 25 lat).

- Gwarant w okresie gwarancji zapewni w ramach całkowitego wynagrodzenia umownego brutto usuwanie wszelkich wad, usterek lub awarii. Awarią są wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu, które uniemożliwiają lub utrudniają pracę Przedmiotu Umowy lub korzystanie z Przedmiotu Umowy.

- Warunki gwarancji nie mogą uzależniać jej utrzymania od obowiązku wykonywania odpłatnych przeglądów technicznych, konserwacyjnych ani żadnych innych czynności serwisowych wykonywanych przez Wykonawcę, albo przez inny podmiot działający na jego zlecenia (np. przez przedstawiciela producenta).

- W przypadku, gdy producent urządzenia przewiduje konieczność wykonywania przeglądów technicznych, konserwacyjnych czy innych czynności serwisowych przez przedstawiciela producenta lub Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonywania na własnych koszt przez okres trwania udzielonej gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie.

- Za urządzenie wolne od wad uznaje się urządzenie które spełnia łącznie następujące warunki:

- jest oryginalne, pełnosprawne, odpowiednio oznakowane, np. symbolem CE,

- posiada instrukcję obsługi w języku polskim, DTR, atesty i certyfikaty z opisanymi parametrami technicznymi produktu,

- posiada instrukcję montażu i obsługi w języku polskim, gwarancję producenta w języku polskim,

- posiada kartę gwarancyjną przekazaną przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej; przy czym karta gwarancyjna musi zawierać dane gwaranta oraz serwisu, w tym w szczególności nazwę, adres oraz dane kontaktowe podmiotu, do którego należy zgłaszać reklamacje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie udzielenia gwarancji producenta oraz odpowiedzialny jest za przekazania prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dla urządzenia.

- spełnia wymogi określone w dokumentacji projektowej.

- Złożenie oświadczenia o odbiorze Przedmiotu Umowy bez uwag w dniu odbioru częściowego lub końcowego nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Gwaranta z tytułu gwarancji lub rękojmi.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:

- żądania usunięcia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

- wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach określonych umową;

- żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1  pkt 6 Umowy.

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu umowy na wolną od wad;

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

- siły wyższej, pod pojęciem, których strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny,

- normalnego zużycia budowli lub jego części

- szkód wynikłych z winy Użytkownika.

4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

  - Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji i miesiąc przed końcem okresu gwarancyjnego.

  - Datę, godzinę oraz miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o tym Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

  - W skład komisji przeglądowej wchodzą osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Gwaranta.

  - Niestawiennictwo przedstawicieli Gwaranta nie wpływa na ważność ani skuteczność ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

  - Z każdego przeglądu gwarancyjnego Gwarant sporządza szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający sporządza protokół i niezwłocznie przesyła Gwarantowi egzemplarz Protokołu Przeglądu.

  - W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad (usterek) jak również bieżących napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad

- W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach.

- Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzaniu oględzin. O terminie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na trzy dni robocze wcześniej na adres mailowy podany w § 5 ust. 2 Gwarancji. Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego przygotowania protokołu, jeżeli pomimo dwukrotnego zawiadomienia Wykonawcy, Wykonawca nie stawił się do oględzin.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający wyznacza Gwarantowi odpowiedni termin na jej usunięcie. Sposób usunięcia wady stwierdza się protokole, o którym mowa w ust. 2.

- W razie nie usunięcia, przez Gwaranta, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta.

- Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo dokonał naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.

- Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem.

- Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu lub dokonaniu.

- Czas reakcji na zgłoszenie usterki: przystąpienie do usunięcia usterki nie przekroczy 7 dni od dnia ich protokolarnego stwierdzenia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia ich protokolarnego stwierdzenia, chyba że Strony ustalą termin.

§ 5

Komunikacja

1. Wszelka komunikacja, pomiędzy stronami, w tym zgłoszenia wad lub usterek, wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Wszelkie pisma, w tym zgłoszenia o których mowa w ust. 1 skierowane do Gwaranta należy  wysyłać na adres: [adres Wykonawcy] ……………………………………….lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy: ………………………………..

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Gminą Ruda Maleniecka, 26-242 Ruda Maleniecka 99A,

### 4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

### 5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację obowiązany jest powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 6

Postanowienia końcowe

  - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

  - Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej integralną częścią.

  - Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Gwaranta.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji							 Przyjmujący gwarancję

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: 			Przedstawiciel Zamawiającego:

Prawo budowlane ( Dz.U. z 2025 r. poz. 418)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   (Dz.U.2003 Nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)