Załącznik nr 3 do SWZ

projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  BMA  Nr  ........272../10 SG

zawarta w dniu ........................... w Biskupcu pomiędzy:

GMINĄ BISKUPIEC z siedzibą w Biskupcu, przy al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, NIP: 7393752691,  zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Kamila Kozłowskiego – Burmistrza Biskupca, przy kontrasygnacie Joanny Alberskiej – Skarbnika Gminy Biskupiec

a

……………………NIP: ……………………, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………..

§ 1.

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (dalej ustawa lub ustawa pzp).

§ 2.

- Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia pn. Modernizacja budynków komunalnych w Biskupcu, część ………… zamówienia

- Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

3. Dokumentacja projektowa na etapie opracowywania musi być konsultowana i uzgadniana z Zamawiającym.

4. Wykonawca nie może opisać robót budowlanych w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję, poprzez wskazanie w dokumentacji projektowej, w tym w projekcie budowlanym, projekcie technicznym, przedmiarze robót budowlanych i STWiORB znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych i Wykonawca nie może opisać robót budowlanych za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, co merytorycznie uzasadni w protokole zdawczo-odbiorczym przekazującym dane opracowania.

5. W przypadku gdy Wykonawca uzna, że zaszła przesłanka, o której mowa w ust. 4, uprawniająca go do wskazania w dokumentacji projektowej, w tym w projekcie budowlanym, projekcie technicznym, przedmiarze robót budowlanych lub STWiORB znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego wykonawcę, opisowi robót budowlanych towarzyszyć będzie wyrażenie "lub równoważne" oraz jednoznaczny katalog parametrów, które muszą posiadać zamienniki, aby zostały uznane za równoważne opisanym w dokumentacji projektowej.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego, do momentu odbioru robót bez wad istotnych.  Zakres pełnienia nadzoru autorskiego obejmuje, w szczególności:

1) udzielanie Zamawiającemu wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania złożone w prowadzonych postępowaniach przetargowych na prace budowlane;

    - 2) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas każdego z etapów realizacji inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej tj.:

    - a) kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami;

    - b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz jej ewentualne uzupełnienie w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; zwłaszcza przy postępowaniu przetargowym na roboty budowlane;

    - c) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego;

    - d) ewentualna korekta dokumentacji projektowej w przypadku jej wad, braków, konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu, które wynikną z przyczyn technicznych ujawnionych w trakcie prowadzenia robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

    - e) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego; akceptacja zmian nieistotnych w trakcie i po zakończeniu robót

    - f) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, jeśli zajdzie taka konieczność, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,

    - 3) w razie konieczności weryfikację złożonych ofert w zakresie przedmiotu zamówienia,

4) aktualizacje kosztorysów inwestorskich na wniosek Zamawiającego,

5) inne prace zwyczajowo występujące w tego typu zadniach.

2. Czynności nadzoru autorskiego objęte będą wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 4.

- Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………… ………………… złotych brutto (słownie złotych brutto:……………………………………………….).

- Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch częściach: 50% po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, 50% po wykonaniu całości zadania, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub rachunku częściowego za wykonaną i potwierdzoną protokołem odbioru część zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek Wykonawcy znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach VAT (tzw. biała lista).

- Wykonawca oświadcza, że będzie wystawiał i dostarczał faktury/rachunki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W wypadku gdy Wykonawca wystawi fakturę ustrukturyzowaną w rozumieniu ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur za dzień jej dostarczenia uznaje się dzień przydzielenia fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia powstałej z jego winy szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy:

- z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie prac i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

- z przyczyn zawinionych nie rozpoczął prac albo pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu zamówienia tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia zamówienia,

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy.

- Zamawiający może  naliczyć Wykonawcy  kary umowne  w następujących wypadkach i wysokościach:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczoną do dnia wykonania przedmiotu umowy,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady  w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, do dnia ich usunięcia,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną  za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy bez składania odrębnego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, za które Wykonawca otrzymał płatność najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron wynosi 40% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 6

Termin wykonania zamówienia: do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 7

- Osobami uprawnionymi do kontaktów między stronami w trakcie realizacji umowy są:

  - po stronie Zamawiającego: ………………..

  - po stronie Wykonawcy: .................................................

- Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 8

- Odbiór przedmiotu umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać do akceptacji Zamawiającemu dokumentację projektową przed złożeniem wniosku o uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę lub dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót.

- odbiór dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie protokołów odbioru  w dwóch częściach: pierwsza częśc po wykonaniu dokumentacji służącej uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, druga część po wykonaniu całości zadania,

- w przypadku gdy dokumentacja projektowa nie będzie odpowiadać w pełni wymaganiom określonym w niniejszej umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia,

- Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględni uwagi i zalecenia i wprowadzi do dokumentacji projektowej stosowne zmiany;

- przekazanie dokumantacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- W przypadku zamówień, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,  podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

# § 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób, które zobowiążą się do wykonywania na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie przez nich wyznaczonym, czyli w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, czynności polegających na uczestniczeniu w pracach projektowych.

2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia własne lub podwykonawcy, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, potwierdzające wywiązanie się ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przestrzegając regulacji zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Za niedopełnienie wymogu określonego w ust. 1 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą osobę zatrudnioną w inny niż opisany w ust. 1 sposób.

4. Za każdorazowe niedostarczenie oświadczenia określonego w ust.2 w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia opisanej powyżej trzykrotnej konieczności nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę  kary, o której mowa w ust. 3 i/lub 4, w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

# § 12

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Przewidywane zmiany umowy:

- przyczyna: przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:

- braku dostępu do budowli uniemożliwiający wykonanie prac objętych umową,

- braku dostępu do budowli niemożność wykonywania prac ze względu na ochronę środowiska, w szczególności ochronę flory i fauny, gleby, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,

- protesty lokalnej społeczności lub/oraz protesty mieszkańców,

- protesty właścicieli budynków lub/oraz gruntów  lub/oraz innych obiektów,

- konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. lokalnej społeczności lub/oraz mieszkańców,

- konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. właścicieli budynków lub/oraz gruntów lub/oraz innych obiektów,

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany;

skutek: – zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma, w szczególności zmiana terminu realizacji umowy, z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek;

- przyczyna: następstwa działania organów administracji niezależne od zamawiającego lub/oraz wykonawcy, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.,

- dokonywanie dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe organy,

o ile wykonawca i zamawiający należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji,

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany;

skutek: – zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma, w szczególności zmiana terminu realizacji umowy, wynagrodzenia wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek;

- przyczyna: następstwa działania organów administracji dotyczących prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, niezależne od zamawiającego lub/oraz wykonawcy, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.,

- dokonywanie dodatkowych uzgodnień, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe organy,

o ile wykonawca i zamawiający należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji,

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany;

skutek: – zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma, w szczególności zmiana terminu realizacji umowy lub/oraz wynagrodzenia wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek;

- przyczyna: działanie siły wyższej i osób trzecich, od działania których uzależniona jest możliwość kontynuowania prac objętych niniejszą umową, zaistnienia zdarzenia zewnętrznego wobec łączącej strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron,  którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie; za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: zmiana przepisów prawa, powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, stany wyjątkowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, przerwanie łańcucha dostaw, ograniczenia w dostępności produktów i materiałów, promieniowanie lub skażenia, epidemie, pandemie, zakażenia; w przypadku wystąpienia ww. przyczyn przed podpisaniem umowy, przepis stosuje się także do występowania tych przyczyn po podpisaniu umowy (w tym ogłoszeń odpowiednich organów o przedłużeniu trwania działania siły wyższej i osób trzecich, od działania których uzależniona jest możliwość kontynuowania prac objętych niniejszą umową) oraz skutków występowania tych przyczyn;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany;

skutek: zmiana w umowie/aneks –  w przypadku akceptacji treści pisma zmiana uwzględniająca wystąpienie wyżej wymienionych przesłanek oraz/lub uwzględniająca konsekwencje/skutki ich wystąpienia w szczególności odnośnie zmiany terminu realizacji, zmiany wynagrodzenia, zmiany dokumentacji projektowej, zmiany materiałów/urządzeń  zaproponowanych w ofercie;

- przyczyna – zmiana opisana w art. 455 ust. 1 pkt 3  ustawy prawo zamówień publicznych;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; następnie Zamawiający wraz z Wykonawcą określą w szczególności zakres realizacji dodatkowych usług;

skutek – zmiana w umowie/aneks – uwzględniający wszelkie konsekwencje wystąpienia zmiany odnośnie dodatkowych usług, w szczególności odnośnie zmiany zakresu zamówienia, terminu realizacji, wynagrodzenia Wykonawcy.

- przyczyna – zmiana opisana w art. 455 ust. 1 pkt 4  ustawy prawo zamówień publicznych;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; następnie Zamawiający wraz z Wykonawcą określą w szczególności zakres zmiany umowy;

skutek – zmiana w umowie/aneks – uwzględniający wszelkie konsekwencje wystąpienia zmiany w szczególności odnośnie zakresu zmiany zamówienia, terminu realizacji, wynagrodzenia Wykonawcy.

- przyczyna – zmiana/y na skutek zastosowania art. 455 ust. 2 ustawy pzp;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca poinformuje Zamawiającego lub Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamierzeniu/konieczności/możliwości wprowadzenia zmiany;

skutek – zmiana w umowie/aneks – po akceptacji zmiany przez strony spisanie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wprowadzenia zmiany, w  szczególności w zakresie zmiany zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy;

- przyczyna – zmiana osoby wskazanej przez Wykonawcę w ofercie do realizacji zamówienia;

warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany i z propozycją osoby, o  kwalifikacjach i doświadczeniu co najmniej równym kwalifikacjom i doświadczeniu, osoby  wskazanej przez Wykonawcę w ofercie;

skutek – zmiana w umowie/aneks – zmiana osoby realizującej zamówienie;

- Zmiana na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy pzp. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 4 ust. 1  umowy, dokonana zostanie z uwzględnieniem poniżej wskazanych zasad:

- Zamawiający lub Wykonawca mogą złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia;

- podstawa ustalania zmiany wynagrodzenia: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (W%), publikowane przez GUS na stronie: https://stat.gov.pl/, https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne,  Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne,  B-okres poprzedni =100.

- poziom uprawniający do złożenia wniosku: wzrost lub spadek wartości wskaźnika, w danym kwartale w stosunku do kwartału poprzedniego (bezpośrednio poprzedzającego), o co najmniej 3 %;

- termin: wniosek musi być złożony w toku realizacji Umowy; pierwszy wniosek może być złożony nie wcześniej, niż po 6 miesiącach od dnia podpisania umowy,

- kolejne wnioski mogą być składane po upływie kolejnych 2 miesięcy od dnia poprzedniej zmiany. Waloryzacja na podstawie każdego kolejnego wniosku dotyczy zwaloryzowanej uprzednio wartości zamówienia,

- każdy wniosek może dotyczyć dowolnego kwartału, ale pod warunkiem, że  dotyczy kwartału trwającego w trakcie realizacji zamówienia oraz zaszła sytuacja opisana w tirecie 3,

- w celu wyeliminowania wątpliwości postanawia się, że Zamawiający lub Wykonawca nie mogą wnioskować o zmianę wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik, na który powoływali się we wcześniej złożonych wnioskach o zmianę wynagrodzenia;

- sposób wyliczenia zmiany ceny:

Wzór:

zmiana ceny  [Czm] =

Czm = [SD +/- [(SD x W%/100%)/2]] x ilość dni pozostałych do wykonania zamówienia

- waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za czas pozostały do  wykonania zamówienia po podpisaniu aneksu waloryzacyjnego do umowy – w związku z wynagrodzeniem ryczałtowym wynagrodzenie, o którym mowa w paragrafie 4 ust. 1 umowy zostanie podzielone przez ilość dni realizacji zamówienia (miesiąc ma 30 dni), z danych paragrafu 6 umowy. Wynik dzielenia do dwóch miejsc po przecinku [SD] zostanie zastosowany do wzoru jak powyżej;

- kolejne waloryzacje: waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za czas pozostały do  wykonania zamówienia po podpisaniu bieżącego aneksu waloryzacyjnego do umowy – wartość SD w kolejnych waloryzacjach to wartość uprzednio zwaloryzowana,

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania powyższych postanowień wyniesie nie więcej niż 5% w stosunku do wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP, w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy przypadek.

- nie wymaga aneksu do umowy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

- od momentu, w którym Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem eFaktur – (KSeF) – Zamawiający będzie pobierał wystawione faktury bezpośrednio z KSeF. Za datę dostarczenia faktury, od której liczony będzie termin płatności, uważa się datę nadania fakturze numeru identyfikującego przez KSeF (datę jej przyjęcia do systemu).

§ 13

1.  Dokumentacja techniczna  (projektowa),  są utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych  (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.), i podlega ochronie.

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub   odbieranej przez niego części), w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wskazanych w ust. 3 polach eksploatacji. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

3.  Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

4. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1)	utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

2)	wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

3)	wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4)	wprowadzanie do pamięci komputera,

5)	wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6)	udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

7)	wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

8)	rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,

9)	przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji

5Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania Zamawiającego oraz łączenia z innymi utworami.

6.	Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w § 13 ust.  3 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

7.	W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych Wykonawca:

1)	przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

2)	w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

3)	poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

8. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, autorskie prawa majątkowe do części dokumentacji według stanu istniejącego na dzień odstąpienia od umowy, na polach eksploatacji określonych powyżej, ulegają przeniesieniu na Zamawiającego z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

9. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Projekt oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autora.

§ 14

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących: dane osobowe – chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu do zachowania w ścisłej tajemnicy treści informacji przekazanych  przez Wykonawcę dotyczących pracowników i innych osób wykonujących zamówienie obejmujących dane osobowe – chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  oraz informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, zwane są dalej „Informacjami Poufnymi”.

- Informacje Poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Ujawnianie Informacji Poufnych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku gdy ma zostać dokonane w celu innym niż należyte wykonanie Umowy, jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem drugiej Strony, wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym w razie wątpliwości należy skonsultować zamiar ujawnienia Informacji Poufnej z przedstawicielem drugiej Strony.

- W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić  drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku.

- W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu Informacji Poufnych zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.

- Strona ma obowiązek zapewnić ochronę Informacji Poufnych według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane Informacje Poufne drugiej Strony, a także kontrolować ochronę Informacji Poufnych oraz przestrzegać przepisów o ochronie poufności informacji.

§ 15

- Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w  razie  nie  dojścia przez strony do porozumienia, spory podlegać będą rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych  w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze.

Zamawiający                                                                                                                        Wykonawca