Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA Nr DPS/022/2026/

zawarta w dniu …………… 2026 r. w Warszawie, pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa

Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

NIP 525 224 84 81, REGON 015259640

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Małgorzata Druś – dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Wójtowska”

działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy

nr GP-0052/2939/2013 z dnia 05 czerwca 2013r.

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………..

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”,

a

indywidualnie „Stroną”.

Niniejsza umowa zwana jest dalej „Umową”, została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024, poz.1320 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp, numer postepowania DPS.ZP.26.5.2026 o następującej treści.

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: „Wymiana windy osobowej w budynku Domu Pomocy Społecznej „Wójtowska” przy ul. Wójtowskiej 13, polegającego na wymianie dźwigu wraz z robotami towarzyszącymi niezbędnymi z punktu widzenia celu, w tym demontaż dźwigu nr fab. P0196, dostawa i montaż kompletnego nowego dźwigu elektrycznego służącego do przewozu osób, materiałów gabarytowych, łóżek szpitalnych, mebli, z zachowaniem istniejącego dotychczasowego pomieszczenia maszynowni i szybu dźwigowego, zgodnych z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy (oferta cenowa).

- Zamawiający zastrzega, że prace będą prowadzone w funkcjonującym w trybie ciągłym (24 godziny na dobę) budynku Domu Pomocy Społecznej „Wójtowska” przy ul. Wójtowskiej 13 Warszawa, a Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy w taki sposób, aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynku dla obsługi i osób z niego korzystających (m.in. mieszkańcy, dostawcy, służby medyczne i inne interwencyjne, itd.) i prowadzić prace przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności i bezpieczeństwa.

§ 2.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy zachowaniu należytej zawodowej staranności zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osób.

- Wykonawca oświadcza, że w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, a przedmiary robót zostały potraktowane przez strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w szczególności zobowiązany jest do:

  - wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, warunkami decyzji administracyjnych związanych z ww. inwestycją, przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Prace muszą być wykonywanie przez wykwalifikowanych pracowników, przeszkolonych w zakresie obsługi maszyn i urządzeń oraz bhp, przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami z zachowaniem wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniających pracownikom środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, a także zgodnie z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

  - szczegółowego zapoznania się przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy ze stanem faktycznym oraz innymi dokumentami, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami właściwych służb;

  - zapewnienia odpowiedniego urządzenia do transportu mieszkańców i transportu technicznego do obsługi bytowej mieszkańców podczas wykonywania prac, dostosowanego do wielkości klatki wskazanej przez Zamawiającego, którą podczas wykonywania prac mają poruszać się mieszkańcy i persanel lub dostawcy usług.

  - udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych przez przedstawiciela Zamawiającego w celu omawiania problemów i dokonywania niezbędnych uzgodnień, które będą organizowane w zależności od potrzeb;

  - prowadzenia robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę dojdzie do powstania szkody, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody na osobie lub rzeczy;

  - przedkładania Zamawiającemu dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń przez ich wbudowaniem. Zamawiający i powołany przez niego Inspektor Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnować z użytych wyrobów, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami, normami, a także z tych części prac, których one dotyczą. Rezygnacja nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej;

  - przeprowadzenia i przedstawiania Zamawiającemu wymaganych przepisami wyników pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów i zastosowanych urządzeń;

  - wykonania i opracowania wyników wszelkich sprawdzeń i uzgodnień koniecznych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i użytkowania instalacji i obiektu;

  - zapewnienia osób oraz potrzebnego oprzyrządowania wymaganego do badania jakości wyrobów budowlanych oraz jakości robót wykonywanych z tych wyrobów i zastosowanych urządzeń;

  - zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót;

  - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za Przedmiot Umowy i teren robót do czasu jego końcowego odbioru;

  - dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt;

  - usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci z terenu robót. Odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót Wykonawca będzie wywoził na bieżąco, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi posiadać i na żądanie Zamawiającego okazać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez instytucje przetwarzania odpadów i dokonanie stosownych opłat;

  - pozyskania własnym staraniem składowiska (m.in. miejsca zwałki, złomowania) przeznaczonego do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki (jeśli dotyczy);

  - zorganizowania i ponoszenia kosztów zaplecza budowy, w tym kosztów związanych z ewentualną potrzebą pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem budowy, kosztów poboru niezbędnych mediów, np. wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków;

  - stosowania przepisów dot. ochrony środowiska – ewentualne opłaty i kary za niedotrzymanie tych przepisów będą obciążały Wykonawcę;

  - w przypadku konieczności zajęcia chodnika lub jezdni, opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i uzgodnienie tych projektów z właściwymi jednostkami, a także wykonania wszystkich prac związanych z wprowadzeniem, a następnie likwidacją czasowej zmiany organizacji ruchu;

  - uporządkowania terenu budowy na dzień odbioru końcowego;

  - utrzymania na własny koszt porządku w trakcie realizacji robót, w tym:

    - utrzymywania obszaru robót w stanie czystym, uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód,

    - usuwania na bieżąco odpadów budowlanych), śmieci i zanieczyszczeń będących następstwem wykonywania robót, a także związanych z transportem lub przemieszczaniem sprzętu, materiałów , urządzeń i odpadów na terenie obiektu,

    - usunięcia po zakończeniu robót wszelkich zbędnych materiałów, urządzeń i odpadów oraz pozostawienia całego terenu robót w stanie czystym i uporządkowanym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

- przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem budowy, jeśli Wykonawca korzystał z nich przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy;

- dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a także zapewnienia dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji;

- opracowania niezbędnych instrukcji eksploatacji i współpracy zamontowanych urządzeń i systemów oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi eksploatacyjnej i konserwacji dla wskazanych pracowników Zamawiającego;

- wykonania wszelkich innych czynności oraz uzyskania wszelkich wymaganych odbiorów i decyzji niezbędnych do wykonania i uruchomienia Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że cała jego działalność jest ubezpieczona i posiada polisę ubezpieczeniową nr …………………….. na kwotę ………..……. (min. 2.000.000,00 zł) obejmującą odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Jeżeli wyżej wymieniona polisa ubezpieczeniowa wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej straci ważność przed zakończeniem niniejszej Umowy, Wykonawca przedłuży ubezpieczenie, zachowując jego ciągłość przez okres wykonywania Umowy określony w § 5 umowy i przedstawi dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia Zamawiającemu przed upływem końca ważności wyżej wymienionej polisy.

- Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zostały przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy przed podpisaniem Umowy. W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na warunkach nie gorszych niż dotychczasowe i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego poprzez złożenie kopii stosownych dokumentów.

- Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za szkody w robotach, urządzeniach, materiałach, stanowiących przedmiot odbioru końcowego. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić ich utrzymanie, wykonane przez siebie i podwykonawców roboty, urządzenia i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Wykonawca zobowiązuje się do tego, iż osoby na stanowiskach robotniczych, objęte przedmiotem zamówienia, w wymiarze wynikającym z oferty Wykonawcy z dnia …………… będą zatrudnione przez Wykonawcę/Podwykonawcę jako jego pracownicy na podstawie umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2025.277 t.j. z dnia 2025.03.06 Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wraz ze wskazaniem stanowisk lub przewidzianych czynności.

- W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy przez osoby, o których mowa w ust. 10 przez którąkolwiek ze Stron, przed zakończeniem okresu wykonywania danego rodzaju czynności wskazanych, Wykonawca lub Podwykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo zobowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących Przedmiot Umowy w zakresie czynności wskazanych oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego zobowiązania w sposób przewidziany w niniejszej Umowie.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami tymi mogą w szczególności być:

  - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

  - oświadczenie/oświadczenia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie (imię i nazwisko zatrudnionego pracownika), datę złożenia oświadczenia, wskazanie przez tę osobę, że objęte wezwaniem czynności wykonuje na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy, datę zawarcia umowy o pracę, zakres obowiązków tej osoby jako pracownika oraz czytelny podpis osoby składającej oświadczenie;

  - poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Pod pojęciem zanonimizowanych dokumentów Strony rozumieją dokumenty niezawierające danych osobowych ww. pracowników w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (t. j. Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119 str. 1 ze zm.), za wyjątkiem danych obejmujących imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej osoby, to jest wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

  - inne dokumenty, zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawierające: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, którymi mogą być:

    - poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek),

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub kopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 13, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 10.

- Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 10, pod warunkiem zachowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności przy realizacji zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania Umowy niezwłocznie informować Zamawiającego o zmianach osób wskazanych w oświadczeniu poprzez dostarczenie zaktualizowanego oświadczenia opatrzonego datą oraz okazując dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę w ciągu 14 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany.

§ 3.

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY I ICH OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA

- Strony ustalają, że przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy będą:

  - Kierownik robót, którego obowiązki pełni ……………………… posiadający uprawnienia  budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr …………………….. oraz doświadczenie w kierowaniu robotami w zakresie instalacji w obiekcie czynnym; przy czym Wykonawca oświadcza, iż wskazany kierownik robót będzie obecny osobiście w trakcie realizacji prac codziennie w okresie prowadzenia prac z danego zakresu.

- Zamawiający może w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw wobec osoby lub osób wymienionych w ust. 1. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do jej lub ich zmiany w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wskazanych w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych powodujących niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane w zastępstwie osoba lub osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające, co najmniej wymagania zawarte w ust. 1.

§ 4.

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Umowy, w tym udzielanie niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;

- przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie określonym Umową;

- udostępnienie Wykonawcy posiadanej dokumentacji;

- udostępnienia w dniu wprowadzenia na teren robót źródeł poboru wody i energii elektrycznej oraz wyznaczenia Wykonawcy miejsca na zorganizowanie zaplecza;

- dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;

- zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy.

- Zamawiający wyznaczy Inspektorów Nadzoru inwestorskiego w osobach: (zwanych dalej „Inspektorami Nadzoru”)

  - Władysław Urbański, który posiada uprawnienia budowlane ST-227/88;

  - Mirosław Maciesiak, który posiada uprawnienia budowlane ŁOD/BO/1922/02.

- Zmiany dotyczące osób wymienionych w ust. 2 wymagają uprzedniego powiadomienia Stron, lecz nie stanowią zmiany Umowy wymagającej formy pisemnej.

- W przypadku, gdy niezbędne będzie podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora Nadzoru, wiążących ustaleń i rozstrzygnięć dokona Zamawiający.

- Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru mogą mieć formę pisemną lub ustną.

- Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich żądanych danych lub informacji. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do nadzoru i kontroli wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy lub zastosowania na potrzeby realizacji Umowy. Inspektor Nadzoru może domagać się przeprowadzenia badań, ekspertyz i innych czynności sprawdzających, jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla oceny prawidłowości realizacji zobowiązań Wykonawcy określonych niniejszą umową. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości. Koszt przeprowadzenia badań jakości ponosi Wykonawca.

- Inspektor Nadzoru oraz Zamawiający ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe polecenia, rysunki i instrukcje, jakie uznają za konieczne dla zgodnego z Umową wykonania robót lub usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób wykonywania robót do rysunków, instrukcji i poleceń Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie robót jest uznawana przez niego za niepożądaną z uwagi na bezpieczeństwo lub dbałość o prawidłowe wykonywanie robót.

§ 5.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 23 tygodni od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z przedstawionym harmonogramem (załącznik nr 6) z tym, że prace muszą zostać wykonane i zgłoszone do odbioru przez Zamawiającego co najmniej na 5 dni przed upływem wskazanego terminu.

- Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego urządzenia dźwigowego stanowiącego przedmiot do eksploatacji. W przypadku niedokonania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy z powodu istnienia istotnych wad uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem uznaje się, że termin wykonania Przedmiotu Umowy nie został dotrzymany. W takim przypadku z dzień wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień skutecznego dopuszczenia dźwigu do eksploatacji przez UDT. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego dopuszczenie windy do eksploatacji przez UDT.

- W przypadku konieczności zawieszenia lub przerwania robót Wykonawca dokona zabezpieczenia przerwanych prac. Zakres niezbędnych prac zabezpieczających zostanie uzgodniony przez obie Strony.

§ 6.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

- Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania stałego sprzątania w rejonie prowadzonych prac oraz wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowników budynku, co zostało skalkulowane w ryczałtowej cenie oferty.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody spowodowane działalnością (działaniem bądź zaniechaniem) Wykonawcy i jego Podwykonawców w związku z wykonywaniem niniejszego Przedmiotu Umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich. Nie dotyczy to zakłóceń będących normalnym następstwem prowadzenia czynności i robót przewidzianych Umową, których zgodnie z rzetelną praktyką projektową i budowlaną Wykonawca nie mógł uniknąć.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. W razie uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody przed dokonaniem odbioru Przedmiotu Umowy. Prace, które mogą ingerować w funkcjonowanie innych pomieszczeń, niezbędne wyłączenia prądu muszą być uzgadniane z minimum dwudniowym wyprzedzeniem, z Przedstawicielami Zamawiającego.

§ 7.

PODWYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi Przedmiot Umowy z wyjątkiem czynności  i prac powierzonych Podwykonawcom (m.in. gwarantom Zamawiającego).

- Wykonawca, Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy o podwykonawstwo wymagań Zamawiający może zgłosić Podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii przedmiotowej umowy. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarciu umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą wymaga przedłożenia mu pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy.

- W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie opisanym w niniejszej Umowie, Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany będzie skierować do Zamawiającego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projektem jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 2 zdanie 1.

- W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego.

- Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) umowy.

- W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na inwestycji przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 lub pomimo nieuzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą):

- Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy,

- Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania prac realizowanych na inwestycji, w tym przez Podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) do czasu przedstawienia przez Wykonawcę albo Podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo. Niewykonanie robót budowlanych w terminie określonym w §5 ust. 1 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane będzie jako zwłoka Wykonawcy,

- Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą).

- Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu niniejszej umowy jest każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), zwanej umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju prace (także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, dostawy z montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy, z wyłączeniem kierownika robót.

- Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że Podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy realizacji umowy o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego. Zmiana lub rezygnacja przez Podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po udowodnieniu przez Podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składając Zamawiającemu wniosek o zmianę tego podwykonawcy, jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana Podwykonawcy, która dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zmiany Umowy (aneksu), w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 10-11, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu jego zbadanie i ocenę.

- Do wniosku, o którym mowa w ust. 12, Wykonawca załączy:

- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp;

- podmiotowe środki dowodowe (na żądanie Zamawiającego zgłoszone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej), dotyczące tego Podwykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę.

§ 8.

MATERIAŁY, URZĄDZENIA I SPRZĘT

- Materiały, urządzenia i sprzęt konieczny do realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy, Wykonawca dostarczy na własny koszt.

- Materiały, sprzęt i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021.1213) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.

- Zastosowane wyroby budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym lub oznaczeniem CE.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, części zamiennych lub urządzeń dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących parametrów technicznych zastosowanych materiałów, Zamawiający jest uprawniony do zażądania przeprowadzenia badań technicznych jakości wykonanych robót. W przypadku, gdy Zamawiający zażąda badań jakości wykonanych robót, Wykonawca obowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosownych badań lub ekspertyz niezależnemu ekspertowi (proponowana przez Wykonawcę osoba eksperta wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego). Jeżeli w rezultacie tych badań lub ekspertyz okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia lub roboty są niezgodne z Umową, to koszt tych badań lub ekspertyz obciąży Wykonawcę. W przeciwnym przypadku – koszt tych badań lub ekspertyz obciąży Zamawiającego. Przed zleceniem badań lub ekspertyz Wykonawca jest obowiązany uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację osoby lub firmy eksperta.

- Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco z terenu wykonywania robót i zagospodarowania wszelkich zdemontowanych materiałów oraz odpadów powstałych w wyniku wykonywania Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2026.426).

§ 9.

WYNAGRODZENIE

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ustalona została na podstawie złożonej oferty i nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia w szczególności wszystkie koszty wykonania wszelkich robót i dostaw i usług oraz uzgodnień, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych, koszty zabezpieczeń, wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości Przedmiotu Umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, koszty przeglądów okresowych i gwarancyjnych, konserwacji windy oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji,  a także kosztów zapewnienia odpowiedniego urządzenia do transportu mieszkańców i transportu technicznego do obsługi bytowej mieszkańców podczas wykonywania prac, jak również ewentualne koszty składowania urządzenia w okresie między produkcją a montażem i utylizacji zdemontowanego urządzenia.

- Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy stanowi kwotę netto ……………………… PLN, (słownie: ……………………………), która po doliczeniu obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT daje kwotę brutto: ……………………..PLN, (słownie:……………………..), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy w dwóch częściach, zgodnie z par. 10 poniżej:

- zgodnie z Protokołem częściowego odbioru,

- po odbiorze końcowym przez Inwestora wraz z dokumentacją,

przelewem w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT w systemie KSeF, na rachunek bankowy Wykonawcy …………………………………...

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest dostosowany do płatności metodą podzielnej płatności (split payment) oraz służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy przelewem w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT w systemie KSeF wraz z ostateczną dokumentacją UDT i protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………………..

- Faktura VAT będzie przesyłana zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. z 2021 r., poz. 2481 ze zm.).

- Wynagrodzenie jest stałe, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru kosztów prac.

- Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z wyznaczonym zakresem, a także podatek VAT.

- Strony ustalają że płatnikiem wobec wykonawcy będzie Zamawiający a faktura VAT będzie wystawiana na Zamawiającego.

- Wynagrodzenie będzie płacone na podstawie faktury wystawionej na adres: NABYWCA (Podmiot 2) - Miasto Stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481; PŁATNIK/ODBIORCA (inny Podmiot – jednostka samorządu terytorialnego - Odbiorca) - Dom Pomocy Społecznej „Wójtowska” ul. Wójtowska 13, 00-224 Warszawa, NIP 525-15-77-679. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury korygującej.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (biała lista podatników VAT). Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, w szczególności z tytułu braku terminowej zapłaty wynagrodzenia, w ramach niniejszej umowy w przypadku, gdy okaże się, że wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT numer rachunku bankowego nie będzie w dniu planowanego przez Zamawiającego dokonania zapłaty tożsamy z numerem rachunku bankowego ujawnionym na białej liście podatników VAT albo nie będzie na tej liście w ogóle ujawniony. Do czasu uaktualnienia w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prawidłowego rachunku bankowego Zamawiający ma prawo wstrzymania się z płatnościami wynikającymi z Umowy.

§ 10.

ZASADY ROZLICZEŃ

  - Zamawiający dopuszcza zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy w częściach zgodnie z Protokołem częściowego odbioru i końcowego odbioru.

- Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana jednak nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 poniżej, o ile przewidziano udział Podwykonawców przy realizacji umowy.

# Wykonawca wystawi fakturę na adres: NABYWCA (Podmiot 2) - Miasto Stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481; PŁATNIK/ODBIORCA (inny Podmiot – jednostka samorządu terytorialnego – Odbiorca) Dom Pomocy Społecznej „Wójtowska” ul. Wójtowska 13, 00-224 Warszawa, NIP 525-15-77-679. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury korygującej. Faktura VAT będzie przesyłana zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. z 2021 r., poz. 2481 ze zm.).

# Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury rozliczenie z Podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) z określeniem ich nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac. Rozliczenie Przedmiotu Umowy musi zawierać pisemne oświadczenia Podwykonawców (dalszych podwykonawców), podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny zakres zrealizowanych przez nich czynności i prac wynikający z protokołu odbioru końcowego przy fakturze końcowej.

- W przypadku niedołączenia do faktury protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiajacego bez zastrzeżeń lub wystąpienia błędów w fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty faktury, a termin zapłaty ulega przedłużeniu do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów lub sprostowania błędów w fakturze, bez prawa do naliczania odsetek za ten okres.

§ 11.

WADIUM

  - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 3% wartości zamówienia ……………… zł (słownie: …………………. złotych).

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancji bankowych;

- gwarancji ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: City handlowy Nr 61 1030 1508 0000 0005 5008 4031, z adnotacją „wadium - numer sprawy DPS.ZP.26.5.26. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

    - musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;

    - z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

    - powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

    - termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert)’

    - w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

    - beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest Dom Pomocy Społecznej „Wójtowska”, ul. Wójtowska 13, 00-224 Warszawa;

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby gwarancja lub poręczenie obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji lub poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia.

- Oferta Wykonawcy który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

§ 12.

ODBIORY

- Przedmiotem odbioru jest sprawdzenie wykonania robót zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami.

- Dopuszczalny jest częściowy odbiór przez Inwestora przedmiotu umowy. Po zakończeniu czynności odbioru częściowego Strony sporządzą Protokół odbioru częściowego.

- Po zakończeniu czynności odbioru końcowego Strony sporządzą Protokół odbioru końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego wad oraz usunięcia ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, który będzie liczony od dnia podpisania odpowiedniego Protokołu z uwagami.

- Strony przystąpią do ponownego odbioru robót w dniu następnym po złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia o usunięciu wad i usterek w protokole.

- Usuwanie wad i usterek Wykonawca przeprowadza na własny koszt. Wykonawcy nie przysługuje w szczególności wynagrodzenie za prace, materiały, urządzenia i sprzęt użyte do usunięcia wad i usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad, z zachowaniem prawa do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 2;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może:

    - żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, z zachowaniem żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 2;

    - odstąpić od Umowy z zachowaniem żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 1;

    - zlecić wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy oraz potrącić należną kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 13.

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

  - W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu …………….. gwarancji na Przedmiot Umowy, w tym urządzenie dźwigu w całości wraz ze wszystkimi podzespołami i wykonanymi pracami. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego robót, w tym pozytywnym odbiorze UDT. Strony zgodnie postanawiają, iż okres rękojmi za wady jest tożsamy z okresem udzielonej gwarancji.

  - Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności gwarancyjnej i rękojmi za wady swoim kosztem i staraniem.

  - Świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji i rękojmi będą wykonywane przez Wykonawcę, producenta, autoryzowany przez niego serwis lub osoby działające w imieniu, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

  - Czas reakcji na zgłoszone usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo serwisanta i zabezpieczenie mienia, instalacji lub urządzeń) nie może przekroczyć 1 dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie lub e-mailowo, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie telefoniczne zostanie potwierdzone przesłaniem e-maila na adres serwisu Wykonawcy.

  - W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do bezpłatnych czynności konserwacyjnych dźwigu w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta urządzenia i UDT.

  - Naprawy gwarancyjne będą wykonane w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia usterki. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, termin ten może zostać wydłużony, co zostanie potwierdzone w odpowiednim protokole podpisanym przez przedstawicieli Stron oraz przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji potwierdzającej wydłużony termin naprawy.

  - Okres gwarancji na naprawiane elementy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki.

  - Bieg terminu w przypadku wymiany wadliwego elementu Przedmiotu Umowy na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy, jego elementu).

  - Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o terminie przystąpienia do usuwania wady (usterki). Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone przez Zamawiającego protokołem (przygotowanym przez Wykonawcę), po zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

  - Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, za którą Wykonawca odpowiada, Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyżej zastrzeżonych terminach, Zamawiający ma prawo bez utraty gwarancji zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć pełne związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania wraz z dowodem zapłaty.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 Powyżej, jeżeli zgłosił wady przed upływem tego terminu.

§ 14.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

    - Strony zgodnie potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane „zabezpieczeniem”, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2, tj. w kwocie ………..…….. PLN (słownie:  …………………. złotych ..../100) w formie przelewu na rachunek bankowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności roszczeń:

  - o zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego, a które zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę;

  - o zapłatę kar umownych;

  - o pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady; na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy oraz okres obowiązywania gwarancji i rękojmi, ustalony zgodnie z postanowieniem § 13 ust. 1. Wniesione zabezpieczenie jest nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego i może być wykorzystane przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w ust. 1.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku dokonania zmian, przewidzianych postanowieniami Umowy, poprzez uzgodnienie przez Strony zmiany terminu wykonania Umowy, Wykonawca ma obowiązek odpowiedniego przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia do terminu wynikającego z uzgodnień.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy potwierdzonego odbiorem końcowym bez zastrzeżeń. Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, które zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej niż pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co najmniej do 30 – go dnia po dacie zakończenia terminu realizacji określonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz do 14 – go dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§ 15.

KARY UMOWNE

    - Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym łączne kary umowne z wszystkich tytułów określonych w umowie nie mogą przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy.

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

  - odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, chyba że przyczyny odstąpienia nie stanowiły okoliczności leżącej po stronie Wykonawcy lub za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

  - zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźniania w odniesieniu do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy;

  - zwłoki w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wszystkich wad i usterek;

  - zwłoki  w podejmowaniu czynności i usuwaniu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki reakcji lub usunięciu każdej zgłoszonej wady lub usterki, liczony od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 13;

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek niedochowania obowiązków Wykonawcy w tym zakresie,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 3% brutto wartości wynagrodzenia podlegającego zapłacie, od zapłaty którego Wykonawca uchylił się lub dokonał zapłaty ze zwłoką;

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp – w wysokości 500,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek;

  - za każde niestawiennictwo kierownika robót zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1) – w wysokości 500 zł.

    - Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

    - Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej Umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnych do zapłaty faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 16.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, nie wcześniej niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu poniższych okoliczności, tj. gdy:

- Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizował przez okres 3 dni, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

- Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o ich podjęciu od Zamawiającego;

- Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu na piśmie terminie;

- zostaną dokonane przez Zamawiającego, co najmniej trzy bezpośrednie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy - w przypadkach określonych w niniejszej Umowie;

- stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie (w myśl art. 635 KC).

- Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W razie odstąpienia od Umowy bądź przerwania jej wykonywania albo rozwiązania Wykonawca:

  - przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

  - zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt.

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia albo rozwiązania Umowy, pod warunkiem ich należytego, w tym zgodnego z Umową wykonania.

- Odstąpienie od Umowy albo rozwiązanie niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od Umowy albo rozwiązania niniejszej umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych.

§ 17.

SIŁA WYŻSZA

    - Przez siłę wyższą, rozumie się zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie wynikające z jego i jego podwykonawców problemów organizacyjnych, którego wystąpienia lub skutków nie mógł przewidzieć lub któremu nie mógł zapobiec, ani któremu nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonywanych umowy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają w szczególności: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, ogłoszone stany wyjątkowe, ogłoszone stany zagrożenia epidemicznego, ogłoszone stany epidemii, z przyczyn złych warunków atmosferycznych (silne opady).

    - Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. W takim przypadku strony, pisemnie pod rygorem nieważności, uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania Umowy lub Umowa zostanie rozwiązana.

    - Bieg terminów określonych w niniejszej Umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.

§ 18.

ZASADY DOSTĘPU DO OBIEKTU

      - Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia robót na terenie obiektu Domu Pomocy Społecznej „Wójtowska” przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawa, przekaże pisemnie listę swoich pracowników lub innych osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy, zawierającą imię i nazwisko, a także nazwy podmiotu, w imieniu którego dana osoba będzie działać, w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca będzie pisemnie niezwłocznie informował Dom Pomocy Społecznej „Wójtowska” przy ul. Wójtowskiej 13 Warszawie w przypadku zmiany osób.

      - Na terenie budowy pracownicy Wykonawcy będą poruszali się tylko w specjalnie oznakowanych (kolorem) kamizelkach.

§ 19.

OSOBY DO KONTAKTU, DANE TELEADRESOWE I KORESPONDENCJA

    - Zamawiający wyznacza p. Pawła Starosteckiego - Fijałkowskiego jako osobę do kontaktów w sprawie realizacji Umowy, nr telefonu 22 831 52 51, e-mail dpswojtowska@um.warszawa.pl.

    - Wykonawca wyznacza p. ……………………….  jako osobę do kontaktów w sprawie realizacji Umowy, nr telefonu …….…………, e-mail ……………..

    - Zmiany dotyczące osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymagają uprzedniego pisemnego lub mailowego powiadomienia Stron, lecz nie stanowią zmiany Umowy wymagającej formy aneksu.

    - Korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na adres:

- Zamawiającego: dpswojtowska@um.warszawa.pl.

- Wykonawcy: ……………….

    - Zmiana adresu lub poczty elektronicznej jest dopuszczalna i nie powoduje konieczności zmiany Umowy w formie pisemnej i nie jest traktowana jako zmiana Umowy.

    - W przypadku zmiany adresu lub adresu poczty elektronicznej, Wykonawca w formie pisemnej lub e-mailowej niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z niepowiadomienia Zamawiającego o zaistniałych zmianach, przy czym doręczenie korespondencji pod ostatni wskazany adres będzie uważane za skuteczne.

    - O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony (z wyłączeniem faktur), a wynikające z postanowień Umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem albo zmianą, winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych.

    - Za datę i godzinę skutecznego doręczenia korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego uznaje się dzień i godzinę jej otrzymania przez adresata.

    - Za datę i godzinę skutecznego doręczenia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się dzień i godzinę jej wysłania przez nadawcę. W celach dowodowych nadawca winien posiadać wydruk z poczty elektronicznej potwierdzający wysłanie danej korespondencji.

§ 20.

POUFNOŚĆ

  - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy.

§ 21.

ZMIANA UMOWY

- Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 Ustawy PZP, możliwość zmiany Umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania w następujących przypadkach i zakresach:

  - zmiana terminu wykonania zamówienia lub innych postanowień Umowy (w tym zmiana sposobu wykonywania Umowy, zmiana zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia wykonawcy) wywołana wystąpieniem siły wyższej lub innymi warunkami, w tym pogodowymi, mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonania niniejszej umowy;

  - zmiana terminu spowodowana:

    - udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

    - zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy;

    - konieczności wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

    - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowyc, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć lub wprowadzenia robót zamiennych. Ewentualne przedłużenie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy winno zostać poprzedzone przygotowaniem protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony aneksu do Umowy.

  - zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia;

  - zmiany wynagrodzenia w przypadkach zawartych w § 9 ust. 3 umowy.

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony w formie pisemnej na zasadach wskazanych w art. 78 lub 78(1) Kodeksu cywilnego.

§ 22.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

- Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§ 23.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie oświadczenia Stron Umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności, listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia, chyba że wyraźne postanowienie niniejszej Umowy przewiduje inny sposób złożenia oświadczenia.

- Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia niniejszej Umowy, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie nieważne, Strony powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi pierwotnego postanowienia Umowy. Nieważność danego postanowienia umownego nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Umowy.

- Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz Świąt.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego .

- Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia niniejszej Umowy w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten sposób dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy - w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025.1847), wraz z przepisami wykonawczymi.

- Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron  w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie papierowej.

- Załączniki stanowią integralną część Umowy.

Załączniki do Umowy

### Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU),

### Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta

### Załącznik nr 3 do Umowy – Polisa

### Załącznik nr 4 do Umowy – Protokół odbioru prac

### Załącznik nr 5 do Umowy – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

### Załącznik nr 6 do Umowy – Harmonogram prac