Zamawiający:

Gmina Miasta Gdańsk

Gdański Zarząd Dróg

ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk

tel. (58)-341-20-41;

NIP 583-00-11-969

e-mail: gzd-przetargi@gdansk.gda.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/  - służy również do składania ofert i komunikacji

Sygn. postępowania: 14/B/IM/2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Remont dylatacji modułowych na trasie Sucharskiego w Gdańsku.

### CPV: 	45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ) zawiera następujące załączniki:

- Formularz ofertowy	- zał. nr 1 do SWZ

- Wzór umowy wraz z załącznikami	- zał. nr 2 do SWZ

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej p.z.p.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

- Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https:// ezamowienia.gov.pl/pl/

WAŻNE! Do przygotowania oferty niezbędne jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia „Przygotowanie ofert/wniosków/prac konkursowych”.

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

      - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dylatacji modułowych 3-ch obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągu Trasy Sucharskiego w Gdańsku wraz z korektą niwelety jezdni na dojazdach i zjazdach.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

1.	opracowanie dokumentacji technicznej,

2.	rozbiórkę nawierzchni asfaltobetonowej w obrębie dylatacji oraz na dojazdach i zjazdach z obiektów,

3.	demontaż elementów istniejących dylatacji modułowych,

4.	zakup i montaż nowych elementów urządzeń dylatacyjnych,

5.	odtworzenie izolacji i warstw nawierzchni jezdni i chodników,

6.	prace wykończeniowe i towarzyszące,

7.	projekt i organizację ruchu drogowego na czas remontu,

8.    sprawowanie nadzoru autorskiego i geodezyjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we „Wzorze umowy” wraz z załącznikami stanowiącym zał. 2 do SWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uzasadnienie: Zamówienie jest jednorodne, podział zamówienia jest ekonomicznie i organizacyjnie niezasadny. Roboty są takiego samego rodzaju dla wszystkich obiektów. Obiekty leżą w małej odległości od siebie. Organizacja ruchu będzie obejmowała wszystkie obiekty jednocześnie (zamknięcie pasów ruchu będzie obowiązywało jednocześnie dla wszystkich obiektów).

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

- Wymagania w zakresie zatrudnienia osób

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) obejmują następujące rodzaje czynności: prace przygotowawcze, rozbiórkowe i ogólnobudowlane.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

- Prawo opcji;

Nie dotyczy.

7. Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Termin realizacji zamówienia wynosi: 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:

Nie dotyczy.

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Nie dotyczy.

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Nie dotyczy.

4) Zdolność techniczna lub zawodowa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie obejmujące remont obiektu inżynierskiego związanego z wymianą/remontem dylatacji mostowej modułowej na drodze o minimum 2-ch pasach ruchu w jednym kierunku jazdy o wartości co najmniej 500.000 zł brutto

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący: przynajmniej jeden z wykonawców musi spełnić ten warunek.

2) Dysponują do realizacji zamówienia co najmniej:

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub równoważne, która kierowała robotami w zakresie remontu obiektu inżynierskiego, obejmującego swym zakresem wymianę/remont dylatacji mostowej modułowej,

b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej lub równoważne.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący: wykonawcy wspólnie mogą spełnić ten warunek.

Wykonawca może wykazać mniejszą ilość osób jeżeli łącznie spełniać będzie ona warunek.

2. Podstawy wykluczenia z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z wskazanych okoliczności:

- obligatoryjne podstawy wykluczenia art. 108 ust. 1 p.z.p.,

- fakultatywne podstawy wykluczenia art. 109 ust. 1 pkt. 8 i 10 p.z.p.

- który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych

- który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3) wykonawca wskazany jest w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy p.z.p.

3. Podmiotowe środki dowodowe.

Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postepowaniu

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).

2) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawcy znajduje się w treści formularza ofertowego, nie należy go składać na osobnym formularzu.

Uwaga: W przypadku podwykonawcy lub podmiotu użyczającego potencjał należy do oferty dołączyć dodatkowe oświadczenia o analogicznej treści.

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy:

1) wykaz wykonanych zamówień, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane.

2) dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

3) wykaz osób z uprawnieniami i doświadczeniem dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia.

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

7. Inne dokumenty stanowiące ofertę:

- Formularz ofertowy

- Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy)

- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

- Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy)

- Informacja z KRS lub CEIDG.

8. Poleganie na zasobach innych podmiotów.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

9. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków (jeżeli dotyczy) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513).

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zamawiający dopuszcza inne formaty, jeżeli będzie posiadał narzędzia do ich odczytania, ryzyko braku narzędzi i nie odczytania dokumentów obciąża wykonawcę.

Zaleca się przesyłanie dokumentów w formacie pdf.

3. Ofertę, a także oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150MB.

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną przy użyciu:

- https://ezamowienia.gov.pl

- poczty elektronicznej: gzd-przetargi@gdansk.gda.pl

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy    e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

- Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami i składania wyjaśnień na piśmie jest:

Sławomir Piotrowski od poniedziałku do piątku, w godz. 800 - 1400 tel.: (58) 52-44-625.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się sygnaturą postępowania lub jego tytułem.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Wyjaśnienia SWZ

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zaleca się, aby Wykonawca wnioskujący o wyjaśnienie zapisów SWZ przesłał pytania w formie elektronicznej w wersji edytowalnej (word).

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania wraz z ofertą należy złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. nr NIP, REGON, KRS, w przypadku podmiotów zagranicznych równoważne dane oraz link dostępowy do rejestru kraju wykonawcy.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Formularza Ofertowego z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Cenę ofertową brutto należy wyliczyć na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.

- Wskazana w Formularzu ofertowym cena ma charakter kosztorysowy.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

7. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 16.000zł.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

        - pieniądzu;

        - gwarancjach bankowych;

        - gwarancjach ubezpieczeniowych;

        - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PeKaO S.A. nr 13 1240 1268 1111 0010 3860 2860 - podany termin wniesienia wadium jest dniem potwierdzenia przez bank wpływu kwoty wadium na konto GZD z dopiskiem "Wadium –nr lub nazwa postępowania".

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

        - musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.;

        - z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

        - powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

        - termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

        - w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

        - beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miasto Gdańsk / Gdański Zarząd Dróg;

        - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni , tj. do dnia 3.06.2026r.

- Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia do dnia    5.05.2026r do godziny 10:00.

- Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia.

- Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. W polu „Wypełniony formularz oferty” wykonawca dodaje Formularz Ofertowy Zamawiającego (stanowiący załącznik nr 1 do SWZ). W polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawiane w ofercie przez Wykonawcę” wykonawca dodaje pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą. Pliki muszą być opatrzone podpisem elektronicznym.

- Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jaki uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

- O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

- Otwarcie ofert planowane jest w dniu  5.05.2026r. o godzinie 10:30.

- Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na platformie informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach,

- innych istotnych elementach oferty podlegających ocenie (jeżeli dotyczy).

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.

- Przy ocenie ofert złożonych Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

| 1. Cena ofertowa brutto– C(1) | 90 pkt |
| --- | --- |
| 2. Okres Gwarancji i rękojmi | 10 pkt |

1) dot. 1. Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia – 90%

cena najniższa brutto*

C(1) = ------------------------------------------------   x 90

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

2) dot. Okres gwarancji i rękojmi – 10%

60 miesięcy - 0 pkt

72 miesiące - 5 pkt

84 miesiące - 10 pkt

Brak wskazania przez wykonawcę w ofercie informacji o oferowanym okresie gwarancji i rękojmi oznaczać będzie nieprzyznanie ofercie żadnego punktu w tym kryterium.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska najwięcej punktów w powyższych kryteriach.

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

NEGOCJACJE TREŚCI OFERT W CELU ICH ULEPSZENIA

Zamawiający może, ale nie musi, przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, do negocjacji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI

- Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców zaproszonych do ewentualnych negocjacji.

- W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:

- których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

- których oferty zostały odrzucone,

-podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.

- Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

- Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert ostatecznych.

- Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Zamawiający nie może zawierać umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy złożenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz kosztorysu szczegółowego (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą prowadzone wyłącznie z liderem konsorcjum, chyba że strony postanowią inaczej.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umownej brutto. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi gwarancją ubezpieczeniowa lub bankową – odpowiedzialność gwaranta powinna być bezwarunkowa i na pierwsze żądanie. Warunki wpłaty i zwrotu zabezpieczenia określone zostały we „Wzorze umowy” – stanowiącym zał. do SWZ.

- INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY.

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy.

3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

      - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

      - W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

    - 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

    - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: gzd@gdansk.gda.pl, lub telefonicznie pod nr (58) 52 44 509;

- Zamawiający zapewnia kontakt z inspektorem danych osobowych, pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e mail: iod.gzd@gdansk.gda.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na który Wykonawca składa ofertę;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1 [1] ;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2 [2];

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

[1] - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności oraz jego załączników;

[2] - Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zatwierdzam:

Z-ca Dyrektora

Robert Krasowski

Sygn. akt 14/B/IM/2026							Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz ofertowy

Remont dylatacji modułowych na trasie Sucharskiego w Gdańsku.

Pełna nazwa wykonawcy:

………………………….…………………………………………………………………….

adres …………………………………………………………………………………………

tel.: ……………………………………….……………….…………………………………

e-mail: …………….…………………………………………………………………………

NIP ………………………… Regon ……….………….…………KRS……………………

  - Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami i postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia i przyjmuję te warunki i postanowienia bez zastrzeżeń.

  - Cena ofertowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:

| Przedmiot zamówienia | Cena brutto w zł |
| --- | --- |
| Wymiana dylatacji most nad ciekiem melioracyjnym i ul. Michałki |  |
| Wymiana dylatacji wiadukt nad ul. Michałki |  |
| Wymiana dylatacji wiadukt nad torami do Rafinerii |  |
| Branża drogowa - dojazdy i zjazdy |  |
| Razem CENA BRUTTO zł |  |
| Gwarancja i rękojmia 60 / 72 / 84* (niepotrzebne skreślić) |  |

  - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 8 i 10 p.z.p ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu.

  - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  - Zakres czynności jaki zamierzamy zlecić podwykonawcy lub realizowanych przez konsorcjanta:

| L.p. | Zakres czynności powierzonych podwykonawcom | Nazwa podwykonawcy (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Zakres zamówienia realizowany przez członka konsorcjum (jeżeli dotyczy) | Nazwa konsorcjanta (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- |

........................................................................................

Imię i nazwisko osoby składającej podpis na dokumencie elektronicznym

Załącznik:

- Dowód wniesienia wadium.

- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

- Zobowiązania (jeżeli dotyczy)

- Informacja z KRS lub CEIDG

- Kosztorys ofertowy (uproszczony)dokument nie musi być oddzielnie podpisany przez wykonawcę.

Sygn. akt     14/B/IM/2026                                                                               Załącznik nr 2 SWZ

# Umowa nr ….. /B/IM/2026

zawarta dnia ………………2026 r. w Gdańsku pomiędzy:

Gminą Miasta Gdańska - Gdańskim Zarządem Dróg, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………

a (w przypadku działalności gospodarczej)*

.........(imię i nazwisko)............... – przedsiębiorcą działającym pod firmą:

......................................................................  z siedzibą ....................................................., zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP ......................................., REGON .......................................

a (w przypadku spółki prawa handlowego)*

...........................................(nazwa firmy) z siedzibą w ...................................................., zarejestrowaną/ym w ...................................................................... pod Nr .......................... NIP ..........................................., posiadającą kapitał zakładowy w wysokości …………………………zł, zapłacony w całości / części, w kwocie………………………………zł,

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez:

………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

po udzieleniu przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm. ) na podstawie rozstrzygniętego postępowania w trybie podstawowym (sygn. akt ……/B/IM/2026) i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu dylatacji modułowych 3-ch obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągu Trasy Sucharskiego w Gdańsku wraz z korektą niwelety jezdni na dojazdach i zjazdach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy, które wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

- opracowanie dokumentacji technicznej,

- rozbiórkę nawierzchni asfaltobetonowej w obrębie dylatacji oraz na dojazdach i zjazdach z obiektów,

- demontaż elementów istniejących dylatacji modułowych,

- zakup i montaż nowych elementów urządzeń dylatacyjnych,

- odtworzenie izolacji i warstw nawierzchni jezdni i chodników,

- prace wykończeniowe i towarzyszące,

- projekt i organizację ruchu drogowego na czas remontu,

- sprawowanie nadzoru autorskiego i geodezyjnego.

§ 2

Terminy realizacji przedmiotu umowy

Strony ustalają, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ………….……….., przy czym:

- przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji do uzgodnienia - do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ……………………...

- wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej - do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia …………………………….…

§ 3

Prawa i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Umowę wraz z załącznikami,

- Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z ewentualnymi zmianami lub odpowiedziami na pytania,

- Ofertę Wykonawcy,

- przepisy techniczno-budowlane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności,

- zalecenia Zamawiającego,

- uzgodnienia z Zamawiającym dokumentacji powstałej w wyniku prowadzenia prac.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- zgłoszenia robót do odbioru i dostarczenia na dzień odbioru dokumentacji powykonawczej,

- użycia materiałów zatwierdzonych przez Zamawiającego, posiadających stosowne certyfikaty i atesty, aprobaty/rekomendacje/krajowe oceny techniczne.

- oznakowania we własnym zakresie robót i ich zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami pod rygorem wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia,

- Opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu, jego realizacja i utrzymanie w trakcie prowadzonych prac, zorganizowanie oraz zabezpieczenie zaplecza robót oraz ochrona zieleni należy do Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty organizacji zaplecza, składowania materiałów (nowych i użytkowych), parkowania sprzętu, itp.

- Przekazanie terenu budowy będzie wymagało, staraniem i na koszt Wykonawcy, opracowania i uzgodnienia projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.

- Wykonawca we własnym zakresie przeszkoli zespół pracowników realizujących przedmiot umowy w zakresie przepisów BHP oraz w zakresie wymagań BHP i p. poż. określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż. i inny.

- Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawcę co do zakresu rzeczowego i jakości, jak za działania i zaniechania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców oraz zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którymi zawarto Umowę, ponosić będą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wypełnienie wszystkich zobowiązań, w tym za dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego każdemu z podwykonawców zaangażowanych przez któregokolwiek z nich, oraz będą solidarnymi wierzycielami Zamawiającego. Podmioty te powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym, który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę. Partner wiodący będzie reprezentował Wykonawcę wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz będzie upoważniony do otrzymywania od Zamawiającego wszelkich oświadczeń woli, informacji dla i w imieniu pozostałych podmiotów. Ponadto podmioty te zobowiązane są upoważnić Partnera wiodącego do wystawienie przez niego faktury Wykonawcy oraz do przyjęcie przez niego należności przypadających wszystkim wykonawcom z tytułu wykonywania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy. W innym przypadku Zamawiający jest również uprawniony do dokonywania płatności lub części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz wszystkich wykonawców.

- W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami powstałymi w wyniku prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca, jako posiadacz i wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z tą ustawą. Wszystkie odpady pochodzące z realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przekaże podmiotowi/podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie odbioru, zbierania bądź przetwarzania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. Koszty wywozu, składowania i utylizacji odpadów obciążają Wykonawcę. Wykonawcy i podwykonawcy, którzy w ramach wykonywania niniejszej umowy będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzenia robót, są zobowiązani do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udokumentować Zamawiającemu zagospodarowanie każdego odpadu.

- Zamawiający wymaga protokolarnego rozliczenia materiałów rozbiórkowych. Klasyfikacji materiałów rozbiórkowych (użytkowych i nieużytkowych) każdorazowo dokona przedstawiciel Zamawiającego. Materiały użytkowe Wykonawca jest zobowiązany odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiały nieużytkowe ze stali (złom) Wykonawca jest zobowiązany odwieść na wskazany przez Zamawiającego skład złomu. Materiały nieużytkowe ze stali pozostają własnością Zamawiającego. Transport ww. materiałów (użytkowych i nieużytkowych) przewidywany jest w granicach administracyjnych miasta Gdańska, staraniem i na koszt Wykonawcy. Pozostałe materiały nieużytkowe Wykonawca odwiezie do utylizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy polisy odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej), obejmującej szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy. Suma gwarancyjna nie będzie niższa niż 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych ) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- Zakres polisy ubezpieczeniowej powinien obejmować  odpowiedzialność za szkody:

- powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;

- powstałe w wyniku wadliwego wykonania prac lub usług (szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy) – do wysokości sumy gwarancyjnej;

- spowodowane przez podwykonawców – do wysokości sumy gwarancyjnej (jeśli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców);

- powstałe z tytułu czystych strat finansowych – dopuszczalny limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

- powstałe w przedmiocie obróbki, naprawy, wykonania podobnych czynności – do wysokości sumy gwarancyjnej;

- wyrządzone w instalacjach i urządzeniach wszelkiego rodzaju, w tym podziemnych i naziemnych – do wysokości sumy gwarancyjnej.

- Dopuszcza się posiadanie przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia dedykowanej do niniejszej Umowy.

- Ewentualne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej (w tym franszyzy lub udziały własne) w zawartych przez Wykonawcę polisach nie zwalniają go z odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu.

- Maksymalne stawki franszyzy redukcyjnej:

- dla szkód w mieniu – 2.000,00 zł,

- dla szkód na osobie – zniesiona,

- dla czystych strat finansowych – 10% odszkodowania min. 2.000,00 zł.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej) wraz z ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzeniem zapłaty składki ubezpieczeniowej do siedziby Zamawiającego w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej przed podpisaniem niniejszej Umowy oraz utrzymać ważność ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, jak również uzupełniać składkę w razie wypłaty z polisy.

- Jeżeli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść od minimalnych wymagań Zamawiającego lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zawartą umowę ubezpieczenia zmieni na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub warunków umowy ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia i obciążyć Wykonawcę zapłaconą przez siebie składką, wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku upływu ważności umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania poprzedniej polisy, kopię potwierdzoną z zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających ciągłość posiadania przedmiotowego ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki lub raty składki.

§ 4

Prawa i obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy terenu na którym będzie wykonywany przedmiot umowy na czas realizacji robót,

- pełnienia nadzoru inwestorskiego przez przedstawiciela Zamawiającego lub osobę wskazaną przez niego,

- przeprowadzenia odbioru i potwierdzenia protokołów odbioru wykonanych prac,

- terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy stanowi wartość umowną i wynosi:

- netto  - …………………………   zł

- podatek VAT  ……   %     -    ……………………………  zł

- brutto  - ………………………… zł

(słownie złotych brutto: …………..………………………….…………………..  zł).

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym (ryczałtowo – ilościowym), tj. sumą iloczynów stawek jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy i ilości faktycznie wykonanych robót.

- Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy 120 % szacunkowego wynagrodzenia brutto.

- W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy, obliczone zgodnie z ust. 2, miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 3, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do Umowy w oparciu o wyliczenia Wykonawcy zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego.

- Rozliczenie robót dodatkowych (o ile wystąpią) zaakceptowanych i zleconych przez Zamawiającego, nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o:

1) Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR) z zastosowaniem:

a) średnich wskaźników narzutów kosztorysowych,

b) średnich cen materiałów i sprzętu,

c) średnich stawek robocizny dla robót inżynieryjnych, określonych w ostatnim dostępnym kwartalnym informatorze cenowym ORGBUD-SERWIS lub Sekocenbud,

2) w przypadku braku norm – w oparciu o kalkulacje indywidualne uzgodnione z Zamawiającym z zastosowaniem:

a) średnich wskaźników narzutów kosztorysowych,

b) średnich cen materiałów i sprzętu,

c) średnich stawek robocizny dla robót inżynieryjnych, określonych w ostatnim dostępnym kwartalnym informatorze cenowym ORGBUD-SERWIS lub Sekocenbud,

3) do sporządzenia rozliczenia robót – kalkulacji, zastosowane powinny zostać kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów dla robót inżynieryjnych w ujęciu krajowym.

§ 6

Zapłata wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego nie częściej niż raz w miesiącu w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury (do 90% wartości przedmiotu umowy - ostateczne rozliczenie zostanie zrealizowanie po dokonaniu odbioru końcowego robót) wraz z potwierdzonym przez Zamawiającego protokołem komisyjnego odbioru robót oraz kompletem sprawdzonej przez inspektora nadzoru dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, a ponadto po przedłożeniu przez Wykonawcę kopii dowodów potwierdzających zapłatę Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych (z wyłączeniem Podwykonawców, którym Zamawiający płaci bezpośrednio) wymagalnego wynagrodzenia - zgodnie z postanowieniami zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oraz oryginałem oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o zakresie wykonanych robót i kwocie zapłaconego Podwykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania robót.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury odpowiednio w całości lub w części nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę żądanych dowodów.

- W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po złożeniu przez niego pisemnego oświadczenia, że przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nie zawierał żadnych umów z podwykonawcami.

- W przypadku powstania odpadów pochodzących z realizacji przedmiotu n/n umowy Wykonawca dołączy również do faktury karty przekazania odpadów, wypełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzające ich zagospodarowanie bądź utylizację.

- Należność dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy robót budowlanych zaakceptowanego przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszej umowie (na podstawie przepisów art. 464 PZP) płatna będzie do zaakceptowanej przez Zamawiającego kwoty bezpośrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku wystawionym przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonych i zaakceptowanych przez Wykonawcę, Wykonawca dołączy protokół odbioru wykonanych przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru Zamawiającego. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w tym trybie zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania do zapłaty jego wynagrodzenia za wykonane prace w wysokości zapłaconej kwoty.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku rozliczenia robót w ostatnim miesiącu roku, Wynagrodzenie Wykonawcy za miesiąc grudzień może zostać zapłacone w terminie do 24 grudnia danego roku.

- W razie zwłoki w zapłacie należności określonych w fakturze w terminie w niej określonym Wykonawca może wystąpić o zapłatę przez Zamawiającego ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie tej należności.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur w systemie KSeF na następujące dane:

Nabywca – sekcja Podmiot2 wg struktury KSeF, pole znacznikowe JST należy wpisać „1”

Gmina Miasta Gdańska

80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12

NIP: 5830011969

Odbiorca – sekcja Podmiot3 wg struktury KSeF, należy określić rolę jako „8”

Gdański Zarząd Dróg

80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 36

NIP: 5840900085

- Za prawidłowo wystawioną fakturę ustrukturyzowaną, zgodną pod względem merytorycznym i formalnym, uznaje się fakturę przesłaną do KSeF, która zawiera w szczególności kompletne i poprawne dane identyfikujące Podmiot3 oraz rolę Odbiorcy, w tym jego numer, nazwę, adres oraz numer umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Faktura ustrukturyzowana, która nie spełnia powyższych wymogów, nie będzie uznawana za prawidłową i nie stanowi podstawy do dokonania zapłaty. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia brakujących danych i wystawienia faktury korygującej w systemie KSeF. Wyjątkiem od powyższej zasady są tryby awarii oraz niedostępności KSeF, o których mowa w art. 106nda, 106nh, 106nf oraz 106ng ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”). Jednak, w takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z aktualnym wzorem (za wyjątkiem awarii całkowitej, o której mowa w art. 106ng ustawy o VAT), opatrzenia jej odpowiednim kodem QR (lub kodami). Do czasu dostarczenia Podmiotowi3 (Odbiorcy) prawidłowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF bieg terminu wymagalności należności z tej faktury nie rozpoczyna się.

- Wykonawca jest zobowiązany do wpisywania na fakturze nr PKWiU wykonanej usługi oraz numeru niniejszej Umowy.

- Zamawiający dokonuje płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o podatku od towarów i usług.

- Zapłata wynagrodzenia dokonywane będzie na rachunki bankowe związane z prowadzoną przez Wykonawcę lub Podwykonawcę działalnością gospodarczą. Rachunek ten musi być zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy  z dnia 11 marca 2018 r. o podatku od towarów i usług, tj. musi być ujawniony w prowadzonym przez KAS elektronicznym wykazie podmiotów , tzw. „Białej liście podatników VAT” chyba, że Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowiązek ujawnienia na tej liście.

- Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę rachunku bankowego innego, niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”. Taka okoliczność nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający, i w takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności.

- Zapłata przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT” zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokości zapłaconej kwoty.

§ 7

Podwykonawcy

- Strony ustalają, co następuje:

1) Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót:

……………………………………………………………………………… - wartość robót brutto: …................................zł.

2) Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót:

…………………………………………………………………………………- wartość robót brutto:  …................................zł.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ......................., na zasoby którego powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie.......................................................................................... . Stwierdzenie przez Zamawiającego braku realizacji powyższego zakresu przez podmiot trzeci, podczas realizacji umowy, może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje własne i ponosi pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Ograniczenie odpowiedzialności wynikające z art. 429 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

- Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników oraz innych osób, którymi się posługuje w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o nowych Podwykonawcach, którym zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Wprowadzenie Podwykonawcy wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, po złożeniu przez Wykonawcę stosownego wniosku.

- Do wniosku o wprowadzenie Podwykonawcy, Wykonawca załącza projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Umowa z Podwykonawcą podlega akceptacji przez Zamawiającego oraz powinna określać w szczególności szczegółowy zakres prac powierzonych Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, które ściśle odpowiadają zakresowi zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę od uprzedniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy.

  - przewidujących tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego za realizację tej umowy, które na skutek zatrzymania stawałoby się płatne w części zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

  - kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Postanowienia niniejszej umowy dotyczące umów o podwykonawstwo mają takie samo zastosowanie do umów o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami.

- W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się umieszczać następujące postanowienia:

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

  - przedmiotem umowy jest wyłącznie wykonanie robót, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca;

  - Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej umowy na tyle, na ile one odnoszą się do dostaw, robót budowlanych i usług, jakie mają zostać wykonane przez takiego Podwykonawcę;

  - okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

  - Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części dostaw, robót budowlanych ani usług;

  - prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez Wykonawcę umowy nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy;

  - Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i prawo żądania przedstawiania na każde wezwanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia, a także przedstawienia innych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego wymagane dokumenty, oświadczenia lub wyjaśnienia przedstawić.

  - zawierać zgodę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na przejęcie przez Zamawiającego zobowiązań i praw przysługujących Wykonawcy.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązująca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, szczegółowym określeniem przedmiotu i częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tym projekcie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dotyczącej dalszego Podwykonawcy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i wszystkich wymaganych dokumentów, nie wyrazi na piśmie zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Zamawiającego projektu umowy, który należy nadesłać za pośrednictwem poczty albo kuriera lub złożyć w siedzibie Zamawiającego (80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36).  Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, gdy umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SWZ, w niniejszej umowie lub dokumentach stanowiących jej integralną część lub nie zawiera wymaganych dokumentów, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku oraz zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy ma prawo złożenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w tych przypadkach, w których zgodnie z niniejszą umową ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń. Bieg terminu obowiązującego Zamawiającego rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Zamawiającego kompletnego egzemplarza poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, którą należy nadesłać za pośrednictwem poczty albo kuriera złożyć w siedzibie Zamawiającego (80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36). Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie podpisuje osoba prowadząca działalności gospodarczej.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w tej umowie jest dłuższy niż określony w ust. 10, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie podpisuje osoba prowadząca działalności gospodarczej.

- Procedurę opisaną w powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umów o podwykonawstwo.

- Każda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawcą, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez niego robót, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może zatem nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy (w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia) dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 i 2 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Tak samo jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy, tj. oświadczenia lub dokumenty służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe postanowienia umowne w tym zakresie stosuje się również wobec dalszych podwykonawców.

- Zatrudnienie podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcą, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez niego robót bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków umowy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca zlecając prace podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 ¹ Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

- Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót/usług lub dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego, przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące z tych zobowiązań.

- Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę w całości wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z zasadami rozliczenia opisanymi w § 5 umowy (za wyjątkiem tych, którym Zamawiający zgodnie z niniejszą umową płaci bezpośrednio).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą, w tym prawo do żądania do przedstawienia przez Wykonawcę kserokopii potwierdzonego dokumentu przelewu na kwotę należną podwykonawcom, a Wykonawca powinien uczynić zadość temu żądaniu w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania.

- Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że żaden z podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców w rozumieniu art. 647¹ § 3 Kc) nie wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionymi roszczeniami wypłaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialności solidarnej, ponoszonej przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą. Jeśli Wykonawca zaprzecza uprawnieniom podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i na skutek tych zapewnień Zamawiający odmówi zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany wziąć udział w toczącym się sporze i zwrócić Zamawiającemu wszelkie związane z nim koszty, jak również kwoty uiszczone na mocy orzeczenia sądowego.

- W przypadku uchylenia się odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlanie, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (kwotę główną) bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 60 / 72 / 84 miesięcy* (w zależności od oświadczenia Wykonawcy w Formularzu oferty) od daty odbioru ostatecznego robót na roboty polegające na naprawie, wymianie, uzupełnieniu elementów konstrukcji obiektu inżynierskiego oraz elementów wyposażenia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty na okres 60 / 72 / 84 miesięcy* (w zależności od oświadczenia Wykonawcy w Formularzu oferty) od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po upływie okresu gwarancji lub rękojmi, jeżeli wadę reklamował przed upływem tego terminu. Jeżeli w następstwie zgłoszonych przez Zamawiającego roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi Wykonawca dokonał naprawy, wymiany lub uzupełnienia elementów konstrukcji obiektu inżynierskiego oraz elementów wyposażenia, termin gwarancji biegnie na nowo - licząc od daty odebrania przez Zamawiającego tych prac, zgodnie z protokółem odbiorowym.

- Jeżeli Wykonawca, po zgłoszeniu przez Zamawiającego, nie usunie wad w terminie  ustalonym przez Zamawiającego , to Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze ich usunięcia na koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę. Ustalony przez Zamawiającego termin musi być realny i technicznie możliwy. Jednocześnie  Wykonawca przyjmuje na siebie  odpowiedzialność  z tytułu  gwarancji  jakości  i rękojmi, na warunkach określonych  w niniejszej Umowie oraz  w karcie gwarancyjnej za wykonane  przez podmiot trzeci  roboty i  użyte  do nich  materiały i urządzenia. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane przez potrącenie w pierwszej kolejności z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Szczegółowe warunki gwarancyjne zawarte są w karcie gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 4 do umowy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- W celu zagwarantowania należytego wykonania umowy Wykonawca składa na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 5% wartości umownej brutto, tj. ……………….. zł (słownie: ………………………………. zł) w postaci ……………………………………….

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pieniądzu Wykonawca dokona przelania kwoty zabezpieczenia na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (w przypadku wniesienia przez Wykonawcę  zabezpieczenia w tej formie) będą bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze  żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancja będzie ważna i wykonalna do czasu zwrotu „zabezpieczonej” kwoty. Treść wniesionej gwarancji będzie uprzednio zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % jego wartości,  tj. kwoty …………… zł, nastąpi w ciągu 30 dni  po dokonaniu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia i usunięciu ewentualnych usterek.

- Pozostała kwota ………… zł, stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia, będzie stanowić zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji i zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie czasu rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje uprawnienie Zamawiającego do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków, po powiadomieniu Wykonawcy, w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu lub po przedstawieniu żądania gwarantowi. Zamawiający ma prawo zaspokoić z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niezależnie od tego czy wynikają z Umowy, przepisów prawa oraz roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego przez Wykonawcę mogą być potrącone przez Zamawiającego kary umowne, określone w §10 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu  Umowy wynagrodzenie, o którym mowa  w § 5 ust.1 ulegnie zmianie, to wartość  zabezpieczenia, o którym mowa  w ust. 1 zostanie odpowiednio zmieniona. W przypadku zmiany wartości zabezpieczenia, kwotę  zabezpieczenia należytego  wykonania Umowy  wynikającą  ze zmiany  wysokości  wynagrodzenia, o którym mowa w  §5 ust.1  Umowy, Wykonawca  wniesie  w dniu w którym nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia. Koszt zmiany wartości zabezpieczenia będzie ponosić Wykonawca.

- Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 4 , przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie, tak aby utrzymać ważność tego zabezpieczenia przez cały okres trwania umowy aż do momentu:

  - podpisania przez obie strony protokołu odbioru ostatecznego stwierdzającego należyte wykonanie umowy (bez wad),

  - podpisania przez obie Strony dokumentu potwierdzającego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, na okres równy okresowi ich usunięcia przedłużony o 14 dni.

- Niewywiązanie się przez Wykonawcę z zobowiązania, o którym mowa w ust. 8,  stanowi nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę i upoważnia Zamawiającego do wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy lub gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub poręczenia wniesionego na zabezpieczenie.

- Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie rękojmi  oraz gwarancji wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbędny do ich usunięcia, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 5, przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem takich wad lub usterek.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego §5 ust. 1 umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wykonaniu kompletnej dokumentacji technicznej w terminie określonym w §2 pkt. 2 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego §5 ust. 1 umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu w wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

- za rozwiązanie lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 umowy,

- za nieprzedstawienie po upływie ważności umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kopii potwierdzonej z zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających ciągłość posiadania ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki lub raty składki – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

2. W związku z ustaleniami dotyczącymi podwykonawstwa oraz zatrudnienia pracowników Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

1)	za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, za wyjątkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, którym Zamawiający płaci bezpośrednio – w wysokości 15% wartości każdej niezapłaconej faktury, w każdym ujawnionym przypadku, w stosunku do każdego Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy;

2)	za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 3.000,00 zł za każde zdarzenie;

3)	za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany – w wysokości 500 zł za każdy dzień przekroczenia terminu, jednakże w jednym przypadku nie więcej niż 5000 zł zdarzenie;

4)	za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty – w wysokości 2.000,00 zł za każde zdarzenie;

5) 	jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał inny podmiot, niż Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca – w wysokości 5.000 zł każdorazowo - w przypadku stwierdzenia tego faktu;

6)  	w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane roboty – w wysokości 250,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę), przy czym kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za pogorszenie siedliska drzew, uszkodzenie lub zniszczenie zieleni i gleby oraz naruszenie zakazów obowiązujących w strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do zagospodarowania w formie zieleni, określonych w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, o których mowa w zarządzeniu  Nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia „Gdańskiej Kart Drzew”,  w następujących przypadkach i wysokościach:

1) 	za ulokowanie obiektów tymczasowych (np. biura, toalety itp.) w strefie ochrony drzewa (SOD):

a) 2000 zł za każde stwierdzenie naruszenia w strefie SOD,

b) 200 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu naruszenia, liczone dla każdego przypadku osobno;

2) 	za ulokowanie placów postojowych i składowisk materiałów budowlanych, kruszyw, gruntów i środków chemicznych w SOD:

a) 2000 zł za każde stwierdzenie naruszenia w strefie SOD,

b) 200 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu naruszenia, liczone dla każdego przypadku osobno;

3) 	za poruszanie się sprzętu, maszyn i pojazdów w SOD, bez odpowiedniego zabezpieczanie podłoża przed zagęszczaniem i ingerencją w systemy korzeniowe drzew:

a) 1000 zł za każde stwierdzenie naruszenia w strefie SOD,

b) 100 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu naruszenia (np. poprzez wykonanie tymczasowych dróg technologicznych), liczone dla każdego przypadku osobno;

4) 	za wysypywanie lub wylewanie odpadów powstających w procesie budowlanym, w tym płukanie i mycie maszyn i narzędzi w strefie SOD:

a) 2000 zł za każde stwierdzenie naruszenia w strefie SOD,

b) 200 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu naruszenia, liczone dla każdego przypadku osobno;

5)	za brak zabezpieczenia drzew zgodnego ze Standardem ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na terenie placu budowy:

a) 500 zł za każde stwierdzone niezabezpieczone drzewo,

b) 100 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu naruszenia, liczone dla każdego przypadku osobno;

6) 	za niewłaściwe zabezpieczenie drzew na placu budowy niezgodne ze Standardem ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym:

a) 300 zł za każde stwierdzenie niewłaściwego zabezpieczenia drzewa,

b) 100 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu naruszenia, liczone dla każdego przypadku osobno;

7) 	w przypadku uszkodzenia korzenia lub korzeni o średnicy powyżej 5 cm, Wykonawca ma obowiązek wykonania 2 badań specjalistycznych określających stabilność drzewa. Pierwsze badanie w terminie 7 dni od momentu stwierdzenia przypadku, drugie po upływie 2 lat. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu badań specjalistycznych określających stabilność drzewa - 200 zł;

8) 	wykonawca ma obowiązek wykonania zaleceń wynikających z wyników ww. badań w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zaleceń wynikających z wyników badan specjalistycznych określających stabilność drzewa - 200 zł;

9)	za każde uszkodzenie pnia lub gałęzi o średnicy powyżej 10 cm w miejscu uszkodzenia – 2000 zł;

10) 	za zmianę poziomu gruntu w SOD:

a) 1000 zł za każde stwierdzenie naruszenia w strefie SOD,

b) 100 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu naruszenia, liczone dla każdego przypadku osobno;

11)	za uszkodzenie korzeni w SOD:

a) 500 zł za każde uszkodzenie korzenia o średnicy w miejscu uszkodzenia od 2 do 5 cm,

b) 1000 zł za każde uszkodzenie korzenia o średnicy w miejscu uszkodzenia powyżej 5 cm.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego za poniesione szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót będących przedmiotem n/n Umowy, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, na co przez podpisanie Umowy Wykonawca wyraża zgodę.

6. Strony ustalają termin płatności nałożonej kary umownej na 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty dotyczącego nałożonej kary umownej.

7. Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych z tytułów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

§ 11

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, powtarzających się rażących zaniedbań w realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Przedstawicielstwo Stron

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą,  nadzorowania wykonania umowy w imieniu Zamawiającego oraz do odebrania  przedmiotu umowy od Wykonawcy w imieniu Zamawiającego jest:

………………………………………………………………………………………………………….

2.   Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest/są:

.....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

3. Każda ze Stron zobowiązuje się dokonać obowiązku informacyjnego wobec swoich przedstawicieli zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w tym poinformowania, że ich dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, adres miejsca pracy, uprawnienia zawodowe, zostały  przekazane drugiej stronie. Niezależnie od powyższego, każda ze stron zobowiązana jest zapewnić, by powierzone jej dane zostały zabezpieczone poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO. Przy zawarciu niniejszej Umowy, Zamawiający przekazuje Wykonawcy oświadczenie informacyjne (klauzulę informacyjną) z art. 14 RODO dla pracowników, wskazanych w ust. 2, stanowiące załącznik nr 5 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać tych pracowników z treścią oświadczenia informacyjnego niezwłocznie po udostępnieniu ich danych osobowych Zamawiającemu.

§ 13

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie, spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót. Wartość tych robót jest ujęta w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia, które wynikną w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 14

Zatrudnienie osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji umowy

            - Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji przedmiotu umowy, osoby określone w Załączniku nr 3 do umowy, wykonujące określone tam czynności. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.

            - Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy kierowników budowy oraz kierowników robót.

            - W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

3) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

            - W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO.

            - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 2 pkt. 6 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

            - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

            - Dane osobowe osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w załączniku Nr 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016; sprostowanie Dz.U.UE.L.2018.127.2 z 23.05.2018) w związku z koniecznością wykazania wywiązania się z obowiązków wynikających z art. 95 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych. Jako administrator tych danych osobowych Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Przy zawarciu niniejszej Umowy, Zamawiający przekazuje Wykonawcy oświadczenie informacyjne (klauzulę informacyjną) z art. 14 RODO dla pracowników Wykonawcy lub pracowników podwykonawcy Wykonawcy, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu. Oświadczenie informacyjne stanowi załącznik nr 5 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać tych pracowników z treścią oświadczenia informacyjnego niezwłocznie po udostępnieniu ich danych osobowych Zamawiającemu.

§ 15

Zmiany w umowie

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych, przewiduje również możliwość zmian w niniejszej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

1)  zmiany terminu określonego w §2 umowy:

  - wynikającej z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia w szczególności:

- klęsk żywiołowych

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną albo uniemożliwiających zachowanie reżimu technologicznego a także uniemożliwiających przeprowadzenie prób lub dokonywanie odbiorów;

  - będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w szczególności:

– wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

– konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej wykonania i odbioru robót lub Programie Zapewnienia Jakości;

  - z innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową które spowodowały niezawinione do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w lit. a, b, c  termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu  w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.

2)  zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

a)  spowodowanej w szczególności następującymi okolicznościami:

  - możliwością osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń;

  - możliwością osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia;

  - pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

  - pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów wykonania robót jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

  - koniecznością zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane  w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. , w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

  - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych za względu na zmiany obowiązującego prawa;

  - koniecznością rozszerzenia zakresu robót o wykonanie robót dodatkowych.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, ograniczenie lub zwiększenie zakresu robót objętych umową, zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy lub zmiana wynagrodzenia.

- poprzez zmianę osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub umowie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg polityki kadrowej Wykonawcy.

3) innych zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

  - siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ

  - zmianą obowiązującej stawki podatku VAT- zmiana stawki podatku VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy

  - zmianą przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstania obowiązku podatkowego itp.

  - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;

  - wprowadzeniem lub zmianą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw;

  - zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

- zmiana wynagrodzenia

  - w przypadku wystąpienia okoliczności  opisanych w § 5 ust. 4 i 5;

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2 litera a tiret 1, 4, 5 i 6 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót.

- Wszystkie postanowienia ustępu 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- Nie stanowi zmiany umowy:

    - zmiana danych związana z obsługa administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego),

    - zmiana danych teleadresowych.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, a w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – do przedłożenia szczegółowego sposobu wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie w tym wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej  w postaci aneksu.

§ 16

Ustalenia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy - Prawo budowlane oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze oraz Kodeksu cywilnego.

      - Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Kosztorys ofertowy

- Wykaz osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy

- Gwarancja Jakości na Wykonanie Roboty

- Oświadczenie informacyjne (klauzulę informacyjną) z art. 14 RODO dla pracowników Wykonawcy lub pracowników podwykonawcy Wykonawcy

- Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Zamawiający:                   			                                        Wykonawca:

Sygn. akt    /B/IM/2026                                                                                          Zał. nr 3 do umowy nr ……/B/IM/2026

z dnia …………………….

Wykaz osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wykonywane czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Sygn. akt    /B/IM/2026                                                                                        Zał. nr 4 do umowy nr     /B/IM/2026

z dnia …………………….

Gwarancja Jakości na Wykonanie Roboty

- Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji

Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady Robót, które wyjdą na jaw po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (od Uprawnionego z Gwarancji) – aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji. Odpowiedzialność Gwaranta za wady Robót obejmuje zarówno wady Robót, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora, lecz za które odpowiedzialność ponosi Gwarant. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad Robót, które zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad Robót w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub, gdy wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony w Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej.

- Termin obowiązywania Gwarancji

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora i kończy się po upływie 60 / 72 / 84 * (w zależności od oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym) miesięcy licząc od tej daty. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji  producenta.

- Procedura reklamacyjna

Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej wadzie Robót, która to wada wyszła na jaw po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty jej dostrzeżenia.

Informacja powinna mieć formę pisemną (list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru) oraz zawierać wykaz dostrzeżonych wad związanych z wykonanymi przez Gwaranta Robotami, zawierać termin i miejsce oględzin, nie krótszy jednakże niż 3 dni od daty otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawierać wskazany przez Uprawnionego z Gwarancji termin na usunięcie wad, który powinien być wskazany jako termin w dniach lub tygodniach od daty podpisania protokołu, o której mowa niżej. Istnienie wady stwierdza się protokólarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowiązek być obecnym przy spisywaniu protokołu.  W protokole odnotowany zostanie termin na usunięcie wad Robót przez Gwaranta liczony od daty podpisania protokołu. Ewentualny brak obecności Gwaranta przy spisywaniu protokołu Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Gwaranta, Gwarant upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnień z niniejszej Gwarancji powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia wad.

Jeśli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu, których, nie mógł być obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokołu, Uprawniony z Gwarancji ma prawo wyznaczyć nowy termin podpisania protokołu. Ponowny brak obecności Gwaranta z Jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokołu upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do wykonywania uprawnień jak wyżej, tj. do wykonywania uprawnień z Gwarancji w sposób, jakby Gwarant odmówił usunięcia wad.

Usunięcie wad Robót przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Inwestora w  terminie do 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez Gwaranta.

Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad, a z protokołu wynika, że są to wady, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania przez Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej), nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony usunąć wady na koszt i ryzyko Gwaranta.

Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony według swego wyboru do obniżenia ceny za Roboty w stosunku, w jakim wartość Inwestycji z wadami pozostaje do wartości Inwestycji bez wad lub od Umowy odstąpić bez konieczności wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunięcie.

Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z Gwarancji  wynikających z Umowy.

Sygn. akt    /B/IM/2026                                                                                        		 Zał. nr 5

do umowy nr     /B/IM/2026

z dnia …………………….

Klauzula informacyjna dla pracownika Wykonawcy wynikająca z art. 14 RODO

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), Gdański Zarząd Dróg informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg (dalej: GZD) z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 36;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod.gzd@gdansk.gda.pl;

3) celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja postanowień umowy na remont dylatacji modułowych 3-ch obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągu Trasy Sucharskiego w Gdańsku wraz z korektą niwelety jezdni na dojazdach i zjazdach z dnia…….. 2026 r.  zawartej pomiędzy GZD (lub wykonawcą GZD) i Pani/Pana pracodawcą, której zapisy obejmują m.in. konieczność wykazania wywiązania się z obowiązków odnoszących się do zatrudnienia Pani/Pana na podstawie umowy o pracę, co wynika z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych*; w której został Pan/Pani wskazany jako osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w imieniu Wykonawcą;** *niepotrzebne skreslić

4) podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4) GZD przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz informacji na temat zatrudnienia Pana/Pani przez Pani/Pana pracodawcę na podstawie umowy o pracę;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (m.in. sądy, prokuratura, policja) oraz podmioty świadczące usługi informatyczne i archiwizacyjne na rzecz GZD;

6) GZD nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy z dn. 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w zarządzeniu Dyrektora GZD w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w GZD.

Sygn. akt    /B/IM/2026                                                                                          Zał. nr 3 do umowy nr ……/B/IM/2026

z dnia …………………….

Wykaz osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wykonywane czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Sygn. akt    /B/IM/2026                                                                                        Zał. nr 4 do umowy nr     /B/IM/2026

z dnia …………………….

Gwarancja Jakości na Wykonanie Roboty

- Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji

Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady Robót, które wyjdą na jaw po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (od Uprawnionego z Gwarancji) – aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji. Odpowiedzialność Gwaranta za wady Robót obejmuje zarówno wady Robót, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora, lecz za które odpowiedzialność ponosi Gwarant. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad Robót, które zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad Robót w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub, gdy wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony w Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej.

- Termin obowiązywania Gwarancji

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora i kończy się po upływie 60 / 72 / 84 * (w zależności od oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym) miesięcy licząc od tej daty. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji  producenta.

- Procedura reklamacyjna

Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej wadzie Robót, która to wada wyszła na jaw po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty jej dostrzeżenia.

Informacja powinna mieć formę pisemną (list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru) oraz zawierać wykaz dostrzeżonych wad związanych z wykonanymi przez Gwaranta Robotami, zawierać termin i miejsce oględzin, nie krótszy jednakże niż 3 dni od daty otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawierać wskazany przez Uprawnionego z Gwarancji termin na usunięcie wad, który powinien być wskazany jako termin w dniach lub tygodniach od daty podpisania protokołu, o której mowa niżej. Istnienie wady stwierdza się protokólarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowiązek być obecnym przy spisywaniu protokołu.  W protokole odnotowany zostanie termin na usunięcie wad Robót przez Gwaranta liczony od daty podpisania protokołu. Ewentualny brak obecności Gwaranta przy spisywaniu protokołu Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Gwaranta, Gwarant upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnień z niniejszej Gwarancji powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia wad.

Jeśli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu, których, nie mógł być obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokołu, Uprawniony z Gwarancji ma prawo wyznaczyć nowy termin podpisania protokołu. Ponowny brak obecności Gwaranta z Jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokołu upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do wykonywania uprawnień jak wyżej, tj. do wykonywania uprawnień z Gwarancji w sposób, jakby Gwarant odmówił usunięcia wad.

Usunięcie wad Robót przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Inwestora w  terminie do 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez Gwaranta.

Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad, a z protokołu wynika, że są to wady, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania przez Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej), nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony usunąć wady na koszt i ryzyko Gwaranta.

Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony według swego wyboru do obniżenia ceny za Roboty w stosunku, w jakim wartość Inwestycji z wadami pozostaje do wartości Inwestycji bez wad lub od Umowy odstąpić bez konieczności wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunięcie.

Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z Gwarancji  wynikających z Umowy.

Sygn. akt    /B/IM/2026                                                                                        		 Zał. nr 5

do umowy nr     /B/IM/2026

z dnia …………………….

Klauzula informacyjna dla pracownika Wykonawcy wynikająca z art. 14 RODO

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), Gdański Zarząd Dróg informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg (dalej: GZD) z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 36;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod.gzd@gdansk.gda.pl;

3) celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja postanowień umowy na remont dylatacji modułowych 3-ch obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągu Trasy Sucharskiego w Gdańsku wraz z korektą niwelety jezdni na dojazdach i zjazdach z dnia…….. 2026 r.  zawartej pomiędzy GZD (lub wykonawcą GZD) i Pani/Pana pracodawcą, której zapisy obejmują m.in. konieczność wykazania wywiązania się z obowiązków odnoszących się do zatrudnienia Pani/Pana na podstawie umowy o pracę, co wynika z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych*; w której został Pan/Pani wskazany jako osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w imieniu Wykonawcą;** *niepotrzebne skreslić

4) podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4) GZD przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz informacji na temat zatrudnienia Pana/Pani przez Pani/Pana pracodawcę na podstawie umowy o pracę;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (m.in. sądy, prokuratura, policja) oraz podmioty świadczące usługi informatyczne i archiwizacyjne na rzecz GZD;

6) GZD nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy z dn. 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w zarządzeniu Dyrektora GZD w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w GZD.