Załącznik 1D do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA

NR:  ……………….….2026

na realizację zamówienia pn.:

- Remont dróg gminnych w Gminie Siepraw

- Część 2: Remont drogi gminnej 540302K (ul. Akacjowa) w Czechówce i Sieprawiu

Umowa została zawarta dnia .................... roku w Sieprawiu pomiędzy:

Gminą Siepraw

ul. Kawęciny 30

32-447 Siepraw,

NIP: 6811299390

REGON: 351555387

reprezentowaną przez Wójta Gminy - Tadeusza Pitalę,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Edyty Żądło

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………. z siedzibą / miejscem prowadzenia działalności ……………… ………………………………………… zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd ……………………………, … Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ……………………………/ CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: …………………………, REGON ……………………………,

reprezentowaną/reprezentowanym przez:

……………………………………………………,

……………………………………………………,

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca zwani są także odpowiednio „Stroną” lub łącznie „Stronami”

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia .....................................

§ 1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegające na wykonaniu Remont dróg gminnych w Gminie Siepraw Część 2: Remont drogi gminnej 540302K (ul. Akacjowa) w Czechówce i Sieprawiu na zasadach przewidzianych niniejszą Umową, zwanych dalej „Przedmiotem Umowy”, zgodnie z ofertą oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z:

- Dokumentacją projektową, sporządzoną dla robót objętych przedmiotem Umowy,

- STWiORB,

- z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami postępowania  oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot Umowy oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną.

§ 2.

Oświadczenia Stron

- Oświadczenia Zamawiającego:

- Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie przedmiotu niniejszej umowy,

- Zamawiający dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację niniejszej Umowy,

- Oświadczenia Wykonawcy:

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym realizowany będzie Przedmiot Umowy – inwestycja oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, SWZ oraz dokumentami zamówienia udostępnionymi przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia, i uznaje je za wystarczające do wykonania Przedmiotu Umowy, a tym samym nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń,

  - Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe oraz stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z  Umowy,

  - Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w realizacji Umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na prawidłowe wykonanie robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy,

  - Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wszczęcie takich postępowań.

§ 3.

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Wykonawcy i Zamawiającego.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie placu budowy protokołem w terminie do 3 dni od zawarcia umowy,

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej w 1 egz. (Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem),

- zapłata za wykonane i odebrane roboty,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- przeprowadzenie odbioru końcowego robót,

- przeprowadzenie odbiorów pogwarancyjnych,

- wykonywanie innych obowiązków wynikających z Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, ofertą, SWZ,  STWiORB i dokumentacją projektową, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, poleceniami Zamawiającego oraz przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Normami Polskimi oraz z zachowaniem najwyższej staranności;

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi,

- zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem odpowiedniej ilości sprzętu technicznego, potencjału ludzkiego oraz materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy,

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące prace na terenie budowy - Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz, w razie konieczności, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania w każdym czasie zmiany pracowników Wykonawcy, jeżeli swoim postępowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpiecznej lub zgodnej z Umową realizacji przedmiotu Umowy,

- nadzór nad personelem zaangażowanym w realizację przedmiotu umowy w zakresie porządku i dyscypliny pracy, w tym personelem podwykonawców jak również koordynowanie prac podwykonawców,

- zorganizowanie i kierowanie wykonaniem przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi Normami, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych wymaganych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników, w tym zaopatrzenie wszystkich pracowników Wykonawcy w identyfikatory lub odzież zaopatrzoną w logo firmy potwierdzające pracę na rzecz Wykonawcy oraz zapewnienie, że wszyscy pracownicy podwykonawcy będą posiadali oznaczenia pozwalające na zidentyfikowanie ich jako pracowników konkretnego podwykonawcy,

- niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego na piśmie o problemach lub okolicznościach oraz o zauważonych nieprawidłowościach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na wymaganą jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca obowiązany jest uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót i innych zagrożeniach mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg realizowanego przedsięwzięcia. W przypadku nie zachowania powyższego trybu Wykonawca nie może powoływać takich okoliczności, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów o gospodarce odpadami (w tym m. in. usuwanie odpadów z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów o ochronie środowiska i przyrody,

- niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia inwestycji;

- niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach lub wypadkach,

- przez cały okres realizacji umowy utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, ochrona mienia, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich,

- usuwanie ewentualnych awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, a po zakończeniu robót pozostawienie całego terenu budowy w stanie uporządkowanym tj. przywróconym do stanu pierwotnego, utrzymanie w czystości zaplecza budowy i dróg w jej rejonie, z których Wykonawca korzysta w celach transportu,

- w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji oraz do usunięcia szkód środowiskowych. W razie nie usunięcia szkód, o których mowa powyżej, Zamawiający może usunąć je we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- zapewnienie dojazdu i dostępu do sąsiednich nieruchomości, w tym zabezpieczenie przejść pieszymi ciągami komunikacyjnymi, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy w jakikolwiek sposób zakłóca bezproblemowy dojazd lub dostęp do nich,

- Wykonawca zobowiązuje się, iż z chwilą zakończenia robót a najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego usunie swoje urządzenia, obiekty, wyroby i pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy. W razie niedopełnienia powyższego obowiązku Zamawiający ma prawo wykonać te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- Wykonawca obowiązany jest realizować roboty z zachowaniem terminów wynikających z Umowy. Wykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy, mając na uwadze wymóg dochowania terminów umownych oraz należytej jakości przedmiotu umowy;

- wykonania robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- na żądanie Zamawiającego - zapewnienie odpowiedniego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz wymaganych materiałów - do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Koszt tych badań, realizowanych przez Wykonawcę, mieści się w cenie wynagrodzenia, o którym mowa § 9 ust. 1,

- niezwłoczne wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników albo osób trzecich oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,

- podjęcie na własną odpowiedzialność i na swój koszt, wszelkich środków zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, celem zabezpieczenia prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikania powodowania na nich jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody,

- terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialność za wszelkie szkody, których przyczyną będą wady przedmiotu umowy, a które ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności tytułem opłat i kar nałożonych przez stosowne organy administracji publicznej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności dotyczących standardów ochrony środowiska,

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dowód zawarcia wymaganych umów ubezpieczenia, o których mowa w §14. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z po wyższego obowiązku, Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z winy Wykonawcy,

- zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających, przed zgłoszeniem do odbioru oraz stosowanie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy,

- przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, szczególnie działań związanych z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej powodujących przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych dokonanie uzgodnień z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów oraz uzyskanie pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru na piśmie nie później niż 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa,

- Wykonawca od chwili przejęcia terenu robót aż do chwili jego oddania ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym, w związku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich. W szczególności Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód w tym w szczególności poprzez odpowiednią organizację robót, tymczasowe urządzenia zabezpieczające wraz z odpowiednim powiadomieniem zainteresowanych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest pokrywać wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem prac będących przedmiotem Umowy oraz zwolnić Zamawiającego z obowiązku jakichkolwiek świadczeń, w tym w szczególności odszkodowawczych, na rzecz osób trzecich, związanych z takimi działaniami Wykonawcy, za które ponosi on odpowiedzialność, za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób,

- Po przejęciu terenu budowy Wykonawca winien w szczególności:

    - zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót,

    - roboty organizować w sposób nienarażający osób na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności,

    - dbać o mienie znajdujące się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, a także należycie zabezpieczać wykonane już roboty aby zapobiec ich zniszczeniu lub uszkodzeniu,

    - prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania okolicznych obiektów,

    - w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe, oraz zapewnić, aby sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowodował zanieczyszczeń poza jego terenem,

    - zapewnić Zamawiającemu w każdym czasie swobodny dostęp do terenu budowy,

    - ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.

- w związku z prowadzeniem robót na terenie uzbrojonym:

    - Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi itp. oraz geodezyjnych znaków granicznych, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje,

    - Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania robót,

    - opłaty za nadzory obce, badania i protokoły z prób i badań ponosi Wykonawca.

    - Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji,

    - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, drenacji, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru,

    - Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem nadzoru (w przypadku zaistnienia w związku z realizacją przedmiotu umowy konieczności dokonania takich czynności),

    - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    - Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary,

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

§ 4.

Materiały, instalacje i urządzenia.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku nabywania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń do wykonania niniejszej umowy, że nie będzie zawierał umów z zastrzeżeniem własności przedmiotu tych umów na rzecz osób trzecich. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów lub urządzeń dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 3 (certyfikat lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zastosowania niewłaściwych materiałów, zwłaszcza niespełniających wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz niezaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Materiały oraz urządzenia wykorzystane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w szczególności:

- odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawą z dnia 13 kwietnia 2016r., o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 568), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej,

- posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

- być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonaniu robót budowlanych,

- być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

- Jeżeli Zamawiający zażąda wykonania dodatkowego badania jakości robót wykonanych lub jakości wbudowanych materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań.

- Jeżeli wyniki dodatkowych badań wykażą, że: materiały, urządzenia bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiORB lub odpowiednimi normami lub nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:

- usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 3 powyżej z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

- ponownego wykonania robót, jeśli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań dokumentacji projektowej lub STWiOR lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w przypadku wcześniejszej wypłaty całego należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty związane z wykonaniem zastępczym.

- Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 3, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- Wykonawca, zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 3, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wszystkie koszty związane z czynnościami wskazanymi w ust. 9 powyżej obciążają Wykonawcę.

- W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z ust. 3 powyżej, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.

- Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i urządzeń musi uzyskać akceptację Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie kartą zatwierdzenia materiałów i urządzeń do wbudowania / montażu przedkładając dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych lub ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku lub dokumentacją przetargową oraz przedkładając na żądanie próbki.

- W przypadku gdy Zamawiający ma wątpliwości co do treści dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w ust.12, może zażądać od Wykonawcy przedłożenie dokumentacji niezbędnej do wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami.

§ 5.

Termin wykonania robót

- Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, wynosi 3 dni od daty zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do 45 dni od zawarcia umowy.

- Za termin zakończenia realizacji umowy uznaje się datę skutecznego zgłoszenia do odbioru końcowego.

§ 6.

Kierowanie robotami budowlanymi

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie: …………. adres: ………………. telefon: …………… posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………..

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ……………….. adres: ………………………., telefon: …………………….. posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………………………..

- Kierownik budowy i Inspektor nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524).

- Osoba wymieniona w ust. 1 nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innej osoby niż wskazane w ust. 2 Wykonawcy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytułu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, w wypadkach, gdy działania bądź zaniechania tej osoby uniemożliwiają lub stanowią zagrożenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także w razie nierzetelnego wykonywania obowiązków przez powyższą osobę. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany kierownika/ kierowników oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 5 dni przedstawia osobę zamienną w miejsce poprzedniego kierownika posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji.

            - W przypadku, gdyby Wykonawca (Kierownik budowy) nie zgadzał się z decyzją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, będzie miał on prawo zwrócić się w kwestii spornej do Zamawiającego w celu osiągnięcia porozumienia. Decyzja Zamawiającego jest wiążąca dla Wykonawcy.

            - Niezależnie od przebiegu samej procedury rozwiązywania takiego sporu pomiędzy Stronami, Wykonawca zobowiązuje się kontynuować prace budowlane zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co jednak w niczym nie ogranicza przysługujących mu praw.

§ 7.

Pracownicy Wykonawcy

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524).

- W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Przed przystąpieniem do realizacji robót, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca złożą Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności; dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z informacjami, o których mowa w art. 438 ustawy Pzp. Oświadczenia, o których mowa powyżej winny być składane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem konkretnego pracownika/pracowników do wykonywania pracy.

- W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1)  	oświadczenie zatrudnionego pracownika,

2) 	oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) 	poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) 	innych dokumentów w tym:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

Wskazane w pkt 1) - 4) oświadczenia i dokumenty będą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Pozostałe dane, które nie są niezbędne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zostać zanonimizowane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W przypadku ujawnienia w toku kontroli większej ilości wykonujących czynności wskazane w ust. 1 aniżeli ilość wskazana w oświadczeniu składanym na podstawie ust. 3, wszystkie niezgłoszone osoby zostaną potraktowane jako niezgłoszeni podwykonawcy.

§ 8.

Podwykonawcy

- Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, wykona Przedmiot Umowy przy udziale niżej wymienionych podwykonawców następujące roboty:

…………………………………………          -            ………………………………………………

(rodzaj robót) 	 	 	 	                    (nazwa podwykonawcy)

Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą dotyczącej wykonywania robót budowlanych objętych Umową lub ich części wymagana jest zgoda Zamawiającego, również w stosunku do zakresu robót lub podwykonawcy/podwykonawców wskazanych w ust. 1 powyżej. Zamawiający może uzależnić swoją zgodę na powyższe od spełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę określonych wymogów, w szczególności w zakresie dysponowania odpowiednich sprzętem, bądź wykwalifikowanym personelem.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SWZ. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentację, zakresu powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Dodatkowo, Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami:

  - umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności wskazane w §7 ust. 1, będą zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,

  - umowy z podwykonawcami muszą  zawierać zapis, zgodnie, z którym podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentów i oświadczeń wskazanych w §7 ust. 4 pkt 1) – 4), potwierdzających fakt zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w §7 ust. 1,

  - umowy z podwykonawcami muszą  zawierać postanowienia dotyczące zakresu robót budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz termin wykonania zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z zastrzeżeniem, że termin ten nie może przekroczyć terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z zastrzeżeniem, że termin ten nie może przypadać później aniżeli płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, za realizację tego samego elementu/części Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że termin nie może być dłuższy niż  21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

  - umowa z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) musi wskazywać wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest kosztorysowe, zastrzega się, iż wysokość wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie elementu/części robót nie może przekraczać wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie tego elementu/części robót określonego w kosztorysie Wykonawcy,

  - zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może być procentowo większe niż określone w umowie z Wykonawcą i powinno się odnosić tylko do tej części/ zakresu roboty, dostawy lub usługi wykonywanej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

  - umowy z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) muszą przewidywać obowiązek zachowania formy pisemnej wszelkich dokonywanych zmian postanowień umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz obowiązek przekazania Zamawiającemu do akceptacji wszelkich zmian tych umów,

  - umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy,

  - projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)  której przedmiotem są roboty budowlane, nie może w szczególności zawierać postanowień:

  - umożliwiających potrącanie z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty budowlane kwoty na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub w celu utworzenia kaucji gwarancyjnej,

  - umożliwiających wniesienie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo po terminie jej zawarcia przez strony – jeżeli zapisy umowy przewidują wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo,

  - umożliwiających obniżenie wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tytułem skonta za dokonanie wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

  - umożliwiających Wykonawcy na etapie realizacji i rozliczeń, obniżanie cen jednostkowych wskazanych w umowie o podwykonawstwo lub wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu np.: kosztów obsługi inwestycji lub kosztów budowy lub ubezpieczenia budowy lub umożliwiających inne potrącenia wierzytelności tytułem rozliczeń między tymi podmiotami, w związku z realizacją tej umowy (bez zachowania formy pisemnej zmiany umowy),

  - umożliwiających wzajemne rozliczenie między Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, oświadczeniem o potrąceniu (kompensacie), wzajemnych należności i zobowiązań niewynikających z realizacji zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, zgłoszonej w związku z realizacją niniejszej Umowy,

  - uzależniających odbiór robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od odbioru tych robót i dokonania odbioru tych robót przez ustanowionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego,

  - uzależniających otrzymanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od dokonania zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,

  - umożliwiających Wykonawcy potrącanie swoich roszczeń względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo;

- Zamawiający w terminie 5 dni zgłasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań określonych w umowie,  dokumentach zamówienia w tym w SWZ w szczególności gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 powyżej, zawiera postanowienia sprzeczne z wymogami zawartymi  w ust. 7  powyżej.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 5 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 5 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji  warunków zamówieniu, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. W przypadku określonym w zdaniu pierwszym,  jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w art. 464 ust. 2 Pzp (ust. 6), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 6 -11  stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł, przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminie 30 dni od wystąpienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do Zamawiającego z umotywowanym i udokumentowanym żądaniem zapłaty. Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wcześniej niż po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego odbioru robót, objętych żądaniem bezpośredniej zapłaty, przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15 poniżej.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w pisemnych uwag w terminie 5 dni od dnia doręczenia tej informacji, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o której mowa w ust. 14. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazany w Umowie musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 5.

- Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania lub uchybienia każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania, zaniechania lub uchybienia Wykonawcy.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 11 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawia Zamawiającemu, dokumenty, oświadczenia lub wyjaśnienia dotyczące realizacji umowy o podwykonawstwo.

- Zakazuje się dokonywania wzajemnych potrąceń należności pomiędzy Wykonawcą i jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikających z roszczeń innych aniżeli związane z realizacją niniejszej umowy.

- Podwykonawcy, dalsi podwykonawcy nie mogą przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem zgody Zamawiającego na zwarcie z podwykonawcą ( dalszym podwykonawcą) umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy ( dalszego podwykonawcy ) jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z umową, przepisami prawa, dokumentacją techniczną.

§ 9.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto ______________ PLN, (słownie złotych: ______________________) , w tym  __ % podatek VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone na podstawie Oferty i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu zamówienia oraz zawiera ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 5 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem, że może ulec zmianie w przypadkach przewidzianych umową lub przepisami prawa.  Dokumenty przywołane w ust. 3 stanowiły wyłącznie materiał pomocniczy do ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone na podstawie Oferty i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz zawiera ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Zamawiający przewiduje zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto będzie podlegać zmianie o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku na stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego.

§ 10.

Warunki płatności

- Wynagrodzenie w całości zostanie wypłacone Wykonawcy po wykonaniu przez niego prac będących przedmiotem Umowy.

- Podstawą wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie  protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad wraz z załącznikami, o których mowa w §11 ust. 4 niniejszej umowy.

- Kwota wynagrodzenia podana na fakturze nie może przekroczyć wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1.

- Wynagrodzenie zostanie uregulowane w terminie do  30 dni od daty  przesłania prawidłowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej (za datę otrzymania e-Faktury w KSeF przyjmuje się datę nadania numeru KSeF) wraz z protokołem odbioru robót, a w przypadku realizacji Przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców i dalszych podwykonawców także po dostarczeniu dokumentów, o których mowa w ust. 6.

- Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Integralnymi załącznikami do faktury wystawionej przez Wykonawcę winny być następujące dokumenty:

- protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Strony umowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których nie poinformował Zamawiającego,

- w przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców:

- dokument potwierdzający, że Wykonawca dokonał zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy,

- oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał należne mu wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy o podwykonawstwo, lub

- w przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców wykazanych w ofercie:

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których poinformował  Zamawiającego w swojej ofercie,

- pisemne oświadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako podwykonawca, że faktycznie nie wykonywał zakresu robót wykazanego w ofercie Wykonawcy, podlegających wykonaniu przez podwykonawcę oraz oświadczenie, że w związku z tym nie wnosi roszczeń o żadne wynagrodzenie z tytułu podwykonawstwa.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów.

- Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania wszystkich faktur, w tym również faktur korygujących, wyłącznie w formie faktury ustrukturyzowanej przesyłanej za pośrednictwem KSeF, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa, na następujących zasadach:

- Faktura ustrukturyzowana powinna zawierać następujące elementy:

  - Nabywca:

(w KSeF występujący w pozycji PODMIOT_2)

Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, NIP 681-12-99-390

  - Odbiorca faktury:

w KSeF występujący w pozycji Podmiot Inny [PODMIOT3] – ze wskazaniem Roli: JST-odbiorca)

Urząd Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, NIP 681-20-53-946

  - Wskazanie numeru umowy, której faktura dotyczy poprzez wypełnienie pola „Warunki Transakcji” z zaznaczeniem pozycji „Tak” oraz Pole „Umowa” z zaznaczeniem pozycji „Tak” i uzupełnieniem jej według następujących wytycznych:

- Data umowy

- Numer umowy

- Postanowienia pkt 1 stosuje się odpowiednio do faktur lub faktur ustrukturyzowanych wystawianych w okresie awarii, o której mowa 106ne ust. 1 lub ust. 3 ustawy o VAT, zastosowania trybu offline24, o którym mowa w art. 106nda ustawy o VAT, lub okresu niedostępności KSeF, o którym mowa w art. 106ne ust. 4 ustawy o VAT, z zastrzeżeniem, że:

- w przypadku faktury wystawionej w trybie offline24 (art. 106nda ustawy o VAT) – za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostępności KSeF (art. 106nh ustawy o VAT) – za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF (art. 106nf ust. 1 ustawy o VAT) – za termin otrzymania faktury uznaje się datę jej faktycznego otrzymania przez nabywcę. W przypadku, gdy data otrzymania faktury, o której mowa powyżej jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, za datę otrzymania tej faktury przez nabywcę uznaje się datę przydzielenia tego numeru w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng ustawy o VAT) – za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego w sposób z nim uzgodniony.

- W przypadku faktur, o których mowa w pkt 2, za początek biegu terminu płatności Strony uznają:

- w przypadku faktury wystawionej w trybie offline24 – termin płatności biegnie od daty przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostępności KSeF – termin płatności biegnie od daty przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF – termin płatności biegnie od daty jej faktycznego otrzymania przez nabywcę. W przypadku, gdy data otrzymania faktury, o której mowa powyżej jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, termin ten biegnie od daty przydzielenia tego numeru w KSeF.

- w przypadku faktury wystawionej w okresie całkowitej awarii KSeF – termin płatności biegnie od daty faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego w sposób z nim uzgodniony.

- W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 3 c), czyli wystąpienia awarii KSeF, o której mowa w art. 106ne ust. 1 ustawy o VAT faktury mogą być doręczane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej gmina@siepraw.pl  przed wysłaniem do KSeF.

- W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 3 lit. d), czyli wystąpienia całkowitej awarii KSeF, o której mowa w art. 106ne ust. 3 ustawy o VAT faktury powinny być doręczane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej gmina@siepraw.pl

- Zamawiający, wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy o VAT wynikających z braku działania KSeF lub w sytuacjach wynikających z przepisów prawa, dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

- w formie papierowej – za pośrednictwem Dziennika Podawczego Urzędu Gminy Siepraw;

- w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF),

- elektronicznej, na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy oraz po uprzednim obustronnym podpisaniu oświadczenia stanowiącego jego integralną część (Zamawiający wyraża bowiem zgodę na przesyłanie faktur ustrukturyzowanych w postaci elektronicznej zgodnie z art. 106gb ust. 5 ustawy o VAT).

W przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie, po ustaleniu między stronami formy faktury, faktura powinna zostać wystawiona zgodnie z następującymi danymi:

NABYWCA:

Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, NIP 681-12-99-390

ODBIORCA:

Urząd Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, NIP 681-20-53-946

- W sytuacjach wskazanych w ust. 12 Wykonawca może wybrać wyłącznie jedną formę składania faktur stosując ją konsekwentnie w czasie realizacji umowy niezależnie od liczby wystawianych faktur i dokonanych płatności. W przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur w wybranej formie, możliwe jest przesłanie faktury    w innej formie, w tym papierowej, pod warunkiem poinformowania o tym Zamawiającego

- Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który umożliwia techniczne przesłanie faktur do KSeF, jest: 6811299390. Wykonawca może korzystać z tego kanału wyłącznie jako pośrednika w przekazaniu faktury do KSeF; samo przesłanie faktury przez PEF nie zastępuje obowiązku wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF.

- Zamawiający prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Właściwą dla Gminy Siepraw PEF jest Broker PEF Infinite dostępny pod adresem: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl (Broker Infinite).

- Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy: …………………………..

- Wykonawca oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego i zobowiązuje się do jego utrzymania oraz wykazania w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o VAT (tzw. Biała lista podatników VAT), nie krócej niż do chwili dokonania rozliczeń z Zamawiającym wynikających z Umowy.

- Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

§ 11.

Odbiór końcowy

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Umowy pisemnie, poprzez złożenie zawiadomienia na dzienniku podawczym Zamawiającego dotyczącego wyznaczenia terminu przystąpienia do odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu Umowy do 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Odbiór końcowy przedmiotu Umowy dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami wraz z adnotacją o wbudowaniu materiałów na przedmiotowej budowie,

- kosztorys powykonawczy,

- oświadczenie kierownika budowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady istotne polegające na niezgodności przedmiotu umowy z dokumentacją techniczną lub zasadami wiedzy technicznej lub inne wady istotne powodujące, że przedmiot umowy nie będzie nadawał się do użytkowania, to Zamawiający odmawia odbioru i Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki,

2)  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad, obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku.

- Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru w tym opis zdarzeń stanowiących podstawę do obciążenia Wykonawcy karami umownym oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub odbiorze pogwarancyjnym rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w §17 ust. 2.

- Strony ustalają, że odbiór pogwarancyjny nastąpi nie później niż w terminie 5  dni roboczych od dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie odbioru pogwarancyjnego pisemnie lub pismem przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy przy udziale upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

§ 12.

Gwarancja jakości, rękojmia  za wady

- Wykonawca udziela Zamawiającemu:

    - …….. lat gwarancji i

    - 5 lat rękojmi

na wykonane roboty, wbudowane urządzenia i materiały, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez wad. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielonych przez poszczególnych producentów materiałów i urządzeń.

- Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg w następnym dniu po dacie odbioru końcowego i przejęcia całości prac objętych przedmiotem umowy przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji jakości na zasadach określonych w niniejszej umowie, dokumentach  gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca będzie realizował obowiązki gwarancyjne na zasadach określonych w umowie.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także: po okresie określonym w ust. 1 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem lub e-mail) powiadomienia przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający określi dłuższy termin.

- Dla wad usuniętych w okresie gwarancji i rękojmi termin gwarancji i rękojmi dla tego zakresu robót biegnie od nowa.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 20 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia w razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w czasie obowiązywania gwarancji:

  - w przypadku, gdy wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego terminu będzie uprawniony do ich usunięcia przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, a w przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do ich usunięcia przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - w każdym przypadku, gdy w okresie gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy, dwukrotnie wystąpi wada tego samego elementu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do wprowadzenia w uzgodnionym obustronnie terminie zmian i dokonania naprawy przedmiotu umowy w sposób, który wyeliminuje występowanie uszkodzeń w przyszłości. Termin wprowadzenia tych zmian i dokonania tych napraw nie może być dłuższy niż 30 dni i nie powinien zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu przedmiotu umowy,

  - W każdym z przypadków o których mowa w ust. 9 pkt. 1 - 3 okres gwarancji należytego wykonania umowy biegnie na nowo,

  - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności. Niezawiadomienie w terminie Zamawiającego o wyżej wymienionych zdarzeniach może skutkować, zależnie od woli Zamawiającego, przepadkiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 13.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto podanego w Ofercie Wykonawcy  tj. kwotę __ PLN (słownie złotych: _________________).

- W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie _____________________.

Uwaga: Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w §13 ust. 1 wzoru umowy w wysokości tam określonej. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

  - 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub potwierdzenia zrealizowania innych warunków określonych w protokole odbioru końcowego;

  - 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości;

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi lub okresu gwarancji jakości lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat (60 miesięcy) z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy obowiązywania zabezpieczenia. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wypłata taka następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, jednakże nie później niż 15 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

- Wniesione zabezpieczenie może być użyte w szczególności na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania umowy, a zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, zwrotu wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcom, z tytułu nienależytego wykonania obowiązków wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady, w celu uzyskania zapłaty naliczonych wykonawcy kar umownych o ile nie zostaną one zaspokojone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub na pierwsze wezwanie Zamawiającego.

# § 14.

# Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę co najmniej równą kwocie brutto wynagrodzenia, określonego w ofercie.

- Wykonawca dostarczył Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wskazane w ust. 1.

- W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy.

§ 15.

Kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 356zł za każdy dzień zwłoki. Przez zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy rozumie się niedotrzymanie terminu końcowego wykonania Umowy  wskazanego w §5 ust. 2 Umowy, w następstwie okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze w okresie gwarancji (za zwłokę rozumienie się niedochowanie gwarantowanego gwarancją terminu usunięcia wad) - w wysokości równowartości 356zł, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami §12 lub udzielonej gwarancji,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - w wysokości 356zł, za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni,

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20000zł,

- jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub podmiot inny niż podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaakceptowany i skierowany do wykonywania robót zgodnie z procedurą określoną w §8 - karę umowną w wysokości 1500zł za każdy taki przypadek,

- w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w §14 ust. 2 w wysokości 1500zł, za każdy przypadek naruszenia,

- w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 100zł, za każdy dzień, który upłynie pomiędzy dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem płatności na rzecz Wykonawcy, z której potrącona zostanie należność bezpośrednio wypłacona,

- w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 356zł, za każdy dzień, który upłynie pomiędzy terminem płatności określonym w umowach podwykonawczych a faktycznym dokonaniem płatności przez Wykonawcę,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymagań wskazanych w §8 ust. 6, ust. 7, ust. 8 i ust. 12 - w wysokości 356zł, za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §7 ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 500zł za każdy przypadek naruszenia tych obowiązków. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §7 ust. 1 czynności.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20000zł. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w §16 ust. 1.

- Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - 3) i pkt. 5) mogą być potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt. 4), płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o ich naliczeniu przez Zamawiającego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakich Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, z tytułu naruszeń opisanych ust. 1 pkt. 1) - 3) oraz pkt. 5) wynosi 5% kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1. W sytuacji kiedy kary umowne naliczone z tytułu naruszeń osiągną limit wskazany w zdaniu pierwszym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy, z zachowaniem prawa do dochodzenia naliczonych kar umownych oraz naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych.

§ 16.

Odstąpienie od umowy

            - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu jednej lub kilku z poniżej wymienionych okoliczności:

- Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w §5 ust. 1,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni,

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuścił do rozpoczęcia wykonywania Umowy przez podwykonawców, w stosunku do których nie został wyczerpany tryb akceptacji umowy o podwykonawstwo, przewidziany w §8,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy,

- zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2)  ustawy Pzp. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 456 ust.1 pkt. 2) lit a ustawy PZP Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,

- Wykonawca realizuje roboty objęte przedmiotem Umowy w sposób wadliwy lub w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną inwestycji, wskazaniami Zamawiającego lub Umową,

- Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszył obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §7 ust 1,

- Wykonawca dwukrotnie naruszył obowiązki wskazane w §14 ust.1 lub ust. 3 lub dwukrotnie przedłożył dokument ubezpieczenia nieodpowiadający wymogom wskazanym w §14 ust.2;

- Wykonawca nie stosuje się do postanowień §8 w zakresie dopełnienia obowiązków dotyczących zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia,

- Zamawiający będzie zobowiązany do wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy lub usługi lub jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie do dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy

- Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń;

- łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnęła równowartość 5% kwoty brutto wskazanej w §9 ust. 1.

- w innym  przypadku przewidzianym umową lub przepisami prawa.

- Odstąpienie od umowy wywołuje skutki od dnia przekazania do wiadomości Wykonawcy oświadczenia złożonego przez Zamawiającego. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych.

- Odstąpienie od umowy dotyczyć całej umowy lub jej części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych  Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - W terminie do 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 5 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w §10,

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy, określonych w ust. 5 pkt. 2), w terminie do 5 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, o ile są one niezbędne do dalszego prowadzenia robot, zostały zakupione przed odstąpieniem od umowy, Wykonawca przedstawi stosowne dowody zakupu, spełniają wymagania określone w umowie,

  - przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 5 dni od daty dokonania odbioru robót po odstąpieniu.

§ 17.

Zmiana umowy

  - Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w treści umowy:

  - W zakresie terminu wykonania w przypadku :

    - wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu  umowy,

    - wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują  lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego,

    - aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń),

    - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

    - wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów,

    - konieczność wykonania  prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,

    - następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub inne przeszkody leżące po stronie Zamawiającego, o liczbę dni odpowiadającą odpowiednio liczbie dni opóźnień/utrudnień/zawieszenia/innych przeszkód w realizacji robót spowodowanych działaniami lub zaniechaniem Zamawiającego,

    - zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom w uzasadnionych przypadkach, wymuszonych okolicznościami, które nie wynikają z przyczyn zależnych od  Wykonawcy, pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł w specyfikacji warunków zamówienia, że dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom,

    - wystąpienie siły wyższej*,

    - nieprzekazania przez zamawiającego placu budowy w terminie kreślonym w umowie,

    - niezawinionego przez wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót,

    - potrzebą usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w Dokumentacji technicznej o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni oczekiwania na usunięcie sprzeczności/wad,

    - wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę).

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania uzasadniających taką zmianę okoliczności.

* Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu  należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

  - W zakresie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót:

    - zaistnieje możliwość dokonania uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów/warunków eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

    - wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,

    - wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

    - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub błędy projektowe,

    - wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

    - zaprzestania produkcji materiałów budowalnych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy

    - wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

1.3.   W zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku:

- ustawowej zmiana stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT wynikająca ze zmiany, a co za tym idzie kwota wynagrodzenia brutto,

  - W zakresie zamiany postanowienia określonego w §8 umowy poprzez powierzenie wykonania części robót Podwykonawcy lub wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy, pod warunkiem, że:

    - udział Podwykonawcy jest konieczny dla prawidłowej lub terminowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie takiej konieczności;

    - Wykonawca wskaże dokładną nazwę i adres Podwykonawcy, a także zakres zamówienia, który zamierza mu powierzyć;

    - Zamawiający nie zastrzegł, że dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom;

    - zastosowanie będą miały wszystkie zapisy zawarte w niniejszej umowie odnoszące się do Podwykonawców.

  - zmianę albo rezygnację z podwykonawcy w przypadku;

- gdy uprzednio zgłoszony przez Wykonawcę podwykonawca nie wyraża zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, nie wykonuje obowiązków lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy o podwykonawstwo, realizuje roboty nieterminowo lub z naruszeniem z zasad sztuki budowlanej. W przypadku, gdy podwykonawca wykonał część robót, Wykonawca musi udokumentować, że zapłacił podwykonawcy za wykonane przez niego roboty.

  - W zakresie zmiany kierownika budowy bądź inspektora nadzoru w przypadku

      - śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy,  kierowników robót lub inspektora nadzoru,

      - zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

  - Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz w art. 455 ust 2. ustawy Pzp.

  - Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:

  - Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub zapewnią wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z celem, jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

  - Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub zapewnią wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z celem jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

  - Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży:

- opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

- szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Umowy oraz

- szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, w przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 1.4. szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa nie była możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert.

- pisemne uzasadnienie braku możliwości przewidzenia zmian okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do Umowy na wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1).

  - Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, (w zależności od przypadku) w terminie 5 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4.

  - W przypadku upływu terminu podanego w ust. 6, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.

  - Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 6-7.

  - W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem.

  - Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w §9 ust. 1, zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:

  - jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w §9 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem Umowy,

  - jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem robót, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1.2. oraz pkt. 3), kwota, o której mowa w §9 ust. 1 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót na zasadach określonych w pkt 1), a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych lub zastępczych przy zastosowaniu postanowień pkt 3),

  - jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami  Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z §9 ust. 2 oraz cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Każda zmiana Umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być dokonana poprzez podpisanie Aneksu.

- Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 13 jest nieważna.

§ 18.

Sposób komunikowania się Stron

- W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem (o ile dotyczy) na adresy:

- dla Zamawiającego:

- adres do korespondencji pocztowej: ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw,

- e-mail: ………………………………………..

- faks: ………………………………………….

- dla Wykonawcy:

- adres dla korespondencji pocztowej: ……………………………………….,

- e-mail: ………………………………………..

- faks : …………………………………………

- Dla skuteczności doręczenia oświadczeń w sposób określony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie potwierdzenia ich odbioru

- W przypadku zmiany adresów określonych w ust. 1 strony zobowiązane są informować się wzajemnie podając nowy adres do korespondencji elektronicznej.

- Nie dochowanie obowiązku określonego w ust. 3 powoduje, że wysyłanie korespondencji, w tym oświadczeń, na adres określony w ust. 1 jest skuteczne.

§ 19.

Postanowienia końcowe

            - W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

            - Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

            - Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

            - Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY: 				WYKONAWCA:

Rachunek musi znajdować się na tzw. białej liście” tj. rachunek, który został zgłoszony do wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U 2020 poz. 106