PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR …………/……….

Utrzymanie zieleni drogowej w pasach drogowych dróg powiatowych – Część nr …

[…] ODM w Białymstoku    […] ODM w Michałowie    […] ODM w Surażu

zawarta w dniu ……………… r., w Białymstoku, pomiędzy:

Powiatem Białostockim - Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, NIP 9661579415, reprezentowanym przez: ………..…………, zwanym dalej „Zamawiającym"

a

........................................................................................................................ zwanym dalej „Wykonawcą"

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji nr postępowania ZP.2620.7.2026.PN, zgodnie z art. 275 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej Pzp, o następującej treści:

Przedmiot zamówienia

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje sukcesywne wykonanie usług polegających na utrzymaniu zieleni drogowej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Białostockiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

- Wykonanie usług odbywać się będzie każdorazowo na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego zawierającego co najmniej określenie rodzaju prac podlegających wykonaniu oraz termin wykonania prac nie krótszy niż 30 dni. Zlecenia będą przekazywane za pomocą poczty elektronicznej na e-mail Wykonawcy wskazany
w formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

- Warunkiem uruchomienia opcji, będą rzeczywiste potrzeby Zamawiającego, dysponowanie środkami finansowymi oraz złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w określonym zakresie.

- Zamawiający zamierzając realizować prawo opcji jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Wykonawcy, ze wskazaniem terminu rozpoczęcia opcji i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz zgodnie z pismem. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy
o realizacji prawa opcji przyjmuje się dzień dostarczenia powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w formularzu ofertowym e-mail Wykonawcy. Brak powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o realizacji prawa opcji przed zakończeniem terminu realizacji przedmiotu umowy oznacza odstąpienie przez Zamawiającego od stosowania prawa opcji.

- Realizacja zamówienia w ramach opcji odbywać się będzie na zasadach określonych
w niniejszej umowie i cenach jednostkowych określonych w formularzu ofertowym.

- Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej wartości określonej w § 4 ust. 5. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

Termin realizacji

§ 2

Przedmiot umowy Wykonawca wykona w terminie: do 28.12.2026 r.

Obowiązki Stron

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapłata za wykonane i odebrane prace;

- udostępnienie Wykonawcy kopii decyzji zezwalających na wycinkę drzew.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przed rozpoczęciem wykonywania usług Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt organizacji ruchu uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane usługi;

- wykonywanie usług będących przedmiotem umowy z należytą starannością
i dokładnością zgodnie ze sztuką, zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

- przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dot. wykonywanej usługi w zakresie wycinki krzewów;

- realizacja umowy w zakresie i terminie określonym w każdorazowym zleceniu Zamawiającego;

- wykonywania prac w sposób ciągły zgodnie z terminem wyznaczonym w każdorazowym zleceniu Zamawiającego;

- oznakowanie miejsca prowadzonych prac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;

- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie prac wypadkach;

- w przypadku uszkodzenia dróg i chodników, ogrodzenia, trenów zielonych, budynków
i budowli sieci uzbrojenia terenu, a także mienia osób trzecich podczas wykonywania prac, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód i przywrócenie stanu pierwotnego na własny koszt;

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia po zakończeniu prac wszelkich zbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu wykorzystywanego przy realizacji przedmiotu zamówienia i pozostawienia terenu umożliwiającego jego użytkowanie;

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego lub właściwą osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach w wykonywaniu prac wraz z ich uzasadnieniem w formie pisemnej;

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia właściwej osobie upoważnionej ze strony Zamawiającego gotowości odbioru wykonanych prac bezpośrednio po ich zakończeniu pisemnie lub telefonicznie;

- Wykonawca skieruje do realizacji umowy osobę z zgodnie wykazem osób stanowiącym załączniki nr 3 do niniejszej umowy. Dopuszczalna jest zmiana ww. osoby. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty
(w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) potwierdzające posiadanie przez nową osobę, uprawnień oraz kwalifikacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Nowa osoba musi co najmniej spełniać wymagania wskazane w SWZ. 
W przypadku zmiany ww. osoby należy stosować postanowienia §10 ust. 7-9 niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada lub będzie miał dostęp do niezbędnego oznakowania
w celu zabezpieczenia prac prowadzonych w pasie drogowym zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że posiada lub będzie miał dostęp do niezbędnego sprzętu zgodnie z wymogami technologii prac oraz do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje osoby wymagane w SWZ.

Wynagrodzenie i warunki płatności

§ 4

- Zamawiający szacuje, że na zrealizowanie zamówienia podstawowego przeznaczy kwotę w wysokości: …………… zł brutto (słownie brutto: .............................................................. złotych).

- Za wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych usług.

- Rozliczenie Stron umowy odbywać się będzie każdorazowo po wykonanej usłudze.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia szacunkowej kwoty zamówienia podstawowego, z uwagi na ograniczenie, o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszej umowy.

- W przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych Zamawiający może uruchomić opcję. Szacunkowa wartość zamówienia objętego opcją zwiększającą wynosi: do 89 000 zł brutto.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, na kwotę będącą iloczynem ilości wykonanych usług i cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym.  Podstawą wystawienia każdej faktury jest protokół odbioru stanowiący załącznik nr 4 do umowy wraz ze sporządzonym przez odbierającego
i zatwierdzonym przez Zamawiającego zestawieniem ilości wykonanych usług i cen jednostkowych.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek wskazany na fakturze Wykonawcy, do którego bank prowadzi rachunek VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnej faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wydania polecenia przelewu.

- Faktury należy wystawiać na:

Nabywca: Powiat Białostocki, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, NIP 9661579415;

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok.

- Dopuszcza się wystawianie dowodów księgowych częściowych za każde wykonane
i przekazane zadanie. Podstawą wystawienia takiego dowodu księgowego jest częściowy protokół zdawczo-odbiorczy.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty dowodu księgowego w terminie do 30 dni licząc od daty jego otrzymania. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek bankowy wskazany na dowodzie księgowym Wykonawcy.

- Wykonawca nie może dokonać cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie* jest płatnikiem podatku VAT.   /* niepotrzebne skreślić

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową.

- Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar umownych z dowodu księgowego Wykonawcy lub innych wymagalnych należności.

- Kary umowne będą płatne w terminie do 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej,
o ile Zamawiający nie skorzysta z uprawień określonych w ust. 15.

- Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępniania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KseF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT:

- uniemożliwiające takie działanie – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona
i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie
o VAT i niżej wskazanych ustępów lub

b) uprawniające do zaniechania takiego działania (w tym wyłączenia z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych).

- W sytuacji, gdy umowa warunkuje zapłatę od doręczenia Zamawiającemu dodatkowych dokumentów, Strony postanawiają, że dokumenty zostaną dołączone jako załącznik
do faktury w KSeF, a jeżeli jest to niemożliwe, wysłane równolegle pisemnie na adres siedziby Zamawiającego lub za pośrednictwem usługi e-Doręczenia lub na adres poczty elektronicznej pzd@pzd.bialystok.pl.

- Za datę skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej udostępnienia w KSeF (datę przydzielenia numeru identyfikującego),

- Faktura będzie płatna na wynikający z faktury ustrukturyzowanej wystawionej
w KSeF numer rachunku bankowego, w terminie do 30 dni od daty udostępnienia
w KSeF Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury, jednak nie wcześniej niż
po dostarczeniu wszystkich dodatkowych dokumentów warunkujących zapłatę.

- Faktura ustrukturyzowana wystawiona w KSeF musi zawierać dane Zamawiającego
w strukturze logicznej FA(3) określone poniżej:

a) Podmiot 2 (Nabywca): Powiat Białostocki, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, NIP 966 157 94 15;

b) Podmiot 3 (JST-Odbiorca): Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, IDWew 9661579415-00025.

- W przypadku gdy ustawa o VAT umożliwia udostępnienie Zamawiającemu faktury
w sposób inny niż przy użyciu KSeF, Wykonawca doręcza fakturę na adres siedziby Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy i dokumentami rozliczeniowymi, w szczególności
w zakresie danych wymaganych przepisami, prawidłowości opisu i zakresu świadczenia, wartości, stawek podatku oraz innych elementów istotnych dla rozliczenia Stron. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia w KSeF faktury korygującej niezwłocznie po zaistnieniu przesłanki do jej wystawienia.

- W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad wystawiania faktur w KSeF lub wprowadzenia dodatkowych wymagań technicznych, Strony zobowiązują się do niezwłocznego dostosowania procedur fakturowania do nowych wymogów.

- Wszelkie zmiany w sposobie fakturowania wynikające wyłącznie ze zmiany przepisów nie wymagają aneksowania niniejszej Umowy.

Odbiór

§ 5

- Odbiór częściowy prac będzie dokonany, po wykonaniu usługi wycinki na odpowiednim odcinku drogi na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego.

- Odbiór częściowy prac będzie dokonany w terminie do 3 dni od dnia poinformowania pisemnie lub telefonicznie przez Wykonawcę przedstawiciela Zamawiającego
o zakończeniu na odpowiednim odcinku drogi na terenie danego Obwodu Drogowo-Mostowego.

- Z odbioru wykonanych prac, dokonanego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiającego będzie sporządzony protokół odbioru częściowego.

- Zamawiający określi przy odbiorze częściowym termin usunięcia stwierdzonych wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający naliczy katy umowne. Zamawiający może zlecić także usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do  14  dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy i naliczyć kary umowne.

Kary umowne

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niedotrzymanie terminu wykonania usługi wskazanej w każdorazowym zleceniu
z winy Wykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy;

- za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas wykonywania usługi niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek nieprawidłowości;

- za pozostawienie ściętych siewek drzew lub krzaków w pasie drogowym powyżej dwóch tygodni od ścięcia 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek nieprawidłowości;

- jeżeli przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania zamówienia - karę umowną
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,
za każdy stwierdzony przypadek nieprawidłowości;

- w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność kopii umowy
o podwykonawstwo, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia;

- za naruszenia obowiązku wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub niewykonanie obowiązków określonych w §9 umowy, w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązania;

- w przypadku dokonania zmiany osoby lub osób wskazanych w §3 ust. 2 pkt 13) niniejszej umowy z naruszeniem postanowień §10 ust. 7 – 9 niniejszej umowy, za każdą zmianę, jeżeli za doświadczenie nowej osoby lub osób, Wykonawca uzyskałby, w przypadku wskazania jej w ofercie, mniej punktów od uzyskanych w tym kryterium punktów
za doświadczenie osoby zmienianej – w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy pomnożoną przez różnicę liczby punktów.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy.  Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- Łączna wysokość kar umownych, które naliczyć może Zamawiający w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks Cywilny.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelności Wykonawcy choćby jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne.

Osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy

§ 7

- Zamawiający ustanawia przedstawiciela i odbierającego kierownik ODM ....................tel. .....................

- Wykonawca ustanawia osobę do kontaktu/odbierającego .....................................................

Podwykonawcy

§ 8

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, a także dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że podwykonawca: ……………………………… (podmiot,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu), będzie realizował przedmiot zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

- Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy nie wymaga zmiany niniejszej umowy, chyba że dotyczy podmiotu, o którym mowa w ust. 6. W takim przypadku należy stosować postanowienia §10 ust. 3 niniejszej umowy.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

Personel Wykonawcy/Podwykonawcy

§ 9

- Stosownie do treści art. 95 ust. 1 oraz art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2025 poz. 277), osób wykonujących czynności określone
w opisie przedmiotu zamówienia.

- W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do Wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) 	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) 	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,

3) 	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zostać wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności z zakresu realizacji przedmiotu umowy:

1) 	oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) 	poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Z danych wrażliwych należy pozostawić imię i nazwisko pracownika. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

3) 	zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

4) 	poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1781 ze zm.). Należy pozostawić imię i nazwisko oraz datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, w tym nieprzedłożenie ich
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących prace na podstawie umowy o pracę, co spowoduje obciążenie Wykonawcy karą umowną.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zmiany umowy

§10

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach:

- w zakresie wynagrodzenia w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1773),

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zmiany ustawowych zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 427),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;

- obniżenie/zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zamówienia podstawowego lub skorzystania z prawa opcji zmniejszającej;

- w zakresie terminu w każdorazowym zleceniu zamawiającego, o którym mowa
w §1 ust. 2, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności niezależnych
od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji danej usługi wynikającej ze zgłoszenia, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności;

- w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających
na wykonanie usługi lub uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza) trwających dłużej niż 3 dni;

- wystąpienia przerw w realizacji danej usługi, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji danej usługi, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;

- zlecenia usług zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji usługi;

- wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia, rządu, strajki itp.), uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie realizacji danej usługi, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;

- zmiany osób, o których mowa w §3 ust. 2 pkt 13) umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy, innych podmiotów, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę. Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w składzie wykonawców wspólnie realizujących Umowę (Wykonawca) spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego z ww. podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów tego podmiotu, o ile ustalony
w taki sposób skład dotychczasowego/nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału
w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga
to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.

- Zmiany wymienione w ust. 1 pkt 3) nie stanowią zobowiązania do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie do umowy. W przypadku każdej zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3)
po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności
i czasu jej trwania.

- Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania danej usługi musi być adekwatny
do przyczyny powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzględniać czas trwania przeszkody.

- Maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji danej usługi z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 3) będzie równy okresowi przerwy (przestoju). Zamawiający doliczy do tego okresu, czas niezbędny do ponownej mobilizacji Wykonawcy (sprzętu, potencjału osobowego).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3), osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ oraz muszą posiadać doświadczenie odpowiadające doświadczeniu osób lub osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny ofert.

- W sytuacji, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca zgłasza ten fakt koordynatorowi Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą, dostarczając jednocześnie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ, potwierdzające, że osoby proponowane przez Wykonawcę spełniają warunki udziału w postępowaniu, a także dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenie odpowiadające doświadczeniu osób lub osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie 14 dni na weryfikację oświadczeń i dokumentów,
o których mowa w ust. 8 oraz w przypadku pozytywnej ich weryfikacji dokonania zmiany umowy w proponowanym zakresie.

- Wszystkie zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie powinny być wprowadzone
do umowy aneksem z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ponadto umowa może zostać zmieniona w związku z wystąpieniem okoliczności i na zasadach wskazanych w art. 455 Pzp.

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmian (wzrostu lub spadku) cen materiałów lub kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia.

- Stawka jednostkowa za usługę obejmuje następujące składniki kosztotwórcze o ustalonym przez Strony następującym stałym procentowym wpływie składników kosztotwórczych:

- koszty pracy (R), których wpływ na stawkę jednostkową wynosi 54%;

- koszty paliwa (P), których wpływ na stawkę jednostkową wynosi 13%;

- koszty pozostałe (CPI), których wpływ na stawkę jednostkową wynosi 33%.

  - Waloryzacja stawki jednostkowej może nastąpić na wniosek każdej ze Stron umowy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty jej zawarcia, nie częściej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy od ostatniej waloryzacji i dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi pozostałe do wykonania od dnia złożenia wniosku.

  - Strony umowy będą uprawnione do wnioskowania o waloryzację wynagrodzenia
w przypadku, gdy wysokość któregokolwiek z ww. składników kosztotwórczych zmieni się (wzrośnie lub spadnie) po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy lub ostatniej waloryzacji, o co najmniej 10% w stosunku do wysokości składnika kosztotwórczego obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

  - Waloryzacja stawki jednostkowej może zostać dokonana stosownie do zmiany składników kosztotwórczych w minionym okresie oraz ich wpływu na koszt jednostkowy.

  - Do obliczenia waloryzacji stawki jednostkowej służy kalkulator waloryzacji
o parametrze „Kalkulator 3” udostępniony przez GUS na stronie internetowej https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/3 przy Współczynniku (niepodlegającym waloryzacji) wynoszącym 0,5.

  - Maksymalna zmiana wartości świadczenia (wzrostu lub spadku) należnego Wykonawcy
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości stawki nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia podstawowego.

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.

  - Jeżeli jakiekolwiek postanowienie zawarte w Umowie zostanie uznane za nieważne
lub niemożliwe do wykonania, Umowa w zakresie pozostałych jej postanowień pozostaje
w mocy i jest w pełni ważna i skuteczna. Jednocześnie Strony przystąpią w dobrej wierze do negocjacji warunków nowego postanowienia, które będzie możliwe do wykonania, satysfakcjonujące dla Stron i zastąpi postanowienie uznane za nieważne lub niemożliwe
do wykonania, przy czym takie postanowienie będzie w stopniu dozwolonym prawem możliwie najbliższe intencjom Stron Umowy, a jego cel gospodarczy lub ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

Odstąpienie od umowy

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi w terminie 10 dni od dnia przekazania zlecenia;

  - Wykonawca dwukrotnie odmówi z przyczyn od siebie zależnych przyjęcia zlecenia
– z winy leżącej po stronie Wykonawcy;

  - Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne;

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

  - Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania usług inne osoby niż wskazane w wykazie osób Wykonawcy;

  - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

  - Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z opisem przedmiotu zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;

  - W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

- Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie prac,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

### Ochrona danych osobowych

### § 12

1. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte 
są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.

2.	W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.

### Postanowienia końcowe

### § 13

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1071), z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2026 poz. 13) i ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4.

- W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony mogą podjąć próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

- Załącznikami do umowy są:

- Opis przedmiotu zamówienia;

- Formularz cenowy;

- Wykaz osób;

- Protokół odbioru częściowego/końcowego.

ZAMAWIAJĄCY  		                       			WYKONAWCA

PROTOKÓŁ ODBIORU CZEŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO USŁUGI

Utrzymanie zieleni drogowej w pasach drogowych dróg powiatowych – Część nr …

[…] ODM w Białymstoku    […] ODM w Michałowie    […] ODM w Surażu

Spisany dnia ………….  r, w ………….. w sprawie odbioru usług w asortymencie:

Wykonanej wg umowy nr …/……..  z dnia ……………….

Wykonawca: ……………….

Odbioru dokonano w składzie:

- Przedstawiciele Zamawiającego:

1. ………………. – kierownik Obwodu Drogowo -Mostowego w ……………….

2. …………………………………………………………………………………

- Przedstawiciel Wykonawcy:

1. …………………………………………………………………………………

Dokonano odbioru wykonanych usług zgodnie ze zleceniem nr  …/……..  z dnia ……………….

Prace rozpoczęto w dniu ………………. i zakończono w dniu ……………….

Termin realizacji usługi, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego: ……………….

Uwagi dotyczące terminu realizacji: ………………..

W czasie odbioru stwierdzono, że:

[…] usługa została wykonana zgodnie z umową

[…] w stosunku do umowy nie stwierdzono niezgodności.

[…] Odebrano roboty o wartości ………………. zł brutto

[…] Uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych wad:

…………………………………………………………………………….………………

Termin usunięcia wad ………………..……………………………….……

Inne wnioski ………...........…………………………..…………………………………..

……………………………………………………………………………….……………

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

UWAGA: Do protokołu należy załączyć zestawienie ilości wykonanych usług i cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym.

Przedstawiciel Zamawiającego				Przedstawiciel Wykonawcy

1. ………………………………                                    1…………………………………………..

2. ………………………………                                    2……………………………………………