CZĘŚĆ  IV WZÓR UMOWY  WRI.272.1…..2026.ZP

Umowa zawarta w dniu ........................... w Tomaszowie Mazowieckim w rezultacie wyboru oferty  w trybie podstawowym w oparciu o art. 266 i 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) dalej jako ustawa pzp, pomiędzy Gminą - Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, posiadającą NIP: 773-16-56-546, REGON 590648310 zwaną dalej „zamawiającym” reprezentowaną przez:

# …………………………………………………………..………..

a

…………………………………………………………………….

zwanym dalej „wykonawcą”, w imieniu którego występują:

………………………………………………………………………

Strony umowy zobowiązane są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 1.

Przedmiot zamówienia i termin wykonania

- Nazwa zamówienia: Budowa parkingu i placu zabaw przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie opracowanego przez zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty techniczne, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysy nakładcze, kosztorysy ofertowe i przedmiary), uzyskanie niezbędnych zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie na ich podstawie robót budowlanych, montażu elementów małej architektury i placu zabaw.

- Zakres obejmuje uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z warunkami ustawy Prawo budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego od zawiadomienia o zakończeniu budowy.

- Zakres prac:

- opracowanie projektu budowlanego,

- opracowanie projektów technicznych i wykonawczych,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- opracowanie Kosztorysów Ofertowych,

- opracowanie wszystkich niezbędnych branż, m.in.: branży drogowej, branży instalacyjnej (m.in. oświetleniowa, monitoringu),

- uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych zgód, decyzji, warunków, opinii, ekspertyz,

- wykonanie projektów powykonawczych w tym operatu geodezyjnego,

- wykonanie robót budowlanych, prac montażowych, dostaw urządzeń, sprzętu, wyposażenia,

- uzyskanie dokumentów niezbędnych do użytkowania obiektu.

- Wykonawca opracowując projekty budowlane i wykonawcze zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich niezbędnych elementów wraz z ich wykończeniem, a także prac mających na celu wykonanie zadania kompletnego, służącego celowi jego przeznaczenia i umożliwiającym jego użytkowanie.

- Zamawiający wskazuje, że zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dlatego elementy nieopisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), a konieczne z uwagi na funkcję obiektu, warunki techniczne, przepisy prawa, w tym w zakresie bezpieczeństwa i ppoż., itp. muszą być uwzględnione zarówno przez projektanta na etapie projektowania, jak i wykonawcę na etapie wykonawstwa.

- Inwestycja obejmuje kompleksowe wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu z robotami rozbiórkowymi, robotami ogólnobudowlanymi i wykończeniowymi, w tym wszystkimi niezbędnymi instalacjami, koniecznymi do prawidłowego funkcjonowania terenu.

- Podstawowe parametry określające zakres robót budowlanych:

- Powierzchnia terenu inwestycji fragment dz. nr ewid. 334/1 Tomaszów Mazowiecki – o pow. 6227,55 m2.

- Powierzchnia projektowanej nawierzchni parkingu 998,33 m2 w tym:

- nawierzchnia miejsc parkingowych z ekokraty 500,00 m2,

- nawierzchnia z kostki betonowej 498,33 m2.

- Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej 971,80 m2.

- Powierzchnia projektowanej nawierzchni piaszczystej (plac zabaw) 373,95 m2.

- Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 3883,47 m2.

- Ogrodzenie terenu - 86 mb.

- Monitoring i oświetlenie terenu.

- Wskazane w ust. 9 ilości i wartości są szacunkowe oraz wynikają z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w związku z czym mogą ulec zmianie w związku z prowadzonymi pracami projektowymi.

- Zamawiający wskazuje, iż w przypadku instalacji oświetlenia parkingu i placu zabaw możliwe jest jej podłączenie do instalacji oświetlenia terenu Grot Nagórzyckich zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. Podobnie w przypadku instalacji monitoringu. Zaleca się wykonanie przyłączenia instalacji oświetlenia terenu poprzez przewiert pod ul. Pod Grotami. Instalacja monitoringu może przekazywać sygnał drogą radiową do budynku administracyjnego Grot Nagórzyckich.

- Szczegółowo wymagania zamawiającego co do obiektu, zakres i rozmiar prac projektowych oraz robót budowlanych określa Program Funkcjonalno-Użytkowy.

- Projekt koncepcyjny wykonawca powinien traktować jako materiał pomocniczy do dalszych prac projektowych z zachowaniem oczekiwanych parametrów jakościowych i wielkościowych zamierzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Terminy wykonania poszczególnych etapów usług projektowych i robót budowlanych określi harmonogram rzeczowo - finansowy robót, wykonany przez wykonawcę i zatwierdzony przez zamawiającego.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień wskazany w protokole odbioru końcowego umowy dla wykonanego w całości przedmiotu umowy, obejmującego wykonanie robót budowalnych oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego od zawiadomienia o zakończeniu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 2.

Warunki zapłaty wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: …………… złotych brutto (słownie ………………………………………), w tym:

- prace projektowe zakończone uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót …………………………..zł brutto,

- roboty budowlane zakończone uzyskaniem zgód i decyzji pozwalających na użytkowanie obiektu …………………………. zł brutto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonawcy związane 
z prawidłową realizacją robót objętych niniejszym zamówieniem i dokumentacją techniczną, w tym koszty związane z wykonaniem zabezpieczenia i oznakowania robót na czas umowy, koszty energii, mediów, koszty utylizacji odpadów oraz ryzyko wykonawcy z tytułu nieprawidłowego ich oszacowania i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w szczególności obejmuje:

- przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej,

- przeniesienie autorskich praw zależnych do projektu powstałego na podstawie niniejszej umowy zgodnie z treścią tejże umowy,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w pełnym zakresie w trakcie realizacji prac objętych projektem,

- koszty dodatkowe, związane z opracowaniem dokumentacji w szczególności: opłaty za wydanie warunków, uzgodnień, opinii, ekspertyz, uzyskania decyzji, przyjazdy, itp.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego chociażby nastąpiło zwiększenie rozmiarów lub kosztów prac, z zastrzeżeniem wyjątków zmiany wynagrodzenia przewidzianych w niniejszej umowie.

- Płatność za realizację przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie sporządzony przed podpisaniem umowy z uwzględnieniem planu finansowego zamawiającego według wzoru zamawiającego, jego wytycznych, uwag i stanowić on będzie Załącznik nr 1 do umowy.

- Zamawiający przewiduje trzy płatności: dwie częściowe i jedną końcową. Pierwsza płatność częściowa nastąpi za prace projektowe zakończone uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót. Druga płatność częściowa nastąpi za wykonanie I etapu robót budowlanych - w wysokości 50% wartości robót budowlanych. Trzecia płatność (końcowa) nastąpi na wykonanie II etapu robót budowlanych wraz z uzyskaniem zgód i decyzji pozwalających na użytkowanie obiektu – w wysokości 50% wartości robót budowlanych.

- Płatność za poszczególne etapy następować będzie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktur częściowych i końcowej, przy czym ostatnia płatność nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku. Sposób doręczenia faktur zawarty został w § 11 niniejszej umowy.

- Wykonawca wystawi fakturę częściową po skutecznym odbiorze części przedmiotu umowy dokonanym przez zamawiającego, potwierdzającym prawidłowe wykonanie wszystkich usług/robót składających się na przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem.

- Faktura końcowa będzie dotyczyć ostatniego etapu robót.

- Protokół częściowy i końcowy odbioru robót sporządzone będą na podstawie zatwierdzonego kosztorysu wykonawczego – zakres zgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym robót.

- Za dzień zakończenia poszczególnych etapów zamawiający będzie przyjmował datę wskazaną w protokole odbioru częściowego/końcowego.

- Za dzień zakończenia przedmiotu umowy zamawiający będzie przyjmował datę wskazaną w protokole odbioru końcowego.

- Dniem płatności jest dzień wydania przez zamawiającego polecenia zapłaty do banku, w którym prowadzony jest jego rachunek.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Należności będą regulowane na rachunek nr……………………………, który jest rachunkiem prowadzonym  do celów działalności gospodarczej z otwartym rachunkiem VAT.

- W zakresie przedmiotu niniejszej umowy, obejmującej zamówienia na roboty budowlane, w realizacji, których uczestniczą podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dowodów zapłaty tj. oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy zawarli zaakceptowane przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 17 winno być przedłożone w czasie umożliwiającym terminową zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy przez zamawiającego tj. nie później niż na 10 dni przed terminem zapłaty.

- Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca wraz z fakturą przedłoży listę podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez wykonawcę faktura, uwzględniającą zestawienie kwot należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Lista podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 20 sporządzana będzie na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 17, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 27, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy albo złożenia do depozytu sądowego, o którym mowa w pkt 2 ustępu poprzedzającego, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia lub kwotę złożoną do depozytu z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Zapłata, o której mowa w ust. 23 nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpatrzenia przez zamawiającego uwag wykonawcy i poinformowania go o zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

- Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia  go z rejestru podatników VAT czynnych zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego w terminie 3 dni i z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie wystawiał rachunki na kwotę netto. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania do rejestru podatników VAT czynnych, zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego w terminie 3 dni, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniechania tego obowiązku

lub

Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego w terminie 3 dni, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego w terminie 3 dni i z tytułu świadczonych usług wystawi rachunek na kwotę netto.

§ 3.

Podwykonawstwo

- Zakres zamówienia, który wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców (jeżeli dotyczy):………………………………………………………………………….

- W pozostałym zakresie wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podaje zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, albo dostawy jeżeli są już znani. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Postanowienia określone w ust. 3 stosuje się do dalszych podwykonawców.

- Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy pzp, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje się odpowiednio.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie               o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ,

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 11,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 12.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 15, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 17, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 11, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany  tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 10–19 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 4.

Obowiązki zamawiającego

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem robót na cele budowlane.

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wykonawcy miejsca realizacji robót.

- Zamawiający zapewni nadzór nad robotami będącymi przedmiotem umowy ustanawiając koordynatorów/ inspektorów nadzoru.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru wykonanych usług i robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przez wykonawcę kierownikiem budowy/robót i nadzorem autorskim.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia niezależnemu podmiotowi prób, badań lub ekspertyz w zakresie przedmiotu zamówienia. Jeżeli potwierdzą one, iż jest on realizowany niezgodnie z dokumentami zamówienia, przepisami, normami, należytą starannością czy zaleceniami zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie doprowadzić przedmiot zamówienia do stanu właściwego (na własny koszt) oraz pokryć koszty wykonanych prób, badań lub ekspertyz.

- Wykonawcy wspólnie realizujący umowę (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.

- Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże wykonawcy posiadane dokumenty oraz udzieli wszelkich posiadanych informacji mogących pomóc w prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający po podpisaniu umowy, przekaże wykonawcy pełnomocnictwo do występowania przed organami administracji publicznej i gestorami mediów w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, warunków technicznych oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy oraz użytkowania obiektu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy wprowadzenia uwag, korekt, zmian w stosunku do Programu Funkcjonalno–Użytkowego, w szczególności w przypadku zmiany przepisów, wytycznych, zaleceń organów administracji.

- Zamawiającego ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.

§ 5.

Obowiązki wykonawcy, odbiory robót

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu wykazu osób z pełnym składem osobowym pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na stanowiskach wskazanych w SWZ, realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z określeniem funkcji jaką będą pełnić najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowania na bieżąco – tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personelu realizującego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury wystawionej po wykonaniu części lub całości robót, wykazu osób (określający skład osobowy), o którym mowa w ust. 1 wraz z oświadczeniem każdej z tych osób, że przez okres wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę.

- Zamawiającemu, w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w SWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia, przysługuje dodatkowo prawo do żądania:

              - oświadczenia zatrudnionego pracownika,

              - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

              - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

              - innych dokumentów  - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w sposób, który nie będzie utrudniał uczciwej konkurencji.

- Wykonawca zobowiązany jest do opisywania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. przedmiot zamówienia (urządzenia, materiały, rozwiązania techniczne itp.) należy opisać w sposób wyczerpujący i jednoznaczny, jedynie za pomocą parametrów i cech technicznych bez używania i wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń, a jednocześnie wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”  i określone są warunki równoważności zgodnie z poniższym.

- Wykonawca określa warunki równoważności w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, kosztorys/ przedmiar) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, tj. opisuje/ podaje  je dla wszystkich lub niektórych/wybranych (tj. najważniejszych z punktu widzenia celu zamówienia i oczekiwań zamawiającego, co do oczekiwanego efektu) parametrów produktu (albo norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i ust. 8), których dotyczą.

- Wykonawca opisuje przedmiot zamówienia w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

1)	przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom (podmiotom realizującym) ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

2)	przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

- Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

- norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

- europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 305/2011  z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

- wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady,87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12, z późn. zm.),

- norm międzynarodowych,

- innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne,

3)	przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

4)	przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.

- W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 7 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

- Polskie Normy;

- krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

- polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

- krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

- Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i ust. 8, wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" i określone są warunki równoważności zgodnie z ust. 5.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, wykonawca winien uwzględnić i określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, które mogą dotyczyć w szczególności:

- określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat;

- wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych;

- określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości;

- określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania;

- określonego opakowania i oznakowania;

- określonej etykiety;

- instrukcji użytkowania;

- procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych;

- dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,

- określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania;

- warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych;

- metod i technik budowy;

- wszelkich pozostałych warunków technicznych.

- Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

- Wykonawca (projektant) określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności: wymaga się, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- Wykonawca powinien zwrócić w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) szczególną uwagę na opis sposobu realizacji robot objętych projektem, warunków odbioru  
i innych istotnych elementów oraz wymagań mających wpływ na jakość prac i planowany do osiągnięcia efekt. Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie sformułowań lakonicznych czy też ogólnikowych                      i wymaga w tym zakresie określeń precyzyjnych.

- Projekt budowlano-wykonawczy powinien być wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wytycznymi do projektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania z zamawiającym w każdej fazie realizacji  aktualizacji dokumentacji projektowej, nowych rozwiązań, zmian, urządzeń.

- Wykonawca przedłoży zamawiającemu do akceptacji koncepcję opracowaną w oparciu o PFU, załączniki do niego oraz SWZ. Koncepcja będzie zawierać co najmniej rzuty, przekroje i elewacje wizualizacje, zagospodarowanie terenu, opis rozwiązań technicznych i materiałowych.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia uwag, zanim, poprawek do przedstawionej koncepcji, które zobowiązany jest uwzględnić wykonawca.

- Kosztorysy wykonawcze winny być sporządzone z uwzględnieniem podziału zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków trwałych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

- Koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje,    jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działania lub zaniechania.

- W sytuacji, gdy w trakcie realizacji robót budowlanych, wykonywanych w oparciu o opracowaną, 
na podstawie niniejszej umowy, dokumentację projektową, dojdzie do ujawnienia wad w dokumentacji projektowo - technicznej, wykonawca zobowiązany będzie bezpłatnie i w trybie natychmiastowym dokonać zmian w projekcie oraz dopełnić wszystkich niezbędnych formalności, które taka zmiana za sobą pociąga.

- Wykonawca ustanowi koordynatora realizacji zamówienia i przekaże jego dane zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, umów, opinii i uzgodnień pozwalających na realizację projektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

- Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji zamawiającemu.

- Wykonawca  odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi normami, wytycznymi i instrukcjami oraz za ekonomikę zastosowanych rozwiązań technicznych.

- Zaproponowane rozwiązania techniczne zawarte w dokumentacji należy uzgodnić z zamawiającym.

- Wszelkie uzgodnienia z podmiotami zewnętrznymi winny odbywać się w porozumieniu z zamawiającym.

- Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - jeżeli jest wymagane.

- Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnej nieodpłatnej aktualizacji cenowej kosztorysów inwestorskich (jeżeli zaistnieje taka konieczność).

- Wykonawca wykona i przekaże zamawiającemu opracowania projektowe zawarte opisie przedmiotu zamówienia w ilości tam wskazanej.

- Wykonawca przekaże zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowań projektowych otrzymane od właściwych organów łącznie z ww. pozwoleniami, umowami i decyzjami (jeżeli będą wymagane).

- Wykonawca przekaże zamawiającemu kopie wraz z kompletem załączników wszystkich wystąpień                      o wydanie decyzji administracyjnych.

- Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji technicznej, oraz jeżeli będą wymagane, innych decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych, wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział kierownika budowy i kierowników robót w czynnościach odbioru częściowego i końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się, w ramach kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, do sprawowania nadzoru autorskiego w pełnym zakresie w trakcie realizacji prac objętych projektem. Zakres nadzoru autorskiego wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy Prawo budowlane. Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

1)	udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

2)	udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym,

3)	stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

4)	uzgodnienia i wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez zamawiającego.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność robót z warunkami technicznymi, jakościowymi, i funkcjonalnymi zgodności wykonania robót budowlanych z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacją projektową, z obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną oraz należytą starannością.

- Do wykonawcy należy zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz dokonanie uzgodnień, prób, badań niezbędnych do prawidłowej realizacji, zakończenia, odbioru robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do jednoczesnego współdziałania z innymi wykonawcami wprowadzonymi na teren realizacji robót przez zamawiającego, w trakcie realizacji odrębnych zadań np. w przypadku dostaw, rozmieszczenia , montażu wyposażenia dostarczanego w ramach innych umów.

- Wykonawca odpowiada za ochronę znaków osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń - potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenia tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

- Jeżeli na skutek działania lub zaniechania wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody, wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

- Jeżeli wykonawca opóźnia się w realizacji robót określonych w ust. 39, zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt wykonawcy potrącając odpowiednie kwoty z przysługującego mu wynagrodzenia, lub wykorzystując środki w ramach zabezpieczenia należytego wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie posiadać aprobaty techniczne, atesty, badania, certyfikaty  i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa, na montowane i wbudowywane w ramach zamówienia materiały i urządzenia i w każdym czasie, w trakcie realizacji robót, wykonawca zobowiązany jest je udostępnić zamawiającemu.

- Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i urządzeń będzie przekazywał zamawiającemu certyfikaty, badania, świadectwa, atesty, aprobaty w celu ich zatwierdzenia przez zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest umożliwić dostęp pracownikom zamawiającego do miejsca wykonywania prac i bieżących kontroli.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w miejscu realizacji robót i na bieżąco usuwać zanieczyszczenia, odpady, zbędne materiały.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzupełniać zaświadczenia, wydawane dla kierownika budowy/robót potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy (jeżeli będzie wymagana). Zamawiający ma prawo żądać inwentaryzacji geodezyjnej, na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:

- powiadomienia przed rozpoczęciem robót niezbędne służby wymienione w uzgodnieniach, decyzjach administracyjnych oraz warunkach dostawców mediów i właścicieli terenów,

- uzgodnienia każdorazowo wejście na teren prywatny z właścicielami terenów,

- zapewnienia nieskrępowanego dostępu do terenu budowy uprawnionym osobom.

- Przed wystąpieniem do wycinki drzew wykonawca przy udziale ornitologa, zobowiązany jest do dokonania oględzin drzew pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i sporządzenia protokołu z oględzin. W przypadku konieczności wykonawca za pośrednictwem inwestora uzyska stosowne zezwolenie na odstępstwo od zakazów usuwania gniazd ptasich obowiązujące w stosunku do gatunków chronionych.

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w organizowanych przez zamawiającego naradach                        i spotkaniach (jeżeli będą wymagane).

- Wykonawca winien spełnić wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa związanych 
z ochrona środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno – ściekowej (włączając w to pobór i odprowadzenie wód gruntowych z odwadniania wykopów), a także sposobu prowadzenia pozostałych robót.

- Wykonawca zgłosi gotowość odbioru technicznego/końcowego robót w postaci wpisu do dziennika budowy i powiadomi zamawiającego na piśmie o gotowości odbioru, przy czym jednocześnie z dokonaniem zgłoszenia przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego - dokumentację opisaną w ust. 53. Ponadto wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział kierownika budowy oraz kierowników robót w czynnościach odbioru technicznego/końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin. W przypadku niedotrzymania tego terminu, wykonawca na żądanie zamawiającego odkryje te roboty na własny koszt, a po dokonaniu kontroli, ponownie je zakryje.

- Wykonawca jest zobowiązany zebrać i przekazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (o ile został ustanowiony) w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego/ końcowego i powiadomienia o tym Zamawiającego dokumenty wymagane przepisami polskiego prawa i przepisami Prawa budowlanego pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności:

- protokoły z przeprowadzonych prób oraz zaświadczenia z odbiorów technicznych instalacji;

- wymagane dla materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terytorium Polski (o ile nie zostały przekazane w toku realizacji robót), atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające zastosowane materiały i urządzenia do wbudowania;

- dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę sprawdzeń i badań.

- Czynności odbioru technicznego / końcowego zostaną podjęte przez zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia zamawiającego z zastrzeżeniem, iż wykonawca przekazał dokumenty, o których mowa w ust. 53. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego wykonawca przekaże zamawiającemu kopie wraz z kompletami załączników wszystkich wystąpień, zawiadomień, zgłoszeń, które wykonawca wykonał w imieniu i na rzecz zamawiającego do organów, o których mowa w art. 56 Prawa budowlanego oraz stanowiska tych organów.

- Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru końcowego, wykonawca przekaże zamawiającemu w stanie kompletnym i bez wad:

- pozwolenie na użytkowanie/zaświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia przez właściwe organa nadzoru bez sprzeciwu zawiadomień o zakończeniu budowy,

- oryginał dziennika budowy,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (3 egzemplarze), w wersji analogowej i numerycznej (pliki dwg lub dxf - 1 egz. na płycie CD-R) wraz ze szkicami geodezyjnymi i potwierdzeniem złożenia do właściwego Urzedu Geodezji i Kartografii albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,

- operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach zawierający m.in.: receptury i ustalenia technologiczne, protokoły oraz wyniki badań i sprawdzeń, atesty jakościowe, aprobaty techniczne, gwarancje na wbudowane urządzenia, obmiar powykonawczy wykonanych robót (z uwzględnieniem elementów wykazanych w zestawieniu wartościowym zadania),

- oświadczenia Kierownika budowy i kierowników robót zgodne z ustawą Prawo budowlane,

- inne dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane,

- kopie wraz z kompletami załączników wszystkich wystąpień, zawiadomień, zgłoszeń, które wykonawca wykonał w imieniu i na rzecz zamawiającego.

- Zwłoka w wykonaniu przez wykonawcę zobowiązania określonego powyżej lub przekazanie dokumentacji niekompletnej lub wadliwej wstrzymuje pracę powołanej przez zamawiającego komisji odbioru o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentów lub usunięcie ich wad – zastosowanie mają postanowienia umowy dotyczące wad.

- Odbiór końcowy zostaje zakończony w dniu sporządzenia i podpisania przez Komisję Odbioru Końcowego protokołu czynności odbioru końcowego.

- O ile w protokole z czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone występowanie wad – zgodnie z postanowieniami umowy w części dotyczącej wad, wykonawca ma obowiązek po ich usunięciu zgłosić zamawiającemu gotowość dokonania przeglądu w celu stwierdzenia ich usunięcia i dokonania odbioru robót bez wad. Zamawiający przystąpi do odbioru takich prac 3 (trzy) dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- O ile wykonawca nie powiadomi zamawiającego na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego, uznaje się, że wady nie zostały usunięte w ustalonym terminie. W takim przypadku, niezależnie od innych praw przyznanych zamawiającemu w umowie, zamawiający może po uprzednim dodatkowym wezwaniu do usunięcia wad w terminie zakreślonym przez zamawiającego przystąpić do usuwania wad, o ile wykonawca nie usunął ich w zakreślonym terminie, na koszt i ryzyko wykonawcy nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi lub zatrzymać kwotę odpowiadającą wartości usunięcia przez niego wad, którą to kwotę wykonawca tytułem pokrycia szkody zobowiązany będzie ponieść wobec zamawiającego lub dokonać zaspokojenia z gwarancji należytego wykonania umowy.

- Jeżeli wada jest nieusuwalna zamawiający po uprzednim dodatkowym wezwaniu do usunięcia wady w zakreślonym terminie może obniżyć wynagrodzenie wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartość robót wadliwie wykonanych (wedle oszacowania) lub dokonać zaspokojenia z gwarancji należytego wykonania umowy.

§ 6.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela zamawiającemu 3/4/5 lat gwarancji jakości na wykonanie całości przedmiotu zamówienia (zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie).

- Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem awarii lub usterki, a jej skuteczną naprawą.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi zamawiający zawiadomi wykonawcę na piśmie (faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie pismem za pośrednictwem operatora publicznego).

- Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów usług i robót zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

- Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy z dokumentacją projektową, przepisami, normami wytycznymi zamawiającego oraz wytycznymi organów opiniujących, uzgadniających oraz uczestniczących w procedurach odbiorowych.

- W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy usterki lub wady lub dokonać wymiany elementu na nowy, wolny od wad, w terminie wskazanym przez zamawiającego nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty jego powiadomienia.

- Jeżeli wykonawca mimo zgłoszenia zamawiającego, nie usunie usterek lub wad w terminie, o którym mowa w ust. 6, to zamawiający zleci ich usunięcie podmiotom trzecim na koszt wykonawcy naliczając odpowiednie kary umowne. Kara będzie liczona od upływu terminu wskazanego w ust. 6 do dnia usunięcia usterek lub wad przez podmiot trzeci.

- Gwarancja i rękojmia obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz wykonawcy.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady będą przysługiwać zamawiającemu w zakresach wynikających
 z Kodeksu cywilnego i będą dochodzone niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Termin rękojmi za wady będzie równy z okresem udzielonej gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie ich terminu, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

§ 7.

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 24.), wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, w szczególności do: projektów, wykresów, rysunków, map, planów, ekspertyz, koncepcji, kosztorysów i innej dokumentacji, a także opracowań wykorzystywanych do realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji przedmiotu umowy nie zostaną naruszone prawa autorskie osób trzecich oraz że nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia
 i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu, niezwłocznie po poinformowaniu  
o tych okolicznościach przez Zamawiającego.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, o których mowa w ust. 1 z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy, na których zostały utrwalone.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych 
w chwili zawarcia umowy, w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

- w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną i cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie utworu za pośrednictwem Internetu oraz za pomocą chmury obliczeniowej.

- W przypadku ujawnienia  nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia  określonego w § 2 ust. 1 umowy przenieść  na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji umowy na nowym polu eksploatacji.

- Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzenia  i korzystanie z opracowań utworu powstałego w wyniku realizacji niniejszej umowy, jak również przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, tj: prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich, o czym stanowią ust. 3 - 5, następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

- Zamawiający nabywa na własność egzemplarze dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy, 
w tym egzemplarze utworów, o których mowa w ust. 1 oraz nośniki, na których zostały utrwalone ich egzemplarze, z chwilą ich wydania Zamawiającemu przez Wykonawcę, co następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Postanowienia zawarte w ust. 3 – 6 nie naruszają uprawnień Wykonawcy wynikających z autorskich praw osobistych.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku podwykonawstwa części prac projektowo-kosztorysowych, będzie dysponował majątkowymi prawami autorskimi do tych części dokumentacji, wykonanych przez podwykonawcę. W/w kwestię Wykonawca winien mieć uregulowaną w umowie z podwykonawcą. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania i okazania na każde żądanie Zamawiającego wszelkiej dokumentacji potwierdzającej, że przysługują mu te prawa.

§ 8.

Zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, technologii wykonywania robót, wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3-9.

- Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w ust. 10-27.

- Zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, o ile okoliczności te będą miały wpływ na zmianę terminu:

- działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią 
w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy, zgony, stany epidemii, pandemii, działania militarne, znaleziska archeologiczne lub historyczne,

- konieczności realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania realizacji części robót,

- działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

- zmiany wytycznych, decyzji, uzgodnień, wniosków podmiotów trzecich lub opinii branżowych,

- zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,

- realizacji przez innych wykonawców w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

- przedłużających się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedur i postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych, lub innych w szczególności wydania przez uprawnione organy decyzji o wstrzymaniu robót z powodów, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- zmian korzystnych dla zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej, jeżeli będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót lub zwiększenia ich wartości,

- napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które wpływają na tempo wykonywanych robót,

- wystąpienia warunków pogodowych znacząco odbiegających od normalnych i powszechnych dla danej pory roku, niepozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających wykonanie prac,

- okoliczności, zdarzeń innych od wyżej przywołanych, niezależnych od wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia przez zamawiającego zgody na zmianę.

- Jeżeli zajdą okoliczności uzasadniające zmniejszenie ilości wykonywanych na podstawie niniejszej umowy robót lub rezygnacji z określonych ich elementów, w szczególności w wyniku  ich realizacji przez podmioty trzecie (np. gestorów lub właścicieli infrastruktury technicznej), wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami określonymi w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku określonej pozycji w kosztorysie w oparciu o uśrednione wskaźniki do kosztorysowania dla województwa łódzkiego wg. wydawnictw branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud), jednakże nie więcej niż o 25% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Tym samym Strony uzgadniają, że minimalna wartość świadczenia stron wynosi 75% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- Za zgodą zamawiającego, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim, możliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robót, stosowanych materiałów, rozwiązań technicznych itp. Zmiana taka możliwa jest w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo, technicznie od przewidzianego w dokumentacji projektowo-technicznej, także, gdy niesie za sobą zwiększenie kosztów.

- Jeżeli w wyniku dokonanych na podstawie ust. 5 zmian dojdzie do obniżenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone zgodnie z ust. 4.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę i nie były powszechnie wiadome, ogłoszone lub opublikowane przed dniem złożenia oferty przez wykonawcę.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 - wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia przedstawiając stosowne dokumenty lub oświadczenia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w ofercie do pełnienia funkcji kierownika budowy, kierowników robót. W przypadku zmian proponowanych przez wykonawcę wraz z odpowiednim wnioskiem przekazywane są odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzeżeniem, iż muszą być one co najmniej takie same jak wymagane jako warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

- Zmiana nr rachunku wykonawcy może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez wykonawcę podpisanego przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

- Zmiana, o której mowa w ust. 10 nastąpi w formie aneksu do umowy, a wniosek winien być złożony nie później niż na 10 dni przed planowanym rozliczeniem.

- Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest każdorazowo do przekazania zamawiającemu pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiającego.

- Dopuszczalne są zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

- Przez niemożność przewidzenia okoliczności, o których mowa w ust. 14 zamawiający rozumie zdarzenie którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne, przy czym niemożliwość przewidywalności określonych zdarzeń przez zamawiającego będzie określona w sposób obiektywny np. zjawiska gospodarcze zewnętrzne w stosunku do stron umowy i w pełni od nich niezależne, takie jak gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów lub wzrost kosztów pracowniczych.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 13 i 14, zamawiający:

- nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy pzp;

- po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sytuacji, gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp.

- Zamawiający może dopuścić zmianę umowy nieznacznie rozszerzającą lub zmniejszającą zakres/przedmiot świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy z możliwością wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 13 pkt 3, ust. 14, ust. 17 dopuszczalną wartość zmiany ceny, lub dopuszczalną wartość zmiany umowy ustala się w oparciu o zmienioną cenę.

- Zamawiający dopuszcza zmianę decyzji, zgód, pozwoleń na podstawie których realizowane będzie zamówienie. Zmiana taka może być dokonana za wyłączną zgodą zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie ilości płatności (zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości) pod warunkiem przedłożenia przez wykonawcę stosownego wniosku uzasadniającego konieczność zmiany.

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:

- wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

- narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

- w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

- polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w ust. 18.

- Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Zmiana może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez wykonawcę podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Wniosek dotyczący zmian w zakresie wartości poszczególnych etapów oraz zakresy robót w danym etapie, winien być złożony najpóźniej na 14 dni przed terminem zakończenia etapu robót.

- Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy dokonanie zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie  zamówienia.

- Wszelkie zmiany umowy, w tym wynagrodzenia, wymagają zgody zamawiającego.

§ 9.

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

1.	Zamawiający może rozwiązać umowę z wykonawcą w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:

- wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,

- w stosunku do wykonawcy zaistniały okoliczności wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.

- wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od jej podpisania,

- wykonawca wstrzymuje bez zgody zamawiającego roboty na okres dłuższy niż 7 dni roboczych,

- wykonawca realizuje przy pomocy podwykonawców roboty zastrzeżone, w niniejszej umowie,  do jego wyłącznej kompetencji,

- wykonawca, mimo wezwania zamawiającego, realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami,

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca wskazany przez wykonawcę (podmiot udostępniający zasoby) nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu,

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ustawy pzp.

  - W przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron, lub odstąpienia przez zamawiającego, wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu realizacji robót, przekazania zamawiającemu wszystkich uzyskanych dokumentów, pozwoleń, zgód i pełnomocnictw, przekazania opracowanej dokumentacji  oraz do dokonania inwentaryzacji wykonanego zakresu. Inwentaryzację akceptują i zatwierdzają koordynatorzy/ inspektorzy nadzoru/ kierownicy.

  - Inwentaryzacja zostanie wykonana zgodnie ze stawkami określonymi w przekazanym zamawiającemu kosztorysie ofertowym.

  - Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zostanie wystawione świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanego przedmiotu umowy.

§ 10.

Kary umowne

- W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, związanych bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, w szczególności wskazanych w § 9 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany zapłacić zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną związaną z udziałem podwykonawców w realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości  4 000,00 zł za każdy brak zapłaty lub każdą nieterminową zapłatę,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek,

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jeżeli w wyniku zmiany wartości umowy na podstawie waloryzacji doszło do zmian cen w zakresie, w jakim uczestniczą podwykonawcy – 
w wysokości 3 000,00 zł.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości danego etapu, za każdy dzień zwłoki w realizacji danego etapu robót.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości  1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki 
w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, w stosunku do wyznaczonego terminu, w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 500,00 zł za niezałączenie do faktury wymaganego zgodnie z § 5 ust. 1 umowy wykazu osób realizujących cały zakres rzeczowy robót budowlanych, a także wymaganych zapisami specyfikacji oświadczeń tych osób i dodatkowo naliczy za każdego pracownika objętego przedmiotowym obowiązkiem wykazanego w liście karę w wysokości  250,00 zł (tj. brak załączenia oświadczenia każdej z tych osób, że przez okres wykonywania czynności, o których mowa w § 5 ust. 2 była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę).

- Wykonawca zapłaci karę umowną za brak przedłożenia zamawiającemu pełnego składu osobowego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, realizujących przedmiot umowy wraz z określeniem funkcji jaką będą pełnić, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowania na bieżąco – tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personelu realizującego przedmiot umowy w wysokości 2 500,00 zł.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł brutto za brak przedłożenia:

-	kopii uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób wskazanych do realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu,

-	uzupełnionych zaświadczeń, osób wskazanych do realizacji zamówienia  potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w przypadku utraty ważności dotychczasowych,

10.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w wyniku działań i zaniechań ze strony wykonawcy lub podmiotów działających w imieniu wykonawcy.

11.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych oraz odszkodowań z faktur wystawianych przez wykonawcę, obejmujących jego wynagrodzenie.

12.	Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 35% wartości umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy.

13.	W przypadku nie wykonania obowiązku o którym mowa w § 2 ust. 33, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość podatku VAT w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego przez Zamawiającego.

§ 11.

Sposób doręczenia faktury przez Wykonawcę

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF), jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu.

- Faktury ustrukturyzowane płatne są w terminie 30 dni od daty przesłania ich do KSeF.

- W przypadku konieczności udostępnienia faktury ustrukturyzowanej w sposób uzgodniony (tryb awaryjny) – faktury przekazane poza KSeF płatne są w terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur ustrukturyzowanych przekazywanych poza KSeF Wykonawca będzie przesyłał na adres:

adam.kozielek@tomaszow-maz.pl

malgorzata.bartos@tomaszow-maz.pl

Datą otrzymania będzie wówczas data przesłania wiadomości e-mail.

- Wykonawca może również przekazywać wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych) i doręczać je na adres siedziby Zamawiającego. Powyższe znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii całkowitej KSeF.

- Na fakturach jako Nabywca / Wykonawca wskazana będzie:

Gmina: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

Adres: ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

NIP: 7731656546

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania dodatkowo Odbiorcy faktury, podmiotu innego niż nabywca (Podmiot 3 w aktualnej schemie FA).

Nazwa jednostki: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Adres: POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Id wewn.: 7731656546-10197

- Wykonawca zobowiązany jest również do umieszczenia w fakturze ustrukturyzowanej dodatkowych danych – informacji identyfikujących czego dana faktura będzie dotyczyć, w szczególności:

- numeru lub symbolu umowy / zamówienia w formacie: „Umowa/Zamówienie nr WRI.272.1…...2026.ZP

- informacji o metodzie podzielonej płatności lub metodzie kasowej,

- Załączniki do faktur (protokoły odbiorów, listy podwykonawców itp.)  wymagane zapisami umowy opatrzone podpisem kwalifikowanym należy przesłać na adres e-mail:

adam.kozielek@tomaszow-maz.pl

malgorzata.bartos@tomaszow-maz.pl

§ 12.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu niniejszej umowy w formie: ………………………………

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie służyć będzie pokryciu wszelkich roszczeń zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę.

- Zabezpieczenie dotyczyć będzie również roszczeń co do kompletności i jakości opracowanych przez Wykonawcę dokumentów, materiałów i wniosków przekazanych zamawiającemu i służących 
w szczególności do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Po prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 30% wartości nominalnej zabezpieczenia przeznaczone będzie na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie pozostawione na okres trwania rękojmi tj. w okresie 3/4/5 lat w zakresie robót budowlanych (w zależności od deklaracji zawartej w ofercie).

- Jeżeli wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji na okres realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest wnieść, nie później niż do dnia wskazanego jako dzień zakończenia umowy, zabezpieczenie służące pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony okres.

- Jeżeli wykonawca nie wypełnia postanowień ust. 5 lub 6, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia jego odpowiedniej części.

- Jeżeli wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z rękojmi za wady, zarówno w zakresie określonym w ust. 2 jak i 3, zamawiający zleci realizację zastępczą innemu podmiotowi, 
a zapłatę pokryje ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Przed zleceniem zastępczej realizacji podmiotom trzecim zamawiający wezwie dwukrotnie wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek.

- W przypadku, gdy koszty realizacji zastępczej przekroczą wartość zabezpieczenia zamawiający będzie dochodził od wykonawcy kwoty uzupełniającej do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

- Jeżeli wykonawca wniesie w formie pieniężnej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, strony postanawiają, że w przypadku, gdy wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie swoje zobowiązania wynikające z umowy, zamawiający wykorzysta na zastępcze wykonanie tych obowiązków także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

- Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach przewidzianych w art. 453 ustawy pzp.

§ 13.

Cesja

- Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę zamawiającego na piśmie.

- W przypadku przeniesienia przez zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej umowy zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes ekonomiczny wykonawcy nie został naruszony.

- W przypadku wyrażenia zgody na cesję wraz z fakturą VAT, wykonawca złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie.

§ 14.

Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, przepisy prawa polskiego w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

§ 15.

Postanowienia końcowe

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze stron na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

- W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

- Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi: SWZ, dokumentacja techniczna oraz oferta wykonawcy.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy są dla zamawiającego.

# ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: