Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy

UMOWA

Nr IPF.272.____.2026

zawarta w Świdwinie w dniu 	 r., pomiędzy Gminą Miejską Świdwin z siedzibą przy Placu Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin reprezentowaną przez:  Piotra Felińskiego – Burmistrza Miasta Świdwin, zwaną w treści umowy Zamawiającym,

a  _____________________________________________________________ reprezentowanym przez:, zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowa została zawarta w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwaną ustawą PZP, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Świdwinie poprzez ich termomodernizację” o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca a Wykonawca (zwany dalej także „Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego” lub „Inspektorem Nadzoru”) przyjmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizowanym przez Zamawiającego zadaniem inwestycyjnym związanym ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 I budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Świdwinie poprzez ich termomodernizację, której Wykonawca został wyłoniony w odrębnym postępowaniu, o którym mowa w ust. 2.

- Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. “Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 I budynku Publiczngo Przedszkola Nr 1 w Świdwinie poprzez ich termomodernizację”, znak sprawy IPF.271.4.2026, została zamieszczona wraz z ogłoszeniem o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1e35d538-e41c-46f5-a64b-1bdf89f059c0 .

- Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach : Priorytetu Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.7 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (ZIT).

§ 2.

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

1. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów art. 12 ust. 7, art. 41 ust. 4 pkt 2 oraz art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.), i obejmuje w szczególności:

1) zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą robót budowlanych,

2) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w Umowie z Wykonawcą robót,

3)	prawo wstrzymania robót budowlanych, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim Umowy na przedmiot zamówienia,

4)	kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

5)	żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczanie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

6)	 udział w czynnościach odbioru częściowego i końcowego oraz okresowych przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.

W ramach tych czynności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do:

a) stwierdzenia gotowości do odbioru częściowego i końcowego,

b) przekazania Zamawiającemu sprawdzonej dokumentacji powykonawczej.

7) dbania o interesy Zamawiającego oraz podejmowania czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

8)  pobyty na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót budowlanych oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umową oraz dokumentacją dotyczącą robót budowlanych,

9) potwierdzania faktycznie wykonywanych robót budowlanych oraz usunięcia wad,

10)  informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji dotyczącej robót budowlanych w terminie 2 dni od dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu,

11) udziału w czynnościach przekazania Wykonawcy robót  terenu budowy/ odbioru końcowego i udziału jako prowadzący w naradach technicznych – koordynacyjnych z udziałem kierownika budowy, kierowników robót, przedstawicieli Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy; do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy sporządzanie protokołów z każdej z narad technicznych – koordynacyjnych,

12) reprezentowania interesów Zamawiającego na budowie,

13) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

14) udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji,

15) zlecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości,

16) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót  po zakończeniu robót,

17) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych,

18) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,

19) rozliczenia Umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

20) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót budowlanych,

21) udziału w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych

realizacją zadania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie decydować o:

1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych;

2) wstrzymaniu robót budowlanych prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlano - instalacyjnych określających zakres przedmiotu zamówienia;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku konieczności będzie wnioskować o:

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji dotyczącej robót budowlanych,

2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego     Inspektora.

W okresie zgłaszania wad i bezpośrednio po nim, do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:

1) finalizacja zadań wynikających z realizacji budowy;

2) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

3) odbiór wykonanych robót budowlanych związanych z usunięciem wad;

4) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń sporów;

5) udział w okresowych przeglądach, jakie będą miały miejsce w okresie udzielonej gwarancji.

5.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia stanowi załącznik do Umowy.

- W przypadku upływu ważności dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w okresie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nowy dokument potwierdzający kontynuowanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, na co najmniej 7 dni przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca zapewnia dyspozycyjność Inspektorów Nadzoru 	__ dni w tygodniu 
(zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy).

- Wykonawca zapewnia czas reakcji 	 ___ godziny (zgodnie ze złożoną ofertą 
Wykonawcy) od odbioru przez Wykonawcę (Inspektorów Nadzoru) informacji telefonicznej/e-mailowej  przekazanej przez Zamawiającego.

- W celu potwierdzenia czynności, o których mowa w ust. 4 i 5 Zamawiający wymaga każdorazowego zgłoszenia obecności przez Wykonawcę telefonicznie lub w formie emaila. Na podstawie takiego zgłoszenia Zamawiający ma możliwość przeprowadzenia kontroli  obecności na obiekcie.

- Wykonawca podczas wykonywania usług zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie prac.

§ 3.

OSOBY SPRAWUJĄCE NADZÓR

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot Umowy przy udziale następujących osób:

- __________________ - posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- _________________ - posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

2. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawi w terminie 2 dni od dnia otrzymania żądania, aktualne uprawnienia osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, potwierdzające posiadanie niezbędnych uprawnień do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 4.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie dokumentacji dotyczącej robót budowlanych oraz Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą przedmiotu zamówienia i akceptowanie zmian kierownika budowy;

- pisemne informowanie Wykonawcy o wszystkich sprawach mających wpływ na pełnioną przez niego funkcję;

- organizowanie narad, spotkań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych  i Inspektorów Nadzoru.

2. Zamawiający nie zapewnia sprzętu oraz środka transportu niezbędnych do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 5.

CZAS TRWANIA UMOWY

1. Wykonawca zrealizuje zamówienie - od daty zawarcia niniejszej Umowy przez okres realizacji robót budowlanych objętych nadzorem z uwzględnieniem ust. 2.

Termin realizacji zamówienia objętego nadzorem wynosi do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy o roboty budowlane .

2. Wykonawca zakończy realizację zadań określonych niniejszą Umową z chwilą wykonania wszystkich czynności wynikających z gwarancji jakości, po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

3. Realizacja zamówienia będzie obejmować okresy trwania prac określonych w sposób następujący:

- nadzór nad realizacją zadania i jego rozliczenie w okresie realizacji: od rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych  do dnia zakończenia robót budowlanych przez tego Wykonawcę , odbioru końcowego i rozliczenia robót budowlanych;

- pełnienie nadzoru w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji jakości, to jest przez okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę od daty odbioru końcowego, poprzez dokonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych oraz wystawiania świadectw usunięcia wad.

4. Termin realizacji zamówienia określony w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu zakończenia robót przez Wykonawcę robót budowlanych.

5. W okresie udzielonej przez Wykonawcę robot budowlanych, gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag wykonanych prac, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.

§ 6.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie usługi Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

ryczałtowe w kwocie brutto: 	 zł (słownie:  	zł), podatek VAT

%, co stanowi 	 zł (słownie: _____zł)  – zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje płatności wynagrodzenia w częściach proporcjonalnie do zaangażowania robót budowlanych tj. :

- do 31 października  2026r. – za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla  całości robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę na budynku PP Nr 1

- do 10 grudnia 2026r. – za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla  części robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę na budynku PSP Nr 1

- do 15 września 2027r. – za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla  pozostałej części robót  budowlanych wykonanych przez Wykonawcę na budynku PSP NR 1

- Płatność zostanie zrealizowana w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy __________________________ . Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

W treści faktury powinien być wskazany numer niniejszej Umowy.

Dane Zamawiającego do faktury:

Gmina Miejska Świdwin

Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin

NIP 6722003749.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej Umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego .

- Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 276). Faktura taka, musi zawierać wszystkie dane, o których mowa w art. 6 wspomnianej Ustawy.

- W przypadku wystawienia faktury w systemie KSEF, za moment doręczenia faktury będzie uznany moment jej udostępnienia w KSEF.

- Wykonawca oświadcza, iż:

- na dzień zawarcia przedmiotowej Umowy nie jest*/ jest*) zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług jako „podatnik VAT czynny”,

- wskazany w Umowie rachunek bankowy jest zgłoszony w organie podatkowym oraz uwidoczniony w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, zarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”, a prowadzonym przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej – zwanej dalej „białą księgą”, co Wykonawca potwierdza w formie wydruku z wykazu podatników z „białej księgi”.

- w przypadku zmiany statusu z dotychczasowego na inny, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o powyższym Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.

§ 7.

Waloryzacja

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia z tym zastrzeżeniem, że waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych (poziom zmiany cen) publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za szósty miesiąc realizacji Umowy w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku kalendarzowego. W przypadku, gdyby wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.

- Pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po tej dacie, na podstawie wskaźnika GUS opublikowanego w szóstym miesiącu realizacji Umowy w porównaniu z poprzednim miesiącem kalendarzowym.

- W następnych latach realizacji Umowy wynagrodzenie może podlegać zmianie co dwanaście miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po tej dacie w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu GUS za poprzedni miesiąc kalendarzowy w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku kalendarzowego.

- Dokonana w oparciu o klauzulę waloryzacyjną zmiana wysokości wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie niezafakturowanej wartości usług.

- Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie wskaźnika cen towarów i usług, o którym mowa w ust 1 będzie zobowiązana do wykazania zasadności zmiany poprzez:

- przedstawienie pisemnej kalkulacji uzasadniającej wpływ zaistniałej zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na odpowiednio wzrost lub obniżenie faktycznych kosztów realizacji przedmiotu Umowy,

- wskazanie daty, od której nastąpiła lub nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeśli zmiana wysokości wynagrodzenia będzie zasadna to w ciągu 30 dni od daty przedłożenia przez stronę wnioskującą propozycji zmiany z jej uzasadnieniem, Zamawiający sporządzi Aneks waloryzacyjny.

- Łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 2 i 3 nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust 1).

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust 1 Umowy, a także w Formularzu cenowym może ulec zmianie w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz 1773);

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2026r. poz. 192);

- o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia.

- Zatwierdzenie przez Zamawiającego zmian cen jednostkowych może nastąpić w                  terminie 10 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku Wykonawcy z uzasadnieniem tych zmian, a zmieniona cena jednostkowa będzie obowiązywać od kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 8. Kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana i wprowadzona aneksem do niniejszej Umowy.

- Uzasadnienie zmiany wysokości wynagrodzenia przygotowane przez Wykonawcę ze względu na zmiany wymienione w ust. 8, musi zawierać pisemne zestawienie wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi zatrudnionych przez Nadzór Inwestorski, a zmiana będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy.

- W celu zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ze wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia. Załącznik do tego wniosku musi zawierać szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką powinno zmienić się wynagrodzenie.

§ 8.

ZMIANA UMOWY

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w poniższych przypadkach w szczególności w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy:

- w przypadku zmiany (wydłużenia) terminu realizacji robót budowlanych, których dotyczy usługa Nadzoru Inwestorskiego, termin realizacji zamówienia uleganie odpowiedniej zmianie,

- gdy prace objęte Umową zostaną wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu Umowy - termin wykonania przedmiotu Umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów.

- zmiana osób pełniących obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazanych w ,,Wykazie osób”, przy czym nowa osoba powinna legitymować się uprawnieniami i doświadczeniem wymaganymi przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarta została niniejsza Umowa,

- zmiana terminu realizacji Umowy określonego w § 5 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlano - instalacyjnych objętych Nadzorem,

- zmiana oznaczenia danych Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym. m. in. zmiana nazwy, siedziby, numeru rachunku bankowego, innych danych identyfikacyjnych,

- zmiana personelu Zamawiającego lub Wykonawcy,

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

- W przypadku wcześniejszego zakończenia części robót budowlanych lub gdy roboty budowlane zostaną wstrzymane, wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie od wartości robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę tych robót i wartości określonej w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 9.

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiający rozwiąże umowę bez wypowiedzenia, jeśli Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.

- Zamawiającemu, niezależnie od ust. 1 powyżej, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia w razie:

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- nierozpoczęcia świadczenia usługi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz niekontynuowania jej pomimo pisemnego Zamawiającego jeżeli, a zwłoka przekracza 10 dni.

- Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych rozwiązania.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1- 4 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 10.

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości:

- 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia przez Wykonawcę,

- 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego,

- 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu któregokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej Umowy,

- 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze prac zgłoszonych do odbioru lub za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przystąpieniu do udziału w przeglądzie gwarancyjnym,

- 100,00 zł za każdy dzień braku obecności na terenie prowadzonych robót (dyspozycyjność Inspektorów Nadzoru), zgodnie z § 2 ust. 7 Umowy, od każdej z osób określonych w § 3 ust. 1 Umowy,

- 100,00 zł za każdy brak stawiennictwa (czas reakcji) w określonym czasie, zgodnie w § 2 ust. 8 Umowy, od każdej z osób określonych w § 3 ust. 1 Umowy,

- 100,00 zł za każdy stwierdzony brak obecności w naradach, spotkaniach organizowanych przez przedstawicieli Zamawiającego lub przedstawicieli Wykonawcy robót budowlano – instalacyjnych, od każdej z osób określonych w § 3 ust. 1 Umowy.

- Kary umowne wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych określonych w ust. 1 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości na zasadach ogólnych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamówienia Umowy.

- Kary umowne podlegają sumowaniu. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 11.

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zleci	 podwykonawcy następujący	 zakres usług: _____________________ .

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę (Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia podwykonawcy, złożonego w formie pisemnej).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje.

§ 12.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których na Zamawiającego nałożono ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zobowiązania osób, jakimi posługiwać się będzie przy wykonywaniu Umowy do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

- Każda ze Stron umowy jako administrator danych osobowych znajdujących się w niniejszej Umowie i przetwarzanych w celu jej zawarcia i realizacji zobowiązana jest do wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

- W razie wystąpienia konieczności powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych przez Strony zgodnie z art. 28 RODO, Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W imieniu Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:

, tel. 	, e-mail:

- W imieniu Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:

, tel. 	, e-mail:

- Wszelkie zmiany składu osobowego i organizacji Wykonawcy przedstawionej w ofercie, wymagają zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem odpowiedzialności.

- Zachowania formy pisemnej wymagają, w szczególności, następujące czynności prawne i faktyczne:

a) zmiana Umowy - pod rygorem nieważności,

- uzgodnienia dotyczące warunków realizacji niniejszej Umowy - pod rygorem nieważności,

- zawiadomienia o zmianach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, pod rygorem nieważności,

- korespondencja między stronami; przy czym Zamawiający dopuszcza przekazywania korespondencji/informacji drogą elektroniczną (e-mail)

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy PZP.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA