# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

## Załącznik nr 5 do SWZ

# UMOWA NR …….2026

zawarta w dniu ……………….. 2026 roku w Sobolewie, pomiędzy:

Gminą Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, NIP: 826-204-42-09, REGON: 711582351, e-mail: sobolew@sobolew.pl, reprezentowaną przez: ……………………………………………… – Wójta Gminy Sobolew, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ………………………………………………, zwaną dalej w treści umowy “Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………….., z siedzibą: ……………………………………………………………………………………….. NIP: …………………………., REGON: …………………………., e-mail: ……………………………………….., reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………., zwanym dalej w treści umowy “Wykonawcą”,

zwanymi łącznie “Stronami”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ………………………………………….. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej zwanej “Pzp” lub “ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

## § 1 Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. “Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gończycach”, zwane dalej “przedmiotem umowy”.

- Lokalizacja inwestycji: działki nr ewid. 460/1, 461/1, 462/1, 463, 464, 465/1 oraz 917 – miejscowość Gończyce, Gmina Sobolew.

- Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące dokumentacji projektowej zostały opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej “SWZ”), który jest integralną częścią niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę oraz dokumentacji wykonawczej. Wykonanie umowy nastąpi po pozytywnej weryfikacji dokumentacji złożonej do Starostwa Powiatowego w Garwolinie i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - opracowania co najmniej 2 koncepcji budynku hali sportowej, zawierających rzuty kondygnacji, elewacje ze wszystkich stron budynku, przekroje charakterystyczne, wizualizacje 3D, wstępne założenia konstrukcyjne i materiałowe, wstępne rozwiązania instalacyjne oraz szacunkowy koszt realizacji dla każdej koncepcji,

  - opracowania niezbędnych materiałów wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, jeżeli będzie wymagana zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

  - opracowania materiałów wraz ze złożeniem wniosku o decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zależności od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego braku,

  - wykonania aktualizacji mapy do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000,

  - wykonania niezbędnych badań geologicznych terenu objętego wnioskiem w celu dobrania odpowiedniej technologii realizacji zadania, w tym fundamentowania obiektu,

  - opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (Projekt zagospodarowania działki lub terenu, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekty techniczne dla wszystkich branż) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń,

  - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,

  - opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

  - opracowania charakterystyki energetycznej budynku,

  - opracowania kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót dla wszystkich branż,

  - opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dla wszystkich branż,

  - pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

- Dokumentacja projektowa obejmuje w szczególności następujące branże: architektoniczną, budowlano-konstrukcyjną, instalacji elektrycznej, wentylacyjną, teletechniczną, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjną, zgodnie z zakresem określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca opracuje dokumentację z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje.

- W oparciu o uzyskaną dokumentację projektowo-kosztorysową Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego na roboty budowlane. Dokumentacja powinna uwzględniać wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określone w ustawie Pzp. Wykonawca na każdym etapie realizacji usługi projektowania musi przestrzegać rygorów ustawy Pzp w zakresie opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, z uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady transparentności. Zamawiający nie dopuszcza opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych i nie można opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy “lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do określenia minimalnych parametrów technicznych, które mają być zapewnione przez dane materiały i urządzenia.

## § 2 Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy etapowo, zgodnie z poniższym harmonogramem:

| Etap | Zakres | Termin |
| --- | --- | --- |
| I | Opracowanie i przedłożenie co najmniej 2 koncepcji projektowych wraz z wizualizacjami 3D i szacunkowymi kosztami realizacji | ………. miesięcy od daty podpisania umowy |
| II | Uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wybranej koncepcji oraz opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli wymagana) i jej uzyskanie | ………. miesięcy od daty podpisania umowy |
| III | Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o decyzję o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskanie prawomocnej decyzji | ………. miesięcy od daty podpisania umowy |
| IV | Wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych oraz badań geologicznych terenu | ………. miesięcy od daty podpisania umowy |
| V | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (PZT, PAB, PT dla wszystkich branż) wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń | ………. miesięcy od daty podpisania umowy |
| VI | Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z kompletem dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Garwolinie | ………. miesięcy od daty podpisania umowy |
| VII | Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz przekazanie kompletnej dokumentacji Zamawiającemu wraz z kosztorysami, przedmiarami i STWiOR | ………. miesięcy od daty podpisania umowy |

- Ostateczny termin wykonania całości przedmiotu zamówienia ustala się na ………. miesięcy od daty podpisania umowy.

- Termin realizacji zamówienia opcjonalnego (nadzór autorski): do zakończenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących opóźnieniem w realizacji poszczególnych etapów, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego na piśmie i uzgodnić nowe terminy realizacji.

## § 3 Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami polskimi i rysunkami normatywnymi, a w szczególności zgodnie z:

  - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.),

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 – t.j.),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

  - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

  - ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.),

  - przepisami dotyczącymi warunków ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego,

  - innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - przedłożenie do akceptacji Zamawiającego co najmniej 2 koncepcji projektowych – jedna z nich musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych prac; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag i wniosków dotyczących przedstawionych koncepcji, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić,

  - przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w tym z istniejącym uzbrojeniem terenu, układem komunikacyjnym oraz sąsiednią zabudową,

  - uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych z właścicielami i zarządcami uzbrojenia podziemnego i naziemnego (energetyka, gazownictwo, wodociągi, telekomunikacja),

  - uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu z Zarządem Dróg Powiatowych (ZUDP) w zakresie lokalizacji zjazdów i dostępu do drogi publicznej,

  - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – jeżeli wymagane przepisami Prawa wodnego,

  - uzyskanie opinii Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów i instytucji – jeżeli wymagane przepisami szczególnymi,

  - ponoszenie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych dokumentów, w tym opłat administracyjnych i skarbowych,

  - bieżące informowanie Zamawiającego o postępach prac i ewentualnych problemach,

  - uczestniczenie w spotkaniach roboczych i naradach technicznych na wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem objętym realizacją przedmiotu umowy oraz że dysponuje wszelkimi informacjami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia budowlane do projektowania we wszystkich branżach wymaganych niniejszym zamówieniem, a projektanci poszczególnych branż są wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

## § 4 Nadzór autorski

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego we wszystkich branżach w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 8 ust. 1, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji robót budowlanych, co oznacza, że termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności przewidzianych dla nadzoru autorskiego na mocy przepisów art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji tych robót z dokumentacją projektową,

  - wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim rozwiązań, a także ewentualnego uszczegółowiania dokumentacji projektowej,

  - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych wnioskowanych przez wykonawcę robót i Zamawiającego,

  - żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową,

  - informowania pisemnie Zamawiającego o przypadkach wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem, niezwłocznie po ich wykryciu,

  - uczestnictwa w naradach koordynacyjnych w terminach wskazanych przez Zamawiającego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,

  - udziału w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego,

  - nadzoru nad usunięciem wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego i w trakcie okresu rękojmi oraz protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.

- Czynności nadzoru autorskiego będą pełnione na wniosek Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego na każdorazowe pisemne lub elektroniczne wezwanie Zamawiającego z trzydniowym (roboczym) wyprzedzeniem. W nagłych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego wezwania przedstawiciela Wykonawcy.

- Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych udzielić odpowiedzi na pytania Zamawiającego związane ze sprawowanym nadzorem autorskim, na życzenie Zamawiającego w formie pisemnej.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie każdorazowo odnotowane w dzienniku budowy oraz potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na Karcie Nadzoru Autorskiego,

- W trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację wykonaną w ramach niniejszej umowy, Wykonawca na zgłoszenie Zamawiającego zobowiązany jest do udzielania niezwłocznie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące projektu, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od przekazania treści zapytań, oraz do uzupełniania braków w projekcie i przedmiarach robót, bez dodatkowego wynagrodzenia.

## § 5 Forma i zakres przekazywanej dokumentacji

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową w następującej formie:

  - wersja papierowa – 4 komplety dokumentacji projektowej:

  - wersja elektroniczna – 1 egzemplarze na nośnikach CD/DVD lub pendrive, zawierające:

    - pełną dokumentację projektową w plikach w formacie PDF (z możliwością wyszukiwania tekstu),

    - część rysunkową sporządzoną w postaci wektorowej (pliki źródłowe w formatach .dwg lub .dxf),

    - przedmiary robót w formacie edytowalnym (.xls lub .ath),

    - kosztorysy inwestorskie w formacie edytowalnym (.xls lub .ath),

    - STWiOR w formacie edytowalnym (.doc lub .pdf).

- Nazewnictwo plików powinno być zgodne z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane oraz logiczne i czytelne, umożliwiające łatwą identyfikację poszczególnych części dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do dwukrotnej aktualizacji każdego z opracowanych kosztorysów inwestorskich w ramach niniejszej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacja dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty ustalenia wartości zamówienia lub wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia.

## § 6 Przekazanie i odbiór dokumentacji

- Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie podanym w § 2, potwierdzone pisemnym protokołem przekazania.

- Wykonawca wraz z przekazaniem dokumentacji złoży pisemne oświadczenie, że:

  - dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową,

  - dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

  - dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

  - istnieje możliwość zastosowania materiałów i urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane w tej dokumentacji.

- Do protokołu przekazania dokumentacji Wykonawca dołączy:

  - oświadczenie o kompletności dokumentacji – potwierdzające, że przekazana dokumentacja jest kompletna, zgodna z obowiązującymi przepisami oraz wystarczająca do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji,

  - oświadczenie o przekazaniu autorskich praw majątkowych na rzecz Gminy Sobolew, na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy.

- Zamawiający w terminie 21 dni roboczych dokona oceny przekazanej dokumentacji projektowej.

- W przypadku braku zastrzeżeń Zamawiający sporządzi i podpisze wraz z Wykonawcą, przygotowany w dwóch egzemplarzach, protokół zdawczo-odbiorczy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych wad dokumentacji w terminie do 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inny termin.

- Zamawiający oceni prawidłowość usunięcia wad w terminie 14 dni roboczych i w przypadku braku uwag sporządzi i podpisze wraz z Wykonawcą protokół zdawczo-odbiorczy.

- W przypadku wezwania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej do uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dokonać wymaganych zmian i ponownie złożyć dokumentację.

- Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Podpisanie protokołu nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.

- Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji jest siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew.

## § 7 Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy podwykonawcom, w zakresie określonym w ofercie.

- Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie ani angażować podwykonawców innych niż wskazani w ofercie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 i 2, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 14.

## § 8 Wynagrodzenie

- Za wykonanie całości przedmiotu umowy, w tym za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 4, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego) w kwocie: ……………….. zł netto + obowiązujący podatek VAT ……%, tj. ……………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………. złotych 00/100).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty opłat administracyjnych i skarbowych, koszty wykonania badań geologicznych, aktualizacji mapy do celów projektowych, uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji, pełnienia nadzoru autorskiego, a także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie dwuetapowo:

  - Etap 1 – płatność częściowa do 30% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, za wykonanie części zamówienia określonej w § 2 ust. 2 etap I i II (akceptacja koncepcji). Faktura częściowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru częściowego.

  - Etap 2 – płatność końcowa po wykonaniu całości zamówienia i jego odbiorze końcowym bez wad i usterek, w wysokości stanowiącej różnicę wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 i sumy wartości faktur częściowych.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od daty nadania numeru faktury w systemie KSeF, prawidłowo sporządzonej faktury.

- Na fakturze w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) należy wskazać następujące dane:

  - Nabywca: Gmina Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, NIP: 826-204-42-09

  - Odbiorca: Urząd Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu.

- Zamawiający nie udziela zaliczek.

- Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie umowy obejmującej przelew wierzytelności powodujące zmianę numeru konta bankowego wymagają aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Płatność wynagrodzenia dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment), z wyłączeniem kar umownych i odszkodowań.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranego dzieła.

## § 9 Waloryzacja wynagrodzenia

- Na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Na podstawie art. 439 ustawy Pzp ustala się, że w przypadku wystąpienia w czasie obowiązywania umowy zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia (waloryzacja), z zastrzeżeniem, że:

  - wniosek można złożyć najwcześniej po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy i nie częściej niż raz na każde 6 miesięcy obowiązywania umowy,

  - zmiana wysokości wynagrodzenia może mieć miejsce, gdy wzrost lub spadek wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej publikowanego przez Prezesa GUS przekroczy poziom 6%,

  - maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona w efekcie zastosowania waloryzacji wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, na koszty zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

## § 10. Prawa autorskie

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wszelkich innych dzieł powstałych w ramach wykonania umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich i będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Przejście autorskich praw majątkowych następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy na jakimkolwiek nośniku, tj. z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności:

  - używania i wykorzystywania dokumentacji do realizacji robót budowlanych,

  - utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku,

  - wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,

  - powielania (kopiowania) bez dodatkowych kosztów na potrzeby realizacji inwestycji, prowadzenia postępowań przetargowych, nadzoru inwestorskiego oraz eksploatacji obiektu,

  - nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie.

- Przeniesienie praw autorskich obejmuje prawo do wprowadzania zmian i opracowań dokumentacji przez inne osoby bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie poprawek w projekcie przez innego projektanta, na wypadek gdyby sam tych poprawek nie mógł lub nie chciał wykonać. Za niemożność wykonania uznane będzie bezskuteczne skierowanie prośby do Wykonawcy o dokonanie tych poprawek.

## § 11. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 8 ust. 1,

  - zwłoki w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

  - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na zapytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych lub w trakcie realizacji robót – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

  - niedopełnienia obowiązków w zakresie podwykonawstwa określonych w § 7 – jednorazowo w wysokości 3% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 8 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wynikającego z § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1.

- Kary umowne wymienione w ust. 1 są niezależne od siebie. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 40% wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 8 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.

## § 12. Rękojmia i gwarancja

- Strony rozszerzają ustawowy okres rękojmi na 60 miesięcy. Bieg terminu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego dokumentacji.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości obejmującej całość prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji jest równy rozszerzonemu okresowi rękojmi określonemu w ust. 1.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z przepisami oraz z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w dokumentacji – zarówno na etapie weryfikacji przez organ administracji, jak i w trakcie realizacji robót – Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji dokumentacji przez niezależnych ekspertów przed jej ostatecznym odbiorem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia wymaganych poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

## § 13. Zmiany umowy

- Dopuszcza się następujące zmiany w umowie:

  - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpi:

    - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie usługi – o czas, w którym umowa nie mogła być realizowana,

    - zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego – o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty,

    - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - opóźnienia w dokonaniu określonych czynności przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - przedłużające się postępowania administracyjne w zakresie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę lub innych decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;

  - zmiana zakresu przedmiotowego zamówienia:

    - ograniczenie zakresu przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego – przy czym Zamawiający określa minimalny zakres na 70% wartości oferty Wykonawcy,

  - zmiana w postanowieniach dotyczących płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy,

  - zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany stawki podatku VAT.

- Wystąpienie siły wyższej będzie uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy.

- Nie stanowi zmiany umowy:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

  - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.

## § 14. Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu niżej wymienionych okoliczności:

  - suma kar umownych przekroczy kwotę 40% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1,

  - Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy bez zgody Zamawiającego,

  - Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania do podjęcia wykonania lub należytego wykonania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

  - Wykonawca pozostaje w zwłoce dłużej niż 14 dni w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

## § 15. Koordynacja i kontakt

- Osobą koordynującą realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego zostaje: ………………………………………………

- Do kierowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się: ………………………………………………

## § 16. Poufność

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym takich, których ujawnienie mogłoby narazić którąkolwiek ze Stron na szkodę. Obowiązek zachowania poufności wiąże Strony zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po jego upływie.

- Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji podanych uprzednio do publicznej wiadomości ani sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

## § 17. Ochrona danych osobowych

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

- Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Wójt Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, e-mail: sobolew@sobolew.pl.

- Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz wykonania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

- Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## § 18. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz innych regulacji prawnych.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelka korespondencja dotycząca realizacji niniejszej umowy kierowana będzie na adresy Stron wskazane w komparycji umowy. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie adresów.

- Integralną część umowy stanowią: oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA: