# Załącznik nr 6 do SWZ

# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

# Wykonanie i montaż oznakowania wizualnego i identyfikacyjnego oraz innych elementów dekoracyjnych i funkcjonalnych przestrzeni biurowej

§ 1

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie i montaż oznakowania wizualnego i identyfikacyjnego oraz innych elementów dekoracyjnych i funkcjonalnych przestrzeni biurowej przy ul. Pańskiej 97

w Warszawie, piętra 3, 4 i 5, użytkowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ), zawiera Załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego, kompletnego przedmiotu umowy, wolnego od wad fizycznych, w szczególności konstrukcyjnych, wykonawczych oraz innych defektów wynikających z zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby ujawnić się w trakcie montażu i eksploatacji; przedmiot umowy nie może nosić śladów wcześniejszego użytkowania, musi być nieuszkodzony, a ponadto musi spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

- Koszty wykonania, spedycji i montażu, ponosi Wykonawca i uwzględnił je przez wkalkulowanie w cenę złożonej oferty.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany i zamontowany w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe użytkowanie, zgodnie z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi określonymi w OPZ. Niedopuszczalnym jest dostarczenie przedmiotu umowy w częściach.

- Montaż przedmiotu umowy, realizowany będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16:00 do 7:00, a także w dni ustawowo wolne od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i profesjonalizmu zawodowego.

- Zamontowany przedmiot umowy musi być zgodny z OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca, wraz z zamontowanym przedmiotem umowy zobowiązany jest przekazać komplet określonych w OPZ dokumentów, potwierdzających jakość i zgodność dostarczonego przedmiotu umowy, w szczególności atestów, certyfikatów, aprobat technicznych oraz świadectw. W przypadku braku wymaganych dokumentów Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich niezwłocznego uzupełnienia, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia przez Zamawiającego żądania ich przedłożenia.

- Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy przygotować i dostarczyć do akceptacji Zamawiającemu egzemplarze próbne wszystkich typów oznaczeń (mockupów) spełniających wymagania określone w SWZ. Zamawiający zbada egzemplarze próbne, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 2 dni roboczych od ich dostarczenia i o wynikach badania zawiadomi Wykonawcę pocztą elektroniczną na wskazany w § 9 ust. 1 adres mailowy. Dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku akceptacji przedstawionych próbek, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę celem dalszej realizacji umowy. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do dostarczonych egzemplarzy próbnych, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od zawiadomienia go przez Zamawiającego do dostarczenia nowych egzemplarzy próbnych, uwzględniających uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia nowych egzemplarzy próbnych w terminie, o którym mowa powyżej, lub w przypadku, gdy egzemplarze próbne nadal nie będą spełniały wymagań SWZ, Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

§ 2

## Termin realizacji

- Umowa zostanie zrealizowana w terminie do ______ dni (zgodnie z ofertą), liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy datę przekazania przedmiotu umowy, informując o tym osoby wskazane w § 9, na co najmniej 2 dni przed datą przekazania, a Wykonawca jest zobowiązany stawić się w miejscu przekazania w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się w wyznaczonym terminie, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin.  Niedotrzymanie terminów, o których mowa w niniejszym ustępie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do naliczenia i żądania zapłaty kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od stwierdzenia wystąpienia okoliczności uprawniającej go do odstąpienia od umowy.

# § 3

## Wykonanie i montaż

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego, za pomocą poczty elektronicznej o planowanym terminie montażu przedmiotu umowy, nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed jego realizacją, za pośrednictwem osób upoważnionych do wzajemnych kontaktów, wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykonaniem umowy, o których mowa w § 9.

- Wykonanie i montaż przedmiotu umowy będzie potwierdzony podpisanym przez obie Strony umowy protokołem odbioru końcowego, który będzie zawierał co najmniej informacje dotyczące ilości, rodzaju, oraz miejsca zamontowania przedmiotu umowy.

- W przypadku zaznaczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego, że dostarczony lub zamontowany przedmiot umowy nie spełnia wymogów wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, bądź jest niezgodny z zamówieniem, posiada widoczne wady lub jest niekompletny, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy lub uzupełnienia brakujących elementów, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad lub braków w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do naliczenia i żądania zapłaty kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od stwierdzenia wystąpienia okoliczności uprawniającej go do odstąpienia od umowy.

- Za datę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez obie Strony umowy protokołu odbioru końcowego (wzór stanowi Załącznik nr 5 do umowy), bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca, w terminie  5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, przedłoży Oświadczenie potwierdzające, że osoby wykonujące czynności w zakresie montażu i oklejania elementów zamówienia, przez cały okres realizacji Umowy, będą  zatrudnione na podstawie umowy o pracę, z uwzględnieniem personelu podwykonawców i samego Wykonawcy.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska tej osoby, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rozliczeń i ewidencji kosztów związanych 
z wykonaniem Umowy w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującym prawem i z przyjętymi standardami.

- Strony zobowiązane są do zachowania poufności, a w szczególności do zachowania poufnego charakteru informacji (w tym ekonomicznych, technicznych, handlowych i organizacyjnych) dotyczących Stron w przypadku zapoznania się z nimi w trakcie wykonywania Umowy.

# § 4

## Zakres obowiązków Wykonawcy i osób, którymi się posługuje przy realizacji umowy

- Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za koordynację oraz nadzór nad pracą osób zaangażowanych w realizację umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,  przez cały okres jej realizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz do ochrony interesów Zamawiającego w zakresie powierzonych czynności, ponosząc pełną odpowiedzialność za ich prawidłową realizację.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby działające w jego imieniu, w tym za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający nie odpowiada za szkody poniesione przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wynikłe z prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), której kopie wraz z dowodem opłacenia udostępni Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy.

- Przez cały okres realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy i każdorazowego przedstawiania Zamawiającemu polisy oraz dowodu jej opłacenia w terminie 7 dni w przypadku jej zmiany lub odnowienia.

- W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 4 lub 5, Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu kopii polisy lub dowodu jej opłacenia, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w całości lub części pozostałej do zrealizowania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do naliczenia i żądania zapłaty kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.  Zamawiający przed skorzystaniem z prawa odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wezwie Wykonawcę o dostarczenie brakujących dokumentów wyznaczając termin nie krótszy niż 3 dni robocze. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni roboczych od upływu terminu na dostarczenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

- W czasie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wnoszenia i montażu przedmiotu umowy w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach, w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla funkcjonowania budynku, w którym mieści się powierzchnia biurowa Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności podczas rozładunku, dostawy, wnoszenia i montażu przedmiotu umowy, w szczególności w celu uniknięcia uszkodzeń wyposażenia i elementów budynku.

- Wykonawca, jako wytwórca wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizacji umowy, na własny koszt wykonuje wszelkie obowiązki związane z ich prawidłowym zagospodarowaniem.  Zobowiązany jest również do odbioru wszystkich zużytych materiałów i opakowań powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz, jako ich posiadacz, odpowiada za prawidłowe postępowanie z nimi na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu i realizacji przedmiotu mowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przechowania przedmiotu umowy na własny koszt do czasu jego dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentu gwarancji na przedmiot umowy w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego - gwarancja będzie co najmniej zgodna z postanowienia zawartymi w treści § 11 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonywania napraw przedmiotu umowy  
w okresie rękojmi za wady i gwarancji.

# § 5

## Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia osobom realizującym umowę z ramienia Wykonawcy w trakcie realizacji umowy dostępu do pomieszczeń socjalnych oraz urządzeń sanitarnohigienicznych.

- Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia miejsca do rozładunku i montażu przedmiotu umowy, oraz do sprawdzenia ilościowego, rodzajowego i jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy niezwłocznie po wniesieniu do wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeń.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, określonego szczegółowo w § 7 niniejszej umowy.

- Wykonawcy zostaną udostępnione materiały w wersji elektronicznej niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy – wzory logotypów, grafik, itp. Dopuszcza się na etapie realizacji niewielkie zmiany logotypów, wynikające z ich aktualizacji w stosunku do udostępnionych na etapie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.

# § 6

## Kary umowne i odszkodowanie

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu i osobie, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, że są one wynikiem siły wyższej lub powstały z wyłącznej winy Zamawiającego. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia jego szkodliwym następstwom. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni kalendarzowych od jej zaistnienia, przy czym okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1,5% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20% wartości brutto umowy,

- za zwłokę w usunięciu usterek, o których mowa w § 11 ust. 5, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20% wartości brutto umowy,

- za niewłaściwy montaż przez Wykonawcę przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek, lecz nie więcej niż 20% wartości brutto umowy,

- za niedostarczenie w terminie dokumentu lub certyfikatu wymaganego w OPZ w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy za każdy przypadek, lecz nie więcej niż 20% wartości brutto umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości brutto umowy, określonej w § 7 ust. 1 umowy.

- za nie spełnienie wymagania, o którym mowa w § 3 ust.6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia.

- Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych - na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Kary umowne wskazane w niniejszej umowie podlegają kumulacji.

- Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekracza wysokość naliczonych kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Kary umowne przysługują Zamawiającemu niezależnie od stopnia zawinienia Wykonawcy 
i wysokości poniesionej szkody.

- W trakcie trwania umowy, suma kar umownych nie przekroczy 30% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1.

# § 7

## Wynagrodzenie

- Maksymalne wynagrodzenie, które Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy, nie może przekroczyć kwoty __________________________________ zł brutto (słownie: ________________ złotych _____/ 100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń i uwag, o którym mowa w § 3 ust. 5.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony w banku ______________________________,  nr konta bankowego _______________________________ na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej doręczenia. Od momentu objęcia obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę ustrukturyzowaną z użyciem KSeF - zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku zmiana sposobu wystawiania faktur nie wymaga zmiany Umowy. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 Ustawy VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną na tej fakturze. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień jej otrzymania przez drugą Stronę: w przypadku faktury ustrukturyzowanej jest to dzień przydzielenia indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- W przypadku zmiany rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację o zmianie wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku i nazwy banku (zmiana numeru rachunku bankowego nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być dokonywana w formie jednostronnego powiadomienia).

- Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego informowania, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach danych, które mogą mieć wpływ na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie, m.in. numer konta, numer NIP, adres firmy.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść praw i obowiązków, ani wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.

- Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury skutkować będzie naliczeniem 14-dniowego terminu płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Strony umowy uznają, że datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności wyłącznie na rachunek bankowy widniejący w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług (biała lista podatników VAT) lub na rachunek z nim powiązany i/lub przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.

- W przypadku braku numeru rachunku bankowego (i odpowiednio rachunku z nim powiązanego) na tzw. „białej liście”, płatności zostaną wstrzymane do czasu opublikowania numeru rachunku na „białej liście” i poinformowania o tym Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 8

## Dopuszczalne zmiany umowy

- Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

- zastąpienie danego asortymentu przedmiotu umowy innymi, podobnymi produktami, jeżeli:

a) zmiana jest konieczna ze względu na brak dostępności materiałów lub surowców niezbędnych do wytworzenia zaoferowanego asortymentu, w szczególności spowodowana zaprzestaniem ich produkcji,

b) konieczność zmiany jest spowodowana wycofaniem z obrotu na terytorium Unii Europejskiej produktu niezbędnego do wykonania dostawy lub wynika z zakończenia serii produkcyjnej danego przedmiotu umowy,

c) zmiana jest uzasadniona w świetle rozwoju technicznego lub technologicznego, którego Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć przed terminem składania ofert,

d) zmiana jest konieczna ze względu na przyczyny czy warunki techniczne, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnie zakładany sposób,

– pod warunkiem, że nowe, zastępujące produkty będą posiadały parametry techniczne nie gorsze od wymaganych przez Zamawiającego, a także zachowana zostanie funkcjonalność i pierwotne przeznaczenie danego asortymentu, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do umowy.

- modyfikacji technicznych parametrów dostarczanych produktów, jeżeli taka konieczność wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej,

– pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pierwotnego przeznaczenia produktu, którego dotyczy modyfikacja parametrów .

- modyfikacji cech estetycznych dostarczanych produktów (np. kolor, faktura, wzornictwo itp.)

– jeśli zmiana jest wymagana ze względu na brak dostępności materiałów lub surowców niezbędnych do wytworzenia zaoferowanego asortymentu, pod warunkiem zachowania funkcjonalności, pierwotnego przeznaczenia oraz parametrów technicznych zastępowanego produktu, przy jednoczesnym zachowaniu spójności estetycznej produktu, którego dotyczy zmiana z cechami estetycznymi modyfikowanego zakresu.

- Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

- Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie Strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej i ich zakresu należy do Zamawiającego.

§ 9

## Osoby upoważnione do wzajemnych kontaktów

- Wykonawca oświadcza, iż osobą upoważnioną do podpisania protokołu w imieniu Wykonawcy, zgłaszania uwag, wniosków, zgłoszeń usterek oraz prac gwarancyjnych przekazywanych przez Zamawiającego, w związku z realizacją niniejszej umowy oraz do sprawowania nadzoru merytorycznego nad jej realizacją jest:

- __________________________________________; tel.__________________________; e-mail ____________________________________

- Zamawiający oświadcza, iż osobami upoważnionymi do koordynowania montażu oraz zgłaszania uwag, wniosków, zgłoszeń usterek i prac gwarancyjnych, są w jego imieniu:

- ______________________________________________________________________; adres poczty elektronicznej: _______________ @nfosigw.gov.pl;  telefon: _____________

- _____________________________________________________________________; adres poczty elektronicznej: ________________ @nfosigw.gov.pl, telefon: ______________

# § 10

## Poufność

- Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące postanowień umowy, jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykorzystanie danych i informacji, o których mowa może nastąpić poza przypadkami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązujących, jedynie po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

- W przypadku naruszenia zasad poufności wskazanych w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania odpowiednich kar umownych.

# § 11

## Gwarancja, postępowanie reklamacyjne

- Wykonawca udziela __________________ miesięcy (zgodnie z ofertą) gwarancji na wykonany i zamontowany przedmiot umowy, a także na użyte materiały, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń lub potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

- Okres gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru lub potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i trwa do upływu terminu gwarancji.

- Zamawiający zawiadomi każdorazowo Wykonawcę o ujawnionej wadzie przedmiotu umowy, niezwłocznie po jej ujawnieniu, poprzez wezwanie Wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu umowy, z podaniem w wezwaniu:

− rodzaju uprawnień Zamawiającego, z jakich zamierza korzystać, w tym przypadku gwarancji,

− miejsca usuwania wady przedmiotu umowy,

− ogólnego opisu wady.

- Wezwanie Wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu umowy jest traktowane jako stwierdzenie wady, przy czym:

− 	terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej,

− 	w przypadku ujawnienia się wady przedmiotu umowy i stwierdzenia tej wady w okresie gwarancyjnym, okres gwarancji w zakresie spowodowanym przez stwierdzoną wadę, zostaje przedłużony o liczbę dni usuwania wady, tj. od daty doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do usunięcia wady do daty skutecznego usunięcia wady,

− 	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, na który udzielono gwarancji, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o ujawnionych wadach przedmiotu umowy (stwierdził wadę).

- W okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi, wynikającej z przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania (list polecony, faks, poczta elektroniczna):

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem 24 godzinnym o terminie rozpoczęcia usuwania wady przedmiotu umowy.

- Odbiory prac związanych z usuwaniem wady przedmiotu umowy będą dokonywane po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady, w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zgłoszenia Zamawiającemu. Po stronie Zamawiającego w odbiorze uczestniczy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Usunięcie wady przedmiotu umowy uważa się za skuteczne w terminie doręczenia zgłoszenia Zamawiającemu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli zostanie spisany protokół bez zastrzeżeń z usunięcia wady przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania prac z tytułu realizacji swoich zobowiązań gwarancyjnych.

- Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, których może dochodzić zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku, gdy Zamawiający zostanie zmuszony do usunięcia wad poprzez zlecenie zadania innemu wykonawcy, warunki udzielonej gwarancji i rękojmi nie ulegną zmianie.

§ 12

## Dane osobowe

- Strony Umowy, w zakresie danych osobowych o których mowa w ust. 2, występują jako odrębni administratorzy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

- Strony Umowy jako administratorzy danych osobowych udostępnią sobie wzajemnie dane osobowe swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu umowy w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO względem osób, których dane będzie przetwarzał, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO względem osób, o których dane będzie przetwarzał, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy.

- Na żądanie każdej ze Stron, druga Strona umowy przedstawi w ciągu 5 dni roboczych potwierdzenie zrealizowania obowiązku, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 lub ust. 4.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/klauzula-informacyjna-dla-reprezentantow-w-tym-pelnomocnikow-podmiotu. W szczególnych wypadkach - związanych i zależnych od źródeł finansowania - mają zastosowanie klauzule informacyjne dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.

- .

# § 13

## Postanowienia końcowe

      - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych i informacji dotyczących Zamawiającego, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2024 poz. 1061, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.).

      - Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy, Strony będą starały się rozstrzygać na drodze porozumienia polubownego. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia polubownego, Strony poddadzą je pod rozstrzygnięcie Sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

      - Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

      - Umowę sporządzono w języku polskim. W przypadku umowy podpisanej w formie papierowej, umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Strony dopuszczają podpisanie umowy w formie elektronicznej (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

      - Załączniki do umowy, zgodnie z poniższym wykazem, stanowią integralną część umowy.

## Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Wykonawcy – o ile dotyczy.

Załącznik nr 4 – Polisa OC Wykonawcy.

Dół formularza