## Załącznik nr 8 – Projektowane Postanowienia Umowy

Umowa Nr ………./IMK/2026

zawarta w dniu ………………… 2026 r. pomiędzy:

Gminą Suwałki, z siedzibą w Suwałkach (16-400 Suwałki) przy ul. Świerkowej 45,                                   NIP 844-214-60-35, Regon: 790670970 reprezentowaną przez ……………………………………, przy kontrasygnacie ……………………………., zwaną dalej Zamawiającym,

a

firmą ……………………………, NIP ……………..., REGON …………………, KRS ……………………………….,reprezentowaną przez:

……………………………………

zwaną  dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej także Stronami,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, na zamówienie, pn.: „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Małej Hucie, dz. nr geod. 388, obręb Mała Huta”, zawarta zostaje niniejsza umowa, zwana dalej Umową, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie polegające na wykonaniu kompletnej Dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Małej Hucie, dz. nr geod. 388, obręb Mała Huta” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Przedmiot Umowy wykonywany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i składa się z:

- Stadium I - Projektowanie obejmującego ze strony Wykonawcy w szczególności:

- opracowanie map do celów projektowych;

- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia koncepcji projektu zagospodarowania terenu,

- pozyskanie wypisów z rejestru gruntów - jeżeli dotyczy,

- uzyskanie decyzji środowiskowej – jeżeli dotyczy,

- przygotowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem zgłoszenia wodnoprawnego lub uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego – jeżeli dotyczy,

- sporządzenie opinii geotechnicznej – jeżeli dotyczy,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego w oparciu o PFU wraz z załącznikami, oraz pozyskanie wszelkich uzgodnień oraz niezbędnych opinii, informacji i BIOZ oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych (dokumenty i materiały niezbędne do złożenia przez Wykonawcę stosownych wniosków przygotowuje Wykonawca i ponosi on pełną odpowiedzialność za ich przygotowanie oraz, mogące wystąpić z tego powodu skutki),

- uzgodnienia i uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,

- złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; dokumenty i materiały niezbędne do sporządzenia i złożenia wniosku przygotowuje Wykonawca i ponosi on pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie oraz mogące wystąpić z tego powodu skutki,

- uzyskanie (w imieniu Zamawiającego) prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych (wydanej/wydanego w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę wniosek o pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych),

- opracowanie projektu technicznego,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

- wykonanie przedmiaru robót oraz szczegółowego kosztorysu (będącego rozwinięciem kalkulacji cenowej przyjętej w zaoferowanej cenie) odnoszącego się do opracowanej dokumentacji projektowej, zwanego dalej „Kosztorysem szczegółowym”,

- pełnienie nadzoru autorskiego o którym mowa w § 13, przyjazd na każde wezwanie Zamawiającego,

- przeniesie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej na warunkach określonych w § 14 Umowy.

- Stadium II – Wykonanie i montaż pomostu oraz elementów małej architektury obejmującego ze strony Wykonawcy, w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie: dwuprzęsłowego pomostu pływającego, kompozytowego wraz z trapem i drabinką oraz montażu elementów małej architektury na przyległej działce nr 388 obręb Mała Huta (4 ławki betonowe z kompozytowym siedziskiem i oparciem, 2 kosze betonowe, ławostół 8-osobowy oraz ogrodzenie typu farmerskiego) zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 5,

- złożenie przez Wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z kompletem dokumentów w tym z niezbędnymi oświadczeniami do właściwego inspektora nadzoru budowlanego,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- udzielenie rękojmi na dokumentację projektową oraz gwarancji jakości i rękojmi za roboty na warunkach określonych w § 15.

- Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, w tym rodzaj i zakres robót, o których mowa w ust. 1 i 2, określa PFU wraz z załącznikami, SWZ i jej załączniki oraz Oferta Wykonawcy.

- Wykonawca obowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z niniejszą Umową, Ofertą Wykonawcy, PFU wraz z załącznikami, zapisami SWZ i jej załącznikami, a także nienaruszającymi Umowy poleceniami Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), zwaną pr. bud., ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), zwaną u. wyr. bud., z polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz standardami budowlanymi.

- Dokumentacja projektowa, obejmuje w szczególności wykonanie:

- Projektu budowlanego, składającego się z następujących elementów:

  - projektu zagospodarowania działki lub terenu,

  - projektu architektoniczno-budowlanego,

  - załączników: opinii, uzgodnień, informacji BIOZ,

  - projektu technicznego, który winien zawierać zestawienie materiałów/urządzeń niezbędnych do wykonania z podaniem ich ilości i danych technicznych;

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR);

- Przedmiar robót wraz z kosztorysem szczegółowym.

Powyższa dokumentacje projektową, w szczególności Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym pr. bud., Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm.).

- Przez dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. c i § 11 ust. 3 Umowy, należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu pr. bud. z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa, a także dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, protokoły badań i sprawdzeń, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (w trzech egzemplarzach) wraz z deklaracjami zgodności na wbudowane materiały (opatrzone podpisem kierownika budowy wraz z informacją, że materiał został wbudowany na budowie), instrukcjami urządzeń, kopiami kart gwarancyjnych na zamontowane urządzenia.

§ 2.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

- Przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca wykona w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Termin wskazany w zdaniu poprzednim obejmuje także obowiązek wykonania przez Wykonawcę poniższych robót, wchodzących w zakres Zadania inwestycyjnego, tj:

- w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – Wykonawca złoży wniosek (do właściwego organu architektoniczno-budowlanego) o pozwolenie na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z kompletem dokumentów wynikających z pr.bud., z uwzględnieniem ust. 3 i 5, zastrzegając termin wykonania koncepcji, określony w ust. 7;

- w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – zakończenie robót budowlanych wraz ze złożeniem do właściwego organu nadzoru budowlanego kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami, z uwzględnieniem ust. 4 i 5.

- Za termin wykonania całego przedmiotu Umowy, określony w ust.1 zd. 1 przyjmuje się dzień podpisania Protokołu odbioru końcowego zadania (zwanym w niniejszej umowie także Protokołem odbioru końcowego, odbiorem końcowym), z zastrzeżeniem § 12 ust. 6 zdanie 1., przy czym Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty budowlane oraz zgłosić gotowość do odbioru końcowego Zadania, dołączając do zgłoszenia dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 12 ust. 3 (wraz z dokumentem potwierdzającym złożeniem do właściwego organu nadzoru budowlanego kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy), co najmniej 14 dni przed upływem terminu wskazanego ust. 1 zd. 1.

- Za termin wykonania robót, o którym mowa w ust. 1 zd. 2 pkt 1, przyjmuje się dzień złożenia przez Wykonawcę (do właściwego organu architektoniczno-budowlanego) kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych wraz dokumentami i oświadczeniami, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności pr. bud.

- Za termin wykonania robót, o którym mowa w ust. 1 zd. 2 pkt 2 przyjmuje się dzień złożenia przez Wykonawcę (do właściwego inspektora nadzoru budowlanego) kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności pr.bud.

- Potwierdzeniem zachowania terminów, wskazanych w pkt 1 -2 ust. 1 zd. 2 w związku (odpowiednio) z ust. 3 i 4 jest pieczęć wpływu wniosków do właściwego organu wraz z datą ich złożenia. Kopie powyższych potwierdzeń Wykonawca składa Zamawiającemu, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosków.

- O gotowości do odbioru końcowego Zadania Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace projektowe, w szczególności opracowanie koncepcji niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy. Nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu koncepcję do akceptacji (zatwierdzenia). Wskazany termin może być wydłużony, na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy, jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. Potwierdzeniem zachowania przez Wykonawcę powyższego terminu jest data wpływu tego projektu do Zamawiającego.

§ 3.

Harmonogram

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy „Wstępnego harmonogramu”, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zawierający kolejność realizacji poszczególnych etapów/zakresów robót, wymienionych w Stadium I., w szczególności w zakresie wykonania koncepcji, wykonania dokumentacji projektowej oraz z uwzględnieniem terminu określonego w § 2 ust. 1 zd. 2 pkt 1 i ust. 7, a także (przewidywanego) terminu odbioru dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 12 ust. pkt 2. W przypadku konieczności wydłużenia terminu na skutek zasad (procedury) określonych w § 11 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 Wykonawca składa Zamawiającemu aktualizację „Wstępnego harmonogramu” w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności skutkującej wydłużeniem terminów wskazanych w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o pozwolenie na budowę stała się prawomocna „Harmonogram rzeczowo-finansowy”. Harmonogram ten winien obejmować ostatnio zaktualizowany zakres „Wstępnego harmonogramu” oraz zawierać uszczegółowiony zakres robót budowlanych, w tym podział na branże, uwzględniając treść dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 5 Umowy, z uwzględnieniem ust. 3. Harmonogram winien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcę.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wskazany w ust. 2 podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego i powinien przedstawiać w szczególności:

  - kolejność realizacji poszczególnych etapów/zakresów robót (z uwzględnieniem technologicznych zależności pomiędzy poszczególnymi zakresami rzeczowymi robót);

  - rozkład w czasie nakładów i kosztów wykonania w odniesieniu do każdego z zakresów prac (przy zachowaniu podziału na prace związane z określonymi branżami);

  - czas trwania poszczególnych etapów robót (z podaniem wartości, którą należy przedstawić w układzie miesięcznym, z uwzględnieniem ewentualnych przerw np.: przerwy zimowej czy czasu oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę,

  - sumaryczną wartość robót w każdym miesiącu, wartość robót (narastająco) oraz podział na części/etapy;

  - oraz, w ramach podziału robót, w pierwszej kolejności wyodrębniać roboty wykonane siłami własnymi wykonawcy oraz roboty wykonane przez Podwykonawcę/ Podwykonawców na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał także możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone Podwykonawcy.

- Forma harmonogramu, o którym mowa ust. 1 i 2 podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca, z uwzględnieniem zasad wynikających § 18 ust. 2 pkt 1 lit. a-e i ust. 3, dokonuje zmiany harmonogramu w terminie 7 dni od podpisania aneksu do niniejszej Umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy na tej podstawie.

- Wykonawca dokonuje zmiany harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 także w terminie 7 dni od podpisania aneksu do niniejszej Umowy w sytuacji, gdy zmiany dokonane tym aneksem powiązane są z elementami harmonogramu, o których mowa w ust. 1 i ust. 3.

- Harmonogramy, o którym mowa ust. 1 i 2, jak ich aktualizacje (zmiany) – każdorazowo wymagają akceptacji Zamawiającego (Przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w § 4 ust. 2).

- Wykonawca jest uprawniony do dokonywania dalszych zmian w harmonogramach jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę harmonogramu, w przypadku, gdy propozycja zmiany nie zapewnia terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy PFU wraz z załącznikami oraz wszystkie materiały będące w posiadaniu Zamawiającego (pomocne w realizacji inwestycji) w dniu zawarcia Umowy.

      - Zamawiający wyznacza do koordynacji Umowy swojego przedstawiciela:

Joannę Borowską – kierownika referatu ds. inwestycyjnych i mienia komunalnego.

      - Zamawiający, niezwłocznie po wyłonieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Zadania wskazanego w § 1, wskaże Wykonawcy jego dane osobowe i kontaktowe w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy.

      - Do obowiązków Zamawiającego należy także:

- współdziałanie z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu Umowy w celu należytej realizacji niniejszej Umowy;

- przekazanie niezwłocznie po podpisaniu Umowy, upoważnienia (pełnomocnictwa) dla Wykonawcy, wystawionego przez Zamawiającego, do występowania w jego imieniu jako Inwestor, w sprawach zmierzających do realizacji zadania, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może wydać upoważnienie także innym osobom fizycznym lub podmiotom działającym na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji zadania;

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2;

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem przedmiotu Umowy;

- dokonanie odbiorów, o których mowa w § 12 Umowy, na zasadach i w terminach określonym niniejsza Umową;

- terminową zapłatę wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy za wykonane i odebrane usługi i roboty, na zasadach określonych niniejszą Umową;

- odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, na zasadach określonych niniejszą Umową.

      - Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Zamawiający przygotuje i przedłoży Wykonawcy dziennik budowy oraz przekaże Wykonawcy teren budowy.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca obowiązany jest współdziałać z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru przy wykonywaniu przedmiotu Umowy w celu należytej i terminowej wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca wyznacza do koordynacji Umowy swojego przedstawiciela:

…………………………… - ………………… - kontakt tel.:.……………, e-mail:…….....

a do pełnienia funkcji:

- głównego projektanta: ……………….. posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej lub hydrotechnicznej nr upr. ………………. z dnia ………………….

- kierownika budowy: …………………….. posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej lub hydrotechnicznej nr upr ……………………. z dnia ……………………..

Wykonawca zapewnia pełną dyspozycyjność w/w osób (w godzinach pracy Zamawiającego) wobec Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zabezpiecza także specjalistów innych branż (posiadających stosowne uprawnienia), gdy potrzeba taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dokumentacji projektowej, wiedzy i doświadczenia - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 zd. 1. W przypadku konieczności zmiany ww. osób Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu do akceptacji wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie kierownika budowy/robót postawione w tym zakresie w SWZ.

- Wykonawca, zobowiązuje się, w ramach realizacji Dokumentacji projektowej, do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień (opinii, oświadczeń, potwierdzeń itp.) niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót przez cały okres trwania inwestycji (co winno wynikać z ewentualnej umowy o podwykonawstwo zawartej z powyższym zakresie). Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów dysponujących odpowiednimi, wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadającymi wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 zd. 1, zobowiązuje się także do zapewnienia dokonywania przez projektantów zmian w Dokumentacji projektowej, koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonanie robót budowlanych.

- Wykonawca obowiązany jest do terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy, w szczególności do:

- wykonania i oddania do użytku przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z uzgodnioną Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami pr. bud., zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;

- uzyskania przed rozpoczęciem robót budowlanych wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności wydanych na rzecz Zamawiającego pozwoleń, opinii, uzgodnień, decyzji - na podstawie wniosków/pism sporządzonych przez Wykonawcę, działającego w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego upoważnienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt. 2;

- wykonania i kierowania robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

- zapewnienia sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) i złożenia jego w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 7 dni od uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z oświadczeniem kierownika budowy stwierdzającym przyjęcie obowiązku kierowania budową; oraz zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;

- złożenia harmonogramu(-ów), o których mowa w § 3, w formie uzgodnionej z Zamawiającym/inspektorem nadzoru, a w razie zgłoszenia przez Zamawiającego/inspektora nadzoru uwag lub zastrzeżeń do w/w harmonogramu, uwzględnienia ich i przedstawienia poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uwag;

- zapewnienia dyspozycyjności kierownika budowy na terenie budowy w godzinach pracy Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru i Zamawiającego, oraz udziału w naradach budowy/spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, kierownika budowy i w miarę potrzeby kierowników robót oraz osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do koordynacji Umowy;

- prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

- kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru, sporządzonych w języku polskim dokumentów, w szczególności typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, dokumentacji określającej charakterystyczne parametry materiałów i urządzeń zgodne z Dokumentacją projektową, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub użytkowania oraz wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiałów przed wbudowaniem i urządzeń przed zainstalowaniem dokonując odpowiednich zapisów opatrzonych datą na przedstawionych przez Wykonawcę wnioskach o zatwierdzenie materiału do wbudowania; Zakazuje się Wykonawcy wbudowywania materiałów i instalowania urządzeń, które nie spełniają wymogów określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub nie uzyskały akceptacji Inspektora Nadzoru;

- przygotowania dokumentacji powykonawczej;

- zorganizowania zaplecza socjalno –technicznego budowy, oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe, zapewnienia dozoru mienia (na własny koszt i ryzyko) znajdującego się na terenie budowy, od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji;

- obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych w zakresie wykonywanych robót;

- w razie potrzeby opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót budowlanych (jeżeli droga byłaby zamknięta lub ruch jest na niej ograniczony);

- zapewnienia dojazdu i dojść do wszystkich posesji wokół terenu budowy, chyba, że Wykonawca uzyska pisemną zgodę właścicieli lub zarządców na czasowy brak dostępu do nieruchomości (w wypadku zaistnienia takiej konieczności);

- stosowania się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

- uprzedniego informowania Zamawiającego/Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego/Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt i ryzyko;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie której została opracowana dokumentacja, w tym dokumentacja projektowa (techniczna), a stanem faktycznym oraz usuwania na własny koszt, powstałych z winy Wykonawcy uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego; w przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale Zamawiającego;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy;

- usuwania wad, usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania gwarancji, rękojmi; w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- wykonanie na własny koszt innych robót oraz pokrycie innych kosztów, które należy ponieść w związku z realizacją przedmiotu Umowy robót (prac), tj. usunięcie wszelkich kolizji, uzyskanie uzgodnień, opinii;

- wykonania wszystkich robót (prac) określonych w § 1 oraz robót (prac) koniecznych do wykonania zakresu objętego niniejszą Umową, mimo że PFU wraz z załącznikami oraz opracowana na jego podstawie dokumentacja wprost ich nie przewidywała, a które są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają;

- udziału w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami; w przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót, na inną osobę niż wskazana w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - pisemnego zawiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności zmiany,

  - pisemnego wykazania Zamawiającemu, że osoba, która zamierza pełnić obowiązki kierownika budowy/kierowników robót spełnia kryteria oceny ofert określone w SWZ, w stopniu nie mniejszym, niż Wykonawca zadeklarował w ofercie. Zamawiający zastrzega prawo do niewyrażenia zgody na zmianę Kierownika budowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże spełnienia kryteriów określonych w SWZ;

- uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego w zakresie zmian którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2;

- wykonania zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji   Umowy, aż do dnia odbioru końcowego Zadania przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru;

- doprowadzenia do terenu budowy mediów niezbędnych dla wykonania robót 
np.: energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków itp., ewentualnie zamontowania liczników i ponoszenia opłat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prób i odbiorów zamontowanych urządzeń technicznych i ponoszenie kosztów z tym związanych do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy;

- gospodarowania terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie, zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego; w przypadku konieczności zajęcia terenu innej działki niż przewiduje Dokumentacja projektowa, a związanej z realizacją robót objętych Umową (np. w przypadku składowania materiałów, poruszania się ciężkiego sprzętu), Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody wyrządzone właścicielowi takiej działki, podczas realizacji robót na jej terenie oraz zobowiązany jest do:

  - uzyskania zgody właściciela nieruchomości na zajęcie działki,

  - przywrócenia terenu tej działki do stanu pierwotnego, po zakończeniu robót;

- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami pr.bud., przeprowadzanie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej niezbędnej przy odbiorze, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o wszelkich zmianach statusu prawnego, formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

- zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania układowego lub restrukturyzacyjnego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy;

- pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów BHP, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- usunięcie wszelkich wad i usterek robót stwierdzonych przez Zamawiającego (nadzór inwestorski) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w każdym terminie;

- wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych;

- poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- prowadzić roboty w taki sposób, aby nie zakłócały funkcjonowania obiektów, położonych w strefie oddziaływania, oraz nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia osób postronnych, nie związanych z realizacją robót;

- udział w przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 12 ust. 7 oraz § 15 Umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny, w tym za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, powstałe przed odbiorem końcowym Zadania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób (pracowników, jak i osób trzecich) oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót będących przedmiotem Umowy.

- W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją przedmiotu Umowy, Wykonawca samodzielnie, bez wezwania, dokona likwidacji szkody (naprawi szkodę) i pokryje ewentualne koszty z nią związane. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania i zaniechania Podwykonawcy.

- Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym robót Wykonawca naprawi na własny koszt.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia i posiadać przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy (od daty podpisania Umowy do czasu odbioru końcowego) polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem Umowy o sumie gwarancyjnej nie niższej niż wartość Umowy.

- Umowę ubezpieczenia, polisę ubezpieczeniową i dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki Wykonawca w poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej oraz do niezmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia.

- W przypadku zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub jej odnowienia w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży uwierzytelnioną kopię nowej lub odnowionej polisy ubezpieczeniowej OC w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 6.

Wynagrodzenie umowne i warunki jego płatności

- Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, strony ustalają wynagrodzenie umowne ryczałtowe w wysokości:

…………………………….złotych brutto (słownie: ……………………………….. i 00/100), w tym podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

Na wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składa się:

    - wynagrodzenie umowne ryczałtowe za wykonanie Dokumentacji projektowej (Stadium I):

………………………… złotych brutto (słownie: ……………………… i 00/100), w tym podatek VAT w wysokości 23 %,

    - wynagrodzenie umowne ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych (Stadium II):

………………………….. złotych brutto (słownie: ……………………… złotych i 00/100 ), w tym podatek VAT w wysokości 23%.

- Wynagrodzenie umowne ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zd. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnego ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Programem Funkcjonalno –Użytkowym wraz z załącznikami, umową, przepisami techniczno–budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.

- Wynagrodzenie umowne ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zd. 1, nie podlega zmianie bez względu na jakiekolwiek okoliczności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych Umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca potwierdza niniejszym, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zd. 1, pokryje wszelkie koszty i wydatki związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia nawet, gdyby okazało się podczas realizacji, że są konieczne do wykonania przedmiotu Umowy roboty, które nie wynikają wyraźnie z dokumentacji projektowej opracowanej w oparciu o PFU wraz z załącznikami oraz postanowień Umowy. Wynagrodzenie umowne ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy, także z tytułu niewłaściwej oceny nakładów pracy niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu Umowy, błędnego oszacowania jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją prac objętych przedmiotem Umowy, czy oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac i rozwiązań projektowych, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w Umowie.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zd. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do sporządzonych w ramach niniejszej Umowy opracowań oraz udzielenie zezwoleń na wykonanie praw zależnych, o których mowa w § 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

- Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zd. 1, po wykonaniu Zadania inwestycyjnego.

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu Umowy następuje po odbiorze końcowym i podpisaniu protokołu odbioru końcowego Zadania. Protokół odbioru końcowego Zadania winien być podpisany w terminie nie późniejszym niż termin określony w § 2 ust. 1 zd. 1.

Zamawiający może odmówić odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia umownego w przypadku stwierdzenia, że roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane niezgodnie z projektem budowlanym (dokumentacją projektową) lub zasadami wiedzy technicznej oraz w przypadku wystąpienia wad istotnych powodujących, że przedmiot Umowy nie nadaje się do użytkowania.

- Zapłata wynagrodzenia umownego nastąpi w terminie do 14-tu dni licząc od dnia złożenia faktury końcowej. Do faktury należy załączyć odpowiednio protokół odbioru końcowego, stwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia umownego na podstawie faktury Wykonawcy jest także przedłożenie przez Wykonawcę:

- Oświadczenia Wykonawcy o braku Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy), lub

- Oświadczenia Wykonawcy o Podwykonawcach/ dalszych Podwykonawców (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy) i

- Oświadczenia częściowego Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich należności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, na danym etapie rozliczeniowym, wraz z dowodami zapłaty należności Podwykonawców/dalszych Podwykonawców. Do czasu uregulowania przez Wykonawcę należności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia umownego za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy) i

- Oświadczenia końcowego Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, w przypadku, gdy dany Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zakończył w całości powierzony mu do wykonania zakres robót obejmujący przedmiot niniejszej Umowy wraz z dowodami zapłaty należności Podwykonawców/dalszych Podwykonawców. Do czasu uregulowania przez Wykonawcę należności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia umownego za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do Umowy).

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Płatności za należycie wykonany przedmiot Umowy dokonywane będą przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy ……………………………………..

Wykonawca oświadcza, że wskazany wyżej rachunek bankowy jest na liście Ministerstwa Finansów w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć oświadczenie wskazujące liczbę godzin świadczonych usług realizując przedmiot Umowy i stawkę roboczogodzin, w szczególności w przypadku, gdy Wykonawcy dotyczą przepisy wynikające z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1773). Wykonawca ma obowiązek złożenia oświadczenia wraz z fakturą VAT.

- Wraz z wejściem w życie przepisów zobowiązujących do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, to jest od dnia 01 lutego 2026 r., wystawca faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) będzie miał obowiązek wypełnienia elementu fakultatywnego określanego we wzorcu faktury ustrukturyzowanej, jako” Podmiot 3” w celu prawidłowej identyfikacji odbiorcy.

- Faktura ustrukturyzowana, wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać następujące dane Zamawiającego:

Podmiot 2 (Nabywca)

nazwa: Gmina Suwałki,

NIP: 8442146035, Adres: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Podmiot 3 (Płatnik/Odbiorca) – Rola: Odbiorca Faktury (ist. - Odbiorca)

Nazwa: Urząd Gminy Suwałki,

NIP: 8440005974, Adres: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

- Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

- Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę. Zamawiający akceptuje otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia faktur niezgodnie z przedstawionymi powyżej postanowieniami, przewidziane w niniejszej Umowie oraz wskazywane na wystawianych fakturach terminy płatności nie rozpoczynają się (nie biegną) do momentu dokonania przez wystawcę faktury korekty błędnie wystawionych faktur, które to korekty będą uwzględniały zasady, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF z uwagi na awarię KSeF, o której mowa w art. 106nf ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) faktury będą przekazywane w postaci uzgodnionej przez Strony (tryb awaryjny), tj. drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail), na następujący adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

- W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony (tryb awaryjny) – faktury przekazane poza KSeF płatne będą w terminie liczonym od daty ich dostarczenia, wskazanej w danej Umowie. Wystawca faktur może również przekazywać wizualizacje faktur w postaci papierowej i doręczać je na adres siedziby Zamawiającego. Wystawca zobowiązuje się wysłać fakturę lub wizualizację w sposób uzgodniony nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne.

- Przed rozpoczęciem wykonywania robót zamiennych, konieczne jest uzyskanie akceptacji przedstawiciela Zamawiającego i zawarcie aneksu do umowy.

- Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 11 marca 20004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r poz 775 z późn. zm.)

§ 7.

Podwykonawcy

- Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, wskaże Zamawiającemu, o ile są znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, a także wskazując, która część przedmiotu Umowy (zamówienia) będzie przez niego wykonana. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót, wskazując dane, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz część przedmiotu Umowy (zamówienia) będzie przez niego wykonana.

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym – wykona przedmiot Umowy sam/za pomocą Podwykonawców powierzając do wykonania Podwykonawcom następującą część przedmiotu Umowy: ………………., w tym na którego/ych zasobach Wykonawca powoływał się na zasadach w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiającemu dowody poświadczające udział innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia. Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty będące przedmiotem Umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.

- Zamawiający w terminie 14 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty będące przedmiotem Umowy:

- Projekt umowy Wykonawcy z podwykonawcą powinien określać w szczególności:

    - zakres robót powierzanych podwykonawcy,

    - termin wykonania robót objętych umową,

    - kwotę wynagrodzenia,

    - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

    - zasady zmian wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, w sytuacji, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi oraz okres obowiązywania tej umowy przekracza 12 miesięcy – ukształtowane w sposób nie miej korzystny dla Podwykonawcy, niż zasady zmian wynagrodzenia Wykonawcy, określone w § 18 ust. 3 Umowy,

    - rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy;

- Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu Umowy o podwykonawstwo na roboty będące przedmiotem Umowy, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy:

- projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 6,

- projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu Umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty przez Wykonawcę za realizację przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę,

- projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, na co Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca winien wyrazić zgodę w umowie o podwykonawstwo),

- projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,

- projekt umowy będzie zawierał zapisy dotyczące kar umownych wyższych niż reguluje to Umowa między Zamawiającym a Wykonawcą,

- projekt umowy nie będzie nakładał obowiązku sporządzania oświadczeń Podwykonawców/dalszych Podwykonawców (wzór oświadczeń stanowi załącznik do niniejszej Umowy),

- projekt umowy, której przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi oraz okres obowiązywania tej umowy przekracza 12 miesięcy, zawiera zasady zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1 lit e mniej korzystne niż zasady zmian wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z niniejszej Umowy oraz nie będzie zawierał zapisów zobowiązujących Wykonawcę, którego wynagrodzenie zostało zmienione do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), w zakresie odpowiadającym zmianom cen i materiałów lub kosztów dotyczącym zobowiązania podwykonawcy, na zasadach innych niż reguluje to Umowa między Zamawiającym,

- wskazany w projekcie umowy Podwykonawca podlega wykluczeniu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, określających podstawę prawną  zobowiązującej Zamawiającego do wykluczenia osoby lub podmiotu w realizacji zamówień Zamawiającego, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514) lub na podstawie Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane będące przedmiotem Umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty będące przedmiotem Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty będące przedmiotem Umowy w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty będące przedmiotem Umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi będące przedmiotem Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem wystąpienia o zapłatę przez Wykonawcę kary umownej.

- Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Nieterminowe regulowanie przez Wykonawcę wymagalnych zobowiązań wobec ww. podmiotów stanowi nienależyte wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu faktury wraz ze stosownymi oświadczeniami określonymi w § 6 ust. 8 oraz dowodami zapłaty wynagrodzenie Podwykonawcy(-om), dalszemu (-ym) Podwykonawcy (-om).

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty będące przedmiotem Umowy, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi będące przedmiotem Umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty będące przedmiotem Umowy, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi będące przedmiotem Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykazał niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia zasadniczej wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazał zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci tę kwotę z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy.

- Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 zd. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

- Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być dołączone tłumaczenia na język polski.

- Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli urządzenia, materiały, wyroby, sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub też nie dają rękojmi dotrzymania terminów realizacji tych robót, dostaw lub usług. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- Zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie mogą przekroczyć łącznej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust.1 zd. 1.

§ 8.

Roboty zamienne

      - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu Umowy.

      - Roboty zamienne (rozwiązania zamienne), o których mowa w ust. 1, w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 5, będą możliwe, jeżeli ich realizacja:

- nie wykracza poza określony zakres przedmiotu Umowy i nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy Pzp,

- powstałe w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału spełniającego parametry i warunki określone w Dokumentacji projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji zatwierdzonego w Dokumentacji projektowej materiału), lub

- wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego, aczkolwiek nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.

§ 9.

Materiały

        - Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę na jego koszt. Wszelkie urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy dostarczy na swój koszt Wykonawca.

        - Materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacji projektowej (z uwzględnieniem PFU wraz z załącznikami) oraz będą posiadały wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.). Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiałów przed wbudowaniem.

        - Strony ustalają:

- materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy będą w szczególności:

  - odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.1213) oraz STWiOR,

  - posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

  - dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

  - przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót,

  - wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy;

- inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązać Wykonawcę do:

    - usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 2  z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

    - ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań STWiOR lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy;

- jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym koszty i wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy;

- jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom w pkt 1, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę;

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót dopiero wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że ich jakość spełnia wymagania określone w pkt 1, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego;

- w przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z pkt 1, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami;

§ 10.

Badanie jakości

- Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż wymagane w STWiOR, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczących materiałów, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości;

- Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały nie są zgodne z wymaganiami STWiOR oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiOR oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego, chyba że Zamawiający stwierdzi naruszenie powyższych obowiązków umownych przez Wykonawcę.

§ 11.

Przekazanie dokumentacji przez Wykonawcę

- Zasady odbioru koncepcja, o której mowa § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b:

- Wykonawca złoży Zamawiającemu (w sposób i w terminie wskazanym w § 2 ust. 7) – 2 egzemplarze koncepcji w wersji papierowej (po zatwierdzeniu 1 egz. zostanie zwrócony Wykonawcy) oraz w wersji elektronicznej;

- Zamawiający dokona weryfikacji złożonej koncepcji w terminie 14 dni od daty złożenia i w tym terminie ma prawo wniesienia uwag, zastrzeżeń i zmian; Wykonawca może podjąć dalsze roboty, wynikające z niniejszej Umowy jedynie po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, w sposób wskazany w pkt 1;

- w wypadku wniesienia przez Zamawiającego, w terminie określonym w pkt 2 uwag, zastrzeżeń i zmian (z uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego), obliguje Wykonawcę do zastosowania się do nich;

- Wykonawca złoży w siedzibie Zamawianego ww. koncepcję, obejmującą uwzględnione przez Wykonawcę uwagi, zastrzeżenia i zmiany, z uwzględnieniem pkt 1,- w terminie  do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego uwag, zastrzeżeń i zmian; w wypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich uwag, zastrzeżeń i zmian, wniesionych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest to szczegółowo uzasadnić, z powołaniem się na przepisy prawa budowlanego lub inne przepisy prawa, pozostające w sprzeczności z żądaniem Zamawiającego lub wiedzą techniczną i doświadczeniem Wykonawcy. Termin powołany w niniejszym punkcie może ulec wydłużeniu przez Zamawiającego z punktu widzenia zakresu wniesionych uwag, zastrzeżeń i zmian, na pisemny wniosek Wykonawcy;

- procedura, określona powyżej, trwa (prawo do ponownych weryfikacji) do momentu uzyskania przez Wykonawcę zatwierdzenia przez Zamawiający, na egzemplarzu zwróconym Wykonawcy.

- Zasady odbioru Dokumentacji projektowej, o której mowa § 1 ust.5:

  - Wykonawca przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze Projektu budowlanego (z wyłączeniem projektu technicznego) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej celem zapoznania się z jego treścią; brak pisemnego wniesienia przez Zamawiającego (także drogę elektroniczną) uwag/zastrzeżeń/zmian w terminie 14 dni (tzw. milcząca zgoda), uprawnia Wykonawcę do podjęcia czynności umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniesienie przez Zamawiającego uwag/zastrzeżeń/zmian wstrzymuje uprawnienie Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do czasu rozpatrzenia uwag/zastrzeżeń/zmian; ust. 1 pkt 3- 5 stosuje się odpowiednio. Zatwierdzenie przez Zamawiającego Projektu budowlanego nastąpi w sposób określony w § 12 ust 1 pkt 1 lit b.;

  - Wykonawca po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę, przed przystąpieniem do robót budowlanych przekaże Zamawiającemu, co najmniej:

-1 egzemplarz (+ 1 kopia) zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego wraz z załącznikami (opiniami, uzgodnieniami, informacją BIOZ) oraz prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

- 2 egzemplarze Projektu technicznego w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej;

- 2 egzemplarze Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR);

  - Dokumentacja projektowa, o której mowa § 1 ust.5 i § 11 ust. 2 pkt 2:

    - zostanie zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, oraz

    - powinna dodatkowo zawierać:

    - projekty wykonawcze, karty katalogowe, opisy techniczne i rysunki zawarte w projekcie– 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf, .doc, .dwg ;

    - wszystkie uzyskane opinie niezbędne do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, warunki techniczne i uzgodnienia projektu – oryginały w wersji papierowej razem z zestawieniem tabelarycznym, wszystkie dokumenty należy zeskanować i dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie .jpg lub .pdf;

    - wniosek o decyzję pozwolenia na budowę lub wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych;

    - dokumentację geologiczną (jeżeli dotyczy) – 1 egz.;

    - zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (jeżeli dotyczy) lub prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę;

oraz inne dokumenty uzyskane i sporządzone (wytworzone) przez Wykonawcę w toku realizacji Stadium I Zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2, w szczególności w na podstawie upoważnienia (upoważnień), o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2.;

  - odbiór dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu nie ujawnionych wad dokumentacji projektowej; ponadto w przypadku, gdyby okazało się w trakcie realizacji Inwestycji, iż Dokumentacja Projektowa nie jest kompletna, wymaga uzupełnień lub posiada wady, Wykonawca jest zobowiązany bez dodatkowego Wynagrodzenia niezwłocznie ją uzupełnić, natomiast wady usunąć tak, aby można było zrealizować w pełni cel, któremu ma służyć oraz nie powodować przestojów w realizacji Inwestycji i nie narażać Zamawiającego na straty z tego tytułu.

- Zasady odbioru dokumentacji powykonawczej, o której mowa § 1 ust. 6. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru dokumenty, w tym:

- dokument potwierdzający złożenie do właściwego organu nadzoru budowlanego kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności pr. bud.;

- oświadczenie kierownika budowy, że budowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

- Dziennik Budowy;

- projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora realizowanego projektu lub z nim uzgodniony;

- deklaracje zgodności na wbudowane materiały (opatrzone podpisem kierownika budowy wraz z informacją, że materiał został wbudowany na budowie);

- inne wymagane SST protokoły, sprawdzenia, informacje ppoż., instrukcje obsługi urządzeń, karty gwarancyjne;

- inwentaryzację geodezyjną w 3 egzemplarzach wraz z zestawieniem zakresu robót obejmującym: dane obiektu: wielkość, długości, itp.;

- zestawienie zamontowanych materiałów/urządzeń z podaniem ich ilości i danych technicznych.

Powyższe dokumenty winny być złożone w skoroszycie formatu A4 ze spisem treści i ponumerowane. Ponadto, wszystkie dokumenty należy zeskanować i dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie .jpg lub pdf.

§ 12.

Odbiór przedmiotu Umowy (zamówienia)

- Strony zgodnie postanawiają, że w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót objętych przedmiotem Umowy:

- zatwierdzenie (akceptacja) przez Zamawiającego:

  - koncepcji w procedurze określonej w § 11 ust. 1 – na podstawie adnotacji na 1 egzemplarzu koncepcji,

  - dokumentacji projektowej w procedurze określonej w § 11 ust. 2 pkt 1 – stosownie do okoliczności: w wyniku upływu terminu wskazanego w § 11 ust. 2 pkt 1, bądź na podstawie adnotacji na egzemplarzu tego projektu;

- odbiór dokumentacji projektowej - przekazanie Dokumentacji projektowej nastąpi protokołem przekazania, sposób przygotowania dokumentacji do przedłożenia Zamawiającemu określono w § 11 ust. 2 pkt 2 i 3;

- odbiór robót budowlanych - na podstawie protokołu odbioru częściowego;

- odbiór końcowy Zadania - na podstawie protokołu odbioru końcowego, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury końcowej, stanowiącej końcowe rozliczenie Stron Umowy, o której mowa w § 6 ust. 7;

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy;

- odbiory robót (usunięcia wad i usterek) w okresie rękojmi i gwarancji, określonych w § 15;

- odbiór robót przerwanych, określonych w § 19 ust. 6 i 7.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w imieniu Zamawiającego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych robót bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, a także ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub która ulega zakryciu. Odbiór robót zanikających będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. W razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego i dostarczeniu kompletu dokumentów wymienionych w § 11 ust. 3. W przypadku nie dostarczenia dokumentów Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone przez Zamawiającego, że roboty będące przedmiotem Umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13.

Nadzór autorski

      - Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem przedmiotu Umowy w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane przez Wykonawcę-projektanta.

      - Nadzór autorski, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności następujące obowiązki:

- kontrolowanie zgodności prowadzonych robót z Dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami, w tym pobyty Projektanta(-ów) na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi;

- uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, w tym w szczególności wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego
i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów Dokumentacji projektowej;

- uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych wraz z aktualizacją opracowanej Dokumentacji projektowej,

- nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

- udział w odbiorze końcowym zadania inwestycyjnego,

- udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych,

- w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywanie stosownych zmian.

    - Ustala się, że wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego zostało wliczone w wynagrodzeniu umownym określonym w §6 ust.1.

    - Wykonawca (Projektant) może być wzywany przez Zamawiającego telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną ze wskazaniem zakresu (oraz terminu) wykonania obowiązku/ów, o których mowa w ust. 2.

    - Niestawienie się Wykonawcy (Projektanta) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w celu wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2, spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kary umownej zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 14.

§14.

Prawa autorskie

- Wykonawca, z chwilą podpisania odbioru dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 przez Zamawiającego, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, w ramach wynagrodzenia określonego §6 ust.1 Umowy, przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji projektowej, określonej w § 1 ust. 5, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z2025 r,poz.24 z późn. zm.),w szczególności do:

- używania i wykorzystywania Dokumentacji projektowej do realizacji robót;

- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu formatu oraz do wolne korzystania i rozporządzania kopiami;

- wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu;

- rozpowszechnia w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;

- nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji;

- rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny;

- w przypadku braku wykonania aktualizacji lub zmian Dokumentacji projektowej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do wykonania tych prac własnym staraniem;

- użytkowania opracowań jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych/dalszych opracowań.

- Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji projektowej na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego polegającego na wprowadzaniu zmian w Dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że:

- wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 24 z późn. zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;

- nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, i wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.

Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających dokonanie czynności, o których mowa powyżej.

- W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z powyższych postanowień korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich.

- Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust.1 Umowy.

§ 15.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania Zadania na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego Zadania.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej usunięcia, potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres rękojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego Zadania.

- W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania, przeglądu i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia mającego wpływ na trwałość gwarancji producenta, a Serwis i przegląd urządzeń będzie dokonywany zgodnie z warunkami i w terminach określonych przez producentów urządzeń.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy,

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. W okresie od dnia doręczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunięcia termin rękojmi nie biegnie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy zgodnie z § 16 Umowy.

- W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rękojmi podejmuje bieg z dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunięcia wady przez osobę, której Zamawiający zlecił usunięcie wady.

- W przypadku odstąpienia od umowy w niewykonanej części Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że rozszerzają uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej i uzgadniają, że uprawnienia te wygasają w stosunku do Wykonawcy z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności podmiotu realizującego projekt z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy; uprawnienia Zmawiającego sprowadzają się do żądania w zakreślonym terminie: sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych – konieczność ich sporządzenia określa Zamawiający oraz opracowanie rozwiązań zamiennych do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, które nie może być zrealizowane ze względu na ich wadę, lub które nie mogą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej lub prawo obowiązujące w dniu odbioru przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, objętych gwarancją, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Uprawnionego, jednak nie częściej niż raz w roku kalendarzowym oraz ustalają, że:

- okresowe przeglądy gwarancyjne obejmują sprawdzenie przez Wykonawcę jakości objętych Umową elementów objętych gwarancją i rękojmią za wady fizyczne, w szczególności weryfikację tego czy:

a) przedmiot Umowy nadal posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) przedmiot Umowy nadal posiada właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego,

c) przedmiot Umowy nadal nadaje się do celu, o którym Wykonawca poinformował Zamawiającego przy zawarciu Umowy i przekazaniu do odbioru końcowego przedmiotu Umowy,

d) przedmiot Umowy jest wolny od wad (usterek),

e) występują nieprawidłowości przedmiotu Umowy związane z pracą i jakością instalacji, materiałów, wyrobów, urządzeń;

- stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami gwarancji lub przepisami Kodeksu cywilnego nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że ich usunięcie w tym terminie jest obiektywnie niemożliwe, z zastrzeżeniem obowiązku ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Dane teleadresowe Stron wskazane w Umowie służą także realizacji praw i obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji powyższych danych przez okres obowiązywania gwarancji.

§ 16.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 zd. 1, co stanowi kwotę: …………………. zł, (słownie: …………………………….. i 00/100) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi i okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- Wykonawca przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o ile jest ono w formie innej niż pieniądz, jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zmieniający termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, gdy termin odbioru przedmiotu Umowy jest późniejszy niż określony w § 2 ust. 1 zd. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę wymienionego wyżej aneksu, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę wynagrodzenia umownego za wykonane roboty do czasu dostarczenia powyższego aneksu.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie przekraczać 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego dodatkowych dokumentów.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

  - 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 8 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie ujawnionych wad i usterek.

- W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wraz z powstałymi odsetkami, w przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieniężna, zostanie w części koniecznej, przeznaczona do pokrycia tych roszczeń.

- Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad i usterek w okresie objętym rękojmią i gwarancją, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu podmiotowi, a ich koszt pokryje z pozostałej części zabezpieczenia lub Wykonawca dokona zapłaty we własnym zakresie lub Zamawiający kosztami związanymi z zastępczym wykonaniem obciąży Wykonawcę.

- Zamawiający może wykorzystać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na pokrycie zobowiązań Wykonawcy z tytułu kar umownych.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu niniejszej Umowy, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym k.c. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia Zamawiającego i osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 17.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem (niewykonywaniem) przez Wykonawcę przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 zd. 1;

    - za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego –w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 zd. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad i usterek;

    - za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 zd. 1, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia następnego po wyznaczonym na ich usunięcie;

    - za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 zd. 1. w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 zd. 1, za każdy dzień zwłoki; natomiast za zwłokę w zakończeniu wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 zd. 2 pkt 1 i pkt 2 – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 zd. 1 za każdy dzień zwłoki, a w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 7 (także w przypadku jego wydłużenia w sposób wskazany w § 2 ust. 7) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 zd. 1 za każdy dzień zwłoki;

    - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

    - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą,

    - za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 2000 zł za każdy taki przypadek;

    - za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany;

    - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w zakresie terminu zapłaty oraz za brak dokonania zmian wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), w sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie wskazanym w § 18 ust. 2 pkt 1– w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 za każdy dzień braku zmiany Umowy. Termin braku zmiany Umowy o podwykonawstwo liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym przez Zamawiającego na zmianę Umowy odpowiednio w zakresie terminu płatności bądź zmiany przez Zamawiającego wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie;

    - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek;

    - w przypadku nieprzedłożenia, na żądanie Zamawiającego, dowodu ubezpieczenia wskazanego w § 5 ust. 10 Umowy lub/i kopii Umowy ubezpieczenia, polisy i dokumentów ubezpieczeniowych (OWU) - w wysokości 500,00 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

    - w przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców, przy realizacji przedmiotu Umowy, osób na umowę o pracę, jeżeli wykonywane przez te osoby czynności podczas realizacji przedmiotu Umowy, będą polegały na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.) – w wysokości 500 zł za każdą niezatrudnioną osobę; kara umowna jest naliczana za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym ujawniono brak zatrudnienia;

    - w przypadku niedotrzymania terminu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów wymaganych na podstawie § 20 ust. 4 – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

    - w przypadku niestawienia się (Wykonawcy - Projektanta) w celu wykonania obowiązków, o których mowa w § 13 ust. 2. – w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 zd. 1.

  - Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu, kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem następującym po upływie terminu.

  - Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 zd. 1, bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do zapłaty, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  - Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. Brak zapłaty kary umownej ze strony Wykonawcy, uprawnia Zamawiającego do ich potrącania z dowolnych należności Wykonawcy. W razie zwłoki z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

  - Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

  - Nie stanowi podstawy do zapłaty kary umownej odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 ustawy Pzp.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 zd. 1.

  - Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 18.

Zmiana Umowy

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Ponadto Zamawiający przewidział katalog zmian Umowy, na które Strony mogą powoływać się strony niniejszej Umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w poniżej wskazanych przypadkach.

  - zmiana wynagrodzenia umownego:

    - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w trakcie realizacji Umowy – w zakresie niezrealizowanych części Umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane. Stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT– wówczas zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone, przy czym dowód potwierdzający, że zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania Umowy spoczywa wyłącznie – odpowiednio na Wykonawcy bądź na Zamawiającym (waloryzacja wynagrodzenia na podstawie art. 436 pkt 4 tritet 1 Pzp),

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Udowodnienie, o którym mowa w zadaniu poprzednim musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów powołanej ustawy (waloryzacja wynagrodzenia na podstawie art. 436 pkt 4 tiret 2 Pzp),

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne– wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego) na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy(waloryzacja wynagrodzenia na podstawie art. 436 pkt 4 tiret 3 Pzp),

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości zmiany, tak pod względem faktycznym, jak i prawnym oraz wskazywać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (waloryzacja wynagrodzenia na podstawie art. 436 pkt 4 tritet 4 Pzp),

    - jeżeli przed zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający/Wykonawca otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikająca z oferty i Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy z Wykonawcą polegającą na zmianie stawki podatku VAT – do tych części Umowy, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto), wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zadania przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 4),

- zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

- zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku:

    - gdy wykonanie przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego;

    - działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie lub powoduje zmianę zakresu robót – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższe rozumieją: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk; jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy:

- Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 2 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym zakresie;

- Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania Umowy, po ustaniu siły wyższej;

- Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania Umowy;

    - wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót;

    - zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (powyżej 5 dni), uniemożliwiających wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji określonych robót: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego – zmiana terminu w zakresie ściśle związanymi z występującymi przeszkodami (w pierwszej kolejności Wykonawca powinien zmienić harmonogram prac i przesunąć prace na inny okres umożliwiający ich wykonanie);

    - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego - stwierdzenie wpływu ww. okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez wykonawcę, potwierdzających wpływ ww. okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji;

    - realizacji w drodze odrębnej Umowy robót powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skorygowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań – zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych świadczeń;

    - wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede wszystkim, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji (projekcie wielobranżowym -koncepcja lub Dokumentacji projektowej) lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;

    - opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę;

    - wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu za zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy;

    - konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót;

    - konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;

    - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami;

    - zaistnienia przeszkód w gruncie (np. niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, gruntowo-wodne i archeologiczne) – zmiana terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami;

    - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

    - braku możliwości wykonania robót w związku z niedopuszczeniem do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

    - zmiany będącej następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencji zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploratorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję lub osób indywidualnych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny lub który użytkuje nieruchomość;

    - powierzenia przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów.

    - wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu, lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy.

    - odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenowych 
(w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów), czego Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie projektowania.

    - wystąpienia innych okoliczności obiektywnie niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy.

  - zmiana korzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszająca realizację, obniżająca koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększająca użyteczność przedmiotu Umowy, Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy;

  - zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy Pzp;

  - oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

  - zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą, co wpłynęło na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (o czas przedłużenia procedury);

  - konieczności zmiany dokumentacji projektowej – z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy;

  - zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych:

a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do zakończenia Umowy,

d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

e) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji.

  - konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robót budowlanych,

  - konieczności udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym, a koniecznego do prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,

  - szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy,

  - w przypadku, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy,

  - zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:

      - wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy;

      - wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie;

- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego wykonania Przedmiotu umowy., uwzględniający w szczególności czas trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia aż do czasu ich faktycznego usunięcia. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - zmiany przedmiotu Umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w Dokumentacji projektowej w przypadku:

- konieczność wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji;

- konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego;

- zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych;

- zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianych w dokumentacji;

oraz zmiana zakresu robót i wynagrodzenia w związku z koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego;

  - zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji budowy, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów które:

- podwyższają jakość wykonanych robót;

- zmniejszają koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji;

- pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu;

  - dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec;

  - jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych w szczególności:

- w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

- konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji;

- konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

  - strony dopuszczają możliwość zmiany:

- zakresu części przedmiotu Umowy powierzonej Podwykonawcom;

- podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy; w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży do Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej;

- w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli uzna to za konieczne i złoży Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej;

- jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany Umowy określone w niniejszym pkt winny być potwierdzone pisemnie i nie wymagają aneksu do niniejszej Umowy;

  - rozwiązania Umowy w całości lub części za porozumieniem stron Umowy w całości lub części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia Umowy oraz udzieleniem gwarancji jakości i rękojmi za zrealizowany zakres, w szczególności w przypadku:

- gdy w toku wykonywania przedmiotu Umowy okaże się, że jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe ze względów technicznych, społecznych, ekonomicznych lub innych istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, Wykonawcy lub interesu społecznego, publicznego;

- stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu Umowy lub zwiększenia kosztów jego wykonania lub znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości, likwidacji lub wystąpienia przeszkód natury ekonomiczno-prawnych zwiększających ryzyko nienależytego wykonania, niecelowego, niezasadnego;

  - na wniosek Wykonawcy, zmiany kierownika, o którym mowa w § 5 ust. 2;

Zmiany te muszą być uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zmawiającego.

Wszystkie powyższe wymienione postanowienia stanowią katalog zmian Umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, i które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.

- Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, uwzględniając poniższe warunki Zamawiającego:

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;

- Zamawiający wskazuje zasady stanowiące podstawę wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

- wynagrodzenie będzie waloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). W przypadku, gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS,

- minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montażowej, uprawniający Wykonawcę do żądania zmiany wynagrodzenia, ustala się na poziomie 3% w stosunku do cen i kosztów obowiązujących w analogicznym okresie roku poprzedniego,

- łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1,

- postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt. 2 lit c,

- waloryzacja wynagrodzenia będzie jednorazowa na zakończenie robót budowlanych, z uwzględnieniem terminu wskazanego w § 2 ust. 1 zd. 2 pkt, 2 i wystąpienia okoliczności wskazanych w § 2 ust. 1 zd. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 4 i ust. 5 zd. 1,

- przy uwzględnieniu określenia terminu wskazanego w § 2 zd. 2 pkt, 2, rozumianego w sposób określony w ust. 4,

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS, dotyczącego miesiąca, w którym nastąpiło złożenie przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 4 w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego,

- wyliczenie wartości waloryzacji wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o następujący wzór:

W =  WU  x  IW  x  WR

W –  wartość waloryzacji brutto

WU – wynagrodzenie umowne ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych (Stadium II), o którym mowa w § 6 ust. 1 zd 2 lit b

IW - wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano–montażowej, opublikowany

przez Główny Urząd Statystyczny (zmiana rok do roku odpowiadająca miesiącowi, w którym złożony został wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 4)

WR – współczynnik podziału ryzyka z tytułu zmienności cen równy 50%

- Wykonawca żądając zmiany wysokości należnego mu wynagrodzenia, musi przedstawić odpowiednio uzasadniony wniosek. Wniosek należy przedłożyć wraz z kompletnym zawiadomieniem o zakończeniu budowy złożonym do właściwego inspektora nadzoru budowlanego w terminie określonym w §2 ust. 5, nie później jednak niż 14 dni przed upływem terminu wskazanego w §2 ust. 1 zd. 1. Do wniosku o waloryzację wynagrodzenia należy dołączyć komunikat GUS dotyczący wskaźnika oraz wyliczenie waloryzacji. W przypadku braku opublikowania przez Prezesa GUS wskaźnika za okres, na podstawie którego ma zostać naliczana waloryzacja wynagrodzenia umownego ryczałtowego, należy niezwłocznie po udostępnieniu wskaźnika przekazać dane dla Zamawiającego, celem uzupełnienia wyżej wymienionego wniosku o zmianę wynagrodzenia na podstawie waloryzacji,

- Zamawiający dokonuje sprawdzenia wniosku i prawidłowości wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia oraz po ich potwierdzeniu sporządza aneks/ugodę/porozumienie stron do Umowy na wykonanie Zadania.

- Wykonawca ma prawo przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT z tytułu waloryzacji, po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu aneksu/ugody/porozumienia stron do Umowy na wykonanie Zadania,

- Waloryzacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie podlegają wartości wprowadzone do Umowy przekraczające ryczałtowe wynagrodzenie umowne z dnia zawarcia Umowy,

- W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione w związku ze zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy,

- Prawidłowo wyliczona zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu/ugody/porozumienia stron do Umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji Zadania, w wyniku waloryzacji wynagrodzenia w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a-e i  ust. 3, na poziomie do 5% ceny wybranej oferty, przy czym, gdy zostanie wykazane bezsprzecznie wystąpienie okoliczności powołanych w tym ustępach w przypadkach i w sposób tamże określony, uzasadniających zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks ugodę/porozumienie stron do Umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.

- Każda zmiana Umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej; powyższe postanowienia stanowią katalog zmian Umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, i które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

  - będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy;

  - uzgodnione dwustronnie zmiany harmonogramów realizacji Umowy;

  - zmiana przedstawicieli wyznaczonych do koordynacji Umowy ze strony Zamawiającego, wskazanego w §4 ust.2,  i ze strony Wykonawcy, wskazanego w §5 ust.2.

§ 19.

Odstąpienie od Umowy. Unieważnienie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części niewykonanej w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także w przypadku, gdy:

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z niniejszą Umową, z Dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego; warunkiem odstąpienia od Umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 7 dni i bezskutecznym upływie powyższego terminu;

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

- pomimo uprzednich, pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje robót (usług) zgodnie z postanowieniami Umowy lub narusza postanowienia Umowy;

- nie zastosuje się do żądania Zamawiającego, aby personel Wykonawcy naprawił zaniedbanie w wykonaniu przedmiotu Umowy;

- Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu Umowy wynikające z przepisów szczególnych;

- czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) zgłoszony zgodnie z postanowieniami Umowy;

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znaczna część;

- Zamawiający uzyska, po dacie zawarcia niniejszej Umowy, informacje o znacznym pogorszeniu sytuacji ekonomicznej Wykonawcy, niewypłacalności lub zagrożeniu niewypłacalnością Wykonawcy lub o wszczęciu wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;

- wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia umownego z § 6 ust. 1 zd. 1;

- suma kar umownych, należnych Wykonawcy przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 zd. 1;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, o jakim mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wynagrodzenia umownego jedynie za część Umowy stwierdzoną przez Zamawiającego jako wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia od Zamawiającego dodatkowego odszkodowania z tego tytułu.

3. Umowne prawo odstąpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 może zostać zrealizowane w terminie do dnia zakończenia Zadania inwestycyjnego, określonego w § 2 ust. 1 zd. 1.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

- natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- przekazać Zamawiającemu znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, wyroby, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- przekazać prawa autorskie do Dokumentacji projektowej.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część robót wykonanych przed odstąpieniem od Umowy.

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę w tym terminie gotowości do odbioru powyższych robót, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały, wyroby i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiedzy o zaistnieniu przesłanki warunkującej uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie wykonywał lub będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach określonych w art. 457 ustawy Pzp.

- Pozostałe warunki odstąpienia oraz unieważnienia umowy określa art. 456 – 461 ustawy Pzp.

§ 20.

Wymagania zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę oraz sankcje 
z tytułu niespełnienia tych wymagań

- Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) (dalsi Podwykonawcy) zatrudniali na podstawie Umowy o pracę wszystkie osoby, które podczas realizacji przedmiotu Umowy będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.). Wymóg nie dotyczy czynności projektanta.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę takie jak:

    - zbrojenie;

    - roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali;

    - roboty murarskie;

    - operowanie maszynami;

    - proste prace fizyczne tj. załadunek, rozładunek, przenoszenie materiałów.

- Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 2 powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, a w/w wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio prace określone w ust. 2, a nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby lub samozatrudnionych. Wymóg nie dotyczy osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. Wyjątkiem od powyższej zasady będzie osobiste wykonanie zamówienia przez osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą lub przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosownie do art. 12 i następnych ustawy Prawo budowlane, w przypadku których nie będzie miał zastosowania wymóg określony w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika;

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie Umowy o pracę;

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

- innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia Umowy o pracę, rodzaj Umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Dokumenty o których mowa w ust. 4, Wykonawca składa każdorazowo na żądanie Zamawiającego, we wskazanym przez Zamawiającego terminie – nie krótszym jednak niż 5 dni.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 2, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.

§ 21.

Poufność. Udostępnianie Umowy.

      - Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych związanych z działalnością drugiej Strony, uzyskanych w związku realizacją przedmiotu Umowy.

      - Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, że Strony zabezpieczą zachowanie tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z tymi osobami umowach.

      - Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które:

- były już znane Stronie przed ich ujawnieniem przez drugą Stronę Umowy,

- stanowią część publicznie dostępnej wiedzy lub zostaną podane do publicznej wiadomości w taki sposób, który nie będzie uważany za naruszenie przez Stronę Umowy warunków niniejszej Umowy lub zostały udostępnione Stronie Umowy przez niezależną Stronę Trzecią, która posiada pełne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji;

- zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody drugiej Strony;

- muszą być ujawnione z mocy odrębnych przepisów prawa.

      - Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują zarówno w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, jak i 3 (trzech) lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, a także niezależnie od czasu trwania lub ważności pozostałych postanowień Umowy.

      - Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści Umowy, jak również przedmiot Umowy mogą stanowić informację publiczną podlegającą udostępnieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 902 z późn. zm.). Zamawiający oświadcza, ponadto, że niektóre dane zawarte w treści Umowy mogą być udostępnione przez Zamawiającego na podstawie innych przepisów prawa, wprowadzających po stronie Zamawiającego obowiązek do ich przekazania (udostępnienia) w zakresie określonym tymi przepisami prawa, na co Wykonawca wyraża zgodę poprzez zawarcie niniejszej Umowy. Zamawiający informuję Wykonawcę, że na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2054) z dniem 01 lipca 2022 r. wchodzi w życie przepis art. 34 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r., poz. 1483), stanowiący podstawę przekazania Ministrowi Finansów danych z niniejszej Umowy w zakresie i na zasadach określonym tym przepisem.

§ 22.

Korespondencja i formy doręczeń

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja wysyłana drogą elektroniczną 
(e-mail) na adres Zamawiającego: j.borowska@gmina.suwalki.pl oraz na adres Wykonawcy: ………………………………….. ma moc prawną równoważną z pismem tradycyjnym w rozumieniu tej Umowy.

- Korespondencja w formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym jest równoważna oświadczeniu woli złożonemu w formie pisemnej i wywiera skutki prawne.

- Korespondencja wysłana za pomocą poczty elektronicznej, która umożliwia identyfikację nadawcy i odbiorcy oraz odtworzenie treści, stanowi dokument i może być wykorzystana jako dowód w postępowaniu sądowym, ale dla skuteczności czynności prawnych wymagających formy pisemnej (np. odstąpienie od Umowy), konieczne jest użycie formy elektronicznej opatrzonej odpowiednim podpisem, o którym mowa w ust. 2.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o wszelkich zmianach adresów elektronicznych i numerów telefonów używanych do celów korespondencji.

§ 23.

RODO

Klauzule ochrony danych osobowych realizujące wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zawarte w SWZ i formularzu ofertowym Wykonawcy stanowią integralną część Umowy.

§ 24.

Postanowienia końcowe

      - Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią wierzytelności i praw przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

      - Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

      - Strony zobowiązują się dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją Umowy były rozstrzygane polubownie.

      - Zamawiający zapewnia, iż w przypadku zaistnienia ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, o poddaniu tych sporów mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

      - W przypadku braku porozumienia rozstrzyganie sporów powstałych w związku z realizacją Umowy Strony powierzają sądowy powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

      - Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub stałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zrealizowania, lub brak byłoby niezbędnej regulacji, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Umowa będzie w takim przypadku interpretowana w taki sposób, aby pozostała części umowy była ważna i skuteczna oraz aby uzgodnienia stron, co do Umowy obowiązywały w jak najszerszym zakresie oraz zapewniały realizację ekonomicznych i prawnych celów stron wynikających z Umowy.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym: ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz.418 z późn. zm.), zwaną dalej pr.bud. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.), zwanej k.c., o ile przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

      - Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

      - Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach. Cztery egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

      - Integralną część Umowy stanowią załączniki:

  - załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy;

  - załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku Podwykonawców/dalszych Podwykonawców;

  - załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o Podwykonawcach/dalszych Podwykonawcach;

  - załącznik nr 4 - Oświadczenie częściowe Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy;

  - załącznik nr 5 - Oświadczenie końcowe Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy;

  - załączniki nr 6 - PFU z załącznikami;

  - załącznik nr 7 - SWZ.

WYKONAWCA:                                                                                ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 2 do Umowy

…………………………………...

(pieczęć firmy- nazwa i adres Wykonawcy)

Inwestor: Gmina Suwałki

Nazwa zadania: „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Małej Hucie, dz. nr geod. 388, obręb Mała Huta”

Oświadczenie Wykonawcy

o braku Podwykonawców/dalszych Podwykonawców

Wykonawca oświadcza, że cały zakres objęty protokołem:

- odbioru dokumentacji/ projektowej - odbioru częściowego /- odbioru końcowego Zadania

z dnia ……… ……………… (za okres ………………………………………………..)

i powierzony do wykonania naszej firmie:

…………………………………………………………………………………………………..(pełna nazwa, siedziba)

na podstawie zawartej z Gminą Suwałki umowy nr ……………..……..  z dnia ……………...

został przez nas zrealizowany osobiście, bez udziału Podwykonawców/dalszych Podwykonawców.

Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do Faktury VAT Nr ……………… z dnia …………..

Wykonawca oświadcza, że wszystkie podane powyżej informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……………………………..                                           ………………………………………..

(miejscowość, data)							(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do Umowy

…………………………………...

(pieczęć firmy- nazwa i adres Wykonawcy)

Inwestor: Gmina Suwałki

Nazwa zadania: „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Małej Hucie, dz. nr geod. 388, obręb Mała Huta”

Oświadczenie Wykonawcy

o Podwykonawcach/dalszych Podwykonawcach

Wykonawca oświadcza, że cały zakres objęty protokołem odbioru robót  ………………….z dnia ……… za okres …………………………….. i powierzony do wykonania Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………..(pełna nazwa firmy Wykonawcy i jego siedziba)

na podstawie zawartej z Gminą Suwałki umowy nr ……….. z dnia …………………………..

został przez Wykonawcę zrealizowany przy pomocy niżej wymienionych Podwykonawców/dalszych Podwykonawców:

- …………………………………………….

- …………………………………………….

- ……………………………………………..

na łączną kwotę brutto ………………..(słownie: ……)

Wykonawca oświadcza ponadto, że oprócz wyżej wymienionych Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, przedmiotowe prace nie były realizowane przez innych Podwykonawców/dalszych Podwykonawców.

Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do Faktury VAT Nr ……………… z dnia …………..

Wykonawca oświadcza, że wszystkie podane powyżej informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……………………………..                                           ………………………………………..

(miejscowość, data)							(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do Umowy

…………………………………...

(pieczęć firmy- nazwa i adres

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy)

Inwestor: Gmina Suwałki

Nazwa zadania: „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Małej Hucie, dz. nr geod. 388, obręb Mała Huta”

Oświadczenie częściowe

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

Zgodnie z umową o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo nr ….... z dnia …………..

dot. zadania pn.: „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Małej Hucie, dz. nr geod. 388, obręb Mała Huta” oświadczam(y), że:

      - w okresie ……………………………... wykonaliśmy i zostały odebrane przez Wykonawcę roboty (prace) wyszczególnione w załączonym protokole odbioru robót podpisanym przez naszą firmę oraz Wykonawcę;

      - wystawiliśmy fakturę za wykonane i odebrane roboty (prace) z punktu 1;

      - otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy* w całości/ w części/ zapłatę/y za wystawioną fakturę/y, o której mowa w punkcie 2 (potwierdzeniem jest załączony wydruk z konta przedstawiający otrzymanie przelewu - Załącznik Nr 3).

Niniejszym zrzekam/y się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z ww. wynagrodzeniem za roboty (prace) wymienione w punkcie 1 (nie dotyczy, jeżeli w punkcie 3 oświadczono, że nie otrzymano w całości zapłaty)

Załączniki:

            - Ksero podpisanego przez obie strony protokołu odbioru robót pomiędzy Wykonawcą/Podwykonawcą a Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą;

            - Ksero faktury Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy nr………….. z dnia ………………. z adnotacją daty jej wpływu do Wykonawcy;

            - Potwierdzenie otrzymania przelewu – wydruk z konta Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

……………………………..                                           ………………………………………..

(miejscowość, data)							(podpis Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy)

*niewłaściwe skreślić

Załącznik Nr 5 do Umowy

…………………………………...

(pieczęć firmy- nazwa i adres

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy)

Inwestor: Gmina Suwałki

Nazwa zadania: „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Małej Hucie, dz. nr geod. 388, obręb Mała Huta”

Oświadczenie końcowe

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

Oświadczam/y że …………………………………………………………………..................

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy wraz z adresem siedziby)

spełnił/spełniła na naszą rzecz wszystkie należne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia świadczenia pieniężne z tytułu należnego nam wynagrodzenia określonego w Umowie nr …………. z dnia ………….., dotyczącej wykonania robót budowlanych /usług /dostaw* w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Małej Hucie, dz. nr geod. 388, obręb Mała Huta”.

Oświadczam/y, że całość robót (prac) wykonanych przez naszą firmę w związku z ww. Umową została w całości uregulowana i rozliczona 100%. W związku z powyższym nasza firma nie będzie rościć i kierować w stosunku do Inwestora – Gminy Suwałki – jakiekolwiek roszczeń (żądań) o zapłatę wynagrodzenie należnego na podstawie ww. Umowy.

……………………………..                                           ………………………………………..

(miejscowość, data)							(podpis Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy)

*niewłaściwe skreślić