Załącznik 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE ( wzór)

zawarta   w   dniu ...................2026 r.  pomiędzy

Powiatem Proszowickim reprezentowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice REGON ………..  NIP  ………..   zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………...

a

.................................................................................................................................................

/ pełna  nazwa firmy  /

....................................................................................................................................................

/   adres   firmy /

którą reprezentuje: ....................................................................................................................

/  imię i nazwisko  /

NIP: ...................................................................,REGON: ........................................................

zwanym  dalej  „Wykonawcą”.

Podstawę zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w trybie  podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  zgodnie z ustawą  z dnia 11 września 2019r prawo zamówień publicznych (tj.   Dz.U. z 2024r poz. 1320 z późn. zm.)

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na  terenie Powiatu Proszowickiego.

- Zakres zamówienia obejmuje: roboty związane z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych, wszystkich typów i rodzajów.

- Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST).

- Miejscem realizacji zamówienia są drogi powiatowe na terenie Powiatu Proszowickiego.

- Kolejność remontowanych dróg będzie wskazywana każdorazowo przez Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora nadzorującego wykonanie zamówienia.

§2

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem  realizacji robót i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie  z przyjętymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami niniejszej umowy. Strony zgodnie ustalają, że postanowienia i zobowiązania Wykonawcy zawarte  w swz i są  zaakceptowane przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty zgodnej z jej treścią i  stanowią integralną część niniejszej umowy.

§3

- Strony ustalają następujące terminy:

- termin rozpoczęcia robót – w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy,

- termin zakończenia robót w ciągu 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy (nie później niż do dnia 30 października 2026 r.).

§4

- Dowodem wykonania przedmiotu umowy są protokoły odbiorów częściowych oraz protokół odbioru końcowego.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone istotne wady, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, wyznaczy termin usunięcia wad nie dłuższy niż 14 dni i do tego czasu zostaną przerwane czynności odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych wznowi czynności odbioru.

- Odbiór robót przeprowadzony zostanie przez Inspektora Zarządu Dróg Powiatowych  w Proszowicach.

§5.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi /przy pomocy podwykonawcy w zakresie:

§6

- Wykonawca, zobowiązany jest  do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości kwoty gwarantowanej co najmniej 300 000 zł, (w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§7

- Przed rozpoczęciem realizacji zadania należy uzyskać zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ruch pieszy oraz kołowy na czas trwania robót, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, a po zakończeniu robót uporządkować teren budowy przywracając zajmowany odcinek pasa drogowego do poprzedniego stanu.

- Po zakończeniu prac należy pozostawić oznakowanie ostrzegawcze, do czasu usunięcia pozostałości materiałów użytych podczas realizacji prac.

- Wykonawca będzie na bieżąco utrzymywał oznakowanie w czasie prowadzenia oraz pozostawione po zakończeniu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

§8

Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadać stosowne atesty i gwarancje, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przy podpisywaniu protokołu końcowego odbioru robót.

§9

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, wynagrodzenie całkowite brutto w wysokości ……………… zł (słownie: ………………… zł) tj. netto …………………… zł (słownie: ……… zł) oraz podatek od towarów i usług w wysokości ….. zł.

- Cena jednostkowa brutto za 1 Mg (remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami) wynosi ……………………….. zł.

- Wynagrodzenie będzie rozliczane na podstawie rzeczywistego wykonania remontu cząstkowego tj. liczby Mg oraz ceny jednostkowej za 1 Mg.

- Wynagrodzenie całkowite określone w ust. 1 obejmuje wszelkie  zobowiązania  Zamawiającego   w  stosunku  do  Wykonawcy.

- Zamawiający, przewiduje rozliczenia częściowe fakturami częściowymi.

- Podstawą do wystawienia faktury  VAT jest protokół  odbioru wykonania robót.

- Wykonawca załączy do faktury protokół potwierdzony i sprawdzony  przez Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego.

- Płatność  będzie dokonana przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania  przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

- Wykonawca wystawiający fakturę zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych i ich przesyłania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Strony przyjmują, że datą otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę jest data przydzielenia fakturze numeru identyfikującego w systemie KSeF. W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub niedostępności serwerów, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury w formie elektronicznej (np. PDF) na adres e-mail: zdp@zdp.proszowice.pl  a po ustaniu awarii – do niezwłocznego przesłania faktury do systemu KSeF.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie wystawiał faktury w KSeF, a załączniki do faktury nie będą stanowiły dokumentów ustrukturyzowanych dostępnych w KSeF, załączniki do faktury powinny być wysłane na adres (e-mail): zdp@zdp.proszowice.pl

- Faktury należy wystawić na:

Nabywca [Podmiot2]:

Powiat Proszowicki

Ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

NIP: 6821436782

Odbiorca [Podmiot3]:

Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach

Jakubowice 75

32-100 Proszowice

NIP 6821436807

REGON: 351570642

ROLA: 8-JST-odbiorca

- Za dzień zapłaty  uważany będzie dzień obciążenia  rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§10

- Odpowiedzialność za niewykonanie  lub nienależyte  wykonanie zobowiązań  umownych strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego oraz przez zapłatę  kary umownej z następujących tytułów  i w następującej wysokości :

- za zwłokę w wykonaniu  przedmiotu umowy  w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto o którym mowa w § 9 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

- za niedotrzymanie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, odbiorze pogwarancyjnym  lub odbiorze w okresie  rękojmi w wysokości – 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto,  o którym mowa w § 9 ust.1, za każdy dzień zwłoki, liczony  od upływu  terminu wyznaczonego  na usunięcie wad;

- jeżeli roboty objęte  przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot  inny niż wykonawca  zgodnie z procedurą  określoną w  § 11- karę umowną w wysokości 10 000,00zł  za każdy taki stwierdzony przypadek;

- W przypadku odstąpienia od umowy  przez którąkolwiek ze stron  z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w  § 9 ust. 1 umowy;

- Za spowodowanie przerwy  w realizacji przedmiotu umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy , dłuższej niż 10 dni roboczych – w wysokości  0,1%  wynagrodzenia całkowitego brutto , o którym mowa w  § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy;

- W przypadku nie zapewnienia  w trakcie realizacji  zamówienia  osoby wykonującej czynności  kierownika budowy  na podstawie umowy o pracę w wysokości 100,00 zł  za każdy dzień liczony  od dnia, w którym Zamawiający stwierdził brak zatrudnienia kierownika budowy.

- Kara umowna  zostanie  zapłacona  przez stronę , która naruszyła  postanowienia umowne  w terminie 14 dni od daty wystąpienia  przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Wykonawcę , Zamawiający zastrzega sobie  prawo odliczenia kwoty  kary od każdej  płatności należnej lub przyszłej  jaka będzie  się należeć  Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez zamawiającego  kwoty kary z płatności  należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia  przedmiotu umowy.

- Postanowienia kar umownych pozostają w mocy również  w przypadku odstąpienia od umowy.

- Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  kary umowne z tytułu:

- za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia  z przyczyn, za które Zamawiający ponosi  wyłączną odpowiedzialność  w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa  w § 9 ust. 1 umowy;

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron  z przyczyn  za które Zamawiający  ponosi wyłączną  odpowiedzialność (nie dotyczy to sytuacji  określonej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.) w wysokości 10%  wynagrodzenia całkowitego brutto o którym mowa  w § 9 ust.1. umowy .

- Jeżeli wartość wyrządzonej szkody  przekracza wartość  naliczonych kar umownych, stronom przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Jeżeli poniesione szkody  przekroczą wysokość  zastrzeżonych  kar umownych , strony będą mogły  dochodzić od siebie  należności  w wysokości rzeczywiście  poniesionej szkody  na zasadach ogólnych  Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie  kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Potrącenia, o których mowa, mogą być dokonywane z faktury  po pisemnym powiadomieniu  Wykonawcy.

- W przypadku braku możliwości  dokonania potrącenia  w sposób, o którym mowa w ust. 8 kary umowne lub inne należności  zamawiającego wynikające z umowy będą płacone  w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej obciążającej.

- Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

§11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji  na przedmiot Umowy na okres …………………..miesięcy.

- Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się :

- W dniu następnym  licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, a jeżeli nie stwierdzono wad, to od daty odbioru,

- Dla wymienianych materiałów  i urządzeń z dniem ich wymiany,

- W dniu udostępnienia  do użytkowania  określonej części  przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić  roszczeń  z tytułu gwarancji także po okresie określonym  w ust. 1 , jeżeli zgłosił  wadę lub usterkę  przed upływem tego okresu.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie  od uprawnień z tytułu gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad  lub usterek w terminie 14 dni od daty  zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to zamawiający może zlecić ich usuniecie na koszt i niebezpieczeństwo podmiotu trzeciego  bez utraty  uprawnień  z tytułu udzielonej gwarancji jakości. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane  w pierwszej kolejności  z zatrzymanej kwoty  będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe  przystąpienie do usunięcia  wad w terminie  określonym powyżej, to zamawiający ustali termin przystąpienia  do usunięcia wad, który będzie umożliwiał  ich usunięcie .

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje  prawo do odstąpienia  od umowy w całości lub części, poza przypadkami określonymi  w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych, w sytuacji kiedy:

- zostanie zgłoszona  w KRS likwidacja Wykonawcy,

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku  Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania  umowy i nie realizuje  jej przez okres dłuższy niż 10 dni,

- Wykonawca przerwał realizacje jej przez okres dłuższy niż 10 dni,

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia w razie nie wywiązywania  się Zamawiającego z obowiązku zapłaty faktury częściowej, pomimo wezwania przez Wykonawcę  do zapłaty z wyznaczeniem  dodatkowego 14 - dniowego terminu od daty doręczenia wezwania do zapłaty - po bezskutecznym upływie tego terminu.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

- Zamawiający  dopuszcza możliwość  zmiany postanowień  umowy w zakresie:

- zmiany zostały przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

- zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

- wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

- zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;

- łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Zmiany umowne dotyczą również sytuacji:

- powstania rozbieżności lub niejasności  w rozumieniu pojęć lub sformułowań  użytych w umowie , których nie będzie  można usunąć w inny sposób , a zmiana treści  umowy będzie umożliwiać  usunięcie rozbieżności  lub niejasności  i doprecyzowanie  umowy w celu  jednoznacznej interpretacji jej  zapisów  przez strony ,

- jeżeli nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy  wraz z ograniczeniem należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia,

- jeżeli nastąpi zwiększenie  zakresu przedmiotu umowy wraz ze wzrostem należnego Wykonawcy  wynagrodzenia,

- wydłużenia terminu zakończenia  realizacji umowy, jeżeli ze względu  na konieczność wykonania  zamówień dodatkowych  niemożliwych wcześniej do przewidzenia, niemożliwe będzie  dotrzymanie terminu  zakończenia realizacji  prac podstawowych  określonego  w umowie,

- wydłużenia terminu zakończenia  realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność zwiększenia zakresów rzeczowych elementów  robót ujętych  w SST (popartych pisemnym  uzasadnieniem Inspektora Nadzoru  i zaakceptowanych  przez zamawiającego) nie możliwe będzie  dotrzymanie terminu zakończenia realizacji umowy.

- wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady  deszczu lub śniegu oraz wysokich temperatur dłuższych niż 10 dni, uniemożliwiających  realizacje robót  zgodnie z przyjętą  technologią - w zakresie  terminu realizacji  umowy,

- z powodu zaistnienia po zawarciu umowy  przypadku: „siły wyższej”, przez którą  rozumieć się będzie  zdarzenie zewnętrzne  wobec łączącej  Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły  przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności  i zaistnienia konieczności  wydłużenia terminu  zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za siłę wyższą  warunkującą zmianę  umowy uważać się będzie  w szczególności: powódź, pożar i inne, zamieszki strajki, ataki terrorystyczne. O interpretacji  zdarzenia „siły wyższej” i ewentualnym  uznaniu przedłużenia terminu wykonania  robót z tego powodu, będzie decydował zamawiający  w trakcie realizacji  robót, po złożeniu  pisemnego wniosku  Wykonawcy.

- z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

- jeżeli nastąpi zmiana  powszechnie obowiązujących  przepisów prawa  w zakresie mającym  wpływ na realizację  przedmiotu zamówienia  lub świadczenia jednej  lub obu stron,

- Na wniosek Wykonawcy , za zgodą Zamawiającego  w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku  gdy,  proponowane przez niego rozwiązanie  jest równorzędne  lub lepsze  funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt, a Wykonawca nie  będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia  za wykonane roboty,

- zmianach osobowych – zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje  przedmiot umowy  na inne  spełniające warunki określone  w SIWZ, w przypadku kierownika  budowy wskazana osoba musi legitymować  się  doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba  wskazana w ofercie oraz Zamawiający wymaga  zatrudnienia jej przez wykonawcę lub podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę.

- zmianie podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby  Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, w celu wykazania  spełniania warunków  udziału w postępowaniu- w przypadku akceptacji  przez zamawiającego  wskazanego innego  podwykonawcy  po wykazaniu  iż proponowany inny  podwykonawca spełnia je w stopniu  nie mniejszym  niż podwykonawca na którego zasoby   Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie , w celu wykazania  spełniania warunków  udziału w postępowaniu- w przypadku wykazania  zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stosunku  nie mniejszym  niż podwykonawca  na którego zasoby Wykonawca się powołuje  w trakcie  postępowania  o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wystąpienia okoliczności  mogących wpłynąć  na zmianę terminów  Wykonawca winien poinformować  zamawiającego  pisemnie.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 7 ust. 4 Umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych. Powyższy zakaz dotyczy również dalszych podwykonawców, co oznacza, że umowa z podwykonawcą musi zawierać tożsamy zakaz.

- Powierzenie wykonania części zamówienia takim podmiotom stanowi naruszenie postanowień umowy i uprawnia Zamawiającego do:

- żądania natychmiastowego zastąpienia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

- naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy,

- odstąpienia od umowy i naliczenia kary w wysokości 20%, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b lub c dokona potrącenia kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub wystawi notę obciążeniową, którą Wykonawca zapłaci w terminie do 7 dni.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia ustawy – Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

- Strony zgodnie postanawiają, że wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane przez strony w pierwszej kolejności mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym wspólnie przez strony mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego

- Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy..

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się, że w trakcie realizacji umowy będzie wypełniał wszelkie przewidziane prawem obowiązki w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego  przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2025 poz. 514)2.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 5, Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym, a Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiający: 								Wykonawca:

Załączniki:

Załącznik nr 1 – SST

Załącznik – wykaz dróg powiatowych

________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.