Projekt umowy

Umowa nr WPZ.273…………2026

zawarta w dniu  ….………  2026 roku w Żarach

pomiędzy:

Powiatem Żarskim, z siedzibą w Żarach przy al. Jana Pawła II 5,

posiadającym NIP o numerze 928 17 42 518,

reprezentowanym przez:

  - Starostę - Bogdana Kępińskiego

  - Wicestarostę - Wojciecha Kasprowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elizy Śmigielskiej

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie art. 275 pkt 1) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.) – dalej Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 ze zm.), nad realizacją zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach” przy ul. Parkowej 9.

- Przedmiot umowy obejmuje pełnienie kompleksowego i pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad całym procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach wraz z nadzorem nad opracowaniem dokumentacji projektowej.

- Szczegółowy zakres inwestycji został określony w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) dla robót budowlanych oraz w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) i audycie energetycznym, a także w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę nr 159/2024 i 256/2024.

- Przedmiot inwestycji dzieli się na trzy zadania:

    - Zadanie nr 1 – Termomodernizacja budynku, która obejmuje:

Etap I - Prace projektowe

Etap II - Roboty budowlane

- Zadanie nr 2 – Adaptacja pomieszczeń na magazyn obrony cywilnej, która obejmuje:

Etap I - Prace projektowe

Etap II - Roboty budowlane

- Zadanie nr 3 – Adaptacja pomieszczeń na  archiwum, która obejmuje:

Etap II - Roboty budowlane

- We wskazanych w ust. 4 zadaniach wyszczególniono etapy realizacji:

- Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu formalno-prawnego umożliwiającego wykonanie robót budowlanych (pozwolenie na budowę/brak sprzeciwu do zgłoszenia robót), na podstawie OPZ dla robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego oraz audytu energetycznego.

- Etap II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę robót dokumentacji projektowej i uzyskanego dokumentu formalno-prawnego umożliwiającego ich wykonanie oraz określonego przez Zamawiającego zakresu robót przewidzianych do wykonania w OPZ dla robót budowlanych i posiadanej dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę nr 159/2024 i 256/2024, zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru inwestorskiego na mocy przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 ze zm.);

- zapoznanie się z treścią umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą realizującym zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach” przy ul. Parkowej 9 (prace projektowe i roboty budowlane), celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego przy realizowaniu tej umowy;

- sprawdzanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB), harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedmiarów robót oraz kosztorysów wykonawczych szczegółowych, pod kątem zgodności z OPZ, PFU i audytem energetycznym oraz prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami zastosowanych rozwiązań, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego i przedłożenie w tym terminie Zamawiającemu pisemnej opinii nt. przedmiotowej dokumentacji;

- uczestniczenie w odbiorze dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, STWiORB, harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedmiarów robót oraz kosztorysów wykonawczych szczegółowych;

- opiniowanie kolejnych zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego, wnoszonych przez Wykonawcę prac projektowych i robót budowlanych (dalej: WRB), w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania;

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym;

- rozstrzyganie w porozumieniu z Projektantem i Kierownikiem robót wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót – po uzgodnieniu z Zamawiającym;

- egzekwowanie od WRB prawidłowego i terminowego wykonywania przedmiotu umowy z WRB;

- informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych itp.;

- informowanie Zamawiającego o wystąpieniu robót zaniechanych bądź konieczności wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych;

- uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy lub podmioty uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli;

- Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika budowy w dzienniku budowy i zgłoszonych mu telefonicznie lub mailowo. Sprawdzenie powyższych robót potwierdza na stosownych protokołach robót ulegających zanikowi lub zakryciu, które zostają włączone do dokumentacji odbiorowej;

- w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem;

- egzekwowanie od WRB dostarczenia Zamawiającemu w terminie wymaganych dokumentów (w tym: gwarancji, ubezpieczeń, harmonogramów oraz innych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów), a następnie poddanie ich analizie i zaopiniowaniu w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania;

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;

- Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę w terminach i w godzinach zapewniających skuteczność nadzoru, nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde wezwanie WRB w sprawie odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu;

- organizowanie i prowadzenie narad koordynujących z udziałem Zamawiającego i WRB nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

- bieżąca współpraca z Zamawiającym, m.in. udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowanych przy ich wykonywaniu wyrobów budowlanych i materiałów, zgodnie z normami dopuszczającymi je do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej; wyegzekwowanie od Wykonawcy robót atestów, deklaracji zgodności, aprobat, certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem wraz z ich szczegółową weryfikacją; zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie (należy stosować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.));

- informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót lub odmowy gotowości;

- spisywanie wszelkich protokołów ze spotkań, tj. np. protokołu odbioru dokumentacji, protokołów z przekazania placu budowy, protokołów z rad budowy, wszelkich odbiorów;

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania Wykonawcy realizującemu proces budowlany (projektowanie i roboty budowlane) placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu;

- przygotowanie całokształtu spraw do odbioru zadania (prace projektowe i budowlane) przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonanie odbioru końcowego zadania lub odbioru poszczególnych części (etapów), potwierdzenie zgłoszonej przez WRB gotowości do odbioru, dokonanie odbioru, w tym ostatecznego odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji;

- kontrola nad dokumentami  rozliczeniowymi przedstawianymi przez WRB pod względem merytorycznym;

- kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych itp.;

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu robót, w szczególności zakrytych i zanikających, oraz przekazywanie jej Zamawiającemu poprzez załączanie do raportów;

- na polecenie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, wykonanie inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych i pozostałych do wykonania od wskazanego przez Zamawiającego dnia, z wyceną tych prac, wraz ze wskazaniem ewentualnych wad, usterek lub braków i ich wyceną;

- przyjęcie od WRB dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty jej przyjęcia;

- rozliczenie robót w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie od odbioru końcowego robót budowlanych;

- nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a WRB;

- potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie gwarancji;

- w przypadku nieusunięcia wad przez WRB, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawcy zastępczego usunięcia wad (przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru;

- uczestnictwo w okresie trwania gwarancji w przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zmawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji;

- koordynowanie pracami budowlanymi w sposób najmniej utrudniający i zakłócający funkcjonowanie placówki szkolno-edukacyjnej.

  - Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania WRB dyspozycji w zakresie robót zaniechanych, zamiennych bądź dodatkowych. Wykonawca nie może samodzielnie podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z WRB.

  - Wykonawca obowiązany jest wykonywać swoją funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, dbając o bezpieczeństwo ludzi, jakość wykonywanych robót oraz terminowość zgodną z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody, będącej następstwem nienależytego wykonania obowiązków określonych niniejszą umową, w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac objętych umową przez osoby posiadające wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące osób, które sprawują funkcje przy realizacji przedmiotu umowy, dla których ustawa Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnień, w tym osób do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w poprzednim ustępie, w trakcie realizacji umowy winna być uzasadniona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie.

- Wykonawca przedłoży propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7, w terminie nie później niż 5 dni przed planowaną zmianą którejkolwiek ze skierowanych osób.

- Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa powyżej, w terminie 5 dni od daty otrzymania propozycji zmiany, brak odpowiedzi na piśmie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

- Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu umowę ubezpieczenia potwierdzoną polisą lub innym dokumentem, ważną na cały okres wykonywania przedmiotu umowy, z sumą gwarancyjną odpowiadającą wynagrodzeniu Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy, wskazanemu w jego Ofercie.

- Jeżeli termin, na który została zawarta umowa ubezpieczenia, upłynie w okresie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie, bez wzywania przez Zamawiającego, przedłoży uaktualnioną polisę lub inny dokument potwierdzający ochronę ubezpieczeniową, pod rygorem wystąpienia przez Zamawiającego o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 umowy.

§ 3

Raportowanie i narady

- Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu następujących, pisemnych raportów: Miesięcznych, Interwencyjnych, Raportu Końcowego. Swoim zakresem obejmują one:

  - Raporty Miesięczne - Wykonawca zobowiązany jest składać przez cały okres wykonywania swoich obowiązków. Raporty powinny być składane do 10 dnia miesiąca, obejmować informacje nt. robót budowlanych wykonanych przez WRB w miesiącu poprzedzającym oraz dostaw, jeżeli były w danym miesiącu realizowane;

  - Raport Końcowy - będzie stanowił podsumowanie wszystkich działań podjętych i wykonanych w czasie trwania inwestycji wraz z podziałem czasowym i finansowym;

  - Raporty Interwencyjne - dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji, przekazywane Zamawiającemu w terminie 2 dni od wystąpienia zdarzenia.

Przykładowy wzór raportów określony został w Załączniku nr 1 do umowy.

- Brak sporządzania raportów, o których mowa w ust. 1, wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu ich przedstawienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy i/lub naliczania kar umownych, o których mowa § 9 ust. 2 pkt 1 umowy.

- Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem umowy przez Zamawiającego w zakresie obowiązków określonych w § 5 ust. 1 pkt. b) umowy.

- Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w formie pisemnej i drogą mailową Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji inwestycji, również na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

- Raporty będą przedkładane Zamawiającemu w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, w języku polskim.

- Zamawiający będzie zatwierdzał Raporty Miesięczne w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, zaś Raport Końcowy z realizacji inwestycji w terminie 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku odrzucenia wymienionych Raportów przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany do uzupełnienia danego Raportu w wymaganym zakresie, w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego.

Zamawiający będzie zatwierdzał poprawiony/uzupełniony Raport w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania.

- Wykonawca jest zobowiązany do organizowania i prowadzenia Rad budowy, w skład których wchodzić będą w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, WRB oraz inne wskazane przez Zamawiającego podmioty. Rady odbywać się będą na żądanie jednej z ww. Stron, na terenie budowy. Z każdej odbytej Rady budowy Wykonawca na bieżąco sporządzi protokół i przekaże go wszystkim uczestnikom spotkania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości oraz terminów składania sprawozdań oraz zmiany druków, na których sprawozdania te należy sporządzać.

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie*/przy udziale następujących Podwykonawców* (*niepotrzebne skreślić):

- [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] ________________ - w zakresie __________________,

- [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] ________________ - w zakresie __________________,

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji umowy.

- Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców, o których mowa w ust. 2 powyżej, powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od zmiany danych w celu zachowania niezakłóconej współpracy operacyjnej.

- W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w poprzednim ustępie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 9.

- Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 3 dni przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.

- W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w poprzednim ustępie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 9 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu informacji. Niezależnie od powyższego, Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a zwłoka w wykonaniu umowy, powstała wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się na etapie składania ofert, zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a zwłoka w wykonaniu umowy, powstała wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się na etapie składania ofert, zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków lub do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, lub wskazania innego Podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków lub kryteriów, a zwłoka w wykonaniu Umowy, powstała wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, który polegał na zasobach Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w toku realizacji umowy zamierza powierzyć realizację jej części Podwykonawcy dotychczas nieujawnionemu (zmiana podmiotu udostępniającego zasoby), jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów dotyczących tego Podwykonawcy, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wskazanych w SWZ. Dokumenty powinny zostać dostarczone w terminie określonym w żądaniu Zamawiającego, nie później niż na 3 dni przed planowanym powierzeniem prac Podwykonawcy. Niezależnie od powyższego, Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykonał wskazanych powyżej obowiązków, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych oświadczeń lub dokumentów, a zwłoka w wykonaniu Umowy, powstała wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 10, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania odpowiedniej części zamówienia Podwykonawcy. W przypadku niewykonania tego zobowiązania, Zamawiający jest uprawniony, według swego wyboru, do:

- naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 9 za każdy przypadek posłużenia się Podwykonawcą, co do którego zachodzą podstawy wykluczenia lub

- odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej jak za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu do wykonania zobowiązania przesłanym przez Zamawiającego do Wykonawcy.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie Podwykonawców jak za własne działania, niezależnie od podjętych przez Zamawiającego działań sprawdzających, wynikających z niniejszej umowy lub przepisów prawa.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Jakakolwiek zwłoka w wykonaniu umowy, w tym naruszenie terminów określonych w umowie z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 12-13 umowy, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonanwcy, pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości okreslonej w § 9 ust. 2 pkt 6).

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 4, wraz z kopią umowy z WRB;

- zapłata wynagrodzenia za należycie wykonane prace;

- opiniowanie i zatwierdzanie przygotowanych przez Wykonawcę:

- Raportów Miesięcznych - w terminie 5 dni od dnia otrzymania,

- Raportu Końcowego - w terminie 10 dni od dnia otrzymania,

- Raportów Interwencyjnych - w terminie 2 dni od dnia otrzymania.

Brak odpowiedzi będzie równoznaczne z zatwierdzeniem Raportu przez Zamawiającego bez uwag.

§ 6

Wynagrodzenie

- Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego finansowana jest z udziałem środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1 „Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast" (KPO).

- Ustala się wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy w kwocie łącznej
   brutto ……………………………… zł, w tym należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wykonanie wszystkich czynności objętych zakresem umowy i obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego związanych z inwestycją, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów.

- W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 Wykonawca będzie wykonywał także nadzór nad ewentualnymi robotami dodatkowymi, zamiennymi oraz zaniechanymi.

- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest zatwierdzenie wypłaty dla WRB (płatność zgodna z zapisami umowy z WRB) – firmy wykonującej zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach” przy ul. Parkowej 9 – za prawidłowe wykonanie części zadania, co potwierdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Raporty Miesięczne zatwierdzone przez Zamawiającego. Ustala się wysokość faktury częściowej proporcjonalną w stosunku do zatwierdzonej wypłaty dla WRB.

- Podstawą wystawienia końcowej faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych oraz Raport Końcowy zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………… w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (częściowej lub końcowej).

- W sytuacji wykonywania usługi przez Podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia, że ich należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale Podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z WRB w związku z wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wynagrodzenie za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zostanie obniżone proporcjonalnie do wykonanych prac przez WRB.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia robót zaniechanych. Obniżenie wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do zakresu robót zaniechanych.

- Wystawianie faktur VAT:

- Wykonawca będzie wystawiać faktury za wykonane roboty w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

- Zamawiający zobowiązany jest do odbioru faktur, o których mowa w pkt 1) za pośrednictwem KSeF.

Faktura powinna zostać wystawiona na:

Podmiot 2 (dane obligatoryjne)

Nabywca:

Powiat Żarski

al. Jana Pawła II 5

68-200 Żary

NIP: 928-17-42-518

Podmiot 3 (dane fakultatywne, jednak niezbędne do prawidłowego dostarczenia faktury):

Starostwo Powiatowe w Żarach

al. Jana Pawła II 5

68-200 Żary

NIP: 928-21-18-118

- W przypadku wystąpienia awarii częściowej KSeF w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”), Wykonawca może fakturę/faktury wystawione bez nadanego numeru KSeF przekazać w formie papierowej lub elektronicznej (PDF).

- W przypadku wystąpienia awarii całkowitej KSeF w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, Strony ustalają, że Wykonawca przekaże faktury w formie papierowej lub elektronicznej (PDF).

- W przypadku udostępnienia faktury w formie papierowej lub elektronicznej (PDF), w sytuacji o której mowa w pkt 3) i 4), faktura, korekty faktury oraz duplikaty faktury będą przesyłane przez Wykonawcę pocztą elektroniczną (e-mail):

- z następującego adresu mailowego [Wykonawca]: ………………………

- na następujący adres mailowy [Zamawiający]: poczta@powiatzarski.pl

§ 7

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 27 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy z WRB, tj. do czasu zakończenia inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami wykonywanymi przez WRB również w okresie gwarancji, udziału w przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie. Gwarancja udzielona przez WRB wynosi ……… miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót.

- Zamawiający może zawiesić wykonywanie niniejszej umowy lub ją rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia (wypowiedzieć) w przypadku:

- zawieszenia wykonywania dokumentacji projektowej/robót budowlanych nadzorowanych niniejszą umową,

- rozwiązania nadzorowanej umowy na roboty budowlane (w tym również dokumentację projektową).

- W sytuacjach określonych powyżej Wykonawca powinien powstrzymać się od wykonywania nadzoru od dnia zawiadomienia go o zawieszeniu wykonywania niniejszej umowy/rozwiązania umowy. O terminie i konieczności ponownego podjęcia obowiązków (w sytuacji zawieszenia), Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej. Zawieszenie umowy nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia zawieszenia, po upływie ww. terminu strony mają prawo do rozwiązania umowy (wypowiedzenia umowy). Zawieszenie realizacji umowy nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia ani odszkodowania z tego tytułu.

§ 8

Przedstawiciele Stron

- Wykonawca powołuje Zespół Inspektorów nadzoru - zwanych w umowie „Inspektorem nadzoru inwestorskiego”, odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy:

- Inspektor nadzoru - branża konstrukcyjno-budowlana
…………………….………………………, nr uprawnień ………………

- Inspektor nadzoru - branża sanitarna
…………………….………………………, nr uprawnień ………………

- Inspektor nadzoru - branża elektryczna
…………………….………………………, nr uprawnień ………………

- Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie spełnienia postanowień niniejszej umowy jest Koordynator Zespołu Inspektorów nadzoru, pełniący jednocześnie funkcję inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej: ……………………… tel. nr ……………………… e-mail ………………………

Po stronie Zamawiającego osobą odpowiedzialną za sporządzenie i nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest: ……………………… tel. nr …….……………… mail ……………………..

- Zamawiający może zażądać, a Wykonawca musi dokonać zmiany osoby/osób wymienionych
w ust. 1, jeżeli Zamawiający uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Żądanie zmiany powinno zawierać uzasadnienie i termin dokonania zmiany. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym terminie. Osoba zastępująca musi posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe oraz spełniać warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż osoba zastępowana.

§ 9

Kary umowne

1.	Jeżeli na skutek nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia tej szkody w pełnej wysokości i na własny koszt.

2.	Zamawiający może żądać od Inspektora nadzoru inwestorskiego zapłaty kar umownych:

  - w wysokości 0,10 % wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu czynności określonych w niniejszej umowie, w szczególności za zwłokę w przekazywaniu Zamawiającemu wszelkich dokumentów określonych w nin. umowie (w tym m.in. raporty - patrz § 3);

  - w wysokości 500,00 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność lub nieprzybycie na wezwanie na budowę, za nieobecność na radzie budowy, podczas prób i odbiorów w wyznaczonych terminach;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo albo jej zmiany – w wysokości 1500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

  - za posłużenie się Podwykonawcą, o którym mowa w § 4 ust. 10, co do którego zachodzą podstawy wykluczenia – w wysokości 1500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 4 ust. 11 pkt. 2);

  - z tytułu braku zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 15 – w wysokości 1500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,20 % wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy, któremu nie dokonano zapłaty lub dokonano nieterminowej zapłaty;

3.	Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy.

4.	Niezależnie od kar umownych, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w ust. 2, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania nadzoru inwestorskiego.

5.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia umownego.

6.	Potrącenia, o których mowa w ust. 2, będą dokonywane z faktury wraz z pisemnym powiadomieniem.

7.	W przypadku braku możliwości dokonania potrąceń w sposób, o którym mowa w ust. 5, kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą płatne w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

§ 10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwań Zamawiającego złożonych na piśmie, przy czym jako formę pisemną traktuje się również przesłanie wezwania na wskazany adres e-mail;

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób naruszający postanowienia niniejszej umowy i mimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w ich wykonywaniu;

3) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości;

4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

2. W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2, Zamawiający ma prawo do kary umownej w wysokość 20% wynagrodzenia brutto określonego
w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

§ 11

Siła Wyższa

- Dla potrzeb umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwia wykonywanie zamówienia.

- Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.

- Strona umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy ze względu na działanie Siły Wyższej, nie jest narażona na kary umowne lub odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków umownych.

- Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia, będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.

- W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z umowy.

§ 12

Zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie.

- Zmiana umowy może być dokonana w następujących okolicznościach:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:

- w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, obiektywnie niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, w szczególności okoliczności siły wyższej.

Stwierdzenie wpływu ww. okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ ww. okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji.

- w przypadku przedłużenia wykonania prac projektowych lub robót budowlanych. Termin wykonania umowy zostanie dostosowany do czasu niezbędnego do świadczenia usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych.

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym punkcie;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym punkcie;

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z powyższych okoliczności, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na sposób realizacji umowy, zakres obowiązków Stron i wynagrodzenie. Jeżeli wniosek nie będzie uzasadniał zmiany, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody.

- Warunkiem wprowadzenia zmian umowy jest podpisanie przez Strony aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień § 11 umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 4, każda ze Stron powinna wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem. Przy zmianie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, należy załączyć również wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- W terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.

- Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających konieczność dokonania zmiany niniejszej umowy.

§ 13.

Klauzula waloryzacyjna

- Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp oraz z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia:

    - Wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczony do poprzedniego kwartału, publikowany przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaźnikiem GUS.

    - W sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed podpisaniem protokołu odbioru robót (częściowego bądź końcowego) zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 5%, Strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie usług potwierdzonych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika.

    - Strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% - 5%) = C

gdzie:

A –    wartość prac objętych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 5%

B –    suma wartości opublikowanych wskaźników GUS w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu odbioru częściowego bądź końcowego

C –    wartość zmiany

    - Strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:

      - wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

      - dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.

    - Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 3% w stosunku do pierwotnej wartości umowy.

    - Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu Stron wyrażonej aneksem do umowy.

- W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę na usługi, obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 6) umowy.

§ 14.

Postanowienia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowania przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Załączniki do umowy:

        - Wzór raportu

        - Wzór oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego

      - Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr WPZ.273…………2026

RAPORT MIESIĘCZNY / KOŃCOWY / INTERWENCYJNY NR ……… ZA OKRES:
………………………

1. Informacje ogólne:

Raport o Postępie Prac przedstawia postęp prac projektowych/robót budowlanych przy realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach” przy ul. Parkowej 9.

Zamawiającym jest: Powiat Żarski, Al. Jana Pawła II, 68-200 Żary.

Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego (INI) pełni: ………………………………………………………………………………………

Zespół Inspektorów nadzoru: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Wykonawcą prac projektowych i robot budowlanych (WRB) jest: ………………………………………………………………………………………

Umowę z WRB nr WPZ.273………2026 podpisano w dniu ……………... 2026 r.

Kierownik budowy: ………………………………………………………………...

Plac budowy przekazano protokolarnie w dniu ……… 2026 r.

Terminem realizacji zamówienia jest …………… (zakończenie przedmiotu umowy z WRB).

Plan robót przedstawia załączony harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia ……… 2026 r.

[załącznik graficzny]

2. Główne etapy zrealizowane w okresie objętym Raportem.

Raport obejmuje okres od ………….202…. do dnia ……….202…..

1) W raportowanym okresie Wykonawca prowadził następujące roboty budowlane:

•	………………………………………………..

•	………………………………………………..

Wykaz zaakceptowanych materiałów:

•	………………………………………………..

•	………………………………………………..

2) W raportowanym okresie Wykonawca prowadził następujące roboty instalacji sanitarnych:

•	………………………………………………..

•	………………………………………………..

Wykaz zaakceptowanych materiałów:

•	………………………………………………..

•	………………………………………………..

3) W raportowanym okresie Wykonawca prowadził następujące roboty instalacji elektrycznych:

•	………………………………………………..

•	………………………………………………..

Wykaz zaakceptowanych materiałów:

•	………………………………………………..

•	………………………………………………..

3. Niezgodności z dokumentacją / problemy techniczne / osoby trzecie / BHP:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4. Dokumentacja fotograficzna datowana:

5. Podpisy wszystkich inspektorów i innych osób biorących udział w sporządzeniu sprawozdania:

6. Zatwierdzenie / niezatwierdzenie przez Zamawiającego:

Data ………………………	Podpis osoby upoważnionej

Żary, dnia ………………………

Oświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego

Ja, niżej podpisany, pełniący obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym w formule „zaprojektuj i wybuduj" pod nazwą „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach” przy ul. Parkowej 9, realizowanym przez Powiat Żarski

na podstawie umowy …………………………………………………

z dnia ……………………… oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi, stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej, oraz decyzjami pozwalającymi na budowę.

Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikające z obowiązków WRB przewidzianych w zawartej umowie …………………………………………………

z dnia ………………………, której kopię przekazał Zamawiający w dniu podpisania umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem nadzór, zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren, z którego Wykonawca korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy, został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanego obiektu.

………………………………………….………………- Inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej,

Podpis………………………………………………….

………………………………….………………………- Inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej,

Podpis………………………………………………….

………………………………….………………………- Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej,

Podpis………………………………………………….

Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 ustawy Prawo budowlane.