UMOWA Nr …………………….

zawarta w dniu ……………………….  pomiędzy:

Gminą Miasto Ozorków z siedzibą Ozorkowie przy ul. Wigury 1,95-035 Ozorków

reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Ozorkowa - Jacka Sochę

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta Ozorkowa - Mirosławy Piotrowskiej

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………… z siedzibą ………………………………., zarejestrowaną w……………. o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej ……………………….., o numerze REGON ……………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie podstawowym na zadnie pn. „Ozorków, Pałac Schlösserów, l.30 XIX w. – dokumentacja techniczna”, postępowania WE………………

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne, którego przedmiot umowy obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych we wnętrzu budynku zabytkowego - Pałacu Schlösserów w Ozorkowie, pełniącego obecnie funkcję Młodzieżowego Domu Kultury, pn.: „Ozorków, Pałac Schlösserów, l.30 XIX w. – dokumentacja techniczna”, zwane dalej „przedmiotem zamówienia” lub „przedmiotem umowy”.

- Zamówienie jest współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

- W ramach umowy należy opracować dokumentację budowaną (projekt budowlany), zwaną również „dokumentacją techniczną” lub „dokumentacją projektową” i uzyskać (gdy będzie to konieczne) w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, analiz, map oraz niezbędnych wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, min. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego wraz z kosztorysami.

- Dokumentację projektową i kosztorysową wskazaną w ust. 3, należy wykonać z podziałem na branże:

- Branża architektoniczno - budowlana.

- Branża sanitarna - instalacje wod - kan, co.

- Branża elektryczna i teletechniczna.

- Branża p.poż.

- Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji określają oprócz niniejszej umowy następujące dokumenty:

    - SWZ.

    - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

- Dokumenty wymienione w ust. 5 stanowią integralną część umowy. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach wymienionych powyżej, strony zgodnie ustalają, iż bezwzględny priorytet ma umowa, a następnie dokumenty wymienione w ust. 5 w kolejności tam określonej.

- Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami, zaleceniami, z pozyskanymi przez Wykonawcę niezbędnymi dokumentami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.), obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, a także dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

§ 2

- Przedmiot umowy zrealizowany będzie w terminie: do 230 dni od dnia podpisania przedmiotowej umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy w sytuacjach opisanych w § 13 niniejszej umowy.

- Najpóźniej przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowy, zwany dalej „Harmonogramem”.

- Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram stanowi załącznik do umowy i jest podstawą do rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- W przypadku, gdy złożony Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego Harmonogramu. Skorygowany Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego Harmonogramu. Zmiana Harmonogramu i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania terminów wskazanych w pierwotnym brzmieniu Harmonogramu.

- Zakończenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony umowy protokołem Odbioru Końcowego, potwierdzającego wykonanie zakresu objętego przedmiotem umowy, zgodnie z § 5.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami w jakich ma być realizowane zadanie i po uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy w czasie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu, wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności informacje dotyczące danych osobowych.

§ 4

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli podczas prowadzonych robót:

a)	ze strony Wykonawcy to:

- ……………………………

b)	ze strony Zamawiającego to:

- Bartosz Bechciński  –  Z-ca Naczelnika Wydziału Urzędu Miejskiego w Ozorkowie,

- Katarzyna Ogórek – podinspektor ds. inwestycji i drogownictwa Urzędu Miejskiego 
w Ozorkowie,

- Zbigniew Antczak – inspektor ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Ozorkowie.

§ 5

Wykonanie i odbiór dokumentacji budowlanej

- Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowalne zgodnie z ustawą Prawo budowlane, niezbędne do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U.  z 2022 r. poz. 1679).

- Wszelkie niezbędne materiały, wnioski, mapy, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie.

- W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiającego w celu dokonywania na bieżąco konsultacji, co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg spotkań roboczych dotyczących dokumentacji powinien zostać utrwalony w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczących w spotkaniu. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 8 zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej nie wymienionej w niniejszej umowie, a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających, które będą uczestniczyć w procedurze uzyskania niezbędnych do wykonania umowy decyzji administracyjnych.

- Przekazana dokumentacja projektowa zgodna będzie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz z wszystkimi innymi przepisami obowiązującego prawa, w tym również z zasadami wiedzy technicznej. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania oraz będą zgodne z art. 10 ustawy Prawa budowlanego. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji Projektu budowlanego objętego przedmiotem umowy w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca w zakresie prac projektowych, zobowiązuje się przekazać oryginał Projektu budowlanego wraz z decyzją pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót opatrzone pieczątką organu architektoniczno- budowlanego z adnotacją o „braku sprzeciwu do zgłoszenia” (w przypadku, gdy któreś z nich jest wymagane), w wersji papierowej oraz w formie pdf na płycie CD.  Miejscem odbioru (przekazania) dokumentacji projektowej, będzie siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1.

- Odbiorem końcowym Zamówienia jest przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wskazanej w ust 7, potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym, dostarczonym przez Zamawiającego, sporządzonym po odbiorze dokumentacji projektowej i podpisanym przez Strony Umowy bez uwag z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu. Miejscem odbioru będzie siedziba Urzędu Miejskiego w Ozorkowie: ul. Wigury 1 95-035 Ozorków.

- W związku z przekazaniem przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, wskazanej w ust.  7 niniejszego paragrafu, Zamawiający może:

- zaakceptować dokumentację projektową bez uwag, przy czym brak zastrzeżeń do dokumentacji w ciągu 5 dni roboczych od jego przekazania, oznacza akceptację dokumentacji bez uwag,

- wskazać zastrzeżenia, wady/usterki, które muszą być zgłoszone w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania.

- W terminie, o którym mowa w ust. 9 lit. b) niniejszego paragrafu, od dnia przekazania dokumentacji projektowej, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych wad/usterek. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady nie dłuższy jednak niż 20 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wad. Nieusunięcie wad w terminie po stronie Zamawiającego stanowić będzie prawo do zlecenia wykonania przez Zamawiającego innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji projektowej, której dotyczą wady, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 7, zarówno przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych lub uzyskaniu zgłoszenia robót, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może również:

a)	odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie;

b)	obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego.

- Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, nastąpić może w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty te pokryje Wykonawca oraz pokryje wartość zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie robót.

- Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową. Okres gwarancji na dokumentację wynosi 3 lata. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ramach gwarancji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.  Wykonawca usunie wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, chyba że z obiektywnych przyczyn technicznych usunięcie wad w tym terminie nie będzie możliwe. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli okaże się, że dokumentacja projektowa ma wady prawne, Zamawiający może od umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej szkody.   Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy.

§ 6

Nadzór autorski

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, do pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.	W ramach nadzoru autorskiego określonego Wykonawca zobowiązuje się na wezwania Zamawiającego do nadzoru w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, a ponadto do:

a)	uzupełniania dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji.

b)	uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiającego.

3.	Strony ustalają, iż maksymalna ilość pobytów Wykonawcy w ramach pełnionego nadzoru autorskiego na budowie lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu wynosić będzie nie więcej niż 1 pobyt na tydzień.

§ 7

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca w trakcie realizacji zakresu robót określonego w § 1 niniejszej umowy, może zlecić Podwykonawcy/om i dalszym Podwykonawcom wykonanie przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie.

2.	Wykonanie w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy.

§ 8

Warunki płatności i sposób rozliczenia

- Za należyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………………. zł brutto (słownie: …………………………… złotych 00/100), w tym podatek VAT wg stawki ……….%.

- Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres trwania umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót, o których mowa w § 1 umowy, w tym koszty robocizny, materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych, transportowych, pomiarów, sprawdzeń oraz koniecznych opłat, podatków.

- Podstawą do wystawienia faktury wystawionej przez Wykonawcę, a następnie podstawą zapłaty jest podpisany uprzednio przez obie strony umowy, protokół wskazany w § 5.

- Płatność za fakturę będzie dokonana jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktury zgodnie z obowiązującymi go w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (dalej: KSeF)

- Wykonawca wystawi fakturę w terminie, o którym mowa w art. 106i ust. 1 ustawy o VAT.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za fakturę na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego Wykonawcy. Termin płatności faktury wynosi ….. dni  (zgodnie ze złożoną ofertą) i jest liczony od dnia faktycznego otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, w przypadku wystawienia faktury w formie papierowej lub elektronicznej, o której mowa w ust. 11.

- Płatność za wykonaną dokumentację, będzie dokonana na podstawie wystawionej faktury VAT na numer konta bankowego podanego na fakturze, który jest zgłoszony do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru tzw.: Białej Listy Podatników VAT, pod rygorem opóźnienia za zapłaty za fakturę do momentu usunięcia błędu.

- W sytuacji, gdy Wykonawca wystawia fakturę w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF termin płatności faktury liczy się od dnia dostarczenia faktury przez Zamawiającego. Prawidłowo wystawiona faktura w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wymagać będzie od Wykonawcy uprzedniego wpisania właściwego Nr IDwew: …………….. w sekcji Podmiot 3. Fakturę uznaje się za doręczoną Zamawiającemu przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia w KSeF numeru identyfikującego tę fakturę (w trybie online, tj. w czasie rzeczywistym), z zastrzeżeniem ust. 10 i11.

- W sytuacjach braku dostępności do systemu KSeF tj. :

- tryb offline24 (art. 106nda ustawy o VAT),

- tryb awarii (art. 106nf ustawy o VAT),

- tryb niedostępności KSeF (art. 106nh ustawy o VAT)

faktury wystawiane są w formie elektronicznej zgodnie ze wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8 ustawy o VAT (struktura logiczna) i przesyłane do KSeF w terminach wynikających z ustawy o VAT w zależności od trybu wystawienia faktury oraz udostępniane są Zamawiającemu przy użyciu KSeF. Data wystawienia faktury odpowiada dacie wskazanej na fakturze jako data wystawienia dokumentu, natomiast za datę doręczenia faktury uznaje się datę określoną w przepisach ustawy o VAT w zależności od trybu wystawienia faktury.

- W trybie awarii całkowitej KSeF (art. 106ng ustawy o VAT – awaria ogłoszona w środkach społecznego przekazu) faktury wystawiane są w formie elektronicznej lub papierowej i są udostępniane Zamawiającemu w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@umozorkow.pl lub dostarczone w formie papierowej do siedziby Zamawiającego.  Za datę wystawienia faktur w tym trybie uznaje się dzień wskazany na fakturze jako dzień jej wystawienia, zaś za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego stanowi rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarty w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

- Wykonawca oświadcza, że rozliczy podatek od towarów i usług (VAT) zawarty w wystawionej fakturze.

- Wykonawca oświadcza, iż w przypadku zmiany konta podanego na fakturze niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistniałych zmianach.

- Płatnikiem faktur będzie Gmina Miasto Ozorków, ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków, NIP: 732 21 70 102.

- Zamawiający ma prawo do potrącania, z wystawionej przez Wykonawcę faktury, kwot kar umownych w wysokości wynikających z zapisów w § 10 niniejszej umowy.

§ 9

Rękojmia i Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 3- letniej gwarancji i rękojmi na zakres przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, zgodnie z §5.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady zgłoszone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi w terminach technicznie                                      i organizacyjnie uzasadnionych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Niezależnie od powyższego Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi w okresie,                         o którym mowa w ust. 1.

§ 10

Kary umowne

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań

umownych w formie następujących kar umownych:

- Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w przedstawieniu koncepcji Projektu budowlanego, o której mowa w § 5 ust. 6, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w tym przepisie.

- Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w przedstawieniu oświadczeń, dokumentów i informacji określonych w §15 ust. 2 i 3, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wyszczególnionego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji prac w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, bez dodatkowego wezwania w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy,

- Jeżeli kary nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający mają prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania szkody i składania przez strony dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, zgodnie art. 436 pkt 3 ustawy Pzp.

§11

Odstąpienie od umowy

    - Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w warunkach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- gdy zostanie złożony wniosek o rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy.

- wobec Wykonawcy został złożony wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub egzekucyjnego, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe 
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub niezgodny z ustaleniami zawartymi w niniejszej umowie pomimo bezskutecznego upływu terminu dodatkowego uzgodnionego przez Strony lub wyznaczonego przez Zamawiającego do usuniecie stwierdzonych przez niego nieprawidłowości,

- wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania wykonawcy,

- wykonawca przerwał realizację prac z własnej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni

- Odstąpienie od umowy lub jej części w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia nie uchybia prawu Zamawiającego do naliczania kar umownych.

§ 12

Zmiana terminu umowy

    - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w szczególności wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie w § 2 ze względu na: przedłużający się termin, uzyskania jakichkolwiek pozwoleń, uzgodnień, protokołów postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracji lub konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz w przypadku przedłużającego się procesu uzgadniania przedstawionej koncepcji Projektu budowlanego, o której mowa  w §5 ust. 6, ze strony Zamawiającego lub zmiany już zaakceptowanych rozwiązań projektowych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż czas trwania przeszkody.

- O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie.

- Każda zmiana terminu realizacji umowy, wymaga zawarcia aneksu do umowy opatrzonego podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

§ 13

Zmiana postanowień umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Inicjatorem zmian w umowie może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

- Zmiany umowy są dopuszczalne, jeżeli zaistnieje jeden z poniższych przypadków:

- zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;

- gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca, w sytuacji określonej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp;

- jeżeli zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych usług, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność bądź znaczne zwiększenie kosztów Zamawiającego,

- wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;

- jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą koleją zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;

- łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

- Zgodnie z art. 439 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez jego wzrost lub obniżenie, w przypadku zmian  cen materiałów lub kosztów bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w punktach poniżej:

- zmiana może być dokonana nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy świadczenia usług, począwszy najwcześniej od 7-go miesiąca realizacji przedmiotu niniejszej umowy i dokonywana jest w odniesieniu do usług świadczonych po tej dacie,

- Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz od chwili złożenia wniosku, który złożony może być nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie później niż na 1 miesiąc przed upływem terminu realizacji umowy. Wydłużenie terminu umownego realizacji zadania nie wpływa na zmianę terminu żądania zmiany wysokości wynagrodzenia,

- każda ze stron umowy uprawniona jest do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia tylko wtedy, gdy nastąpi zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, tj. miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wzrośnie / spadnie o wartość 8 %, w porównaniu ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, wyszczególnionym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z miesiąca złożenia ofert Wykonawcy.

- poziom zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen pod nazwą „Inne towary i usługi” wyszczególnione w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została złożona oferta Wykonawcy. Poziom zmiany będzie stanowił różnicę kosztów z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana, a poziomem kosztów za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego ustępu.

- łączna maksymalna wartość wszystkich zmian dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, jaką dopuszcza Zamawiający nie może przekroczyć 5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w §8 ust. 1 z uwzględnieniem, że Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia ponosi jedynie 50% wartości wzrostu wynagrodzenia, a pozostałe 50% wartości wzrostu wynagrodzenia stanowi ryzyko gospodarcze Wykonawcy.

- Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w celu ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, oblicza się różnicę między średnią ceną materiałów lub kosztów, obowiązującą w dniu otwarcia ofert, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 4.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- W przypadku konieczności zmian umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 4 ustala się, że zmiany mogą zostać dokonane jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek stron. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad na kalkulację wynagrodzenia.

- Wykonawca do wniosku, o którym mowa ust. 7 zobowiązany jest załączyć wszelkie dowody na potwierdzenie, że zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w zakresie określonym w ust. 4 miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy.

§ 14

Ubezpieczenie

      - Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiajacemu polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł wraz z dowodami oplacenia składek.

      - Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzajacy, że wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania kolejnej polisy Zamwiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.

      - Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy.

      - W przypadku, gdyby Wykonawca  nie przedłożył polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, Zamawiajacy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Wykonawcy.

§ 15

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę 
w całym okresie jej trwania, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. Na podstawie art. 438 ust. 2 PZP, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca, w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, jak np. wskazane poniżej dowody:

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej § 12 ust.1 pkt 1) ppkt g. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy zwłoka w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1 przekroczy 5 dni. Prawo odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia.

§16

Prawa autorskie

    - Z chwilą dokonania zapłaty za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy, staje się on własnością Zamawiającego, a Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może udostępnić go osobom trzecim.

    - Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji, której mowa w §1 lub przyjmowanej przez niego części, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6, Wykonawca przenosi bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieokreślony na rzecz Zamawiającego, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wchodzących w skład dokumentacji wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 3 niniejszego paragrafu. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono dokumentację  co do którego następuje nabycie tych praw oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów.

    - Przeniesienie prawa, wskazanego powyżej rozciąga się na następujące pola eksploatacji: zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym informatycznymi, cyfrowymi; wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji przedsięwzięć lub inwestycji, w tym poprzez Internet, wprowadzanie do pamięci komputera, tworzenie kopii zapasowych, wprowadzanie do obrotu z włączeniem obrotu handlowego, w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie (w szczególności przeniesienie na rzecz Inwestora); rozpowszechnianie, udostępnianie lub zbywanie wykonawcom, podwykonawcom, klientom i innym osobom trzecim, w tym poprzez Internet, w tym także wykonanych kopii; rozpowszechnianie w inny sposób w tym, ekspozycja, publikowanie części lub całości, w tym w szczególności poprzez Internet; opracowania, zmiany i modyfikacje; publikowanie, modyfikacje.

    - Strony ustalają, iż udostępnianie, zbywanie lub rozpowszechnianie na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.

    - Wykonawca oświadcza, iż w chwili przyjęcia dokumentacji  przez Zamawiającego, w tym również jej części, przysługiwać mu będzie pełnia autorskich praw, prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, ani nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

    - Wynagrodzenie umowne zawarte w § 6 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów oraz przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie oraz przeniesienie własności nośników/egzemplarzy, na których dokumentację  utrwalono.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych 
w toku realizacji przedmiotu zamówienia, a także sprawowanie pieczy nad powierzonymi dokumentami, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, zapewniając ich ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej w polskiej wersji językowej, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy

Zamawiający:    							Wykonawca: