UMOWA Nr …………………….

zawarta w dniu ……………………….  pomiędzy:

Gminą Miasto Ozorków, z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, NIP 7322170102

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ozorkowa – Pana Jacka Sochę

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ozorkowa – Pani Mirosławy Piotrowskiej

zwaną dalej „Zamawiającym”

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………… z siedzibą ………………………………., zarejestrowaną w …………….., o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej ……………………….., o numerze REGON ……………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.)  postępowania WE.271.3.2026

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne, którego przedmiotem są roboty budowlane pn. „Modernizacja wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Konarskiego 2”, zwane dalej „przedmiotem zamówienia”, „przedmiotem umowy” lub „Inwestycją”.

- W ramach umowy należy wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej oraz gdy będzie to konieczne uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót.

- Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji określają oprócz niniejszej umowy następujące dokumenty:

    - SWZ.

    - Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

    - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

4. Dokumenty wymienione w ust. 3 stanowią integralną część umowy. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach wymienionych powyżej, strony zgodnie ustalają, iż bezwzględny priorytet ma umowa, a następnie dokumenty wymienione w ust. 3 w kolejności tam określonej.

§ 2

- Przedmiot umowy zrealizowany będzie w terminie: 90 dni od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy w sytuacjach opisanych w § 13 niniejszej umowy.

- Zakończenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony umowy protokołem Odbioru Końcowego, potwierdzającego wykonanie zakresu objętego przedmiotem umowy, zgodnie z § 6.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami w jakich ma być realizowane zadanie i po uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową, ze starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu prac.

- Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy w czasie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu, wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego, jakie uzyska w toku realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności informacje dotyczące danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w § 1.

§ 4

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli podczas prowadzonych robót:

a)	ze strony Wykonawcy to:

- ……………………………

b)	ze strony Zamawiającego to:

- …………………………………

§ 5

Wykonanie i odbiór robót budowlanych

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

- Dokumentacją projektową.

- Warunkami wynikającymi z obowiązujący przepisów mających zastosowanie w przedmiocie zamówienia, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn zm.), obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej.

- Zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami organów nadzorczych, przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- Przejąć protokolarnie od Zamawiającego teren budowy.

- Ustanowić Kierownika budowy- jeżeli jest wymagany zgodnie z ustawą Prawo budowlane i powiadomić o tym Zamawiającego w dniu spisania protokołu przejęcia terenu budowy.

- Zorganizować plac budowy, tj.: zapewnić i zorganizować na własny koszt niezbędnych mediów pobór energii elektrycznej i wody oraz innych czynników niezbędnych do realizacji robót, zapewnić na własny koszt materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia, oznakować obszar prac, wyznaczyć miejsca składowania materiałów budowlanych, dojazdów i postojów pojazdów budowy, zaopatrzeniowych oraz odgrodzić plac budowy.

- Zapewnić bezpieczeństwo i pomieszczenia sanitarne oraz socjalne osobom wykonujące prace i osobom związanym z pracami budowlanymi oraz zapewnić bezpieczeństwo osobom trzecim

- Zabezpieczyć mienie, materiały i wykonywane elementy budowlane przed uszkodzeniem w trakcie prac, wpływami atmosferycznymi.

- Właściwie składować urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci. Zagospodarowanie odpadów prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.)

- Zawiadamiać Zamawiającego o terminie wykonania i odbioru robót.

- Zgłaszać każdorazowo Zamawiającemu, w formie pisemnej konieczność wykonania robót uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia dokona analizy zasadności ich wykonania przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie sporządzi protokół konieczności wykonania tych robót. Wykonanie robót uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych wymaga sporządzenia i podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę aneksu do niniejszej umowy, określającego w szczególności zakres oraz wartość tych robót. Podpisanie aneksu stanowi podstawę do przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji robót uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych.

- Niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego, w formie pisemnej, o stwierdzonych wadach, błędach lub brakach w dokumentacji projektowej, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie robót lub powodować konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji. Zamawiający dokona analizy zasadności zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. Do czasu zajęcia stanowiska przez Zamawiającego Wykonawca wstrzyma wykonywanie robót w zakresie, którego dotyczą zgłoszone wady dokumentacji, o ile dalsze prowadzenie robót mogłoby spowodować powstanie szkody lub wykonanie robót niezgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku niewykonania obowiązku zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z wykonania robót na podstawie wadliwej dokumentacji projektowej.

- Umożliwić wstęp na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego, pracownikom organu nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą- Prawo budowlane oraz udostępnić im dane i informacje wymagane ustawą.

- Materiały, o których mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, powinny odpowiadać  pod względem jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213 z późń. zm.) i wymaganiom określonym w dokumentacji projektowe oraz powinny być zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu robót do chwili oddania przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w jego imieniu, w tym przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia i przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz substancji odurzających przez swoich pracowników, jak również przez pracowników podwykonawców w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, iż nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

§ 6

Warunki odbioru robót- odbiór końcowy

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności atestów, certyfikatów, badań instrukcji zastosowanych materiałów budowlanych.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości odbioru.

- W odbiorach uczestniczą: upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego w tym Inspektor nadzoru inwestorskiego, Kierownik budowy- jeśli jest wymagany lub upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

- możliwe do usunięcia, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy, wskazując w protokole odbioru stwierdzone wady. Wady te podlegają usunięciu przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji.  Z czynności odbioru robót sporządza się protokół dostarczony przez Zamawiającego.

- istotne i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającym może odstąpić, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstaw do odstąpienia lub żądać wykonania przedmiotu odbioru prac ponownie.

- Z czynności odbioru robót sporządza się protokół dostarczony przez Zamawiającego, który winien zawierać ustalenia poczynnościowe w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po potwierdzeniu przez Zamawiającego protokolarne usunięcie wszystkich wad określonych w ust 5 pkt b, stwierdzonych w tym odbiorze.

- Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 7

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca w trakcie realizacji zakresu robót określonego w § 1 niniejszej umowy, może zlecić Podwykonawcy/om i dalszym Podwykonawcom wykonanie przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie.

2.	W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą:

a)	Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy w zakresie realizacji w danej części;

b) 	termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

c)	muszą zostać zawarte postanowienie dotyczące:

•	  terminów realizacji robót,

•	zakresu robót budowlanych, usług lub dostaw, które mają być wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

•	  sposobu dokonywania odbiorów przez Wykonawcę,

•	  zapisów dotyczących gwarancji i rękojmi, których treść będzie tożsama z treścią niniejszej umowy,

• 	kar umownych,

•	zobowiązania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach określonych poniżej.

3.	W przypadku umów o podwykonawstwo jak również wszelkich zmian tych umów, których przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę:

1)	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) zgodę Wykonawcy lub Podwykonawcy – w przypadku, gdy projekt umowy przedkłada Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca;

2)	W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów odpowiednio Zamawiający:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na piśmie zgody na zawarcie umowy; lub

b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej.

3)	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w w/w terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

4)	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5)	Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo może zgłosić pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy.

6)	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

7)	W sytuacji określonej w ust. 3 pkt.2) lit. b) i pkt.5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi odpowiednio przez Zamawiającego.

4.	W przypadku umów o podwykonawstwo w ramach wykonywanych robót budowlanych, których przedmiotem są dostawy lub usługi, których wartość przekracza 50 000,00 złotych stosuje się następującą procedurę:

a)   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu – poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

b)     W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełnia wymogi określone w niniejszym ustępie.

5.	Procedury określone w ust. 3 i ust. 4 mają zastosowanie do umów o podwykonawstwo również w zakresie usług i dostaw oraz odpowiednio do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

6.	Wykonanie w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy.

7.	Za roboty, usługi dostawy wykonane przez podwykonawcę płatności regulował będzie Wykonawca.

8.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i usługi objęte umową o podwykonawstwo musi być, co najmniej o 7 dni wcześniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego określony w umowie.

9.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty objęte umową o podwykonawstwo, po dostarczeniu do Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 9 umowy, świadczące o dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców.

10.	W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności Podwykonawcy, Podwykonawca w ciągu 3 (trzech) dni po upływie wymagalności płatności zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zwłoce w zapłacie pod rygorem utraty prawa do żądania zapłaty należności. Wykonawca ma obowiązek zamieści takie postanowienia w umowie z Podwykonawcą pod rygorem odmowy zaakceptowania faktu zlecenia robót, dostaw i usług Podwykonawcy.

11.	Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu.

12.	Zamawiający dla zakresu robót określonego w §1 ust. 1 przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy poinformuje o tym zamiarze Wykonawcę pisemnie lub za pośrednictwem faksu. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania w/w informacji uprawniony jest do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

b)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,

c)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

14.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Łączna odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy ograniczona jest do wartości umowy z Podwykonawcą na którą zgodę wyraził Zamawiający.

15.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy.

16.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

17.	Postanowienia powyższe dotyczą również dalszych i kolejnych Podwykonawców Wykonawcy.

18.	Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

19.	Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

20. Obowiązek przedkładania umów z podwykonawcami w ramach wykonywania robót budowlanych nie dotyczy umów, których wartość na dostawy i usługi jest mniejsza

niż 50 000,00 zł.

§ 8

Warunki płatności i sposób rozliczenia

- Za należyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………………. zł brutto (słownie: …………………………… złotych), w tym podatek VAT wg stawki ………….. %.

- Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres trwania umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót, o których mowa w § 1 umowy, w tym koszty robocizny, materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych, transportowych, pomiarów, sprawdzeń oraz koniecznych opłat, podatków.

- Podstawą do wystawienia faktury wystawionej przez Wykonawcę, a następnie podstawą zapłaty jest podpisany uprzednio przez obie strony umowy, protokół wskazany w § 6.

- Płatność za fakturę będzie dokonana jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktury zgodnie z obowiązującymi go w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (dalej: KSeF)

- Wykonawca wystawi fakturę w terminie, o którym mowa w art. 106i ust. 1 ustawy o VAT.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za fakturę na wskazany na fakturze  numer rachunku bankowego Wykonawcy. Termin płatności faktury wynosi 30 dni i jest liczony od dnia faktycznego otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, w przypadku wystawienia faktury w formie papierowej lub elektronicznej, o której mowa w ust. 11.

- Płatność za wykonane zadania inwestycyjne będzie dokonana na podstawie wystawionej faktury VAT na numer konta bankowego podanego na fakturze, który jest zgłoszony do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru tzw.: Białej Listy Podatników VAT, pod rygorem opóźnienia za zapłaty za fakturę do momentu usunięcia błędu.

- Wykonawca wystawia fakturę w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF termin płatności faktury liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Prawidłowo wystawiona faktura w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wymagać będzie od Wykonawcy uprzedniego wpisania właściwego Nr IDwew: 7322170102-80003  w sekcji Podmiot 3. Fakturę uznaje się za doręczoną Zamawiającemu przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia w KSeF numeru identyfikującego tę fakturę (w trybie online, tj. w czasie rzeczywistym), z zastrzeżeniem ust. 10 i11.

- W sytuacjach braku dostępności do systemu KSeF tj. :

- tryb offline24 (art. 106nda ustawy o VAT),

- tryb awarii (art. 106nf ustawy o VAT),

- tryb niedostępności KSeF (art. 106nh ustawy o VAT)

faktury wystawiane są w formie elektronicznej zgodnie ze wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8 ustawy o VAT (struktura logiczna) i przesyłane do KSeF w terminach wynikających z ustawy o VAT w zależności od trybu wystawienia faktury oraz udostępniane są Zamawiającemu przy użyciu KSeF. Data wystawienia faktury odpowiada dacie wskazanej na fakturze jako data wystawienia dokumentu, natomiast za datę doręczenia faktury uznaje się datę określoną w przepisach ustawy o VAT w zależności od trybu wystawienia faktury.

- W trybie awarii całkowitej KSeF (art. 106ng ustawy o VAT – awaria ogłoszona w środkach społecznego przekazu) faktury wystawiane są w formie elektronicznej lub papierowej i są udostępniane Zamawiającemu w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres e-mail: faktura@sp5ozorkow.pl  lub dostarczone w formie papierowej do siedziby Zamawiającego.  Za datę wystawienia faktur w tym trybie uznaje się dzień wskazany na fakturze jako dzień jej wystawienia, zaś za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego stanowi rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarty w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

- Wykonawca oświadcza, że rozliczy podatek od towarów i usług (VAT) zawarty w wystawionej fakturze.

- Wykonawca oświadcza, iż w przypadku zmiany konta podanego na fakturze niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistniałych zmianach.

- Płatnikiem faktur będzie Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie- Skłodowskiej, 95-035 Ozorków, ul. Cegielniana 25, NIP 7321100329.

- Nabywcą będzie: Gmina Miasto Ozorków, ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków. 
NIP: 732 21 70 102

- Zamawiający ma prawo do potrącania, z wystawionej przez Wykonawcę faktury, kwot kar umownych w wysokości wynikających z zapisów w § 11 niniejszej umowy.

§ 9

- Wykonawca otrzyma płatność na poczet uzgodnionego wynagrodzenia na podstawie wystawionej faktury.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia, oprócz protokołu odbioru  końcowego,  konieczne jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty:

  - kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu lub

  - oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, zastosowanie znajdą zapisy określone w § 7 niniejszej umowy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 7 niniejszej umowy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na które Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10

Rękojmia i Gwarancja

- Wykonawca w całości odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ………. miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą)*  licząc od dnia wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym przez strony, protokołem odbioru końcowego.

- Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostaje rozszerzona do czasu upływu okresu gwarancji jakości, o której mowa w ust. 1

- Wykonawca przystąpi do wykonania napraw wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia.  Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonej wady/usterki w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia ich usuwania. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy możliwe jest ustalenie na piśmie innego terminu usunięcia wad lub usterek, jednakże w tym zakresie wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Zgłoszenie wystąpienia wad i usterek dokonane zostanie pisemnie.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli zgłoszenie zostało dostarczone przed upływem tego okresu.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady lub usterki zgłoszonej przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia takich wad lub usterek poprzez zlecenie ich usunięcia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzedniego pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy. W sytuacji opisanej w niniejszym ustępie Zamawiający nie utraci żadnych uprawień gwarancyjnych.

- Zamawiający w przypadku usuwania zgłoszonych wad lub usterek poprzez zlecenie ich usunięcia innemu podmiotowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje na koszt i ryzyko Wykonawcy w oparciu o procedurę opisaną w ust. 7, wezwie Wykonawcę do zapłaty stanowiącej koszt usunięcia zgłoszonej wady lub usterki, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

§ 11

Kary umowne

1.	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1)	Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej:

a)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w §8, za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wskazanego w §2 ust. 1.

b)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w §8, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego terminu na usunięcie wad;

c)	za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8.

d)	w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

e)	w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokości 1.000,00 zł,

f)	w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1.000,00 zł;

g)	braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokości: 1.000,00 zł.

h)	z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiotowe zamówienie, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w §12 niniejszej umowy;

i)	niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności i wiązać się będzie z możliwością naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w doręczeniu przez Wykonawcę żądanych przez Zamawiającego dowodów/ oświadczeń

2)	Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej:

a) 	za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy z winy Zamawiającego

w wysokości 50 zł, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,

b)	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Łączna wartość kar umownych nałożonych na strony umowy nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8.

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

4. Każda z kar umownych wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdą płatnością należną lub jaka będzie się należeć Wykonawcy na co wykonawca wyrażą zgodę.

§12

Odstąpienie od umowy

    - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- gdy zostanie złożony wniosek o rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy.

- wobec Wykonawcy został złożony wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub egzekucyjnego, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe 
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposób wadliwy lub niezgodny z ustaleniami zawartymi w niniejszej umowie pomimo bezskutecznego upływu terminu dodatkowego uzgodnionego przez Strony lub wyznaczonego przez Zamawiającego do usuniecie stwierdzonych przez niego nieprawidłowości,

- wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania wykonawcy,

- wykonawca przerwał realizację robót z własnej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni

- Odstąpienie od umowy lub jej części w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku:

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia,

  - Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu                      z tytułu wykonania części umowy, za roboty określone w protokole, o którym mowa powyżej w pkt. 2.1.

- W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót,

  - uporządkowania i przekazania Zamawiającemu placu budowy,

  - uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej.

- Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia nie uchybia prawu Zamawiającego do naliczania kar umownych.

§ 13

Zmiana umowy

    - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w szczególności:

- Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie w § 2 ze względu na:

- brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych tj.: w szczególności: przedłużającej się (tj.: trwające co najmniej 3 dni robocze) upały, ulewne deszcze (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub

- przedłużający się termin, uzyskania jakichkolwiek pozwoleń, uzgodnień, protokołów postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracji lub konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wstrzymanie prac budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (o czas, w którym – na skutek tych zdarzeń – nie było możliwe wykonanie umowy i na który – w ich wyniku – jej wykonanie zostało przerwane),

- wystąpienie robót dodatkowych, zamiennych, zmiany technologii, kolizji z istniejącymi sieciami wszelkiej infrastruktury itp., których wykonanie ma wpływ na termin zakończenia robót objętych niniejszą umową

- przedłużający się termin, uzyskaniu poszczególnych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem braku zawinienia po stronie Wykonawcy.

- w razie zmian odnoszących się do dokumentacji projektowej, które to zmiany są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia

- w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnych charakterze, w tym również klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót -pomimo dołożenia przez wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy.

- wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.

- wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

- zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

- wystąpienia siły wyższej tj. wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występującej po podpisaniu umowy, a powodującej niemożność wykonania umowy  w dotychczas ustalonym terminie.

- W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż czas trwania przeszkody.

- O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie.

- W sytuacji wystąpienia złych warunków klimatycznych w szczególności takie jak: śniegi, mrozy, deszcze uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie dotyczącym terminu Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu opisane wyżej warunki klimatyczne uniemożliwiające prowadzenia robót budowlanych.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego  i materiałów budowlanych.

- Rozliczenie robót dodatkowych i zamiennych odbywać się będzie na podstawie kosztorysu ofertowego, w tym czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym. Brakujące ceny czynników cenotwórczych zostaną przyjęte w kolejności: przez analogię, z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji  w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na   podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z   następujących okoliczności:

a)	zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

a2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;

a3) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

b)	zostały spełnione łącznie następujące warunki:

b1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b2) wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy

c)	zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6 niniejszego paragrafu.

- W szczególności zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych.

- Zamawiający dopuszcza zaistnienie innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.

- W szczególności zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych.

- Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie strony.

- W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zmawiający zastrzega sobie możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym:

- Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

- konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej,

- konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

- zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej.

- Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

- podwyższą jakość wykonanych robót,

- zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

- pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub

- pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.

- Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

- Każda zmiana terminu realizacji umowy, wymaga zawarcia aneksu do umowy opatrzonego podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

§ 14

Ubezpieczenie

      - Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiajacemu polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 zł wraz z dowodami oplacenia składek.

      - Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzajacy, że wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania kolejnej polisy Zamwiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.

      - Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy.

      - W przypadku, gdyby Wykonawca  nie przedłożył polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, Zamawiajacy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Wykonawcy.

§ 15

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę 
w całym okresie jej trwania, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. Na podstawie art. 438 ust. 2 PZP, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca, w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, jak np. wskazane poniżej dowody:

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej § 12 ust.1 pkt 1) ppkt g. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy zwłoka w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1 przekroczy 5 dni. Prawo odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia.

§16

ZABEZPIECZENIE należytego wykonania umowy

- Wykonawca ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W związku z powyższym, najpóźniej przed podpisaniem umowy, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Wykonawca złoży zabezpieczenie w wysokości : ……………  zł brutto

2. 	Z  kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zwolni 70 % w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3. 	Pozostałe 30 %  kwoty, o której mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na okres rękojmi za wady lub gwarancji i zwolnione będzie w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

4. 		Zwolnienia kwot, o których mowa w ust. 2 i 3 następować będą zgodnie z przepisami art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa 
w art. 451 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.  W przypadku przesunięcia terminu wykonania umowy lub przedłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi - zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie odpowiednio przedłużone i przedłożone Zamawiającemu, niezależnie od podpisania lub stosownego aneksu do umowy w terminie  nie później niż na 15 dni przed upływem dotychczasowego terminu realizacji umowy lub upływu okresu gwarancji  jakości i rękojmi.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo  zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie ureguluje żądanej zapłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy, a także z tytułu powierzenia przez Zamawiającego wykonania osobie trzeciej obowiązków Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uiszczenia zapłaty, jak również w innych przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych 
w toku realizacji przedmiotu zamówienia, a także sprawowanie pieczy nad powierzonymi dokumentami, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, zapewniając ich ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej w polskiej wersji językowej, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy

Zamawiający:     						        	Wykonawca: