UMOWA …………………. – ____ / ____

zawarta w dniu ________________ r. w Gliwicach, pomiędzy Stronami:

- Gliwice – Miasto na Prawach Powiatu

Ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

NIP 631-10-06-640

w imieniu którego działa Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2, ul Kopernika 63, 44-117 Gliwice, NIP: 9691606074 – mgr Krystynę Kondrusiewicz

Zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

- ……………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie modernizacji obiektu – boiska do piłki ręcznej i koszykówki w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Kopernika 63, w Gliwicach

- Zakres prac oraz warunki techniczne realizacji przedmiotu umowy określone zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarze stanowiącym załącznik do oferty.

- Niniejsza Umowa zostanie zrealizowana zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy 
z dnia …………………………r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy („Oferta”), z zastrzeżeniem zmian wynikających z treści niniejszej Umowy.

§2

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY I WARUNKI REALIZACJI UMOWY

Wykonawca oświadcza, iż:

  - zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń,

  - posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie robót objętych niniejszą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zasadami bhp, ppoż., przepisami branżowymi oraz zasadami sztuki budowlanej,

  - właściwie ocenił wszelkie warunki dla wykonania robót objętych niniejszą umową,

  - znana jest mu specyfika, szczególny charakter i rodzaj działalności wykonywanej przez Zamawiającego i w związku z tym zobowiązuje się do dbałości o to, aby wykonywanie robót budowlanych objętych treścią niniejszej umowy przebiegało w sposób niezakłócający zwykłej, codziennej działalności Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robót, w zakresie:

  - protokół odbioru końcowego,

  - dokumentację fotograficzną przed rozpoczęciem robót, w trakcie i po zakończeniu robót,

  - atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i karty techniczne zastosowanych materiałów,

  - instrukcje producentów dotyczące stosowanych materiałów i systemów,

  - protokoły prób, pomiarów, regulacji i odbiorów robót zanikających, jeśli wystąpią,

  - dokumenty potwierdzające utylizację / przekazanie odpadów,

  - wykaz zastosowanych materiałów i systemów,

  - oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z umową, sztuką budowlaną i przepisami.

  - Roboty budowlane wykonywane będą w obiekcie szkolnym, w czasie zwykłej, codziennej pracy. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w sposób bezpieczny i jak najmniej uciążliwy dla pracowników i osób trzecich, w porach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym, stosując przy tym niezbędne zabezpieczenia. Po skończonej pracy stanowisko pracy zostanie przez Wykonawcę uporządkowane i doprowadzone do stanu poprzedniego.

  - W czasie wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca będzie stosować się do wszystkich obowiązujących regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach  i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w wyniku działań lub zaniechań, które w okresie realizacji robót zostały spowodowane przez któregokolwiek z pracowników Wykonawcy lub osobę/osoby, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność lub której zlecił wykonywanie niniejszej umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji fotograficznej obszaru prowadzenia robót, ścieżek transportowych i miejsc składowania materiałów, przed rozpoczęciem prac i przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

  - Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez obie Strony bez uwag i zastrzeżeń „Protokołu odbioru końcowego”. Od tego dnia rozpoczyna się bieg gwarancji i rękojmi za wady.

§3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić na podstawie „protokołu przekazania” Wykonawcy teren, na którym będzie realizowany przedmiot umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania niniejszej Umowy, a w szczególności do właściwego prowadzenia robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych robót.

- Do obowiązków Zamawiającego nadto należy:

  - przeprowadzanie odbiorów prawidłowo wykonanych robót oraz odbioru końcowego robót,

  - zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonany i odebrany bez uwag i zastrzeżeń przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - wyznaczanie terminów odbioru robót tak, aby od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do obioru, nie upłynęło więcej niż 14 dni kalendarzowych,

  - zapewnienie Wykonawcy podłączenia się do mediów na terenie budowy w zakresie i terminie umożliwiającym należyte wykonania przedmiotu umowy,

  - przekazanie Wykonawcy placu na zaplecze budowy zgodnie z projektem organizacji zaplecza.

§4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. W okresie realizacji przedmiotu umowy opisanego w §1 ust. 1 umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego zakresu czynności:

    - szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy,

    - wykonania robót budowlano - wykończeniowych,

    - prowadzenie wewnętrznego Dziennika Budowy,

    - przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego odbiorów końcowych.

2. Nadto do obowiązków Wykonawcy w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy należy:

      - opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym miejsca zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalno- biurowego, magazynowego, miejsca tymczasowego składowania odpadów - w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy,

      - zobowiązany jest na własny koszt zapewnienia zaplecza sanitarnego w postaci przenośnej toalety (typu TOI TOI) na terenie realizacji zamówienia.

      - protokolarne przejęcie terenu budowy; po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy do chwili wykonania całości przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren oraz za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim,

      - wykonanie przedmiotu umowy w terminach ustalonych w § 5 niniejszej umowy,

      - przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy niezbędnego do prawidłowego rozpoczęcia i przeprowadzenia robót, w szczególności poprzez zabezpieczenie terenu budowy, w tym zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, zorganizowanie zaplecza budowy z dostępem do mediów oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów w zakresie bhp i ppoż.;

      - utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, materiałów, urządzeń oraz odpadów, w tym usuwanie odpadów na bieżąco w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarowania odpadami,

      - przygotowywanie i zgłaszanie robót do odbioru, w tym zgłaszanie do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających,

      - opracowanie i przekazanie dokumentów wskazanych w umowie jako wymaganych do odbioru robót,

      - uporządkowanie terenu budowy przed końcowym odbiorem robót,

      - uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy,

      - używanie przez Wykonawcę materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności spełniających warunki wymagane przepisami Prawa budowlanego (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),

      - na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat technicznych lub innych dokumentów stwierdzających dopuszczenie do obrotu zastosowanych materiałów,

      - zapewnienie nadzoru technicznego i wykonywania przedmiotu umowy przez wykwalifikowanych pracowników,

      - w przypadku łączenia materiałów pochodzących od różnych producentów lub łączenia różnych systemów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę przedstawicieli Zamawiającego po uprzednim przedstawieniu im atestów na łączenie takich elementów. W przypadku braku atestów dopuszczalne jest przedstawienie zgodnych oświadczeń producentów, których produkty są łączone o braku przeciwskazań na łączenie elementów i utrzymania gwarancji producenckiej także w przypadku łączenia tych produktów.

        - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy wszelkich obowiązków spoczywających na nim i wynikających z niniejszej umowy i przepisów obowiązującego prawa oraz aktów administracyjnych, a także wszelkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji robót objętych umową, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy i doświadczenia.

        - Wykonawca zobowiązuje się do tego, iż wszelkie materiały i urządzenia stosowane do wykonania robót objętych niniejszą umową będą dostarczone z wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa, takimi jak w szczególności: deklaracje zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, certyfikaty dopuszczenia do użytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urządzenia i materiały winny być w pełni zgodne z przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami właściwych organów i instytucji. Wszelkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie przez niego określonym, dostarczy wszystkie wskazane powyżej dokumenty.

        - Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bhp) oraz ochrony przeciwpożarowej (ppoż.) podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

        - Wykonawca zobowiązuje się do organizowania i prowadzenia z Zamawiającym narad koordynacyjnych w terminach wynikających z potrzeb prowadzonych robót, jednakże nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

        - Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązującej u Zamawiającego procedury wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych.

        - Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki, a nie nadające się do ponownego wykorzystania przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko wywieźć z placu budowy na odpowiednie składowisko i przekazać Zamawiającemu dowody przekazania tych odpadów do utylizacji.

        - W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wykonania wszystkich umówionych robót budowlanych i oddawania przedmiotu umowy w ściśle określonych terminach za wynagrodzeniem ustalonym w treści niniejszej umowy.

        - Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przywróci zajmowany teren do stanu poprzedniego.

        - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować wszelkie usługi, jak próby, pomiary, regulacje, dokumentację powykonawczą zgodnie z warunkami niniejszej umowy z najwyższą starannością na własny koszt i ryzyko.

        - W przypadku wyrządzenia jakiejkolwiek szkody Zamawiającemu lub osobie trzeciej w trakcie wykonywania umowy Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawieniem tej szkody.

        - Wykonawca przyjmie na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez zaangażowanych Podwykonawców. Nadto, Wykonawca jest odpowiedzialny za zawinione działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania zaangażowanych w wykonanie umowy : dostawców, podwykonawców oraz innych osób trzecich, za które ponosi odpowiedzialność, w tym stopniu, jakby to były jego własne działania, względnie uchybienia.

§5

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI UMOWY

Miejscem wykonania umowy jest obiekty sportowe przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Gliwicach, ul. M. Kopernika 63, 44-117 Gliwice,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie od 01.07.2026 do dnia 21.08.2026

- Strony przyjmują, iż dniem rozpoczęcia wykonania niniejszej umowy jest dzień jej zawarcia. Celem uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż datą zawarcia umowy jest data określona w komparycji umowy.

§6

ZASADY WYNAGRADZANIA

            - Za prawidłowe wykonanie niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej:

Netto: …………………… zł

VAT:……………………...zł

Brutto:…………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………….) 
Powyższa kwota stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego i została ustalona na podstawie oferty, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

            - Kwota wskazana w ust. 1 powyżej stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. Ceny wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszej umowy są stałe i będą obowiązywać przez cały okres jej trwania.

            - Wynagrodzenie umowne obejmuje w szczególności wszystkie koszty:

- Wykonania robót budowlano- wykończeniowych,

- Przeglądy gwarancyjne,

- Ewentualnych napraw gwarancyjnych

- Należnych opłat w zakresie dostaw wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego,

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej.

  - Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury.

  - Wraz z fakturą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

    - zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy,

    - protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Strony bez uwag.

  - Pełna nazwa Zamawiającego oraz sygnatura (numer) umowy zostaną umieszczone przez Wykonawcę na wszelkiej dokumentacji (faktura, dowód dostawy - dokument WZ lub list przewozowy) związanej z realizacją niniejszej umowy. W przypadku wystawiania faktury ustrukturyzowanej (KSeF), Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer umowy w dedykowanym polu pliku faktury, umożliwiającym automatyczną identyfikację płatności. Dokumentacja, o której mowa powyżej winna zawierać następujące, poprawne dane Zamawiającego, tj.:

Nabywca:

Gliwice – Miasto na Prawach Powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

NIP: 6311006640

Płatnik:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Gliwicach, ul. M. Kopernika 63, 44-117 Gliwice

NIP:  9691606074

  - Zawarcie danych wskazanych w ust. 8 powyżej na fakturze stanowi warunek formalny do przyjęcia faktury i zapłaty kwoty wynagrodzenia z niej wynikającej. Strony ustalają, że fakturę ustrukturyzowaną uważa się za prawidłowo wystawioną, gdy zawiera wszystkie wskazane w ust. 8 powyżej elementy. W sytuacji w której dana faktura ustrukturyzowana nie zawiera wszystkich wymaganych elementów wskazanych w ust. 8 powyżej (w szczególności właściwego nr IDwew) Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej. Terminy płatności biegną od momentu dostarczenia do Zamawiającego odpowiednio skorygowanej faktury.

  - Zamawiający za dostarczony asortyment zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność wynikającą z faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze (lub na rachunek powiązany z fakturą w wykazie podatników VAT - Biała Lista), w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się dzień nadania jej numeru identyfikującego w KSeF.

  - Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

  - Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego należącego do Zamawiającego.

  - Podstawą do wystawienia faktur za usługi jest Protokół odbioru końcowego.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.

  - Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

  - Wykonawca oświadcza, iż posiada/ nie posiada* status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

§7

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

      - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonane robót budowlanych przez okres 60 miesięcy oraz licząc od daty odbioru końcowego, o którym mowa w §2 ust. 6 umowy potwierdzonego podpisanym bez uwag i zastrzeżeń „Protokołem odbioru końcowego", na zasadach określonych w umowie i przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

      - W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego.

      - Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

      - Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

      - Podstawą dochodzenia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych robót budowlanych są postanowienia niniejszej umowy, bez potrzeby wystawiania w tym zakresie odrębnych dokumentów gwarancyjnych przez Wykonawcę.

      - W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego usterek, w terminie określonym w ust. 12 poniżej.

      - Wykonawca w okresie gwarancyjnym nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu na wysokość kosztów naprawy/usunięcia wady.

      - Jeżeli Wykonawca dokonał naprawy robót budowlanych, termin gwarancji jakości za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu umowy objętego gwarancją jakości Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

      - W razie odmowy wykonania naprawy przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek 
o przeprowadzenie ekspertyzy. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okażę się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy poniesie Wykonawca.

      - W przypadku wystąpienia usterki lub pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości 
w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ich stwierdzenia, pisemnie listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ……………………………….. powiadomi o tym fakcie Wykonawcę wyznaczając jednocześnie termin usunięcia wady, nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia. Dla skuteczności powiadomienia wystarczające będzie jeżeli zostanie przesłane Wykonawcy listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Powiadomienie jest skuteczne pomimo braku zwrotnego potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę. W razie niewyznaczenia przez Zamawiającego innego terminu na usunięcie wady, Strony przyjmują, iż termin ten wynosi 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia.

      - Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego w formie protokołu. Protokół usunięcia wady wystawi Wykonawca. W protokole wskazany będzie ewentualnie przedłużony okres gwarancji.

      - W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 11 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów poniesionych przez Zamawiającego wskutek powierzenia usunięcia wady lub usterki osobie trzeciej. Podstawę do uznania przez Wykonawcę kosztów poniesionych przez Zamawiającego stanowić będzie faktura lub rachunek.

      - Jeżeli istnieje rozbieżność zapisów pomiędzy Dokumentem Gwarancyjnym a umową, ewentualne kolizje treści rozstrzyga się na korzyść postanowień niniejszej Umowy. Strony uznają za nieobowiązujące wszelkie zawarte w treści Dokumentu Gwarancyjnego ograniczenia gwarancji jakości, które są dalej idące niż te, jakie wynikają wprost z treści niniejszej Umowy.

      - Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie zapisy zawarte w karcie gwarancyjnej, Ofercie lub innych dokumentach Wykonawcy sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

§8

KARY UMOWNE

        - Strony przyjmują odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z treści niniejszej umowy w formie kar umownych.

        - Ustala się następujący sposób naliczania kar umownych:

          - w przypadku zwłoki w terminie wykonania przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w §5 ust. 2 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

          - w przypadku zwłoki w terminie usunięcia usterek, w stosunku do terminu określonego w §7 ust. 10 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku zwłoki w terminie uzupełnienia dokumentacji powykonawczej o której mowa w §2 ust. 2 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy,

        - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności.

        - Niezależnie od wysokości kar umownych określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach:

  - wykonuje roboty niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia,

  - bez uzasadnionej przyczyny i uzgodnienia z Zamawiającym przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 28 dni,

  - opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie dochowanie terminu wykonania Umowy,

  - jeżeli suma kar umownych, naliczonych Wykonawcy przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - innego wadliwego w stopniu rażącym lub niezgodnego z treścią niniejszej umowy wykonywania obowiązków wynikających z umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia jego dokonania, pod rygorem nieważności. Odstąpienie od umowy uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia.

- W razie wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia, umowa uważana jest za niezawartą co do niezrealizowanej części przedmiotu umowy, a wynikające z umowy wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. W zakresie wykonanym przed datą odstąpienia umowa zachowuje pełną ważność.

- Umowne prawo odstąpienia przysługujące Zamawiającemu nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy wzajemnej przez którąkolwiek ze Stron na podstawie stosownych przepisów kodeksu cywilnego.

- W terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu Budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, nie stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.

- W terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia, nie nadające się do wbudowania w inny obiekt.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

- Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w czasie zawarcia niniejszej Umowy. Odstąpienie od niniejszej Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

§10

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

- Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza jednak możliwość zmiany w treści niniejszej umowy jedynie w następujących przypadkach:

  - zmiany numeru katalogowego asortymentu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny,

  - zmiany nazewnictwa asortymentu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny,

  - gdy nie zachodzi zmiana asortymentu, a jedynie jego ulepszenie, dopuszcza się zmianę asortymentu na jego wersję ulepszoną, pod warunkiem zachowania lub obniżenia ceny zaoferowanej w ofercie,

  - zaprzestania produkcji asortymentu umownego przez producenta i wprowadzenia nowego, analogicznego do asortymentu wycofanego z rynku, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny asortymentu wycofanego,

8) zmiany producenta i dostarczania asortymentu produkowanego przez innego producenta przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, będącego asortymentem analogicznym do asortymentu objętego zamówieniem, w przypadku, gdy Wykonawca nie jest jednocześnie producentem dostarczanego asortymentu, a zmiana producenta będzie spowodowana przez:

    - zakończenie lub zawieszenie prowadzonej przez producenta działalności gospodarczej,

    - zerwanie współpracy pomiędzy Wykonawcą a producentem, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca.

      - zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy,

      - wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

        - W razie zaistnienia zmian określonych w ust. 2 pkt 7) lub 9) powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy na zasadach określonych w §9 ust. 3 umowy.

        - Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki:

          - zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron,

          - zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron,

          - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego Stron).

          - W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie.

        - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy pod rygorem nieważności.

§11

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

- Dla rozpoznania sporów wynikłych z treści niniejszej umowy, Strony przyjmują jurysdykcję krajową sądów polskich. Spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sądem powszechnym miejscowo i rzeczowo właściwym dla siedziby Zamawiającego (Oddziału w Gliwicach).

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: kodeksu cywilnego.

§12

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane przez sąd właściwy lub inny upoważniony organ za nieważne, podlegające unieważnieniu, pozbawione mocy prawnej, nieobowiązujące lub niewykonalne, pozostałe postanowienie niniejszej umowy będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

  - Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację umowy jest:

Inspektor Nadzoru: tj. mgr inż. Michał Strzyteski, kontakt: tel. 669 874 239, e-mail: mi.strz@interia.pl

- Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy jest:

…………………………………………………, kontakt tel. ……………………….. email …………………….…

- Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:

    - Wydruk CEIDG Wykonawcy-załącznik nr 1

    - Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2

…………………………………..				……………………………………

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY