## PROJEKT UMOWY

UMOWA NR …/2026
zawarta w dniu …………… 2026 r. w Łodzi, pomiędzy:

- Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź, NIP 727-10-24-424, REGON 000278161, zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:
– …………………………………………

- ……………………………………….. z siedzibą w …………………………………, NIP …………………, REGON …………………, wpisaną do …………………, zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:
– …………………………………………

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a osobno „Stroną”.

Umowę zawarto po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie trybu podstawowego bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej „Pzp”.

### § 1. Przedmiot Umowy (formuła „zaprojektuj i wybuduj”)

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Modernizacja toalet na poziomie piwnic w budynku A Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”.

- Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

  - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego) w branży: architektoniczno-budowlanej, sanitarnej (woda, kanalizacja, c.o., wentylacja) oraz elektrycznej (instalacje siłowe, oświetlenie podstawowe i – jeżeli wymagane – awaryjne, niezbędne dostosowanie instalacji SSP), wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i, o ile okażą się konieczne, decyzjami administracyjnymi;

  - wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych i rozbiórkowych w istniejących pomieszczeniach toalet i korytarza na poziomie piwnic budynku A;

  - wykonanie robót budowlano-wykończeniowych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, w tym w szczególności: nowych ścian działowych GK, okładzin ściennych i posadzek z płytek gresowych, sufitów podwieszanych, stolarki drzwiowej wewnętrznej, zabudów meblowych i systemowych kabin sanitarnych HPL oraz wyposażenia toalet;

  - wykonanie i/lub przebudowę instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz instalacji elektrycznych w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz dokumentacji projektowej;

  - dostawę i montaż kompletnego osprzętu sanitarnego, armatury, urządzeń elektrycznych oraz akcesoriów łazienkowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

  - wykonanie rozruchów, prób, badań, regulacji i pomiarów, w tym prób szczelności i drożności instalacji, pomiarów elektrycznych oraz sprawdzeń instalacji SSP w zakresie objętym Umową;

  - uporządkowanie terenu robót, utylizację odpadów budowlanych na koszt Wykonawcy, przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz udział w czynnościach odbiorowych.

- Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają w szczególności:

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy „Modernizacja toalet na poziomie piwnic w budynku A Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi” sporządzony przez Pracownię Projektową „JOTKA” (dalej „PFU”);

  - koncepcja remontu łazienek – rys. nr 1 oraz inwentaryzacja – rys. nr 2 stanowiące załączniki do PFU;

  - opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ oraz oferta Wykonawcy – w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z PFU i Umową.

- Przedmiotowe toalety obsługiwać będą czytelnię główną biblioteki dla około 70 osób, z podziałem na toalety damskie i męskie, pomieszczenie na środki czystości oraz korytarz przed sanitariatami, zgodnie z PFU.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z PFU, dokumentacją koncepcyjną, inwentaryzacją oraz warunkami lokalnymi, i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

### § 2. Dokumentacja projektowa

- Wykonawca zobowiązuje się opracować dokumentację projektową zgodnie z PFU, obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawą Prawo budowlane, właściwymi rozporządzeniami w sprawie warunków technicznych, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz normami branżowymi.

- Dokumentacja projektowa obejmuje co najmniej:

  - projekt wykonawczy architektury z projektem aranżacji wnętrz (w tym rozwinięcia ścian z układem płytek, zestawienie stolarki, zabudów meblowych i kabin sanitarnych);

  - projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: wody zimnej, c.w.u. z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i odwodnienia posadzek;

  - projekt wykonawczy instalacji elektrycznych: oświetlenia podstawowego, ewentualnego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych, połączeń wyrównawczych i innych niezbędnych instalacji niskoprądowych w zakresie objętym PFU;

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB);

  - przedmiary/kosztorysy ofertowe – jeżeli Zamawiający przewidział ich sporządzenie;

  - niezbędne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy oraz – jeżeli będą wymagane – zgłoszenia lub pozwolenia administracyjne.

- Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji zwróci się do Zamawiającego o akceptację istotnych rozwiązań materiałowych i funkcjonalnych. Brak pisemnych uwag w terminie 7 dni od przekazania danego elementu dokumentacji poczytuje się za jego akceptację.

- Przekazanie dokumentacji nastąpi w 3 egz. papierowych oraz w wersji elektronicznej (PDF + edytowalnej), na podstawie protokołu przekazania.

- Odpowiedzialność za zgodność dokumentacji z przepisami prawa, normami, PFU i zasadami wiedzy technicznej ponosi Wykonawca.

§ 2a. Autorskie prawa majątkowe i prawa zależne

- Strony zgodnie potwierdzają, że wszelkie rezultaty prac twórczych Wykonawcy lub osób działających na jego zlecenie, powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności: koncepcje projektowe, projekty wykonawcze, rysunki, schematy, opisy techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary/kosztorysy, wizualizacje, modele 3D, zestawienia materiałowe oraz dokumentacja powykonawcza (dalej łącznie: „Utwory”), stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy pełnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości Utworów w granicach określonych niniejszym paragrafem, bez ograniczeń ilościowych, na czas trwania autorskich praw majątkowych oraz na terytorium wszystkich państw świata.

- Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2, następuje na następujących polach eksploatacji, w szczególności:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, fotograficzną oraz z wykorzystaniem wszelkich innych technik istniejących w chwili zawarcia Umowy lub powstałych później;

  - w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy Utworów, w tym przekazywanie ich osobom trzecim w związku z realizacją zadań Zamawiającego;

  - w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym poprzez sieć Internet lub sieci wewnętrzne), publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie;

  - w zakresie wprowadzania do pamięci urządzeń – wprowadzanie Utworów, w całości lub w części, do pamięci komputerów, serwerów, baz danych, urządzeń mobilnych, systemów informatycznych oraz ich przechowywanie i zwielokrotnianie w pamięci tych urządzeń, a także tworzenie kopii zapasowych;

  - wykorzystanie Utworów przy realizacji niniejszej inwestycji, innych inwestycji Zamawiającego, remontów, przebudów, rozbudów, modernizacji, adaptacji i bieżącej eksploatacji obiektu, którego Utwory dotyczą, w tym w szczególności jako podstawy do opracowania dalszej dokumentacji projektowej i kosztorysowej;

  - łączenie Utworów z innymi utworami, dokumentacją, systemami oraz ich opracowywanie w ramach działalności Zamawiającego oraz podmiotów, którymi Zamawiający się posługuje.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmuje również prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności prawo do dokonywania, zlecania oraz zatwierdzania opracowań, adaptacji, przeróbek, aktualizacji, tłumaczeń i modyfikacji Utworów, a także do korzystania i rozporządzania takimi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

- Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o której mowa w ust. 2, Wykonawca:

  - udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieograniczonego terytorialnie upoważnienia do wykonywania w imieniu Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności, nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Utworów oraz ich integralności, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Zamawiającego;

  - zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zamawiającego oraz podmiotów, którym Zamawiający powierzy korzystanie z Utworów, osobistych praw autorskich w sposób utrudniający lub uniemożliwiający korzystanie z Utworów zgodnie z niniejszą Umową;

  - wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego oraz podmioty działające na jego zlecenie zmian w Utworach, w tym ich modyfikację, adaptację, skracanie, uzupełnianie lub łączenie z innymi utworami, o ile zmiany te nie naruszają uzasadnionych interesów Wykonawcy lub osób, których prawa osobiste są chronione.

- Do czasu zapłaty przez Zamawiającego pełnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej do korzystania z Utworów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania odbiorowego, weryfikacji dokumentacji, przygotowania inwestycji oraz zabezpieczenia interesu Zamawiającego, bez prawa udzielania dalszych licencji. Licencja ta wygasa z chwilą skutecznego przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 2.

- Wykonawca zapewnia, że:

  - przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Utworów w zakresie objętym niniejszą Umową,

  - Utwory nie naruszają praw osób trzecich,

  - nie udzielił wcześniej licencji ani nie przeniósł praw do Utworów w zakresie, który uniemożliwiłby lub ograniczał przeniesienie praw na Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową.

- W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego przez osobę trzecią roszczeń dotyczących naruszenia jej autorskich praw majątkowych lub osobistych w związku z korzystaniem z Utworów, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy po stronie Zamawiającego (jeżeli jest to dopuszczalne) oraz zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przepisami prawa zakresie, w szczególności poprzez:

  - podjęcie niezbędnych działań zmierzających do oddalenia roszczeń,

  - naprawienie wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego, w tym zwrot zasądzonych świadczeń i kosztów postępowania,

  - dostarczenie nieodpłatnie nowej dokumentacji wolnej od wad prawnych, jeżeli będzie to konieczne.

- Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 obejmuje w całości wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów oraz za prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3, oraz że Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, w tym za korzystanie z Utworów w przyszłości oraz za kolejne ich eksploatacje.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy Utworów oraz bez obowiązku ich indywidualnego oznaczania, przy czym na żądanie Wykonawcy Zamawiający będzie oznaczał Utwory imieniem i nazwiskiem projektanta (lub nazwą firmy), o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione charakterem danego sposobu wykorzystania Utworów.

### § 3. Harmonogram i termin realizacji

- Strony ustalają łączny termin realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31 sierpnia 2026 r., przy czym za zakończenie realizacji uznaje się dzień podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót.

- Realizacja zamówienia odbywa się w następujących głównych etapach:

  - Etap I – opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej – do dnia 30 czerwca 2026 r.;

  - Etap II – wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją – w terminie wskazanym w ust. 3, jednak nie później niż do 21 sierpnia 2026 r.;

  - Etap III – odbiory, przekazanie dokumentacji powykonawczej, rozliczenie końcowe – do 31 sierpnia 2026 r., mieszczące się w terminie, o którym mowa w ust. 1.

- Strony postanawiają, że roboty budowlano-montażowe będą prowadzone zasadniczo w okresie wakacyjnym (lipiec–sierpień 2026 r.), w sposób minimalizujący utrudnienia w funkcjonowaniu Biblioteki, przy czym Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie prac przygotowawczych wcześniej, o ile nie zakłóci to działalności Biblioteki.

- Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do Umowy i podlega aktualizacji za zgodą Zamawiającego. Zmiany harmonogramu nie stanowią zmiany Umowy, o ile nie wpływają na termin końcowy realizacji.

### § 4. Wynagrodzenie i zasady rozliczeń

- Za należyte wykonanie całości przedmiotu Umowy, obejmującego zarówno opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, jak i wykonanie robót budowlanych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe (całkowite) w wysokości:

  - netto: ………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………… złotych),

  - podatek VAT ……%: ………………… zł,

  - brutto: ………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………… złotych).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego i obejmuje w szczególności wszelkie świadczenia Wykonawcy wynikające z Umowy, w tym:

  - opracowanie, przekazanie i ewentualne skorygowanie dokumentacji projektowej, wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie praw zależnych zgodnie z § 2a [Autorskie prawa majątkowe];

  - wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych i instalacyjnych objętych Umową;

  - uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii, badań i protokołów, jeżeli są wymagane przepisami prawa lub PFU;

  - koszty materiałów, sprzętu, transportu, ubezpieczeń, zabezpieczenia terenu budowy, organizacji robót, BHP i p.poż., utylizacji odpadów oraz sporządzenia i przekazania dokumentacji powykonawczej;

  - wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie uprawnień do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów, o których mowa w § 2a [Autorskie prawa majątkowe].

- Strony wyłączają możliwość dochodzenia przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia z tytułu zwiększenia nakładu pracy lub kosztów, z wyjątkiem przypadków dopuszczalnej zmiany wynagrodzenia na podstawie § 10 i art. 455 Pzp.

- Wynagrodzenie będzie rozliczone jednorazowo, po wykonaniu całości przedmiotu Umowy oraz dokonaniu odbioru końcowego robót, bez zastrzeżeń uniemożliwiających eksploatację przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.

- Roszczenie Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia staje się wymagalne z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:

  - podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §, bez zastrzeżeń uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego celem;

  - przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów wymaganych Umową i przepisami prawa;

  - przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów, zgodnie z § 2a [Autorskie prawa majątkowe], co następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 5, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT obejmującej całość wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Zmiana numeru rachunku wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego i nie stanowi zmiany Umowy.

### Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji Umowy skutkuje odpowiednią zmianą kwoty brutto wynagrodzenia, bez zmiany kwoty netto

### § 5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. w wysokości ………. w formie …………

- Zabezpieczenie może być wniesione w formach przewidzianych w art. 450 Pzp.

- 70 % kwoty zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a pozostałe 30% – po upływie okresu rękojmi/gwarancji, o których mowa w § 8.

### § 6. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty, zgodnie z PFU, zatwierdzoną dokumentacją, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - zorganizowanie i prowadzenie robót w sposób bezpieczny, z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.;

  - zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób nieupoważnionych i przed uszkodzeniem mienia Zamawiającego;

  - zapewnienie nadzoru osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane;

  - stosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP, posiadających wymagane deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne;

  - utrzymywanie na własny koszt czystości w miejscach prowadzenia robót i ich otoczeniu oraz wywóz wszelkich odpadów budowlanych na legalne składowiska;

  - ochrona istniejących instalacji, urządzeń i wyposażenia Zamawiającego oraz odtworzenie ewentualnych uszkodzeń na własny koszt;

  - współpraca z Inspektorem nadzoru oraz przedstawicielami Zamawiającego, udział w naradach koordynacyjnych, prowadzenie dokumentów budowy wymaganych przepisami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania i zaniechania własne oraz osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

### § 7. Kary umowne

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po umownym terminie zakończenia do dnia faktycznego odbioru końcowego;

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto;

  - za naruszenie obowiązku prowadzenia robót z zachowaniem przepisów BHP lub p.poż., skutkujące stwierdzonym przez Zamawiającego istotnym zagrożeniem bezpieczeństwa – w wysokości 1000 zł za każde stwierdzone naruszenie.

  - za brak zapłaty lub zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego danemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki;

  - za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty na rzecz podwykonawcy, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną także za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowej – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Maksymalna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy wynosi 50% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w niniejszej umowie.

### § 8. Rękojmia i gwarancja jakości

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przez okres … miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W ramach oferty Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane roboty, w tym na zastosowane materiały i urządzenia, na okres … miesięcy od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji nie może być krótszy niż okres rękojmi.

- Bieg okresu rękojmi i gwarancji ulega zawieszeniu na czas, w którym Zamawiający nie może korzystać z przedmiotu Umowy wskutek istnienia wad, o których powiadomił Wykonawcę.

- Wszelkie wady stwierdzone w okresie rękojmi/gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, stosownie do charakteru wady.

- W razie nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo:

  - zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania uprzedniego orzeczenia sądu, oraz

  - naliczyć kary umowne zgodnie z § 7.

### § 9. Odbiory robót i dokumentacja powykonawcza

- Zamawiający przeprowadzi następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - odbiór dokumentacji projektowej (Etap I);

  - odbiór częściowy – jeżeli Zamawiający uzna to za celowe;

  - odbiór końcowy – po zakończeniu wszystkich robót;

  - odbiór po usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym;

  - odbiór pogwarancyjny – po upływie okresu rękojmi/gwarancji.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu następuje na pisemne zgłoszenie Wykonawcy, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Brak przystąpienia Zamawiającego do odbioru w tym terminie uprawnia Wykonawcę do kontynuowania robót.

- Odbiór dokumentacji projektowej i odbiór końcowy robót następują w oparciu o:

  - komplet dokumentów, o których mowa w PFU i STWiORB (w tym atesty, deklaracje, protokoły badań i pomiarów, protokoły prób szczelności, protokół z przeglądu kominiarskiego, jeżeli był wymagany);

  - dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót;

  - pozytywne wyniki prób rozruchowych i testów funkcjonalnych instalacji.

- Z czynności odbiorowych sporządza się protokoły podpisane przez przedstawicieli Stron.

- W razie stwierdzenia wad nieistotnych, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać roboty z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad i zastrzeżeniem odpowiedniej części wynagrodzenia lub części zabezpieczenia.

- W razie stwierdzenia wad istotnych Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

### § 10. Zmiany Umowy (art. 455 Pzp)

- Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 Pzp oraz w poniżej wskazanych sytuacjach, z zachowaniem przesłanek tego przepisu.

- Możliwa jest w szczególności zmiana:

  - terminu realizacji Umowy w przypadku: a) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, b) wystąpienia siły wyższej, c) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego (np. opóźnienia w przekazaniu frontu robót, dłuższe niż zakładane wstrzymanie robót spowodowane decyzjami administracyjnymi), – o okres odpowiadający czasowi trwania przeszkody lub uzasadnionej technologicznie przerwy;

  - zakresu rzeczowego robót, w tym ograniczenia lub rozszerzenia, o ile zmiana ta: a) jest konieczna dla prawidłowej realizacji celu Umowy, b) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, c) spełnia przesłanki art. 455 ust. 1 pkt 1–3 lub ust. 2 Pzp;

  - wysokości wynagrodzenia – wyłącznie w przypadku: a) zmiany zakresu robót zgodnie z pkt 2 – w odpowiednim stosunku do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu, b) zmian stawek podatku od towarów i usług – w zakresie wynikającym z przepisów prawa;

  - sposobu wykonania świadczenia, w tym rozwiązań technicznych, materiałowych lub funkcjonalnych, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, nie powodują zwiększenia wynagrodzenia (z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a) oraz nie zmieniają ogólnego charakteru Umowy.

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać opis przyczyn zmiany, jej zakres, wpływ na termin i wynagrodzenie oraz podstawę prawną w Pzp.

### § 11. Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w szczególności, gdy:

  - opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Etapu I lub Etapu II przekroczy 15 dni,

  - Wykonawca przerwie realizację robót bez uzasadnionej przyczyny na okres dłuższy niż 10  dni i pomimo wezwania nie podejmie ich kontynuacji,

  - zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne uniemożliwiające wykonanie Umowy.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w razie zwłoki Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia przekraczającej 30 dni od upływu terminu płatności, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapłaty dodatkowego 10-dniowego terminu.

- Odstąpienie wymaga formy pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem, doręczonego drugiej Stronie.

- W razie odstąpienia Strony sporządzają protokół inwentaryzacji wykonanych robót, materiałów oraz dokumentacji, stanowiący podstawę rozliczeń.

§ 12. Podwykonawstwo

- Wykonawca powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom:

- ……………………..

- ………………………

Pozostały zakres prac Wykonawca wykona samodzielnie.

* W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi podwykonawców zapis ust. 1 będzie brzmiał: „Cały zakres prac Wykonawca wykona samodzielnie.”

- W przypadku zamiaru powierzenia robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania art. 6471 Kodeksu Cywilnego, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą robót budowlanych, zaś Zamawiający może w terminie 14 dni złożyć zastrzeżenia do przedłożonego projektu. Złożenie zastrzeżeń oznacza, że Zamawiający nie wyraził zgody na treść przedłożonego projektu a Wykonawca jest uprawniony do złożenia nowego lub poprawionego projektu umowy, do którego Zamawiający może złożyć zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia złożenia projektu. Zasady te stosuje się do kolejnych projektów umów składanych przez Wykonawcę, do projektów zmian zawartych umów, w tym w szczególności do aneksów do tych umów. Zasady powyższe stosuje się też odpowiednio do projektów umów z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zaś Zamawiający może w terminie 14 dni złożyć sprzeciw do tej umowy. Złożenie sprzeciwu oznacza, że Zamawiający nie wyraził zgody na treść przedłożonej umowy a Wykonawca jest uprawniony do złożenia poprawionej umowy, do której Zamawiający może złożyć zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Zasady te stosuje się do kolejnych umów składanych przez Wykonawcę, do zmian zawartych umów, w tym w szczególności do aneksów do tych umów. Zasady powyższe stosuje się też odpowiednio do umów z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN).

- W przypadku stwierdzenia zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest bez otrzymywania jakiejkolwiek dyspozycji do przekazania należności na rzecz podwykonawcy i potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Odbiór faktury lub rachunku podwykonawcy musi być pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne i za koordynację robót w pełnym zakresie obejmującym wszystkie roboty objęte zamówieniem.

- Wykonawca, przy powierzeniu robót podwykonawcom, musi otrzymać zgodę Zamawiającego, przedstawiając do zatwierdzenia projekt umowy.

- Umowa z podwykonawcą musi określać:

- zakres robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za roboty przy czym kwota ta nie może być wyższa niż wartość danego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania zakresu robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy, który nie może być późniejszy niż termin wykonania robót przez Wykonawcę, oraz zasady dokonywania odbiorów,

- warunki płatności, a w szczególności konieczność załączenia do przedkładanych faktur lub rachunków dowodów wykonania zleconego zakresu robót, dostaw lub usług,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym w odniesieniu do podwykonawców robót budowlanych termin ten nie może być późniejszy niż termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i nie dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia przez podwykonawcę rachunku lub faktury,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, w tym w szczególności kar umownych za brak zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom robót budowlanych oraz podwykonawcom dostaw lub usług,

- postanowienia dotyczące okresów gwarancji jakości i rękojmi za wady przy czym nie mogą być one krótsze aniżeli okresy gwarancji i rękojmi Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- inne warunki wynikające z postanowień niniejszej umowy.

- Postanowienia niniejszej umowy dotyczące podwykonawców robót budowlanych lub mających na celu zabezpieczenie interesów tych podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

§ 13 Obowiązek zatrudnienia npst. Umowy o pracę

- Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt II.8 SWZ, w tym prac fizycznych z wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót, projektantów – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców i dalszych podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie).

- Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy, składa oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: nazwę i adres Wykonawcy/ Podwykonawcy, dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 4, wykonawca składa:

  - Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania

lub/;

  - Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy

lub/;

  - Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników;

przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

### § 14. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy Strony będą starały się rozwiązywać polubownie; w razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany danych Stron (adres, numery kontaktowe, osoby upoważnione) nie stanowią zmiany Umowy i wymagają jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający, a 1 Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                               WYKONAWCA:

………………………………………..             				   ………………………………………..