UMOWA nr ZP/…/2026  WZÓR

W dniu ………2026 roku w Zakopanem, pomiędzy Tatrzańskim Parkiem Narodowym z/s przy ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, NIP: 736-17-15-304,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego - Szymona Ziobrowskiego

za kontrasygnatą

Głównej Księgowej – Elżbiety Stępińskiej

przy podpisie pracownika TPN właściwego rzeczowo, merytorycznie odpowiedzialnego za wykonanie niniejszej umowy – ………………………., ………………………………..

oraz leśniczego OO. ………………………

zwaną w dalszym ciągu tej Umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………., zwanym dalej ,,Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie remontu szlaków turystycznych:

*Zadanie I

- Kolejka w Dolinie Roztoki - Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich

- Staw Staszica - Wrota Chałubińskiego

- Rusinowa Polana - Gęsia Szyja

- Gęsia Szyja - Waksmundzka Rówień

*Zadanie II

- Czarny Staw Gąsienicowy - Mały Kościelec

- Polana Kondratowa - Przełęcz pod Kopą Kondracką

- Polana Jaworzynki - Przełęcz Między Kopami

- Sucha Jama - Czarny Staw Gąsienicowy

*Zadanie III

- Wielka Polana Małołącka - Przełęcz Kondracka

- Wielka Polana Małołącka  - Przełęcz w Grzybowcu

- Wielka Polana Małołącka - Wyżnia Kondracka Przełęcz

*Zadanie IV

- Wielka Polana Ornaczańska - Iwaniacka Przełęcz

- Dojście do Jaskini Raptawickiej

- Zejście z Jaskini Mylnej

- Kobylarzowy Żleb - Małołączniak

*Zadanie V

- Wymiana sztucznych ułatwień (Wrota Chałubińskiego, rejon Koziej Przełęczy, rejon Zawratu, Kobylarzowy Żleb)

- Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych niniejszą umową określa przedmiar robót.

- Wykonawca wykona roboty budowlane składające się na przedmiot Umowy zgodnie z:

- Specyfikacją Warunków Zamówienia,

- Dokumentacją projektową:

– Opisem Przedmiotu Zamówienia

- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Przedmiarem robót,

- Własną ofertą,

- Obowiązującym prawem, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Przedmiotem Umowy są również takie elementy  t.j. roboty budowlane, usługi i dostawy nieujęte w ww. dokumentacji, w szczególności np. w przedmiarze robót lub innych dokumentach składających się na dokumentację projektową załączone do Umowy, jeśli są konieczne do realizacji w pełni funkcjonalnego przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją projektową. W szczególności zakresem Przedmiotu Umowy objęte są wszelkie roboty tymczasowe i wykończeniowe.

Wykonanie tych robót i prac nie wymaga zmiany Umowy ani w zakresie terminu ani w zakresie Wynagrodzenia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1-4 niniejszego paragrafu. Na zastosowanie robót zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Roboty zamienne nie zwiększają wynagrodzenia Wykonawcy.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia pewnych robót przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami,  wykonania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1-4 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”.

W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawcę w dołączonym do oferty wycenionym zakresie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, a jeśli roboty takie i ich wartość nie zostaną wprost wykazane, wynagrodzenie zostanie zmniejszone o ich wartość rynkową z chwili złożenia oferty. Do zmniejszenia wynagrodzenia w powyższym trybie nie jest konieczna zmiana Umowy, a jedynie odpowiednie oświadczenie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy na piśmie.  Wartość zmniejszonego wynagrodzenia nie może być niższa niż 50 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. Umowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń.

- Zakres zamówienia obejmuje także:

- pisemne protokolarne przejęcie placu budowy,

- sporządzenie i wydanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

- wydanie Zamawiającemu certyfikatów i atestów wyrobów budowlanych, kart gwarancyjnych, dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń z tym, że dla robót zanikających i ulegających zakryciu najpóźniej w dniu dokonywania ich odbioru,

- oznakowanie instalacji oraz urządzeń w zakresie wymaganym przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wykonanie innych usług i prac wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane, jak też niezbędnych do wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków określonych tą ustawą,

- wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do osiągnięcia kompletnego stanu funkcjonalno-użytkowego przewidzianego do wykonania w toku robót budowlanych w ramach niniejszej umowy umożliwiającego podpisanie protokołu końcowego robót.

§ 2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy w terminie do dnia 30.10.2029 r.

- Za termin wykonania kompletnego przedmiotu Umowy strony uznają dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Uzasadnione przerwy w pracy muszą być zgłoszone do Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia przerw w realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin realizacji Umowy zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Wykonawcy.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do zmiany terminu wykonania Umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w § 3 ust. 8.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram rzeczowy prezentujący planowany postęp robót i przedstawić go do uzgodnienia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni. W razie konieczności powyższą procedurę powtarza się. Bieg procedury zatwierdzania harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy od rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy i zakończenia jej w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.  Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot Umowy zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Zmiany w harmonogramie wymagają zgody Zamawiającego.

§ 3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości: ……………………….. netto (słownie: ……………………., …/100 netto) + podatek VAT, co stanowi kwotę ………………. brutto (słownie: ……………, …/100 brutto).

- Wynagrodzenie za przedmiot Umowy określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem kompletnego przedmiotu Umowy, opisanego w § 1 Umowy oraz wszystkie roboty, w tym również nie ujęte w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 3, a wynikające z zastosowanej technologii, norm i przepisów technicznych i konieczne do wykonania przedmiotu Umowy w całości i stanie kompletnym.

- Wynagrodzenie określone niniejszą umową jest stałe i niezmienne bez względu na rzeczywisty nakład pracy i inne nakłady, które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, włącznie z zapewnieniem właściwej jakości materiałów i prac wynikających z charakteru i przeznaczenia wbudowywanych elementów.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania za wykonanie przedmiotu Umowy, wynagrodzenia przekraczającego cenę wynikającą z niniejszej umowy nawet wówczas, gdy faktyczny rozmiar lub koszt robót nie został prawidłowo przewidziany jak w § 1 ust. 1-3.

- Wynagrodzenie za przedmiot Umowy płatne będzie w częściach fakturami przejściowymi na podstawie protokołów odbioru częściowego robót z potwierdzeniem stopnia ich zaawansowania w Tabeli Elementów Rozliczeniowych i zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru, sporządzanych nie częściej niż raz na ostatni dzień miesiąca, a jeśli wypada on na dzień ustawowo wolny od pracy na pierwszy dzień roboczy go poprzedzający.

- Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku od towarów i usług, na adres email: faktury@tpn.pl do wiadomości …….. Datę doręczenia faktury VAT regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatne będą przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 21 dni. od daty jej doręcznia.

- Wynagrodzenie będzie płatne po każdym odbiorze częściowym, zatwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru częściowego, z ostatnią płatnością po zakończeniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym. Ostatnia płatność nie może być mniejsza niż 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do składania Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia wystawienia każdej z faktur, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez tego podwykonawcę zapłaty w całości i w terminie. Potwierdzenie musi zawierać zakres robót i zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego potwierdzenia Zamawiający zatrzyma z faktury częściowej i ostatecznej Wykonawcy kwoty w wysokości równej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Zatrzymanie, o którym mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy. Z tego powodu również nie przysługuje Wykonawcy prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Na fakturze Wykonawca zobowiązuje się umieścić symbol i numer niniejszej Umowy.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie całości przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z zakresem przedmiotu zamówienia, istniejącą infrastrukturą na terenie budowy w tym braku mediów, terenem przyszłej budowy i jej specyfiką, warunkami klimatycznymi i pogodowymi panującymi na terenie budowy w ciągu całego roku,  i nie wnosi, co do nich żadnych uwag.

- Wykonawca zobowiązany jest do odebrania terenu budowy od Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od podpisania Umowy do 15 czerwca 2026 roku, przy czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę o braku pokrywy śnieżnej i terminie przekazania terenu budowy na 7 dni przed planowanym terminem przekazania terenu budowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac w terminie 5 dni od odebrania terenu budowy od Zamawiającego i ich nieprzerwane kontynuowanie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- ustanowienie i opłacenie w imieniu Zamawiającego kierownika robót budowlanych. W przypadku powołania się w ofercie na doświadczenie wskazanej osoby, Wykonawca zobowiązany jest ustanowić i zapewnić kierowanie robotami przez tę osobę. W przypadku gdy z ważnych przyczyn, osoba ta nie będzie mogła pełnić funkcji kierownika robót, Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany takiej osoby na inną, przy czym ta nowa osoba będzie musiała wykazać się nie mniejszym doświadczeniem, niż wskazane w ofercie.

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymienionymi w § 1 ust. 3 dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem obowiązków określonych w § 1 ust. 4, złożoną ofertą przez Wykonawcę oraz ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami bhp, sanitarnymi, p.poż., wiedzą techniczną oraz na warunkach niniejszej Umowy,

- zorganizowanie robót budowlanych

- prowadzenie dziennika budowy i umożliwienie dokonywania wpisów przez wszystkie uprawnione podmioty,

- zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu przedmiotu Umowy przez kierownika budowy poprzez wpis w dzienniku budowy a także zgłoszenie leśniczemu danego obwodu ochronnego,

- wygrodzenie, oznakowanie terenu prowadzonych robót oraz umieszczenie tablicy informacyjnej budowy,

- stosowanie materiałów, technik wykonawczych, sprzętu i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB.

- zapewnienie sprzętu i wszelkich innych elementów pomocniczych, obsługi specjalistycznej itp. niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia,

- przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, świadectw, pomiarów, a przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy, przekazanie kompletu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów i wyrobów zastosowanych przez Wykonawcę,

- usuwanie na bieżąco wszelkich zbędnych materiałów oraz odpadów i śmieci,

- wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną,

- zgłaszanie pisemne Inspektorowi Nadzoru odbioru robót zanikających, podlegających zakryciu, odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, a także branie udziału w odbiorach.

- umożliwienie odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego,

- umożliwienie wstępu na teren budowy osobom pełniącym nadzór botaniczny nad pracami.

- koordynacja robót wykonywanych przez podwykonawców,

- spisywanie z udziałem Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, protokołów odbioru robót,

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, istniejących elementów, ich części bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy,

- ponoszenie kosztów i opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- wywiezienie i poddanie utylizacji wszystkich materiałów odpadowych w przyjazny dla środowiska sposób na własny koszt. Wykonawca sporządzi i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumentację dotyczącą renowacji lub utylizacji tych materiałów,

- uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy oraz przekazania go Zamawiającemu w terminie wskazanym w Umowie,

- pod warunkiem zobowiązania się do poniższego w ofercie, wykonywanie przeglądów wyremontowanego szlaku turystycznego, wspólnie z właściwym leśniczym, przez cały okres obowiązywania gwarancji, w terminach odpowiednio:  nie później niż do dnia 31 maja (w przypadku zaoferowania jednego bądź dwóch przeglądów w roku) i nie później niż 31 października każdego roku (w przypadku zaoferowania dwóch przeglądów w roku). Po dokonaniu każdego przeglądu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jego przeprowadzenia, Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia przepustów zlokalizowanych w ciągu wyremontowanego szlaku oraz do wykonania bieżącej konserwacji szlaku. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną potwierdzającą skontrolowanie całego remontowanego szlaku i wykonanie wymaganych prac;

- niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót budowlanych lub termin zakończenia poszczególnych etapów przedmiotu Umowy,

- terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub w czasie odbiorów.

- Przestrzeganie zarządzenia 15/2014 Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 06 listopada 2014r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i organizacji prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.1614 z późn. Zm.).

- od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy ponoszenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych za wszelkie szkody na tym terenie, w tym szkody w przedmiocie Umowy. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia uprzednio wykonanych robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt;

- ) niezwłocznie powiadamianie Zamawiającego o dostrzeżonych rozbieżnościach w dokumentacji projektowej oraz innych dokumentach składających się na Umowę i wnosić o rozstrzygnięcie tych rozbieżności przez Zamawiającego.

- Przed zgłoszeniem przedmiotu Umowy do odbioru końcowego wykonanie przeglądu szlaku, oczyszczenie przepustów zlokalizowanych na remontowanym szlaku, wykonanie bieżącej konserwacji wraz z usunięciem wszelkich wad i usterek.

- W odniesieniu do Zadania 5 - zatrudnienie do wykonania robót wskaznaej w ofercie osoby posiadającej Kurs Ekiperski PZA tj. osoby, która ukończyła kurs bezpiecznego osadzania punktów asekuracyjnych (ringów, stanowisk), wymiany starej asekuracji oraz dbania o bezpieczeństwo w rejonach wspinaczkowych. W przypadku gdy z ważnych przyczyn, osoba ta nie będzie mogła wykonywać robót, Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany takiej osoby na inną, przy czym ta nowa osoba będzie musiała wykazać się nie mniejszym zakresem uprawnień, niż wskazane w ofercie.

- Wykonawca oświadcza, iż zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i szkód, które mogą być wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy na kwotę ubezpieczenia 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). W przypadku jej wygaśnięcia w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji ubezpieczenia oraz do przedłożenia Zamawiającemu nowej polisy, obejmującej cały okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kontynuacji polis ubezpieczeniowych w terminie do 5 dni roboczych przed upływem ważności polis/ochrony ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót ze skutkiem natychmiastowym, przy czym skutki i koszt takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający może w imieniu i na rzecz Wykonawcy opłacić lub zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie, w zakresie w jakim obowiązku zaniechał Wykonawca, a poniesiony koszt utrzymania, wznowienia lub opłacenia ubezpieczenia potrącić z należności Wykonawcy lub pokryć ten koszt z Zabezpieczenia. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał przy realizacji Przedmiotu Umowy z podwykonawców, polisy ubezpieczeniowe muszą również ubezpieczać tych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Nie dotyczy

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót oraz usuwania usterek:

- obowiązany jest w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz utrzymywać teren (w granicach, w jakich pozostaje on w jego władaniu) oraz prace (w takiej części, w jakiej nie zostały wykończone lub przejęte przez Zamawiającego) w odpowiednim porządku wymaganym dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla osób i mienia,

- obowiązany jest dostarczyć i utrzymać na własny koszt i ryzyko dla potrzeb wykonania zadania inwestycyjnego oświetlenie, osłony, znaki ostrzegawcze i ochronę wszędzie tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub przez odpowiednie władze,

- ponosi odpowiedzialność za zgodne z przepisami i bezpieczne przechowywanie swoich materiałów i urządzeń,

- wykona zgodnie z przepisami odprowadzenie wód opadowych mogących mieć negatywny wpływ na jego prace oraz odpowiada za prawidłowość swoich konstrukcji i rusztowań,

- będzie odpowiedzialny i poniesie koszty sprzątania ziemi spadającej z pojazdów Wykonawcy i za naprawę ewentualnych uszkodzeń dróg wiodących na teren budowy wyrządzonych przez Wykonawcę oraz zobowiązuje się do usuwania pozostawionych przez siebie zbędnych materiałów, odpadów technologicznych i śmieci z placu budowy natychmiast lub w terminach określonych przez przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami sprzątania - po jednokrotnym pisemnym bezskutecznym wezwaniu. Wykonawca zabezpieczy naprawi Zamawiającemu faktycznie poniesione szkody związane z tymi pracami,

- na własny koszt i ryzyko uporządkuje tereny zajęte czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawi ewentualne szkody spowodowane realizacją robót objętych niniejszą Umową na terenach sąsiadujących,

- zabezpieczy efekty swoich robót przed uszkodzeniem, utratą lub zabrudzeniem do chwili odbioru,

- zapewnia we własnym zakresie i na swój koszt i ryzyko przewóz, niezbędne zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie dla swoich Pracowników oraz ochronę budowy.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego - w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym jednak niż 3 dni - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w SWZ w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać przygotowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega utajnieniu. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)..

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 5.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w postępowaniu i skutkowało będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 5.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy 1 kompletu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 1 egz. dokumentacji projektowej na nośniku elektronicznym;

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy  od podpisania Umowy do 15 czerwca 2026 roku, przy czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę o braku pokrywy śnieżnej i terminie przekazania terenu budowy na 7 dni przed planowanym terminem przekazania terenu budowy;

- ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby odpowiedzialnej za nadzór autorski;

- wskazanie Wykonawcy miejsca na zaplecze techniczno - socjalno-magazynowe;

- wskazanie i udostępnienie punktów poboru energii elektrycznej i wody;

- dokonanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 Umowy;

- dokonywanie z udziałem Inspektora Nadzoru odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę i odbiór w/w robót przez Zamawiającego.

§6

INSPEKTOR NADZORU

- Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru i poinformuje Wykonawcę o jego danych kontaktowych.

- Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji przedmiotu Umowy z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz realizuje inne obowiązki i kompetencje, o których mowa w przepisach ustawy Prawo budowlane.

- Ponadto Inspektor Nadzoru upoważniony jest przez Zamawiającego, zaś Wykonawca zobowiązany jest do respektowania uprawnień Inspektora Nadzoru do:

- udziału w spotkaniach poprzedzających przekazanie terenu budowy oraz w przekazaniu terenu budowy oraz przebywania na terenie budowy bez ograniczenia czasowego;

- wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w Umowie;

- sprawowanie kontroli ilościowej i finansowej rozliczenia wykonanych robót, zatwierdzanie powykonawczej Tabeli Elementów Rozliczeniowych,

- przyjmowanie i pisemne opiniowanie wniosków Wykonawcy o zastosowanie rozwiązania zamiennego lub równoważnego: projektowego, materiałowego lub urządzeniowego, przed ich zaopiniowaniem przez projektanta, i przedłożeniem Zamawiającemu do akceptacji, poprzez umieszczenie odpowiedniej klauzuli z opisem i podpisem na propozycji kierownika budowy;

- kontroli jakości używanych materiałów łącznie z prawem żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowego odbioru przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności, deklaracji właściwości użytkowych materiałów, dokumentów wyrobów dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiektach lub regionalnych wyrobów budowlanych i innych dokumentów poświadczających spełnianie wymogów nałożonych art. 10 Prawa Budowlanego przed ich wbudowaniem;

- obowiązkowego, każdorazowego pisemnego: dopuszczenia materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem oraz pisemnego potwierdzenia miejsca wbudowania tak dopuszczonych materiałów umieszczane na dokumentach wymienionych w ustępie powyżej;

- żądania usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych braków i wad w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie rękojmi i okresie gwarancji;

- wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim Umowy;

- przyjmowania powiadomień Wykonawcy o gotowości do odbioru częściowego, potwierdzenia gotowości do odbioru częściowego i dokonywanie odbiorów częściowych, oraz prac zanikających, ulegających zakryciu potwierdzonych wpisem do dziennika budowy z przystąpieniem do odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od powiadomienia;

- kontrolowania kontynuowania ubezpieczeń o których mowa w § 4 ust. 4 przez Wykonawcę przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy;

- nakazywania kierownikowi budowy odsunięcie od pracy pracowników Wykonawcy, którzy nie stosują przepisów bhp szczególnie w zakresie ochrony indywidualnej lub nie posiadają kamizelek lub odzieży ochronnej z nadrukiem firmowym Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. 	Zleceniodawca upoważnia Inspektora Nadzoru do akceptacji w jego imieniu nieistotnych odstąpień od dokumentacji projektowej, jeżeli odstąpienia te nie powodują konieczności zmian:

- wysokości wynagrodzenia,

- przedmiotu Umowy,

W tym celu Inspektor Nadzoru ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego.

- Inspektor Nadzoru nie posiada prawa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności dotyczy to wydawania poleceń wykonywania dodatkowych robót budowlanych.

- Wszelkie polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru będą miały formę pisemną. W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji potwierdzić pisemnie swoją decyzję w ciągu 24 godzin;

- Korespondencja pisemna pomiędzy Inspektorem Nadzoru, a kierownikiem budowy w sprawach merytorycznych prowadzona jest wyłącznie przez zapisy w dzienniku budowy;

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawcy, co do kompetencji Inspektora Nadzoru, wykraczających poza obowiązki i kompetencje wynikające z ustawy Prawo budowlane, Wykonawca winien zwrócić się o rozstrzygnięcie do Zamawiającego.

§7

PODWYKONAWCY

- Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę przy użyciu własnych zasobów bez udziału podwykonawców.

Wariantowo

- Wykonawca wykona zamówienie przy udziale podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, od otrzymania projektu umowy z podwykonawcą zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, a w szczególności, gdy:

- wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych będzie wyższa, niż wynagrodzenie Wykonawcy,

- z umowy podwykonawczej nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla wykonania robót w ramach przedmiotu niniejszej umowy,

- w umowie podwykonawczej okres rękojmi lub okres gwarancji będzie krótszy niż okres rękojmi lub okres gwarancji wynikający z niniejszej Umowy lub nie będzie zawarte uprawnienie dla Zamawiającego do bezpośredniego zwracania się do podwykonawcy o usunięcie wad i usterek oraz bezpośredniego dochodzenia wszelkich roszczeń z rękojmi, wg uznania Zamawiającego, w tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, z pierwszeństwem przed roszczeniami Wykonawcy – w razie likwidacji, upadłości lub braku możliwości wyegzekwowania usuwania wad bezpośrednio od Wykonawcy;

- w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym podwykonawcą,

- w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót w taki sposób, aby możliwe było przypisanie konkretnych robót do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- w umowie podwykonawczej jakakolwiek część wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rękojmi lub też - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie będzie zawarte postanowienie o treści: „W razie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie potrącenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia wątpliwości podwykonawca wyraża zgodę, aby w części obejmującej kwotę zatrzymaną (kaucję) świadczenie Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia stało się świadczeniem z tytułu zwrotu kaucji należytego wykonania (art. 506 par. 1 kc)”,

- dla sporów o zapłatę z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego (inwestora) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, usługodawcy) nie będzie wskazany sąd wg siedziby Zamawiającego jako wyłącznie właściwy;

- w umowie podwykonawczej nie będzie wymaganych zapisów dotyczących zatrudniania na umowę o pracę na stanowiskach wymaganych przez Zamawiającego.

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni;

- zawiera ona postanowienia niezgodne z § 7 ust. 4 niniejszej Umowy.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w § 7 ust. 6, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w § 7 ust. 6 niniejszej Umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 6 niniejszej Umowy.

- Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 9 niniejszej Umowy, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 9 niniejszej Umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy § 7 ust. 5-12 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 14 niniejszej Umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 7 ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, albo zaspakaja swoje roszczenie z Zabezpieczenia lub dochodzi go na zasadach ogólnych.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

- Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

§8

KOMUNIKACJA

- Osobą upoważnioną i odpowiedzialną za realizację merytoryczną przedmiotu niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest …………….. (telefon:……, email:…….)

- W imieniu Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację niniejszej umowy jest …………….. (telefon:……, email:…….)

- Wykonawca wskazuje adres e-mail jako właściwy do otrzymywania korespondencji od Zamawiającego dotyczących wykonania niniejszej umowy.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ………………………… (telefon:……, email:…….)

- Zamawiający może wyznaczyć inne osoby uprawnione do komunikacji, o czym wszystkie strony zostaną powiadomione ze stosownym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§9

WARUNKI ODBIORU ROBÓT

- Do odbioru każdej części robót oraz odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę danej części robót do odbioru jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z umową po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

- Zamawiający dokona czynności odbioru w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru.

- Do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru tych robót. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę danej części robót do odbioru jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z umową po potwierdzeniu tego faktu przez właściwego inspektora nadzoru budowlanego stosownymi zapisami w dzienniku budowy. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru.

- Odbiorów częściowych i odbioru końcowego dokonuje komisja, którą powołuje Zamawiający. Do odbioru końcowego musi usunąć te wszystkie wady z protokołów częsciowych

- Na dzień rozpoczęcia prac komisji i odbioru końcowego robót Wykonawca dostarczy n/w dokumenty i wykona następujące zobowiązania:

1) pełną dokumentację powykonawczą we wszystkich branżach w 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej;

2) Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionym zmianami (a w razie potrzeby także opis uzupełniający) potwierdzone przez projektanta, o ile taka sytuacja wystąpi;

3) certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów i wykonanych robot;

4) protokoły z prób, badań i pomiarów we wszystkich branżach odpowiednio.

5) usunie wszystkie wady stwierdzone w trakcie odbiorów częściowych, które nie zostały dotychczas usunięte.

- Z czynności odbioru danej części robót oraz odbioru końcowego sporządzone zostaną protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbiorów - podpisane przez obie strony. Jeżeli w czasie odbiorów zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może wstrzymać się z odbiorem prac, a ponadto przysługują mu następujące uprawnienia:

1)  jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i gotowości do odbioru. W przypadku gdy wady są nieistotne, zwłaszcza jeśli nie limitują możliwości korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może według własnego wyboru dokonać odbioru robót, z jednoczesnym wyznaczeniem terminu na usunięcie wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 14 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

a) Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót,

b) Zamawiający może żądać równowartości wadliwej części przedmiotu umowy,

3) w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, lub kiedy wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zlecenia wykonania robot innemu Wykonawcy, z zachowaniem prawa naliczenia kar umownych zgodnie z § 14 ust. 2 niniejszej umowy.

4) w przypadku zlecenia wykonania robót innemu wykonawcy Zamawiający wstrzyma wynagrodzenie Wykonawcy - strony mniejszej umowy do czasu zakończenia przedmiotu umowy i ostatecznego ustalenia kosztu zastępczego wykonania robót, o który zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru.

§10

TRANSPORT LOTNICZY (jeśli dotyczy)

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić transport materiałów budowlanych transportem lotniczym – śmigłowcem. Transport lotniczy odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

- Transport ten może mieć miejsce wyłącznie w dniach ustalonych przez obydwie strony, przy spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich przepisów dopuszczających wykonanie przelotów helikopterem.

- Wykonawca ustali z Zamawiającym miejsce składowania materiałów budowlanych. Z tych miejsc helikopter będzie zabierał i transportował materiały budowlane w miejsca wskazane przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu spełnienia przez Wykonawcę wszelkich przepisów regulujących przeloty helikopterem.

§11

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentulanych Wad jest zobowiązany podjąć niezbędna działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy wokół terenu budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.

§12

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy na wykonany przedmiot Umowy, liczonych od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokółem odbioru końcowego.

- Nie dotyczy

- Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następując uprawnienia z tytułu gwarancji:

- jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 oraz zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy w ciężar zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę.

- Jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

- Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót,

- Zamawiający może żądać równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy, płatnej w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego na okres 60 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego..

§13

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UWOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gotówki na łączną kwotę ……….. zł, (słownie: ……………, …/100) co stanowi … % wartości umowy brutto.

- Wykonawca utrzyma całe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, aż do całkowitego wykonania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi przy czym: 70% zabezpieczenia zwolnione zostanie po wykonaniu przedmiotu umowy, zaś pozostałe 30% zabezpieczenia utrzymane zostanie przez okres rękojmi i gwarancji.

- Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciąża Wykonawcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego wynikających z zapisów niniejszej umowy w tym służy do pokrycia kosztów robót wykonanych zastępczo przez innego wykonawcę, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robót tych nie wykona lub wykona je nienależycie, a także pokrycia kar umownych.

- Warunki wniesienia, utrzymywania i wykorzystania zabezpieczenia opisane zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

§14

KARY UMOWNE

- W razie  niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- Za zwłokę  w wykonaniu robót, będących przedmiotem umowy, za zwłokę w odbiorze terenu bodowy (§ 4 ust. 3 ), zwłokę  w rozpoczęciu prac po odbiorze terenu budowy (§ 4 ust. 4), lub za zawinione niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, za zwłokę w zakończeniu przeglądu, o którym mowa w § 4 ust. 5 lit u) Umowy  w wysokości 0,4  % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki , licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania robót określonego w § 2 ust. 1 lub po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 0,3  % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Za każdy przypadek złamania przez Wykonawcę zasad BHP lub za samowolną zmianę technologii, zmianę materiałów lub ich parametrów, śmieci i odpady na terenie prac, Wykonawca zapłaci jednorazową karę umowną za każdy taki przypadek w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w tym także z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w związku z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 0,7 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek.

.

- Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;

- Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;

- Z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o czym mowa w art. 464 ust. 10 Prawa zamówień publicznych w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek.

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niespełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w § 4 ust. 5 pkt a) Umowy tj. kierowania robotami przez osobę inną niż wskazaną w ofercie lub przez osobę, na którą Zamawiający nie wyraził zgody w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia;

- W przypadku zadania 5 - w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niespełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w § 4 ust. 5 pkt bb) Umowy tj. wykonywania robót przez osobę inną niż wskazaną w ofercie lub przez osobę, na którą Zamawiający nie wyraził zgody w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia;

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a w szczególności w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt 3, § 15 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5  - w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. l,

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Za niedotrzymanie terminu płatności faktur Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości wynikającej z obowiązującego prawa.

- Z tytułu nie spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w SWZ w trakcie realizacji zamówienia, a także w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek.

- Maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że przedmiot Umowy jest dofinansowany w 100 % ze środków zewnętrznych, a opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy może doprowadzić do utraty przedmiotowego dofinansowania przez Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy i związanej z tym utraty dofinansowania, wartość zwróconego lub nieotrzymanego dofinansowania wraz z kosztami operacyjnymi stanowić będzie szkodę Zamawiającego, zaspokojenia której Zamawiający może żądać od Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego zastrzeżone w umowie na jego rzecz kary umowne. Wypowiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie, wygaśnięcie Umowy, nie ma wpływu na uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia należnej kary umownej. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia go od wykonania zobowiązania zgodnie z Umową.

§15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)	wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

2)	Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót, lub Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonywaniem robót w stosunku do harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 6 lub Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu Umowy o co najmniej 10 dni Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez Zamawiającego.

3)	pomimo uprzednich pisemnych co najmniej 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego -Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

4)	stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

5)	Wykonawca narusza przepisy bhp lub ppoż. pomimo uwag i wniosków Zamawiającego.

2.	Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia Zamawiającego w tym przedmiocie. Uprawnienie do umownego odstąpienia od Umowy Zamawiający może zrealizować w terminie do 31.03.2030 r. W takim przypadku:

1)	strony dokonują wzajemnego rozliczenia tego, co świadczyły.

2)	Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia należne mu kary umowne oraz odszkodowania, a także zaspokoić je z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. .

§ 16

- Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania przedmiotu Umowy, lub jakiegokolwiek elementu składającego się na którąkolwiek część przedmiotu Umowy, w tym prac wynikających z obowiązku usunięcia wad, braków czy innych niezgodności w trakcie realizacji przedmiotu Umowy lub w okresie rękojmi lub gwarancji wybranej przez siebie osobie trzeciej, bądź przejęcia części prac do wykonania siłami Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wcześniejszego zezwolenia bądź upoważnienia sądu i po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego (wykonanie zastępcze), w sytuacjach, gdy:

a) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem danej części robót wchodzących w skład przedmiotu Umowy tak dalece, iż wątpliwe jest, aby ukończył przedmiot Umowy w terminie wynikającym z Umowy;

b) Wykonawca uchyla się od wykonania Umowy lub z okoliczności wynika, że nie będzie w stanie wykonać robót wynikających z Umowy w terminach określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy;

c) Wykonawca z powodów zależnych od niego nie usuwa w wyznaczonym terminie wad, braków lub innego rodzaju niezgodności wykazanych w trakcie realizacji Umowy, w tym przy odbiorze lub w ramach gwarancji lub rękojmi.

- W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wykonaniu zastępczym Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego wykonania obowiązków, a w szczególności do niezwłocznego udostępnienia mu wszelkiej dokumentacji i posiadanych informacji o stanie sprawy, określonego działania czy zadania. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań bądź zaniechań Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zaś Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia lub z Zabezpieczenia wszystkie koszty związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia procedur niezbędnych do wyboru wykonawcy zastępczego i wszelkie koszty wykonawcy zastępczego związane z realizacją podjętych prac.

§ 17

- Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy poprzez waloryzację wynagrodzenia o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (kwartał do poprzedniego kwartału) ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „wskaźnik waloryzacji”), przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

- strona Umowy może wystąpić z pierwszym wnioskiem o waloryzację po upływie 
6 miesięcy od podpisania Umowy jeżeli wskaźnik waloryzacji określony wyżej zmieni się o co najmniej 5% w stosunku do wskaźnika waloryzacji obowiązującego w dniu otwarcia ofert;

- w przypadku wzrostu lub obniżenia wskaźnika waloryzacji, waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za roboty realizowane po dniu złożenia wniosku o wartość procentową wskaźnika waloryzacji,

- strona Umowy może wystąpić z wnioskiem o każdą kolejną waloryzację nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji oraz przy wzroście lub obniżeniu wskaźnika waloryzacji o co najmniej 5%, obliczonego na podstawie średniej wskaźników waloryzacji za dwa ostatnie kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,

- waloryzacja nie może dotyczyć wynagrodzenia za roboty zrealizowane przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze stron Umowy,

- maksymalna wartość wzrostu wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.

.Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w § 17 ust. 1 lit. f.

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§18

ZMIANY UMOWY

- Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmiany przewidzianej w ust. 2.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i których przy zastosowaniu racjonalnych środków Wykonawca nie może przezwyciężyć wykonując Umowę na dotychczasowych warunkach:

- gdy zaistnieją sytuacje będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego, konieczność realizacji prac dodatkowych lub realizacji prac zamiennych, a także okoliczności związane ze specyfika działalności Zamawiającego, w szczególności ograniczenia natury przyrodniczej;

- gdy wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowanie niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub gdy wystąpią warunki Terenu Budowy odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych siedlisk, sieci, instalacji lub innych obiektów, w każdym razie pod warunkiem braku możliwości przewidzenia powyższych przeszkód przez Wykonawcę przed złożeniem oferty z uwzględnieniem staranności wymaganej od doświadczonego wykonawcy robót budowlanych;

- gdy wystąpi konieczność przestoju/-ów spowodowanych istnieniem wad w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających prowadzenie Prac – o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwiązania projektowego lub przestojów spowodowanych innego rodzaju przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego lub osób trzecich lub siły wyższej – o liczbę dni niezbędnych do przezwyciężenia przyczyny przestoju,

W takim przypadku zmianie może ulec zakres Przedmiotu Umowy, zakres obowiązków Stron, sposób wykonania, termin wykonania Umowy, Wynagrodzenie. Powyższe zmiany mogą wystąpić w zakresie uzasadnionym powyższymi okolicznościami, w granicach niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia jej celu;

- Zmiana terminu wykonania Umowy może mieć miejsce w każdym razie  pod warunkiem, że pomimo podjęcia przez Wykonawcę najlepszych starań o dotrzymanie terminu realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 i zmiany organizacji pracy, termin ten nie jest możliwy do osiągnięcia. Termin, o którym mowa w § 2 ust. 1 może zostać przedłużony o liczbę dni niezbędną do przezwyciężenia przeszkody, o której mowa powyżej, co jednakże nie musi oznaczać jednakowej liczby dni istnienia przeszkody i liczby dni przedłużenia terminu (np. jeśli przeszkoda wystąpi w sezonie letnim, odpowiednim do prowadzenia robót, natomiast termin realizacji będzie musiał być przesunięty na kolejny sezon letni)

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa, standardów, norm, wymagań odpowiednich organów lub instytucji mających zastosowanie do wykonywania Umowy, wydania decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń i innych aktów administracyjnych, a także wprowadzenia lub zmiany wewnętrznych uregulowań Zamawiającego oraz zmian w organizacji prawnej Zamawiającego, jeżeli taka zmiana przepisów prawa, standardów, norm, wymagań i uregulowań, wydanie aktów administracyjnych itd. wpływa na należyte wykonywanie Umowy zgodnie z jej dotychczasową treścią, w szczególności na terminy wykonywania Umowy. W powyższym przypadku zmianie może ulec Przedmiot Umowy, zakres obowiązków Stron, sposób wykonania (w tym termin wykonania) Umowy lub Wynagrodzenie. Powyższe zmiany mogą nastąpić w zakresie uzasadnionym w/w okolicznościami i w granicach niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  w przypadku ograniczenia środków finansowych przez instytucję finansującą lub współfinansującą realizację przedsięwzięcia, w ramach którego realizowana jest Umowa, zmiany istniejących lub powstania nowych obowiązków nałożonych przez instytucję finansującą lub współfinansującą, zmiany sposobu rozliczania umowy o finansowanie lub współfinansowanie projektu lub dokonywania płatności na podstawie umowy o finansowanie lub współfinansowanie. W takim przypadku zmianie może ulec Przedmiot Umowy, zakres obowiązków Stron, sposób wykonania (w tym termin wykonania) Umowy lub Wynagrodzenie. Powyższe zmiany mogą wystąpić w zakresie uzasadnionym w/w okolicznościami.

- Wykonawcy przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) w razie zmiany stawki podatku VAT, stosownie do zmiany tej stawki w odniesieniu do robót objętych nową stawką,

b) w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej

c) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

d) w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 poz. 2215 ze zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę

- Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę wprowadzenia zmian, złożyć do Zamawiającego wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres i uzasadnienie. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian.

- Zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy, adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy.

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Warunkiem skuteczności doręczenia drugiej Stronie jakiegokolwiek oświadczenia lub wezwania   składanego w wykonaniu tej umowy jest skierowanie go listem poleconym na następujący adres:

- dla Zamawiającego: Tatrzański Park Narodowy, Kuźnice 1, 34-500 Zakopane.

- dla Wykonawcy: _________________________________________________________ .

- Strony ustalają, iż przesłanie przez jedną ze stron drugiej stronie oświadczenia lub wezwania listem poleconym na adres podany powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu spełnia warunek złożenia oświadczenia lub wezwania w ten sposób, że druga strona mogła się o nim dowiedzieć, przy czym o ile list ten nie zostanie przez stronę-adresata listu odebrany przed upływem siedmiu dni od jego pierwszego awizowania przez Pocztę, za dzień, w którym strona-adresat listu dowiedział się o treści oświadczenia lub wezwania uważać się będzie siódmy dzień, licząc od dnia pierwszego awizowania włącznie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Zamawiającego, a drugi dla Wykonawcy.

§20

RODO

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem i realizacją Umowy (w szczególności pracownikom Wykonawcy lub podwykonawcom i ich pracownikom) informacji o przetwarzaniu danych osobowych wymaganych zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

ZAWAWIAJĄCY					WYKONAWCA

_______________________

Dyrektor TPN

_______________________

Główny Księgowy TPN

_______________________

Pracownik TPN

(właściwy rzeczowo, merytorycznie

odpowiedzialny za wykonanie

niniejszej umowy)

_____________________

Pracownik TPN

(właściwy rzeczowo, merytorycznie

odpowiedzialny za wykonanie

niniejszej umowy)

_______________________

Leśniczy TPN

Załącznik nr 1 do umowy ZP/…/…

Klauzula informacyjna

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO [1], w związku z art. 88 ustawy wdrożeniowej [2],informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych :

- Administrator danych

Odrębnymi administratorami Państwa danych osobowych są:

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Infrastrukturalnych -  w zakresie, w jakim pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS 2021-2027) [3], z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.;

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Funduszy Europejskich  - w zakresie, w jakim pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) / Instytucji wdrażającej (IW) FEnIKS 2021-2027 w ramach priorytetów/działań, z siedzibą przy ul. Wawelskiej 52/54, 00-922 Warszawa.

- Beneficjent - Tatrzański Park Narodowy, z siedzibą przy ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane

- Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją FEnIKS 2021-2027, w szczególności w celach związanych z realizacją projektu pn. Ograniczanie antropopresji na gatunki i siedliska na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego poprzez kanalizację ruchu turystycznego i wsparcie działań edukacyjnych, w tym:

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

- Podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:

- Zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonujemy zadania w interesie publicznym albo sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a wszystkie te zobowiązania wynikają z poniższych przepisów aktów prawa:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona),

- ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,

- ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- wykonujemy zadania w interesie publicznym lub sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

- Przygotowujemy i realizujemy umowy, których stroną są osoby, których dane dotyczą, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 lit 1 ust. b RODO).

- Rodzaje przetwarzanych danych

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych:

- dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, wykształcenie, identyfikatory internetowe,

- dane związane z zakresem uczestnictwa Państwa, jako osób fizycznych w projekcie, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, w tym: wynagrodzenie, formę i okres zaangażowania w projekcie,

- dane Państwa, jako osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej, m.in. numer rachunku bankowego, numer uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej,

- dane w postaci wizerunku i głosu Państwa, jako osób uczestniczących w realizacji FEnIKS 2021-2027 lub biorących udział w wydarzeniach z nim związanych.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację FEnIKS 2021-2027, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów, wykonawców.

- Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

- innym podmiotom, w tym ekspertom o których mowa w art. 80 ustawy wdrożeniowej, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w ramach FEnIKS 2021-2027,

- Instytucji Audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. którą w przypadku FEnIKS 2021-2027 jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej [4],

- instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania FEnIKS 2021-2027;

- podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym;

- organom państwowym na podstawie i w granicach przepisów prawa

- Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres realizacji umowy o dofinansowanie, w tym co najmniej przez okres 5 lat od 31 grudnia roku, w którym IP/IW dokona ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta z zastrzeżeniem postanowień umowy o dofinansowanie , które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

- prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

- prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

- prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

- prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e),

- prawo wniesienia skargi (art. 77 RODO) do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) - w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa regulujące kwestię ochrony danych osobowych.

- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

- Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych  prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Monika Staszel, adres e-mail: mstaszel@tpn.pl.