Załącznik nr 5 – Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy)

Umowa Nr

zawarta w dniu ............ pomiędzy Zamawiającym, tj. Miastem Rybnik którego reprezentują: ..................................................................................,

a Wykonawcą którym jest: ............................................................................................,

(nazwa firmy, forma prawna, adres)

reprezentowanym przez :.....................................................,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym, bez negocjacji.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika.

- Zamówienie zostanie zrealizowane w dwóch etapach:

Etap I obejmuje wykonanie pomiarów i części graficznej mapy:

- przeprowadzenie pomiarów hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego                               i przemysłowego oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego,

### sporządzenie sprawozdań z pomiarów wraz z dowodami ich przeprowadzenia,

### zebranie kompletu danych wejściowych do wykonania strategicznych map hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego,

- opracowanie mapy terenów objętych ochroną akustyczną,

- wykonanie modelu akustycznego miasta oraz kompletu map akustycznych.

Etap II obejmuje wykonanie części opisowej i sprawozdawczej mapy:

- wykonanie części opisowej mapy,

- opracowanie arkuszy sprawozdawczych oraz dokumentów opisowych                                        z wykonanych map, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej,

- przygotowanie i wygłoszenie prezentacji sporządzonych map na spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego.

- Zakres usługi zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) oraz ofertą. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi z obowiązującego prawa i z ustaleniami zawartymi z Zamawiającym.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

§ 3

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, które wynosi brutto……….zł (słownie:…), w tym podatek VAT.

§ 4

- Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi dwoma fakturami:

- pierwsza faktura – w wysokości do 45% wynagrodzenia umownego – po otrzymaniu, sprawdzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego etapu I przedmiotu umowy,

- druga faktura – w pozostałej wysokości wynagrodzenia umownego – po otrzymaniu, sprawdzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

- Termin płatności należności ustala się do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentacją fotograficzną.

- Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W celu prawidłowego doręczania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur Wykonawca zobowiązany jest wypełnić element określany we wzorcu faktury ustrukturyzowanej jako Podmiot 3 dotyczący Zamawiającego. Faktury sporządzane przez sprzedawcę powinny być wystawiane w następujący sposób:

Podmiot 2

Miasto Rybnik

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

NIP: 6420010758

Znacznik „1” – faktura dotyczy jednostki podrzędnej Jednostki samorządu terytorialnego.

Podmiot 3

Urząd Miasta Rybnika

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

NIP: 6423180461

Rola „8” – Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca,

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z ust. 5, przewidziane w niniejszej umowie oraz wskazywane na wystawianych fakturach terminy płatności nie rozpoczynają się do momentu dokonania przez sprzedawcę korekty błędnie wystawionych faktur, które to korekty będą uwzględniały zasady, o których mowa w ust. 5. Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania płatności w przypadku faktur wystawionych w sposób nieuwzględniający zasad, o których mowa w ust. 5. Strony zgodnie postanawiają, że w sytuacji opisanej powyżej nie będą naliczane odsetki za zwłokę.

- Strony zgodnie postanawiają, że załączniki do faktur (inne niż objęte przepisami w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur) będą przekazywane drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) na następujące adresy:

Wykonawca: ……………………… (adres e-mail),

Zamawiający: czgm2@um.rybnik.pl

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej (w szczególności z uwagi na awarię Krajowego Systemu e-Faktur lub jego niedostępność), faktury będą przekazywane drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) na adresy podane w ust. 7.

- Płatności będą dokonywane metodą podzielonej płatności w przypadku, gdy Wykonawca posiada rachunek rozliczeniowy zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym za wskazanie na fakturze właściwego rachunku umożliwiającego dokonanie płatności zgodnie z ust. 9.

§ 5

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przekazanych materiałów.

2.	Zamawiający ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia wad w przekazanych materiałach w terminie do 7 dni.

3.	W przypadku konieczności poprawy dokumentacji, map hałasu lub innych opracowań zrealizowanych na potrzeby niniejszego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć poprawione pełne wersje dokumentów (opracowań) zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

§ 6

- Zamawiający dokona sprawdzenia złożonych materiałów:

- etap I – w  terminie do 30 dni od daty złożenia,

- etap II – w terminie do 30 dni od daty złożenia.

- W przypadku stwierdzenia wad i braków w przekazanych materiałach, Zamawiający może wstrzymać płatność wynagrodzenia do czasu ich usunięcia.

§ 7

- Miejscem odbioru materiałów jest siedziba Zamawiającego, a dokumentem potwierdzającym jego przyjęcie - protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obydwu Stron umowy.

- Potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy są protokoły                         odbiorcze odpowiednio etapu I i II przedmiotu umowy przekazane Wykonawcy bez uwag.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru etapu II przedmiotu umowy bez uwag.

- Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy, będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 7 dni od zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część zamówienia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować z Podwykonawcy bądź wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 10

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dostarczonym dziełem (w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałym w wyniku opracowania strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania,

- w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 4 – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

- wprowadzania w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line.

2. Wykonawca wyraża zgodę na dalsze opracowywanie oraz dokonywanie nieograniczonych zmian w utworze przez Zamawiającego w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych, w szczególności zlecania ich do wykonania innym podmiotom.

3.	Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji. Przeniesienie nie jest ograniczone czasowo.

4.	W celu skutecznego przeniesienia na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia autorskich praw majątkowych od twórców przedmiotu umowy, względnie jego części niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania zgód na dokonywanie zmian.

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje niniejszym, iż wykonanie przez niego przedmiotu umowy nie naruszy żadnych praw osób trzecich, przysługujących im na przykład z tytułu praw autorskich, wydawniczych, patentów, znaków towarowych, a nadto że jego działanie nie stanowi praktyk nieuczciwej konkurencji, czynów przestępczych, jak też deliktów prawa cywilnego, oraz jakichkolwiek innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także że wykonanie przez niego niniejszej umowy nie spowoduje powstania jakichkolwiek roszczeń jakiejkolwiek osoby trzeciej wobec Zamawiającego.

6.	Dokumenty i nośniki stają się własnością Zamawiającego z momentem wydania.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 50% wynagrodzenia umownego,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień przekroczenia terminu zakończenia przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 25% wynagrodzenia umownego,

- za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki po terminie wskazanym w             § 8 ust. 2, ale nie więcej niż 25% wynagrodzenia umownego,

- każdorazowo – za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 16 – w wysokości 5% tego wynagrodzenia,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 16 w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie za nieterminową zapłatę.

- Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 315 f ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy Zamawiający nie przekaże Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do 30.06.2027 r. strategicznej mapy hałasu, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 000,00 zł. W takiej sytuacji, jeżeli winę za to będzie ponosił Wykonawca wskutek nienależytego wykonania umowy i Zamawiający zapłaci tę karę na podstawie prawomocnej decyzji, Zamawiającemu będzie przysługiwało wobec Wykonawcy roszczenie regresowe.

§ 12

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego są: ….…………………….

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ................

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana taka wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.

§ 13

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:………………...

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-001-07-58.

§ 14

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 15

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści tytułu XV i XXI Księgi III Kodeksu Cywilnego.

- Nadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca przystąpi do likwidacji swojego przedsiębiorstwa - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub do Zamawiającego wpłynie zajęcie komornicze, potwierdzające istnienie zobowiązania Wykonawcy wobec osoby trzeciej lub gdy Wykonawca zbył majątek na rzecz osób trzecich - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie 60 dni oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 60 dni - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3.	Dla zachowania terminów o których mowa w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy w tych terminach.

4.	Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji (opis rzeczowy) wykonanych usług wg stanu na dzień odstąpienia. W przypadku niewykonania tego obowiązku bądź nieprzystąpienia do jego realizacji w terminie 3 dni, Zamawiający zleci jego wykonanie lub sam dokona inwentaryzacji - na koszt i ryzyko Wykonawcy

5.	Dokonana inwentaryzacja stanowić będzie podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 16

    - Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie zmianom w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiany wynagrodzenia będą realizowane zarówno w zakresie zwiększenia jak i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- Wynagrodzenie może być waloryzowane w związku ze zmianą cen materiałów i usług lub kosztów związanych z realizacją zamówienia lecz nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy.

- Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o następujący wskaźnik – cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS za każdy miesiąc realizacji umowy.

- Po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy każda ze stron dokona oceny zmiany cen materiałów i usług lub kosztów mając na uwadze wskaźnik określony w ust. 4 i w przypadku, gdy ich wzrost lub spadek obejmować będzie w tym okresie łącznie 5 punktów procentowych lub więcej – dokonają waloryzacji wynagrodzenia umownego.

- W przypadku, gdy zmiana cen materiałów i usług lub kosztów w okresie o którym mowa powyżej nie osiągnie bądź nie przekroczy progu 5 punktów procentowych, waloryzacja będzie dopuszczalna od miesiąca, w którym przedmiotowa okoliczność nastąpi.

- Po dokonaniu pierwszej waloryzacji, kolejna waloryzacja może następować od miesiąca następującego po miesiącu, w którym kolejna zmiana cen materiałów i usług lub kosztów za miesiąc lub miesiące od poprzedniej waloryzacji osiągnie lub przekroczy 5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniej waloryzacji.

- Każda waloryzacja, o której mowa w niniejszej umowie dotyczyć może wyłącznie ogólnej kwoty pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego (waloryzacja na przyszłość), za prace wykonane po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust.9.

- Waloryzacja polegająca na zwiększeniu wynagrodzenia wymaga pisemnego lub mailowego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem i jego akceptacji przez Zamawiającego z uwagi na konieczność weryfikacji zabezpieczonych środków finansowych na realizację umowy. Zwiększenie wynagrodzenia nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Waloryzacja polegająca na zmniejszeniu wynagrodzenia następuje na skutek pisemnej lub mailowej informacji Zamawiającego zawierającej uzasadnienie. Aneks do umowy nie jest wymagany.

- Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszczają strony w ramach jego waloryzacji nie może łącznie przekroczyć 10 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego przy zawarciu umowy.

- Zamawiający będzie przyjmował do obliczeń waloryzacji docelową wartość umowy do dwóch miejsc po przecinku. Natomiast wskaźnik korygujący należy obliczać z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

- Postanowienia określone w niniejszym paragrafie będą miały odpowiednie zastosowanie do umów z podwykonawcami zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 17

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 21

W przypadku gdy Wykonawcą będzie osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą

Umowa wygasa wskutek śmierci Wykonawcy. Zapisy § 15 ust. 4–5 stosuje się odpowiednio, z tym, że Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego dokonania inwentaryzacji.

§ 22

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.